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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

29.12.2012








           
№ 2902
г. Липецк

О внесении изменений в 

постановление администрации 

города Липецка от 30.09.2010 № 2304

В связи с продлением периода действия, уточнением программных мероприятий по энергосбережению, объемов и сроков финансирования администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 30.09.2010         № 2304 «Об утверждении городской Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Липецка на 2010 - 2012 годы»  (в редакции постановлений от 30.08.2011 № 1129, от 18.10.2011 № 1423, от 16.11.2011 № 1530, от 30.12.2011 № 1760, от 04.09.2012 № 1727) следующие изменения:

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении городской Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Липецка на 2010 - 2014 годы».   

2. В постановлении:

а) в пункте  1 цифры  «2012» заменить цифрами «2014»;

б) в пункте  2 цифры  «2012» заменить цифрами «2014». 

3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

Глава города Липецка                                                                            М.В. Гулевский   

Приложение

к постановлению

администрации города Липецка

от 29.12.2012 № 2902
1. Паспорт городской программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности города Липецка

на 2010 - 2014 гг.»
1. Полное наименование    -      Городская программа «Энергосбережение и
    Программы                             повышение энергетической эффективности     

                                                     города Липецка на 2010 - 2014 гг.» (далее -  

                                                     Программа)
2. Заказчик Программы      -     Администрация города Липецка

3. Разработчик Программы  -   Администрация города Липецка

4. Исполнители Программы -  Исполнителем-координатором Программы   
                                                    является управление энергетики и тарифного           

                                                    регулирования администрации города Липецка.                                                    
                                                    Исполнители Программы - департамент 
                                                    образования, департамент дошкольного
                                                    образования, департамент культуры, департамент                     

                                                    по физической культуре и спорту, департамент
                                                    социальной защиты населения, департамент  

                                                    жилищно-коммунального хозяйства, департамент                                                   
                                                    финансов, департамент транспорта, дорог и 

                                                    благоустройства                                                
5. Основная цель                    - Создание организационных, правовых условий,

    Программы                            экономических и финансовых механизмов,

                                                    обеспечивающих решение задач, поставленных

                                                    Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ

                                                    «Об энергосбережении и повышении 
                                                    энергетической эффективности и о внесении
                                                    изменений в отдельные законодательные акты
                                                    Российской Федерации».

                                                    Достижение планируемых значений целевых

                                                    показателей в области энергосбережения,

                                                    предусмотренных постановлением Правительства 
                                                    РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 

                                                    к региональным и муниципальным программам

                                                    в области энергосбережения и повышения

                                                    энергетической эффективности» и приказом
                                                    Министерства регионального развития РФ

                                                    от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики

                                                    расчета целевых показателей в области

                                                    энергосбережения и повышения энергетической

                                                    эффективности, в том числе в сопоставимых

                                                    условиях»
6. Объемы и источники         - Источниками финансирования мероприятий  

    финансирования                   Программы являются:             

                                                   1. Бюджетные источники финансирования, в том

                                                   числе:

                                                   1.1. Средства бюджета города Липецка;

                                                   1.2. Средства областного бюджета.

                                                   2. Внебюджетные источники финансирования, в том

                                                   числе:

                                                   2.1. Средства организаций с участием

                                                   муниципального образования;

                                                   2.2. Средства управляющих компаний и ТСЖ;

                                                   2.3. Средства собственников жилых домов и

                                                   помещений в многоквартирных домах;

                                                   2.4. Средства, предусмотренные в тарифах

                                                   организаций, осуществляющих регулируемые виды

                                                   деятельности;

                                                   2.5. Средства фонда поддержки энергосбережения

                                                   Липецкой области;

                                                   2.6. Иные источники финансирования, не

                                                   запрещенные законодательством Российской

                                                   Федерации.

                                                   Общий объем финансирования на период               

                                                   реализации Программы составит 808 913,74 тыс.          

                                                   руб.:
                                                   - средства бюджета города Липецка – 468 763,04
                                                   тыс. руб.;

                                                   - средства областного бюджета – 4 709,53 тыс.

                                                   руб.;

                                                   - средства организаций с участием муниципального

                                                   образования – 63 609,67 тыс. руб.;

                                                   - средства управляющих компаний и ТСЖ -    

                                                   66 964,10 тыс. руб.;

                                                   - средства собственников жилых домов и  

                                                   помещений в многоквартирных домах- 155 351,10 
                                                   тыс. руб.;     

                                                   - средства, предусмотренные в тарифах

                                                   организаций, осуществляющих регулируемые виды

                                                   деятельности, - 31 632,03 тыс. руб.;

                                                   - средства фонда поддержки энергосбережения

                                                  Липецкой области – 465,58 тыс. руб.;

                                                  - иные источники финансирования, не запрещенные

                                                  законодательством Российской Федерации, -

                                                  17 418,69 тыс. руб.;

                                                  в том числе по годам:

                                                  2010 год - 177 161,43 тыс. руб.:

                                                  - средства бюджета города Липецка – 90 500,53

                                                  тыс. руб.;

                                                  - средства областного бюджета - 809,40 тыс. руб.;                                                 
                                                  - средства организаций с участием муниципального

                                                  образования – 16 581,47 тыс. руб.;

                                                  - средства управляющих компаний – 37 638,00 тыс.

                                                  руб.;

                                                  - средства собственников жилых домов и помещений

                                                  в многоквартирных домах - 0,00 тыс. руб.;

                                                  - средства, предусмотренные в тарифах

                                                  организаций, осуществляющих регулируемые виды

                                                  деятельности, - 31 632,03 тыс. руб.;

                                                  2011 год – 203 871,07 тыс. руб.:

                                                  - средства бюджета города Липецка – 156 735,15

                                                  тыс. руб.;

                                                  - средства областного бюджета – 2 871,17 тыс. руб.;                           

                                                  - средства организаций с участием муниципального

                                                  образования – 8 963,15 тыс. руб.;

                                                  - средства управляющих компаний – 14 445,50 тыс.

                                                  руб.;

                                                  - средства собственников жилых домов и помещений

                                                  в многоквартирных домах – 20 856,10 тыс. руб.;

                                                  2012 год – 213 533,67 тыс. руб.:

                                                  - средства бюджета города Липецка – 124 883,76
                                                  тыс. руб.;

                                                  - средства областного бюджета – 1 028,96 тыс. руб.;                           

                                                  - средства организаций с участием муниципального

                                                  образования – 23 117,58 тыс. руб.;

                                                  - средства управляющих компаний – 14 880,60 тыс.

                                                  руб.;

                                                  - средства собственников жилых домов и помещений

                                                  в многоквартирных домах – 31 771,80 тыс. руб.;

                                                  - средства фонда поддержки энергосбережения

                                                  Липецкой области – 465,58 тыс. руб.;

                                                  - иные источники финансирования, не запрещенные

                                                  законодательством Российской Федерации, -

                                                  17 385,39 тыс. руб.
                                                  2013 год – 176 138,18 тыс. руб.:

                                                  - средства бюджета города Липецка – 
                                                  77 422,80 тыс. руб.;                                                  
                                                  - средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;                           

                                                  - средства организаций с участием муниципального

                                                  образования – 7 123,48 тыс. руб.;

                                                  - средства управляющих компаний – 0,00 тыс. руб.;                                                  
                                                  - средства собственников жилых домов и помещений

                                                  в многоквартирных домах – 91 588,60 тыс. руб.;

                                                  - средства фонда поддержки энергосбережения

                                                  Липецкой области – 0,00 тыс. руб.;

                                                  - иные источники финансирования, не запрещенные

                                                  законодательством Российской Федерации -

                                                  3,30 тыс. руб.

                                                  2014 год – 38 209,39 тыс. руб.:

                                                  - средства бюджета города Липецка – 19 220,80
                                                  тыс. руб.;

                                                  - средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;                           

                                                  - средства организаций с участием муниципального

                                                  образования – 7 823,99 тыс. руб.;

                                                  - средства управляющих компаний – 0,00 тыс руб.;                                              

                                                  - средства собственников жилых домов и помещений

                                                  в многоквартирных домах – 11 134,60 тыс. руб.;

                                                  - средства фонда поддержки энергосбережения

                                                  Липецкой области – 0,00 тыс. руб.;

                                                  - иные источники финансирования, не запрещенные

                                                  законодательством Российской Федерации -

                                                  30,00 тыс. руб.
                                                 Объемы финансирования Программы подлежат

                                                 уточнению при формировании и корректировке

                                                 бюджетов.
7. Перечень целевых           - В соответствии с постановлением Правительства РФ

    показателей Программы   от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях

                                                 к региональным и муниципальным программам

                                                 в области энергосбережения и повышения

                                                 энергетической эффективности», приказом                            

                                                 Министерства регионального развития РФ

                                                 от 07.06.2010 №  273 «Об утверждении Методики

                                                 расчета целевых показателей в области

                                                 энергосбережения и повышения энергетической

                                                 эффективности, в том числе в сопоставимых

                                                 условиях» учтены следующие показатели:

                                                 Группа А. Общие целевые показатели в области

                                                 энергосбережения и повышения энергетической

                                                 эффективности.

                                                 Группа В. Целевые показатели в области

                                                 энергосбережения и повышения энергетической

                                                 эффективности, отражающие экономию по   

                                                 отдельным видам энергетических ресурсов.                           

                                                 Группа С. Целевые показатели в области

                                                 энергосбережения и повышения энергетической

                                                 эффективности в бюджетном секторе.

                                                 Группа D. Целевые показатели в области

                                                 энергосбережения и повышения энергетической

                                                 эффективности в жилищном фонде

8. Ожидаемые                      - Ежегодная экономия энергетических ресурсов

    конечные результаты        (воды, тепловой и электрической энергии).

    реализации                         Повышение эффективности использования

    Программы                        энергетических ресурсов (улучшение целевых

                                                показателей Программы).

                                                Оснащение приборами учета энергетических

                                                ресурсов бюджетных учреждений и организаций

                                                с участием муниципального образования.

                                                Оснащение многоквартирных жилых домов

                                                общедомовыми приборами учета энергетических

                                                ресурсов.

                                                Составление энергетических паспортов

                                                по результатам энергетических обследований.

                                                Выведение из оборота ламп накаливания с заменой

                                                их на энергосберегающие.

                                                Оказание поддержки социально незащищенным слоям

                                                населения по установке приборов учета

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется

путем реализации Программы

Разработка данной Программы направлена на реализацию организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг), и других задач, выполнение которых предусмотрено Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Общие проблемы в сфере энергосбережения:

- значительный износ основных фондов - до 60%, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

- значительная протяженность инженерных сетей (кабельно-воздушных линий электропередачи - 2548 км, в т.ч. бесхозяйных - 19 км; сетей водоснабжения - 938,9 км, в т.ч. бесхозяйных - 219 км; сетей водоотведения - 812 км, в т.ч. бесхозяйных - 171 км; тепловых сетей - 2735 км), удаленность жилых районов города (с. Сселки, с. Желтые Пески, пос. Матырский, пос. Дачный, пос. Северный Рудник, пос. Сырский Рудник) и социально значимых объектов от центров энергоснабжения;

- повышенные потери энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- высокий расход первичных топливных ресурсов;

- несоответствие оснащенности жилищно-коммунального хозяйства современному научно-техническому уровню;

- низкая платежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств для совершенствования муниципальных схем и систем энергоснабжения;

- отсутствие эффективной рыночной модели предоставления услуг в сфере энергоснабжения;

- дефицит специалистов, имеющих необходимые профессиональные навыки и профильную подготовку в сфере эффективного и рационального использования энергии;

- отсутствие знаний в сфере энергосбережения как у потребителей, так и производителей энергоресурсов. Отсутствие системы обучения энергосберегающим технологиям.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание организационных, правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих решение задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и достижение планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

В соответствии с требованиями действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:

- ограничение оборота ламп накаливания с заменой их на энергоэффективные светильники;

- переход на расчеты за энергоресурсы по приборам учета;

- обеспечение энергоэффективности зданий, строений, сооружений;

- обязательные энергетические обследования;

- снижение затрат на энергообеспечение бюджетных учреждений;

- обеспечение реализации энергосервисных договоров (контрактов);

- обеспечение предоставления информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25.01.2011 № 20 «Об утверждении Правил предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий предусматривает три основных направления деятельности:

- в жилищном фонде;
- в бюджетных учреждениях;

- в организациях с участием муниципального образования.
                       4.1. Программные мероприятия по установке общедомовых,              

                                 индивидуальных и общих (квартирных)

                                     приборов учета в жилищном фонде

4.1.1. Программные мероприятия по установке общедомовых 

приборов учета в жилищном фонде
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Коли- 

чество 

уста-

навли- 

ваемых  

прибо-

ров 

учета,               

шт.

Объем 

финанси-

рования 

тыс. руб.

Стои-

мость 

прибора 

учета, 

тыс.              

руб.

Коли- 

чество 

уста-

навли- 

ваемых  

прибо-

ров 

учета,               

шт.

Объем 

финанси-

рования 

тыс. руб.

Стои-

мость 

прибора 

учета, 

тыс.              

руб.

Коли- 

чество 

уста-

навли- 

ваемых  

прибо-

ров 

учета,               

шт.

Объем 

финанси-

рования 

тыс. руб.

Установка 

общедомовых 

приборов учета 

тепловой 

энергии

Собственники 

жилых домов и 

помещений в 

многоквартирны

х домах, 

управляющие 

компании и ТСЖ

348,00 146 50808,00  357,55 191 68292,30  298,79 171 51092,60  237,78 215 51122,00  0,00 0,00 0,00

Установка 

общедомовых 

приборов учета 

холодной воды

Собственники 

жилых домов и 

помещений в 

многоквартирны

х домах, 

управляющие 

компании и ТСЖ

50,00 115 5750,00  50,68 391 19817,50  48,93 403 19717,70  50,69 580 29397,90  0,00 0,00 0,00

261 56558,00  582 88109,80  574 70810,30  795 80519,90  0,00 0,00 0,00 Итого 

Всего за период действия Программы, тыс. руб. :  295998,00



2012 год

Наименование 

мероприятия

Исполнители

2013 год 2014 год



2010 год 2011 год


4.1.2. Программные мероприятия  по установке индивидуальных и общих (квартирных)
приборов учета в муниципальном жилищном фонде 
[image: image3.emf]Стоимость 

одного 

индивидуально-

го прибора 

учета, тыс.руб.

Количество 

устанавливае-

мых  приборов 

учета,                    

шт.

Объем 

финансирования 

тыс. руб.

Стоимость 

одного 

индивидуально-

го прибора 

учета, тыс.руб.

Количество 

устанавливае-

мых  приборов 

учета,                    

шт.

Объем 

финансирования 

тыс. руб.

Установка 

индивидуальных и 

общих 

(квартирных) 

приборов учета, в 

том числе: 

Департамент жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Липецка

12339 17181,00 0,00 0,00

электрической 

энергии

1,30 8538 11099,40 0,00 0,00 0,00

горячей воды 1,60 1817 2907,20 0,00 0,00 0,00

холодной воды 1,60 1984 3174,40 0,00 0,00 0,00

2014 год 2013 год

Наименование 

мероприятия

Исполнители

Всего за период действия Программы, тыс. руб. :  17181,00  

4.2. Программные мероприятия по энергетическим обследованиям

зданий жилищного фонда


[image: image4.emf]Стои-

мость 

энерге-

тичес-

кого 

обсле-

дования 

одного 

здания, 

тыс. руб.

Коли-

чество 

прове-

денных 

энергети-         

ческих 

обсле-

дований, 

шт. 

Объем 

финан-

сировани

я               

тыс.          

руб.

Стои-

мость 

энерге-

тичес-

кого 

обсле-

дования 

одного 

здания, 

тыс. 

руб.

Коли-

чество 

прове-

денных 

энергети-         

ческих 

обсле-

дований, 

шт. 

Объем 

финан-

сировани

я               

тыс.          

руб.

Стои-

мость 

энерге-

тичес-

кого 

обсле-

дования 

одного 

здания, 

тыс. 

руб.

Коли-

чество 

прове-

денных 

энергети-         

ческих 

обсле-

дований, 

шт. 

Объем 

финан-

сировани

я               

тыс.          

руб.

Стои-

мость 

энерге-

тичес-

кого 

обсле-

дования 

одного 

здания, 

тыс. 

руб.

Коли-

чество 

прове-

денных 

энергети-         

ческих 

обсле-

дований, 

шт. 

Объем 

финан-

сировани

я               

тыс.          

руб.

Стои-

мость 

энерге-

тичес-

кого 

обсле-

дования 

одного 

здания, 

тыс. 

руб.

Коли-

чество 

прове-

денных 

энергети-         

ческих 

обсле-

дований, 

шт. 

Объем 

финан-

сировани

я               

тыс.          

руб.

Энергетическое 

обследование 

здании 

жилищного 

фонда

Собственники 

жилых домов и 

помещений в 

многоквартирных 

домах, 

управляющие 

компании и ТСЖ, 

департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации г. 

Липецка

45,00 24 1 080,00 48,48 36 1 745,40 53,81 49 2 636,60 56,40 10 564,00 57,00 13 741,00

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Наименование 

мероприятия

Исполнители

Всего за период действия Программы, тыс. руб.:    6767,00


4.3. Программные мероприятия по оснащению зданий жилищного

фонда энергоэффективными источниками света

[image: image5.emf]Стои-

мость 

одного 

источ-

ника 

света,     

руб.

Коли-

чество 

уста-

навли-

ваемых 

источ-

ников 

света, 

шт.

Объем 

финан-

сиро-

вания 

тыс.          

руб.

Стои-

мость 

одного 

источ-

ника 

света,     

руб.

Коли-

чество 

уста-

навли-

ваемых 

источ-

ников 

света, 

шт.

Объем 

финан-

сиро-

вания 

тыс.          

руб.

Стои-

мость 

одного 

источ-

ника 

света,     

руб.

Коли-

чество 

уста-

навли-

ваемых 

источ-

ников 

света, 

шт.

Объем 

финан-

сиро-

вания 

тыс.          

руб.

Стои-

мость 

одного 

источ-

ника 

света,     

руб.

Коли-

чество 

уста-

навли-

ваемых 

источ-

ников 

света, 

шт.

Объем 

финан-

сиро-

вания 

тыс.          

руб.

Стои-

мость 

одного 

источ-

ника 

света,     

руб.

Коли-

чество 

уста-

навли-

ваемых 

источ-

ников 

света, 

шт.

Объем 

финан-

сиро-

вания 

тыс.          

руб.

Оснащение мест 

общего пользования 

(лестничных клеток, 

подвалов) 

энергоэффективным

и источниками света

Собственники 

жилых домов и 

помещений в 

многоквартирны

х домах, 

управляющие 

компании и ТСЖ

60,00 0 0,00 207,55 3589 744,90 384,40 8307,00 3193,20 108,96 1283 139,80 106,13 1485 157,60

Оснащение 

наружного 

освещения 

энергоэффективным

и источниками света

Собственники 

жилых домов и 

помещений в 

многоквартирны

х домах, 

управляющие 

компании и ТСЖ

0,00 0 0,00 589,50 781 460,40 797,73 1363,00 1087,30 227,86 140 31,90 212,37 186 39,50

0,00 6,30 130,30 0,00 0,00

0 0,00 4370 1205,30 9670 4280,50 1423 171,70 1671 197,10

средства управляющих компаний и 

Всего за период действия Программы, тыс. руб.:    5854,60 

2014 год 2010 год 2011 год 2013 год 2012 год

Наименование 

мероприятия

Исполнители

Итого


4.4. Программные мероприятия по увеличению термического

сопротивления ограждающих конструкций зданий жилищного фонда

[image: image6.emf]Стои-

мость 

работ,             

тыс.         

руб.

Коли-

чество 

зданий, 

шт.

Объем 

финанси-

рования 

тыс.                  

руб.

Стои-

мость 

работ,             

тыс.         

руб.

Коли-

чество 

зданий, 

шт.

Объем 

финанси-

рования 

тыс.          

руб.

Стои-

мость 

работ,             

тыс.         

руб.

Коли-

чество 

зданий, 

шт.

Объем 

финанси-

рования 

тыс.       

руб.

Стои-

мость 

работ,             

тыс.         

руб.

Коли-

чество 

зданий, 

шт.

Объем 

финанси-

рования 

тыс.          

руб.

Стои-

мость 

работ,             

тыс.         

руб.

Коли-

чество 

зданий, 

шт.

Объем 

финанси-

рования 

тыс.                                     

руб.

Утепление фасадов

Собственники 

жилых домов и 

помещений в 

многоквартирны

х домах, 

управляющие 

компании и ТСЖ

5000,00 4 20000,00 2239,76 7 15678,30 1303,42 15 19551,30 2539,25 4 10157,00 2539,25 4 10157,00

Утепление кровли, 

чердачных 

помещений, 

подвалов, дверных 

блоков, оконных 

блоков и т.д.

Собственники 

жилых домов и 

помещений в 

многоквартирны

х домах, 

управляющие 

компании и ТСЖ

0,00 0 0,00 201,62 112 22581,90 136,49 187 25522,90 210,00 1 210,00 250,50 1 250,50

4 20000,00 119 38260,20 202 45074,20 5 10367,00 5 10407,50

2013 год 2014 год 2010 год 2011 год 2012 год

Наименование 

мероприятия

Исполнители

Всего за период действия Программы, тыс. руб.:   124108,90

Итого


4.5. Программные мероприятия по энергосбережению в бюджетных, казенных учреждениях
и организациях с участием муниципального образования

4.5.1. Мероприятия в бюджетных, казенных учреждениях
	                                                   
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	 

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Департамент образования
	17876,50
	17500,00
	11500,00

	10200,00
	8700,00
	65776,50


	1.1.
	Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие во всех учреждениях
	1100,00
	450,00
	100,00
	100,00
	100,00
	1850,00

	1.5.
	Разработка ПСД на установку приборов учета тепла в ОУ
	141,10
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	166,10

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	1.6.
	Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ СОШ № 49 (доделать)
	289,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	289,20

	1.7.
	Монтаж прибора учета теплоэнергии в МОУ СОШ № 10 (дополнительно), 15 филиал, 31 филиал, 44 (нач. школа), 36 (РЦ), ЦДЮТТ «Городской», ЦРТДиЮ «Левобережный», ЦЦЮТТ «Новолипецкий»
	806,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	806,00

	1.8.
	Капитальный ремонт фасада в 9-и ОУ
	2807,00
	2140,00
	2000,00
	2000,00
	1700,00
	10647,00

	1.9.
	Утепление чердачных помещений, ремонт слуховых окон в 6-и ОУ
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00

	1.10.
	Замена оконных рам на пластиковые окна в 33 ОУ
	5076,70
	6000,00
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	20076,70

	1.11.
	Смена входных дверей в 5-и ОУ
	278,90
	400,00
	400,00
	400,00
	400,00
	1878,90

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	1.12.
	Капитальный ремонт системы отопления в 25-и ОУ
	4515,80
	6256,00
	4300,00
	4300,00
	3200,00
	22571,80

	1.13.
	Текущий ремонт системы отопления в 42-х ОУ
	2861,80
	1700,00
	600,00
	400,00
	300,00
	5861,80

	1.14.
	Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ 

СОШ № 37
	0,00
	429,00
	0,00
	0,00
	0,00
	429,00

	1.15.
	Разработка и подготовка энергетических паспортов образовательными учреждениями
	0,00
	0,00
	1100,00
	0,00
	0,00
	1100,00

	2.
	Департамент дошкольного образования
	18063,00
	25805,20
	22700,58
	20750,40
	6418,00
	93737,18

	2.1.
	Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов ДОУ
	0,00
	2330,00
	218,58
	0,00
	0,00
	2548,58

	2.2.
	Изготовление ПСД на установку приборов учета тепла в ДОУ Липецка 
	617,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	617,00

	2.3.
	Установка приборов учета тепловой энергии в ДОУ             г. Липецка
	7314,00
	5322,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12636,00

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	2.4.
	Проведение капитального ремонта системы отопления в ДОУ г. Липецка
	1287,00
	5943,60
	1387,30
	0,00
	0,00
	8617,90

	2.5.
	Проведение текущего ремонта систем отопления в ДОУ г. Липецка
	1376,00
	1354,80
	2242,20
	611,20
	400,00
	5984,20

	2.6.
	Проведение капитального ремонта кровли в ДОУ          г. Липецка
	5591,00
	7529,00
	10424,90
	17017,00
	4338,00
	44899,90

	2.7.
	Проведение капитального ремонта фасада в ДОУ               г. Липецка
	0,00
	0,00
	4901,40
	0,00
	0,00
	4901,40

	2.8.
	Проведение капитального ремонта электропроводки в  ДОУ г. Липецка
	0,00
	1715,80
	800,00
	0,00
	0,00
	2515,80

	2.9.
	Замена оконных рам на пластиковые окна в ДОУ          г. Липецка
	1824,00
	1086,70
	2440,70
	130,00
	130,00
	5611,40

	2.10.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в ДОУ г. Липецка
	54,00
	523,30
	285,50
	622,20
	600,00
	2085,00

	2.11.
	Установка теплоотражающих экранов в ДОУ г. Липецка
	0,00
	0,00
	0,00
	1680,00
	550,00
	2230,00

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	2.12.
	Устройство теплоизоляции чердачного перекрытия в ДОУ г. Липецка
	0,00
	0,00
	0,00
	690,00
	400,00
	1090,00

	3.
	Департамент здравоохранения
	5119,70
	7680,59
	16434,24
	0,00
	0,00
	29234,53

	3.1.
	Оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, воды и природного газа
	5119,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5119,70

	3.2.
	Энергетическое обследование здания. 
	0,00
	304,60
	2520,00
	0,00
	0,00
	2824,60

	3.3.
	Обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.
	Установка энергосберегающих ламп
	0,00
	517,09
	0,00
	0,00
	0,00
	517,09

	3.5.
	Замена оконных рам на пластиковые окна 
	0,00
	6521,20
	0,00
	0,00
	0,00
	6521,20

	3.6.
	Установка автоматизированного теплового пункта (АТП)
	0,00
	337,70
	598,32
	0,00
	0,00
	936,02

	3.7.
	Ремонт кровли
	0,00
	0,00
	6302,06
	0,00
	0,00
	6302,06

	3.8.
	Устройство вентилируемого фасада
	0,00
	0,00
	1950,00
	0,00
	0,00
	1950,00

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	3.9.
	Замена оконных и дверных блоков
	0,00
	0,00
	5063,86
	0,00
	0,00
	5063,86

	4.
	Департамент культуры
	6200,00
	6700,00
	3550,00
	50,00
	0,00
	16500,00

	4.1.
	Оснащение приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды
	6200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6200,00

	4.2.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
	0,00
	0,00
	250,00
	50,00
	0,00
	300,00

	4.3.
	Ремонт кровли, систем отопления
	0,00
	6700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6700,00

	4.4.
	Энергетическое обследование зданий 
	0,00
	0,00
	1300,00
	0,00
	0,00
	1300,00

	4.5.
	Замена оконных рам на пластиковые окна
	0,00
	0,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	2000,00

	4.6.
	Утепление фасадов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.7.
	Утепление чердачных перекрытий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Департамент по физической культуре и спорту
	1202,00
	4033,00
	1935,79
	1618,00
	0,00
	8788,79

	5.1.
	Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	5.2.
	Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3.
	Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.4.
	Энергетическое обследование зданий  
	0,00
	0,00
	1356,36
	0,00
	0,00
	1356,36

	5.5.
	Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.6.
	Монтаж приборов учета тепловой энергии в количестве 6-ти штук
	874,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	874,00

	5.7.
	Утепление чердачного помещения МУ ДОД  «СДЮШОР №10»
	68,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,00

	5.8.
	Ремонт кровли в МОУ ДОД «ДЮСШ №8»
	161,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	161,00

	5.9.
	Замена освещения игрового зала в МУ ЦС «Металлург» на энергосберегающее
	0,00
	536,00
	0,00
	0,00
	0,00
	536,00

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	5.10.
	Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в МОУ ДОД  «ДЮСШ №10», МУ ЦС «Металлург», МУ ДОД «ДЮСШ №8», МОУ ДОД ДЮЦ «Факел»
	99,00
	1300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1399,00

	5.11.
	Капитальный ремонт витражей фасада МОУ ДОД «ДЮСШ №4»
	0,00
	427,00
	0,00
	0,00
	0,00
	427,00

	5.12.
	Капитальный ремонт витражей фасада игрового зала в МУ ФОК «Пламя»
	0,00
	1770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1770,00

	5.13.
	Капитальный ремонт отопления в зале художественной гимнастики МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1»
	0,00
	0,00
	100,01
	0,00
	0,00
	100,01

	5.14.
	Утепление входного тамбура центрального входа МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1»
	0,00
	0,00
	23,00
	0,00
	0,00
	23,00

	5.15.
	Капитальный ремонт мягкой кровли здания по ул. Детской - 2а МБОУ ДОД «ДЮСШ №8»
	0,00
	0,00
	356,66
	0,00
	0,00
	356,66

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	5.16.
	Замена деревянных окон  на пластиковые стеклопакеты в МБУ СК «Сокол»,            МБУ ФОК «Пламя»
	0,00
	0,00
	99,76
	818,00
	0,00
	917,76

	5.17.
	Переход на энергосберегающие осветительные приборы в системе наружного и внутреннего освещения  МБУ СК «Сокол»,             МБУ «Водно-спортивная база», МБОУ ДОД    «ДЮСШ №1», МБОУ ДОД «ДЮСШ №8», МБОУ ДОД «СДЮШОР №10», МБОУ ДОД «СДЮШОР №11»

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.18.
	Утепление кровли в зданиях МБУ СК «Сокол»,         МБОУ ДОД                  «СДЮШОР №10»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	5.19.
	Установка теплоотражаю-щих экранов за радиаторами отопления в МБУ СК «Сокол», МБУ ФОК «Пламя», МБУ ЦС «Металлург», МБОУ ДОД «ДЮСШ №1», МБОУ ДОД «ДЮСШ №8», МБОУ ДОД «СДЮШОР №10»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.20.
	Капитальный ремонт систе-мы отопления с установкой балансировочной и регули-рующей арматуры на отопи-тельных приборах в МБУ СК «Сокол», МБУ «Водно-спортивная база», МБОУ ДОД «СДЮШОР №10»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.21.
	Утепление  наружных стен здания МБУ СК «Сокол», МБОУ ДОД «ДЮСШ №1», МБОУ ДОД «ДЮСШ №8»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.22.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие компак-тные люминесцентные лампы в МБУ ФОК «Пламя», МБУ ЦС «Металлург»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	5.23.
	Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) в МБУ ФОК «Пламя»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.24.
	Установка регуляторов тепла на радиаторы в МБУ ФОК «Пламя», МБУ ЦС «Металлург», МБУ «Водно-спортивная база»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.25.
	Замена устаревшей сантехники на электронную автоматическую в МБУ ФОК «Пламя», МБУ ЦС «Металлург»
	0,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	300,00

	5.26.
	Замена электрического обогревателя на инфракрасный в МБУ «Водно-спортивная база»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.27.
	Капитальный ремонт кровли в МБОУ ДОД «ДЮСШ №1»  
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	500,00

	5.28.
	Утепление чердачного перекрытия в МБОУ ДОД «ДЮСШ №1»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	5.29.
	Установка системы контроля топлива FMS- бензин в МБОУ ДОД «ДЮСШ №8»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.30.
	Ремонт и утепление мягкой кровли здания спортзала МБОУ ДОД «ДЮСШ №8»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.31.
	Замена жаровочной плиты на энергосберегающую плиту в МБОУ ДОД «СДЮШОР №10»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.32.
	Утепление цокольного перекрытия МБОУ ДОД «СДЮШОР №10»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.33.
	Капитальный ремонт системы освещения ледовой арены МБОУ ДОД «СДЮШОР №11»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Департамент социальной защиты населения
	388,43
	1545,80
	1371,80
	396,00
	3037,00
	6739,03

	6.1.
	Установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды
	388,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	388,43

	6.2.
	Проведение энергетического обследования
	0,00
	591,60
	0,00
	0,00
	0,00
	591,60

	6.3.
	Установка энергосберегающих ламп 
	0,00
	104,20
	0,00
	195,00
	0,00
	299,20

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	6.4.
	Замена окон на пластиковые стеклопакеты
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	60,00

	6.5.
	Реконструкция системы отопления
	0,00
	650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	650,00

	6.6.
	Замена наружного трубопровода отопления от центра автотранспортного обслуживания до ДС  «Спартак»
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00

	6.7.
	Ремонт и утепление кровли и стен
	0,00
	0,00
	1160,00
	0,00
	1362,90
	2522,90

	6.8.
	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
	0,00
	0,00
	50,50
	6,60
	13,80
	70,90

	6.9.
	Тепловая изоляция трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения
	0,00
	0,00
	94,30
	0,00
	0,00
	94,30

	6.10.
	Установка смесителей с аэраторами
	0,00
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	7,00

	6.11.
	Диспетчеризация и электронный учет потребления энергоресурсов
	0,00
	0,00
	0,00
	140,00
	0,00
	140,00

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	6.12.
	Установка отдельного узла учета электропотребления в арендованных помещениях
	0,00
	0,00
	0,00
	1,50
	0,00
	1,50

	6.13.
	Установка балансировочных клапанов на магистральных трубопроводах системы отопления (Danfoss тип ASV-PL)  «МФЦ» г. Липецка, пл. Победы, 6-А, «Октябрьский КЦСОН», ул. Папина. 31
	0,00
	0,00
	0,00
	52,90
	149,80
	202,70

	6.14.
	Утепление перекрытия над неотапливаемым подвалом
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230,90
	230,90

	6.15.
	Заклейка окон энергосбере-гающими пленками
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94,80
	94,80

	6.16.
	Замена отопительных приборов с установкой запорной арматуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1086,00
	1086,00

	6.17.
	Установка балансировочной арматуры на магистральных трубопроводах, с полной заменой магистральных трубопроводов с d=76 мм на dy=40 мм
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,80
	74,80

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	6.18.
	Установка радиаторных терморегуляторов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,00
	24,00

	7.
	Департамент ЖКХ
	72,90
	0,00
	8606,00
	16670,00
	1000,00
	26348,90

	7.1.
	Установка узла учета тепловой энергии
	72,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,90

	7.2.
	Замена - модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоэтажном жилищном фонде г. Липецка. 
	0,00
	0,00
	8606,00
	9000,00
	0,00
	17606,00

	7.3.
	Газификация многоквартирного дома по ул. Ленина, с. Сселки
	0,00
	0,00
	0,00
	7670,00
	1000,00
	8670,00

	8.
	Департамент, транспорта, дорог и благоустройства
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00

	8.1.
	Энергетическое обследование здания по адресу пр. Победы, дом 85
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00

	9.
	Управление ГО и ЧС
	27,00
	1122,63
	50,00
	110,00
	77,00
	1386,63

	9.1.
	Установка энергоэкономичных ламп и светильников
	27,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00

	9.2.
	Энергетическое обследование административного здания 
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	9.3.
	Ремонт теплового узла с заменой технологического, регулирующего оборудования и приборов учета на энергоэкономичное
	0,00
	158,90
	0,00
	0,00
	0,00
	158,90

	9.4.
	Замена деревянных окон на окна из ПВХ в помещениях административного здания
	0,00
	278,73
	0,00
	0,00
	0,00
	278,73

	9.5.
	Ремонт центральной системы отопления в административном здании с установкой на радиаторы регуляторов подачи воды в количестве 60 штук
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00

	9.6.
	Ремонт плоской кровли административного здания установкой покрытия из наплавляемых материалов
	0,00
	480,00
	0,00
	0,00
	0,00
	480,00

	9.7.
	Установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	10,00

	9.8.
	Восстановление теплоизоляции наружного трубопровода системы отопления и ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	100,00

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	9.9.
	Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.10.
	Установка радиаторных термостатов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,00
	45,00

	9.11.
	Утепление тамбура входа в здание управления, установка доводчика
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00
	32,00

	10.
	МУ «Управление главного смотрителя»
	232,40
	0,00
	0,00
	4500,00
	1000,00
	5732,40

	10.1.
	Замена светильников РКУ 400-250-125 с лампами ДРЛ на энергоэкономичные ЖКУ 250-125-70 с лампами ДНаТ
	232,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232,40

	10.2.
	Перепрограммирование электросчетчиков, контролеров и репликаторов
	0,00
	0,00
	0,00
	846,10
	0,00
	846,10

	10.3.
	Замена в пунктах питания одноставочных электросчетчиков на многоставочные
	0,00
	0,00
	0,00
	227,90
	0,00
	227,90

	10.4.
	Модернизация локальной компьютерной сети АСУ наружным освещением
	0,00
	0,00
	0,00
	1400,00
	0,00
	1400,00

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	10.5.
	Аттестация АСКУЭ
	0,00
	0,00
	0,00
	826,00
	0,00
	826,00

	10.6.
	Замена пунктов питания с интеграцией их в АСУ наружным освещением
	0,00
	0,00
	0,00
	1200,00
	1000,00
	2200,00

	11.
	МУ «Административно-техническая инспекция»
	8,80
	46,40
	855,48
	6,10
	151,50
	1068,28

	11.1.
	Установка энергосберегающих ламп во всех помещениях
	6,40
	6,40
	0,00
	3,00
	0,00
	15,80

	11.2.
	Утепление крыши и стен здания
	0,00
	0,00
	855,48
	0,00
	0,00
	855,48

	11.3.
	Установка ламп с датчиком движения в переходном коридоре и запасном выходе
	2,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,40

	11.4.
	Замена окон в здании учреждения на окна из ПВХ
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	151,50
	191,50

	11.5.
	Осуществление постоянного контроля за расходованием энергоресурсов в помещениях МУ АТИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.6.
	Установка датчиков присутствия людей во вспомогательных помещениях 
	0,00
	0,00
	0,00
	3,10
	0,00
	3,10

	№                     п/п
	Наименование мероприятия.                                                        Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого                      за период 2010 - 2014

	12.
	МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации г. Липецка»
	1694,20
	400,00
	160,50
	2622,00
	0,00
	4876,70

	12.1.
	Замена оконных рам на пластиковые окна 
	0,00
	0,00
	0,00
	1586,00
	0,00
	1586,00

	12.2.
	Установка приборов учета холодной, горячей воды с подводкой
	0,00
	0,00
	0,00
	26,00
	0,00
	26,00

	12.3.
	Ремонт фасада
	0,00
	0,00
	0,00
	757,00
	0,00
	757,00

	12.4.
	Установка приборов учета воды
	190,00
	0,00
	0,00
	3,00
	0,00
	193,00

	12.5.
	Установка энергосберегающих ламп
	170,00
	400,00
	0,00
	250,00
	0,00
	820,00

	12.6.
	Установка дверных доводчиков
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.7.
	Монтаж АТП
	1316,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1316,20

	12.10.
	Энергетическое обследование зданий 
	0,00
	0,00
	160,50
	0,00
	0,00
	160,50

	 
	Итого по бюджетным, казенным учреждениям
	50884,93
	64883,62
	67164,39
	56922,50
	20383,50
	260238,94



4.5.2. Мероприятия в организациях

с участием муниципального образования

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	МУП «Регистрационно-вычислительный центр               г. Липецка»
	194,91
	620,26
	255,50
	500,00
	0,00
	1570,67

	1.1.
	Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды
	194,91
	620,26
	0,00
	0,00
	0,00
	815,17

	1.2.
	Установка пластиковых окон
	0,00
	0,00
	130,50
	0,00
	0,00
	130,50

	1.3.
	Энергетическое обследование зданий
	0,00
	0,00
	125,00
	500,00
	0,00
	625,00

	2.
	МУ СПАТ по уборке                    г. Липецка
	101,50
	2143,00
	1532,35
	580,00
	600,00
	4956,85

	2.1.
	Организация на Центральной базе площадки для хранения пескосоляной смеси
	1,50
	5,00
	6,00
	0,00
	0,00
	12,50

	2.2.
	Ежегодное перебазирование 20 ед. техники с Центральной базы на СПУ
	20,00
	26,00
	40,00
	40,00
	0,00
	126,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	2.3.
	Оборудование двух автомо-билей ЗИЛ-433362 МДК предпусковыми подогревате-лями «Вебасто» для подогре-ва двигателя в холодное время года
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,00

	2.4.
	Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии
	0,00
	158,00
	498,00
	0,00
	100,00
	756,00

	2.5.
	Утепление и ремонт крыш 
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00

	2.6.
	Замена  окон на пластиковые в моторном, кузнечном и токарном цехах
	0,00
	0,00 
	0,00
	300,00
	0,00
	300,00

	2.7.
	Реконструкция наружной теплотрассы  (для уменьшения потерь тепла)
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00

	2.8.
	Установка электросчетчиков (датчиков)
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00

	2.9.
	Приобретение и замена оборудования (насосов) на энергоэкономичные 
	0,00
	45,00
	276,00
	0,00
	0,00
	321,00

	2.10.
	Замена энергоемкого свароч-ного оборудования в коли-честве 7 шт. на современные энергоэкономичные аппараты с высоким КПД
	0,00
	40,00
	59,00
	0,00
	0,00
	99,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	2.11.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	0,00
	7,00
	99,00
	0,00
	0,00
	106,00

	2.12.
	Проектирование и монтаж подвода сжатого воздуха к местам ремонта автомобилей в РММ с установкой двух винтовых компрессоров (уменьшение потерь тепла)
	0,00
	1200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1200,00

	2.13.
	Ремонт помещения насосной станции на р. Воронеж с установкой автоматических масляных нагревателей, утеплением крыши и заменой окон
	0,00
	0,00
	54,00
	0,00
	0,00
	54,00

	2.14.
	Утепление трубопровода отопления от бассейна «Спартак» до АБК
	0,00
	0,00
	48,00
	0,00
	0,00
	48,00


	2.15.
	Замена стальных электродов в бойлере на электротены с терморегулятором на Центральной базе 
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	20,00

	2.16.
	Проектирование и монтаж автоматизированного теплового узла на Октябрьском ПУ
	0,00
	0,00
	432,35
	0,00
	0,00
	432,35

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	2.17.
	Замена светильников наружного освещения ДРЛ на светодиодные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	200,00

	2.18.
	Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00 
	10,00

	2.19.
	Дополнительная теплоизоляция стен бухгалтерии АБК, диспетчерской на Центральной базе
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	20,00
	35,00

	2.20.
	Установка на автомобили JPS навигаторы с отображением на мониторе диспетчерской
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00 
	200,00

	2.21.
	Диспетчеризация и электрон-ный учет потребляемых энергоресурсов по предприятию
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	200,00
	200,00

	2.22.
	Оборудование 5 автомобилей ЗИЛ - 4333362 предпусковыми подогревателями Северс-М для прогрева блоков двигателей
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	0,00
	15,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	2.23.
	Обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,00
	80,00

	3.
	МУ «Ремонтно-строительное дорожное предприятие»
	69,06
	274,90
	288,85
	41,32
	31,89
	706,02

	3.1.
	Установка энергосберегающих тепловых лент ЭНГЛ вместо спиральных обогревателей на битумные и мазутные трассы АБЦ
	19,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,83

	3.2.
	Сокращение расхода электроэнергии на прогрев битумных и мазутных трасс
	25,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,23

	3.3.
	Установка энергосберегающих ламп, светильников
	24,00
	3,90
	0,00
	0,00
	0,00
	27,90

	3.4.
	Замена нагревательных элементов в емкостях мазута, битума на НПП 8кВт 
	0,00
	252,30
	0,00
	0,00
	31,89
	284,19

	3.5.
	Теплоизоляция битумно-мазутных трасс на АБЦ
	0,00
	11,90
	0,00
	0,00
	0,00
	11,90

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	3.6.
	Мероприятия, направленные на сокращение расхода воды (установка душевых леек «Лейка 2000»)
	0,00
	6,80
	0,00
	0,00
	0,00
	6,80

	3.7.
	Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	0,00
	70,00

	3.8.
	Замена освещения производственного корпуса на энергосберегающие лампы
	0,00
	0,00
	120,00
	0,00
	0,00
	120,00

	3.9.
	Замена нагревательных элементов мазуто-битумопровов
	0,00
	0,00
	0,00
	41,32
	0,00
	41,32

	3.10.
	Энергетическое обследование зданий
	0,00
	0,00
	98,85
	0,00
	0,00
	98,85

	4.
	МУП «Зеленхоз»
	350,00
	800,00
	915,00
	750,00
	400,00
	3215,00

	4.1.
	Замена светильников освещения гаражных боксов для грузовых а/м ДРЛ-400 на ДРЛ-250
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	4.2.
	Разработка и согласование разрешительной документации и рабочего проекта на строительство блочно-модульной газовой котельной для снабжения МУП «Зеленхоз» г. Липецка собственной тепловой энергией
	300,00
	800,00
	715,00
	0,00
	0,00
	1815,00

	4.3.
	Ремонт и утепление кровли 
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	350,00

	4.4.
	Проведение энергетического обследования предприятия
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00

	4.5.
	Замена остекления теплицы с герметизацией
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	200,00

	4.6.
	Утепления теплицы полиэтиленовой пленкой для исключения воздухопроницания
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	50,00
	100,00

	4.7.
	Ремонт системы отопления
	0,00
	0,00
	0,00
	250,00
	250,00
	500,00

	5.
	МУП ритуальных услуг          г. Липецка
	99,90
	6,50
	67,00
	32,50
	143,10
	349,00

	5.1.
	Модернизация системы отопления
	40,00
	0,00
	20,00
	20,00
	20,00
	100,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	5.2.
	Замена ламп накаливания на энергоэффективные
	59,90
	2,00
	12,00
	12,50
	13,10
	99,50

	5.3.
	Установка окон из ПВХ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110,00
	110,00

	5.4.
	Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии
	0,00
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4,50

	5.5.
	Энергетическое обследование зданий
	0,00
	0,00 
	35,00
	0,00
	0,00
	35,00

	6.
	МУП по ремонту и содержанию коллективных антенн г. Липецка
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00

	6.1.
	Установка энергосберегающих ламп на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00

	6.2.
	Утепление ворот гаражей    на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4 
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00

	6.3.
	Установка энергосберегающих передвижных фильтровентиляционных установок на базе по адресу: ул. Московская, 4  
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	6.4.
	Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению    
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	МУП «Второе ГЖУ»
	1908,00
	312,59
	837,14
	265,00
	250,00
	3572,73

	7.1.
	Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды
	1908,00
	268,03
	0,00
	0,00
	0,00
	2176,03

	7.2.
	Установка окон из ПВХ
	0,00
	44,56
	188,00
	0,00 
	 0,00
	232,56

	7.3.
	Установка элеваторного узла по ул. Рабочая, 22
	0,00
	0,00
	 
	250,00
	250,00
	500,00

	7.4.
	Установка приборов учета электроэнергии на отдельные цеха
	0,00
	0,00
	5,90
	15,00
	0,00
	20,90

	7.5.
	Ремонт фасада здания по ул. Рабочая, 22
	0,00
	0,00
	476,87
	0,00
	0,00
	476,87

	7.6.
	Замена участка теплотрассы
	0,00
	0,00
	101,37
	0,00
	0,00
	101,37

	7.7.
	Энергетическое обследование здания
	0,00
	0,00
	65,00
	0,00
	0,00
	65,00

	8.
	МУП «Банно-прачечное хозяйство»
	1060,00
	1145,00
	326,00
	420,00
	120,00
	3071,00

	8.1.
	Ремонт систем отопления
	620,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	680,00

	8.2.
	Установка энергосберегаю-щих ламп типа ESB-7 и авто-матического выключателя света типа Beamish
	0,00
	15,00
	6,00
	0,00
	0,00
	21,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	8.3.
	Монтаж теплообменников для подогрева горячей воды и отопления
	0,00
	295,00
	0,00
	0,00
	0,00
	295,00

	8.4.
	Установка приборов учета тепловой энергии
	440,00
	455,00
	0,00
	0,00
	0,00
	895,00

	8.5.
	Установка смесителей типа «Лейка-2000»
	0,00
	160,00
	36,00
	0,00
	0,00
	196,00

	8.6.
	Ремонт парных помещений
	0,00
	220,00
	0,00
	0,00
	0,00
	220,00

	8.7.
	Энергетическое обследование зданий 
	0,00
	0,00
	210,00
	200,00
	0,00
	410,00

	8.8.
	Монтаж циркуляционного трубопровода 
	0,00
	0,00
	27,00
	 
	0,00
	27,00

	8.9.
	Установка окон из ПВХ
	0,00
	0,00
	47,00
	120,00
	120,00
	287,00

	8.10.
	Установка регуляторов температуры и давления
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	0,00
	40,00

	9.
	МУП КП «Рембыттехника»
	1036,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1036,00

	9.1.
	Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00

	9.2.
	Установка счетчиков электроэнергии
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00

	9.3.
	Оснащение рабочих мест локальными (настольными и прочими) светильниками
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	9.4.
	Проведение инструктажа работников о способах электросбережения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.5.
	Ремонт системы отопления, установка перемычек на всех радиаторах отопления, укомплектованных запорно-регулирующей аппаратурой, обеспечивающих требуемую теплоотдачу
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300,00

	9.6.
	Переоборудование теплового узла для обеспечения автоматической регулировки температуры теплоносителя
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00

	9.7.
	Замена оконных блоков на пластиковые с тройным стеклопакетом
	54,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54,00

	9.8.
	Проведение инструктажа работников о способах теплосбережения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.9.
	Установка современной запорной и водоразборной арматуры
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	9.10.
	Проведение инструктажа работников о способах водосбережения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.11.
	Приобретение современного автотранспорта с высоким КПД
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00

	9.12.
	Применение современных препаратов для уменьшения трения (смазки-реметаллизанты)
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00

	9.13.
	Проведение инструктажа работников о способах топливосбережения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	МУП «Липецкая станция аэрации»
	1244,50
	1281,40
	15325,00
	420,00
	300,00
	18570,90

	10.1.
	Разработка и внедрение автоматизированной системы контроля и учета локальной системы электропотребления
	757,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	757,50

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	10.2.
	Перевод электрокало-риферных вентиляционных систем зданий УФО на рециркуляцию воздуха
	459,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	459,00

	10.3.
	Модернизация узла учета холодной воды
	28,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,00

	10.4.
	Отказ от использования пара от НЛМК и создание собст-венной блочно-модульной котельной
	0,00
	 0,00
	13375,00
	0,00
	0,00
	13375,00

	10.5.
	Диспетчеризация технологических процессов
	0,00
	1281,40
	1950,00
	0,00
	0,00
	3231,40

	10.6.
	Замена уличных осветительных приборов на энергосберегающие (освещение автодороги)
	0,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	300,00

	10.7.
	Установка частотного регулируемого привода насосов циркуляции
	0,00
	0,00
	0,00
	120,00
	0,00
	120,00

	10.8.
	Замена осветительных приборов для аварийного дежурного освещения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300,00
	300,00

	11.
	МУП «Аварийно-диспетчерская служба» городского хозяйства                  г. Липецка
	123,80
	226,00
	250,00
	210,00
	0,00
	809,80

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	11.1.
	Проведение работы с персоналом по эффективному использованию энергоресурсов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.2.
	Осуществление постоянного контроля над эффективным использованием энергоресурсов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.3.
	Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00

	11.4.
	Замена оконных деревянных рам на ПВХ, утепление ворот гаражных боксов
	110,00
	72,00
	0,00
	0,00
	0,00
	182,00

	11.5.
	Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт на энергоэффективные устройства в количестве            25 шт.
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00

	11.6.
	Установка светодиодных регуляторов в количестве 3 шт. и датчиков движения в количестве 30 шт.
	10,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,80

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	11.7.
	Установка приборов учета теплоэнергии в помещениях аварийно-диспетчерских участков
	0,00
	154,00
	250,00
	0,00
	0,00
	404,00

	11.8.
	Энергетическое обследова-ние и разработка энергетических паспортов 
	0,00
	0,00
	0,00
	210,00
	0,00
	210,00

	12.
	МУП «Липецкая недвижимость»
	20,80
	1,00
	40,00
	0,00
	0,00
	61,80

	12.1.
	Замена ламп накаливания на светильники дневного освещения
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00

	12.2.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы
	12,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,80

	12.3.
	Постановка на коммерческий учет счетчиков электроэнергии
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00

	12.4.
	Энергетическое обследование здания по              ул. Плеханова, 35 а
	0,00
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	40,00

	13.
	МУП «Липецкводоканал»
	579,20
	2,40
	28,00
	0,00
	0,00
	609,60

	13.1.
	Реконструкция водяного отопления административного здания (ул. М.Горького, д. 2а)
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	13.2.
	Реконструкция КНС 7-го жилого района:
	220,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	220,00

	
	- изменение алгоритмов работы погружных насосных агрегатов;
	
	
	
	
	
	

	
	- установка ключа выбора режима управления для каждого насосного агрегата
	
	
	
	
	
	

	13.3.
	Установка приборов учета расхода холодной и горячей воды
	40,00
	2,40
	0,00
	0,00
	0,00
	42,40

	13.4.
	Замена устаревшей силовой электросборки в здании МУП, установка электросчетчика более высокого класса точности
	115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115,00

	13.5.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы
	4,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,20

	13.6.
	Энергетическое обследование здания
	0,00
	0,00
	28,00
	0,00
	0,00
	28,00

	14.
	МУП «Липецктеплосеть»
	749,00
	271,00
	300,00
	664,76
	0,00
	1984,76

	14.1.
	Замена стальных труб на пластиковые, замена нагревательных элементов
	520,00
	162,00
	0,00
	30,49
	0,00
	712,49

	14.2.
	Замена оконных и дверных блоков
	32,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	14.3.
	Внутреннее утепление стен
	74,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,00

	14.4.
	Прочие мероприятия
	123,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123,00

	14.5.
	Установка пробора учета тепловой энергии
	0,00
	94,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94,00

	14.6.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы
	0,00
	15,00
	0,00
	1,27
	0,00
	16,27

	14.7.
	Энергетическое обследование зданий
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00

	14.8.
	Монтаж АТП в зданиях УПК по ул. Краснознаменная, 2, АБК по ул. Московская, 20
	0,00
	0,00
	0,00
	633,00
	0,00
	633,00

	15.
	МУП «Горэлектросеть»
	19,80
	65,00
	0,00
	36,00
	31,00
	151,80

	15.1.
	Замена люминесцентных ламп на светодиодные
	19,80
	0,00
	0,00
	11,00
	6,00
	36,80

	15.2.
	Установка окон из ПВХ
	0,00
	65,00
	0,00
	25,00
	25,00
	115,00

	16.
	МУП «Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие» (МУП «ЛПАТП») - с 3.10.2011 объединено с МУП городского электротранспорта города Липецка (МУП ГЭТ) в МУП «Липецкпассажиртранс»
	0,00
	110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	16.1.
	Установка энергоэкономичных ламп и светильников
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00

	16.2.
	Установка утепляющего алюминиевого модуля и входной двери в общежитие для водителей и ремонтных рабочих в Студгородке
	0,00
	103,00
	0,00
	0,00
	0,00
	103,00

	17.
	МУП городского электротранспорта города Липецка (МУП ГЭТ) - с 3.10.2011 объединено с  МУП «Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие» (МУП «ЛПАТП») в МУП «Липецкпассажиртранс»
	0,00
	65,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,00

	17.1.
	Установка энергоэкономич-ных ламп и светильников
	0,00
	65,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,00

	18.
	 МУП «Липецкпассажиртранс»
	0,00
	0,00
	775,15
	2000,00
	2000,00
	4775,15

	18.1.
	Энергетическое обследование здания трамвайного и троллейбусного депо
	0,00
	0,00
	720,00
	0,00
	0,00
	720,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	18.2.
	Установка энергоэкономич-ных ламп и светильников
	0,00
	0,00
	55,15
	500,00
	500,00
	1055,15

	18.3.
	Мероприятия, рекоменду-емые энергоаудиторской компанией по итогам энергообследования зданий и сооружений
	0,00
	0,00
	0,00
	1500,00
	1500,00
	3000,00

	19.
	МКП «Липецкгорсвет»
	0,00
	1342,70
	2352,70
	1980,50
	819,30
	6495,20

	19.1.
	Отключение светильников наружного освещения в зимнее время
	0,00
	55,00
	55,00
	55,00
	55,00
	220,00

	19.2.
	Замена светильников на энергосберегающие с натриевыми лампами
	0,00
	314,70
	299,70
	299,70
	299,70
	1213,80

	19.3.
	Замена ламп на люминесцентные компактные 3U 25W
	0,00
	6,80
	0,00
	0,00
	0,00
	6,80

	19.4.
	Восстановление устаревших сетей наружного освещения с установкой СИП
	0,00
	966,20
	373,00
	464,60
	464,60
	2268,40

	19.5.
	Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	20,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	19.6.
	Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	0,00
	400,00

	19.7.
	Установка современных приборов учета тепловой энергии и горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00

	19.8.
	Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00

	19.9.
	Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	20,00

	19.10.
	Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	30,00

	19.11.
	Установка датчиков присутствия
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	20,00

	№               п/п
	Наименование мероприятия.                                 Исполнители
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого за период                  2010 - 2014

	19.12.
	Модернизация  электропроводки
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	20,00

	19.13.
	Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом
	0,00
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	15,00

	19.14.
	Строительство теплового ангара для грузового автотранспорта
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00

	19.15.
	Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00

	19.16.
	Перепрограммирование электросчетчиков в 141 пункте питания для перехода на двухтарифную оплату в сетях наружного освещения
	0,00
	0,00
	0,00
	1161,20
	0,00
	1161,20

	20.
	МУП «Родничок»
	0,00
	0,00
	134,99
	12,00
	35,00
	181,99

	20.1.
	Энергетическое обследование объектов 
	0,00
	0,00
	134,99
	 
	 
	134,99

	20.2.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	35,00
	47,00

	
	Итого по организациям с участием муниципального образования
	7906,47
	8666,75
	23 427,68
	7 912,08
	4 730,29
	52 643,27


4.6. Программные мероприятия по энергосбережению в организациях,
осуществляющих регулируемые виды деятельности
	№ п/п
	Наименование мероприятия. Исполнители 
	Финансовые потребности по годам, тыс. руб.         

	
	
	Итого
	в том числе по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.  
	ОАО «Завод Железобетон»     
	171,998
	171,998
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.
	Установка приборов учета питьевой воды
	6,00
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Установка приборов учета электроэнергии   
	120,00
	120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Изоляция трубопровода технической воды от цеха ПЖБ до УНТиВ     
	45,998
	45,998
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.  
	ОАО «НЛМК»                  
	3132,00
	3132,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Организация приборного учета промливневых сточных вод на выпуске из пруда № 7  в реку Воронеж                
	1076,30
	1076,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Установка прибора для учета сточных вод от центральной  насосной станции  хозяйственно-бытовых стоков         
	2055,70
	2055,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.  
	ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш»         
	138,53
	138,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№ п/п
	Наименование мероприятия. Исполнители
	Финансовые потребности по годам, тыс. руб.        

	
	
	Итого
	в том числе по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	3.1.
	Обследование и замена 150 м труб холодного водоснабжения ПВХ d 50 мм
	1,70
	1,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Замена в скважине 144 м  трубы d 89 мм                  
	53,00
	53,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Замена 3 воздушных  компрессоров на масляный            
	83,83
	83,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.  
	ОАО «ЛГЭК»                  
	23350,00
	23350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Строительство системы подъема и распределения воды                    на ВНС № 5                       
	10800,00
	10800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	Монтаж оборудования насосных станций 1, 2, 3-го подъемов
	5000,00
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	Установка насосов с частотно-регулируемым приводом на ВНСП (шт.)                 
	1550,00
	1550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	Монтаж приборов учета для собственных нужд        
	1000,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5.
	Монтаж оборудования КНС     
	5000,00
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№ п/п
	Наименование мероприятия. Исполнители
	Финансовые потребности по годам, тыс. руб

	
	
	Итого
	в том числе по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	5.  
	МУП «Липецкая станция   аэрации»                        
	1244,50
	1244,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.
	Разработка и внедрение автоматизированной системы контроля и учета локальной системы электропотребления (АСТУЭ)                         

      
	757,50
	757,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.
	Перевод электрокалориферных вентиляционных систем зданий УФО на рециркуляцию воздуха
	459,00
	459,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3.
	Модернизация узла учета холодной воды                    
	28,00
	28,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.  
	ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»   
	3595,00
	3595,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.
	Внедрение в ЭНЦ устройства плавного пуска турбокомпрессора № 16                     
	1200,00
	1200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.
	Ремонт изоляции трубопроводов пара и горячей воды            
	400,00
	400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.3.
	Расширение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии                              
	750,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№ п/п
	Наименование мероприятия. Исполнители
	
Финансовые потребности по годам, тыс. руб.        

	
	
	Итого
	в том числе по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	6.4.
	Перевод отопления КПП № 3,  весовой СТЧ   на электрообогрев                         
	45,00
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.
	Перевод системы ГВС цехов с централизованного на индивидуальное                       
	1200,00
	1200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО                       
	31632,03
	31632,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


5. Объемы и сроки финансирования
	 
	 
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого

	1.
	Мероприятия в жилищном  секторе по установке общедомовых, индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в том числе:
	56558,00
	88109,80
	70810,30
	97700,90
	0,00
	313179,00

	 
	Расходы бюджета города Липецка
	40000,00
	57400,00
	50000,00
	17181,00
	0,00
	164581,00

	
	
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого

	 
	Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)                    
	0,00
	17590,50
	16915,10
	80519,90
	0,00
	115025,50

	 
	Средства управляющих компаний и ТСЖ   
	16558,00
	13119,30
	3895,20
	0,00
	0,00
	33572,50

	2.
	Мероприятия по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда, в том числе:          
	1080,00
	1745,40
	2636,60
	564,00
	741,00
	6767,00

	
	Расходы бюджета города Липецка
	0,00
	0,00
	0,00
	34,00
	211,00
	245,00

	
	Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)
	0,00
	584,40
	1396,00
	530,00
	530,00
	3040,40

	
	Средства управляющих компаний и ТСЖ   
	1080,00
	1161,00
	1240,60
	0,00
	0,00
	3481,60

	3.
	Мероприятия в жилищном секторе по освещению мест общего  пользования, в том числе:           
	0,00
	1205,30
	4280,50
	171,70
	197,10
	5854,60

	 
	Расходы бюджета города Липецка      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого

	 
	Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)
	0,00
	1040,10
	2712,60
	171,70
	197,10
	4121,50

	 
	Средства управляющих компаний и ТСЖ
	0,00
	165,20
	1567,90
	0,00
	0,00
	1733,10

	4.
	Мероприятия в жилищном  секторе по повышению термосопротивления ограждающих  конструкций, в том числе:            
	20000,00
	38260,20
	45074,20
	10367,00
	10407,50
	124108,90

	
	Расходы бюджета города Липецка      
	0,00
	36619,10
	26149,20
	0,00
	0,00
	62768,30

	
	Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)                    
	0,00
	1641,10
	10748,10
	10367,00
	10407,50
	33163,70

	
	Средства управляющих компаний и ТСЖ   
	20000,00
	0,00
	8176,90
	0,00
	0,00
	28176,90

	5.
	Мероприятия по оснащению   зданий информационными маркерами  с указанием класса    энергетической эффективности, в том числе:                      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	750,00
	750,00

	
	Расходы бюджета города Липецка      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	750,00
	750,00

	
	
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого

	6.
	Мероприятия по оказанию поддержки социально незащищенным  слоям населения по установке приборов учета, в том числе:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расходы бюджета города Липецка      
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	7.
	Мероприятия в бюджетных, казенных учреждениях, в том числе:            
	50884,93
	64883,62
	67164,39
	56922,50
	20383,50
	260238,94

	 
	Расходы бюджета города Липецка
	50500,53
	61916,05
	47894,56
	56546,60
	17259,80
	234117,54

	 
	Расходы областного бюджета
	384,40
	2871,17
	1028,96
	0,00
	0,00
	4284,53

	 
	Средства бюджетных, казенных учреждений
	0,00
	96,40
	855,48
	372,60
	3093,70
	4418,18

	 
	Иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ
	0,00
	0,00
	17385,39
	3,30
	30,00
	17418,69

	8.
	Мероприятия в организациях с участием муниципального образования, в том числе:
	7906,47
	8666,75
	23427,68
	7912,08
	4730,29
	52643,27

	
	Расходы бюджета города Липецка
	0,00
	800,00
	700,00
	1161,20
	0,00
	2661,20

	
	Расходы областного бюджета
	425,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	425,00

	
	Средства организаций с участием муниципального образования
	7481,47
	7866,75
	22262,10
	6750,88
	4730,29
	49091,49

	
	
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого

	
	Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области
	0,00
	0,00
	465,58
	0,00
	0,00
	465,58

	9.
	Мероприятия организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования
	31632,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31632,03

	10.
	Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергоресурсов, признанию права муниципальной собственности  на эти объекты и по организации  управления этими объектами с момента их выявления
	9100,00
	1000,00
	140,00
	2500,00
	1000,00
	13740,00

	 
	Средства организаций с участием муниципального образования
	9100,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10100,00

	 
	Расходы бюджета города Липецка
	0,00
	0,00
	140,00
	2500,00
	1000,00
	3640,00

	 
	Итого
	177161,43
	203871,07
	213533,67
	176138,18
	38209,39
	808913,74

	 
	в том числе по источникам:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого

	 
	Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)
	0,00
	20856,10
	31771,80
	91588,60
	11134,60
	155351,10

	 
	Средства управляющих компаний и ТСЖ
	37638,00
	14445,50
	14880,60
	0,00
	0,00
	66964,10

	 
	Расходы бюджета города Липецка
	90500,53
	156735,15
	124883,76
	77422,80
	19220,80
	468763,04

	 
	Средства областного бюджета
	809,40
	2871,17
	1028,96
	0,00
	0,00
	4709,53

	 
	Средства организаций с участием муниципального образования
	16581,47
	8963,15
	23117,58
	7123,48
	7823,99
	63609,67

	 
	Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области
	0,00
	0,00
	465,58
	0,00
	0,00
	465,58

	 
	Иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ
	0,00
	0,00
	17385,39
	3,30
	30,00
	17418,69

	 
	Средства, предусмотренные в тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования
	31632,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31632,03


6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы.

Исполнитель-координатор осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств;

- информационную поддержку и освещение мероприятий, связанных с осуществлением Программы, в средствах массовой информации;

- подготовку предложений по размерам и условиям предоставления субсидий;

- организацию информационной и разъяснительной работы по освещению целей и задач Программы;

- проведение мониторинга реализации Программы;

- подготовку отчетной информации о ходе реализации Программы.

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

реализации Программы
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» мероприятия по энергосбережению должны обеспечить повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов на территории муниципального образования.

Основные результаты реализации Программы сведены в таблицу:

	 №  
п/п 
	Показатели
	Ожидаемые 
результаты

	1.
	Экономия энергоресурсов в натуральном выражении,        
тыс. т.у.т., в том числе:                               
	7952695,93

	1.1.
	Экономия электрической энергии, тыс. кВт.ч              
	2790291,18

	1.2.
	Экономия тепловой энергии, тыс. Гкал                    
	9950,72

	1.3.
	Экономия природного газа, тыс. куб. м                   
	5334417,18

	2.
	Экономия воды, тыс. м куб.                              
	88727,24

	3.
	Экономия энергоресурсов в стоимостном выражении,        
тыс. руб.                                               
	27331956,38

	4.
	Оснащение приборами учета энергоресурсов бюджетных, казенных учреждений и организаций
с участием муниципального образования, %   
	100

	5.
	Оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми  приборами учета энергоресурсов, %  
	100

	6.
	Выведение из оборота ламп накаливания, %                
	100

	7.
	Оказание поддержки социально незащищенным слоям         
населения по установке приборов учета, тыс. руб.        
	0,00


8. Система целевых показателей экономической

и социальной эффективности реализации Программы

8.1. Группа А. Общие целевые показатели в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	№                  п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	А.1.
	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	кг у.т./ тыс. руб.
	112,23
	88,31
	90,56
	69,44
	68,01
	65,21

	А.2.
	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования город Липецк
	%
	87,20
	97,19
	97,28
	97,33
	79,15
	79,04

	№                  п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	А.3.
	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории муниципального образования город Липецк
	%
	53,07
	57,56
	56,93
	58,78
	50,55
	50,55

	А.4.
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования город Липецк


	%
	69,62
	72,23
	72,39
	73,40
	71,34
	72,07

	№                  п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	
	
	
	
	

	А.5.
	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования город Липецк
	%
	97,79
	98,45
	98,43
	98,51
	99,61
	99,95

	А.6.
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
	%
	 0,00
	48,46
	21,61
	41,03
	56,04
	49,70


8.2. Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

	№                      п.п.
	Наименование показателей
	Ед.       изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В.1.
	Экономия ЭЭ в натуральном выражении
	тыс.   кВтч
	 
	371548,10
	336672,00
	664717,51
	686931,72
	730428,08

	В.2.
	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
	тыс.    руб.
	 
	653924,60
	592542,70
	1169902,82
	1208999,83
	1285553,42

	В.3.
	Экономия ТЭ в натуральном выражении
	тыс.    Гкал
	 
	1325,00
	1200,64
	2370,51
	2449,73
	2604,85

	В.4.
	Экономия ТЭ в стоимостном выражении
	тыс.    руб.
	 
	874019,49
	791977,95
	1563659,51
	1615915,40
	1718237,21

	В.5.
	Экономия воды в натуральном выражении
	тыс.        куб. м
	 
	11814,69
	10705,68
	21137,06
	21843,44
	23226,56

	В.6.
	Экономия воды в стоимостном выражении
	тыс. руб.
	 
	109758,50
	99455,80
	196363,29
	202925,56
	215774,74

	В.7.
	Экономия природного газа в натуральном выражении
	тыс. 
 куб. м 
	 
	710317,41
	643642,09
	1270792,29
	1313260,93
	1396416,30

	В.8.
	Экономия природного газа в стоимостном выражении
	тыс. руб.
	 
	2001752,60
	1813854,20
	3581232,46
	3700913,76
	3935254,74


8.3. Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

	№                  п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	С.1.
	Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета


	Гкал/ кв. м
	0,179
	0,181
	0,184
	0,178
	0,173
	0,168

	С.2.
	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов


	Гкал/ кв. м
	0,225
	0,209
	0,213
	0,203
	0,192
	0,186

	С.3
	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.


	Гкал/  кв. м
	0,000 
	0,002
	0,003
	-0,006
	-0,005
	-0,005

	№                  п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	C.4.
	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м.


	Гкал/ кв. м
	 0,000
	-0,015
	0,003
	-0,010
	-0,011
	-0,006

	С.6.
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета


	 
	1,255
	1,158
	1,152
	1,140
	1,110
	1,107

	С.7.
	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.


	куб.м

/чел.
	8,573
	8,545
	8,193
	7,929
	7,678
	7,382

	№                  п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	С.8.
	Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
	куб.м

/чел.
	10,440
	6,836
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	С.9.
	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.


	куб.м

/чел.
	 0,000
	-0,028
	-0,353
	-0,264
	-0,251
	-0,296

	С.10.
	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.


	куб.м

/чел.
	0,000 
	-3,603
	-6,836
	0,000
	0,000
	0,000

	№                  п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	
	
	
	
	

	С.11.
	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета


	-
	1,218
	0,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	С.12.
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.
	 кВтч/ чел.
	166,459
	162,544
	158,362
	153,829
	148,378
	142,262

	С.13.
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
	 кВтч/ чел.
	400,980
	254,430
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	№                  п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	C.14.
	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
	кВтч/ чел.
	 0,000
	-3,915
	-4,181
	-4,530
	-5,451
	-6,116

	С.15.
	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.


	кВтч/ чел.
	0,000 
	-146,550
	-254,430
	0,000
	0,000
	0,000

	С.16.
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета


	-
	2,410
	1,570
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	№                  п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	С.17.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории города Липецка


	%
	98,120
	98,785
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	С.18.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории города Липецка


	%
	51,258
	55,045
	90,219
	90,464
	92,320
	92,343

	С.19.
	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории города Липецка


	%
	91,380
	95,303
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	№                  п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	С.20.
	Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.
	%
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	С.21.
	Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С.21.1.
	для фактических условий
	%
	4,395
	4,955
	5,201
	5,109
	4,974
	5,840

	С.21.2.
	для сопоставимых условий
	%
	4,395
	5,206
	6,599
	6,636
	5,180
	4,675

	С.22.
	Динамика расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С.22.1.
	для фактических условий
	тыс. руб.
	0,000 
	0,560
	0,246
	-0,092
	-0,135
	0,866

	С.22.2.
	для сопоставимых условий
	тыс. руб.
	 0,000
	0,811
	1,393
	0,037
	-1,456
	-0,505

	№                  п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	С.23.
	Доля расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	%
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	С.24.
	Динамика расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	тыс. руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	C.25.
	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета города Липецка, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование


	%
	 0,000 
	0,347
	51,877
	85,036
	97,166
	100,000

	 С.26
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками


	ед.
	0
	0
	1
	11
	11
	11

	№                  п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	С.27.
	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры
	%
	0,000
	0,000
	0,340
	8,200
	9,200
	9,900

	С.28.
	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
	%
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	С29.
	Удельные расходы бюджета города Липецка на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
	тыс. руб./ чел.
	3,765
	4,185
	5,361
	4,308
	4,530
	4,779


8.4. Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	№    п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей
	 
	 

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.1.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории города Липецка
	%
	90,292
	91,586
	91,424
	91,470
	99,040

	99,040

	D.2.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Липецка
	%
	98,407
	93,553
	98,381
	98,344
	96,687
	96,688

	№    п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.3.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Липецка


	%
	35,153
	41,893
	41,824
	54,355
	55,173
	55,017

	D.4.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории города Липецка (за исключением многоквартирных домов)


	%
	2,940
	1,820
	1,211
	1,183
	3,497
	3,497

	№     п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.5.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Липецка


	%
	35,080
	46,936
	48,216
	51,513
	42,346
	42,346

	D.6.
	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории города Липецка


	%
	5,942
	8,672
	7,778
	7,466
	31,094
	31,094

	№    п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.7.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Липецка


	%
	48,367
	51,488
	51,488
	51,488
	54,909
	54,909

	D.8.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Липецка


	%
	25,415
	27,585
	32,263
	19,740
	18,768
	18,700

	№    п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.9.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории города Липецка
	%
	47,938
	47,938
	47,938
	47,938
	59,158
	62,352

	D.10.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории города Липецка
	%
	36,600
	36,600
	36,600
	36,600
	44,012
	50,173

	№    п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.11.
	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)
	шт.
	6
	24
	36
	46
	56
	74

	D.12.
	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
	%
	0,183
	0,772
	1,157
	1,438
	1,751
	2,313

	D.13.
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/ кв. м
	0,160
	0,200
	0,196
	0,226
	0,169
	0,169

	D.14.
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/ кв. м
	0,639
	0,556
	0,634
	0,754
	0,857
	0,857

	№    п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.15.
	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.15.1.
	для фактических условий
	Гкал/ кв. м
	 
	0,040
	-0,004
	0,030
	-0,057
	0,000 

	D.15.2.
	для сопоставимых условий
	Гкал/ кв. м
	 
	0,040
	0,036
	0,066
	0,009
	0,009

	D.16.
	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.16.1.
	для фактических условий
	Гкал/ кв. м
	 
	-0,083
	0,078
	0,120
	0,103
	 0,000

	D.16.2.
	для сопоставимых условий
	Гкал/ кв. м
	 
	-0,083
	-0,005
	0,115
	0,218
	0,218

	№    п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.17.
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.17.1.
	для фактических условий
	-
	3,994
	2,780
	3,235
	3,336
	5,071
	5,071

	D.17.2.
	для сопоставимых условий
	-
	3,994
	3,475
	3,963
	4,713
	5,356
	5,356

	D.18.
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	куб.м
/кв.м
	2,290
	2,276
	1,957
	1,896
	2,165
	2,165

	№    п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.19.
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)


	куб.м

/кв.м
	7,109
	7,585
	8,210
	13,029
	12,536
	12,536

	D.20.
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.20.1.
	для фактических условий
	куб.м

/кв.м
	 
	-0,014
	-0,319
	-0,061
	0,269
	0,000 

	D.20.2.
	для сопоставимых условий
	куб.м

/кв.м
	 
	-0,014
	-0,333
	-0,394
	-0,125
	-0,125

	№    п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.21.
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.21.1.
	для фактических условий
	куб.м

/кв.м
	 
	0,476
	0,625
	4,819
	-0,493
	 0,000

	D.21.2.
	для сопоставимых условий
	куб.м

/кв.м
	 
	0,476
	1,101
	5,920
	5,427
	5,427

	D.22.
	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ 

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.22.1.
	для фактических условий


	-
	3,104
	3,333
	4,195
	6,872
	5,790
	5,790

	D.22.2.
	для сопоставимых условий


	-
	3,104
	3,312
	3,585
	5,690
	5,474
	5,474

	D.23.
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)


	кВтч/

кв. м
	63,519
	59,514
	64,415
	62,260
	62,710
	62,887

	D.24.
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)


	кВтч/

кв. м
	29,821
	106,820
	37,055
	37,929
	53,193
	53,330

	№ 

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.25.
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.25.1.
	для фактических условий
	кВтч/ кв. м
	 
	-4,005
	4,901
	-2,155
	0,450
	0,177

	D.25.2.
	для сопоставимых условий
	кВтч/ кв. м
	 
	-4,005
	0,896
	-1,259
	-0,809
	-0,632

	D.26.
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ 

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.26.1
	для фактических условий


	кВтч/ кв. м
	 
	76,999
	-69,765
	0,874
	15,264
	0,137

	D.26.2
	для сопоставимых условий


	кВтч/ кв. м
	 
	76,999
	7,234
	8,108
	23,372
	23,509

	D.27.
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.27.1.
	для фактических условий


	-
	0,469
	1,795
	0,575
	0,609
	0,848
	0,848

	D.27.2.
	для сопоставимых условий


	-
	0,469
	1,682
	0,583
	0,597
	0,837
	0,840

	№ 

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.28.
	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)


	тыс. куб.м

 /кв. м
	0,005
	0,004
	0,004
	0,004
	0,033
	0,034

	D.29.
	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)


	тыс. куб.м

 /кв. м
	0,144
	0,148
	0,164
	0,175
	0,164
	0,164

	№ 

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.30.
	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.30.1.
	для фактических условий
	тыс. куб.м

 /кв. м
	 
	-0,001
	0,000 
	0,000 
	0,029
	0,001

	D.30.2.
	для сопоставимых условий
	тыс. куб.м

 /кв. м
	 
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	0,028
	0,029

	D.31.
	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ 

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D.31.1.
	для фактических условий
	тыс. куб.м

 /кв. м
	 
	0,004
	0,016
	0,011
	-0,011
	0,000 

	D.31.2.
	для сопоставимых условий
	тыс. куб.м

 /кв. м
	 
	0,004
	0,020
	0,031
	0,020
	0,020

	D.32.
	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.32.1.
	для фактических условий
	-
	28,800
	37,000
	41,000
	43,750
	4,970
	4,824

	D.32.2.
	для сопоставимых условий
	-
	28,800
	29,600
	32,800
	35,000
	32,800
	32,800


В.В. Колобанова
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																																						План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по ___________________________________

																														наименование организации

																																																																		тыс.руб.

		количество домов		Наименование организации		Наименование мероприятий		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		% выполнения		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)

										ВСЕГО  (тыс.руб.)		в том числе												ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе												ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе

												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)										городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)										городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)

								ПЛАН 2011 года														Ожидаемый факт  2011 года																Скорректированный план 2011														План 2012 года																План 2013 года																План 2014 года

				ООО "ГУЖК "Сокол"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0		0												0		0														0.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				1750		1750		1750						5				350000		0		0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		1900.0		1900.0		1900.0						38		50000		50.0		50.0		50.0						1		50000		3%		2150.0		2150.0		2150.0		0.0		0.0		43		50000		450.0		450.0		450.0						9				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0														95.0		95.0		0.0		95.0		0.0		2		47500		0.0		0.0														0.0		0.0														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		45.0		45.0				45.0				12		3750		45.0		45.0				45.0				322		140		100%		45.0		45.0		0.0		45.0		0.0		225		200		200.0		200.0				200.0				1000				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		78.0		78.0				78.0				2445		32		78.0		78.0				78.0				2445		32		100%		78.0		78.0		0.0		78.0		0.0		130		600		143.0		143.0				143.0				238				601		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0														0.0		0.0																		0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0														0.0		0.0														0.0		0.0												0

						ИТОГО:		2023.0		2023.0		1900.0		123.0		0.0				0		173.0		173.0		50.0		123.0		0.0						9%		2368.0		2368.0		2150.0		218.0		0.0				0		2543.0		2543.0		2200.0		343.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0						0.0				0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		560.0		560.0				28.0		532.0		2		280000		560.0		560.0				28.0		532.0		2		280000		100%		560.0		560.0		0.0		28.0		532.0		2		280000		980.0		980.0		700.0				280.0		3				326667		44237.0		44237.0				44237.0				193				229207		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		2740.1		2740.1				123.6		2616.5		137		20001		4823.6		4823.6				123.6		4700.0		100		48236		176%		4873.6		4873.6		50.0		123.6		4700.0		101		48253		4135.2		4135.2		3550.0				585.2		82				50429		1547.9		1547.9				1547.9				23				67300		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		383.4		383.4						383.4		7		54771		383.4		383.4						383.4		7		54771		100%		383.4		383.4		0.0		0.0		383.4		7		54771		574.0		574.0						574.0		10				57400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		181.8		181.8				90.9		90.9		158		1151		181.8		181.8				90.9		90.9		158		1151		100%		181.8		181.8		0.0		90.9		90.9		158		1151		253.0		253.0				126.5		126.5		220				1150		23.4		23.4				23.4				108				217		36.2		36.2				36.2				210				172

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				96.0		96.0				96.0				120				800		3.2		3.2				3.2				15				213		2.3		2.3				2.3				11				209

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		3963.1		3963.1				198.2		3764.9		1		3963100		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				4280.1		4280.1				214.0		4066.1		1				4280100		0.0		0.0												0						0.0								0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														11854.0		11854.0		11854.0		0.0		0.0		1				2303.2		2303.2		2303.2		0.0		0.0		2				1151600		0.0		0.0				0.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		7828.4		7828.4		0.0		440.7		7387.7						5948.8		5948.8		0.0		242.5		5706.3						76%		17852.8		17852.8		11904.0		242.5		5706.3						12621.5		12621.5		6553.2		436.5		5631.8				0.0		0		45812		45812		0		45812		0				0		0		39		39		0		39		0						0

				ООО "ГУК "Центральная 1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				2500.0		2500.0				2500.0				10				250000		6300.0		6300.0				6300.0				18				350000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				350.0		350.0				350.0				5				70000		200.0		200.0				200.0				4				50000		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				456.0		456.0				456.0				8				57000		480.0		480.0				480.0				8				60000		480.0		480.0				480.0				8				60000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				107.0		107.0				107.0				210				510		28.0		28.0				28.0				280				100		28.0		28.0				28.0				280				100

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				97.0		97.0				97.0				51				1902		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				3500.0		3500.0				3500.0				1				3500000		10157.0		10157.0				10157.0				4				2539250		10157.0		10157.0		0.0		10157.0				4		0.0		2539250

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						7010.0		7010.0		0.0		7010.0		0.0				0.0		0		17165		17165		0		17165		0				0		0		10665		10665		0		10665		0						0

				ООО "ГУК "Центральная 2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		128.7		128.7				128.7				644		234.0		200		34.0		34.0				34.0				350				97		44.0		44.0				44.0				460				96

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		53.0		53.0				53.0				88		50.0		602		17.0		17.0				17.0				100				170		25.5		25.5				25.5				150				170

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0								0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		210.0		210.0				210.0				1				210000		250.5		250.5				250.5				1				250500

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						181.7		181.7		0.0		181.7		0.0				284.0		0		261.0		261.0		0.0		261.0		0.0				0.0		0		320.0		320.0		0.0		320.0		0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная 3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		750.0		750.0				37.5		712.5		3				250000		0.0		0.0												0		0.0		0.0				0.0								0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		350.0		350.0				17.5		332.5		7				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0				0.0								0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		516.6		516.6						516.6		9				57400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		127.5		127.5				6.4		121.1		250				510		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		95.0		95.0				4.8		90.3		50				1900		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4327.2		4327.2				216.4		4110.8		1				4327200		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						6166.3		6166.3		0.0		282.5		5883.8				0.0		0						0.0								0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная 4"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Новолипецкая"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												8820.0		8820.0		8820.0						49		180000				12560.0		12560.0		7700.0		0.0		4860.0		49		256327		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												3270.0		3270.0		3270.0						109		30000				4510.0		4510.0		3100.0		0.0		1410.0		109		41376		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												17.3		17.3				17.3				55		315				17.3		17.3		0.0		17.3		0.0		55		315		900.0		900.0						900.0		5				180000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												12.5		12.5				12.5				26,8м2						12.5		12.5		0.0		12.5		0.0		1		12500		12.5		12.5				12.5				1				12500		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						12119.8		12119.8		12090.0		29.8		0.0								17099.8		17099.8		10800.0		29.8		6270.0						1612.5		1612.5		700.0		12.5		900.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "ГУК "Сырская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		2000.0		2000.0		2000.0						8		250000		0.0		0.0												0%		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0		2800.0		2800.0		2800.0						8				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		3155.6		3155.6		3000.0		155.6				58		54407		3311.2		3311.2		3155.6		155.6				58		57090		105%		2900.0		2900.0		1800.0		1100.0		0.0		58		50000		1350.0		1350.0		1350.0						27				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		150.0		150.0				150.0				3		50000		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		150.0		150.0				150.0				3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		15.0		15.0						15.0		60				250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		8.8		8.8				8.8				25		352		8.8		8.8				8.8				25		352		100%		8.8		8.8		0.0		8.8		0.0		25		352		17.0		17.0				17.0				50				340		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1193.0		1193.0		1096.97		96.0				2				596500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		5314.4		5314.4		5000.0		314.4		0.0						3320.0		3320.0		3155.6		164.4		0.0						62%		2908.8		2908.8		1800.0		1108.8		0.0						5525.0		5525.0		5247.0		263.0		15.0				0.0		0														0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО «Объединенная управляющая компания»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		275.0		275.0						275.0		220				1250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		40.0		40.0						40.0		20				2000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		860.0		860.0				860.0				1				860000		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1700.0		1700.0				1700.0				3				566667		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						2875.0		2875.0		0.0		2560.0		315.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО «ГУК Левобережная»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														39200.0		39200.0		39200.0						112		350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														1650.0		1650.0		1650.0						33		50000		5550.0		5550.0		5550.0						111				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														50.0		50.0						50.0		1		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		2801.5		2801.5		2801.5						2				1400750		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0																0																0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								40900.0		40900.0		40850.0		0.0		50.0						8351.5		8351.5		8351.5		0.0		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0						0.0				0.0						0

				ООО «ГУК Правобережная»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		1400.0		1400.0		1400.0						4		350000		1400.0		1400.0		1400.0						4		350000		100%		1400.0		1400.0		1400.0		0.0		0.0		4		350000		3150.0		3150.0		1400.0				1750.0		9				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		100.0		100.0		100.0						2		50000		100.0		100.0		100.0						2		50000		100%		100.0		100.0		100.0		0.0		0.0		2		50000		150.0		150.0		100.0				50.0		3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		550.0		550.0						550.0		11		50000		550.0		550.0						550.0		11		50000		100%		550.0		550.0		0.0		0.0		550.0		11		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		40.0		40.0						40.0		40		1000		40.0		40.0						40.0		40		1000		100%		40.0		40.0		0.0		0.0		40.0		40		1000		400.0		400.0				400.0				320				1250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		40.0		40.0				40.0				20				2000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		1120.0		1120.0				1120.0				1				1120000		0.0		0.0												0										0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		906.0		906.0		906.0						1		906000		906.0		906.0		906.0						1		906000		100%		906.3		906.3		906.3				0.0		1		906300		1491.3		1491.3		455.3		1036.0				4				372825		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		2996.0		2996.0		2406.0		0.0		590.0						2996.0		2996.0		2406.0		0.0		590.0						100%		2996.3		2996.3		2406.3		0.0		590.0						6351.3		6351.3		1955.3		2596.0		1800.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Матырское"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4200.0		4200.0		4200.0						12				350000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		391.5		391.5		386.0		5.5				7		55929		391.5		391.5		386.0		5.5				7		55929		100%		391.4		391.4				5.4		386.0		7		55914		4300.0		4300.0		4300.0						86				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		49.0		49.0		46.5		2.5				1		49000		49.0		49.0		46.5		2.5				1		49000		100%		49.0		49.0				2.5		46.5		1		49000		150.0		150.0						150.0		3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		29.5		29.5		28.0		1.5				211		140		29.5		29.5		28.0		1.5				211		140		100%		29.5		29.5				1.5		28.0		148		199		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		6.6		6.6		6.3		0.3				207		32		6.6		6.6		6.3		0.3				207		32		100%		6.6		6.6				0.3		6.3		11		600		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0		0.0		0.0										994.0		994.0		994.0		0.0		0.0		1		994000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		735.0		735.0		699.0		36.0								735.0		735.0		699.0		36.0								100%		735.0		735.0				735.0				1		735000		150.0		150.0				150.0				2				75000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0						1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0						100%		1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0		0.0		0		8800.0		8800.0		8500.0		150.0		150.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Октябрьская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		185.0		185.0						185.0		2				92500		185.0		185.0				185.0				2				92500		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		1.0		50000		65.0		65.0				65.0				1				65000		50.0		50.0				50.0				1				50000		50.0		50.0				50.0				1				50000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		15.0		15.0				15.0				125		120		15.0		15.0				15.0				125		120		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		125		120		120.0		120.0				120.0				1000				120		20.4		20.4				20.4				165				124		20.4		20.4				20.4				165				124

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		24.0		24.0				24.0				3		8000		24.0		24.0				24.0				3		8000		100%		24.0		24.0		0.0		24.0		0.0		3		8000		60.0		60.0				60.0				4				15000		6.7		6.7				6.7				5				1340		6.7		6.7				6.7				5				1340

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		35.0		35.0				35.0				1				35000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		39.0		39.0		0.0		39.0		0.0						39.0		39.0		0.0		39.0		0.0						100%		89.0		89.0		0.0		89.0		0.0				0		465.0		465.0		0.0		280.0		185.0				0.0		0		262		262		0		262		0				0		0		77		77		0		77		0						0

				ООО "УК "Привокзальная"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		307.7		307.7		292.3		15.4				2		153850		307.7		307.7		292.3		15.4				2		153850		100%		307.4		307.4		0.0		15.4		292.0		2		153700		19600.0		19600.0		19600.0						56				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		145.1		145.1		140.3		4.8				3		48367		145.1		145.1		140.3		4.8				3		48367		100%		145.1		145.1		50.0		4.8		90.3		3		48367		1400.0		1400.0		1400.0						28				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		138.0		138.0		131.1		6.9				4		34500		138.0		138.0		131.1		6.9				4		34500		100%		138.0		138.0				6.9		131.1		4		34500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		113.3		113.3				113.3				702		161		113.3		113.3				113.3				702		161		100%		113.3		113.3		0.0		113.3		0.0		702		161		120.1		120.1				120.1				702				171		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		256.0		256.0				256.0				503		509		256.0		256.0				256.0				503		509		100%		256.0		256.0		0.0		256.0		0.0		503		509		271.4		271.4				271.4				503				540		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														6159.6		6159.6		6159.6		0.0		0.0		3		2053200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		404.1		404.1				404.1				50		8082		404.1		404.1				404.1				50		8082		100%		404.1		404.1		0.0		404.1		0.0		50		8082		12715.3		12715.3		11989.5		725.8				6				2119217		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		1364.2		1364.2		563.7		800.5		0.0						1364.2		1364.2		563.7		800.5		0.0						100%		7523.5		7523.5		6209.6		800.5		513.4				0		34106.8		34106.8		32989.5		1117.3		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Стахановская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		90.0		90.0		0.0		90.0		0.0		2.0		45000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		34.6		34.6				34.6				300		115		34.6		34.6				34.6				300		115		100%		34.6		34.6		0.0		34.6		0.0		300		115		30.0		30.0				30.0				150				200		29.0		29.0				29.0				370				78		29.0		29.0				29.0				370				78

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		1.5		1.5				1.5				1		1500		1.5		1.5				1.5				47		32		100%		1.5		1.5		0.0		1.5		0.0		3		500		9.0		9.0				9.0				15				600		5.0		5.0				5.0				20				250		5.0		5.0				5.0				20				250

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		11.5		11.5		11.5						1		11500		11.5		11.5		11.5								0		100%		8470.0		8470.0		8470.0		0.0		0.0		1		8470000		2600.0		2600.0		2600.0						1				2600000		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1.4		1.4				1.4				3				467		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		47.6		47.6		11.5		36.1		0.0						47.6		47.6		11.5		36.1		0.0						100%		8596.1		8596.1		8470.0		126.1		0.0				0		2640.4		2640.4		2600.0		40.4		0.0				0.0		0		34.0		34.0		0.0		34.0		0.0				0.0		0.0		34.0		34.0		0.0		34.0		0.0						0.0

				ООО "УК "РСУ-2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0		50.0						1				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4902.7		4902.7		4902.7						2				2451350		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		5652.7		5652.7		5652.7		0.0		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Дом наших друзей"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "ЖЭУ треста "Липецкстрой"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		152.0		152.0				152.0				2		76000		152.0		152.0				152.0				2		76000		100%		152.0		152.0		0.0		152.0		0.0		2		76000		310.0		310.0				310.0				6				51667		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		18.0		18.0				18.0				1		18000		18.0		18.0				18.0				1		18000		100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0		1		18000		40.0		40.0				40.0				3				13333		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		12.0		12.0				12.0				210		57		12.0		12.0				12.0				210		57		100%		12.0		12.0		0.0		12.0		0.0		210		57		30.0		30.0				30.0				400				75		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		1.0		1.0				1.0				5		200		1.0		1.0				1.0				5		200		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		5		200		3.0		3.0				3.0				15				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		13.0		13.0				13.0				16		813		13.0		13.0				13.0				16		813		100%		13.0		13.0		0.0		13.0		0.0		16		813		30.0		30.0				30.0				16				1875		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		196.0		196.0		0.0		196.0		0.0						196.0		196.0		0.0		196.0		0.0						100%		196.0		196.0		0.0		196.0		0.0				0		413.0		413.0		0.0		413.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Жилищная  компания "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		20.0		20.0				20.0				1		20000		20.0		20.0				20.0				1		20000		100%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		1		20000		150.0		150.0				150.0				5				30000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		30.0		30.0				30.0				2				15000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		20.0		20.0				20.0				320		63		20.0		20.0				20.0				320		63		100%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		320		63		40.0		40.0				40.0				480				83		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		3.0		3.0				3.0				15		200		3.0		3.0				3.0				15		200		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		15		200		5.0		5.0				5.0				30				167		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		15.0		15.0				15.0				11		1364		15.0		15.0				15.0				11		1364		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		11		1364		32.0		32.0				32.0				11				2909		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		58.0		58.0		0.0		58.0		0.0						58.0		58.0		0.0		58.0		0.0						100%		58.0		58.0		0.0		58.0		0.0				0		257.0		257.0		0.0		257.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Обслуживающая  компания "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		231.0		231.0				231.0				6		38500		231.0		231.0				231.0				6		38500		100%		231.0		231.0		0.0		231.0		0.0		6		38500		470.0		470.0				470.0				8				58750		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		22.0		22.0				22.0				3		7333		22.0		22.0				22.0				3		7333		100%		22.0		22.0		0.0		22.0		0.0		3		7333		40.0		40.0				40.0				4				10000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		25.0		25.0				25.0				370		68		25.0		25.0				25.0				370		68		100%		25.0		25.0		0.0		25.0		0.0		369		68		47.0		47.0				47.0				500				94		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		3.0		3.0				3.0				15		200		3.0		3.0				3.0				15		200		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		14		214		6.0		6.0				6.0				30				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		17.0		17.0				17.0				19		895		17.0		17.0				17.0				19		895		100%		17.0		17.0		0.0		17.0		0.0		19		895		35.0		35.0				35.0				19				1842		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		298.0		298.0		0.0		298.0		0.0						298.0		298.0		0.0		298.0		0.0						100%		298.0		298.0		0.0		298.0		0.0				0		598.0		598.0		0.0		598.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				(Управляющая компания ООО «УК «Комфорт-Л»)
ООО "Облстройсервис-РСУ-3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0		50.0						1				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		5090.0		5090.0		5090.0		0.0		0.0		1		5090000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		5090.0		5090.0		5090.0		0.0		0.0				0		50.0		50.0		50.0		0.0		0.0				0.0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						0

				(Управляющая компания ООО «УК «Комфорт-Л»)
ООО "Строй-Сервис-Э"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		482.0		482.0				482.0				2		241000		482.0		482.0				482.0				2		241000		100%		482.0		482.0		0.0		482.0		0.0		2		241000		5060.6		5060.6				5060.6				12				421717		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		650.0		650.0		650.0						13				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		200.0		200.0		0.0		200.0		0.0		4		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		3145.2		3145.2		3145.2		0.0		0.0		1		3145200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		482.0		482.0		0.0		482.0		0.0						482.0		482.0		0.0		482.0		0.0						100%		3827.2		3827.2		3145.2		682.0		0.0				0		5710.6		5710.6		650.0		5060.6		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0

				(Управляющая компания                                                                            ООО «УК «Комфорт-Л»)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии																																														175.0		175.0				175.0				1.0				175000

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды																																														0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда																																														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)																																														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)																																														39.8		39.8				39.8				27				1474

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)																																														0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)																																														693.0		693.0				693.0				80				8663

						ИТОГО:																																														907.8		907.8		0.0		907.8		0.0		108.0		0.0																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				ООО "Строй-Экспресс"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Городище"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		250.0		250.0				250.0				1		250000		250.0		250.0				250.0				1		250000		100%		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0		1		250000		800.0		800.0				800.0				3				266667		400.0		400.0				400.0				2				200000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		5.0		5.0				5.0				10				500		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0						250.0		250.0		0.0		250.0		0.0						100%		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0				0		800.0		800.0		0.0		800.0		0.0				0.0		0		405.0		405.0		0.0		405.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0												0.0

				ООО "УК "Городок" (стройград)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		38.4		38.4				38.4				96		400		38.4		38.4				38.4				96		400		100%		38.4		38.4		0.0		38.4		0.0		96		400		14.4		14.4				14.4				36		7.1		400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		2.0		2.0				2.0				4		500		2.0		2.0				2.0				4		500		100%		2.0		2.0		0.0		2.0		0.0		4		500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		40.4		40.4		0.0		40.4		0.0						40.4		40.4		0.0		40.4		0.0						100%		40.4		40.4		0.0		40.4		0.0				0		14.4		14.4		0.0		14.4		0.0				7.1		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Городок"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		18.0		18.0				18.0				120				150		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0

				ООО "УК "Капитал"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		696.0		696.0				696.0				2		348000		696.0		696.0				696.0				2		348000		100%		696.0		696.0		0.0		696.0		0.0		2		348000		1392.0		1392.0				1392.0				4				348000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		150.0		150.0				150.0				3		50000		150.0		150.0				150.0				3		50000		100%		150.0		150.0		0.0		150.0		0.0		3		50000		200.0		200.0				200.0				4				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		90.0		90.0				90.0				2		45000		90.0		90.0				90.0				2		45000		100%		90.0		90.0		0.0		90.0		0.0		2		45000		180.0		180.0				180.0				4				45000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		36.0		36.0				36.0				6		6000		0%		36.0		36.0		0.0		36.0		0.0		6		6000		36.0		36.0				36.0				6				6000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		936.0		936.0		0.0		936.0		0.0						972.0		972.0		0.0		972.0		0.0						104%		972.0		972.0		0.0		972.0		0.0				0		1808.0		1808.0		0.0		1808.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Наш Дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО «УК «Радуга»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Университетский"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0								8		0		12356.9		12356.9				12356.9				7		1765271		0%		12356.9		12356.9		0.0		12356.9		0.0		7.0		1765271		4200.0		4200.0				4200.0				12				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0								8		0		1858.4		1858.4				1858.4				7		265486		0%		1858.4		1858.4		0.0		1858.4		0.0		7.0		265486		600.0		600.0				600.0				12				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0								1		0		50.0		50.0				50.0				1		50000		0%		50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		1.0		50000		500.0		500.0				500.0				10				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		23.0		23.0				23.0				10		2300		23.0		23.0				23.0				10		2300		100%		23.0		23.0		0.0		23.0		0.0		10.0		2300		200.0		200.0				200.0				1000				200		0.0		0.0				0.0								0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0								4		0		0.0		0.0								33		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0								6				0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0								4		0		0.0		0.0								33		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0								6				0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		23.0		23.0		0.0		23.0		0.0						14288.3		14288.3		0.0		14288.3		0.0						62123%		14288.3		14288.3		0.0		14288.3		0.0				0		5500.0		5500.0		0.0		5500.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

		14 домов  дома обрудованы всем в подъездах пластиковые окна все утеплено		ООО  "Уютный дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

		18 домов дома обрудованы всем в подъездах пластиковые окна все утеплено		ООО «УК «Уютный дом»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Глобус"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0				0		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0				0		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Глобус-Л"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0						0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0						0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Липецкий коммунальщик"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		199.0		199.0		199.0						4		49750		199.0		199.0		199.0						4		49750		100%		199.0		199.0				0.0		199.0		4		49750		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		53.0		53.0				53.0				379		140		53.0		53.0				53.0				379		140		100%		53.0		53.0		0.0		53.0		0.0		265		200		80.0		80.0				80.0				400				200		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		18.0		18.0				18.0				564		32		18.0		18.0				18.0				564		32		100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0		30		600		30.0		30.0				30.0				50				600		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		70.0		70.0				70.0						0		70.0		70.0				70.0						0		100%		70.0		70.0		0.0		70.0		0.0		1.0		70000		100.0		100.0				100.0								0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		340.0		340.0		199.0		141.0		0.0						340.0		340.0		199.0		141.0		0.0						100%		340.0		340.0		0.0		141.0		199.0				0		210.0		210.0		0.0		210.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Технологии Строительства и Управления"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		846.0		846.0		846.0						17		49765		846.0		846.0		846.0						17		49765		100%		850.0		850.0		200.0				650.0		17		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		41.0		41.0				41.0				293		140		41.0		41.0				41.0				293		140		100%		41.0		41.0		0.0		41.0		0.0		205		200		60.0		60.0				60.0				300				200		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		12.0		12.0				12.0				376		32		12.0		12.0				12.0				376		32		100%		13.1		13.1		0.0		13.1		0.0		20		655		20.0		20.0				20.0				33				606		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		15.0		15.0				15.0						0		15.0		15.0				15.0						0		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		1		15000		30.0		30.0				30.0								0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		914.0		914.0		846.0		68.0		0.0						914.0		914.0		846.0		68.0		0.0						100%		919.1		919.1		200.0		69.1		650.0				0		810.0		810.0		700.0		110.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Элада"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0																0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "8 Марта, 3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "Жилищник-1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1 всем оборудованы		ТСЖ "Проспект  Победы"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		3		ТСЖ "Угловая 15"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		47.8		47.8				47.8						0		0%		47.8		47.8		0.0		47.8		0.0		1		47800		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						47.8		47.8		0.0		47.8		0.0						0%		47.8		47.8		0.0		47.8		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

		1		ТСЖ "Желябова, д. 14"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0		0		0		0		0				0		0

		1		ТСЖ "Сатурн"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		"ТСЖ "БИСт"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1 всем оборудованы		ТСЖ "Толстого, 2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

		1		ТСЖ "Наш Дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Крайняя 9"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		1.0		1.0				1.0						0		1.0		1.0				1.0						0		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		17.0		17.0				17.0						0		17.0		17.0				17.0						0		100%		17.0		17.0		0.0		17.0		0.0		1		17000		3.0		3.0				3.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0						18.0		18.0		0.0		18.0		0.0						100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0				0		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Спецфундаментстрой"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		28.0		28.0				28.0				200		140		28.5		28.5				28.5				204		140		102%		28.5		28.5		0.0		28.5		0.0		143		199		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		9.0		9.0				9.0						0		9.2		9.2				9.2						0		102%		9.2		9.2		0.0		9.2		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		180.0		180.0				180.0						0		187.0		187.0				187.0						0		104%		187.0		187.0		0.0		187.0		0.0		2		93500		3.0		3.0				3.0								0																0

						ИТОГО:		217.0		217.0		0.0		217.0		0.0				0		224.7		224.7		0.0		224.7		0.0				0		104%		224.7		224.7		0.0		224.7		0.0				0		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "Солнечное"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		7.0		7.0				7.0				50		140		7.0		7.0				7.0				50		140		100%		7.0		7.0		0.0		7.0		0.0		35		200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		30.0		30.0				30.0						0		33.0		33.0				33.0						0		110%		33.0		33.0		0.0		33.0		0.0		1		33000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		3.0		3.0				3.0						0		3.0		3.0				3.0						0		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		1		3000		5.0		5.0				5.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		40.0		40.0		0.0		40.0		0.0				0		43.0		43.0		0.0		43.0		0.0				0		108%		43.0		43.0		0.0		43.0		0.0				0		5.0		5.0		0.0		5.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Улица Торговая 14 а"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		77.0		77.0				77.0				1		77000		77.0		77.0				77.0				1		77000		100%		77.0		77.0		0.0		77.0		0.0		1		77000		400.0		400.0				400.0				4				100000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		36.1		36.1				36.1				365		99		12.5		12.5				12.5				113		111		35%		12.5		12.5		0.0		12.5		0.0		113		111		23.6		23.6				23.6				252				94		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		26.8		26.8				26.8				12		2233		6.7		6.7				6.7				3		2233		25%		6.7		6.7		0.0		6.7		0.0		3		2233		20.1		20.1				20.1				9				2233		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		24.0		24.0				24.0				1-ок.блок, 2 подвала, кровля		0		24.0		24.0				24.0						0		100%		24.0		24.0		0.0		24.0		0.0		1		24000		30.0		30.0				30.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		163.9		163.9		0.0		163.9		0.0				0		120.2		120.2		0.0		120.2		0.0				0		73%		120.2		120.2		0.0		120.2		0.0				0		473.7		473.7		0.0		473.7		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "27 микрорайон, дом    1 б"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		120.0		120.0				120.0				2				60000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		1.0		1.0				1.0				10		100		1.0		1.0				1.0				10		100		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		10		100		3.9		3.9				3.9				38				103		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		8.0		8.0				8.0				4		2000		0.1		0.1				0.1				2		50		1%		0.1		0.1		0.0		0.1		0.0		2		50		6.0		6.0				6.0				4				1500		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		16.0		16.0				16.0						0		16.0		16.0				16.0						0		100%		16.0		16.0		0.0		16.0		0.0		1		16000		20.0		20.0				20.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		25.0		25.0		0.0		25.0		0.0				0		17.1		17.1		0.0		17.1		0.0				0		68%		17.1		17.1		0.0		17.1		0.0				0		149.9		149.9		0.0		149.9		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0				0.0				0.0		0

		11		ТСЖ «Улица Терешковой»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		22.5		22.5				22.5				5				4500		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		22.5		22.5		0.0		22.5		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "ул.Терешковой,      д.13 б"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		45.0		45.0				45.0				1				45000		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		30.0		30.0				30.0						0		20.0		20.0				20.0				25		800		67%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		1		20000		50.0		50.0				50.0				30				1667		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		30.0		30.0		0.0		30.0		0.0				0		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0				0		67%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0				0		95.0		95.0		0.0		95.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Липецкметаллургстрой-1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

				ТСЖ "Центральный"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Прогресс"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		6.0		6.0				6.0				60		100		0%		6.0		6.0		0.0		6.0		0.0		60.0		100		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		2.6		2.6				2.6				7		371		0%		2.6		2.6		0.0		2.6		0.0		7.0		371		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0				50.0								0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		2.5		2.5				2.5				5		500		0%		2.5		2.5		0.0		2.5		0.0		1.0		2500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0				0.0		0.0				0		11.1		11.1		0.0		11.1		0.0				0		0%		11.1		11.1		0.0		11.1		0.0				0		50.0		50.0		0.0		50.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		63		ТСЖ "Согласие"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Содружество"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Политехник"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

				ТСЖ "Сокол"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		50.0		50.0		50.0						1		50000		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		50.0		50.0		50.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Жилищный вопрос"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		КОРРЕКТИРОВКА (ДОПОЛНЕНИЯ)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		27650.0		27650.0				27650.0				553				50000

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		27650.0		27650.0		0.0		27650.0		0.0				0.0		0

				ИТОГО		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		6175.7		6175.7		3692.3		1951.4		532.0		39		158351		25352.6		25352.6		10512.3		14308.3		532.0		79.0		320919		411%		68292.3		68292.3		48300.0		14308.3		5684.0		191.0		357551		51092.6		51092.6		32550.0		15615.1		2927.5		171.0		298787		298787		51122.0		51122.0		0.0		51122.0		0.0		215		237777		237777		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		9667.3		9667.3		6571.3		479.5		2616.5		281		34403		15234.8		15234.8		8196.9		2337.9		4700.0		316.0		48211		158%		19817.5		19817.5		9100.0		3282.2		7435.3		391		50684		19717.7		19717.7		17450.0		1300.0		967.7		403.0		48927		48927		29397.9		29397.9		0.0		29397.9		0.0		580		50686		50686		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		1360.4		1360.4		177.6		249.4		933.4		29		46910		1260.4		1260.4		177.6		149.4		933.4		26.0		48477		93%		1745.4		1745.4		0.0		584.4		1161.0		36		48483		2636.6		2636.6		0.0		1396.0		1240.6		49.0		53808		53808		530.0		530.0		0.0		530.0		0.0		9		58889		58889		530.0		530.0		0.0		530.0		0.0		9.0		58889		58889

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		744.7		744.7		28.0		585.8		130.9		3851		193		744.9		744.9		28.0		586.0		130.9		4028.0		185		100%		744.9		744.9		0.0		586.0		158.9		3589		208		3193.2		3193.2		0.0		1755.6		1437.6		8307		384		384		139.8		139.8		0.0		139.8		0.0		1283		109		109		157.6		157.6		0.0		157.6		0.0		1485.0		106		106

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		448.7		448.7		6.3		442.4		0.0		4179		107		459.3		459.3		6.3		453.0		0.0		4227.0		109		102%		460.4		460.4		0.0		454.1		6.3		781		590		1087.3		1087.3		0.0		957.0		130.3		1363		798		798		31.9		31.9		0.0		31.9		0.0		140		228		228		39.5		39.5		0.0		39.5		0.0		186		212		212

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		4013.6		4013.6		11.5		237.2		3764.9						66.2		66.2		11.5		54.7		0.0						2%		15678.3		15678.3		15623.6		54.7		0.0						19551.3		19551.3		5401.5		5972.9		8176.9		15						10157.0		10157.0		0.0		10157.0		0.0		4						10157.0		10157.0		0.0		10157.0		0.0		4

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		2445.1		2445.1		1605.0		840.1		0.0						2492.4		2492.4		1605.0		887.4		0.0						102%		22581.9		22581.9		20995.5		1586.4		0.0						25522.9		25522.9		20747.7		4775.2		0.0		187						210.0		210.0		0.0		210.0		0.0		1						250.5		250.5		0.0		250.5		0.0		1

						ИТОГО:		24855.5		24855.5		12092.0		4785.8		7977.7						45610.6		45610.6		20537.6		18776.7		6296.3						184%		129320.7		129320.7		94019.1		20856.1		14445.5						122801.6		122801.6		76149.2		31771.8		14880.6								91588.6		91588.6		0.0		91588.6		0.0								11134.6		11134.6		0.0		11134.6		0.0

						по программе приборы Х/В		47950.0		47950.0								137		350000																0%		0.0		0.0										0		32550.0		32550.0								93				350000

						по программе приборы т/э		9100.0		9100.0								182		50000																0%		0.0		0.0										0		17450.0		17450.0								349				50000

						ИТОГО по приборам учета по программе		57050.0		57050.0								319		178840																0%		0.0		0.0										0		50000.0		50000.0								442				113122

																																																																				200		Средняя цена за 1 лампочку

																																																																				600



все установлено ничего не будут делать

Правобережная

мероприятий не требуется все в наличии

Правобережная

Правобережная

churilinaaa:
программа капитального ремонта от 30.09.2009

churilinaaa:
программа капитального ремонта от 30.09.2009



4.1.

		4.1. Программные мероприятия по установке общедомовых приборов учета в жилищном фонде

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.		Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.		Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.		Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.		Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.

		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		348.00		146		50808.00		357.55		191		68292.30		298.79		171		51092.60		237.78		215		51122.00		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка				350.000		100		35,000.000		350.000		138		48,300.000		350.000		93		32,550.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				343.652		46				377.213		53		14,308.300		237.726		78		15,615.100						51,122.000						0.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ (ПРОЧИ								15,808.000						5,684.000						2,927.500						0.000						0.000

		Установка общедомовых приборов учета холодной воды		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		50.00		115		5750.00		50.68		391		19817.50		48.93		403		19717.70		50.69		580		29397.90		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка				50.000		100		5,000.000		50.000		182		9,100.000		50.000		349		17,450.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				50.000		15				51.280		209		3,282.200		41.994		54		1,300.000						29,397.900						0.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								750.000						7,435.300						967.700						0.000						0.000

		Итого.												582						574						795						0

		Итого						261		56558.00				582		88109.80				574		70810.30				795		80519.90		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка								40,000.00						57,400.00						50,000.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области														0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)														17,590.50						16,915.10						80,519.90						0.00

		средства управляющих компаний и ТСЖ								16,558.00						13,119.30						3,895.20						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы, тыс. руб. :  295998,00

		средства бюджета г. Липецка				147,400.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				34,505.60

		средства управляющих компаний и ТСЖ				33,572.50

						215,478.10





4.1. 2.

		

		4.1.2. Программные мероприятия по установке индивидуальных и общих

		(для коммунальной квартиры) приборов учета в жилищном фонде

		Наименование мероприятия		Исполнители		2013 год						2014 год

						Стоимость одного индивидуального прибора учета, тыс.руб.		Количество устанавливаемых в данном периоде приборов учета, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного индивидуального прибора учета, тыс.руб.		Количество устанавливаемых в данном периоде приборов учета, шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Установка индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				12339		17,181.00

		электрической энергии				1.30		8538		11,099.40

		горячей воды				1.60		1817		2,907.20

		холодной воды				1.60		1984		3,174.40

		средства бюджета г. Липецка								17,181.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ

		Установка общедомовых приборов учета холодной воды		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00						0.00

		средства бюджета г. Липецка								0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				0.000		0				0.000		0

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.000						0.000

		Итого, шт.						12339						0

		Итого, тыс. руб.		в том числе:						17,181.00						0.00

		средства бюджета г. Липецка								17,181.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00

		Всего за период действия Программы,                              17181,00  тыс. руб.

		средства бюджета г. Липецка				17,181.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ

						17,181.00





4.2. 

		

		4.2. Программные мероприятия по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стоимость энергетического обследования одного здания, тыс. руб.		Количество проведенных энергетических обследований		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость энергетического обследования одного здания, тыс. руб.		Количество проведенных энергетических обследований		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость энергетического обследования одного здания, тыс. руб.		Количество проведенных энергетических обследований		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость энергетического обследования одного здания, тыс. руб.		Количество проведенных энергетических обследований		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость энергетического обследования одного здания, тыс. руб.		Количество проведенных энергетических обследований		Объем финансирования тыс. руб.

		Энергетическое обследование здании жилищного фонда		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		45.00		24		1,080.00		48.48		36		1,745.40		53.81		49		2,636.60		58.89		9		530.00		58.89		9		530.00

		средства бюджета г. Липецка								0.000						0.000						0.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						584.400						1,396.000						530.000						530.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								1,080.000						1,161.000						1,240.600						0.000						0.000

		Всего за период действия Программы,				5,462.00		тыс.руб.

		средства бюджета г. Липецка				0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				1,980.40

		средства управляющих компаний и ТСЖ				3,481.60

						5,462.00





4.3. 

		

		4.3. Программные мероприятия по оснащению зданий жилищного фонда энергоэффективными источниками света

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Оснащение мест общего пользования (лестничных клеток, подвалов) энергоэффективными источниками света		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		60.00		0		0.00		207.55		3,589		744.90		384.40		8,307		3,193.20		108.96		1,283		139.80		106.13		1,485		157.60

		средства бюджета г. Липецка								0.000						0.000						0.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						586.000						1,755.600						139.800						157.600

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.000						158.900						1,437.600						0.000						0.000

		Оснащение наружного освещения энергоэффективными источниками света		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00		0		0.00		589.50		781		460.40		797.73		1,363		1,087.30		227.86		140		31.90		212.37		186		39.50

		средства бюджета г. Липецка								0.000						0.000						0.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						454.100						957.000						31.900						39.500

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.000						6.300						130.300						0.000						0.000

		Итого, тыс. руб.		в том числе:				0		0.00				4,370		1,205.30				9,670		4,280.50				1,423		171.70				1,671		197.10

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						1,040.10						2,712.60						171.70						197.10

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						165.20						1,567.90						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы,				5,485.80		тыс.руб.

		средства бюджета г. Липецка				0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				3,752.70

		средства управляющих компаний и ТСЖ				1,733.10

						5,485.80





4.4. 

		

		4.4. Программные мероприятия по увеличению термического сопротивления ограждающих конструкций зданий жилищного фонда

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Утепление фасадов		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		5,000.00		4		20,000.00		0.00		0		15,678.30		1303.42		15		19,551.30		2539.25		4		10,157.00		2539.25		4		10,157.00

		средства бюджета г. Липецка								0.000						15,623.600						5,401.500						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						54.700						5,972.900						10,157.000						10,157.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								20,000.000						0.000						8,176.900						0.000						0.000

		Утепление кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00		0		0.00		0.00		0		22,581.90		136.49		187		25,522.90		210.00		1		210.00		250.50		1		250.50

		средства бюджета г. Липецка								0.000						20,995.500						20,747.700						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						1,586.400						4,775.200						210.000						250.500

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.000						0.000						0.000						0.000						0.000

		Итого, тыс. руб.		в том числе:				4		20,000.00				0		38,260.20				202		45,074.20				5		10,367.00				5		10,407.50

		средства бюджета г. Липецка								0.00						36,619.10						26,149.20						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						1,641.10						10,748.10						10,367.00						10,407.50

		средства управляющих компаний и ТСЖ								20,000.00						0.00						8,176.90						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы,				103,334.40		тыс.руб.

		средства бюджета г. Липецка				62,768.30

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				12,389.20

		средства управляющих компаний и ТСЖ				28,176.90

						103,334.40





4.5.1.

		4.5. Программные мероприятия

		по энергосбережению в бюджетных учреждениях и

		организациях с участием муниципального образования

		4.5.1. Мероприятия в бюджетных учреждениях

		N п/п		Наименование мероприятия.                                                        Исполнители.		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		Итого, за период 2010 - 2014		примечание

						план		план		план		план		план				2013		2014

		1.		Департамент образования		17876.50		17500.00		16,307.50		10,200.00		8,700.00		70,584.00

		1.1.		Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.2.		Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.3.		Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.4.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие во всех учреждения		1100.00		450.00		100.00		100.00		100.00		1,850.00

		1.5.		Разработка ПСД на установку приборов учета тепла в ОУ		141.10		25.00		0.00						166.10

		1.6.		Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ СОШ N 49 (доделать)		289.20				0.00						289.20

		1.7.		Монтаж прибора учета теплоэнергии в МОУ СОШ N 10 (дополнительно), 15 филиал, 31 филиал, 44 (нач. школа), 36 (РЦ), ЦДЮТТ "Городской", ЦРТДиЮ "Левобережный", ЦЦЮТТ "Новолипецкий"		806.00		0.00								806.00

		1.8.		Капитальный ремонт фасада в 9-и ОУ		2807.00		2140.00		2,000.00		2,000.00		1,700.00		10,647.00

		1.9.		Утепление внешних стен зданий (ремонт межпанельных стен) в МОУ СОШ N 33, 61, 63, 65, 66, 68, 71		0.00		0.00								0.00

		1.10.		Утепление чердачных помещений, ремонт слуховых окон в 6-и ОУ		0.00		100.00								100.00

		1.11.		Замена оконных рам на пластиковые окна в 33 ОУ		5076.70		6000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		20,076.70

		1.12.		Смена входных дверей в 5-и ОУ		278.90		400.00		400.00		400.00		400.00		1,878.90

		1.13.		Капитальный ремонт системы отопления в 25-и ОУ		4515.80		6256.00		4,300.00		4,300.00		3,200.00		22,571.80

		1.14.		Текущий ремонт системы отопления в 42-х ОУ		2861.80		1700.00		600.00		400.00		300.00		5,861.80

		1.15.		Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ СОШ № 37		0.00		429.00		0.00						429.00

		1.16.		Разработка и подготовука энергетических паспортов образовательными учредениями						1,100.00						1,100.00

		1.17.		Замена светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами в ОУ №№ 1,12, 43, 68						2,952.30						2,952.30

		1.18.		Регулировка существующей системы отопления (перенос датчика температуры на крышу, пофасадное регулирование) в ОУ №№1, 44, 64, 68, 69						1,500.00						1,500.00

		1.19.		Установка тепловой завесы на входной двери в  школах: ОУ №№ 1, 48, 68, 12, 44, 52, 64						155.20						155.20

		1.20.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в ОУ №№ 1, 19, 43, 68						200.00						200.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				17876.50		17500.00		16307.50		10200.00		8700.00		70,584.00

		средства бюджета г. Липецка				17876.50		17113.90		11,500.00		10,200.00		8,700.00		65,390.40

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		386.10		0.00		0.00		0.00		386.10

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ								4,807.50		0.00		0.00		4,807.50

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		2.		Департамент дошкольного образования		18,063.00		25,805.20		22,700.58		20,750.40		6,418.00		93,737.18

		2.1.		Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов ДОУ		0.00		2330.00		218.58						2,548.58		заявка

		2.2.		Изготовление ПСД на установку приборов учета тепла в ДОУ Липецка		617.00		0.00		0.00						617.00

		2.3.		Установка приборов учета тепловой энергии в ДОУ г. Липецка		7314.00		5322.00		0.00						12,636.00

		2.4.		Проведение капитального ремонта системы отопления в ДОУ г. Липецка		1287.00		5943.60		1,387.30						8,617.90

		2.5.		Проведение текущего ремонта систем отопления ДОУ г. Липецка		1376.00		1354.80		2,242.20		611.20		400.00		5,984.20

		2.6.		Проведение капитального ремонта кровли в ДОУ г. Липецка		5591.00		7529.00		10,424.90		17,017.00		4,338.00		44,899.90

		2.7.		Проведение капитального ремонта фасада в ДОУ г. Липецка		0.00		0.00		4,901.40						4,901.40

		2.8.		Проведение капитального ремонта электропроводки в  ДОУ г. Липецка		0.00		1715.80		800.00						2,515.80

		2.9.		Замена оконных рам на пластиковые окна в ДОУ г. Липецка		1824.00		1086.70		2,440.70		130.00		130.00		5,611.40

		2.10.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в ДОУ г. Липецка		54.00		523.30		285.50		622.20		600.00		2,085.00

		2.11.		Применение автоматического управления на наружном освещении территорий ДОУ		0.00		0.00								0.00

		2.12.		Установка теплоотражающих экранов в ДОУ г. Липецка								1,680.00		550.00		2,230.00

		2.13.		Устройство теплоизоляции чердачного перекрытия в ДОУ г. Липецка								690.00		400.00		1,090.00

		2.14.		Переход на энергосберегающие осветительные приборы в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.15.		Наладка системы отопления в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.16.		Установка балансировочных клапанов в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.17.		Замена бытовой техники в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.18.		Изоляция трубопроводов отопления и ГВС в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.19.		Установка смесителей с термостатами в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.20.		Замена запасной входной двери на металлическую с утеплителем в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.21.		Ремонт уплотнителей дверей и окон с целью герметизации в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.22.		Установка кранов с аэраторами в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.23.		Перевод на закрытую систему отопления в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.24.		Утепление наружных стен в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.25.		Замена "глухих" коробов на решетчатые на отопительных приборах в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.26.		Реконструкция тепловых пунктов с установкой автоматических регуляторов температуры теплоносителя в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.27.		Устранение трещин в стенах в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.28.		Установка регулирующих вентилей в ДОУ г. Липецка												0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				18,063.000		25,805.200		22,700.580		20,750.400		6,418.000		93,737.18

		средства бюджета г. Липецка				17678.60		24264.94		21,712.29		20,750.40		6,418.00		90,824.23

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				384.40		1540.26		109.29		0.00		0.00		2,033.95

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ								879.00						879.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		3.		Департамент здравоохранения		5,119.70		7,680.59		16,434.24		0.00		0.00		29,234.53

		3.1.		Оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, воды и природного газа		5119.70		0.00		0.00						5,119.70

		3.2.		Энергетическое обследование здания.		0.00		304.60		2,520.00						2,824.60

		3.3.		Обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		3.4.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		517.09		0.00						517.09

		3.5.		Замена оконных рам на пластиковые окна		0.00		6521.20		0.00						6,521.20

		3.6.		Установка автоматизированного теплового пункта (АТП)		0.00		337.70		598.32						936.02

		3.7.		Ремонт кровли						6,302.06						6,302.06

		3.8.		Устройство вентилируемого фасада						1,950.00						1,950.00

		3.10.		Замена оконных и дверных блоков						5,063.86						5,063.86

		3.11.		Установка системы мониторинга моторного топлива в транспорте МУЗ												0.00

		3.12.		Замена светильников с лампами накаливания на светодидные светильники												0.00

		3.13.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами, установка стальных защитных экранов на радиаторы												0.00

		3.14.		Утепление оконных проемов с помощью теплосберегающей оконной пленки												0.00

		3.15.		Применение экономичной водоразборной арматуры												0.00

		3.16.		Улучшение теплоизоляции кровли, стен, и ворот в здании гаража МУЗ "стоматологическая поликлиника №1												0.00

		3.17.		Замена люминесцентных ламп на светодидные												0.00

		3.18.		Модернизация системы водоснабжения												0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				5,119.700		7,680.590		16,434.24		0.00		0.00		29,234.53		0.00

		средства бюджета г. Липецка				5119.70		7274.576		0.00						12,394.28

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		406.014		0.00						406.01

		иные источники финансирования не запрещенные законодательством РФ (субвенции областного бюджета)								16,434.24						16,434.24

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		4.		Департамент культуры		6,200.00		6,700.00		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		4.1.		Оснащение приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды		6200.00		0.00		0.00						6,200.00

		4.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие		0.00		0.00		250.00		2,500.00		500.00		3,250.00

		4.3.		Ремонт кровли, систем отопления		0.00		6700.00		0.00						6,700.00

		4.4.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		1,300.00						1,300.00

		4.5.		Замена оконных рам на пластиковые окна		0.00		0.00		2,000.00		4,500.00		5,000.00		11,500.00

		4.6.		Утепление фасадов								15,000.00		4,000.00		19,000.00

		4.7.		Утепление чердачных перекрытий								6,000.00		2,000.00		8,000.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				6,200.000		6,700.000		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		средства бюджета г. Липецка				6200.00		6700.00		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета														0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		5.		Департамент по физической культуре и спорту		1,202.00		4,033.00		1,935.79		2,018.14		11,451.49		20,640.42

		5.1.		Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.2.		Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.3.		Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.4.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		1,356.36		0.00		0.00		1,356.36		субсидии

		5.5.		Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.6.		Монтаж приборов учета тепловой энергии в количестве 6-ти штук.		874.00		0.00		0.00		0.00		0.00		874.00

		5.7.		Утепление чердачного помещения МУ ДО СДЮ-ШОР-10		68.00		0.00		0.00		0.00		0.00		68.00

		5.8.		Ремонт кровли в МОУ ДО ДЮСШ-8		161.00		0.00		0.00		0.00		0.00		161.00

		5.9.		Замена освещения игрового зала в МУ Ц "Металлург" на энергосберегающее		0.00		536.00		0.00		0.00		0.00		536.00

		5.10.		Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в МОУ ДО ДЮСШ-10, МУ ЦС "Металлург", МУ ДО ДЮСШ-8, МОУ ДОД ДЮЦ "Факел"		99.00		1300.00		0.00		0.00		0.00		1,399.00

		5.11.		Капитальный ремонт витражей фасада МОУ ДОД ДЮСШ-4		0.00		427.00				0.00		0.00		427.00

		5.12.		Капитальный ремонт витражей фасада игрового зала в МУ ФОК "Пламя"		0.00		1770.00		0.00		0.00		0.00		1,770.00

		5.13.		Капитальный ремонт отопления в зале художественной гимнастики МБОУ ДОД ДЮСШ № 1		0.00				100.01		0.00		0.00		100.01

		5.14.		Утепление входного тамбура центрального входа МБОУ ДОД ДЮСШ № 1						23.00		0.00		0.00		23.00

		5.15.		Капитальный ремонт мягкой кровли здания по ул. Детской - 2а МБОУ ДОД ДЮСШ №8						356.66		0.00		0.00		356.66

		5.16.		Замена деревянных окон  на пластиковые стеклопакеты						99.76		450.00		665.00		1,214.76

		5.17.		Переход на энергосберегающие осветительные приборы в системе наружного и внутреннего освещения МБУ СК "Сокол", МБУ "Водно-спортивная база", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8, МБОУ ДОД СДЮШОР №10, МБОУ ДОД СДЮШОР №11						0.00		0.00		409.40		409.40

		5.18.		Утепление кровли в зданиях МБУ СК "Сокол", МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		4,036.50		4,036.50

		5.19.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления МБУ СК "Сокол", МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8, МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		238.69		238.69

		5.20.		Капитальный ремонт системы отопления с установкой балансировочной и регулирующей арматуры на отопительных приборах МБУ СК "Сокол", МБУ "Водно-спортивная база", МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		1,250.00		1,250.00

		5.21.		Утепление  наружных стен здания МБУ СК "Сокол", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00		0.00		1,789.50		1,789.50

		5.22.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие компактные люминесцентные лампы МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург"						0.00		0.00		52.00		52.00

		5.23.		Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) МБУ ФОК "Пламя"						0.00		0.00		113.40		113.40

		5.24.		Установка регуляторов тепла на радиаторы МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург", МБУ "Водно-спортивная база"						0.00		0.00		301.00		301.00

		5.25.		Замена устаревшей сантехники на электронную автоматическую МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург"						0.00		618.14		223.80		841.94

		5.26.		Замена электрического обогревателя инфракрасным МБУ "Водно-спортивная база"						0.00				10.00		10.00

		5.27.		Утепление кровли и укрепление стены в эллинге МБУ "Водно-спортивная база"						0.00		950.00				950.00

		5.28.		Утепление чердачного перекрытия МБОУ ДОД ДЮСШ №1						0.00				828.30		828.30

		5.29.		Установка системы контроля топлива FMS- бензин МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00				45.00		45.00

		5.30.		Ремонт и утепление мягкой кровли здания спортзала МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00				673.60		673.60

		5.31.		Замена жаровочной плиты на на плиту МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00				30.00		30.00

		5.32.		Утепление цокольного перекрытия МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00				285.30		285.30

		5.33.		Капитальный ремонт системы освещения ледовой арены МБОУ ДОД СДЮШОР №11						0.00				500.00		500.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1,202.000		4,033.000		1,935.79		2,018.14		11,451.49		20,640.42

		средства бюджета г. Липецка				1202.00		4033.00		1,697.02		2,018.14		11,451.49		20,401.65

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00								0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		238.77						238.77

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		6.		Департамент социальной защиты населения		388.43		1,545.80		1,371.80		3,048.90		3,037.00		9,391.93

		6.1.		Установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.		388.43		0.00		0.00		0.00		0.00		388.43

		6.2.		Проведение энергетического обследования		0		591.60		0.00		0.00		0.00		591.60

		6.3.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		104.20		0.00		195.00		0.00		299.20		140,00 ср-ва не выделены

		6.4.		Замена окон на пластиковые стеклопакеты		0.00				60.00		1,080.00		0.00		1,140.00		ср-ва не выделены

		6.5.		Реконструкция системы отопления				650.00		0.00		0.00		0.00		650.00

		6.6.		Замена наружного трубопровода отопления от центра автотранпортного обслуживания до ДС " Спартак		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00		200.00

		6.7.		Ремонт и утепление кровли и стен		0.00		0.00		1,160.00		367.40		1,362.90		2,890.30		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.8.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления						50.50		6.60		13.80		70.90

		6.9.		Тепловая изоляция систем отопления и горячего водоснабжения						94.30		49.10		0.00		143.40		24,2 ср-ва не выделены

		6.10.		Установка смесителей с аэраторами						7.00		0.00		0.00		7.00

		6.11.		Диспетчерезация и электронный учет потребления энергоресурсов								140.00		0.00		140.00		ср-ва не выделены

		6.12.		Установка автоматизированного теплового пункта (АТП)								500.00		0.00		500.00		ср-ва не выделены

		6.13.		Установка отдельного узла учета электропотребления оборудованием арендованных помещений								1.50		0.00		1.50

		6.14.		Установка балансировочных клапанов на магистральные трубопроводы (Danfoss тип ASV-PL)								26.20		0.00		26.20

		6.15.		Применение энергоэффективных источников бесперебойного питания								325.00		0.00		325.00		ср-ва не выделены

		6.16.		Утепление перекрытия над неотапливаемым подвалом								197.00		230.90		427.90		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.17.		Замена изоляции магистрального трубопровода								21.60		0.00		21.60		ср-ва не выделены

		6.18.		Заклейка окон энергосберегающими пленками								112.80		94.80		207.60		ср-ва не выделены

		6.19.		Установка балансировочной арматуры на магистральных трубопроводах системы отопления (Danfoss тип ASV-PL)								26.70		149.80		176.50		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.20.		Замена отопительных приборов с установкой запорной арматуры								0.00		1,086.00		1,086.00				ср-ва не выделены

		6.21.		Установка балансировочной арматуры на магистральных трубопроводах, с полной заменой магистральных трубопроводов с d=76 мм на dy=40 мм								0.00		74.80		74.80				ср-ва не выделены

		6.22.		Установка радиаторных терморегуляторов										24.00		24.00				ср-ва не выделены

		всего,          в том числе источники финансирования:				388.430		1,545.800		1,371.80		3,048.90		3,037.00		9,391.93

		средства бюджета г. Липецка				388.43		1150.01		643.75		0.00		64.80		2,246.99

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		395.79		655.90		0.00				1,051.69

		прочие средства (субвенции областного бюджета)								72.15		36.40		30.00		138.55

		средства предприятий								0.00		3,012.50		2,942.20		5,954.70

		7.		Департамент ЖКХ		72.90		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		7.1.		Установка узла учета тепловой энергии		72.90		0.00		0.00						72.90

		7.2.		Установка пластиковых окон												0.00

		7.3.		Замена - модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоэтажном жилищном фонде г. Липецка.								9,000.00		0.00		9,000.00

		7.4.		Газификация многоквартирного дома по ул. Ленина, с. Сселки		0.00		0.00		0.00		7,670.00		1,000.00		8,670.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				72.900		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		средства бюджета г. Липецка				72.90		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		8.		Департамент городского транспорта		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		8.1.		Энергетическое обследование здания по адресу пр. Победы, дом 85		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.000		0.000		0.00		0.00		0.00		50.00

		средства бюджета г. Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00						0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ				0.00		0.00		0.00						0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений						50.00		0.00						50.00

		9.		Управление ГО и ЧС		27.00		1,122.63		50.00		110.00		77.00		1,386.63

		9.1.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		27.00		5.00		0.00						32.00

		9.2.		Энергетическое обследование административного здания		0.00		0.00		50.00						50.00

		9.3.		Ремонт теплового узла с заменой технологического, регулирующего оборудования и приборов учета на энергоэкономичное		0.00		158.90		0.00						158.90

		9.4.		Утепление и ремонт входных дверей в здание управления с заменой тамбурных дверей в количестве 3-х штук		0.00		0.00								0.00

		9.5.		Замена деревянных окон на окна из ПВХ в помещениях административного здания		0.00		278.73		0.00						278.73

		9.6.		Замена электропроводки освещения в служебных помещениях административного здания и складского комплекса		0.00		0.00								0.00

		9.7.		Ремонт центральной системы отопления в административном здании с установкой на радиаторы регуляторов подачи воды в количестве 60 штук		0.00		200.00		0.00						200.00

		9.8.		Ремонт плоской кровли административного здания установкой покрытия из наплавляемых материалов		0.00		480.00		0.00						480.00

		9.10.		Установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной								10.00				10.00

		9.11.		Восстановление теплоизоляции наружного трубопровода системы отопления и ГВС								100.00				100.00

		9.12.		Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)								0.00		0.00		0.00

		9.13.		Установка радиаторных термостатов										45.00		45.00

		9.14.		Утепление тамбура входа в здание управления, установка доводчика										32.00		32.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				27.000		1,122.630		50.00		110.00		77.00		1,386.63

		средства бюджета г. Липецка				27.00		979.62		25.00		110.00		77.00		1,218.62

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00								0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		143.01		25.00						168.01

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		10.		МУ "Управление главного смотрителя"		232.40		0.00		0.00						232.40

		10.1.		Замена светильников РКУ 400-250-125 с лампами ДРЛ на энергоэкономичные ЖКУ 250-125-70 с лампами ДНаТ		232.40		0.00		0.00						232.40

		всего,          в том числе источники финансирования:				232.400		0.000		0.00		0.00		0.00		232.40

		средства бюджета г. Липецка				232.40		0.00		0.00						232.40

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		средства предприятий				0.00		0.00		0.00						0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		11.		МУ "Административно-техническая инспекция"		8.80		46.40		855.48		6.10		151.50		1,068.28

		11.1.		Установка энергосберегающих ламп во всех помещениях		6.40		6.40		0.00		3.00				15.80

		11.2.		Утепление крыши и стены здания		0.00		0.00		855.48						855.48

		11.3.		Установка ламп с датчиком движения в переходном коридоре и запасном выходе		2.40		0.00		0.00						2.40

		11.4.		Замена окон в здании учреждения на окна из ПВХ		0.00		40.00		0.00				151.50		191.50

		11.5.		Осуществление постоянного контроля за расходованием энергоресурсов в помещениях МУ АТИ		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.6.		Установка датчиков присутствия людей во вспомогательных помещениях		0.00		0.00		0.00		3.10				3.10

		всего,          в том числе источники финансирования:				8.800		46.400		855.48		6.10		151.50		1,068.28

		средства бюджета г. Липецка				8.80		0.00		0.00		0.00		0.00		8.80

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета														0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		46.40		855.48		6.10		151.50		1,059.48

		12.		МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации г. Липецка"		1694.20		400.00		360.00		15266.00		0.00		17720.20

		12.1.		Установка радиаторных термостатов		0.00		0.00								0.00

		12.2.		Установка термоотражающей пленки		0.00		0.00								0.00

		12.3.		Установка теплоотражающих поверхностей на стены за радиаторами отопления		0.00		0.00								0.00

		12.4.		Промывка систем отопления		0.00		0.00								0.00

		12.1.		Замена оконных рам на пластиковые окна								5,600.00				5,600.00

		12.2.		Установка приборов учета холодной, горячей воды с подводкой								26.00				26.00

		12.3.		Ремонт фасада								9,367.00				9,367.00

		12.4.		Ремонт отмостки								230.00				230.00

		12.5.		Установка теплосчетчиков								40.00				40.00

		12.6.		Установка приборов учета воды		190.00		0.00				3.00				193.00

		12.7.		Установка энергосберегающих ламп		170.00		400.00								570.00

		12.8.		Установка дверных доводчиков		18.00		0.00								18.00

		12.9.		Монтаж АТП		1316.20		0.00								1,316.20

		12.10.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		360.00						360.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1,694.200		400.000		360.00		15,266.00		0.00		17,720.20

		средства бюджета г. Липецка				1694.20		400.00		360.00		15266.00		0.00		17,720.20

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Итого по бюджетным учреждениям				50,884.930		64,883.620		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47		317,738.47

		всего,          в том числе источники финансирования:				50,884.930		64,883.620		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47		317,738.47

		средства бюджета г. Липецка				50,500.53		61,916.05		39,488.06		93,014.54		39,211.29		284,130.47		284,130.47

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				384.40		2871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,284.53		4,284.53

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ				0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.29		22,259.29

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		96.40		855.48		3,018.60		3,093.70		7,064.18		7,064.18

						50,884.93		64,883.62		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





4.5.2.

		4.5.2. Мероприятия в организациях

		с участием муниципального образования

		N п/п		Наименование мероприятия.                                 Исполнители		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		Итого за период                  2010 - 2014

		1.		МУП "Регистрационно-вычислительный центр г. Липецка"		194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		1.1.		Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды		194.91		620.26		0.00						815.17

		1.2.		Установка пластиковых окон		0.00		0.00		130.50						130.50

		1.3.		Замена стояков отопления и отопительных приборов												0.00

		1.3.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		125.00		500.00				625.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		2.		МУ СПАТ по уборке г. Липецка		101.50		2143.00		1532.35		580.00		600.00		4956.85

		2.1.		Организация на Центральной базе площадки для хранения пескосоляной смеси		1.50		5.00		6.00						12.50

		2.2.		Ежегодное перебазирование 20 ед. техники с Центральной базы на СПУ		20.00		26.00		40.00		40.00				126.00

		2.3.		Оборудование двух автомобилей ЗИЛ-433362 МДК предпусковыми подогревателями "Вебасто" для подогрева двигателя в холодное время года		80.00		0.00		0.00						80.00

		2.4.		Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии		0.00		158.00		498.00				100.00		756.00

		2.5.		Утепление и ремонт крыш		0.00		600.00		0.00						600.00

		2.6.		Замена  окон на пластиковые моторном, кузнечном и токарном цехах		0.00				0.00		300.00				300.00

		2.7.		Реконструкция наружной теплотрассы  (для уменьшения потерь тепла)		0.00		60.00		0.00						60.00

		2.8.		Монтаж в венткамере 2-х теплоагрегатов "Kroll-S 195", с системой воздуховодов		0.00				0.00						0.00		удалить

		2.9.		Установка электросчетчиков (датчиков)		0.00		2.00		0.00						2.00

		2.10.		Приобретение и замена оборудования (насосов) на энергоэкономичные		0.00		45.00		276.00						321.00

		2.11.		Замена энергоемкого сварочного оборудования в количестве 7 шт. на современные энергоэкономичные аппараты с высоким КПД		0.00		40.00		59.00				0.00		99.00

		2.12.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие		0.00		7.00		99.00						106.00

		2.13.		Проектирование и монтаж подвода сжатого воздуха к местам ремонта автомобилей в РММ с установой двух винтовых компрессоров (уменьшение потерь тепла)		0.00		1200.00								1200.00

		2.14.		Ремонт помещения насосной станции на р.Воронеж с установкой автоматических масляных нагревателей, утеплпнием крыши и заменой окон		0.00		0.00		54.00						54.00

		2.15.		Утепление трубопровода отопления от бассейна "Спартак" до АБК		0.00		0.00		48.00						48.00

		2.16.		Замена стальных электродов в бойлере на электротены с терморегулятором на центральной базе		0.00		0.00		20.00						20.00

		2.17.		Проектирование и монтаж автоматизированного теплового узла на Октябрьском ПУ		0.00		0.00		432.35						432.35

		2.18.		Замена светильников наружного освещения ДРЛ на светодиодные										200.00		200.00

		2.19.		Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению								10.00				10.00

		2.20.		Дополнительная теплоизоляция стен бухгалтерии АБК, диспетчерской на Центральной базе								15.00		20.00		35.00

		2.21.		Установка на автомобили JPS навигаторы с отображением на мониторе диспетчерской								200.00				200.00

		2.22.		Диспетчеризация и электронный учет потребляемых энергоресурсов по предприятию										200.00		200.00

		2.23.		Обуродование 5 автомобилей ЗИЛ - 4333362 предпусковыми подогревателями Северс-М для прогрева блоков двгателей								15.00		0.00		15.00

		2.24.		Обучение персонала методам и приемама эффективного использования энергорксурсрв										80.00		80.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				101.50		2143.00		1532.35		580.00		600.00		4956.85

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				101.50		2143.00		1316.17		580.00		600.00		4740.67

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области								216.18						216.18

		3.		МУ "Ремонтно-строительное дорожное предприятие"		69.06		274.9		288.85		41.32		31.89		706.02

		3.1.		Установка энергосберегающих тепловых лент ЭНГЛ вместо спиральных обогревателей на битумные и мазутные трассы АБЦ		19.83		0.00		0.00						19.83

		3.2.		Сокращение расхода электроэнергии на прогрев битумных и мазутных трасс		25.23		0.00		0.00						25.23

		3.3.		Установка энергосберегающих ламп, светильников		24.00		3.90		0.00						27.90

		3.4.		Замена нагревательных элементов в емкостях мазута, битума на НПП 8кВт		0.00		252.30						31.89		284.19

		3.5.		Теплоизоляция битумно-мазутных трасс на АБЦ		0.00		11.90		0.00						11.90

		3.6.		Мероприятия, направленные на сокращение расхода воды (установка душевых леек "лейка 2000")		0.00		6.80		0.00						6.80

		3.7.		Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы						70.00						70.00		фонд

		3.8.		Замена освещения производственного корпуса на энергосберегающие лампы						120.00						120.00

		3.9.		Замена нагревательных элементов мазуто-битумопровов								41.32				41.32

		3.10.		Энергетическое обследование зданий						98.85						98.85

		всего,          в том числе источники финансирования:				69.06		274.90		288.85		41.32		31.89		706.02

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				69.06		274.90		288.85		41.32		31.89		706.02

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		4.		МУП "Зеленхоз"		350.00		800.00		915.00		750.00		400.00		3215.00

		4.1.		Замена светильников освещения гаражных боксов для грузовых а/м ДРЛ-400 на ДРЛ-250		50.00		0.00		0.00						50.00

		4.2.		Разработка и согласование разрешительной документации и рабочего проекта на строительство блочно-модульной газовой котельной для снабжения МУП "Зеленхоз" г. Липецка собственной тепловой энергией		300.00		800.00		715.00						1815.00

		4.3.		Ремонт и утепление кровли								350.00				350.00

		4.4.		Проведение энергетического обследования предприятия						200.00						200.00

		4.5.		Замена остекления теплицы с герметизацией								100.00		100.00		200.00

		4.7.		Утепления теплицы полиэтиленовой пленкой для исключения воздухопроницания								50.00		50.00		100.00

		4.8.		Ремонт системы отопления								250.00		250.00		500.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				350.00		800.00		915.00		750.00		400.00		3215.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		800.00		700.00		0.00		0.00		1500.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				350.00				215.00		750.00		400.00		1715.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		5.		МУП ритуальных услуг г. Липецка"		99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		5.1.		Модернизация системы отопления		40.00		0.00		20.00		20.00		20.00		100.00

		5.2.		Замена ламп накаливания на энергоэффективные		59.90		2.00		12.00		12.50		13.10		99.50

		5.3.		Установка окон из ПВХ		0.00								110.00		110.00

		5.4.		Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии		0.00		4.50		0.00						4.50

		5.5.		Энергетическое обследование зданий		0.00				35.00						35.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		6.		МУП по ремонту и содержанию коллективных антенн		350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		6.1.		Установка энергосберегающих ламп на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00

		6.2.		Утепление ворот гаражей    на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00

		6.3.		Установка энергосберегающих передвижных фильтровентиляционных установок на базе по адресу:ул. Московская, 4		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300.00

		6.4.		Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6.5.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		6.6.		Установка системы автоматического регулирования подачи   теплоносителя		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		7.		МУП "Второе ГЖУ"		1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		7.1.		Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды		1908.00		268.03								2176.03

		7.2.		Установка окон ПВХ		0.00		44.56		188.00						232.56

		7.3.		Установка элеваторного узла по ул. Рбочая, 22								250.00		250.00		500.00

		7.4.		Установка приборов учета электроэнергии на отдельные цеха						5.90		15.00				20.90

		7.5.		Ремонт фасада здания по ул. Рабочая. 22						476.87						476.87

		7.6.		Замена участка теплотрассы						101.37						101.37

		7.7.		Энергетическое обследование здания						65.00						65.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		8.		МУП "Банно-прачечное хозяйство"		1060.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		3071.00

		8.1.		Ремонт систем отопления		620.00		0.00		0.00		60.00				680.00

		8.2.		Ремонт вентиляционных систем		0.00		0.00								0.00		удалить

		8.3.		Установка энергосберегающих ламп типа ESB-7 и автоматического выключателя света типа Beamish		0.00		15.00		6.00						21.00

		8.4.		Монтаж теплообменников для подогрева горячей воды и отопления		0.00		295.00		0.00						295.00

		8.5.		Установка приборов учета тепловой энергии		440.00		455.00		0.00						895.00

		8.6.		Установка смесителей типа "Лейка-2000"		0.00		160.00		36.00						196.00

		8.7.		Внедрение технологий по дезинфекции воды плавательных бассейнов растворами оксидантов.		0.00		0.00		0.00						0.00		удалить

		8.8.		Ремонт парных помещений		0.00		220.00		0.00						220.00

		8.9.		Оборотное водоснабжение на бассейнах		0.00		0.00								0.00		удалить

		8.10.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		210.00		200.00				410.00

		8.11.		Монтаж циркуляционного трубопровода		0.00		0.00		27.00						27.00

		8.12.		Установка окон из ПВХ						47.00		120.00		120.00		287.00

		8.13.		Установка регуляторов температуры и давления								40.00				40.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				635.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		3071.00

		Расходы бюджета города Липецка						0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета				425.00										425.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				635.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		2646.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		9.		МУП КП "Рембыттехника"		1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		9.1.		Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00

		9.2.		Применение электронагревательных приборов с минимальным потреблением энергии		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.3.		Установка счетчиков электроэнергии		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.00

		9.4.		Оснащение рабочих иест локальными (настольными и прочими) светильниками		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00

		9.5.		Переход от люминесцентных энергосберегающих ламп на светодиодные		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.6.		Проведение инструктажа работников о способах электросбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.7.		Ремонт системы отопления, установка перемычек на всех радиаторах отопления, укомплектованных запорно-регулирующей аппаратурой, обеспечивающих требуемую теплоотдачу		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300.00

		9.8.		Переоборудование теплового узла для обеспечения автоматической регулировки температуры теплоносителя		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		9.9.		Замена оконных блоков на пластиковые с тройным стеклопакетом		54.00		0.00		0.00		0.00		0.00		54.00

		9.10.		Обработка кровельного покрытия полимерными составами, обеспечивающими полную гидро- и термоизоляцию		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.11.		Проведение инструктажа работников о способах теплосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.12.		Установка современной запорной и водоразборной арматуры		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00

		9.13.		Проведение инструктажа работников о способах водосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.14.		Приобретение современного автотранспорта с высоким КПД		600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600.00

		9.15.		Установка газобаллонного оборудования на карбюраторные машины		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.16.		Применение современных препаратов для уменьшения трения (смазки-реметаллизанты)		8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8.00

		9.17.		Проведение инструктажа работников о способах топливосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		10.		МУП "Липецкая станция аэрации"		1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		10.1.		Разработка и внедрение автоматизированной системы контроля и учета локальной системы электропотребления		757.50		0.00		0.00						757.50

		10.2.		Перевод электрокалориферных вентиляционных систем зданий УФО на рециркуляцию воздуха		459.00		0.00		0.00						459.00

		10.3.		Модернизация узла учета холодной воды		28.00		0.00		0.00						28.00

		10.4.		Отказ от использования пара от НЛМК и создание собственной блочно-модульной котельной		0.00				13375.00						13375.00

		10.5.		Диспетчеризация технологических процессов		0.00		1281.40		1950.00						3231.40

		10.6.		Замена уличных осветительных приборов на энергосберегающие (освещение автодороги)								300.00				300.00

		10.7.		Установка частотного ренулируемого привода насосов циркуляции								120.00				120.00

		10.8.		Замена осветительных приборов для аварийного дежурного освещения										300.00		300.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета				0.00		0.00		0.00						0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		11.		МУП "Аварийно-диспетчерская служба" городского хозяйства г. Липецка		123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		11.1.		Проведение работы с персоналом по эффективному использованию энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.2.		Осуществление постоянного контроля над эффективным использованием энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.3.		Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения		1.00		0.00		0.00						1.00

		11.4.		Замена оконных деревянных рам на ПВХ, утепление ворот гаражных боксов		110.00		72.00								182.00

		11.5.		Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт на энергоэффективные устройства в количестве 25 шт.		2.00										2.00

		11.6.		Установка светодиодных регуляторов в количестве 3 шт. и датчиков движения в кол-ве 30 шт.		10.80										10.80

		11.7.		Устройство второго ввода электроснабжения базы МУП "АДС"		0.00										0.00

		11.8.		Установка приборов учета теплоэнергии в помещениях аварийно-диспетчерских участков		0.00		154.00		250.00						404.00		фонд

		11.9.		Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов		0.00						210.00				210.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		12.		МУП "Липецкая недвижимость"		20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80		мероприятия не представлены

		12.1.		Замена ламп накаливания на светильники дневного освещения		8										8.00

		12.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		12.8										12.80

		12.3.		Постановка на коммерческий учет счетчиков электроэнергии		0.00		1.00		0.00						1.00

		14.4.		Энергетическое обследование здания по ул. Плеханова, 35 а						40.00		0.00		0.00		40.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		13.		МУП "Липецкводоканал"		579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		13.1.		Реконструкция водяного отопления административного здания (ул. М.Горького, д. 2а):		200						0.00		0.00		200.00

		13.2.		Реконструкция КНС 7-го жилого района:		220						0.00		0.00		220.00

				- изменение алгоритмов работы погружных насосных агрегатов;								0.00		0.00

				- установка ключа выбора режима управления для каждого насосного агрегата								0.00		0.00

		13.3.		Установка приборов учета расхода холодной и горячей воды		40		2.40				0.00		0.00		42.40

		13.4.		Замена устаревшей силовой электросборки в здании МУП, установка электросчетчика более высокого класса точности		115						0.00		0.00		115.00

		13.5.		Установка прибора учета тепловой энергии						0.00		0.00		0.00		0.00

		13.5.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		4.2						0.00		0.00		4.20

		13.6.		Энергетическое обследование здания						28		0.00		0.00		28.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		14.		МУП "Липецктеплосеть"		749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		14.1.		Замена стальных труб на пластиковые, замена нагревательных элементов		520		162				30.49				712.49

		14.2.		Замена оконных и дверных блоков		32										32.00

		14.3.		Внутреннее утепление стен		74										74.00

		14.4.		Прочие мероприятия		123										123.00

		14.5.		Установка пробора учета тепловой энергии		0		94		0.00						94.00

		14.6.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		0.00		15.00		0.00		1.27				16.27

		14.7.		Энергетическое обследование зданий						300.00						300.00

		14.8.		Монтаж АТП в зданиях УПК по ул. Краснознаменная, 2, АБК по ул. Московская, 20								633.00				633.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		15.		МУП "Горэлектросеть"		19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		15.1.		Замена люминесцентных ламп на светодиодные		19.8						11.00		6.00		36.80

		15.2.		Установка окон из ПВХ		0.00		65.00		0.00		25.00		25.00		115.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		16.		МУП "Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие" (МУП "ЛПАТП") - с 3.10.2011 объединено с МУП городского электротранспорта города Липецка (МУП ГЭТ) в МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		110.00		0.00		0.00		0.00		110.00

		16.1.		Энергетическое обследование АБК и производственного корпуса МУП "ЛПАТП"		0.00		0.00								0.00

		16.2.		Установка пластиковых окон в общежитии МУП "ЛПАТП":		0.00		0.00								0.00

		16.3.		Замена электропроводки и технологического оборудования в общежитии МУП "ЛПАТП"		0.00		0.00								0.00

		16.4.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		7.00		0.00						7.00

		16.5.		Установка утепляющего алюминиевого модуля и входной двери в общежитие для водителей и ремонтных рабочих в Студгородке		0.00		103.00		0.00						103.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		110.00		0.00		0.00		0.00		110.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		110.00		0.00						110.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		17.		МУП городского электротранспорта города Липецка (МУП ГЭТ) - с 3.10.2011 объединено с  МУП "Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие" (МУП "ЛПАТП") в МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		65.00		0.00						65.00

		17.1.		Энергетическое обследование здания трамвайного и тролейбусного депо, тяговых подстанций МУП ГЭТ		0.00		0.00								0.00

		17.2.		Приобретение троллейбусов с транзисторной системой управления (5 ед.)		0.00		0.00								0.00

		17.3.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		65.00		0.00						65.00

		17.4.		Ремонт теплотрасс в трамвайное депо		0.00		0.00		0.00						0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		65.00		0.00		0.00		0.00		65.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		65.00		0.00						65.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		18.		МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		18.1.		Энергетическое обследование здания трамвайного и тролейбусного депо		0.00		0.00		720.00		0.00		0.00		720.00

		18.2.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		0.00		55.15		500.00		500.00		1055.15

		18.3.		Мероприятия, рекомендуемые энергоаудиторской компанией по итогам энергообследования зданий и сооружений								1500.00		1500.00		3000.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		19.		МКП "Липецкгорсвет"		0.00		1342.70		2352.70		1980.50		819.30		6495.20

		19.1.		Отключение светильников наружного освещения в зимнее время		0.00		55.00		55.00		55.00		55.00		220.00

		19.2.		Замена светильников на энергосберегающие с натриевыми лампами		0.00		314.70		299.70		299.70		299.70		1213.80

		19.3.		Замена ламп на люминесцентные компактные 3U 25W		0.00		6.80		0.00						6.80

		19.4.		Восстановление устаревших сетей наружного освещения с установкой СИП		0.00		966.20		373.00		464.60		464.60		2268.40

		19.5.		Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.6.		Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта		0.00		0.00		400.00						400.00

		19.7.		Установка современных приборов учета тепловой энергии и горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета		0.00		0.00		500.00						500.00

		19.8.		Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов		0.00		0.00		100.00						100.00

		19.9.		Замена окон на энергоэффективные пластиковые		0.00		0.00								0.00

		19.9.		Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.11.		Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами)		0.00		0.00								0.00

		19.10.		Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением		0.00		0.00		30.00						30.00

		19.11.		Установка датчиков присутствия		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.12.		Модернизация  электропроводки		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.13.		Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом		0.00		0.00		15.00						15.00

		19.14.		Строительство теплового ангара для грузового автотранспорта		0.00		0.00		350.00						350.00

		19.15.		Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения		0.00		0.00		150.00						150.00

		19.16.		Перепрограммирование электросчетчиков в 141 пункте питания для перехода на двухтарифную оплату в сетях наружного освещения								1161.20				1161.20

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		1342.70		2352.70		1980.50		819.30		6495.20

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00		1161.20				1161.20

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		1342.70		2103.30		819.30		819.30		5084.60

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области								249.40						249.40

		20.		МУП "Родничок"		0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		20.1.		Энергетическое обследование объектов		0.00		0.00		134.99						134.99

		20.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие								12.00		35.00		47.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00								0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		Итого по МУ и МУП				7906.47		8666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

		всего,          в том числе источники финансирования:				7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		800.00		700.00		1,161.20		0.00		2,661.20

		Расходы областного бюджета				425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		425.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				7,481.47		7,866.75		22,262.10		6,750.88		4,730.29		49,091.49

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.58

						7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



все выполнено 100% никаких мероприятий больше не планируется

в клубе на центр. Базе, ремонтный бокс на ул. Неделина

от клуба до трактоного бокса

датчики движения

насосный агрегат на насосной станции р. Воронеж

сварочное оборудование,



4.6

		4.6. Программные мероприятия по увеличению использования

		в качестве источников энергии вторичных энергетических

		ресурсов и возобновляемых источников энергии

		№ п/п		Мероприятие		Исполнитель		Объем финасирования, тыс.руб.		в том числе по годам

										2010		2011		2012		2013		2014

		1		Разработка основных    
проектных решений      
биогазовой установки   
для получения биогаза  
из осадка городских    
сточных вод и мини-ТЭЦ 
для производства       
электроэнергии и тепла 
на станции очистки		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		2		Разработка основных    
проектных решений по   
обустройству городской 
свалки для получения   
биогаза и выработки    
тепла и электроэнергии		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		3		Разработка основных    
проектных решений      
установки              
по переработке         
целлюлозно-бумажных    
отходов образовательных
и административных     
учреждений города      
в генераторный газ     
с выработкой тепла     
и электроэнергии		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

				Итого, тыс. руб.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





4.7. 

		4.7. Программные мероприятия по энергосбережению

		в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности

		№ п/п		Наименование мероприятия. Исполнители		Финансовые потребности по годам, тыс. руб

						Итого		в том числе по годам

								2010		2011		2012

		1.		ОАО "Завод Железобетон"		171.998		171.998		0.00		0.00

		1.1.		Установка приборов учета питьевой воды		6.00		6.00		0.00		0.00

		1.2.		Установка приборов учета электроэнергии		120.00		120.00		0.00		0.00

		1.3.		Изоляция трубопровода		45.998		45.998		0.00		0.00

				технической воды от цеха ПЖБ до УНТиВ

		2.		ОАО "НЛМК"		3132.00		3132.00		0.00		0.00

		2.1.		Обследование водопроводов		0.00		0.00		0.00		0.00

				от водозабора "Боринские

				ключи" до питьевой насосной

				станции 2-го подъема в целях

				разработки мероприятий

				по снижению потерь питьевой

				воды

		2.2.		Организация приборного учета промливневых сточных		1076.30		1076.30		0.00		0.00

				вод на выпуске из пруда N 7

				в р. Воронеж

		2.3.		Установка прибора для учета		2055.70		2055.70		0.00		0.00

				сточных вод от центральной

				насосной станции

				хозяйственно-бытовых стоков

		3.		ОАО ЛОЭЗ "Гидромаш"		138.53		138.53		0.00		0.00

		3.1.		Обследование и замена 150 м		1.70		1.70		0.00		0.00

				труб холодного водоснабжения ПВХ Д 50 мм

		3.2.		Замена в скважине 144 м		53.00		53.00		0.00		0.00

				трубы Д 89 мм

		3.3.		Замена 3 воздушных		83.83		83.83		0.00		0.00

				компрессоров на масляный

		4.		ОАО "ЛГЭК"		23350.00		23350.00		0.00		0.00

		4.1.		Монтаж оборудования		0.00		0.00		0.00		0.00

				в насосной станции 2-го

				подъема ВНС N 1

		4.2.		Строительство системы		10800.00		10800.00		0.00		0.00

				подъема и распределения воды

				на ВНС N 5

		4.3.		Монтаж оборудования насосных станций		5000.00		5000.00		0.00		0.00

				1, 2, 3-го подъемов

		4.4.		Установка насосов		1550.00		1550.00		0.00		0.00

				с частотно-регулируемым

				приводом на ВНСП (шт.)

		4.5.		Монтаж приборов учета		1000.00		1000.00		0.00		0.00

				для собственных нужд

		4.6.		Монтаж оборудования КНС		5000.00		5000.00		0.00		0.00

		5.		МУП "Липецкая станция		1244.50		1244.50		0.00		0.00

				аэрации"

		5.1.		Разработка и внедрение		757.50		757.50		0.00		0.00

				автоматизированной системы

				контроля и учета локальной

				системы электропотребления

				(АСТУЭ)

		5.2.		Перевод электрокалориферных		459.00		459.00		0.00		0.00

				вентиляционных систем зданий

				УФО на рециркуляцию воздуха

		5.3.		Модернизация узла учета		28.00		28.00		0.00		0.00

				холодной воды

		5.4.		Отказ от использования пара		0.00		0.00		0.00		0.00

				от ОАО "НЛМК" и создание

				собственной блочно-модульной котельной

		5.5.		Разработка технико-		0.00		0.00		0.00		0.00

				экономических обоснований

				и проектной документации

				на внедрение биогазовой

				установки для выработки

				электроэнергии на линии ТЭЦ

		5.6.		Утепление ограждающих		0.00		0.00		0.00		0.00

				конструкций зданий с

				доведением их теплозащитных

				характеристик до нормативных

				значений

		6.		ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол"		3595.00		3595.00		0.00		0.00

		6.1.		Внедрение в ЭНЦ устройства		1200.00		1200.00		0.00		0.00

				плавного пуска

				турбокомпрессора N 16

		6.2.		Ремонт изоляции		400.00		400.00		0.00		0.00

				трубопроводов пара и горячей

				воды

		6.3.		Реконструкция системы		0.00		0.00		0.00		0.00

				очистки насосной станции

				"Лякино"

		6.4.		Замена насосов Д 2500-62-2		0.00		0.00		0.00		0.00

				группы ДЦ N 5, 6

		6.5.		Замена насосов СД 160/45 на		0.00		0.00		0.00		0.00

				КНС N 3

		6.6.		Перевод наружного освещения		0.00		0.00		0.00		0.00

				территории завода

				на энергосберегающие лампы

		6.7.		Расширение		750.00		750.00		0.00		0.00

				автоматизированной системы

				контроля и учета

				электроэнергии

		6.8.		Перевод отопления КПП N 3,		45.00		45.00		0.00		0.00

				весовой СТЧ

				на электрообогрев

		6.9.		Перевод системы ГВС цехов		1200.00		1200.00		0.00		0.00

				с централизованного

				на индивидуальное

				ИТОГО		31632.03		31632.03		0.00		0.00





5. (финансы)  (авг.) 

		5. Объемы и сроки финансирования

						Расходы, тыс. руб.

						2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

		1.		Мероприятия в жилищном  секторе по установке общедомовых, индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в том числе:		56,558.00		88,109.80		70,810.30		97,700.90		0.00

				Расходы бюджета города Липецка		40,000.00		57,400.00		50,000.00		17,181.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		17,590.50		16,915.10		80,519.90		0.00

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		16,558.00		13,119.30		3,895.20		0.00		0.00

		2.		Мероприятия по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда, в том числе:		1,080.00		1,745.40		2,636.60		530.00		530.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		584.40		1,396.00		530.00		530.00

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		1,080.00		1,161.00		1,240.60		0.00		0.00

		3.		Мероприятия в жилищном секторе по освещению мест общего  пользования, в том числе:		0.00		1,205.30		4,280.50		171.70		197.10

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		1,040.10		2,712.60		171.70		197.10

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		0.00		165.20		1,567.90		0.00		0.00

		4.		Мероприятия в жилищном  секторе по повышению термосопротивления ограждающих  конструкций, в том числе:		20,000.00		38,260.20		45,074.20		10,367.00		10,407.50

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		36,619.10		26,149.20		0.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		1,641.10		10,748.10		10,367.00		10,407.50

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		20,000.00		0.00		8,176.90		0.00		0.00

		5.		Мероприятия по оснащению   зданий информационными маркерами  с указанием класса    энергетической эффективности, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		750.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		750.00

		6.		Мероприятия по оказанию поддержки социально незащищенным  слоям населения по установке приборов учета, в том числе:		0.00		0.00		0.00		7,000.00		0.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.000		0.000		0.000		7,000.000		0.000

		7.		Мероприятия в бюджетных учреждениях, в том числе:		50,884.93		64,883.62		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.470

				Расходы бюджета города Липецка		50,500.53		61,916.05		39,488.06		93,014.54		39,211.29		284,130.470

				Расходы областного бюджета		384.40		2,871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,284.530

				Средства бюджетных, казенных учреждений		0.00		96.40		855.48		3,018.60		3,093.70		7,064.180

				Иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ		0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.290

		8.		Мероприятия в организациях с участием муниципального образования, в том числе:		7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		800.00		700.00		1,161.20		0.00		2,661.20

				Расходы областного бюджета		425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		425.00

				Средства организаций с участием муниципального образования		7,481.47		7,866.75		22,262.10		6,750.88		4,730.29		49,091.49

				Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области		0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.58

		9.		Мероприятия по  альтернативным и возобновляемым  источникам энергии, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.		Мероприятия организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования		31,632.03		0.00		0.00		0.00		0.00

		10.		Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергоресурсов, признанию права муниципальной собственности  на эти объекты и по организации  управления этими объектами с момента их выявления		9,100.00		1,000.00		140.00		2,500.00		1,000.00

				Средства организаций с участием муниципального образования		9,100.00		1,000.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		140.00		2,500.00		1,000.00

				Итого		177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,251.22		59,949.88		873,168.270

				в том числе по источникам:												0.000

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		20,856.10		31,771.80		91,588.60		11,134.60		155,351.100

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		37,638.00		14,445.50		14,880.60		0.00		0.00		66,964.100

				Расходы бюджета города Липецка		90,500.53		156,735.15		116,477.26		120,856.74		40,961.29		525,530.970

				Средства областного бюджета		809.40		2,871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,709.530

				Средства организаций с участием муниципального образования		16,581.47		8,963.15		23,117.58		9,769.48		7,823.99		66,255.670

				Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области		0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.580

				Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ		0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.290

				Средства, предусмотренные в тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования		31,632.03		0.00		0.00		0.00		0.00		31,632.030

						177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,251.22		59,949.88

				внебюджетные источники		85,851.50		44,264.75		92,428.45		101,394.48		18,988.59

				бюджет всех уровней		91,309.93		159,606.32		117,506.22		120,856.74		40,961.29

						177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,251.22		59,949.88		873,168.27





ЦЕЛЕВЫЕ

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план				8		9				10

		п.1		Муниципальный продукт		млрд. руб.				219.51		277.24		284.72		368.19		381.82		398.23		416.16

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		СВОД		24,636.251		24,483.554		25,783.811		25,565.412		25,967.792		25,969.075		5,403.279

										924,535.494		912,577.679		902,897.718		952,901.882		967,899.801		967,947.627		968,002.906

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				1,743,427.120		1,732,968.320		1,798,086.780		1,789,270.870		1,827,702.000		1,837,124.000		1,846,612.000

						коэффициент перевода				0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445

						тыс. т.у.т.				600.611		597.008		619.441		616.404		629.643		632.889		636.158

		п.3.1		Затраты по  ЭЭ		тыс. руб.				3,077,087.740		3,947,589.530		4,650,835.380		5,222,649.430		6,756,607.910		7,524,135.910		-  0

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				6,217.405		6,136.979		6,071.701		6,408.220		6,509.104		6,509.404		6,509.754

						коэффициент перевода				148.6		148.6		148.6		148.6		148.6		148.6		148.6

						тыс. т.у.т.				923,906.383		911,955.079		902,254.769		952,261.492		967,252.854		967,297.434		967,349.444

		п.4.1		Затраты по  ТЭ		тыс. руб.				4,101,205.256		4,674,505.861		5,403,310.604		5,899,545.110		5,502,758.900		6,234,702.320		7,075,583.436

		п.5		Объем отпускаемой воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				55,438.472		54,356.856		49,516.028		46,679.358		49,294.058		48,808.858		48,328.518

		п.5.1.		Затраты по  воде		тыс. руб.				514,995.432		578,714.860		598,774.928		648,512.415		710,274.410		704,092.920		698,057.930

		п 5а		Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				21,968.876		19,727.410		18,120.330		18,489.230		13,338.700		13,338.700		13,338.700

						коэффициент перевода				0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973

						тыс. т.у.т.				28.500		25.592		23.508		23.986		17.304		17.304		17.304

		п 5а.1		Затраты по горячей воде		тыс. руб.				463,376.062		468,809.251		486,921.686		552,012.216		21,881.100		25,566.160		29,871.830

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,520,257.220		1,684,205.620		1,749,134.280		1,741,564.870		1,446,535.000		1,452,099.000		1,457,695.400

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				3,299.642		3,532.359		3,577.609		3,766.945		3,290.337		3,290.337		3,290.337

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				38,593.699		39,259.942		35,844.238		34,262.338		35,167.608		35,174.108		35,181.108

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				10,053.876		9,300.080		9,382.100		9,604.900		4,384.000		4,384.000		4,384.000

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				43,322,588.0		44,576,043.0		45,024,338.0		44,114,930.0		11,772,787.0		51,913,787.0		258,205,861.0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				39,116,918.0		40,825,633.0		41,163,110.0		40,351,986.0		51,275,809.0		51,415,399.0		51,555,385.0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				474,654,076.0		472,289,300.0		492,262,990.0		480,444,974.0		481,209,534.0		482,568,534.0		483,931,390.0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч				467,090,660.0		441,840,204.0		484,291,661.0		472,487,040.0		465,268,464.0		466,586,694.0		467,908,664.0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах на территории г. Липецк		Гкал				6,965.600		11,199.500		17,056.000		17,143.300		6,550.500		6,550.500		6,550.500

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				204.800		203.800		206.600		202.800		229.055		229.055		229.055

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				2,597,246.10		2,548,013.70		2,580,966.30		2,543,361.300		2,471,749.500		2,471,749.500		2,471,749.500

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				911,113.30		1,195,931.10		1,244,448.70		1,310,157.600		1,046,675.000		1,046,675.000		1,046,675.000

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				2,509,795.00		2,435,786.50		2,469,764.10		2,423,482.600		2,282,982.700		2,282,982.700		2,282,982.700

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				13,272.800		18,474.100		18,270.800		18,270.800		18,070.800		18,070.800		18,070.800

		п.55		Объем воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				149,123.000		211,225.000		192,102.300		180,925.700		709,877.700		709,877.700		709,877.700

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				798.600		2,374.200		2,450.500		2,550.500		995.000		995.000		995.000

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				28,317,933.40		27,927,632.40		25,399,282.70		23,921,541.30		26,215,517.30		26,215,517.30		26,215,517.30

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				10,879,496.30		9,700,078.30		9,572,459.60		9,622,459.60		8,912,459.60		8,912,459.60		8,912,459.60

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				13,696,465.00		14,379,250.50		13,077,465.50		12,316,612.800		14,394,702.300		14,394,702.300		14,394,702.300

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				3,127,087.500		3,635,484.200		3,622,312.200		3,692,312.200		3,437,312.200		3,437,312.200		3,437,312.200

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				314.400		326.600		346.300		350.200		0.160		0.160		0.160

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ		т.у.т./Гкал				160.947		161.154		161.074		160.985		130.978		130.978		130.978

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				197,661,952.0		222,680,164.0		294,893,477.0		292,401,882.0		307,998,076.0		310,365,576.0		312,758,666.0

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				1,248,997.000		1,261,577.700		1,373,376.990		1,626,662.600		1,303,288.000		1,303,288.000		1,303,288.000

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				22,681,668.161		22,596,613.16		25,431,618.16		28,869,397.00		4,293,294.00		4,293,294.00		4,293,294.00

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды		кВтч				69,753,554.000		70,581,780.00		68,983,872.00		68,345,848.00		154,006,697.00		154,006,697.00		154,006,697.00

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		лгэк		102.3		97.7		100.9		97.2		404.9		409.7		414.5

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч				1,006,006.6		1,026,830.9		1,033,588.0		1,053,667.0		1,068,435.00		1,082,325.00		1,096,395.57

				Затраты по  ЭЭ														1,824,887.00		2,044,563.90		2,290,685.14

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				2,590.2		2,573.6		2,609.5		2,560.6		2,477.50		2,477.50		2,477.50

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				1,835,415.7		2,113,774.9		2,496,769.6		2,817,479.4		2,780,285.30		3,100,018.10		3,456,520.17

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				54,784.8		53,667.1		48,808.5		45,968.8		48,574.10		48,088.40		47,607.56

				Затраты по воде		тыс. руб.				510,594.3		574,238.0		593,511.4		642,643.8		700,929.10		693,919.80		686,980.59

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						9,272.3		7,776.4		7,584.2		7,432.5

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				197,778.2		184,611.7		207,579.6		223,792.6

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,006,006.6		1,026,830.9		1,033,588.0		1,053,667.0		1,068,435.0		1,082,325.0		1,096,395.6

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				968.6		1,259.6		1,304.8		1,331.5		1,164.40		1,164.40		1,164.40

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				37,945.6		38,576.1		35,142.1		33,557.2		34,414.80		34,414.80		34,414.80

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				3,342.7		3,729.7		3,792.1		3,864.9

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				6,114.6		5,772.5		5,853.0		5,743.3		5450.5		5450.5		5450.5

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				204.8		203.8		206.6		202.8		229.055		229.055		229.055

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				2,097,552.1		2,052,830.7		2,081,466.3		2,042,461.3		1987749.5		1987749.5		1987749.5

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				761,448.3		1,015,286.1		1,029,448.7		1,010,157.6		916675		916675		916675

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				2,509,795.0		2,435,786.5		2,469,764.1		2,423,482.6		2282982.7		2282982.7		2282982.7

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				11,923.8		11,516.1		11,270.8		11,270.8		11,270.8		11270.8		11270.8

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				149,123.0		211,225.0		192,102.3		180,925.7		709877.7		709877.7		709877.7

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				757.6		971.2		950.5		950.5

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				28,317,933.4		27,927,632.4		25,399,282.7		23,921,541.3		26214717.3		26214717.3		26214717.3

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				8,557,111.3		7,175,302.3		7,022,459.6		7,022,459.6		7,022,459.6		7,022,459.6		7022459.6

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				13,696,465.0		14,379,250.5		13,077,465.5		12,316,612.8		14393902.3		14393902.3		14393902.3

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				2,467,916.5		3,006,351.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2942312.2

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				160.5		160.7		160.6		160.5

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				179,835,952		202,342,164		199,500,000		191,254,000		194		194		194

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				326,847		321,194		328,206		329,832		328		328		328

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				20,409,063		20,520,930		23,646,220		26,415,104		21712		21712		21712

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч				67,756,382		68,067,224		66,302,860		65,548,515		73113000		73113000		73113000

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		гэск								449.0		463.6		466.8		470.1

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				1,290,590.30		1,332,483.70		1,337,500.00		1,303,455.00		1345605		1355027		1364515

				Затраты по  ЭЭ						2,799,109.68		3,531,894.62		4,108,091.13		4,639,387.38		4334711.3		4838675.5		5401232

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,067,420.40		1,283,721.00		1,288,547.50		1,255,749.00		959324		964838		970384

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				41,624,989		42,879,807		43,137,986		42,039,943		9697800		49838800		256130874

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				37,419,319		39,129,397		39,276,758		38,276,999		49200822		49340412		49480398

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				473,447,588		470,951,545		490,728,750		478,237,640		479002200		480361200		481724056

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч				467,090,660		441,840,204		484,175,000		471,850,710		464632134		465950364		467272334

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												206643000		209009000		211402090

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		сокол		738.395		418.323		359.703		359.703		0.01759		0.01759		0.01759

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				1.39		1.378		1.505		1.184		1.184		1.184		1.184

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				745.874		816.658		974.804		858.850		961.84		1077.18		1206.35

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				267.46		183.257		215.908		215.908		215.908		215.908		215.908

				Затраты по воде		тыс. руб.				2452.6082		1887.5471		2336.13		2569.74		2826.71		3109.38		3420.32

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				0.225		0.228		0.037		0.037		0.037		0.037		0.037

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				267.46		183.257		215.908		215.908		215.908		215.908		215.908

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		комус										1,300.000		1,300.000		1,300.000

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				3.592		5.240		8.200		9.380		10		10		10

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				3,403.779		6,109.84		10,696.9		12,236.21		9061		9960		10948

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				9.192		17.639		25.470		28.500		40		40		40

				Затраты по воде		тыс. руб.				234.304		263.703		383.578		608.475		2930		3230		3561

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				3.551		5.201		8.152		9.338		10		10		10

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				8.529		16.645		25.000		28.000		40		40		40

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												130		130		130

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												100		100		100

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				1.161		1.164		1.164				2400		2400		2400

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		квадра		996.956		1026.331		1000.648		955.979		1009.800		1009.800		1009.800

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч												1,786.00		1,786.00		1,786.00

				Затраты по  ЭЭ														2,470.90		3,153.60		3,153.60

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				3355.3		3200.9		3136.7		3,500.00		3,667.90		3,667.90		3,667.90

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				2089110.44		2,309,865.47		2,648,096.24		2,754,155.60		2,264,206.90		2,559,594.60		2,893,518.48

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.														0.0		0.0

				Затраты по воде		тыс. руб.														0.0		0.0

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						12,188.20		11,369.90		10,005.90		10,476.50		12,798.7		12,798.7		12,798.7

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				252,637.01		267,647.45		262,354.70		308532.93				0.0		0.0

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк																0.0		0.0

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч														0.0		0.0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				2,071.50		1,922.50		1,960.00		2100		1,787.5		1,787.5		1,787.5

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.														0.0		0.0

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				6,242.30		5,029.50		5,100.00		5200		3,844		3,844		3,844

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета																0		0

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч														0		0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч														0		0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч														0		0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч														0		0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				851		5427		11203		11400		1,100		1,100		1,100

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				0		0		0		0				0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				499694		495183		499500		500900		484,000.00		484,000.00		484,000.00

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				149665		180645		215000		300000		130,000		130,000		130,000

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.														0		0

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				1349		6958		7000		7000		6,800		6,800		6,800

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.														0		0

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				41		1403		1500		1600		995		995		995

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.														0.00		0.00

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				2,322,385		2,524,776		2,550,000		2600000		1,890,000		1,890,000		1,890,000

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.														0.00		0.00

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				659,171		629,133		680,000		750000		495,000.00		495,000.00		495,000.00

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				314.4		326.6		346.3		350.2		0.00		0.00		0.00

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.151		0.152		0.152		0.153		0.15		0.15		0.15

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч														0.00		0.00

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				446020		482236		483168		481231		486,762.00		486,762.00		486,762.00

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.												1,814,889.00		1,814,889.00		1,814,889.00

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												77,808,664.00		77,808,664.00		77,808,664.00

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		таможня		198.5		233.0		233.0		233.0		0.00149		0.00149		0.00149

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				0.086		0.13		0.11		0.11		0.1		0.1		0.1

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				146.08304		220.8232		186.8504		186.8504		169.8		169.8		169.8

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						0.116		0		0		0

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				14.86192

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				0.086		0.13		0.11		0.11		0.1		0.1		0.1

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				0.116		0		0		0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				0		0		0		0

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				0		0		0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				0		0		0		0

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				0		0		0		0

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				0		0		0		0

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.1564		0.1616		0.1616		0.1616		0.2		0.2		0.2

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				61		61		61		61		61		61		61

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		нлмк		8,045.89		8,652.40		10,070.12		10,874.01		46.67		46.67		46.67

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				92,253.0		120,370.1		128,535.5		119,970.0		119,970.0		119,970.0		119,970.0

				Затраты по  ЭЭ						258,308.4		396,017.6		516,712.7		554,261.4		594,538.71		637,742.91		684,086.69

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				242.13		330.82		290.66		312.18		312.18		312.18		312.18

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				154,091.53		222,906.52		224,154.09		290,327.40		376,035.96		487,046.84		630,829.63

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				368.92		480.76		458.05		458.05		458.05		458.05		458.05

				Затраты по воде		тыс. руб.				1,556.84		2,168.23		2,386.44		2,533.02		2,688.60		2,853.74		3,029.02

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						468.76		540.88		490.00		540.00		540.00		540.00		540.00

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				11,990.88		15,577.34		16,027.90		18,727.20		21,881.10		25,566.16		29,871.83

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				92,253.0		120,370.1		128,535.5		119,970.0		119,970.0		119,970.0		119,970.0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				242.1		330.8		290.7		312.2		312.2		312.2		312.2

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				364.01		475.84		453.13		453.13		453.1		453.1		453.1

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				468.76		540.88		490.00		540.00		540.0		540.0		540.0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.14		0.14		0.16		0.17		0.17		0.17		0.17

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				17,826,000		20,338,000		95,393,477		101,147,882		101,147,882		101,147,882		101,147,882

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				476,069		458,086.70		561,941.99		815,538.60		815,539		815,539		815,539

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				2,272,604		2,075,682		1,785,397		2,454,293		2,454,293		2,454,293		2,454,293

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч				1,997,172		2,514,556		2,681,012		2,797,333		2,797,333		2,797,333		2,797,333

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		Эксергия		0		0		0		0		0.16		0.16		0.16

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				8.83		8.71		8.71		8.71		11		11		11

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				7144.53		8674.55		9810.94		11086.09		16290.4		18734		21544.1460000982

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						39.5		40.23		40.23		40.23

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				955.11		972.7614		959.4855		959.4855

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч												0.16		0.16		0.16

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		ОАО "Завод Железобетон" (передача - не учитываем)		6.65		6.99		6.86		6.66		9.1		8.39		0.00

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч												0		0		0

				Затраты по  ЭЭ																		0

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал														0		0

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.														0		0

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.														0		0

				Затраты по воде		тыс. руб.														0		0

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего														0		0		0

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.												0		0		0

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк														0		0		0

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч												0		0		0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал												0		0		0

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.												0		0		0

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.												0		0		0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета														0		0		0

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч												0		0		0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч												0		0		0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч												0		0		0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч												0		0		0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал												0		0		0

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал												0		0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал												0		0		0

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал												0		0		0

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч												0		0		0

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0		0		0

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												0		0		0

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												0		0		0

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.												0		0		0

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												0		0		0

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		корзинка-6		1645.64		1699.92		1656.08		1667.21		2035.6		2035.6		2035.6

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч				6444.82		5128.52		4941.28		5504.87

				Затраты по  ЭЭ						19669.66		19677.31		26031.55		29000.65

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				2.93		3.25		3.16		3.11		3.2		3.5		3.83

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				2918.02		3884.04		4359.63		4934.23		15700.90		18055.00		20762.06

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				6444.82		5128.52		4941.28		5504.87

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				2.93		3.25		3.16		3.11		3.2		3.2		3.2

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0.3		0.3		0.3

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												290		290		290

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		Гидромаш, Глобус-98, Липецкцемент, Силикатный, ЛЭСК.		12892.58		12338.38		12345.18		12345.18		2061.32		2061.32		124.33

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				354139.00		274986.00		327110.00		360341.00		360341.00		360341.00		360341.00

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				12.87		12.87		13.08		12.87		12.86		12.86		12.86

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				8135.37		8135.37		8135.37		8135.37		14881.8		14881.8		14881.8

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				8.10		8.10		8.10		8.10		6		6.5		7

				Затраты по воде		тыс. руб.				157.38		157.38		157.38		157.38		900		980		1067

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				354,139.00		274,986.00		327,110.00		360341.00		360341.00		360341.00		360341.00

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				10.65		10.65		10.65		10.65		12.9		12.9		12.9

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				8.10		8.10		8.10		8.10		43.8		50.3		57.3

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				1,697,599.00		1,696,236.00		1,886,352.00		2074987		2074987		2074987		2074987

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				1,697,599.00		1,696,236.00		1,886,352.00		2074987		2074987		2074987		2074987

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				1206488		1337755		1534240		2207334		2207334		2207334		2207334

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч								116661		636330		636330		636330		636330

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												800		800		800

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												800		800		800

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0.158		0.158		0.158

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												208		208		208

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												287700		287700		287700

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		стагдок		9.34		10.51		11.32		11.97		2.10		2.10		2.10

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				0.077		0.081		0.076		0.076		13.18		13.18		13.2

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				93.93		117.69		126.18		145.11		25165		25165		25203

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч												6900		6950		7000.4

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												207000		208500		208500

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк		тыс. куб. м				3,333,045.55		3,471,404.28		3,476,565.36		3,478,374.90		3965713.9		4019514.6		4019514.6

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				3,259,329.98		3,417,455.32		3,421,989.54		3,426,629.01		3950293.5		4017369.6		4017369.6

		п.11		Средневзвешенный тариф на ЭЭ		руб./кВтч		п3.1./п.3		1.76		2.28		2.59		2.92		3.70		4.10		0.00		0.00

		п.12		Средневзвешенный тариф на ТЭ		руб./Гкал		п4.1./п.4		659.63		761.69		889.92		920.62		845.39		957.80		1,086.92		0.00

		п.13		Средневзвешенный тариф на воду		руб./куб. м.		п5.1./п.5		9.29		10.65		12.09		13.89		14.41		14.43		14.44		0.00

		п.13.1.		Средневзвешенный тариф на горячую воду (ХОВ)		руб./куб. м.		п5а.1./п.5а		21.09		23.76		26.87		29.86		1.64		1.92		2.24		0.00

		п.14		Средневзвешенный тариф на природный газ по МО		руб./тыс. куб. м.				2,818.11		3,539.61		4,087.95		4,740.62		5399.05		6211.04		7111.64

		п.15		Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.

		п.16		Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО		т.у.т.

		п.17		Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		млрд. руб.						177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,251.22		59,949.88		873,168.27		0.00

		п.18		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		млрд. руб.						85,851.50		44,264.75		92,428.45		101,394.48		18,988.59		0.00		0.00

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ) БУ						184,171.830		178,646.640		173,301.230		171,697.710		129,341.710		125,832.030		125832.0		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ТЭ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						Гкал/кв.м.				0.1986		0.1926		0.1869		0.1802		0.1743		0.1689		0.1689

				Площадь бюджетного учреждения						927,335.30		927,335.31		927,335.30		952,965.30		742,084.99		744,952.99		744,952.99		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.19		Расход ТЭ бюджетными учреждениями , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				94,402.75		98,336.66		156,350.96		155,323.97		119,408.76		116,197.02		116,197.02		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.20		Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета		кв. м.				527,580.90		543,841.83		847,572.50		872,404.00		690,358.29		693,226.29		693,226.29		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.21		Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал				89,769.08		80,309.98		16,950.27		16,373.74		9,932.95		9,635.01		9,635.01		деп. здрав., образ., культ., соц. защита, дош. образ.,физ-ра, УРСО

		п.22		Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.				399,754.40		383,493.48		79,762.80		80,561.30		51,726.70		51,726.70		51,726.70		деп. здрав., образ., культ., соц. защита, дош. образ.,физ-ра, УРСО

				Объем потребленной холодной воды БУ		куб. м				1,674,161.98		1,623,937.19		1,575,219.17		1,585,493.94		1,264,572.91		1,232,208.50		1,232,208.50		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ХВ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				8.707		8.446		8.193		7.929		7.678		7.382		7.382

				Численность бюджетного учреждения		чел.				192267		192267		192267		199964		164696		166923		166923

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м				1,529,855.87		1,547,664.09		1,575,219.17		1585493.94		1264572.91		1232208.50		1232208.50		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				178,444.00		181,110.00		192,267		199964		164696		166923		166923		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м				144,306.11		76,273.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		деп. здрав., УРСО

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				13,823.00		11,157.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		деп. здрав., УРСО

				Объем потребленной электрической энергии БУ		кВтч				32,319,965.06		31,350,366.24		30,409,854.82		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30		23,845,309.30		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ЭЭ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				168.309		163.260		158.362		153.829		148.378		142.262		142.262

				Численность бюджетного учреждения		чел.				192,027		192,027		192,027		199,704		165,388		167,615		167,615

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч				31712476.66		30,969,482.24		30,409,854.82		30720334.70		24540015.70		23845309.30		23845309.30		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				190,512		190,530		192,027		199704.00		165388.00		167615.00		167615.00		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч				607,488.40		380,884.00				0.00		0.00		0.00		0.00		деп. Здрав.,

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				1,515		1,497				0.00		0.00		0.00		0.00		деп. Здрав.,

				Объем потребленной горячей воды (ГВ) БУ		тыс.куб.м.				183,126.23		177,632.51		172,303.51		157245.56		115497.48		111942.24		111942.24		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				1.289		1.251		1.213		1.170		1.135		1.098		1.098

				Численность бюджетного учреждения		чел.				142,015		142,015		142,015		134401		101717		101944		101944

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб.м.				53,002.73		57,432.22		172,292.74		156,417.11		114,693.88		111,162.75		111,162.75		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				77,503		73,258		141,908		133,751		101,067		101,294		101,294		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.68		0.78		1.21		1.169		1.135		1.097		1.097

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.						0.10		0.43		-0.041		-0.034		-0.038		0.000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб.м.				130,123.50		120,200.29		10.77		828.45		803.60		779.49		779.49		деп. Здрав., образ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				64,512		68,757		107		650.00		650.00		650.00		650.00		деп. Здрав., образ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				2.017		1.748		0.101		1.275		1.236		1.199

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.						-0.269		-1.647		1.174		-0.039		-0.037		-1.199

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.966		2.241		0.083		1.091		1.089		1.093		0.000

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				28.94%		32.33%		99.99%		99.47%		99%		99%		99%

		п.31		Объем потребленного природного газа БУ		тыс.куб.м.				44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30		деп. здрав., культ., дош. образ., УРСО

				Экономия		%						3%		6%		9%		49%		50%		50%		0%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.				44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30		деп. здрав., культ., дош. образ., УРСО

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.				8,171,067		8,584,309		10,366,188		10,612,699		8,939,839		8,299,248		8,299,248

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.				359,109.20		425,388.40		539,184		542,235		444,633		484,650

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.				297		288		293		274		247		248		248		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.				0		1		152		233		240		248		248		деп. здрав., образ., дош. образ. , физ-ра, культ., УРСО

		п.38		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0		0		1		63		63		62		62		деп. культ., физ-ра, УРСО

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.				295		286		291		291		261		233		233		деп. здрав., образ., физ-ра, культ., УРСО

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.				0		0		1		24		24		23		23		физ-ра, культ., УРСО

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.										Х

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.										Х

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.				549,196.6		689,915.5		778,000.0		612,205.7		634146.7		659570.4		659570.4

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.				145,873.0		164,869.0		145,122.0		142,100.0		140,000.0		138,000.0		136,000.0

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч				166,853,210.11		197,858,358.09		205,886,022.48		261,147,080.43		265,495,706.19		265,495,706.19		265,495,706.19

		п.58		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				7,196,862.19		7,703,898.94		8,194,640.97		4,722,171.96		4,920,120.00		4,902,363.00		4,902,363.00

		п.58.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.

		п.59		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО		тыс. куб. м.				103,331.90		97,708.02		102,027.76		103,558.18		47989.3		51540.5		51540.5

		п.60		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				49,535.26		46,839.29		48,910.08		49,643.73		28389.3		32136.6		32136.6

		п.61		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО		тыс. куб. м.				14,207.66		13,434.40		14,028.35		14,238.77		64503.3		64051.7		64051.7

		п.62		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		тыс. куб. м.				5,200.00		4,916.99		5,134.38		5,211.39		28389.3		32136.6		32136.6

		п.63		Число жилых домов		ед.				3,275		3,107		3,111		3,199		3,199		3,199		3,199

		п.64		Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				6		24		36		42		30		39		16

		п.65		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				5,712,693.81		5,977,949.71		6,347,711.92		5,806,668.28		6,187,821.41		6,187,821.41		6,187,821.41

		п.66		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				2,650,622.30		2,452,057.49		2,133,484.09		1,657,594.65		1,669,484.54		1,669,484.54		1,669,484.54

		п.67		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				6,046,229.28		6,411,691.76		6,781,207.98		6,589,856.19		6,977,348.12		6,977,348.12		6,977,348.12

		п.68		Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				2,388,862.81		2,079,610.51		1,778,209.83		1,062,850.30		1,068,402.09		1,068,402.09		1,068,402.09

		п.69		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				7,969,446.89		8,110,068.09		8,157,278.78		7,262,813.25		7,655,857.17		7,655,857.17		7,655,857.17

		п.70		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				394,655.80		320,159.70		319,323.80		309,024.80		309,024.80		309,024.80		309,024.80

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		ООО ГУК "Центральная", ООО "ГУК Центральная 1", ООО ГУК "Центральная 2"		42,592,128.00		49,842,383.00		51,832,843.00		90,637,543.00		90,637,543.00		90,637,543.00		90,637,543.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				1,739,974.00		2,014,165.00		2,215,581.50		2,290,235.00		2,290,235.00		2,290,235.00		2,290,235.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				656		650		650		436		436.00		436.00		436.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		5		13		20		8.00		16.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				1,817,951.86		1,819,199.47		1,819,199.47		1,135,733.59		1,135,733.59		1,135,733.59		1,135,733.59

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				747,514.19		735,942.73		735,942.73		684,389.00		684,389.00		684,389.00		684,389.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				1,843,081.00		2,025,368.00		2,025,368.00		1,682,537.00		1,682,537.00		1,682,537.00		1,682,537.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				722,385.05		529,774.20		529,774.20		144,936.00		144,936.00		144,936.00		144,936.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,565,466.05		2,555,142.20		2,555,142.20		1,827,029.69		1,827,029.69		1,827,029.69		1,827,029.69

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		РСУ 2		8,759,600.00		11,826,075.00		11,826,075.00		12,299,118.00		12,299,118.00		12,299,118.00		12,299,118.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				324,104.00		378,774.00		378,774.00		393,924.96		591,873.00		574,116.00		574,116.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				90		90		90		90		90.00		90.00		90.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		0		0		0.00		0.00		0.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				209,780.60		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				228,141.56		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				209,780.60		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				228,141.56		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				437,922.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Привокзальная		6,311,093.00		12,048,940.00		12,208,206.00		12,696,534.24		17,045,160.00		17,045,160.00		17,045,160.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб.м.				205,706.00		387,796.00		399,420.00		418,544.00		418,544.00		418,544.00		418,544.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				256		253		253		253		253.00		253.00		253.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		3		5		6.00		7.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с  использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				277,198.00		309,403.00		309,403.00		545,522.00		545,522.00		545,522.00		545,522.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				305,871.00		278,992.00		278,992.00				0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				522,124.00		523,759.00		523,759.00		626,077.00		626,077.00		626,077.00		626,077.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				60,945.00		64,635.00		64,635.00				0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				573,630.00		578,569.00		578,569.00		628,402.10		628,402.10		628,402.10		628,402.10

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				9,439.00		9,826.00		9,826.00				0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Матырская		13,271,206.00		14,836,414.00		15,031,522.00		14,933,968.00		14,933,968.00		14,933,968.00		14,933,968.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				472,814.00		552,020.00		570,617.00		561,318.00		561,318.00		561,318.00		561,318.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				446		431		420		408		408.00		408.00		408.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		1		2		2		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				426,587.50		447,267.80		449,650.61		453,539.70		453,539.70		453,539.70		453,539.70

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				222,159.10		197,385.30		189,629.50		178,478.97		178,478.97		178,478.97		178,478.97

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				429,310.70		453,559.60		479,376.70		494,550.90		494,550.90		494,550.90		494,550.90

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				223,606.80		194,993.70		162,807.90		141,682.70		141,682.70		141,682.70		141,682.70

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				513,765.90		588,241.20		578,867.30		575,867.80		575,867.80		575,867.80		575,867.80

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				92,047.30		17,164.20		16,328.30		13,442.80		13,442.80		13,442.80		13,442.80

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Сырская		5,608,742.00		6,128,412.00		8,200,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				154,725.00		165,440.00		382,174.00		410,000.00		410,000.00		410,000.00		410,000.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				142		142		134		133.00		133.00		133.00		133.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.								191,861.98		244,570.85		244,570.85		244,570.85		244,570.85

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				244,570.85		244,570.85		52,708.87				0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				14,414.00		90,010.44		91,196.74		257,212.62		257,212.62		257,212.62		257,212.62

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				242,798.62		167,202.18		166,015.88				0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				257,594.39		257,485.29		257,511.98		257,511.98		257,511.98		257,511.98		257,511.98

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Стахановская		13,351,660.00		13,278,360.00		12,671,767.20		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				1,774,704.54		1,420,210.84		1,369,563.60		248,000.00		248,000.00		248,000.00		248,000.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				30		30		30		30		30.00		30.00		30.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		2		2		2		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				163,375.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				85,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				100,380.00		100,380.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				148,120.00		148,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п. 49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		РСУ 3, ООО "УК "Комфорт-Л"		1,322.67		2,261.03		2,789.08		3,241,272.00		3,241,272.00		3,241,272.00		3,241,272.00

		п. 58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м				75.90		108.40		153.44		140,150.00		140,150.00		140,150.00		140,150.00

		п. 63		Число жилых домов		ед.				92.00		82.00		97.00		209		209		209		209

		п. 64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		1.00		1.00		1		0		0		0

		п. 65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				111,974.83		111,974.83		111,974.83		118,036.87		499190		499,190.00		499,190.00

		п. 66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				21,104.35		19,177.25		19,177.25		13,115.21		25005.1		25,005.10		25,005.10

		п. 67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				112,085.28		112,085.28		112,085.28		118,036.87		505528.8		505,528.80		505,528.80

		п. 68		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				20,993.90		19,066.80		19,066.80		13,115.21		18667		18,667.00		18,667.00

		п. 69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				129,224.98		131,152.08		131,152.08		131,152.08		524196		524,196.00		524,196.00

		п. 70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п. 49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		ССЭ		14,048.92		18,872.54		21,069.68		11,875,000.00		11,875,000.00		11,875,000.00		11,875,000.00

		п. 58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м				315.28		442.73		613.56		260,000.00		260,000.00		260,000.00		260,000.00

		п. 63		Число жилых домов		ед.				228.00		223.00		223.00		122.00		122.00		122.00		122.00

		п. 64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		4.00		4.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		п. 65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				503,252.26		503,252.26		503,252.26		314,013.00		314,013.00		314,013.00		314,013.00

		п. 66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				95,815.66		95,231.37		95,231.37		40,814.00		40,814.00		40,814.00		40,814.00

		п. 67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				498,970.96		498,970.96		498,970.96		328,108.00		328,108.00		328,108.00		328,108.00

		п. 68		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				100,096.96		99,512.66		99,512.66		26,719.00		26,719.00		26,719.00		26,719.00

		п. 69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				598,359.42		597,775.12		597,775.12		351,706.00		351,706.00		351,706.00		351,706.00

		п. 70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				708.50		708.50		708.50		3,121.00		3,121.00		3,121.00		3,121.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Капиталл				52,830.00		72,440.00		75,337.60		75,337.60		75,337.60		75,337.60

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.						1,787.00		2,516.00				0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.						2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Городок		1,293,755.00		3,042,371.00		3,042,371.00		3,164,065.84		3,164,065.84		3,164,065.84		3,164,065.84

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				46,815.00		104,147.00		104,147.00				0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				6.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		УК Городок,ТСЖ "Содружество, УК Новолипецкая, ТСЖ Желябова 14, ТСЖ Угловая 15, ЖЭУ треста Липецкстрой,  УК Глобус, УК Глобус-Л, ГУЖК Сокол,  УК Университетский, ук Октябрьская,  ТСЖ ул. Терешковой, ТСЖ пр. Победы, ГУК Правобережная, ГУК Левобережная, УК ", ТСЖ "Толстого 2", УК "Городище"		75,649,654.52		86,781,439.52		90,976,939.52		92,924,241.75		92,924,241.75		92,924,241.75		92,924,241.75

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				2,477,628.47		2,679,007.97		2,771,080.87		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				1,329.00		1,197.00		1,205.00		1,509.00		1,509.00		1,509.00		1,509.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.						3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,136,039.76		2,254,448.28		2,429,965.70		2,462,848.20		2,462,848.20		2,462,848.20		2,462,848.20

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				633,786.59		580,729.77		461,774.15		440,769.25		440,769.25		440,769.25		440,769.25

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,249,548.74		2,323,654.41		2,518,047.23		2,550,929.73		2,550,929.73		2,550,929.73		2,550,929.73

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				641,774.92		628,101.75		508,193.17		508,193.17		508,193.17		508,193.17		508,193.17

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,578,450.15		2,641,094.00		2,697,651.90		2,730,534.40		2,730,534.40		2,730,534.40		2,730,534.40

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00

		п.71		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кв. м.				10,939,171.00		11,563,253.00		12,222,939.00		12,920,260.20		1,741,338.70		1,885,869.80		1,885,869.80

		п.72		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				436,619.00		401,398.00		377,621.00		360,628.00		339,845.20		313,303.30		313,303.30

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.																		департамент транспорта

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.																		департамент транспорта

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		N п.		Наименование показателей		Ед. изм.		Формула		Значения целевых показателей														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		А.1.		Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		кг у.т./ тыс. руб.		п2/п1		112.23		88.31		90.56		69.44		68.01		65.21		12.98

		*** п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,

		А.1., В.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,

		n - индекс года

		А.2.		Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального		%		(п7/п3) х 100%		87.20		97.19		97.28		97.33		79.15		79.04		78.94

		А.3.		Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО		%		(п8/п4) х 100%		53.07		57.56		58.92		58.78		50.55		50.55		50.54

		А.4.		Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО		%		(п9/п5) х 100%		69.62		72.23		72.39		73.40		71.34		72.07		72.80

		А.5.		Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО		%		(п10/п6) х 100%		97.788		98.446		98.430		98.512		99.611		99.947		99.947

		А.6.		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы		%		(п18/п17) х 100%				48.46		21.71		44.03		45.62		31.67

		А.7.		Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.		п15(n) - п15(n-1)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		А.8.		Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО		%		(п15/п16) х 100%

		Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		В.1.		Экономия ЭЭ в натуральном выражении		тыс. кВтч		[(А.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п3(t0)				371,583.15		336,630.72		664,717.51		686,931.72		730,428.08		1,541,790.45

		В.2.		Экономия ЭЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.1.*п11(t0)				653,986.34		592,470.07		1,169,902.82		1,208,999.83		1,285,553.42		2,713,551.19

		В.3.		Экономия ТЭ в натуральном выражении		тыс. Гкал		[(A.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п4(t0)				1,325.14		1,200.49		2,370.51		2,449.73		2,604.85		5,498.33

		В.4.		Экономия ТЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.3. х п12(2007)				874,102.10		791,879.22		1,563,659.51		1,615,915.40		1,718,237.21		3,626,863.42

		В.5.		Экономия воды в натуральном выражении		тыс. м. куб		[(A.1.(t0) - А.1.(n))/А.1.(t0)]*п5(t0)				11,815.81		10,704.37		21,137.06		21,843.44		23,226.56		49,026.72

		В.6.		Экономия воды в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.5.*п13(t0)				109,768.87		99,443.60		196,363.29		202,925.56		215,774.74		455,458.23

		В.7.		Экономия природного газа в натуральном выражении		тыс. куб. м.		[(A.1.(t0) -|А.1.(n))/А.1.(t0)]*п6(t0|				710,384.47		643,563.19		1,270,792.29		1,313,260.93		1,396,416.30		2,947,561.00

		В.8.		Экономия природного газа в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.7.*п14(t0)				2,001,941.58		1,813,631.86		3,581,232.46		3,700,913.76		3,935,254.74		8,306,551.13

		ГруппаС. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		п19/п20		0.179		0.181		0.184		0.178		0.173		0.168		0.168

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		п21/п22		0.225		0.209		0.213		0.203		0.192		0.186		0.186

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.		С.1.(n) - С.1.(n-1)				0.002		0.003		-0.006		-0.005		-0.005		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.		С.2.(n) - С.2.(n-1)				-0.016		0.004		-0.010		-0.011		-0.006		0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.257		1.155		1.158		1.140		1.110		1.107		1.107

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				8.573		8.545		8.193		7.929		7.678		7.382		7.382

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				10.440		6.836		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.						-0.028		-0.352		-0.264		-0.251		-0.296		0.000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.						-3.604		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.218		0.800		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						166.459		162.544		158.362		153.829		148.378		142.262		142.262

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.						400.982		254.432										0.000

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел						-3.91		-4.18		-4.53		-5.451		-6.116		0.000

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел						-146.55		-254.43		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.41		1.57		0.000		0.000		0.0		0.0		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				98.120%		98.785%		100.000%		100.000%		100%		100%		100%

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				51.26%		55.05%		90.22%		90.46%		92.32%		92.34%		92.343%

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				91.38%		95.30%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100%

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		С.21.		Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:

		С.21.1.		для фактических условий		%				4.395		4.955		5.201		5.109		4.974		5.840		0.000

		С.21.2.		для сопоставимых условий		%				4.395		5.206		6.599		6.636		5.180		4.675		0.000

		С.22.		Динамика расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):

		С.22.1.		для фактических условий		тыс. руб.						0.560		0.246		-0.092		-0.135		0.866		-5.840

		С.22.2.		для сопоставимых условий		тыс. руб.						0.811		1.393		0.037		-1.456		-0.505		-4.675

		С.23.		Доля расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		%

		С.24.		Динамика расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%				0%		0.347%		51.877%		85.036%		97.166%		100.000%		100.000%

		С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0		0		1		63		63		62		62

		С.27.		Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры		%								0.3%		8.2%		9.2%		9.9%		9.87

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%

		С29.		Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.		тыс. руб./чел.				3.765		4.185		5.361		4.308		4.530		4.779		4.850

		Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

																								20.12.2011г.

		№ п/п		Наименование показателей		Ед. изм.				Значения целевых показателей														Примечание

										2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

														план

		D.1.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО		%		(п46/п45) х 100%		90.292		91.586		91.424		91.470		435.545		99.040		19.967

		D.2.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п48/п47) х 100%		98.407		93.553		98.381		98.344		96.687		96.688		96.689

		D.3.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории М		%		(п49/п47) х 100%		35.153		41.893		41.824		54.355		55.173		55.017		54.862

		D.4.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)		%		(п51/п50) х 100%		2.940		1.820		1.211		1.183		3.497		3.497		3.497

		D.5.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п53/п52) х 100%		35.080		46.936		48.216		51.513		42.346		42.346		42.346

		D.6.		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)		%		(п55/п54) х 100%		5.942		8.672		7.778		7.466		31.094		31.094		31.094		0.000

		D.7.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО		%		(п57/п56) х 100%		48.367		51.488		51.488		51.488		54.909		54.909		54.909		0.000

		D.8.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирны		%		(п58/п56) х 100%		25.415		27.585		32.263		19.740		18.768		18.700		18.700

		D.9.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых дома		%		(п60/п59) х 100%		47.938		47.938		47.938		47.938		59.158		62.352		62.352

		D.10.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (испол		%		(п62/п61) х 100%		36.600		36.600		36.600		36.600		44.012		50.173		50.173

		D.11.		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)		шт.		п.64		6		24		36		42		30		39		16

		D.12.		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов		%		(п64/п63) х 100%		0.183		0.772		1.157		1.313		0.938		1.219		0.500

		D.13.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п51+п53)/п65		0.160		0.200		0.196		0.226		0.169		0.169		0.169

		D.14.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п50-п51+п52-п53)/п66		0.639		0.556		0.634		0.754		0.857		0.857		0.857

		D.15.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):																				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(n-1)				0.040		-0.004		0.030		-0.057		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(2009)				0.040		0.036		0.066		0.009		0.009		0.009		При стабилизации п. 47. и п. 49. на уровне 2007 г.

		D.16.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):																				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(n-1)				-0.083		0.078		0.120		0.103		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(2009)				-0.083		-0.005		0.115		0.218		0.218		0.218		При стабилизации п. 46. и п. 47. на уровне 2007г.

		D.17.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:

		D.17.1.		для фактических условий		-		D.14./D.13.		3.994		2.780		3.235		3.336		5.071		5.071		5.071

		D.17.2.		для сопоставимых условий		-		D.14./ D.13.(2009)		3.994		3.475		3.963		4.713		5.356		5.356		5.356

		D.18.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):		куб. м./кв. м.		(п55+п57)/п67		2.290		2.276		1.957		1.896		2.165		2.165		2.165

		D.19.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		куб. м./кв. м.		(п54-п55+п56-п57)/п68		7.109		7.585		8.210		13.029		12.536		12.536		12.536

		D.20.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти

		D.20.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(n-1)				-0.014		-0.319		-0.061		0.269		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.20.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(2009)				-0.014		-0.333		-0.394		-0.125		-0.125		-0.125		При стабилизации п. 51. и п. 53. на уровне 2007 г.

		D.21.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)

		D.21.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(n-1)				0.476		0.625		4.819		-0.493		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.21.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(2009)				0.476		1.101		5.920		5.427		5.427		5.427		При стабилизации п. 50. и п. 51. на уровне 2007 г.

		D.22.		Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет

		D.22.1.		для фактических условий		-		D.19./D.18.		3.104		3.333		4.195		6.872		5.790		5.790		5.790

		D.22.2.		для сопоставимых условий		-		D.19./D.18.    (2009)		3.104		3.312		3.585		5.690		5.474		5.474		5.474

		D.23.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п46+п48)/п69		63.519		59.514		64.415		70.612		67.470		67.661		67.852

		D.24.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п45-п46+п47-п48)/п70		29.821		106.820		37.055		37.929		-76.246		53.330		720.567		0.000

		D.25.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче

		D.25.1.		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(n-1)				-4.005		4.901		6.197		-3.142		0.191		0.191		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.25.2.		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(2009)				-4.005		0.896		7.093		3.951		4.142		4.333		При стабилизации п. 42. и п. 44. на уровне 2007 г.

		D.26.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):																				где п - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.26.1		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(n-1)				76.999		-69.765		0.874		-114.175		129.576		667.237

		D.26.2		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(2007)				76.999		7.234		8.108		-106.067		23.509		690.746		При стабилизации п. 41. и п. 42. на уровне 2007 г.

		D.27.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		D.27.1.		для фактических условий		-		D.24./D.23.		0.469		1.795		0.575		0.537		-1.130		0.788		10.620

		D.27.2.		для сопоставимых условий		-		D.24./D.23.   (2007)		0.469		1.682		0.583		0.597		-1.200		0.840		11.344

		D.28.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр		тыс. куб. м./кв. м.		(п60+п62)/п71		0.005		0.004		0.004		0.004		0.033		0.034		0.034		0.000

		D.29.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		тыс. куб. м./кв. м.		(п59-п60+п61-п62)/п72		0.144		0.148		0.164		0.175		0.164		0.164		0.164

		D.30.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на

		D.30.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(n-1)				-0.001		0.000		0.000		0.029		0.001		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.30.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(2009)				-0.001		-0.001		-0.001		0.028		0.029		0.029		При стабилизации п. 56., п. 58. на уровне 2007 г.

		D.31.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):

		D.31.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(n-1)				0.004		0.016		0.011		-0.011		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.31.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(2009)				0.004		0.020		0.031		0.020		0.020		0.020		При стабилизации п. 55., п. 56. на уровне 2007 г.

		D.32.		Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с исполь

		D.32.1.		для фактических условий		-		D.29./D.28.		28.800		37.000		41.000		43.750		4.970		4.824		4.824

		D.32.2.		для сопоставимых условий		-		D.29./D.28.       (2009)		28.800		29.600		32.800		35.000		32.800		32.800		32.800
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ЦЕЛЕВЫЕ (ИТОГ)

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		N п.		Наименование показателей		Ед. изм.		Формула		Значения целевых показателей														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		А.1.		Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		кг у.т./ тыс. руб.		п2/п1		112.23		88.31		90.56		69.44		68.01		65.21		12.98		0.00

		*** п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,

		А.1., В.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,

		n - индекс года

		А.2.		Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального		%		(п7/п3) х 100%		87.20		97.19		97.28		97.33		79.15		79.04		78.94		0.00

		А.3.		Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО		%		(п8/п4) х 100%		53.07		57.56		58.92		58.78		50.55		50.55		0.00

		А.4.		Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО		%		(п9/п5) х 100%		69.62		72.23		72.39		73.40		71.34		72.07		0.00

		А.5.		Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО		%		(п10/п6) х 100%		97.79		98.45		98.43		98.51		99.61		99.95		0.000

		А.6.		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы		%		(п18/п17) х 100%		0.00		48.46		21.71		44.03		45.62		31.67

		А.7.		Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.		п15(n) - п15(n-1)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		А.8.		Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО		%		(п15/п16) х 100%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		В.1.		Экономия ЭЭ в натуральном выражении		тыс. кВтч		[(А.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п3(t0)		0.00		371583.15		336630.72		664717.51		686931.72		730428.08		- 0

		В.2.		Экономия ЭЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.1.*п11(t0)		0.00		653986.34		592470.07		1169902.82		1208999.83		1285553.42		- 0

		В.3.		Экономия ТЭ в натуральном выражении		тыс. Гкал		[(A.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п4(t0)		0.00		1325.14		1200.49		2370.51		2449.73		2604.85		- 0

		В.4.		Экономия ТЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.3. х п12(2007)		0.00		874102.10		791879.22		1563659.51		1615915.40		1718237.21		- 0

		В.5.		Экономия воды в натуральном выражении		тыс. м. куб		[(A.1.(t0) - А.1.(n))/А.1.(t0)]*п5(t0)		0.00		11815.81		10704.37		21137.06		21843.44		23226.56		- 0

		В.6.		Экономия воды в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.5.*п13(t0)		0.00		109768.87		99443.60		196363.29		202925.56		215774.74		- 0

		В.7.		Экономия природного газа в натуральном выражении		тыс. куб. м.		[(A.1.(t0) -|А.1.(n))/А.1.(t0)]*п6(t0|		0.00		710384.47		643563.19		1270792.29		1313260.93		1396416.30		- 0

		В.8.		Экономия природного газа в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.7.*п14(t0)		0.00		2001941.58		1813631.86		3581232.46		3700913.76		3935254.74		- 0

		ГруппаС. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		п19/п20		0.18		0.18		0.18		0.18		0.17		0.17		0.000

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		п21/п22		0.23		0.21		0.21		0.20		0.19		0.19		0.000

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.		С.1.(n) - С.1.(n-1)		0.00		0.00		0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.		С.2.(n) - С.2.(n-1)		0.00		-0.02		0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.26		1.16		1.16		1.14		1.11		1.11		0.000

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				8.57		8.55		8.19		7.93		7.68		7.38		0.000

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				10.44		6.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.00		-0.03		-0.35		-0.26		-0.25		-0.30		0.000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.00		-3.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.22		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						166.46		162.54		158.36		153.83		148.38		142.26		0.000

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.						400.98		254.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				0.00		-3.91		-4.18		-4.53		-5.45		-6.12		0.000

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				0.00		-146.55		-254.43		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.41		1.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				0.98		0.99		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				0.51		0.55		0.90		0.90		0.92		0.92		0.000%

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				0.91		0.95		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%				1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.21.		Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.21.1.		для фактических условий		%				4.40		4.96		5.20		5.11		4.97		5.84		0.000

		С.21.2.		для сопоставимых условий		%				4.40		5.21		6.60		6.64		5.18		4.68		0.000

		С.22.		Динамика расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.22.1.		для фактических условий		тыс. руб.				0.00		0.56		0.25		-0.09		-0.14		0.87		0.000

		С.22.2.		для сопоставимых условий		тыс. руб.				0.00		0.81		1.39		0.04		-1.46		-0.51		0.000

		С.23.		Доля расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		%				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.24.		Динамика расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%				0.00		0.00		0.52		0.85		0.97		1.00		0.000%

		С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0.00		0.00		1.00		63.00		63.00		62.00		0

		С.27.		Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры		%				0.00		0.00		0.00		0.08		0.09		0.10		- 0

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С29.		Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.		тыс. руб./чел.				3.77		4.19		5.36		4.31		4.53		4.78		0.000

		Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

																								20.12.2011г.

		№ п/п		Наименование показателей		Ед. изм.				Значения целевых показателей														Примечание

										2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

														план

		D.1.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО		%		(п46/п45) х 100%		90.29		91.59		91.42		91.47		435.55		99.04		0.000

		D.2.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п48/п47) х 100%		98.41		93.55		98.38		98.34		96.69		96.69		0.000

		D.3.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории М		%		(п49/п47) х 100%		35.15		41.89		41.82		54.36		55.17		55.02		0.000

		D.4.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)		%		(п51/п50) х 100%		2.94		1.82		1.21		1.18		3.50		3.50		0.000

		D.5.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п53/п52) х 100%		35.08		46.94		48.22		51.51		42.35		42.35		0.000

		D.6.		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)		%		(п55/п54) х 100%		5.94		8.67		7.78		7.47		31.09		31.09		0.000		0.000

		D.7.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО		%		(п57/п56) х 100%		48.37		51.49		51.49		51.49		54.91		54.91		0.000		0.000

		D.8.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирны		%		(п58/п56) х 100%		25.42		27.59		32.26		19.74		18.77		18.70		0.000

		D.9.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых дома		%		(п60/п59) х 100%		47.94		47.94		47.94		47.94		59.16		62.35		0.000

		D.10.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (испол		%		(п62/п61) х 100%		36.60		36.60		36.60		36.60		44.01		50.17		0.000

		D.11.		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)		шт.		п.64		6.00		24.00		36.00		42.00		30.00		39.00		0

		D.12.		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов		%		(п64/п63) х 100%		0.18		0.77		1.16		1.31		0.94		1.22		0.000

		D.13.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п51+п53)/п65		0.16		0.20		0.20		0.23		0.17		0.17		0.000

		D.14.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п50-п51+п52-п53)/п66		0.64		0.56		0.63		0.75		0.86		0.86		0.000

		D.15.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(n-1)		0.00		0.04		0.00		0.03		-0.06		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(2009)		0.00		0.04		0.04		0.07		0.01		0.01		0.000		При стабилизации п. 47. и п. 49. на уровне 2007 г.

		D.16.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(n-1)		0.00		-0.08		0.08		0.12		0.10		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(2009)		0.00		-0.08		-0.01		0.12		0.22		0.22		0.000		При стабилизации п. 46. и п. 47. на уровне 2007г.

		D.17.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.17.1.		для фактических условий		-		D.14./D.13.		3.99		2.78		3.24		3.34		5.07		5.07		0.000

		D.17.2.		для сопоставимых условий		-		D.14./ D.13.(2009)		3.99		3.48		3.96		4.71		5.36		5.36		0.000

		D.18.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):		куб. м./кв. м.		(п55+п57)/п67		2.29		2.28		1.96		1.90		2.17		2.17		0.000

		D.19.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		куб. м./кв. м.		(п54-п55+п56-п57)/п68		7.11		7.59		8.21		13.03		12.54		12.54		0.000

		D.20.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.20.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(n-1)		0.00		-0.01		-0.32		-0.06		0.27		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.20.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(2009)		0.00		-0.01		-0.33		-0.39		-0.13		-0.13		0.000		При стабилизации п. 51. и п. 53. на уровне 2007 г.

		D.21.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.21.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(n-1)		0.00		0.48		0.63		4.82		-0.49		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.21.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(2009)		0.00		0.48		1.10		5.92		5.43		5.43		0.000		При стабилизации п. 50. и п. 51. на уровне 2007 г.

		D.22.		Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.22.1.		для фактических условий		-		D.19./D.18.		3.10		3.33		4.20		6.87		5.79		5.79		0.000

		D.22.2.		для сопоставимых условий		-		D.19./D.18.    (2009)		3.10		3.31		3.59		5.69		5.47		5.47		0.000

		D.23.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п46+п48)/п69		63.52		59.51		64.42		70.61		67.47		67.66		0.000

		D.24.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п45-п46+п47-п48)/п70		29.82		106.82		37.06		37.93		-76.25		53.33		0.000		0.000

		D.25.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.25.1.		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(n-1)		0.00		-4.01		4.90		6.20		-3.14		0.19		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.25.2.		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(2009)		0.00		-4.01		0.90		7.09		3.95		4.14		0.000		При стабилизации п. 42. и п. 44. на уровне 2007 г.

		D.26.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где п - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.26.1		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(n-1)		0.00		77.00		-69.77		0.87		-114.18		129.58		0.000

		D.26.2		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(2007)		0.00		77.00		7.23		8.11		-106.07		23.51		0.000		При стабилизации п. 41. и п. 42. на уровне 2007 г.

		D.27.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.27.1.		для фактических условий		-		D.24./D.23.		0.47		1.80		0.58		0.54		-1.13		0.79		0.000

		D.27.2.		для сопоставимых условий		-		D.24./D.23.   (2007)		0.47		1.68		0.58		0.60		-1.20		0.84		0.000

		D.28.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр		тыс. куб. м./кв. м.		(п60+п62)/п71		0.01		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.000		0.000

		D.29.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		тыс. куб. м./кв. м.		(п59-п60+п61-п62)/п72		0.14		0.15		0.16		0.18		0.16		0.16		0.000

		D.30.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.30.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(n-1)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.30.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(2009)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.000		При стабилизации п. 56., п. 58. на уровне 2007 г.

		D.31.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.31.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(n-1)		0.00		0.00		0.02		0.01		-0.01		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.31.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(2009)		0.00		0.00		0.02		0.03		0.02		0.02		0.000		При стабилизации п. 55., п. 56. на уровне 2007 г.

		D.32.		Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с исполь						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.32.1.		для фактических условий		-		D.29./D.28.		28.80		37.00		41.00		43.75		4.97		4.82		0.000

		D.32.2.		для сопоставимых условий		-		D.29./D.28.       (2009)		28.80		29.60		32.80		35.00		32.80		32.80		0.000





п.34

		

		N п.п.				Общие сведения		Единица измерения		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				ТЭ		Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ) БУ				184,171.83		178,646.64		173,301.23		171,697.71		129,341.71		125,832.03		125,832.000

						тариф средний		с 01.01.		1,155.51		1,191.07		1,267.86		1,272.33		1,272.33		1,425.01

						% роста тарифа		с 01.07.										1,425.01		1,596.01

												103%		106%		100%		112%		112%

						Затраты				212,812.39		212,780.65		219,721.70		218,456.15		174,439.28		190,070.54		0.000

						% роста затарат						100%		103%		99%		80%		109%

				ХВ		Объем потребленной холодной воды БУ		куб. м		1,674,161.98		1,623,937.19		1,575,219.17		1,585,493.94		1,264,572.91		1,232,208.50		1,232,208.50

						тариф средний		с 01.01.		12.86		12.54		14.28		14.71		14.71		16.48

						% роста тарифа		с 01.07.				98%		114%		103%		16.48		18.46

																		112%		112%

						затраты				21,529.723		20,364.172		22,494.130		23,322.616		19,721.01		21,526.68		0.000

						% роста затарат						95%		110%		104%		85%		109%

				ГВ		Объем потребленной горячей воды (ГВ) БУ		тыс.куб.м.		183,126.23		177,632.51		172,303.51		157,245.56		115,497.48		111,942.24		111,942.24

						тариф средний		с 01.01.		25.04		28.60		31.87		34.77		34.77		38.94

						% роста тарифа		с 01.07.				114%		111%		109%		38.94		43.61

																		112%		112%

						Затраты				4,585.48		5,080.29		5,491.31		5,467.43		4,256.66		4,620.42		0.000

						% роста затарат						111%		108%		100%		78%		109%

				ЭЭ		Объем потребленной электрической энергии БУ		кВтч		32,319,965.06		31,350,366.24		30,409,854.82		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30		23,845,309.30

						тариф средний		с 01.01.		3.74		4.86		5.71		5.76		5.76		6.45		7.26

						% роста тарифа		с 01.07.				130%		117%		101%		6.45		7.22

																		112%		112%

						Затраты				120,876.67		152,362.78		173,640.27		176,949.13		149,816.80		162,982.69		173,116.946

						% роста затарат						126%		114%		102%		85%		109%

		п.31		Газ		Объем потребленного природного газа БУ		тыс.куб.м.		44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30

						тариф средний		с 01.01.		3.29		4.09		4.72		4.87		4.87		5.60

						% роста тарифа		с 01.07.				124%		115%		103%		5.60		6.44

																		115%		115%

						Затраты				0.15		0.18		0.20		0.20		0.12		0.13		0.000

						% роста затарат						120%		111%		100%		60%		108%

						ИТОГО ЗАТРАТЫ				359,804.41		390,588.07		421,347.61		424,195.53		348,233.87		379,200.46		173,116.946

						% роста затрат						109%		108%		101%		82%		109%

		п.34				Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.		359109.20		425,388.40		539,184		542,235		444,633		484,650

												118%		127%		101%





свод

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				184171.8		178646.6		173301.2		171697.7		129341.7		125832.0

				Площадь бюджетного учреждения				927335.3		927335.31		927335.3		952965.3		742084.99		744952.99		БЕЗ здравоохранения

				ТЭ		Гкал/кв. м.		0.1986		0.1926		0.1869		0.1802		0.1743		0.1689

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		94402.75		98336.66		156350.96		155323.97		119408.76		116197.02

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		527580.90		543841.83		847572.50		872404.00		690358.29		693226.29

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.179		0.181		0.184		0.178		0.173		0.168

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.002		0.003		-0.006		-0.005		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		89769.08		80309.98		16950.27		16373.74		9932.95		9635.01

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		399754.40		383493.48		79762.80		80561.30		51726.70		51726.70

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.225		0.209		0.213

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016		0.004

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.257		1.155		1.158

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		51%		55%		90%		90%		92%		92%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		1674161.98		1623937.20		1575219.16		1585493.94		1264572.91		1232208.50

				Численность бюджетного учреждения		чел.		192267		192267		192267		199964		164696		166923

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		29061		29061		29061		29283		14913		14962

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		163206		163206		163206		170681		149783		151961

				ХВ		куб.м./чел		8.7075		8.4463		8.1929		7.9289		7.6782		7.3819

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1529855.87		1547664.10		1575219.16		1585493.94		1264572.91		1232208.50

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		178444		181110		192267		199964		164696		166923

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		25663.00		26755.00		29061.00		29283.00		14913.00		14962.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		152781.00		154355.00		163206.00		170681.00		149783.00		151961.00

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		8.573		8.545		8.193		7.929		7.678		7.382

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.028		-0.352		-0.264		-0.251		-0.296

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		144306.11		76273.10		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		13823		11157		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3398.00		2306.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		10425.00		8851.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		10.440		6.836

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-3.604				0.000		0.000		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.218		0.800		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		91%		95%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32,319,965.10		31,350,366.20		30,409,854.80		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30

				Численность бюджетного учреждения		чел.		192,027		192,027		192,027		199,704		165,388		167,615

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		29,227		29,227		29,227		29,427		14,983		15,032

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		162,800		162,800		162,800		170,277		150,405		152,583

				ЭЭ		кВтч/чел		168.3095		163.2602		158.3624		153.8293		148.3785		142.2624

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		31,712,476.7		30,969,482.2		30,409,854.8		30,720,334.7		24,540,015.7		23,845,309.3

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		190,512		190,530		192,027		199,704		165,388		167,615

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		29,010		29,095		29,227		29,427		14,983		15,032

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		161,502		161,435		162,800		170,277		150,405		152,583

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				166.459		162.544		158.362		153.829		148.378		142.262

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-3.915		-4.182		-4.533		-5.451		-6.116

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		607,488.40		380,884.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1,515.00		1,497.00		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		217.00		132.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1,298.00		1,365.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				401.0		254.4

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-146.6				0.0		0.0		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.4		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		183126.23		177632.51		172303.50		157245.56		115497.48		111942.24

				Численность бюджетного учреждения		чел.		142015		142015		142015		134401		101717		101944

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		25297		25297		25297		23544		10857		10906

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		116718		116718		116718		110857		90860		91038

				ГВ		тыс.куб.м./чел		1.289485		1.250801		1.213277		1.169973		1.135479		1.098076

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		53,002.73		57,432.22		172,292.73		156,417.11		114,693.88		111,162.75

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		77,503.00		73,258.00		141,908.00		133,751.00		101,067.00		101,294.00

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		11,034.00		13,182.00		25,288.00		23,261.00		10,574.00		10,623.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		66,469.00		60,076.00		116,620.00		110,490.00		90,493.00		90,671.00

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.684		0.784		1.214		1.169		1.135		1.097

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.100		0.430		-0.045		-0.034		-0.038

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		130123.50		120200.29		10.77		828.45		803.60		779.49

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		64512		68757		107		650		650		650

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		14263		12115		9		283		283		283

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		50249		56642		98		367		367		367

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		2.017		1.748		0.101		1.275		1.236		1.199

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.269		-1.647		1.174		-0.039		-0.037

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.949		2.230		0.083		1.091		1.089		1.093

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		29%		32%		100%		99%		99%		99%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		44.99		43.64		42.33		41.06		39.50		38.30

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		44.99		43.64		42.33		41.06		23.00		22.30

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		58%		58%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		297		288		293		274		247		248

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		1		135		233		240		248		1 некоммерческое, 1 частное (департамент здравоохранения)

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		46%		85%		97%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.		0		0		1		63		63		62

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		295		286		291		261		233		234

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.		0		0		1		24		24		23

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.3%		9.2%		10.3%		9.8%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.
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ФИЗ-РА раиса васил. 434559

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Департамент по физической культуре и спорту

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				9031.7		8760.7		8511.90		10125.700		9773.200		9480.000		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,     11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,   11 месяцев 2013, СДЮШОР-9 (аренда помещения)

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Площадь бюджетного учреждения				34781.4		34781.4		34781.4		42703.9		42703.9		42703.9

				ТЭ		Гкал/кв. м.		0.2597		0.2519		0.2447		0.2371		0.2289		0.2220

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		6419.2		6964.3		8044.2		9750.0		9408.8		9126.5

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		26476.7		28764.2		32228.3		40515.8		40515.8		40515.8

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.2424		0.2421		0.2496		0.2406		0.2322		0.2253

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.000		0.007		-0.009		-0.008		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		2612.5		1796.4		467.7		375.7		364.4		353.5

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		8304.7		6017.2		2553.1		2188.1		2188.1		2188.1

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.3146		0.2985		0.1832		0.1717		0.1665		0.1616

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016		-0.115		-0.012		-0.005		-0.005

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.2979		1.2330		0.7340		0.7136		0.7171		0.7173

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		71%		79%		95%		96%		96%		96%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		75399		73137.0		70942.9		77389.6		74913.1		72291.1		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения)

										3%		6%		-3%		1%		4%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		25030		25030		25030		28149		28149		28149

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		623		623		623		766		766		766

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		24407		24407		24407		27383		27383		27383

				XB				3.0123		2.9220		2.8343		2.7493		2.6613		2.5682

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		74241		72717.0		70942.9		77389.6		74913.1		72291.1

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		24195		24392		25030		28149		28149		28149

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		594		600		623		766		766		766

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		23601		23792		24407		27383		27383		27383

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.068		2.981		2.834		2.749		2.661		2.568

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.087		-0.147		-0.085		-0.088		-0.093

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		1158		420		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		835		638		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		29		23		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		806		615		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.387		0.658

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.729

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.452		0.221

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		3436138		3333054		3233062.0		3534109.0		3410415.0		3308103.0		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения),ДЮЦ Матырский

										3%		6%		-3%		1%		4%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		25417		25417		25417		28643		28643		28643

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		646		646		646		798		798		798

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		24771		24771		24771		27845		27845		27845

				ЭЭ				135.19		131.13		127.20		123.38		119.07		115.49

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		3436138		3333054		3233062		3534109		3410415		3308103

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		25417		25417		25417		28643		28643		28643

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		646		646		646		798		798		798

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		24771		24771		24771		27845		27845		27845

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				135.19		131.13		127.20		123.38		119.07		115.49

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-4.06		-3.93		-3.82		-4.31		-3.58

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		16872.5		16366.325		15875.333		15557.72		15013.257		14487.843		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения),ДЮЦ Матырский

										3%		6%		8%		11%		14%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		20373		20373		20373		20551		20551		20551

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		397		397		397		575		575		575

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		19976		19976		19976		19976		19976		19976

				ГВ				0.82818		0.80333		0.77923		0.75703		0.73054		0.70497

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		9164.9		11363.025		15864.56		15,547.27		15,003.12		14,478.01

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		3561		4735		20266		20444		20444		20444

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		185		315		388		566		566		566

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		3376		4420		19878		19878		19878		19878

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		2.574		2.400		0.783		0.760		0.734		0.708

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.174		-1.617		-0.023		-0.026		-0.026

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		7707.6		5003.3		10.773		10.450		10.137		9.833

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16812		15638		107		107		107		107

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		212		82		9		9		9		9

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16600		15556		98		98		98		98

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.458		0.320		0.101		0.098		0.095		0.092

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.138		-0.219		-0.003		-0.003		-0.003

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.178		0.133		0.129		0.129		0.129		0.130

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		54%		69%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		27		27		29		23		23		23

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0		0		21		23		23

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		91%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.								51		51		51

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		27		27		29		22		22		22

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.								22		22		22

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.														департамент финансов (соц.защиты)

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.														департамент соц.защиты

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.														департамент транспорта

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.														департамент транспорта

				Руководитель

														подпись



churilinaaa:
по прошлому году, по отчету 8904, по ТЭРам 24805

к Методике расчета значений целевых



Образ Надежда александр 309623

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Депарамент образования

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				63299.2		61400.22		59558.21		57771.46		57394.92		55673.07

										3%		6%		9%		9%		12%

				Площадь бюджетного учреждения				410,846.80		410,846.80		410,846.80		411,419.60		425,126.00		425,126.00

				ТЭ				0.1541		0.1494		0.1450		0.1404		0.1350		0.1310

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		51,711.70		49,075.57		47,603.30		52,176.96		51,968.25		50,409.20

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		335,456.90		317,869.50		356,744.80		384,163.30		398,257.30		398,257.30

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.154		0.154		0.133		0.136		0.130		0.127

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.000		-0.021		0.003		-0.006		-0.003

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		11587.5		12324.65		11,954.91		5,594.50		5,426.67		5,263.87

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		75389.9		92977.3		54102		27256.3		26868.7		26868.7		учреждения дополнительного образования (S = 53955,3 )

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.154		0.133		0.221		0.205		0.202		0.196

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.021		0.088		-0.016		-0.003		-0.01

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.000		0.864		1.662		1.507		1.554		1.543

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		82%		80%		80%		90%		91%		91%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		352,080.40		341,517.99		331,272.45		330,941.18		330,941.18		329,286.47

										3%		6%		6%		6%		6%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		64,039		64,039		64,039		66,301		68,336		70,336

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5,548		5,548		5,548		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		58,491		58,491		58,491		60,965		63,000		65,000

				XB				5.4979		5.3330		5.1730		4.9915		4.8429		4.6816

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		345,810.40		337,917.99		331,272.45		330,941.18		330,941.18		329,286.47

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		61,850		61,528		64,039		66,301		68,336		70,336

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		5,453		5458		5548		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56,397		56070		58491		60,965		63,000		65,000

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		5.59		5.49		5.17		4.99		4.84		4.68

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.10		-0.32		-0.18		-0.15		-0.16

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		6270		3600				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		2189		2511				0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		95		90

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		2094		2421

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		2.864		1.434

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-1.430

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.512		0.261		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		6,189,742.00		6,004,049.74		5,823,928.25		5,823,928.25		5,794,808.61		5,736,860.52

										3%		6%		6%		6%		7%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		64166		64166		64166		66301		68336		70336

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5579		5579		5579		5336		5336		5336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		58587		58587		58587		60965		63000		65000

				ЭЭ				96.46		93.57		90.76		87.84		84.80		81.56

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		6,154,891.00		5,981,844.74		5,823,928.25		5,823,928.25		5,794,808.61		5,736,860.52

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		64085		64085		64166		66301		68336		70336

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		5563		5563		5579		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		58522		58522		58587		60,965		63,000		65,000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				96.043		93.342		90.763		87.841		84.799		81.564

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-2.701		-2.579		-2.922		-3.042		-3.235

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		34851		22205				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		81		81				0		0		0		школа № 22

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16		16

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		65		65

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				430.259		274.136

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-156.123

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		4.480		2.937

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		99%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		38,349.30		37,198.82		36,082.86		32,474.57		31,500.33		30,397.82

										3%		6%		15%		18%		21%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		50564		50564		50564		46836		47076		47076

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		4263		4263		4263		3686		3686		3686

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		46301		46301		46301		43150		43390		43390

				ГВ				0.75843		0.73568		0.71361		0.69337		0.66914		0.64572

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		35,903.70		31,543.82		36,082.86		32,474.57		31,500.33		30,397.82

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		48669		43578		50564		46836		47076		47076

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		4053		3825		4263		3686		3686		3686

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		44616		39753		46301		43150		43390		43390

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.738		0.724		0.714		0.693		0.669		0.646

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.014		-0.010		-0.021		-0.024		-0.023

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		2445.6		5655				- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1895		6986		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		210		438

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1685		6548

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.291		0.809

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.482

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.749		1.117

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		94%		85%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		95		86		86		75		76		76

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						11		53		76		76

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		13%		71%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.						1		11		11		11

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		95		86		86		64		64		64

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.						1		1		1		1

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		1.2%		1.6%		1.6%		1.6%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Зам.председателя департамента

														подпись



к Методике расчета значений целевых



Культура

																Приложение №2

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				9542.08		9255.82		8978.148		7636.0		7406.9		7184.7

										3%		6%		20%		22%		25%

				Площадь бюджетного учреждения				50288		50288		50288		44,428.60		44428.6		44428.6

				ТЭ				0.1897		0.1841		0.1785		0.1719		0.1667		0.1617

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		4043.8		4,403.01		8,977.79		4900.0		4753.0		4610.4

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		26270.4		26,270.40		48,863.30		27,629.40		27629.4		27629.4

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.154		0.168		0.184		0.177		0.172		0.167

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.014		0.016		-0.007		-0.005		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		5498.28		4852.81		0.358		2736.0		2653.9		2574.3

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		24017.6		24017.6		1424.7		16799.2		16799.2		16799.2

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.229		0.202		0.0003		0.163		0.158		0.153

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.027		-0.202		0.163		-0.005		-0.005

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.487		1.202		0.00163		0.921		0.919		0.916

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		42%		48%		100%		64%		64%		64%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		54052		52430.44		50857.5		49331.8		47605.2		46177.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		38044		38044		38044		38044		38044		38044

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		742		742		742		742		742		742

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		37302		37302		37302		37302		37302		37302

				XB				1.4207759436		1.3781526653		1.3368073809		1.2967038166		1.2513195248		1.2137787825

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		17589		15,904.34		50,857.53		49331.8		47605.2		46177.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		33941		33655		38044		38044		38044		38044

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		356		353		742		742		742		742

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		33585		33302		37302		37302		37302		37302

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.518		0.473		1.337		1.297		1.251		1.214

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.045		0.864		-0.040		-0.046		-0.037

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		36463		36526.1				0.0		0.0		0.0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4103		4389		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		386		389		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3717		4000		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		8.887		8.322

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.565

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		17.156		17.594

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		33%		30%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		1368561		1327504.17		1287679.04		1249048.7		1205332.0		1169172.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		38214		38214		38214		38214		38214		38214

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		752		752		752		752		752		752

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		37462		37462		37462		37462		37462		37462

				ЭЭ				35.81		34.74		33.70		32.69		31.54		30.60

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		1283048		1,232,064.17		1,287,679.04		1249048.7		1205332.0		1169172.0

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36996		36868		38214		38214		38214		38214

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		709		706		752		752		752		752

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36287		36162		37462		37462		37462		37462

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				34.681		33.418		33.697		32.686		31.542		30.595

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-1.263		0.279		-1.011		-1.144		-0.947

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		85513		95440				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1218		1346		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		43		46		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1175		1300		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				70.208		70.906

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				0.698

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.024		2.122

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		94%		93%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		3.51		3.40		3.30		3.20		3.10		3.01

										3%		6%		9%		12%		14%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		10640		10640		10640		10640		10640		10640

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		445		445		445		445		445		445

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		10195		10195		10195		10195		10195		10195

				ГВ				0.00033		0.00032		0.00031		0.00030		0.00029		0.00028

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		2.48		1.58		3.30		3.20		3.10		3.01

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5701		33		10640		10640		10640		10640

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		256		253		445		445		445		445

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5445		-220		10195		10195		10195		10195

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0004		0.0479		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0475		-0.0476		0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		1.031		1.822						0.000		0.000

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4939		10607		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		189		192

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4750		10415

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0002		0.0002

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.50		0.00								0.00

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		71%		46%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		8.156		7.91		7.67		7.44		7.14		6.93

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		8.156		7.91		7.67		7.44		7.14		6.93

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		22		22		22		22		22		22

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								22		22		22

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		22		22		22		22		22		22

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Исполнитель

								подпись



зоопарк

churilinaaa:
отчет по тэр

к Методике расчета значений целевых



ДО

		

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Департамент Дошкольного образования

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				41830		40575.1		39357.9		40668.5		40658.5		39640.5

										3%		6%		3%		3%		5%

				Площадь бюджетного учреждения				172237.3		172237.3		172237.3		183670.2		190109.1		192977.1

				ТЭ				0.2429		0.2356		0.2285		0.2214		0.2139		0.2054

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		8130		7,473.10		39,357.85		40,336.60		40,336.60		39,328.19

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		31496.1		31,319.00		172,237.30		182,725.50		189,164.40		192,032.40

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.258		0.239		0.229		0.221		0.213		0.205

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.019		-0.010		-0.008		-0.008		-0.008

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		33,700.00		33,102.00				331.90		321.94		312.28

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		140,741.20		140,918.30				944.70		944.70		944.70

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.239		0.235				0.351		0.341		0.331

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.004		-0.235		0.351		-0.010		-0.010

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				0.926		0.983		0.000		1.588		1.601		1.615

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		19%		18%		100%		99%		99%		99%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		295377		286515.69		277920.2		277920.2		275141.0		269638.2

										3%		6%		6%		7%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24579		24579		24579		25390		26079		26306

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5899		5899		5899		6086		6203		6252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18680		18680		18680		19491		19876		20054

				XB				12.017		11.657		11.307		10.946		10.550		10.250

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		294129		286,515.69		277,920.22		277,920.22		275,141.02		269,638.20

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		24498		24579		24579		25390		26079		26306

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		5878		5899		5899		5899		6203		6252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		18620		18680		18680		19491		19876		20054

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		12.006		11.657		11.307		10.946		10.550		10.250

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.349		-0.350		-0.361		-0.396		-0.300

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		1248				- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		81		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		21

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		60

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		15.407

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.283

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		6,953,934.00		6,745,315.98		6,542,956.50		6,542,956.50		6,477,526.94		6,347,976.40

										3%		6%		6%		7%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24,579		24,579		24,579		25,390		26,079		26,306

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5,899		5,899		5,899		6,086		6,203		6,252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18,680		18,680		18,680		19,491		19,876		20,054

				ЭЭ				282.92		274.43		266.20		257.70		248.38		241.31

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		6,953,934.00		6,745,315.98		6,542,956.50		6,542,956.50		6,477,526.94		6,347,976.40

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		24,579		24,579		24,579		25,390		26,079		26,306

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		5,899		5,899		5,899		5,899		6,203		6,252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		18,680		18,680		18,680		19,491		19,876		20,054

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				282.922		274.434		266.201		257.698		248.381		241.313

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-8.488		-8.233		-8.503		-9.317		-7.068

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		120500		116885.0		113378.5		93248.0		92310.6		89541.3

										3%		6%		23%		23%		26%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24669		24669		24669		20902		21402		21629

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5989		5989		5989		5050		5165		5214

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18680		18680		18680		15852		16237		16415

				ГВ				4.88467		4.73813		4.59599		4.46120		4.31318		4.13987

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		7260		13,925.50		113,378.45		93000		92070		89308

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		2322		2418		24669		20636		21136		21363

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		512		540		5989		4893		5008		5057

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		1810		1878		18680		15743		16128		16306

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.127		5.759		4.596		4.507		4.356		4.180

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				2.632		-1.163		-0.089		-0.151		-0.176

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		113240		102959.5				248.00		240.56		233.34

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		22347		22251		0		266		266		266

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5477		5449				157		157		157

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16870		16802				109		109		109

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.067		4.627				0.932		0.904		0.877

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.440				0.932				-0.027

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.620		0.803		0.000		0.207		0.208		0.210

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		6%		12%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		15.08		14.63		14.19		13.76		13.28		12.88

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		15.08		14.63		14.19		13.76		13.28		12.88

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		93		90		92		87		85		86

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						84		87		85		86

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		91%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		93		90		92		87		85		86

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Ведущий экономист														Н.И.Коротких
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к Методике расчета значений целевых



Здравоохранение

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

						по ЛПУ города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				52972.2		51383.0		49841.5		49133.5

										3%		6%		7%

				Площадь бюджетного учреждения				226044.2		226044.2		226044.2		231025.36

				ТЭ				0.2343		0.2273		0.2205		0.2127

										3%		6%		9%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		23814.749		30,042.66		45,314.21		43,000.00

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		105512.5		136,640.23		204,361.20		202,578.36

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.226		0.220		0.222		0.212

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.006		0.002		-0.010

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		29157.50		21340.37		4527.30		6133.54						объекты находятся в жилых домах

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		120531.70		89403.97		21683.00		28447

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.242		0.239		0.209		0.216

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.003		-0.030		0.007

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.071		1.086		0.941		1.019

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		45%		58%		91%		88%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		868574.00		842516.80		817241.30		792724.10

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		37993		37993		37993		37993

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		14675		14675		14675		14675

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		23318		23318		23318		23318

				XB				22.8614218409		22.1755797121		21.510312426		20.8650040797

										3%		6%		9%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		780428.0		814357.8		817241.3		792724.1

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		32787		35467		37993		37993

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		12792		13566		14675		14675

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		19995		21901		23318		23318

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		23.803		22.961		21.510		20.865

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.842		-1.451		-0.645

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		88146.0		28159.0		0.0		0.0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5206		2526		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1883		1109		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3323		1417		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		16.932		11.148

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-5.784

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.711		0.486

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		90%		97%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		12,629,454.00		12,250,570.40		11,883,053.30		11,526,561.70

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		37,041		37,041		37,041		37,041

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		14,749		14,749		14,749		14,749

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		22,292		22,292		22,292		22,292

				ЭЭ				340.96		330.73		320.81		311.18

										3%		6%		9%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		12,253,010.00		11993789.4		11883053.3		11,526,561.70

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36,857		36,977		37,041		37,041

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		14,623		14685		14749		14,749

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		22,234		22292		22292		22,292

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				332.447		324.358		320.808		311.184

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-8.089		-3.550		-9.624

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		376444.0		256781.0		0.0		0.0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		184		64		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		126		64

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		58		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				2045.9		4012.2

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				1966.3

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		6.2		12.4

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		97%		98%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		150.61		146.11		141.70		137.45

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		33424		33424		33424		33424

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		12802		12802		12802		12802

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		20622		20622		20622		20622

				ГВ				0.00451		0.00437		0.00424		0.00411

										3%		6%		9%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		56.45		80.9		141.7		137.45

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		17070		22325		33424		33424

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5848		8080		12802		12802

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		11222		14245		20622		20622

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.003		0.004		0.004		0.004

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.001		0.000		0.000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		94.16		65.21

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16354		11099		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		6954		4722

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		9400		6377

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.006		0.006

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.000		1.500

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		37%		55%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		18.83		18.27		17.72		17.19

										3%		6%		9%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		18.83		18.27		17.72		17.19

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		29		30		30		26

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0		28		26						1 некоммерческое, 1 частное

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		93%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.		0		0		0		0

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		27		28		28		26

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.				0		0		0

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.



churilinaaa:
по тэрам

к Методике расчета значений целевых



СОЦ.защита

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по учреждениям департамента социальной защиты населения администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				2200		2134		2069.98		2480.18		2405.77		2324.96

										3%		6%		-13%		-9%		-6%

				Площадь бюджетного учреждения				9973		9973		9973		12350.8		12350.8		12350.8

				ТЭ				0.2206		0.2140		0.2076		0.2008		0.1948		0.1882

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						2,069.98		1,780.18		1,726.77		1,666.33

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						9973		9296.6		9296.6		9296.6

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.2076		0.1915		0.1857		0.1792

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.2076		-0.0161		-0.0058		-0.0065

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		2200		2134				700.00		679.00		658.63

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		9973		9973				3054.2		3054.2		3054.2

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.221		0.214				0.229		0.222		0.216

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.007		-0.214		0.229		-0.007		-0.006

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета								0.000		1.196		1.195		1.205

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		72%		72%		72%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		9300		9021		8750.40		15700.00		15229.00		14695.99

										3%		6%		-69%		-64%		-58%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

				XB				6.0665362035		5.8845401174		5.7080234834		5.5320648344		5.3661028894		5.17829105

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1831		2440.0		8750.4		15,700.00		15,229.00		14,695.99

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		761		844		1533		2838		2838		2838

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		178		234		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		583		610		1008		2222		2222		2222

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		2.4060		2.8910		5.7080		5.5321		5.3661		5.1783

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.4850		2.8170		-0.1759		-0.1660		-0.1878

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		7469		6581				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		772		689		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		347		291

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		425		398

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		9.6749		9.5515

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.1234

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		4.0212		3.3039

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		20%		27%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		486510		471914.7		457757.3		820000.0		795400.0		767561.0

										3%		6%		-69%		-63%		-58%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

				ЭЭ				317.36		307.84		298.60		288.94		280.27		270.46

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		486510		471914.7		457757.3		820,000.00		795,400.00		767,561.00

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				317.3581		307.8374		298.6023		288.9359		280.2678		270.4584

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-9.5207		-9.2351		-9.6664		-8.6681		-9.8094

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		2070		2007.9		1947.7		1950.0		1883.0		1818.3

										3%		6%		6%		9%		12%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1395		1395		1395		1439		1439		1439

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		451		451		451		377		377		377

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		944		944		944		1062		1062		1062

				ГВ				1.48387		1.43935		1.39620		1.35511		1.30855		1.26359

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						1,947.66		1,700.00		1,640.50		1,583.08

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		1395		1184		1184		1184

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		451		282		282		282

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		944		902		902		902

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								1.4358		1.3856		1.3371

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								1.4358		-0.0502		-0.0485

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		2070		2007.9				250.00		242.50		235.23

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1395		1395		0		255		255		255

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		451		451				95		95		95

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		944		944				160		160		160

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.4839		1.4394				0.9804		0.9510		0.9225

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0445		-1.4394		0.9804		-0.0294		-0.0285

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-								0.683		0.686		0.690

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		87%		87%		87%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		8		9		9		9		9		9

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						9		9		9		9

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		8		9		9		9		9		9

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



АТИ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по МУ АТИ

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				74.2		71.974		69.81		67.72		65.35		63.39

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				810.3		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3

				ТЭ				0.0916		0.0888		0.0862		0.0836		0.0806		0.0782

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		74.2		71.974		69.81		67.72		65.35		63.39

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0862		0.0836		0.0806		0.0782

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0862		-0.0026		-0.0030		-0.0024

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал								- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0		0		0		0		0		0

										0%		0%		0%		0%		0%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.						0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м								- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		15.4		14.938		14.49		14.1		13.6		13.1

										3%		6%		8%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		17		17		17		17		17		17

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		17		17		17		17		17		17

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				0.91		0.88		0.85		0.83		0.80		0.77

										3%		7%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		15.4		14.938		14.49		14.06		13.64		13.09

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		17		17		17		17		17		17

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		17		17		17		17		17		17

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				0.9059		0.8787		0.8524		0.8271		0.8024		0.7700

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-0.0272		-0.0263		-0.0253		-0.0247		-0.0324

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



УКС

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по МУ УКС г.Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0.088		0.085		0.0825		0.0796		0.0772		0.0749

										3%		6%		10%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				329.1		329.1		329.1		329.1		329.1		329.1

				ТЭ				0.000267		0.000258		0.000251		0.000242		0.000235		0.000228

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						0.0825		0.0796		0.0772		0.0749

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						329.1		329.1		329.1		329.1

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0002		0.0002		0.0002

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0003		-0.0001		0.0000		0.0000

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0.088		0.085				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		329.1		329.1

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.000		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0.1061		0.103		0.100		0.097		0.093		0.090

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0.0039296296		0.0038148148		0.0037037037		0.0035925926		0.0034444444		0.0033333333

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м				0.103		0.100		0.097		0.093		0.090

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		27		27		27		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0038		0.0037		0.0036		0.0034		0.0033

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0038		-0.0001		-0.0001		-0.0002		-0.0001

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		0.1061						- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0039

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		20.4		19.788		19.19		18.61		18.05		17.43

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				0.76		0.73		0.71		0.69		0.669		0.646

										4%		7%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч				19.788		19.19		18.61		18.05		17.43

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		0		27		27		27		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						0.7329		0.7107		0.6893		0.6685		0.6456

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				0.7329		-0.0222		-0.0214		-0.0208		-0.0229

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		20.4				- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				0.7556

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

												0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



ЖКХ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по учреждениям департамента ЖКХ администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0.3134		0.3040		0.2949		0.2860		0.2770		0.2670

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				982.4		982.41		982.4		982.4		982.4		982.4

				ТЭ				0.000319		0.000309		0.000300		0.000291		0.000282		0.000272

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал				0.078628		0.29488		0.286		0.277		0.267

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.				108.3		982.4		982.4		982.4		982.4

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0003		0.0003		0.0003

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0000		0.0000		0.0000

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0.31344		0.22537				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		982.4		874.11

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.000		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		26%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0.468		0.454		0.440		0.427		0.414		0.400

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0.0083571429		0.0081071429		0.0078571429		0.007625		0.0073928571		0.0071428571

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		0.468		0.4540		0.4404		0.4272		0.4144		0.3999

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0084		0.0081		0.0079		0.0076		0.0074		0.0071

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0003		-0.0002		-0.0003		-0.0002		-0.0003

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м								- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.0000		0.0000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		61.26		59.42		57.64		55.6		54.0		52.3

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1.09		1.06		1.03		0.99		0.96		0.93

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		61.26		59.42		57.64		55.62		53.95		52.33

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1.0939		1.0611		1.0293		0.9932		0.9634		0.9345

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-0.0328		-0.0318		-0.0361		-0.0298		-0.0289

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Управление материально-технического обеспечения и эксплуатации зданий

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				3970.00		3850.90		3735.37		4802.10		4658.04		4518.30

										3%		6%		-21%		-17%		-14%

				Площадь бюджетного учреждения				14538.3		14538.3		14538.3		19365.3		19365.3		19365.3

				ТЭ				0.2731		0.2649		0.2569		0.2480		0.2405		0.2333

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						3735.37		4300.00		4171.00		4045.87

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						14538.30		17493.50		17493.50		17493.50

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.257		0.246		0.238		0.231

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.257		-0.011		-0.008		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		3970.00		3850.90				502.10		487.04		472.43

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		14538.30		14538.30				1871.80		1871.80		1871.80

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.273		0.265				0.268		0.260		0.252

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.008		-0.265		0.268		-0.008		-0.008

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						0.000		0.000		1.089		1.092		1.091

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		90%		90%		90%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		17308		16788.8		16285.1		19400.0		18721.0		18159.4

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				22.4779220779		21.8036363636		21.1494805195		20.5291005291		19.8105820106		19.2162962963

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		13756		15801.8		16,285.14		19,400.00		18,721.00		18,159.37

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		160		366		770		945		945		945

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		160		366		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		85.975		43.174		21.150		20.529		19.811		19.216

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-42.801		-22.024		-0.621		-0.718		-0.595

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		3552		987				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		610		404		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		610		404

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.823		2.443

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-3.380

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.0677		0.0566

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		79%		94%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		1,053,410.0		1,021,807.7		991,153.5		1,180,000.0		1,138,700.0		1,104,539.0

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				ЭЭ				1368.06		1327.02		1287.21		1248.68		1204.97		1168.82

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		942750		1015349.7		991153.5		1180000.0		1138700.0		1104539.0

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		765		764		770		945		945		945

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		765		764		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1232.35		1328.99		1287.21		1248.68		1204.97		1168.82

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				96.64		-41.78		-38.53		-43.71		-36.15

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		110660		6458				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5		6		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5		6

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				22132.000		1076.333

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-21055.667

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		17.959		0.810

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		89%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		4565.1		4428.2		4295.3		2320.0		2250.4		2173.2

										3%		6%		49%		51%		52%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		430		430		430

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		430		430		430

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				5.92870		5.75091		5.57831		5.39535		5.23349		5.05395

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						4,295.32		2,000.00		1,940.00		1,872.10

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		770		408		408		408

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.						770		408		408		408

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0		0.000		5.578		4.902		4.755		4.5885

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.000		0.000		-0.676		-0.147		-0.1665

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		4565.11		4428.16				320.00		310.40		301.09

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		770		770		0		22		22		22

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		770		770				22		22		22

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.929		5.751				14.545		14.109		13.686

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.178		-5.751		14.545		-0.436		-0.423

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				0.000		0.000		2.967		2.967		2.983

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		86%		86%		86%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		2.92		2.83		2.75		2.67		2.58		2.49

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		2.92		2.83		2.75		2.67		2.58		2.49

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		16		17		18		24		24		24

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								7		17		24

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		29%		71%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.								1		1

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		16		17		18		24		24		24

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.								1		1

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		4.2%		4.2%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель

														подпись
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Горсовет Ольга Анатол 239359

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				410		397.7		385.8		374.2		361.1		350.3

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				2039.5		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5

				ТЭ				0.2010		0.1950		0.1892		0.1835		0.1771		0.1718

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал				97.87		385.77		374.20		361.10		350.27		в 2010 приборы установлены, не работали

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.				501.9		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.				0.195		0.189		0.183		0.177		0.172

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.195		-0.006		-0.006		-0.006		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		410.00		299.83				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		2039.5		1537.6

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.201		0.195

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.006

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.0

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		25%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		1345		1304.65		1265.5		1227.5		1184.5		1149.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				38.4285714286		37.2757142857		36.1571428571		35.0714285714		33.8428571429		32.8285714286

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1345		1304.65		1265.5		1227.5		1184.5		1149.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		38.429		37.276		36.157		35.071		33.843		32.829

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-1.153		-1.119		-1.086		-1.228		-1.014

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		109,790.00		106,496.30		103,301.41		100,202.37		96,695.29		93,794.43

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				3136.86		3042.75		2951.47		2862.92		2762.72		2679.84

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		109,790.00		106,496.30		103,301.41		100,202.37		96,695.29		93,794.43

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				3,136.86		3,042.75		2,951.47		2,862.92		2,762.72		2,679.84

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-94.11		-91.28		-88.55		-100.20		-82.88

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		250		242.5		235.20		228.14		220.16		213.56

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				7.14286		6.92857		6.72000		6.51829		6.29029		6.10171

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		250		163.1		235.2		228.14		220.16		213.56

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		24		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		24		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		7.143		6.796		6.720		6.518		6.290		6.102

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.347		-0.076		-0.202		-0.228		-0.188

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.				79.4				- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		11		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				11

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				7.218

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.0620953502

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		67%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель

														подпись



к Методике расчета значений целевых



УГС

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы по МУ "УГС г.Липецка" (ул.Космонавтов, 42/3)

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				144		139.7		135.5		131.4		126.8		123.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				721		721		721		721		721		721

				ТЭ				0.1997		0.1938		0.1879		0.1822		0.1759		0.1706

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		144		139.7		135.5		131.4		126.8		123.0

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		721		721		721		721		721		721

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.200		0.194		0.188		0.182		0.176		0.171

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.006		-0.006		-0.006		-0.006		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		0		0

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		261		253.2		245.6		238.2		229.9		223.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70.0		70.0		70.0		70.0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70.0		70.0		70.0		70.0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				XB				3.7285714286		3.6171428571		3.5085714286		3.4028571429		3.2842857143		3.1857142857

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		261		253.2		245.6		238.2		229.9		223.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.729		3.617		3.509		3.403		3.284		3.186

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.112		-0.108		-0.106		-0.119		-0.098

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32497		31522.1		30576.4		29659		28621		27762

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				464.24		450.32		436.81		423.70		408.87		396.60

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		32497		31522.1		30576.4		29659.1		28621.0		27762.4

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				464.243		450.316		436.806		423.701		408.871		396.606

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-13.927		-13.510		-13.105		-14.830		-12.265

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0.196		0.19		0.184		0.178		0.172		0.167

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				0.00280		0.00271		0.00263		0.00254		0.00246		0.00239

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0.196		0.190		0.184		0.178		0.172		0.167

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0028		0.0027		0.0026		0.0025		0.0025		0.0024

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0001		-0.0001		-0.0001		0.0000		-0.0001

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0				1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель										С.Б.Столповский

														подпись

				С.А.Черешнев 21 10 33
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																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Управление по делам ГО и ЧС администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				563		546.11		529.7		383.000		371.500		358.500

										3%		6%		32%		34%		36%

				Площадь бюджетного учреждения				2471		2471		2471		1846		1846		1846		новое здание

				ТЭ				0.2278		0.2210		0.2144		0.2075		0.2012		0.1942

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						529.7		383.0		371.5		358.5		объемы не меняем (сопоставимые условия), меняем численность

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						2471.0		1846.0		1846.0		1846.0

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.214		0.207		0.201		0.194

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.214		-0.007		-0.006		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		563		546.11		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		2471		2471

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.228		0.221

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.007

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		314		304.6		295.5		282		273.5		263.9

										3%		6%		10%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ХВ				4.1867		4.0613		3.9400		3.8108		3.6959		3.5662

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		314		304.6		295.5		282.0		273.5		263.9

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		4.187		4.061		3.940		3.811		3.696		3.566

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.126		-0.121		-0.129		-0.115		-0.130

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						0.000		0.000		0.000		0.000

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32380		31408.6		30466.3		29000.0		28130.0		27286.1		переезд в новое здание, большое количество новой техники и кондиционеры

										3%		6%		10%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				431.73		418.78		406.22		391.89		380.14		368.73

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		32380		31408.6		30466.3		29000.0		28130.0		27286.1

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				431.733		418.781		406.217		391.892		380.135		368.731

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-12.952		-12.564		-14.325		-11.757		-11.404

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		365		354.1		343.5		326.3		316.5		307

										3%		6%		11%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				4.86667		4.72133		4.58000		4.40946		4.27703		4.14865

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		365		354.1		343.5		326.3		316.5		307.0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		4.867		4.721		4.580		4.409		4.277		4.149

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.146		-0.141		-0.171		-0.132		-0.128

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0				- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Архивное управление администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				135		131		127.1		123.30		119.00		114.80

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				1273		1273		1273		1273		1273		1273

				ТЭ				0.1060		0.1029		0.0998		0.0969		0.0935		0.0902

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		65.1		68.4		127.1		123.3		119.0		114.8

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		837		837		1273		1273		1273		1273

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.078		0.082		0.100		0.097		0.093		0.090

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.004		0.018		-0.003		-0.004		-0.003

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		69.9		62.6				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		436		436

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.160		0.144

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				2.051		1.756

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		48%		52%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		151		146.47		142.08		137.82		133		129.01

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		16		16		16		16		16		16

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		16		16		16		16		16		16

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				9.4375		9.154375		8.88		8.61375		8.3125		8.063125

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		151		146.47		142.08		137.82		133.00		129.01

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		16		16		16		16		16		16

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		16		16		16		16		16		16		прибор учета установлен в здании по пр.Мира

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		9.438		9.154		8.880		8.614		8.313		8.063

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.284		-0.274		-0.266		-0.301		-0.250

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		27452		26628.4		25829.5		25054.6		24177.7		23452.4

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1016.74		986.24		956.65		927.95		895.47		868.61

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		27452		26628.4		25829.5		25054.6		24177.7		23452.4

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		27		27		27		27		27		27		численность в 2 зданиях

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1016.741		986.237		956.648		927.948		895.470		868.607

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-30.504		-29.589		-28.700		-32.478		-26.863

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.														департамент финансов

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.														департамент финансов

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.														департамент финансов

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1		2 помещения

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.				1				1		1		1		в 1 помещении (пр.Мира) провели энергоаудит

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		100%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель

														подпись



к Методике расчета значений целевых



ДГТ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		департамент городского транпорта администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0		0		0		87.30		84.20		81.30

				Площадь бюджетного учреждения				0		0		0		362.1		362.1		362.1

				ТЭ				0.2637		0.2560		0.2486		0.2411		0.2325		0.2245

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал								87.3		84.2		81.3

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.								362.1		362.1		362.1

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.								0.241		0.233		0.225

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.								0.241		-0.008		-0.008

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал								- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0		0		0		201		201		194.97

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				8.48885		8.24154		8.00154		7.73077		7.44444		7.22111

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м								201.00		201.00		194.97

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								7.731		7.444		7.221

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								7.731		-0.287		-0.223

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.						- 0		- 0		- 0		- 0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		0		0		0		39726.2		40123.5		38719.2

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1685.820		1636.720		1589.050		1527.931		1486.056		1434.044

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч								39726.2		40123.5		38719.2

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27		численность в 2 зданиях

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.										1527.931		1486.056		1434.044

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел								1527.931		-41.875		-52.012

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч				0		0		0		0		0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.								- 0		- 0		- 0		- 0

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел		0		0		0		0		0		0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения		чел.

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-						- 0		- 0		- 0		- 0

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0		0		0		0		0		0

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.														департамент финансов

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.														департамент финансов

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.						- 0		- 0		- 0		- 0		департамент финансов

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.								1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.								0		0		0

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



Муниципальный продукт

		

		Валовый муниципальный продукт

		Составляющие муниципального продукта		2009				2010				2011				2011		2011								2012								2013				2014				2015

				год-факт				год-факт				год-прогноз				факт 9 месяцев		факт				4 квартал				факт 9 месяцев								год-прогноз				год-прогноз				год-прогноз

				млн.руб		%, темп к 2008		млн.руб		%, темп к 2009		млн.руб		%, темп к 2010		млн.руб		млн.руб		%, темп к 2010		4 квартал расчетный		доля 4 квартала		млн.руб		4 квартал расчетный		ИТОГО ОЖИДАЕМЫЙ 2012 год		%, темп к 2011		млн.руб		%, темп к 2012		млн.руб		%, темп к 2013		млн.руб		%, темп к 2014

		Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		4,076.00		129%		924.56		23%						657.60		1,018.10		110%		360.50		35.4%		765.92		419.71		1,185.63		116%

		Добыча полезных ископаемых		1,417.00		83%		1,323.48		93%						1,202.60		1,697.30		128%		494.70		29.1%		882.82		362.34		1,245.16		73%

		Обрабатывающие производства		179,093.00		69%		238,656.14		133%						210,129.30		289,022.60		121%		78,893.30		27.3%		238,196.41		89,446.52		327,642.93		113%

		Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		16,344.00		108%		16,623.60		102%						14,599.10		20,171.80		121%		5,572.70		27.6%		14,441.43		5,505.30		19,946.73		99%

		Строительство		9,095.00		74%		9,467.13		104%						6,430.60		9,973.80		105%		3,543.20		35.5%		5,367.90		2,954.43		8,322.33		83%

		Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов  личного пользования		549.00		85%		373.04		68%						364.30		495.40		133%		131.10		26.5%		287.19		103.54		390.73		79%

		Гостиницы и рестораны		627.00		96%		659.69		68%						478.30		683.90		104%		205.60		30.1%		287.19		123.67		410.86		60%

		Транспорт и связь		8,312.00		108%		9,207.14		111%						7,181.20		9,601.90		104%		2,420.70		25.2%		6,768.54		2,280.31		9,048.85		94%

		Итого муниципальный продукт		219,513.00		74.9%		277,234.78		126.3%		284,720.12		102.7%		241,043.00		332,664.80		120.0%		91,621.80		27.5%		266,997.40		101,195.8		368,193.2		111%		381,816.35		103.7%		398,234.45		104.3%		416,155.00		104.5%

		1. Темп роста МВП на период с 2011г. По 2012г. принят по данным закона Липецкой области от 05.12.2008 № 195-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы"

		2. Темп роста МВП на  2013г. принят на уровне 2012 года.

		3. Темп роста МВП на  2013г.- 2015г принят на основании прогноза соц.-эк развития на 2013 и плановый период 2014-2015





тепло

				Отчёт о фактическом потреблении тепловой энергии бюджетными учреждениями города Липецка

		№ п/п		Наименование бюджетного учреждения		Общая площадь бюджетного учреждения в 2011 году, кв. м

						Всего		отапливаемая				не отапливаемая		Фактическое потребление тепловой энергии за год, тыс.Гкал

								по приборам учёта		расчётным способом

														Всего		по приборам учёта		расчётным способом

				по департаменту образования:		412864.90		386494.10		25962.90		407.90		66.14		60.32		5.82

				по департаменту дошкольного образования:		197529.00		134836.00		48834.20		13858.80		41.26		28.77		12.50

				по  здравоохранению		251413.7000		203053.2300		28447.4700		19913.0000		49.939		44.866		5.074

				по культуре		45560.50		27629.40		16799.20		1131.90		8.682		5.946		2.736

				по соц защите:		13440.10		9296.60		3054.20		1089.30		2.502		1.784		0.718

				по департаменту по физической культуре и спорту		41113.00		32228.30		2188.10		6696.60		9.216		8.447		0.770

				МКУ УРО		14538.30		12648.70		1889.60		0.00		2.440		2.007		0.433

				Департамент ЖКХ администрации г. Липецка		1033.90		982.40				51.50		0.202		0.202		0.000

				МУ "Управление главного смотрителя г. Липецка"		721.00		721.00		0.00		0.00		0.140		0.140		0.000

				МУ "АТИ г. Липецка"		810.30		397.00		0.00		413.30		0.074		0.074		0.000

				МУ Управление капитального ремонта		345.00				345.00				0.071		0.000		0.071

				Департамент городского транспорта		433.20				333.60		99.60		0.09		0.08		0.02

				Липецкий городской Совет депутатов		2039.50		2039.50						0.37		0.37		0.00

				ГО и ЧС		1649.00		1649.00						0.29		0.29		0.00

				Архив		1273.00		837.00		436.00		0.00		0.11		0.05		0.06

				ВСЕГО по городу		984764.40		812812.23		128290.27		43661.90		181.536		153.343		28.193





электро

				Отчёт о фактическом потреблении электрической энергии бюджетными учреждениями города Липецка

		№ п/п		Наименование бюджетного учреждения		Общая площадь бюджетного учреждения в 2010 году, кв. м		Численность бюджетного учреждения в 2011 году, чел.

								Всего						штатное расписание		прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		Фактическое потребление электрической энергии за год, тыс.кВт*ч

								ИТОГО		в том числе

										по приборам учёта		расчётным способом						Всего		по приборам учёта		расчётным способом

				Департамент образования		413203.40		65581.00		65581.00		0.00		5548.00		60033.00		6444.65		6394.88		49.77

				Департамент дошкольного образования		197529.00		25577.65		25577.65		0.00		5976.90		19115.00		6582.60		6582.60		0.00

				Департамент здравоохранения		251581.30		40273.25		40273.25		0.00		14663.25		25610.00		12075.150		11938.239		136.911

				Культура		45374.30		9824.25		9824.25		0.00		740.25		9084.00		1029.203		1029.203		0.000

				Департамент соц.защиты		13440.10		2575.00		2575.00		0.00		563.00		2012.00		599.853		599.853		0.000

				Департамент по физической культуре и спорту		42844.50		25980.00		25980.00		0.00		664.00		24805.00		3444.54		3444.54		0.00

				Администрация г.Липецка (МУ "УМТО и ЭЗ")		15458.20		770.00		764.00		6.00		770.00		0.00		952.282		946.190		6.093

				Департамент ЖКХ администрации г. Липецка		1033.90		72.00		72				72				79.770		79.770		0.000

				МУ УГС		721.00		75.00		75				75				45.840		45.840		0.000

				МУ "АТИ г. Липецка"		810.30		17.00		17.00				17.00				18.225		18.225		0.000

				МУ Управление капитального ремонта		345		29.00		29.00				29.00				23.237		23.237		0.000

				Департамент городского транспорта		433.20		19.00		19.00				19.00				40.148		40.148		0.000

				Липецкий городской Совет депутатов		2039.50		34.50		34.5				34.5				112.825		112.825		0.000

				Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка		1649.000		75.00		75.000				75				33.130		33.130		0.000

				Архивное управление		1273.00		27.00		27.00		0.00		27.00		0.00		19.990		19.590		0.400

				ИТОГО по городу		987735.70		170929.65		170923.65		6.00		29273.90		140659.00		31501.446		31308.270		193.177
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ИТОГ Упр.компании

		

																																						План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по ___________________________________

																														наименование организации

																																																																		тыс.руб.

		количество домов		Наименование организации		Наименование мероприятий		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		% выполнения		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)

										ВСЕГО  (тыс.руб.)		в том числе												ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе												ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе

												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)										городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)										городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)

								ПЛАН 2011 года														Ожидаемый факт  2011 года																Скорректированный план 2011														План 2012 года																План 2013 года																План 2014 года

				ООО "ГУЖК "Сокол"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0		0												0		0														0.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				1750		1750		1750						5				350000		0		0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		1900.0		1900.0		1900.0						38		50000		50.0		50.0		50.0						1		50000		3%		2150.0		2150.0		2150.0		0.0		0.0		43		50000		450.0		450.0		450.0						9				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0														95.0		95.0		0.0		95.0		0.0		2		47500		0.0		0.0														0.0		0.0														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		45.0		45.0				45.0				12		3750		45.0		45.0				45.0				322		140		100%		45.0		45.0		0.0		45.0		0.0		225		200		200.0		200.0				200.0				1000				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		78.0		78.0				78.0				2445		32		78.0		78.0				78.0				2445		32		100%		78.0		78.0		0.0		78.0		0.0		130		600		143.0		143.0				143.0				238				601		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0														0.0		0.0																		0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0														0.0		0.0														0.0		0.0												0

						ИТОГО:		2023.0		2023.0		1900.0		123.0		0.0				0		173.0		173.0		50.0		123.0		0.0						9%		2368.0		2368.0		2150.0		218.0		0.0				0		2543.0		2543.0		2200.0		343.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0						0.0				0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		560.0		560.0				28.0		532.0		2		280000		560.0		560.0				28.0		532.0		2		280000		100%		560.0		560.0		0.0		28.0		532.0		2		280000		980.0		980.0		700.0				280.0		3				326667		44237.0		44237.0				44237.0				193				229207		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		2740.1		2740.1				123.6		2616.5		137		20001		4823.6		4823.6				123.6		4700.0		100		48236		176%		4873.6		4873.6		50.0		123.6		4700.0		101		48253		4135.2		4135.2		3550.0				585.2		82				50429		1547.9		1547.9				1547.9				23				67300		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		383.4		383.4						383.4		7		54771		383.4		383.4						383.4		7		54771		100%		383.4		383.4		0.0		0.0		383.4		7		54771		574.0		574.0						574.0		10				57400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		181.8		181.8				90.9		90.9		158		1151		181.8		181.8				90.9		90.9		158		1151		100%		181.8		181.8		0.0		90.9		90.9		158		1151		253.0		253.0				126.5		126.5		220				1150		23.4		23.4				23.4				108				217		36.2		36.2				36.2				210				172

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				96.0		96.0				96.0				120				800		3.2		3.2				3.2				15				213		2.3		2.3				2.3				11				209

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		3963.1		3963.1				198.2		3764.9		1		3963100		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				4280.1		4280.1				214.0		4066.1		1				4280100		0.0		0.0												0						0.0								0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														11854.0		11854.0		11854.0		0.0		0.0		1				2303.2		2303.2		2303.2		0.0		0.0		2				1151600		0.0		0.0				0.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		7828.4		7828.4		0.0		440.7		7387.7						5948.8		5948.8		0.0		242.5		5706.3						76%		17852.8		17852.8		11904.0		242.5		5706.3						12621.5		12621.5		6553.2		436.5		5631.8				0.0		0		45812		45812		0		45812		0				0		0		39		39		0		39		0						0

				ООО "ГУК "Центральная 1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				2500.0		2500.0				2500.0				10				250000		6300.0		6300.0				6300.0				18				350000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				350.0		350.0				350.0				5				70000		200.0		200.0				200.0				4				50000		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				456.0		456.0				456.0				8				57000		480.0		480.0				480.0				8				60000		480.0		480.0				480.0				8				60000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				107.0		107.0				107.0				210				510		28.0		28.0				28.0				280				100		28.0		28.0				28.0				280				100

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				97.0		97.0				97.0				51				1902		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				3500.0		3500.0				3500.0				1				3500000		10157.0		10157.0				10157.0				4				2539250		10157.0		10157.0		0.0		10157.0				4		0.0		2539250

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						7010.0		7010.0		0.0		7010.0		0.0				0.0		0		17165		17165		0		17165		0				0		0		10665		10665		0		10665		0						0

				ООО "ГУК "Центральная 2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		128.7		128.7				128.7				644		234.0		200		34.0		34.0				34.0				350				97		44.0		44.0				44.0				460				96

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		53.0		53.0				53.0				88		50.0		602		17.0		17.0				17.0				100				170		25.5		25.5				25.5				150				170

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0								0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		210.0		210.0				210.0				1				210000		250.5		250.5				250.5				1				250500

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						181.7		181.7		0.0		181.7		0.0				284.0		0		261.0		261.0		0.0		261.0		0.0				0.0		0		320.0		320.0		0.0		320.0		0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная 3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		750.0		750.0				37.5		712.5		3				250000		0.0		0.0												0		0.0		0.0				0.0								0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		350.0		350.0				17.5		332.5		7				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0				0.0								0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		516.6		516.6						516.6		9				57400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		127.5		127.5				6.4		121.1		250				510		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		95.0		95.0				4.8		90.3		50				1900		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4327.2		4327.2				216.4		4110.8		1				4327200		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						6166.3		6166.3		0.0		282.5		5883.8				0.0		0						0.0								0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная 4"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Новолипецкая"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												8820.0		8820.0		8820.0						49		180000				12560.0		12560.0		7700.0		0.0		4860.0		49		256327		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												3270.0		3270.0		3270.0						109		30000				4510.0		4510.0		3100.0		0.0		1410.0		109		41376		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												17.3		17.3				17.3				55		315				17.3		17.3		0.0		17.3		0.0		55		315		900.0		900.0						900.0		5				180000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												12.5		12.5				12.5				26,8м2						12.5		12.5		0.0		12.5		0.0		1		12500		12.5		12.5				12.5				1				12500		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						12119.8		12119.8		12090.0		29.8		0.0								17099.8		17099.8		10800.0		29.8		6270.0						1612.5		1612.5		700.0		12.5		900.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "ГУК "Сырская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		2000.0		2000.0		2000.0						8		250000		0.0		0.0												0%		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0		2800.0		2800.0		2800.0						8				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		3155.6		3155.6		3000.0		155.6				58		54407		3311.2		3311.2		3155.6		155.6				58		57090		105%		2900.0		2900.0		1800.0		1100.0		0.0		58		50000		1350.0		1350.0		1350.0						27				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		150.0		150.0				150.0				3		50000		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		150.0		150.0				150.0				3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		15.0		15.0						15.0		60				250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		8.8		8.8				8.8				25		352		8.8		8.8				8.8				25		352		100%		8.8		8.8		0.0		8.8		0.0		25		352		17.0		17.0				17.0				50				340		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1193.0		1193.0		1096.97		96.0				2				596500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		5314.4		5314.4		5000.0		314.4		0.0						3320.0		3320.0		3155.6		164.4		0.0						62%		2908.8		2908.8		1800.0		1108.8		0.0						5525.0		5525.0		5247.0		263.0		15.0				0.0		0														0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО «Объединенная управляющая компания»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		275.0		275.0						275.0		220				1250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		40.0		40.0						40.0		20				2000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		860.0		860.0				860.0				1				860000		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1700.0		1700.0				1700.0				3				566667		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						2875.0		2875.0		0.0		2560.0		315.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО «ГУК Левобережная»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														39200.0		39200.0		39200.0						112		350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														1650.0		1650.0		1650.0						33		50000		5550.0		5550.0		5550.0						111				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														50.0		50.0						50.0		1		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		2801.5		2801.5		2801.5						2				1400750		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0																0																0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								40900.0		40900.0		40850.0		0.0		50.0						8351.5		8351.5		8351.5		0.0		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0						0.0				0.0						0

				ООО «ГУК Правобережная»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		1400.0		1400.0		1400.0						4		350000		1400.0		1400.0		1400.0						4		350000		100%		1400.0		1400.0		1400.0		0.0		0.0		4		350000		3150.0		3150.0		1400.0				1750.0		9				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		100.0		100.0		100.0						2		50000		100.0		100.0		100.0						2		50000		100%		100.0		100.0		100.0		0.0		0.0		2		50000		150.0		150.0		100.0				50.0		3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		550.0		550.0						550.0		11		50000		550.0		550.0						550.0		11		50000		100%		550.0		550.0		0.0		0.0		550.0		11		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		40.0		40.0						40.0		40		1000		40.0		40.0						40.0		40		1000		100%		40.0		40.0		0.0		0.0		40.0		40		1000		400.0		400.0				400.0				320				1250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		40.0		40.0				40.0				20				2000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		1120.0		1120.0				1120.0				1				1120000		0.0		0.0												0										0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		906.0		906.0		906.0						1		906000		906.0		906.0		906.0						1		906000		100%		906.3		906.3		906.3				0.0		1		906300		1491.3		1491.3		455.3		1036.0				4				372825		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		2996.0		2996.0		2406.0		0.0		590.0						2996.0		2996.0		2406.0		0.0		590.0						100%		2996.3		2996.3		2406.3		0.0		590.0						6351.3		6351.3		1955.3		2596.0		1800.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Матырское"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4200.0		4200.0		4200.0						12				350000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		391.5		391.5		386.0		5.5				7		55929		391.5		391.5		386.0		5.5				7		55929		100%		391.4		391.4				5.4		386.0		7		55914		4300.0		4300.0		4300.0						86				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		49.0		49.0		46.5		2.5				1		49000		49.0		49.0		46.5		2.5				1		49000		100%		49.0		49.0				2.5		46.5		1		49000		150.0		150.0						150.0		3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		29.5		29.5		28.0		1.5				211		140		29.5		29.5		28.0		1.5				211		140		100%		29.5		29.5				1.5		28.0		148		199		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		6.6		6.6		6.3		0.3				207		32		6.6		6.6		6.3		0.3				207		32		100%		6.6		6.6				0.3		6.3		11		600		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0		0.0		0.0										994.0		994.0		994.0		0.0		0.0		1		994000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		735.0		735.0		699.0		36.0								735.0		735.0		699.0		36.0								100%		735.0		735.0				735.0				1		735000		150.0		150.0				150.0				2				75000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0						1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0						100%		1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0		0.0		0		8800.0		8800.0		8500.0		150.0		150.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Октябрьская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		185.0		185.0						185.0		2				92500		185.0		185.0				185.0				2				92500		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		1.0		50000		65.0		65.0				65.0				1				65000		50.0		50.0				50.0				1				50000		50.0		50.0				50.0				1				50000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		15.0		15.0				15.0				125		120		15.0		15.0				15.0				125		120		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		125		120		120.0		120.0				120.0				1000				120		20.4		20.4				20.4				165				124		20.4		20.4				20.4				165				124

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		24.0		24.0				24.0				3		8000		24.0		24.0				24.0				3		8000		100%		24.0		24.0		0.0		24.0		0.0		3		8000		60.0		60.0				60.0				4				15000		6.7		6.7				6.7				5				1340		6.7		6.7				6.7				5				1340

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		35.0		35.0				35.0				1				35000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		39.0		39.0		0.0		39.0		0.0						39.0		39.0		0.0		39.0		0.0						100%		89.0		89.0		0.0		89.0		0.0				0		465.0		465.0		0.0		280.0		185.0				0.0		0		262		262		0		262		0				0		0		77		77		0		77		0						0

				ООО "УК "Привокзальная"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		307.7		307.7		292.3		15.4				2		153850		307.7		307.7		292.3		15.4				2		153850		100%		307.4		307.4		0.0		15.4		292.0		2		153700		19600.0		19600.0		19600.0						56				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		145.1		145.1		140.3		4.8				3		48367		145.1		145.1		140.3		4.8				3		48367		100%		145.1		145.1		50.0		4.8		90.3		3		48367		1400.0		1400.0		1400.0						28				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		138.0		138.0		131.1		6.9				4		34500		138.0		138.0		131.1		6.9				4		34500		100%		138.0		138.0				6.9		131.1		4		34500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		113.3		113.3				113.3				702		161		113.3		113.3				113.3				702		161		100%		113.3		113.3		0.0		113.3		0.0		702		161		120.1		120.1				120.1				702				171		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		256.0		256.0				256.0				503		509		256.0		256.0				256.0				503		509		100%		256.0		256.0		0.0		256.0		0.0		503		509		271.4		271.4				271.4				503				540		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														6159.6		6159.6		6159.6		0.0		0.0		3		2053200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		404.1		404.1				404.1				50		8082		404.1		404.1				404.1				50		8082		100%		404.1		404.1		0.0		404.1		0.0		50		8082		12715.3		12715.3		11989.5		725.8				6				2119217		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		1364.2		1364.2		563.7		800.5		0.0						1364.2		1364.2		563.7		800.5		0.0						100%		7523.5		7523.5		6209.6		800.5		513.4				0		34106.8		34106.8		32989.5		1117.3		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Стахановская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		90.0		90.0		0.0		90.0		0.0		2.0		45000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		34.6		34.6				34.6				300		115		34.6		34.6				34.6				300		115		100%		34.6		34.6		0.0		34.6		0.0		300		115		30.0		30.0				30.0				150				200		29.0		29.0				29.0				370				78		29.0		29.0				29.0				370				78

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		1.5		1.5				1.5				1		1500		1.5		1.5				1.5				47		32		100%		1.5		1.5		0.0		1.5		0.0		3		500		9.0		9.0				9.0				15				600		5.0		5.0				5.0				20				250		5.0		5.0				5.0				20				250

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		11.5		11.5		11.5						1		11500		11.5		11.5		11.5								0		100%		8470.0		8470.0		8470.0		0.0		0.0		1		8470000		2600.0		2600.0		2600.0						1				2600000		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1.4		1.4				1.4				3				467		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		47.6		47.6		11.5		36.1		0.0						47.6		47.6		11.5		36.1		0.0						100%		8596.1		8596.1		8470.0		126.1		0.0				0		2640.4		2640.4		2600.0		40.4		0.0				0.0		0		34.0		34.0		0.0		34.0		0.0				0.0		0.0		34.0		34.0		0.0		34.0		0.0						0.0

				ООО "УК "РСУ-2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0		50.0						1				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4902.7		4902.7		4902.7						2				2451350		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		5652.7		5652.7		5652.7		0.0		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Дом наших друзей"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "ЖЭУ треста "Липецкстрой"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		152.0		152.0				152.0				2		76000		152.0		152.0				152.0				2		76000		100%		152.0		152.0		0.0		152.0		0.0		2		76000		310.0		310.0				310.0				6				51667		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		18.0		18.0				18.0				1		18000		18.0		18.0				18.0				1		18000		100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0		1		18000		40.0		40.0				40.0				3				13333		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		12.0		12.0				12.0				210		57		12.0		12.0				12.0				210		57		100%		12.0		12.0		0.0		12.0		0.0		210		57		30.0		30.0				30.0				400				75		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		1.0		1.0				1.0				5		200		1.0		1.0				1.0				5		200		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		5		200		3.0		3.0				3.0				15				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		13.0		13.0				13.0				16		813		13.0		13.0				13.0				16		813		100%		13.0		13.0		0.0		13.0		0.0		16		813		30.0		30.0				30.0				16				1875		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		196.0		196.0		0.0		196.0		0.0						196.0		196.0		0.0		196.0		0.0						100%		196.0		196.0		0.0		196.0		0.0				0		413.0		413.0		0.0		413.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Жилищная  компания "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		20.0		20.0				20.0				1		20000		20.0		20.0				20.0				1		20000		100%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		1		20000		150.0		150.0				150.0				5				30000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		30.0		30.0				30.0				2				15000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		20.0		20.0				20.0				320		63		20.0		20.0				20.0				320		63		100%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		320		63		40.0		40.0				40.0				480				83		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		3.0		3.0				3.0				15		200		3.0		3.0				3.0				15		200		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		15		200		5.0		5.0				5.0				30				167		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		15.0		15.0				15.0				11		1364		15.0		15.0				15.0				11		1364		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		11		1364		32.0		32.0				32.0				11				2909		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		58.0		58.0		0.0		58.0		0.0						58.0		58.0		0.0		58.0		0.0						100%		58.0		58.0		0.0		58.0		0.0				0		257.0		257.0		0.0		257.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Обслуживающая  компания "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		231.0		231.0				231.0				6		38500		231.0		231.0				231.0				6		38500		100%		231.0		231.0		0.0		231.0		0.0		6		38500		470.0		470.0				470.0				8				58750		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		22.0		22.0				22.0				3		7333		22.0		22.0				22.0				3		7333		100%		22.0		22.0		0.0		22.0		0.0		3		7333		40.0		40.0				40.0				4				10000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		25.0		25.0				25.0				370		68		25.0		25.0				25.0				370		68		100%		25.0		25.0		0.0		25.0		0.0		369		68		47.0		47.0				47.0				500				94		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		3.0		3.0				3.0				15		200		3.0		3.0				3.0				15		200		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		14		214		6.0		6.0				6.0				30				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		17.0		17.0				17.0				19		895		17.0		17.0				17.0				19		895		100%		17.0		17.0		0.0		17.0		0.0		19		895		35.0		35.0				35.0				19				1842		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		298.0		298.0		0.0		298.0		0.0						298.0		298.0		0.0		298.0		0.0						100%		298.0		298.0		0.0		298.0		0.0				0		598.0		598.0		0.0		598.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				(Управляющая компания ООО «УК «Комфорт-Л»)
ООО "Облстройсервис-РСУ-3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0		50.0						1				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		5090.0		5090.0		5090.0		0.0		0.0		1		5090000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		5090.0		5090.0		5090.0		0.0		0.0				0		50.0		50.0		50.0		0.0		0.0				0.0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						0

				(Управляющая компания ООО «УК «Комфорт-Л»)
ООО "Строй-Сервис-Э"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		482.0		482.0				482.0				2		241000		482.0		482.0				482.0				2		241000		100%		482.0		482.0		0.0		482.0		0.0		2		241000		5060.6		5060.6				5060.6				12				421717		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		650.0		650.0		650.0						13				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		200.0		200.0		0.0		200.0		0.0		4		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		3145.2		3145.2		3145.2		0.0		0.0		1		3145200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		482.0		482.0		0.0		482.0		0.0						482.0		482.0		0.0		482.0		0.0						100%		3827.2		3827.2		3145.2		682.0		0.0				0		5710.6		5710.6		650.0		5060.6		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0

				(Управляющая компания                                                                            ООО «УК «Комфорт-Л»)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии																																														175.0		175.0				175.0				1.0				175000

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды																																														0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда																																														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)																																														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)																																														39.8		39.8				39.8				27				1474

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)																																														0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)																																														693.0		693.0				693.0				80				8663

						ИТОГО:																																														907.8		907.8		0.0		907.8		0.0		108.0		0.0																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				ООО "Строй-Экспресс"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Городище"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		250.0		250.0				250.0				1		250000		250.0		250.0				250.0				1		250000		100%		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0		1		250000		800.0		800.0				800.0				3				266667		400.0		400.0				400.0				2				200000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		5.0		5.0				5.0				10				500		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0						250.0		250.0		0.0		250.0		0.0						100%		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0				0		800.0		800.0		0.0		800.0		0.0				0.0		0		405.0		405.0		0.0		405.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0												0.0

				ООО "УК "Городок" (стройград)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		38.4		38.4				38.4				96		400		38.4		38.4				38.4				96		400		100%		38.4		38.4		0.0		38.4		0.0		96		400		14.4		14.4				14.4				36		7.1		400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		2.0		2.0				2.0				4		500		2.0		2.0				2.0				4		500		100%		2.0		2.0		0.0		2.0		0.0		4		500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		40.4		40.4		0.0		40.4		0.0						40.4		40.4		0.0		40.4		0.0						100%		40.4		40.4		0.0		40.4		0.0				0		14.4		14.4		0.0		14.4		0.0				7.1		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Городок"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		18.0		18.0				18.0				120				150		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0

				ООО "УК "Капитал"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		696.0		696.0				696.0				2		348000		696.0		696.0				696.0				2		348000		100%		696.0		696.0		0.0		696.0		0.0		2		348000		1392.0		1392.0				1392.0				4				348000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		150.0		150.0				150.0				3		50000		150.0		150.0				150.0				3		50000		100%		150.0		150.0		0.0		150.0		0.0		3		50000		200.0		200.0				200.0				4				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		90.0		90.0				90.0				2		45000		90.0		90.0				90.0				2		45000		100%		90.0		90.0		0.0		90.0		0.0		2		45000		180.0		180.0				180.0				4				45000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		36.0		36.0				36.0				6		6000		0%		36.0		36.0		0.0		36.0		0.0		6		6000		36.0		36.0				36.0				6				6000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		936.0		936.0		0.0		936.0		0.0						972.0		972.0		0.0		972.0		0.0						104%		972.0		972.0		0.0		972.0		0.0				0		1808.0		1808.0		0.0		1808.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Наш Дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО «УК «Радуга»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Университетский"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0								8		0		12356.9		12356.9				12356.9				7		1765271		0%		12356.9		12356.9		0.0		12356.9		0.0		7.0		1765271		4200.0		4200.0				4200.0				12				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0								8		0		1858.4		1858.4				1858.4				7		265486		0%		1858.4		1858.4		0.0		1858.4		0.0		7.0		265486		600.0		600.0				600.0				12				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0								1		0		50.0		50.0				50.0				1		50000		0%		50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		1.0		50000		500.0		500.0				500.0				10				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		23.0		23.0				23.0				10		2300		23.0		23.0				23.0				10		2300		100%		23.0		23.0		0.0		23.0		0.0		10.0		2300		200.0		200.0				200.0				1000				200		0.0		0.0				0.0								0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0								4		0		0.0		0.0								33		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0								6				0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0								4		0		0.0		0.0								33		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0								6				0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		23.0		23.0		0.0		23.0		0.0						14288.3		14288.3		0.0		14288.3		0.0						62123%		14288.3		14288.3		0.0		14288.3		0.0				0		5500.0		5500.0		0.0		5500.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

		14 домов  дома обрудованы всем в подъездах пластиковые окна все утеплено		ООО  "Уютный дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

		18 домов дома обрудованы всем в подъездах пластиковые окна все утеплено		ООО «УК «Уютный дом»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Глобус"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0				0		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0				0		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Глобус-Л"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0						0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0						0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Липецкий коммунальщик"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		199.0		199.0		199.0						4		49750		199.0		199.0		199.0						4		49750		100%		199.0		199.0				0.0		199.0		4		49750		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		53.0		53.0				53.0				379		140		53.0		53.0				53.0				379		140		100%		53.0		53.0		0.0		53.0		0.0		265		200		80.0		80.0				80.0				400				200		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		18.0		18.0				18.0				564		32		18.0		18.0				18.0				564		32		100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0		30		600		30.0		30.0				30.0				50				600		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		70.0		70.0				70.0						0		70.0		70.0				70.0						0		100%		70.0		70.0		0.0		70.0		0.0		1.0		70000		100.0		100.0				100.0								0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		340.0		340.0		199.0		141.0		0.0						340.0		340.0		199.0		141.0		0.0						100%		340.0		340.0		0.0		141.0		199.0				0		210.0		210.0		0.0		210.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Технологии Строительства и Управления"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		846.0		846.0		846.0						17		49765		846.0		846.0		846.0						17		49765		100%		850.0		850.0		200.0				650.0		17		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		41.0		41.0				41.0				293		140		41.0		41.0				41.0				293		140		100%		41.0		41.0		0.0		41.0		0.0		205		200		60.0		60.0				60.0				300				200		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		12.0		12.0				12.0				376		32		12.0		12.0				12.0				376		32		100%		13.1		13.1		0.0		13.1		0.0		20		655		20.0		20.0				20.0				33				606		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		15.0		15.0				15.0						0		15.0		15.0				15.0						0		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		1		15000		30.0		30.0				30.0								0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		914.0		914.0		846.0		68.0		0.0						914.0		914.0		846.0		68.0		0.0						100%		919.1		919.1		200.0		69.1		650.0				0		810.0		810.0		700.0		110.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Элада"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0																0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "8 Марта, 3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "Жилищник-1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1 всем оборудованы		ТСЖ "Проспект  Победы"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		3		ТСЖ "Угловая 15"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		47.8		47.8				47.8						0		0%		47.8		47.8		0.0		47.8		0.0		1		47800		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						47.8		47.8		0.0		47.8		0.0						0%		47.8		47.8		0.0		47.8		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

		1		ТСЖ "Желябова, д. 14"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0		0		0		0		0				0		0

		1		ТСЖ "Сатурн"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		"ТСЖ "БИСт"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1 всем оборудованы		ТСЖ "Толстого, 2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

		1		ТСЖ "Наш Дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Крайняя 9"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		1.0		1.0				1.0						0		1.0		1.0				1.0						0		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		17.0		17.0				17.0						0		17.0		17.0				17.0						0		100%		17.0		17.0		0.0		17.0		0.0		1		17000		3.0		3.0				3.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0						18.0		18.0		0.0		18.0		0.0						100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0				0		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Спецфундаментстрой"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		28.0		28.0				28.0				200		140		28.5		28.5				28.5				204		140		102%		28.5		28.5		0.0		28.5		0.0		143		199		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		9.0		9.0				9.0						0		9.2		9.2				9.2						0		102%		9.2		9.2		0.0		9.2		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		180.0		180.0				180.0						0		187.0		187.0				187.0						0		104%		187.0		187.0		0.0		187.0		0.0		2		93500		3.0		3.0				3.0								0																0

						ИТОГО:		217.0		217.0		0.0		217.0		0.0				0		224.7		224.7		0.0		224.7		0.0				0		104%		224.7		224.7		0.0		224.7		0.0				0		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "Солнечное"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		7.0		7.0				7.0				50		140		7.0		7.0				7.0				50		140		100%		7.0		7.0		0.0		7.0		0.0		35		200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		30.0		30.0				30.0						0		33.0		33.0				33.0						0		110%		33.0		33.0		0.0		33.0		0.0		1		33000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		3.0		3.0				3.0						0		3.0		3.0				3.0						0		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		1		3000		5.0		5.0				5.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		40.0		40.0		0.0		40.0		0.0				0		43.0		43.0		0.0		43.0		0.0				0		108%		43.0		43.0		0.0		43.0		0.0				0		5.0		5.0		0.0		5.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Улица Торговая 14 а"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		77.0		77.0				77.0				1		77000		77.0		77.0				77.0				1		77000		100%		77.0		77.0		0.0		77.0		0.0		1		77000		400.0		400.0				400.0				4				100000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		36.1		36.1				36.1				365		99		12.5		12.5				12.5				113		111		35%		12.5		12.5		0.0		12.5		0.0		113		111		23.6		23.6				23.6				252				94		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		26.8		26.8				26.8				12		2233		6.7		6.7				6.7				3		2233		25%		6.7		6.7		0.0		6.7		0.0		3		2233		20.1		20.1				20.1				9				2233		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		24.0		24.0				24.0				1-ок.блок, 2 подвала, кровля		0		24.0		24.0				24.0						0		100%		24.0		24.0		0.0		24.0		0.0		1		24000		30.0		30.0				30.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		163.9		163.9		0.0		163.9		0.0				0		120.2		120.2		0.0		120.2		0.0				0		73%		120.2		120.2		0.0		120.2		0.0				0		473.7		473.7		0.0		473.7		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "27 микрорайон, дом    1 б"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		120.0		120.0				120.0				2				60000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		1.0		1.0				1.0				10		100		1.0		1.0				1.0				10		100		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		10		100		3.9		3.9				3.9				38				103		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		8.0		8.0				8.0				4		2000		0.1		0.1				0.1				2		50		1%		0.1		0.1		0.0		0.1		0.0		2		50		6.0		6.0				6.0				4				1500		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		16.0		16.0				16.0						0		16.0		16.0				16.0						0		100%		16.0		16.0		0.0		16.0		0.0		1		16000		20.0		20.0				20.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		25.0		25.0		0.0		25.0		0.0				0		17.1		17.1		0.0		17.1		0.0				0		68%		17.1		17.1		0.0		17.1		0.0				0		149.9		149.9		0.0		149.9		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0				0.0				0.0		0

		11		ТСЖ «Улица Терешковой»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		22.5		22.5				22.5				5				4500		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		22.5		22.5		0.0		22.5		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "ул.Терешковой,      д.13 б"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		45.0		45.0				45.0				1				45000		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		30.0		30.0				30.0						0		20.0		20.0				20.0				25		800		67%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		1		20000		50.0		50.0				50.0				30				1667		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		30.0		30.0		0.0		30.0		0.0				0		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0				0		67%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0				0		95.0		95.0		0.0		95.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Липецкметаллургстрой-1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

				ТСЖ "Центральный"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Прогресс"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		6.0		6.0				6.0				60		100		0%		6.0		6.0		0.0		6.0		0.0		60.0		100		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		2.6		2.6				2.6				7		371		0%		2.6		2.6		0.0		2.6		0.0		7.0		371		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0				50.0								0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		2.5		2.5				2.5				5		500		0%		2.5		2.5		0.0		2.5		0.0		1.0		2500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0				0.0		0.0				0		11.1		11.1		0.0		11.1		0.0				0		0%		11.1		11.1		0.0		11.1		0.0				0		50.0		50.0		0.0		50.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		63		ТСЖ "Согласие"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Содружество"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Политехник"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

				ТСЖ "Сокол"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		50.0		50.0		50.0						1		50000		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		50.0		50.0		50.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Жилищный вопрос"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		КОРРЕКТИРОВКА (ДОПОЛНЕНИЯ)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		27650.0		27650.0				27650.0				553				50000

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		27650.0		27650.0		0.0		27650.0		0.0				0.0		0

				ИТОГО		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		6175.7		6175.7		3692.3		1951.4		532.0		39		158351		25352.6		25352.6		10512.3		14308.3		532.0		79.0		320919		411%		68292.3		68292.3		48300.0		14308.3		5684.0		191.0		357551		51092.6		51092.6		32550.0		15615.1		2927.5		171.0		298787		298787		51122.0		51122.0		0.0		51122.0		0.0		215		237777		237777		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		9667.3		9667.3		6571.3		479.5		2616.5		281		34403		15234.8		15234.8		8196.9		2337.9		4700.0		316.0		48211		158%		19817.5		19817.5		9100.0		3282.2		7435.3		391		50684		19717.7		19717.7		17450.0		1300.0		967.7		403.0		48927		48927		29397.9		29397.9		0.0		29397.9		0.0		580		50686		50686		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		1360.4		1360.4		177.6		249.4		933.4		29		46910		1260.4		1260.4		177.6		149.4		933.4		26.0		48477		93%		1745.4		1745.4		0.0		584.4		1161.0		36		48483		2636.6		2636.6		0.0		1396.0		1240.6		49.0		53808		53808		564.0		564.0		34.0		530.0		0.0		10		56400		56400		741.0		741.0		211.0		530.0		0.0		13.0		57000		57000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		744.7		744.7		28.0		585.8		130.9		3851		193		744.9		744.9		28.0		586.0		130.9		4028.0		185		100%		744.9		744.9		0.0		586.0		158.9		3589		208		3193.2		3193.2		0.0		1755.6		1437.6		8307		384		384		139.8		139.8				139.8		0.0		1283		109		109		157.6		157.6		0.0		157.6		0.0		1485.0		106		106

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		448.7		448.7		6.3		442.4		0.0		4179		107		459.3		459.3		6.3		453.0		0.0		4227.0		109		102%		460.4		460.4		0.0		454.1		6.3		781		590		1087.3		1087.3		0.0		957.0		130.3		1363		798		798		31.9		31.9		0.0		31.9		0.0		140		228		228		39.5		39.5		0.0		39.5		0.0		186		212		212

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		4013.6		4013.6		11.5		237.2		3764.9						66.2		66.2		11.5		54.7		0.0						2%		15678.3		15678.3		15623.6		54.7		0.0						19551.3		19551.3		5401.5		5972.9		8176.9		15						10157.0		10157.0		0.0		10157.0		0.0		4						10157.0		10157.0		0.0		10157.0		0.0		4

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		2445.1		2445.1		1605.0		840.1		0.0						2492.4		2492.4		1605.0		887.4		0.0						102%		22581.9		22581.9		20995.5		1586.4		0.0						25522.9		25522.9		20747.7		4775.2		0.0		187						210.0		210.0		0.0		210.0		0.0		1						250.5		250.5		0.0		250.5		0.0		1

						ИТОГО:		24855.5		24855.5		12092.0		4785.8		7977.7						45610.6		45610.6		20537.6		18776.7		6296.3						184%		129320.7		129320.7		94019.1		20856.1		14445.5						122801.6		122801.6		76149.2		31771.8		14880.6								91622.6		91622.6		34.0		91588.6		0.0								11345.6		11345.6		211.0		11134.6		0.0

																																																																				по программе кап. ремонта (энергоаудит)																по программе кап. ремонта (энергоаудит)

						по программе приборы Х/В		47950.0		47950.0								137		350000																0%		0.0		0.0										0		32550.0		32550.0								93				350000		34		34		34						1				34000		211		211		211						4				52750

						по программе приборы т/э		9100.0		9100.0								182		50000																0%		0.0		0.0										0		17450.0		17450.0								349				50000

						ИТОГО по приборам учета по программе		57050.0		57050.0								319		178840																0%		0.0		0.0										0		50000.0		50000.0								442				113122

																																																																				200		Средняя цена за 1 лампочку

																																																																				600



все установлено ничего не будут делать

Правобережная

мероприятий не требуется все в наличии

Правобережная

Правобережная

churilinaaa:
программа капитального ремонта от 30.09.2009

churilinaaa:
программа капитального ремонта от 30.09.2009



4.1.

		4.1. Программные мероприятия по установке общедомовых приборов учета в жилищном фонде

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.		Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.		Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.		Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.		Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.

		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		348.00		146		50808.00		357.55		191		68292.30		298.79		171		51092.60		237.78		215		51122.00		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка				350.000		100		35,000.000		350.000		138		48,300.000		350.000		93		32,550.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				343.652		46				377.213		53		14,308.300		237.726		78		15,615.100						51,122.000						0.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ (ПРОЧИ								15,808.000						5,684.000						2,927.500						0.000						0.000

		Установка общедомовых приборов учета холодной воды		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		50.00		115		5750.00		50.68		391		19817.50		48.93		403		19717.70		50.69		580		29397.90		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка				50.000		100		5,000.000		50.000		182		9,100.000		50.000		349		17,450.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				50.000		15				51.280		209		3,282.200		41.994		54		1,300.000						29,397.900						0.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								750.000						7,435.300						967.700						0.000						0.000

		Итого.												582						574						795						0

		Итого						261		56558.00				582		88109.80				574		70810.30				795		80519.90		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка								40,000.00						57,400.00						50,000.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области														0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)														17,590.50						16,915.10						80,519.90						0.00

		средства управляющих компаний и ТСЖ								16,558.00						13,119.30						3,895.20						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы, тыс. руб. :  295 998,00

		средства бюджета г. Липецка				147,400.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				34,505.60

		средства управляющих компаний и ТСЖ				33,572.50

						215,478.10





4.1. 2.

		

		4.1.2. Программные мероприятия по установке индивидуальных и общих

		(квартирных) приборов учета в муниципальном жилищном фонде

		Наименование мероприятия		Исполнители		2013 год						2014 год

						Стоимость одного индивидуального прибора учета, тыс.руб.		Количество устанавливаемых  приборов учета,                    шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного индивидуального прибора учета, тыс.руб.		Количество устанавливаемых  приборов учета,                      шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Установка индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета, в том числе:		Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				12339		17181.00				0.00		0.00

		электрической энергии				1.30		8538		11099.40		0.00		0.00		0.00

		горячей воды				1.60		1817		2907.20		0.00		0.00		0.00

		холодной воды				1.60		1984		3174.40		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка								17181.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ

		Установка общедомовых приборов учета холодной воды		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00						0.00

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				0.000		0				0.000		0

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						0.000

		Итого						12339		17181.00				0.00		0.00

		Итого, тыс. руб.								17,181.00						0.00

		средства бюджета г. Липецка								17,181.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00

		Всего за период действия Программы, тыс. руб. :  17181,00

		средства бюджета г. Липецка				17,181.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ

						17,181.00





4.2. 

		

		4.2. Программные мероприятия по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования               тыс.          руб.		Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования               тыс.          руб.		Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования               тыс.          руб.		Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования               тыс.          руб.		Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования               тыс.          руб.

		Энергетическое обследование здании жилищного фонда		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Липецка		45.00		24		1,080.00		48.48		36		1,745.40		53.81		49		2,636.60		56.40		10		564.00		57.00		13		741.00

		средства бюджета г. Липецка								0.000						0.000						0.000						34.000						211.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						584.400						1,396.000						530.000						530.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								1,080.000						1,161.000						1,240.600						0.000						0.000

		Всего за период действия Программы, тыс. руб.:    6767,00

		средства бюджета г. Липецка				245.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				3,040.40

		средства управляющих компаний и ТСЖ				3,481.60

						6,767.00





4.3. 

		

		4.3. Программные мероприятия по оснащению зданий жилищного фонда энергоэффективными источниками света

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Оснащение мест общего пользования (лестничных клеток, подвалов) энергоэффективными источниками света		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		60.00		0		0.00		207.55		3,589		744.90		384.40		8,307		3,193.20		108.96		1,283		139.80		106.13		1,485		157.60

		средства бюджета г. Липецка								0.000						0.000						0.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						586.000						1,755.600						139.800						157.600

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.000						158.900						1,437.600						0.000						0.000

		Оснащение наружного освещения энергоэффективными источниками света		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00		0		0.00		589.50		781		460.40		797.73		1,363		1,087.30		227.86		140		31.90		212.37		186		39.50

		средства бюджета г. Липецка								0.000						0.000						0.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						454.100						957.000						31.900						39.500

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.000						6.300						130.300						0.000						0.000

		Итого, тыс. руб.		в том числе:				0		0.00				4,370		1,205.30				9,670		4,280.50				1,423		171.70				1,671		197.10

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						1,040.10						2,712.60						171.70						197.10

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						165.20						1,567.90						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы,				5,485.80		тыс.руб.

		средства бюджета г. Липецка				0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				3,752.70

		средства управляющих компаний и ТСЖ				1,733.10

						5,485.80





4.4. 

		

		4.4. Программные мероприятия по увеличению термического сопротивления ограждающих конструкций зданий жилищного фонда

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Утепление фасадов		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		5,000.00		4		20,000.00		0.00		0		15,678.30		1303.42		15		19,551.30		2539.25		4		10,157.00		2539.25		4		10,157.00

		средства бюджета г. Липецка								0.000						15,623.600						5,401.500						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						54.700						5,972.900						10,157.000						10,157.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								20,000.000						0.000						8,176.900						0.000						0.000

		Утепление кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00		0		0.00		0.00		0		22,581.90		136.49		187		25,522.90		210.00		1		210.00		250.50		1		250.50

		средства бюджета г. Липецка								0.000						20,995.500						20,747.700						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						1,586.400						4,775.200						210.000						250.500

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.000						0.000						0.000						0.000						0.000

		Итого, тыс. руб.		в том числе:				4		20,000.00				0		38,260.20				202		45,074.20				5		10,367.00				5		10,407.50

		средства бюджета г. Липецка								0.00						36,619.10						26,149.20						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						1,641.10						10,748.10						10,367.00						10,407.50

		средства управляющих компаний и ТСЖ								20,000.00						0.00						8,176.90						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы,				103,334.40		тыс.руб.

		средства бюджета г. Липецка				62,768.30

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				12,389.20

		средства управляющих компаний и ТСЖ				28,176.90

						103,334.40





4.5.1.

		4.5. Программные мероприятия

		по энергосбережению в бюджетных учреждениях и

		организациях с участием муниципального образования

		4.5.1. Мероприятия в бюджетных учреждениях

		N п/п		Наименование мероприятия.                                                        Исполнители.		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		Итого, за период 2010 - 2014		примечание

						план		план		план		план		план				2013		2014

		1.		Департамент образования		17876.50		17500.00		16,307.50		10,200.00		8,700.00		70,584.00

		1.1.		Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.2.		Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.3.		Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.4.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие во всех учреждения		1100.00		450.00		100.00		100.00		100.00		1,850.00

		1.5.		Разработка ПСД на установку приборов учета тепла в ОУ		141.10		25.00		0.00						166.10

		1.6.		Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ СОШ N 49 (доделать)		289.20				0.00						289.20

		1.7.		Монтаж прибора учета теплоэнергии в МОУ СОШ N 10 (дополнительно), 15 филиал, 31 филиал, 44 (нач. школа), 36 (РЦ), ЦДЮТТ "Городской", ЦРТДиЮ "Левобережный", ЦЦЮТТ "Новолипецкий"		806.00		0.00								806.00

		1.8.		Капитальный ремонт фасада в 9-и ОУ		2807.00		2140.00		2,000.00		2,000.00		1,700.00		10,647.00

		1.9.		Утепление внешних стен зданий (ремонт межпанельных стен) в МОУ СОШ N 33, 61, 63, 65, 66, 68, 71		0.00		0.00								0.00

		1.10.		Утепление чердачных помещений, ремонт слуховых окон в 6-и ОУ		0.00		100.00								100.00

		1.11.		Замена оконных рам на пластиковые окна в 33 ОУ		5076.70		6000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		20,076.70

		1.12.		Смена входных дверей в 5-и ОУ		278.90		400.00		400.00		400.00		400.00		1,878.90

		1.13.		Капитальный ремонт системы отопления в 25-и ОУ		4515.80		6256.00		4,300.00		4,300.00		3,200.00		22,571.80

		1.14.		Текущий ремонт системы отопления в 42-х ОУ		2861.80		1700.00		600.00		400.00		300.00		5,861.80

		1.15.		Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ СОШ № 37		0.00		429.00		0.00						429.00

		1.16.		Разработка и подготовука энергетических паспортов образовательными учредениями						1,100.00						1,100.00

		1.17.		Замена светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами в ОУ №№ 1,12, 43, 68						2,952.30						2,952.30

		1.18.		Регулировка существующей системы отопления (перенос датчика температуры на крышу, пофасадное регулирование) в ОУ №№1, 44, 64, 68, 69						1,500.00						1,500.00

		1.19.		Установка тепловой завесы на входной двери в  школах: ОУ №№ 1, 48, 68, 12, 44, 52, 64						155.20						155.20

		1.20.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в ОУ №№ 1, 19, 43, 68						200.00						200.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				17876.50		17500.00		16307.50		10200.00		8700.00		70,584.00

		средства бюджета г. Липецка				17876.50		17113.90		11,500.00		10,200.00		8,700.00		65,390.40

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		386.10		0.00		0.00		0.00		386.10

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ								4,807.50		0.00		0.00		4,807.50

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		2.		Департамент дошкольного образования		18,063.00		25,805.20		22,700.58		20,750.40		6,418.00		93,737.18

		2.1.		Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов ДОУ		0.00		2330.00		218.58						2,548.58		заявка

		2.2.		Изготовление ПСД на установку приборов учета тепла в ДОУ Липецка		617.00		0.00		0.00						617.00

		2.3.		Установка приборов учета тепловой энергии в ДОУ г. Липецка		7314.00		5322.00		0.00						12,636.00

		2.4.		Проведение капитального ремонта системы отопления в ДОУ г. Липецка		1287.00		5943.60		1,387.30						8,617.90

		2.5.		Проведение текущего ремонта систем отопления ДОУ г. Липецка		1376.00		1354.80		2,242.20		611.20		400.00		5,984.20

		2.6.		Проведение капитального ремонта кровли в ДОУ г. Липецка		5591.00		7529.00		10,424.90		17,017.00		4,338.00		44,899.90

		2.7.		Проведение капитального ремонта фасада в ДОУ г. Липецка		0.00		0.00		4,901.40						4,901.40

		2.8.		Проведение капитального ремонта электропроводки в  ДОУ г. Липецка		0.00		1715.80		800.00						2,515.80

		2.9.		Замена оконных рам на пластиковые окна в ДОУ г. Липецка		1824.00		1086.70		2,440.70		130.00		130.00		5,611.40

		2.10.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в ДОУ г. Липецка		54.00		523.30		285.50		622.20		600.00		2,085.00

		2.11.		Применение автоматического управления на наружном освещении территорий ДОУ		0.00		0.00								0.00

		2.12.		Установка теплоотражающих экранов в ДОУ г. Липецка								1,680.00		550.00		2,230.00

		2.13.		Устройство теплоизоляции чердачного перекрытия в ДОУ г. Липецка								690.00		400.00		1,090.00

		2.14.		Переход на энергосберегающие осветительные приборы в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.15.		Наладка системы отопления в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.16.		Установка балансировочных клапанов в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.17.		Замена бытовой техники в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.18.		Изоляция трубопроводов отопления и ГВС в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.19.		Установка смесителей с термостатами в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.20.		Замена запасной входной двери на металлическую с утеплителем в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.21.		Ремонт уплотнителей дверей и окон с целью герметизации в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.22.		Установка кранов с аэраторами в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.23.		Перевод на закрытую систему отопления в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.24.		Утепление наружных стен в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.25.		Замена "глухих" коробов на решетчатые на отопительных приборах в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.26.		Реконструкция тепловых пунктов с установкой автоматических регуляторов температуры теплоносителя в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.27.		Устранение трещин в стенах в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.28.		Установка регулирующих вентилей в ДОУ г. Липецка												0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				18,063.000		25,805.200		22,700.580		20,750.400		6,418.000		93,737.18

		средства бюджета г. Липецка				17678.60		24264.94		21,712.29		20,750.40		6,418.00		90,824.23

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				384.40		1540.26		109.29		0.00		0.00		2,033.95

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ								879.00						879.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		3.		Департамент здравоохранения		5,119.70		7,680.59		16,434.24		0.00		0.00		29,234.53

		3.1.		Оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, воды и природного газа		5119.70		0.00		0.00						5,119.70

		3.2.		Энергетическое обследование здания.		0.00		304.60		2,520.00						2,824.60

		3.3.		Обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		3.4.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		517.09		0.00						517.09

		3.5.		Замена оконных рам на пластиковые окна		0.00		6521.20		0.00						6,521.20

		3.6.		Установка автоматизированного теплового пункта (АТП)		0.00		337.70		598.32						936.02

		3.7.		Ремонт кровли						6,302.06						6,302.06

		3.8.		Устройство вентилируемого фасада						1,950.00						1,950.00

		3.10.		Замена оконных и дверных блоков						5,063.86						5,063.86

		3.11.		Установка системы мониторинга моторного топлива в транспорте МУЗ												0.00

		3.12.		Замена светильников с лампами накаливания на светодидные светильники												0.00

		3.13.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами, установка стальных защитных экранов на радиаторы												0.00

		3.14.		Утепление оконных проемов с помощью теплосберегающей оконной пленки												0.00

		3.15.		Применение экономичной водоразборной арматуры												0.00

		3.16.		Улучшение теплоизоляции кровли, стен, и ворот в здании гаража МУЗ "стоматологическая поликлиника №1												0.00

		3.17.		Замена люминесцентных ламп на светодидные												0.00

		3.18.		Модернизация системы водоснабжения												0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				5,119.700		7,680.590		16,434.24		0.00		0.00		29,234.53		0.00

		средства бюджета г. Липецка				5119.70		7274.576		0.00						12,394.28

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		406.014		0.00						406.01

		иные источники финансирования не запрещенные законодательством РФ (субвенции областного бюджета)								16,434.24						16,434.24

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		4.		Департамент культуры		6,200.00		6,700.00		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		4.1.		Оснащение приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды		6200.00		0.00		0.00						6,200.00

		4.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие		0.00		0.00		250.00		2,500.00		500.00		3,250.00

		4.3.		Ремонт кровли, систем отопления		0.00		6700.00		0.00						6,700.00

		4.4.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		1,300.00						1,300.00

		4.5.		Замена оконных рам на пластиковые окна		0.00		0.00		2,000.00		4,500.00		5,000.00		11,500.00

		4.6.		Утепление фасадов								15,000.00		4,000.00		19,000.00

		4.7.		Утепление чердачных перекрытий								6,000.00		2,000.00		8,000.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				6,200.000		6,700.000		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		средства бюджета г. Липецка				6200.00		6700.00		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета														0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		5.		Департамент по физической культуре и спорту		1,202.00		4,033.00		1,935.79		2,018.14		11,451.49		20,640.42

		5.1.		Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.2.		Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.3.		Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.4.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		1,356.36		0.00		0.00		1,356.36		субсидии

		5.5.		Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.6.		Монтаж приборов учета тепловой энергии в количестве 6-ти штук.		874.00		0.00		0.00		0.00		0.00		874.00

		5.7.		Утепление чердачного помещения МУ ДО СДЮ-ШОР-10		68.00		0.00		0.00		0.00		0.00		68.00

		5.8.		Ремонт кровли в МОУ ДО ДЮСШ-8		161.00		0.00		0.00		0.00		0.00		161.00

		5.9.		Замена освещения игрового зала в МУ Ц "Металлург" на энергосберегающее		0.00		536.00		0.00		0.00		0.00		536.00

		5.10.		Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в МОУ ДО ДЮСШ-10, МУ ЦС "Металлург", МУ ДО ДЮСШ-8, МОУ ДОД ДЮЦ "Факел"		99.00		1300.00		0.00		0.00		0.00		1,399.00

		5.11.		Капитальный ремонт витражей фасада МОУ ДОД ДЮСШ-4		0.00		427.00				0.00		0.00		427.00

		5.12.		Капитальный ремонт витражей фасада игрового зала в МУ ФОК "Пламя"		0.00		1770.00		0.00		0.00		0.00		1,770.00

		5.13.		Капитальный ремонт отопления в зале художественной гимнастики МБОУ ДОД ДЮСШ № 1		0.00				100.01		0.00		0.00		100.01

		5.14.		Утепление входного тамбура центрального входа МБОУ ДОД ДЮСШ № 1						23.00		0.00		0.00		23.00

		5.15.		Капитальный ремонт мягкой кровли здания по ул. Детской - 2а МБОУ ДОД ДЮСШ №8						356.66		0.00		0.00		356.66

		5.16.		Замена деревянных окон  на пластиковые стеклопакеты						99.76		450.00		665.00		1,214.76

		5.17.		Переход на энергосберегающие осветительные приборы в системе наружного и внутреннего освещения МБУ СК "Сокол", МБУ "Водно-спортивная база", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8, МБОУ ДОД СДЮШОР №10, МБОУ ДОД СДЮШОР №11						0.00		0.00		409.40		409.40

		5.18.		Утепление кровли в зданиях МБУ СК "Сокол", МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		4,036.50		4,036.50

		5.19.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления МБУ СК "Сокол", МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8, МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		238.69		238.69

		5.20.		Капитальный ремонт системы отопления с установкой балансировочной и регулирующей арматуры на отопительных приборах МБУ СК "Сокол", МБУ "Водно-спортивная база", МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		1,250.00		1,250.00

		5.21.		Утепление  наружных стен здания МБУ СК "Сокол", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00		0.00		1,789.50		1,789.50

		5.22.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие компактные люминесцентные лампы МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург"						0.00		0.00		52.00		52.00

		5.23.		Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) МБУ ФОК "Пламя"						0.00		0.00		113.40		113.40

		5.24.		Установка регуляторов тепла на радиаторы МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург", МБУ "Водно-спортивная база"						0.00		0.00		301.00		301.00

		5.25.		Замена устаревшей сантехники на электронную автоматическую МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург"						0.00		618.14		223.80		841.94

		5.26.		Замена электрического обогревателя инфракрасным МБУ "Водно-спортивная база"						0.00				10.00		10.00

		5.27.		Утепление кровли и укрепление стены в эллинге МБУ "Водно-спортивная база"						0.00		950.00				950.00

		5.28.		Утепление чердачного перекрытия МБОУ ДОД ДЮСШ №1						0.00				828.30		828.30

		5.29.		Установка системы контроля топлива FMS- бензин МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00				45.00		45.00

		5.30.		Ремонт и утепление мягкой кровли здания спортзала МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00				673.60		673.60

		5.31.		Замена жаровочной плиты на на плиту МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00				30.00		30.00

		5.32.		Утепление цокольного перекрытия МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00				285.30		285.30

		5.33.		Капитальный ремонт системы освещения ледовой арены МБОУ ДОД СДЮШОР №11						0.00				500.00		500.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1,202.000		4,033.000		1,935.79		2,018.14		11,451.49		20,640.42

		средства бюджета г. Липецка				1202.00		4033.00		1,697.02		2,018.14		11,451.49		20,401.65

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00								0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		238.77						238.77

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		6.		Департамент социальной защиты населения		388.43		1,545.80		1,371.80		3,048.90		3,037.00		9,391.93

		6.1.		Установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.		388.43		0.00		0.00		0.00		0.00		388.43

		6.2.		Проведение энергетического обследования		0		591.60		0.00		0.00		0.00		591.60

		6.3.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		104.20		0.00		195.00		0.00		299.20		140,00 ср-ва не выделены

		6.4.		Замена окон на пластиковые стеклопакеты		0.00				60.00		1,080.00		0.00		1,140.00		ср-ва не выделены

		6.5.		Реконструкция системы отопления				650.00		0.00		0.00		0.00		650.00

		6.6.		Замена наружного трубопровода отопления от центра автотранпортного обслуживания до ДС " Спартак		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00		200.00

		6.7.		Ремонт и утепление кровли и стен		0.00		0.00		1,160.00		367.40		1,362.90		2,890.30		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.8.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления						50.50		6.60		13.80		70.90

		6.9.		Тепловая изоляция систем отопления и горячего водоснабжения						94.30		49.10		0.00		143.40		24,2 ср-ва не выделены

		6.10.		Установка смесителей с аэраторами						7.00		0.00		0.00		7.00

		6.11.		Диспетчерезация и электронный учет потребления энергоресурсов								140.00		0.00		140.00		ср-ва не выделены

		6.12.		Установка автоматизированного теплового пункта (АТП)								500.00		0.00		500.00		ср-ва не выделены

		6.13.		Установка отдельного узла учета электропотребления оборудованием арендованных помещений								1.50		0.00		1.50

		6.14.		Установка балансировочных клапанов на магистральные трубопроводы (Danfoss тип ASV-PL)								26.20		0.00		26.20

		6.15.		Применение энергоэффективных источников бесперебойного питания								325.00		0.00		325.00		ср-ва не выделены

		6.16.		Утепление перекрытия над неотапливаемым подвалом								197.00		230.90		427.90		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.17.		Замена изоляции магистрального трубопровода								21.60		0.00		21.60		ср-ва не выделены

		6.18.		Заклейка окон энергосберегающими пленками								112.80		94.80		207.60		ср-ва не выделены

		6.19.		Установка балансировочной арматуры на магистральных трубопроводах системы отопления (Danfoss тип ASV-PL)								26.70		149.80		176.50		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.20.		Замена отопительных приборов с установкой запорной арматуры								0.00		1,086.00		1,086.00				ср-ва не выделены

		6.21.		Установка балансировочной арматуры на магистральных трубопроводах, с полной заменой магистральных трубопроводов с d=76 мм на dy=40 мм								0.00		74.80		74.80				ср-ва не выделены

		6.22.		Установка радиаторных терморегуляторов										24.00		24.00				ср-ва не выделены

		всего,          в том числе источники финансирования:				388.430		1,545.800		1,371.80		3,048.90		3,037.00		9,391.93

		средства бюджета г. Липецка				388.43		1150.01		643.75		0.00		64.80		2,246.99

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		395.79		655.90		0.00				1,051.69

		прочие средства (субвенции областного бюджета)								72.15		36.40		30.00		138.55

		средства предприятий								0.00		3,012.50		2,942.20		5,954.70

		7.		Департамент ЖКХ		72.90		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		7.1.		Установка узла учета тепловой энергии		72.90		0.00		0.00						72.90

		7.2.		Установка пластиковых окон												0.00

		7.3.		Замена - модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоэтажном жилищном фонде г. Липецка.								9,000.00		0.00		9,000.00

		7.4.		Газификация многоквартирного дома по ул. Ленина, с. Сселки		0.00		0.00		0.00		7,670.00		1,000.00		8,670.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				72.900		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		средства бюджета г. Липецка				72.90		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		8.		Департамент городского транспорта		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		8.1.		Энергетическое обследование здания по адресу пр. Победы, дом 85		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.000		0.000		0.00		0.00		0.00		50.00

		средства бюджета г. Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00						0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ				0.00		0.00		0.00						0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений						50.00		0.00						50.00

		9.		Управление ГО и ЧС		27.00		1,122.63		50.00		110.00		77.00		1,386.63

		9.1.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		27.00		5.00		0.00						32.00

		9.2.		Энергетическое обследование административного здания		0.00		0.00		50.00						50.00

		9.3.		Ремонт теплового узла с заменой технологического, регулирующего оборудования и приборов учета на энергоэкономичное		0.00		158.90		0.00						158.90

		9.4.		Утепление и ремонт входных дверей в здание управления с заменой тамбурных дверей в количестве 3-х штук		0.00		0.00								0.00

		9.5.		Замена деревянных окон на окна из ПВХ в помещениях административного здания		0.00		278.73		0.00						278.73

		9.6.		Замена электропроводки освещения в служебных помещениях административного здания и складского комплекса		0.00		0.00								0.00

		9.7.		Ремонт центральной системы отопления в административном здании с установкой на радиаторы регуляторов подачи воды в количестве 60 штук		0.00		200.00		0.00						200.00

		9.8.		Ремонт плоской кровли административного здания установкой покрытия из наплавляемых материалов		0.00		480.00		0.00						480.00

		9.10.		Установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной								10.00				10.00

		9.11.		Восстановление теплоизоляции наружного трубопровода системы отопления и ГВС								100.00				100.00

		9.12.		Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)								0.00		0.00		0.00

		9.13.		Установка радиаторных термостатов										45.00		45.00

		9.14.		Утепление тамбура входа в здание управления, установка доводчика										32.00		32.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				27.000		1,122.630		50.00		110.00		77.00		1,386.63

		средства бюджета г. Липецка				27.00		979.62		25.00		110.00		77.00		1,218.62

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00								0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		143.01		25.00						168.01

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		10.		МУ "Управление главного смотрителя"		232.40		0.00		0.00						232.40

		10.1.		Замена светильников РКУ 400-250-125 с лампами ДРЛ на энергоэкономичные ЖКУ 250-125-70 с лампами ДНаТ		232.40		0.00		0.00						232.40

		всего,          в том числе источники финансирования:				232.400		0.000		0.00		0.00		0.00		232.40

		средства бюджета г. Липецка				232.40		0.00		0.00						232.40

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		средства предприятий				0.00		0.00		0.00						0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		11.		МУ "Административно-техническая инспекция"		8.80		46.40		855.48		6.10		151.50		1,068.28

		11.1.		Установка энергосберегающих ламп во всех помещениях		6.40		6.40		0.00		3.00				15.80

		11.2.		Утепление крыши и стены здания		0.00		0.00		855.48						855.48

		11.3.		Установка ламп с датчиком движения в переходном коридоре и запасном выходе		2.40		0.00		0.00						2.40

		11.4.		Замена окон в здании учреждения на окна из ПВХ		0.00		40.00		0.00				151.50		191.50

		11.5.		Осуществление постоянного контроля за расходованием энергоресурсов в помещениях МУ АТИ		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.6.		Установка датчиков присутствия людей во вспомогательных помещениях		0.00		0.00		0.00		3.10				3.10

		всего,          в том числе источники финансирования:				8.800		46.400		855.48		6.10		151.50		1,068.28

		средства бюджета г. Липецка				8.80		0.00		0.00		0.00		0.00		8.80

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета														0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		46.40		855.48		6.10		151.50		1,059.48

		12.		МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации г. Липецка"		1694.20		400.00		360.00		15266.00		0.00		17720.20

		12.1.		Установка радиаторных термостатов		0.00		0.00								0.00

		12.2.		Установка термоотражающей пленки		0.00		0.00								0.00

		12.3.		Установка теплоотражающих поверхностей на стены за радиаторами отопления		0.00		0.00								0.00

		12.4.		Промывка систем отопления		0.00		0.00								0.00

		12.1.		Замена оконных рам на пластиковые окна								5,600.00				5,600.00

		12.2.		Установка приборов учета холодной, горячей воды с подводкой								26.00				26.00

		12.3.		Ремонт фасада								9,367.00				9,367.00

		12.4.		Ремонт отмостки								230.00				230.00

		12.5.		Установка теплосчетчиков								40.00				40.00

		12.6.		Установка приборов учета воды		190.00		0.00				3.00				193.00

		12.7.		Установка энергосберегающих ламп		170.00		400.00								570.00

		12.8.		Установка дверных доводчиков		18.00		0.00								18.00

		12.9.		Монтаж АТП		1316.20		0.00								1,316.20

		12.10.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		360.00						360.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1,694.200		400.000		360.00		15,266.00		0.00		17,720.20

		средства бюджета г. Липецка				1694.20		400.00		360.00		15266.00		0.00		17,720.20

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Итого по бюджетным учреждениям				50,884.930		64,883.620		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47		317,738.47

		всего,          в том числе источники финансирования:				50,884.930		64,883.620		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47		317,738.47

		средства бюджета г. Липецка				50,500.53		61,916.05		39,488.06		93,014.54		39,211.29		284,130.47		284,130.47

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				384.40		2871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,284.53		4,284.53

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ				0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.29		22,259.29

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		96.40		855.48		3,018.60		3,093.70		7,064.18		7,064.18

						50,884.93		64,883.62		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





4.5.2.

		4.5.2. Мероприятия в организациях

		с участием муниципального образования

		N п/п		Наименование мероприятия.                                 Исполнители		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		Итого за период                  2010 - 2014

		1.		МУП "Регистрационно-вычислительный центр г. Липецка"		194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		1.1.		Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды		194.91		620.26		0.00						815.17

		1.2.		Установка пластиковых окон		0.00		0.00		130.50						130.50

		1.3.		Замена стояков отопления и отопительных приборов												0.00

		1.3.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		125.00		500.00				625.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		2.		МУ СПАТ по уборке г. Липецка		101.50		2143.00		1532.35		580.00		600.00		4956.85

		2.1.		Организация на Центральной базе площадки для хранения пескосоляной смеси		1.50		5.00		6.00						12.50

		2.2.		Ежегодное перебазирование 20 ед. техники с Центральной базы на СПУ		20.00		26.00		40.00		40.00				126.00

		2.3.		Оборудование двух автомобилей ЗИЛ-433362 МДК предпусковыми подогревателями "Вебасто" для подогрева двигателя в холодное время года		80.00		0.00		0.00						80.00

		2.4.		Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии		0.00		158.00		498.00				100.00		756.00

		2.5.		Утепление и ремонт крыш		0.00		600.00		0.00						600.00

		2.6.		Замена  окон на пластиковые моторном, кузнечном и токарном цехах		0.00				0.00		300.00				300.00

		2.7.		Реконструкция наружной теплотрассы  (для уменьшения потерь тепла)		0.00		60.00		0.00						60.00

		2.8.		Монтаж в венткамере 2-х теплоагрегатов "Kroll-S 195", с системой воздуховодов		0.00				0.00						0.00		удалить

		2.9.		Установка электросчетчиков (датчиков)		0.00		2.00		0.00						2.00

		2.10.		Приобретение и замена оборудования (насосов) на энергоэкономичные		0.00		45.00		276.00						321.00

		2.11.		Замена энергоемкого сварочного оборудования в количестве 7 шт. на современные энергоэкономичные аппараты с высоким КПД		0.00		40.00		59.00				0.00		99.00

		2.12.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие		0.00		7.00		99.00						106.00

		2.13.		Проектирование и монтаж подвода сжатого воздуха к местам ремонта автомобилей в РММ с установой двух винтовых компрессоров (уменьшение потерь тепла)		0.00		1200.00								1200.00

		2.14.		Ремонт помещения насосной станции на р.Воронеж с установкой автоматических масляных нагревателей, утеплпнием крыши и заменой окон		0.00		0.00		54.00						54.00

		2.15.		Утепление трубопровода отопления от бассейна "Спартак" до АБК		0.00		0.00		48.00						48.00

		2.16.		Замена стальных электродов в бойлере на электротены с терморегулятором на центральной базе		0.00		0.00		20.00						20.00

		2.17.		Проектирование и монтаж автоматизированного теплового узла на Октябрьском ПУ		0.00		0.00		432.35						432.35

		2.18.		Замена светильников наружного освещения ДРЛ на светодиодные										200.00		200.00

		2.19.		Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению								10.00				10.00

		2.20.		Дополнительная теплоизоляция стен бухгалтерии АБК, диспетчерской на Центральной базе								15.00		20.00		35.00

		2.21.		Установка на автомобили JPS навигаторы с отображением на мониторе диспетчерской								200.00				200.00

		2.22.		Диспетчеризация и электронный учет потребляемых энергоресурсов по предприятию										200.00		200.00

		2.23.		Обуродование 5 автомобилей ЗИЛ - 4333362 предпусковыми подогревателями Северс-М для прогрева блоков двгателей								15.00		0.00		15.00

		2.24.		Обучение персонала методам и приемама эффективного использования энергорксурсрв										80.00		80.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				101.50		2143.00		1532.35		580.00		600.00		4956.85

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				101.50		2143.00		1316.17		580.00		600.00		4740.67

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области								216.18						216.18

		3.		МУ "Ремонтно-строительное дорожное предприятие"		69.06		274.9		288.85		41.32		31.89		706.02

		3.1.		Установка энергосберегающих тепловых лент ЭНГЛ вместо спиральных обогревателей на битумные и мазутные трассы АБЦ		19.83		0.00		0.00						19.83

		3.2.		Сокращение расхода электроэнергии на прогрев битумных и мазутных трасс		25.23		0.00		0.00						25.23

		3.3.		Установка энергосберегающих ламп, светильников		24.00		3.90		0.00						27.90

		3.4.		Замена нагревательных элементов в емкостях мазута, битума на НПП 8кВт		0.00		252.30						31.89		284.19

		3.5.		Теплоизоляция битумно-мазутных трасс на АБЦ		0.00		11.90		0.00						11.90

		3.6.		Мероприятия, направленные на сокращение расхода воды (установка душевых леек "лейка 2000")		0.00		6.80		0.00						6.80

		3.7.		Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы						70.00						70.00		фонд

		3.8.		Замена освещения производственного корпуса на энергосберегающие лампы						120.00						120.00

		3.9.		Замена нагревательных элементов мазуто-битумопровов								41.32				41.32

		3.10.		Энергетическое обследование зданий						98.85						98.85

		всего,          в том числе источники финансирования:				69.06		274.90		288.85		41.32		31.89		706.02

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				69.06		274.90		288.85		41.32		31.89		706.02

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		4.		МУП "Зеленхоз"		350.00		800.00		915.00		750.00		400.00		3215.00

		4.1.		Замена светильников освещения гаражных боксов для грузовых а/м ДРЛ-400 на ДРЛ-250		50.00		0.00		0.00						50.00

		4.2.		Разработка и согласование разрешительной документации и рабочего проекта на строительство блочно-модульной газовой котельной для снабжения МУП "Зеленхоз" г. Липецка собственной тепловой энергией		300.00		800.00		715.00						1815.00

		4.3.		Ремонт и утепление кровли								350.00				350.00

		4.4.		Проведение энергетического обследования предприятия						200.00						200.00

		4.5.		Замена остекления теплицы с герметизацией								100.00		100.00		200.00

		4.7.		Утепления теплицы полиэтиленовой пленкой для исключения воздухопроницания								50.00		50.00		100.00

		4.8.		Ремонт системы отопления								250.00		250.00		500.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				350.00		800.00		915.00		750.00		400.00		3215.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		800.00		700.00		0.00		0.00		1500.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				350.00				215.00		750.00		400.00		1715.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		5.		МУП ритуальных услуг г. Липецка"		99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		5.1.		Модернизация системы отопления		40.00		0.00		20.00		20.00		20.00		100.00

		5.2.		Замена ламп накаливания на энергоэффективные		59.90		2.00		12.00		12.50		13.10		99.50

		5.3.		Установка окон из ПВХ		0.00								110.00		110.00

		5.4.		Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии		0.00		4.50		0.00						4.50

		5.5.		Энергетическое обследование зданий		0.00				35.00						35.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		6.		МУП по ремонту и содержанию коллективных антенн		350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		6.1.		Установка энергосберегающих ламп на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00

		6.2.		Утепление ворот гаражей    на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00

		6.3.		Установка энергосберегающих передвижных фильтровентиляционных установок на базе по адресу:ул. Московская, 4		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300.00

		6.4.		Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6.5.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		6.6.		Установка системы автоматического регулирования подачи   теплоносителя		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		7.		МУП "Второе ГЖУ"		1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		7.1.		Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды		1908.00		268.03								2176.03

		7.2.		Установка окон ПВХ		0.00		44.56		188.00						232.56

		7.3.		Установка элеваторного узла по ул. Рбочая, 22								250.00		250.00		500.00

		7.4.		Установка приборов учета электроэнергии на отдельные цеха						5.90		15.00				20.90

		7.5.		Ремонт фасада здания по ул. Рабочая. 22						476.87						476.87

		7.6.		Замена участка теплотрассы						101.37						101.37

		7.7.		Энергетическое обследование здания						65.00						65.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		8.		МУП "Банно-прачечное хозяйство"		1060.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		3071.00

		8.1.		Ремонт систем отопления		620.00		0.00		0.00		60.00				680.00

		8.2.		Ремонт вентиляционных систем		0.00		0.00								0.00		удалить

		8.3.		Установка энергосберегающих ламп типа ESB-7 и автоматического выключателя света типа Beamish		0.00		15.00		6.00						21.00

		8.4.		Монтаж теплообменников для подогрева горячей воды и отопления		0.00		295.00		0.00						295.00

		8.5.		Установка приборов учета тепловой энергии		440.00		455.00		0.00						895.00

		8.6.		Установка смесителей типа "Лейка-2000"		0.00		160.00		36.00						196.00

		8.7.		Внедрение технологий по дезинфекции воды плавательных бассейнов растворами оксидантов.		0.00		0.00		0.00						0.00		удалить

		8.8.		Ремонт парных помещений		0.00		220.00		0.00						220.00

		8.9.		Оборотное водоснабжение на бассейнах		0.00		0.00								0.00		удалить

		8.10.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		210.00		200.00				410.00

		8.11.		Монтаж циркуляционного трубопровода		0.00		0.00		27.00						27.00

		8.12.		Установка окон из ПВХ						47.00		120.00		120.00		287.00

		8.13.		Установка регуляторов температуры и давления								40.00				40.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				635.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		3071.00

		Расходы бюджета города Липецка						0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета				425.00										425.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				635.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		2646.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		9.		МУП КП "Рембыттехника"		1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		9.1.		Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00

		9.2.		Применение электронагревательных приборов с минимальным потреблением энергии		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.3.		Установка счетчиков электроэнергии		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.00

		9.4.		Оснащение рабочих иест локальными (настольными и прочими) светильниками		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00

		9.5.		Переход от люминесцентных энергосберегающих ламп на светодиодные		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.6.		Проведение инструктажа работников о способах электросбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.7.		Ремонт системы отопления, установка перемычек на всех радиаторах отопления, укомплектованных запорно-регулирующей аппаратурой, обеспечивающих требуемую теплоотдачу		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300.00

		9.8.		Переоборудование теплового узла для обеспечения автоматической регулировки температуры теплоносителя		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		9.9.		Замена оконных блоков на пластиковые с тройным стеклопакетом		54.00		0.00		0.00		0.00		0.00		54.00

		9.10.		Обработка кровельного покрытия полимерными составами, обеспечивающими полную гидро- и термоизоляцию		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.11.		Проведение инструктажа работников о способах теплосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.12.		Установка современной запорной и водоразборной арматуры		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00

		9.13.		Проведение инструктажа работников о способах водосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.14.		Приобретение современного автотранспорта с высоким КПД		600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600.00

		9.15.		Установка газобаллонного оборудования на карбюраторные машины		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.16.		Применение современных препаратов для уменьшения трения (смазки-реметаллизанты)		8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8.00

		9.17.		Проведение инструктажа работников о способах топливосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		10.		МУП "Липецкая станция аэрации"		1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		10.1.		Разработка и внедрение автоматизированной системы контроля и учета локальной системы электропотребления		757.50		0.00		0.00						757.50

		10.2.		Перевод электрокалориферных вентиляционных систем зданий УФО на рециркуляцию воздуха		459.00		0.00		0.00						459.00

		10.3.		Модернизация узла учета холодной воды		28.00		0.00		0.00						28.00

		10.4.		Отказ от использования пара от НЛМК и создание собственной блочно-модульной котельной		0.00				13375.00						13375.00

		10.5.		Диспетчеризация технологических процессов		0.00		1281.40		1950.00						3231.40

		10.6.		Замена уличных осветительных приборов на энергосберегающие (освещение автодороги)								300.00				300.00

		10.7.		Установка частотного ренулируемого привода насосов циркуляции								120.00				120.00

		10.8.		Замена осветительных приборов для аварийного дежурного освещения										300.00		300.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета				0.00		0.00		0.00						0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		11.		МУП "Аварийно-диспетчерская служба" городского хозяйства г. Липецка		123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		11.1.		Проведение работы с персоналом по эффективному использованию энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.2.		Осуществление постоянного контроля над эффективным использованием энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.3.		Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения		1.00		0.00		0.00						1.00

		11.4.		Замена оконных деревянных рам на ПВХ, утепление ворот гаражных боксов		110.00		72.00								182.00

		11.5.		Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт на энергоэффективные устройства в количестве 25 шт.		2.00										2.00

		11.6.		Установка светодиодных регуляторов в количестве 3 шт. и датчиков движения в кол-ве 30 шт.		10.80										10.80

		11.7.		Устройство второго ввода электроснабжения базы МУП "АДС"		0.00										0.00

		11.8.		Установка приборов учета теплоэнергии в помещениях аварийно-диспетчерских участков		0.00		154.00		250.00						404.00		фонд

		11.9.		Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов		0.00						210.00				210.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		12.		МУП "Липецкая недвижимость"		20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80		мероприятия не представлены

		12.1.		Замена ламп накаливания на светильники дневного освещения		8										8.00

		12.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		12.8										12.80

		12.3.		Постановка на коммерческий учет счетчиков электроэнергии		0.00		1.00		0.00						1.00

		14.4.		Энергетическое обследование здания по ул. Плеханова, 35 а						40.00		0.00		0.00		40.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		13.		МУП "Липецкводоканал"		579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		13.1.		Реконструкция водяного отопления административного здания (ул. М.Горького, д. 2а):		200						0.00		0.00		200.00

		13.2.		Реконструкция КНС 7-го жилого района:		220						0.00		0.00		220.00

				- изменение алгоритмов работы погружных насосных агрегатов;								0.00		0.00

				- установка ключа выбора режима управления для каждого насосного агрегата								0.00		0.00

		13.3.		Установка приборов учета расхода холодной и горячей воды		40		2.40				0.00		0.00		42.40

		13.4.		Замена устаревшей силовой электросборки в здании МУП, установка электросчетчика более высокого класса точности		115						0.00		0.00		115.00

		13.5.		Установка прибора учета тепловой энергии						0.00		0.00		0.00		0.00

		13.5.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		4.2						0.00		0.00		4.20

		13.6.		Энергетическое обследование здания						28		0.00		0.00		28.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		14.		МУП "Липецктеплосеть"		749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		14.1.		Замена стальных труб на пластиковые, замена нагревательных элементов		520		162				30.49				712.49

		14.2.		Замена оконных и дверных блоков		32										32.00

		14.3.		Внутреннее утепление стен		74										74.00

		14.4.		Прочие мероприятия		123										123.00

		14.5.		Установка пробора учета тепловой энергии		0		94		0.00						94.00

		14.6.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		0.00		15.00		0.00		1.27				16.27

		14.7.		Энергетическое обследование зданий						300.00						300.00

		14.8.		Монтаж АТП в зданиях УПК по ул. Краснознаменная, 2, АБК по ул. Московская, 20								633.00				633.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		15.		МУП "Горэлектросеть"		19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		15.1.		Замена люминесцентных ламп на светодиодные		19.8						11.00		6.00		36.80

		15.2.		Установка окон из ПВХ		0.00		65.00		0.00		25.00		25.00		115.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		16.		МУП "Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие" (МУП "ЛПАТП") - с 3.10.2011 объединено с МУП городского электротранспорта города Липецка (МУП ГЭТ) в МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		110.00		0.00		0.00		0.00		110.00

		16.1.		Энергетическое обследование АБК и производственного корпуса МУП "ЛПАТП"		0.00		0.00								0.00

		16.2.		Установка пластиковых окон в общежитии МУП "ЛПАТП":		0.00		0.00								0.00

		16.3.		Замена электропроводки и технологического оборудования в общежитии МУП "ЛПАТП"		0.00		0.00								0.00

		16.4.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		7.00		0.00						7.00

		16.5.		Установка утепляющего алюминиевого модуля и входной двери в общежитие для водителей и ремонтных рабочих в Студгородке		0.00		103.00		0.00						103.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		110.00		0.00		0.00		0.00		110.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		110.00		0.00						110.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		17.		МУП городского электротранспорта города Липецка (МУП ГЭТ) - с 3.10.2011 объединено с  МУП "Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие" (МУП "ЛПАТП") в МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		65.00		0.00						65.00

		17.1.		Энергетическое обследование здания трамвайного и тролейбусного депо, тяговых подстанций МУП ГЭТ		0.00		0.00								0.00

		17.2.		Приобретение троллейбусов с транзисторной системой управления (5 ед.)		0.00		0.00								0.00

		17.3.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		65.00		0.00						65.00

		17.4.		Ремонт теплотрасс в трамвайное депо		0.00		0.00		0.00						0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		65.00		0.00		0.00		0.00		65.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		65.00		0.00						65.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		18.		МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		18.1.		Энергетическое обследование здания трамвайного и тролейбусного депо		0.00		0.00		720.00		0.00		0.00		720.00

		18.2.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		0.00		55.15		500.00		500.00		1055.15

		18.3.		Мероприятия, рекомендуемые энергоаудиторской компанией по итогам энергообследования зданий и сооружений								1500.00		1500.00		3000.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		19.		МКП "Липецкгорсвет"		0.00		1342.70		2352.70		1980.50		819.30		6495.20

		19.1.		Отключение светильников наружного освещения в зимнее время		0.00		55.00		55.00		55.00		55.00		220.00

		19.2.		Замена светильников на энергосберегающие с натриевыми лампами		0.00		314.70		299.70		299.70		299.70		1213.80

		19.3.		Замена ламп на люминесцентные компактные 3U 25W		0.00		6.80		0.00						6.80

		19.4.		Восстановление устаревших сетей наружного освещения с установкой СИП		0.00		966.20		373.00		464.60		464.60		2268.40

		19.5.		Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.6.		Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта		0.00		0.00		400.00						400.00

		19.7.		Установка современных приборов учета тепловой энергии и горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета		0.00		0.00		500.00						500.00

		19.8.		Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов		0.00		0.00		100.00						100.00

		19.9.		Замена окон на энергоэффективные пластиковые		0.00		0.00								0.00

		19.9.		Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.11.		Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами)		0.00		0.00								0.00

		19.10.		Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением		0.00		0.00		30.00						30.00

		19.11.		Установка датчиков присутствия		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.12.		Модернизация  электропроводки		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.13.		Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом		0.00		0.00		15.00						15.00

		19.14.		Строительство теплового ангара для грузового автотранспорта		0.00		0.00		350.00						350.00

		19.15.		Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения		0.00		0.00		150.00						150.00

		19.16.		Перепрограммирование электросчетчиков в 141 пункте питания для перехода на двухтарифную оплату в сетях наружного освещения								1161.20				1161.20

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		1342.70		2352.70		1980.50		819.30		6495.20

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00		1161.20				1161.20

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		1342.70		2103.30		819.30		819.30		5084.60

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области								249.40						249.40

		20.		МУП "Родничок"		0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		20.1.		Энергетическое обследование объектов		0.00		0.00		134.99						134.99

		20.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие								12.00		35.00		47.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00								0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		Итого по МУ и МУП				7906.47		8666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

		всего,          в том числе источники финансирования:				7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		800.00		700.00		1,161.20		0.00		2,661.20

		Расходы областного бюджета				425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		425.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				7,481.47		7,866.75		22,262.10		6,750.88		4,730.29		49,091.49

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.58

						7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



все выполнено 100% никаких мероприятий больше не планируется

в клубе на центр. Базе, ремонтный бокс на ул. Неделина

от клуба до трактоного бокса

датчики движения

насосный агрегат на насосной станции р. Воронеж

сварочное оборудование,



4.6

		4.6. Программные мероприятия по увеличению использования

		в качестве источников энергии вторичных энергетических

		ресурсов и возобновляемых источников энергии

		№ п/п		Мероприятие		Исполнитель		Объем финасирования, тыс.руб.		в том числе по годам

										2010		2011		2012		2013		2014

		1		Разработка основных    
проектных решений      
биогазовой установки   
для получения биогаза  
из осадка городских    
сточных вод и мини-ТЭЦ 
для производства       
электроэнергии и тепла 
на станции очистки		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		2		Разработка основных    
проектных решений по   
обустройству городской 
свалки для получения   
биогаза и выработки    
тепла и электроэнергии		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		3		Разработка основных    
проектных решений      
установки              
по переработке         
целлюлозно-бумажных    
отходов образовательных
и административных     
учреждений города      
в генераторный газ     
с выработкой тепла     
и электроэнергии		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

				Итого, тыс. руб.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





4.7. 

		4.7. Программные мероприятия по энергосбережению

		в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности

		№ п/п		Наименование мероприятия. Исполнители		Финансовые потребности по годам, тыс. руб

						Итого		в том числе по годам

								2010		2011		2012

		1.		ОАО "Завод Железобетон"		171.998		171.998		0.00		0.00

		1.1.		Установка приборов учета питьевой воды		6.00		6.00		0.00		0.00

		1.2.		Установка приборов учета электроэнергии		120.00		120.00		0.00		0.00

		1.3.		Изоляция трубопровода		45.998		45.998		0.00		0.00

				технической воды от цеха ПЖБ до УНТиВ

		2.		ОАО "НЛМК"		3132.00		3132.00		0.00		0.00

		2.1.		Обследование водопроводов		0.00		0.00		0.00		0.00

				от водозабора "Боринские

				ключи" до питьевой насосной

				станции 2-го подъема в целях

				разработки мероприятий

				по снижению потерь питьевой

				воды

		2.2.		Организация приборного учета промливневых сточных		1076.30		1076.30		0.00		0.00

				вод на выпуске из пруда N 7

				в р. Воронеж

		2.3.		Установка прибора для учета		2055.70		2055.70		0.00		0.00

				сточных вод от центральной

				насосной станции

				хозяйственно-бытовых стоков

		3.		ОАО ЛОЭЗ "Гидромаш"		138.53		138.53		0.00		0.00

		3.1.		Обследование и замена 150 м		1.70		1.70		0.00		0.00

				труб холодного водоснабжения ПВХ Д 50 мм

		3.2.		Замена в скважине 144 м		53.00		53.00		0.00		0.00

				трубы Д 89 мм

		3.3.		Замена 3 воздушных		83.83		83.83		0.00		0.00

				компрессоров на масляный

		4.		ОАО "ЛГЭК"		23350.00		23350.00		0.00		0.00

		4.1.		Монтаж оборудования		0.00		0.00		0.00		0.00

				в насосной станции 2-го

				подъема ВНС N 1

		4.2.		Строительство системы		10800.00		10800.00		0.00		0.00

				подъема и распределения воды

				на ВНС N 5

		4.3.		Монтаж оборудования насосных станций		5000.00		5000.00		0.00		0.00

				1, 2, 3-го подъемов

		4.4.		Установка насосов		1550.00		1550.00		0.00		0.00

				с частотно-регулируемым

				приводом на ВНСП (шт.)

		4.5.		Монтаж приборов учета		1000.00		1000.00		0.00		0.00

				для собственных нужд

		4.6.		Монтаж оборудования КНС		5000.00		5000.00		0.00		0.00

		5.		МУП "Липецкая станция		1244.50		1244.50		0.00		0.00

				аэрации"

		5.1.		Разработка и внедрение		757.50		757.50		0.00		0.00

				автоматизированной системы

				контроля и учета локальной

				системы электропотребления

				(АСТУЭ)

		5.2.		Перевод электрокалориферных		459.00		459.00		0.00		0.00

				вентиляционных систем зданий

				УФО на рециркуляцию воздуха

		5.3.		Модернизация узла учета		28.00		28.00		0.00		0.00

				холодной воды

		5.4.		Отказ от использования пара		0.00		0.00		0.00		0.00

				от ОАО "НЛМК" и создание

				собственной блочно-модульной котельной

		5.5.		Разработка технико-		0.00		0.00		0.00		0.00

				экономических обоснований

				и проектной документации

				на внедрение биогазовой

				установки для выработки

				электроэнергии на линии ТЭЦ

		5.6.		Утепление ограждающих		0.00		0.00		0.00		0.00

				конструкций зданий с

				доведением их теплозащитных

				характеристик до нормативных

				значений

		6.		ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол"		3595.00		3595.00		0.00		0.00

		6.1.		Внедрение в ЭНЦ устройства		1200.00		1200.00		0.00		0.00

				плавного пуска

				турбокомпрессора N 16

		6.2.		Ремонт изоляции		400.00		400.00		0.00		0.00

				трубопроводов пара и горячей

				воды

		6.3.		Реконструкция системы		0.00		0.00		0.00		0.00

				очистки насосной станции

				"Лякино"

		6.4.		Замена насосов Д 2500-62-2		0.00		0.00		0.00		0.00

				группы ДЦ N 5, 6

		6.5.		Замена насосов СД 160/45 на		0.00		0.00		0.00		0.00

				КНС N 3

		6.6.		Перевод наружного освещения		0.00		0.00		0.00		0.00

				территории завода

				на энергосберегающие лампы

		6.7.		Расширение		750.00		750.00		0.00		0.00

				автоматизированной системы

				контроля и учета

				электроэнергии

		6.8.		Перевод отопления КПП N 3,		45.00		45.00		0.00		0.00

				весовой СТЧ

				на электрообогрев

		6.9.		Перевод системы ГВС цехов		1200.00		1200.00		0.00		0.00

				с централизованного

				на индивидуальное

				ИТОГО		31632.03		31632.03		0.00		0.00





5. (финансы)  (авг.) 

		5. Объемы и сроки финансирования

						Расходы, тыс. руб.

						2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

		1.		Мероприятия в жилищном  секторе по установке общедомовых, индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в том числе:		56,558.00		88,109.80		70,810.30		97,700.90		0.00		313,179.00		295,998.00

				Расходы бюджета города Липецка		40,000.00		57,400.00		50,000.00		17,181.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		17,590.50		16,915.10		80,519.90		0.00

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		16,558.00		13,119.30		3,895.20		0.00		0.00

		2.		Мероприятия по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда, в том числе:		1,080.00		1,745.40		2,636.60		564.00		741.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		34.00		211.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		584.40		1,396.00		530.00		530.00

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		1,080.00		1,161.00		1,240.60		0.00		0.00

		3.		Мероприятия в жилищном секторе по освещению мест общего  пользования, в том числе:		0.00		1,205.30		4,280.50		171.70		197.10

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		1,040.10		2,712.60		171.70		197.10

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		0.00		165.20		1,567.90		0.00		0.00

		4.		Мероприятия в жилищном  секторе по повышению термосопротивления ограждающих  конструкций, в том числе:		20,000.00		38,260.20		45,074.20		10,367.00		10,407.50

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		36,619.10		26,149.20		0.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		1,641.10		10,748.10		10,367.00		10,407.50

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		20,000.00		0.00		8,176.90		0.00		0.00

		5.		Мероприятия по оснащению   зданий информационными маркерами  с указанием класса    энергетической эффективности, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		750.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		750.00

		6.		Мероприятия по оказанию поддержки социально незащищенным  слоям населения по установке приборов учета, в том числе:		0.00		0.00		0.00		7,000.00		0.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.000		0.000		0.000		7,000.000		0.000

		7.		Мероприятия в бюджетных учреждениях, в том числе:		50,884.93		64,883.62		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.470

				Расходы бюджета города Липецка		50,500.53		61,916.05		39,488.06		93,014.54		39,211.29		284,130.470

				Расходы областного бюджета		384.40		2,871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,284.530

				Средства бюджетных, казенных учреждений		0.00		96.40		855.48		3,018.60		3,093.70		7,064.180

				Иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ		0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.290

		8.		Мероприятия в организациях с участием муниципального образования, в том числе:		7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		800.00		700.00		1,161.20		0.00		2,661.20

				Расходы областного бюджета		425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		425.00

				Средства организаций с участием муниципального образования		7,481.47		7,866.75		22,262.10		6,750.88		4,730.29		49,091.49

				Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области		0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.58

		9.		Мероприятия по  альтернативным и возобновляемым  источникам энергии, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.		Мероприятия организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования		31,632.03		0.00		0.00		0.00		0.00

		10.		Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергоресурсов, признанию права муниципальной собственности  на эти объекты и по организации  управления этими объектами с момента их выявления		9,100.00		1,000.00		140.00		2,500.00		1,000.00

				Средства организаций с участием муниципального образования		9,100.00		1,000.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		140.00		2,500.00		1,000.00

				Итого		177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,285.22		60,160.88		873,413.270

				в том числе по источникам:												0.000

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		20,856.10		31,771.80		91,588.60		11,134.60		155,351.100

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		37,638.00		14,445.50		14,880.60		0.00		0.00		66,964.100

				Расходы бюджета города Липецка		90,500.53		156,735.15		116,477.26		120,890.74		41,172.29		525,775.970

				Средства областного бюджета		809.40		2,871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,709.530

				Средства организаций с участием муниципального образования		16,581.47		8,963.15		23,117.58		9,769.48		7,823.99		66,255.670

				Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области		0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.580

				Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ		0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.290

				Средства, предусмотренные в тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования		31,632.03		0.00		0.00		0.00		0.00		31,632.030

						177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,285.22		60,160.88

				внебюджетные источники		85,851.50		44,264.75		92,428.45		101,394.48		18,988.59

				бюджет всех уровней		91,309.93		159,606.32		117,506.22		120,890.74		41,172.29

						177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,285.22		60,160.88		873,413.27





ЦЕЛЕВЫЕ

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план				8		9				10

		п.1		Муниципальный продукт		млрд. руб.				219.51		277.24		284.72		368.19		381.82		398.23		416.16

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		СВОД		24,636.251		24,483.554		25,783.811		25,565.412		25,967.792		25,969.075		5,403.279

										924,535.494		912,577.679		902,897.718		952,901.882		967,899.801		967,947.627		968,002.906

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				1,743,427.120		1,732,968.320		1,798,086.780		1,789,270.870		1,827,702.000		1,837,124.000		1,846,612.000

						коэффициент перевода				0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445

						тыс. т.у.т.				600.611		597.008		619.441		616.404		629.643		632.889		636.158

		п.3.1		Затраты по  ЭЭ		тыс. руб.				3,077,087.740		3,947,589.530		4,650,835.380		5,222,649.430		6,756,607.910		7,524,135.910		-  0

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				6,217.405		6,136.979		6,071.701		6,408.220		6,509.104		6,509.404		6,509.754

						коэффициент перевода				148.6		148.6		148.6		148.6		148.6		148.6		148.6

						тыс. т.у.т.				923,906.383		911,955.079		902,254.769		952,261.492		967,252.854		967,297.434		967,349.444

		п.4.1		Затраты по  ТЭ		тыс. руб.				4,101,205.256		4,674,505.861		5,403,310.604		5,899,545.110		5,502,758.900		6,234,702.320		7,075,583.436

		п.5		Объем отпускаемой воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				55,438.472		54,356.856		49,516.028		46,679.358		49,294.058		48,808.858		48,328.518

		п.5.1.		Затраты по  воде		тыс. руб.				514,995.432		578,714.860		598,774.928		648,512.415		710,274.410		704,092.920		698,057.930

		п 5а		Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				21,968.876		19,727.410		18,120.330		18,489.230		13,338.700		13,338.700		13,338.700

						коэффициент перевода				0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973

						тыс. т.у.т.				28.500		25.592		23.508		23.986		17.304		17.304		17.304

		п 5а.1		Затраты по горячей воде		тыс. руб.				463,376.062		468,809.251		486,921.686		552,012.216		21,881.100		25,566.160		29,871.830

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,520,257.220		1,684,205.620		1,749,134.280		1,741,564.870		1,446,535.000		1,452,099.000		1,457,695.400

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				3,299.642		3,532.359		3,577.609		3,766.945		3,290.337		3,290.337		3,290.337

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				38,593.699		39,259.942		35,844.238		34,262.338		35,167.608		35,174.108		35,181.108

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				10,053.876		9,300.080		9,382.100		9,604.900		4,384.000		4,384.000		4,384.000

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				43,322,588.0		44,576,043.0		45,024,338.0		44,114,930.0		11,772,787.0		51,913,787.0		258,205,861.0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				39,116,918.0		40,825,633.0		41,163,110.0		40,351,986.0		51,275,809.0		51,415,399.0		51,555,385.0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				474,654,076.0		472,289,300.0		492,262,990.0		480,444,974.0		481,209,534.0		482,568,534.0		483,931,390.0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч				467,090,660.0		441,840,204.0		484,291,661.0		472,487,040.0		465,268,464.0		466,586,694.0		467,908,664.0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах на территории г. Липецк		Гкал				6,965.600		11,199.500		17,056.000		17,143.300		6,550.500		6,550.500		6,550.500

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				204.800		203.800		206.600		202.800		229.055		229.055		229.055

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				2,597,246.10		2,548,013.70		2,580,966.30		2,543,361.300		2,471,749.500		2,471,749.500		2,471,749.500

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				911,113.30		1,195,931.10		1,244,448.70		1,310,157.600		1,046,675.000		1,046,675.000		1,046,675.000

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				2,509,795.00		2,435,786.50		2,469,764.10		2,423,482.600		2,282,982.700		2,282,982.700		2,282,982.700

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				13,272.800		18,474.100		18,270.800		18,270.800		18,070.800		18,070.800		18,070.800

		п.55		Объем воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				149,123.000		211,225.000		192,102.300		180,925.700		709,877.700		709,877.700		709,877.700

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				798.600		2,374.200		2,450.500		2,550.500		995.000		995.000		995.000

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				28,317,933.40		27,927,632.40		25,399,282.70		23,921,541.30		26,215,517.30		26,215,517.30		26,215,517.30

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				10,879,496.30		9,700,078.30		9,572,459.60		9,622,459.60		8,912,459.60		8,912,459.60		8,912,459.60

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				13,696,465.00		14,379,250.50		13,077,465.50		12,316,612.800		14,394,702.300		14,394,702.300		14,394,702.300

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				3,127,087.500		3,635,484.200		3,622,312.200		3,692,312.200		3,437,312.200		3,437,312.200		3,437,312.200

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				314.400		326.600		346.300		350.200		0.160		0.160		0.160

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ		т.у.т./Гкал				160.947		161.154		161.074		160.985		130.978		130.978		130.978

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				197,661,952.0		222,680,164.0		294,893,477.0		292,401,882.0		307,998,076.0		310,365,576.0		312,758,666.0

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				1,248,997.000		1,261,577.700		1,373,376.990		1,626,662.600		1,303,288.000		1,303,288.000		1,303,288.000

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				22,681,668.161		22,596,613.16		25,431,618.16		28,869,397.00		4,293,294.00		4,293,294.00		4,293,294.00

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды		кВтч				69,753,554.000		70,581,780.00		68,983,872.00		68,345,848.00		154,006,697.00		154,006,697.00		154,006,697.00

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		лгэк		102.3		97.7		100.9		97.2		404.9		409.7		414.5

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч				1,006,006.6		1,026,830.9		1,033,588.0		1,053,667.0		1,068,435.00		1,082,325.00		1,096,395.57

				Затраты по  ЭЭ														1,824,887.00		2,044,563.90		2,290,685.14

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				2,590.2		2,573.6		2,609.5		2,560.6		2,477.50		2,477.50		2,477.50

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				1,835,415.7		2,113,774.9		2,496,769.6		2,817,479.4		2,780,285.30		3,100,018.10		3,456,520.17

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				54,784.8		53,667.1		48,808.5		45,968.8		48,574.10		48,088.40		47,607.56

				Затраты по воде		тыс. руб.				510,594.3		574,238.0		593,511.4		642,643.8		700,929.10		693,919.80		686,980.59

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						9,272.3		7,776.4		7,584.2		7,432.5

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				197,778.2		184,611.7		207,579.6		223,792.6

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,006,006.6		1,026,830.9		1,033,588.0		1,053,667.0		1,068,435.0		1,082,325.0		1,096,395.6

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				968.6		1,259.6		1,304.8		1,331.5		1,164.40		1,164.40		1,164.40

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				37,945.6		38,576.1		35,142.1		33,557.2		34,414.80		34,414.80		34,414.80

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				3,342.7		3,729.7		3,792.1		3,864.9

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				6,114.6		5,772.5		5,853.0		5,743.3		5450.5		5450.5		5450.5

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				204.8		203.8		206.6		202.8		229.055		229.055		229.055

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				2,097,552.1		2,052,830.7		2,081,466.3		2,042,461.3		1987749.5		1987749.5		1987749.5

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				761,448.3		1,015,286.1		1,029,448.7		1,010,157.6		916675		916675		916675

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				2,509,795.0		2,435,786.5		2,469,764.1		2,423,482.6		2282982.7		2282982.7		2282982.7

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				11,923.8		11,516.1		11,270.8		11,270.8		11,270.8		11270.8		11270.8

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				149,123.0		211,225.0		192,102.3		180,925.7		709877.7		709877.7		709877.7

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				757.6		971.2		950.5		950.5

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				28,317,933.4		27,927,632.4		25,399,282.7		23,921,541.3		26214717.3		26214717.3		26214717.3

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				8,557,111.3		7,175,302.3		7,022,459.6		7,022,459.6		7,022,459.6		7,022,459.6		7022459.6

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				13,696,465.0		14,379,250.5		13,077,465.5		12,316,612.8		14393902.3		14393902.3		14393902.3

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				2,467,916.5		3,006,351.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2942312.2

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				160.5		160.7		160.6		160.5

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				179,835,952		202,342,164		199,500,000		191,254,000		194		194		194

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				326,847		321,194		328,206		329,832		328		328		328

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				20,409,063		20,520,930		23,646,220		26,415,104		21712		21712		21712

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч				67,756,382		68,067,224		66,302,860		65,548,515		73113000		73113000		73113000

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		гэск								449.0		463.6		466.8		470.1

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				1,290,590.30		1,332,483.70		1,337,500.00		1,303,455.00		1345605		1355027		1364515

				Затраты по  ЭЭ						2,799,109.68		3,531,894.62		4,108,091.13		4,639,387.38		4334711.3		4838675.5		5401232

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,067,420.40		1,283,721.00		1,288,547.50		1,255,749.00		959324		964838		970384

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				41,624,989		42,879,807		43,137,986		42,039,943		9697800		49838800		256130874

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				37,419,319		39,129,397		39,276,758		38,276,999		49200822		49340412		49480398

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				473,447,588		470,951,545		490,728,750		478,237,640		479002200		480361200		481724056

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч				467,090,660		441,840,204		484,175,000		471,850,710		464632134		465950364		467272334

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												206643000		209009000		211402090

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		сокол		738.395		418.323		359.703		359.703		0.01759		0.01759		0.01759

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				1.39		1.378		1.505		1.184		1.184		1.184		1.184

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				745.874		816.658		974.804		858.850		961.84		1077.18		1206.35

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				267.46		183.257		215.908		215.908		215.908		215.908		215.908

				Затраты по воде		тыс. руб.				2452.6082		1887.5471		2336.13		2569.74		2826.71		3109.38		3420.32

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				0.225		0.228		0.037		0.037		0.037		0.037		0.037

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				267.46		183.257		215.908		215.908		215.908		215.908		215.908

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		комус										1,300.000		1,300.000		1,300.000

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				3.592		5.240		8.200		9.380		10		10		10

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				3,403.779		6,109.84		10,696.9		12,236.21		9061		9960		10948

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				9.192		17.639		25.470		28.500		40		40		40

				Затраты по воде		тыс. руб.				234.304		263.703		383.578		608.475		2930		3230		3561

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				3.551		5.201		8.152		9.338		10		10		10

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				8.529		16.645		25.000		28.000		40		40		40

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												130		130		130

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												100		100		100

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				1.161		1.164		1.164				2400		2400		2400

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		квадра		996.956		1026.331		1000.648		955.979		1009.800		1009.800		1009.800

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч												1,786.00		1,786.00		1,786.00

				Затраты по  ЭЭ														2,470.90		3,153.60		3,153.60

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				3355.3		3200.9		3136.7		3,500.00		3,667.90		3,667.90		3,667.90

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				2089110.44		2,309,865.47		2,648,096.24		2,754,155.60		2,264,206.90		2,559,594.60		2,893,518.48

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.														0.0		0.0

				Затраты по воде		тыс. руб.														0.0		0.0

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						12,188.20		11,369.90		10,005.90		10,476.50		12,798.7		12,798.7		12,798.7

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				252,637.01		267,647.45		262,354.70		308532.93				0.0		0.0

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк																0.0		0.0

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч														0.0		0.0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				2,071.50		1,922.50		1,960.00		2100		1,787.5		1,787.5		1,787.5

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.														0.0		0.0

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				6,242.30		5,029.50		5,100.00		5200		3,844		3,844		3,844

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета																0		0

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч														0		0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч														0		0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч														0		0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч														0		0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				851		5427		11203		11400		1,100		1,100		1,100

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				0		0		0		0				0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				499694		495183		499500		500900		484,000.00		484,000.00		484,000.00

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				149665		180645		215000		300000		130,000		130,000		130,000

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.														0		0

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				1349		6958		7000		7000		6,800		6,800		6,800

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.														0		0

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				41		1403		1500		1600		995		995		995

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.														0.00		0.00

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				2,322,385		2,524,776		2,550,000		2600000		1,890,000		1,890,000		1,890,000

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.														0.00		0.00

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				659,171		629,133		680,000		750000		495,000.00		495,000.00		495,000.00

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				314.4		326.6		346.3		350.2		0.00		0.00		0.00

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.151		0.152		0.152		0.153		0.15		0.15		0.15

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч														0.00		0.00

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				446020		482236		483168		481231		486,762.00		486,762.00		486,762.00

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.												1,814,889.00		1,814,889.00		1,814,889.00

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												77,808,664.00		77,808,664.00		77,808,664.00

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		таможня		198.5		233.0		233.0		233.0		0.00149		0.00149		0.00149

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				0.086		0.13		0.11		0.11		0.1		0.1		0.1

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				146.08304		220.8232		186.8504		186.8504		169.8		169.8		169.8

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						0.116		0		0		0

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				14.86192

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				0.086		0.13		0.11		0.11		0.1		0.1		0.1

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				0.116		0		0		0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				0		0		0		0

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				0		0		0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				0		0		0		0

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				0		0		0		0

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				0		0		0		0

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.1564		0.1616		0.1616		0.1616		0.2		0.2		0.2

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				61		61		61		61		61		61		61

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		нлмк		8,045.89		8,652.40		10,070.12		10,874.01		46.67		46.67		46.67

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				92,253.0		120,370.1		128,535.5		119,970.0		119,970.0		119,970.0		119,970.0

				Затраты по  ЭЭ						258,308.4		396,017.6		516,712.7		554,261.4		594,538.71		637,742.91		684,086.69

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				242.13		330.82		290.66		312.18		312.18		312.18		312.18

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				154,091.53		222,906.52		224,154.09		290,327.40		376,035.96		487,046.84		630,829.63

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				368.92		480.76		458.05		458.05		458.05		458.05		458.05

				Затраты по воде		тыс. руб.				1,556.84		2,168.23		2,386.44		2,533.02		2,688.60		2,853.74		3,029.02

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						468.76		540.88		490.00		540.00		540.00		540.00		540.00

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				11,990.88		15,577.34		16,027.90		18,727.20		21,881.10		25,566.16		29,871.83

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				92,253.0		120,370.1		128,535.5		119,970.0		119,970.0		119,970.0		119,970.0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				242.1		330.8		290.7		312.2		312.2		312.2		312.2

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				364.01		475.84		453.13		453.13		453.1		453.1		453.1

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				468.76		540.88		490.00		540.00		540.0		540.0		540.0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.14		0.14		0.16		0.17		0.17		0.17		0.17

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				17,826,000		20,338,000		95,393,477		101,147,882		101,147,882		101,147,882		101,147,882

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				476,069		458,086.70		561,941.99		815,538.60		815,539		815,539		815,539

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				2,272,604		2,075,682		1,785,397		2,454,293		2,454,293		2,454,293		2,454,293

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч				1,997,172		2,514,556		2,681,012		2,797,333		2,797,333		2,797,333		2,797,333

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		Эксергия		0		0		0		0		0.16		0.16		0.16

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				8.83		8.71		8.71		8.71		11		11		11

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				7144.53		8674.55		9810.94		11086.09		16290.4		18734		21544.1460000982

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						39.5		40.23		40.23		40.23

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				955.11		972.7614		959.4855		959.4855

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч												0.16		0.16		0.16

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		ОАО "Завод Железобетон" (передача - не учитываем)		6.65		6.99		6.86		6.66		9.1		8.39		0.00

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч												0		0		0

				Затраты по  ЭЭ																		0

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал														0		0

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.														0		0

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.														0		0

				Затраты по воде		тыс. руб.														0		0

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего														0		0		0

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.												0		0		0

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк														0		0		0

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч												0		0		0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал												0		0		0

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.												0		0		0

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.												0		0		0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета														0		0		0

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч												0		0		0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч												0		0		0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч												0		0		0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч												0		0		0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал												0		0		0

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал												0		0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал												0		0		0

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал												0		0		0

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч												0		0		0

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0		0		0

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												0		0		0

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												0		0		0

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.												0		0		0

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												0		0		0

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		корзинка-6		1645.64		1699.92		1656.08		1667.21		2035.6		2035.6		2035.6

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч				6444.82		5128.52		4941.28		5504.87

				Затраты по  ЭЭ						19669.66		19677.31		26031.55		29000.65

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				2.93		3.25		3.16		3.11		3.2		3.5		3.83

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				2918.02		3884.04		4359.63		4934.23		15700.90		18055.00		20762.06

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				6444.82		5128.52		4941.28		5504.87

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				2.93		3.25		3.16		3.11		3.2		3.2		3.2

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0.3		0.3		0.3

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												290		290		290

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		Гидромаш, Глобус-98, Липецкцемент, Силикатный, ЛЭСК.		12892.58		12338.38		12345.18		12345.18		2061.32		2061.32		124.33

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				354139.00		274986.00		327110.00		360341.00		360341.00		360341.00		360341.00

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				12.87		12.87		13.08		12.87		12.86		12.86		12.86

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				8135.37		8135.37		8135.37		8135.37		14881.8		14881.8		14881.8

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				8.10		8.10		8.10		8.10		6		6.5		7

				Затраты по воде		тыс. руб.				157.38		157.38		157.38		157.38		900		980		1067

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				354,139.00		274,986.00		327,110.00		360341.00		360341.00		360341.00		360341.00

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				10.65		10.65		10.65		10.65		12.9		12.9		12.9

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				8.10		8.10		8.10		8.10		43.8		50.3		57.3

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				1,697,599.00		1,696,236.00		1,886,352.00		2074987		2074987		2074987		2074987

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				1,697,599.00		1,696,236.00		1,886,352.00		2074987		2074987		2074987		2074987

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				1206488		1337755		1534240		2207334		2207334		2207334		2207334

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч								116661		636330		636330		636330		636330

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												800		800		800

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												800		800		800

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0.158		0.158		0.158

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												208		208		208

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												287700		287700		287700

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		стагдок		9.34		10.51		11.32		11.97		2.10		2.10		2.10

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				0.077		0.081		0.076		0.076		13.18		13.18		13.2

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				93.93		117.69		126.18		145.11		25165		25165		25203

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч												6900		6950		7000.4

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												207000		208500		208500

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк		тыс. куб. м				3,333,045.55		3,471,404.28		3,476,565.36		3,478,374.90		3965713.9		4019514.6		4019514.6

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				3,259,329.98		3,417,455.32		3,421,989.54		3,426,629.01		3950293.5		4017369.6		4017369.6

		п.11		Средневзвешенный тариф на ЭЭ		руб./кВтч		п3.1./п.3		1.76		2.28		2.59		2.92		3.70		4.10		0.00		0.00

		п.12		Средневзвешенный тариф на ТЭ		руб./Гкал		п4.1./п.4		659.63		761.69		889.92		920.62		845.39		957.80		1,086.92		0.00

		п.13		Средневзвешенный тариф на воду		руб./куб. м.		п5.1./п.5		9.29		10.65		12.09		13.89		14.41		14.43		14.44		0.00

		п.13.1.		Средневзвешенный тариф на горячую воду (ХОВ)		руб./куб. м.		п5а.1./п.5а		21.09		23.76		26.87		29.86		1.64		1.92		2.24		0.00

		п.14		Средневзвешенный тариф на природный газ по МО		руб./тыс. куб. м.				2,818.11		3,539.61		4,087.95		4,740.62		5399.05		6211.04		7111.64

		п.15		Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.

		п.16		Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО		т.у.т.

		п.17		Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		млрд. руб.						177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,285.22		60,160.88		873,413.27		0.00

		п.18		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		млрд. руб.						85,851.50		44,264.75		92,428.45		101,394.48		18,988.59		0.00		0.00

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ) БУ						184,171.830		178,646.640		173,301.230		171,697.710		129,341.710		125,832.030		125832.0		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ТЭ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						Гкал/кв.м.				0.1986		0.1926		0.1869		0.1802		0.1743		0.1689		0.1689

				Площадь бюджетного учреждения						927,335.30		927,335.31		927,335.30		952,965.30		742,084.99		744,952.99		744,952.99		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.19		Расход ТЭ бюджетными учреждениями , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				94,402.75		98,336.66		156,350.96		155,323.97		119,408.76		116,197.02		116,197.02		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.20		Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета		кв. м.				527,580.90		543,841.83		847,572.50		872,404.00		690,358.29		693,226.29		693,226.29		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.21		Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал				89,769.08		80,309.98		16,950.27		16,373.74		9,932.95		9,635.01		9,635.01		деп. здрав., образ., культ., соц. защита, дош. образ.,физ-ра, УРСО

		п.22		Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.				399,754.40		383,493.48		79,762.80		80,561.30		51,726.70		51,726.70		51,726.70		деп. здрав., образ., культ., соц. защита, дош. образ.,физ-ра, УРСО

				Объем потребленной холодной воды БУ		куб. м				1,674,161.98		1,623,937.19		1,575,219.17		1,585,493.94		1,264,572.91		1,232,208.50		1,232,208.50		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ХВ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				8.707		8.446		8.193		7.929		7.678		7.382		7.382

				Численность бюджетного учреждения		чел.				192267		192267		192267		199964		164696		166923		166923

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м				1,529,855.87		1,547,664.09		1,575,219.17		1585493.94		1264572.91		1232208.50		1232208.50		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				178,444.00		181,110.00		192,267		199964		164696		166923		166923		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м				144,306.11		76,273.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		деп. здрав., УРСО

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				13,823.00		11,157.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		деп. здрав., УРСО

				Объем потребленной электрической энергии БУ		кВтч				32,319,965.06		31,350,366.24		30,409,854.82		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30		23,845,309.30		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ЭЭ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				168.309		163.260		158.362		153.829		148.378		142.262		142.262

				Численность бюджетного учреждения		чел.				192,027		192,027		192,027		199,704		165,388		167,615		167,615

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч				31712476.66		30,969,482.24		30,409,854.82		30720334.70		24540015.70		23845309.30		23845309.30		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				190,512		190,530		192,027		199704.00		165388.00		167615.00		167615.00		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч				607,488.40		380,884.00				0.00		0.00		0.00		0.00		деп. Здрав.,

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				1,515		1,497				0.00		0.00		0.00		0.00		деп. Здрав.,

				Объем потребленной горячей воды (ГВ) БУ		тыс.куб.м.				183,126.23		177,632.51		172,303.51		157245.56		115497.48		111942.24		111942.24		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				1.289		1.251		1.213		1.170		1.135		1.098		1.098

				Численность бюджетного учреждения		чел.				142,015		142,015		142,015		134401		101717		101944		101944

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб.м.				53,002.73		57,432.22		172,292.74		156,417.11		114,693.88		111,162.75		111,162.75		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				77,503		73,258		141,908		133,751		101,067		101,294		101,294		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.68		0.78		1.21		1.169		1.135		1.097		1.097

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.						0.10		0.43		-0.041		-0.034		-0.038		0.000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб.м.				130,123.50		120,200.29		10.77		828.45		803.60		779.49		779.49		деп. Здрав., образ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				64,512		68,757		107		650.00		650.00		650.00		650.00		деп. Здрав., образ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				2.017		1.748		0.101		1.275		1.236		1.199

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.						-0.269		-1.647		1.174		-0.039		-0.037		-1.199

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.966		2.241		0.083		1.091		1.089		1.093		0.000

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				28.94%		32.33%		99.99%		99.47%		99%		99%		99%

		п.31		Объем потребленного природного газа БУ		тыс.куб.м.				44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30		деп. здрав., культ., дош. образ., УРСО

				Экономия		%						3%		6%		9%		49%		50%		50%		0%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.				44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30		деп. здрав., культ., дош. образ., УРСО

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.				8,171,067		8,584,309		10,366,188		10,612,699		8,939,839		8,299,248		8,299,248

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.				359,109.20		425,388.40		539,184		542,235		444,633		484,650

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.				297		288		293		274		247		248		248		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.				0		1		152		233		240		248		248		деп. здрав., образ., дош. образ. , физ-ра, культ., УРСО

		п.38		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0		0		1		63		63		62		62		деп. культ., физ-ра, УРСО

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.				295		286		291		291		261		233		233		деп. здрав., образ., физ-ра, культ., УРСО

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.				0		0		1		24		24		23		23		физ-ра, культ., УРСО

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.										Х

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.										Х

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.				549,196.6		689,915.5		778,000.0		612,205.7		634146.7		659570.4		659570.4

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.				145,873.0		164,869.0		145,122.0		142,100.0		140,000.0		138,000.0		136,000.0

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч				166,853,210.11		197,858,358.09		205,886,022.48		261,147,080.43		265,495,706.19		265,495,706.19		265,495,706.19

		п.58		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				7,196,862.19		7,703,898.94		8,194,640.97		4,722,171.96		4,920,120.00		4,902,363.00		4,902,363.00

		п.58.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.

		п.59		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО		тыс. куб. м.				103,331.90		97,708.02		102,027.76		103,558.18		47989.3		51540.5		51540.5

		п.60		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				49,535.26		46,839.29		48,910.08		49,643.73		28389.3		32136.6		32136.6

		п.61		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО		тыс. куб. м.				14,207.66		13,434.40		14,028.35		14,238.77		64503.3		64051.7		64051.7

		п.62		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		тыс. куб. м.				5,200.00		4,916.99		5,134.38		5,211.39		28389.3		32136.6		32136.6

		п.63		Число жилых домов		ед.				3,275		3,107		3,111		3,199		3,199		3,199		3,199

		п.64		Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				6		24		36		42		30		39		16

		п.65		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				5,712,693.81		5,977,949.71		6,347,711.92		5,806,668.28		6,187,821.41		6,187,821.41		6,187,821.41

		п.66		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				2,650,622.30		2,452,057.49		2,133,484.09		1,657,594.65		1,669,484.54		1,669,484.54		1,669,484.54

		п.67		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				6,046,229.28		6,411,691.76		6,781,207.98		6,589,856.19		6,977,348.12		6,977,348.12		6,977,348.12

		п.68		Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				2,388,862.81		2,079,610.51		1,778,209.83		1,062,850.30		1,068,402.09		1,068,402.09		1,068,402.09

		п.69		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				7,969,446.89		8,110,068.09		8,157,278.78		7,262,813.25		7,655,857.17		7,655,857.17		7,655,857.17

		п.70		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				394,655.80		320,159.70		319,323.80		309,024.80		309,024.80		309,024.80		309,024.80

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		ООО ГУК "Центральная", ООО "ГУК Центральная 1", ООО ГУК "Центральная 2"		42,592,128.00		49,842,383.00		51,832,843.00		90,637,543.00		90,637,543.00		90,637,543.00		90,637,543.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				1,739,974.00		2,014,165.00		2,215,581.50		2,290,235.00		2,290,235.00		2,290,235.00		2,290,235.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				656		650		650		436		436.00		436.00		436.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		5		13		20		8.00		16.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				1,817,951.86		1,819,199.47		1,819,199.47		1,135,733.59		1,135,733.59		1,135,733.59		1,135,733.59

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				747,514.19		735,942.73		735,942.73		684,389.00		684,389.00		684,389.00		684,389.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				1,843,081.00		2,025,368.00		2,025,368.00		1,682,537.00		1,682,537.00		1,682,537.00		1,682,537.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				722,385.05		529,774.20		529,774.20		144,936.00		144,936.00		144,936.00		144,936.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,565,466.05		2,555,142.20		2,555,142.20		1,827,029.69		1,827,029.69		1,827,029.69		1,827,029.69

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		РСУ 2		8,759,600.00		11,826,075.00		11,826,075.00		12,299,118.00		12,299,118.00		12,299,118.00		12,299,118.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				324,104.00		378,774.00		378,774.00		393,924.96		591,873.00		574,116.00		574,116.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				90		90		90		90		90.00		90.00		90.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		0		0		0.00		0.00		0.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				209,780.60		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				228,141.56		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				209,780.60		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				228,141.56		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				437,922.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Привокзальная		6,311,093.00		12,048,940.00		12,208,206.00		12,696,534.24		17,045,160.00		17,045,160.00		17,045,160.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб.м.				205,706.00		387,796.00		399,420.00		418,544.00		418,544.00		418,544.00		418,544.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				256		253		253		253		253.00		253.00		253.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		3		5		6.00		7.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с  использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				277,198.00		309,403.00		309,403.00		545,522.00		545,522.00		545,522.00		545,522.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				305,871.00		278,992.00		278,992.00				0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				522,124.00		523,759.00		523,759.00		626,077.00		626,077.00		626,077.00		626,077.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				60,945.00		64,635.00		64,635.00				0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				573,630.00		578,569.00		578,569.00		628,402.10		628,402.10		628,402.10		628,402.10

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				9,439.00		9,826.00		9,826.00				0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Матырская		13,271,206.00		14,836,414.00		15,031,522.00		14,933,968.00		14,933,968.00		14,933,968.00		14,933,968.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				472,814.00		552,020.00		570,617.00		561,318.00		561,318.00		561,318.00		561,318.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				446		431		420		408		408.00		408.00		408.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		1		2		2		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				426,587.50		447,267.80		449,650.61		453,539.70		453,539.70		453,539.70		453,539.70

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				222,159.10		197,385.30		189,629.50		178,478.97		178,478.97		178,478.97		178,478.97

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				429,310.70		453,559.60		479,376.70		494,550.90		494,550.90		494,550.90		494,550.90

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				223,606.80		194,993.70		162,807.90		141,682.70		141,682.70		141,682.70		141,682.70

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				513,765.90		588,241.20		578,867.30		575,867.80		575,867.80		575,867.80		575,867.80

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				92,047.30		17,164.20		16,328.30		13,442.80		13,442.80		13,442.80		13,442.80

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Сырская		5,608,742.00		6,128,412.00		8,200,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				154,725.00		165,440.00		382,174.00		410,000.00		410,000.00		410,000.00		410,000.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				142		142		134		133.00		133.00		133.00		133.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.								191,861.98		244,570.85		244,570.85		244,570.85		244,570.85

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				244,570.85		244,570.85		52,708.87				0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				14,414.00		90,010.44		91,196.74		257,212.62		257,212.62		257,212.62		257,212.62

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				242,798.62		167,202.18		166,015.88				0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				257,594.39		257,485.29		257,511.98		257,511.98		257,511.98		257,511.98		257,511.98

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Стахановская		13,351,660.00		13,278,360.00		12,671,767.20		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				1,774,704.54		1,420,210.84		1,369,563.60		248,000.00		248,000.00		248,000.00		248,000.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				30		30		30		30		30.00		30.00		30.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		2		2		2		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				163,375.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				85,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				100,380.00		100,380.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				148,120.00		148,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п. 49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		РСУ 3, ООО "УК "Комфорт-Л"		1,322.67		2,261.03		2,789.08		3,241,272.00		3,241,272.00		3,241,272.00		3,241,272.00

		п. 58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м				75.90		108.40		153.44		140,150.00		140,150.00		140,150.00		140,150.00

		п. 63		Число жилых домов		ед.				92.00		82.00		97.00		209		209		209		209

		п. 64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		1.00		1.00		1		0		0		0

		п. 65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				111,974.83		111,974.83		111,974.83		118,036.87		499190		499,190.00		499,190.00

		п. 66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				21,104.35		19,177.25		19,177.25		13,115.21		25005.1		25,005.10		25,005.10

		п. 67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				112,085.28		112,085.28		112,085.28		118,036.87		505528.8		505,528.80		505,528.80

		п. 68		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				20,993.90		19,066.80		19,066.80		13,115.21		18667		18,667.00		18,667.00

		п. 69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				129,224.98		131,152.08		131,152.08		131,152.08		524196		524,196.00		524,196.00

		п. 70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п. 49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		ССЭ		14,048.92		18,872.54		21,069.68		11,875,000.00		11,875,000.00		11,875,000.00		11,875,000.00

		п. 58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м				315.28		442.73		613.56		260,000.00		260,000.00		260,000.00		260,000.00

		п. 63		Число жилых домов		ед.				228.00		223.00		223.00		122.00		122.00		122.00		122.00

		п. 64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		4.00		4.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		п. 65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				503,252.26		503,252.26		503,252.26		314,013.00		314,013.00		314,013.00		314,013.00

		п. 66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				95,815.66		95,231.37		95,231.37		40,814.00		40,814.00		40,814.00		40,814.00

		п. 67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				498,970.96		498,970.96		498,970.96		328,108.00		328,108.00		328,108.00		328,108.00

		п. 68		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				100,096.96		99,512.66		99,512.66		26,719.00		26,719.00		26,719.00		26,719.00

		п. 69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				598,359.42		597,775.12		597,775.12		351,706.00		351,706.00		351,706.00		351,706.00

		п. 70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				708.50		708.50		708.50		3,121.00		3,121.00		3,121.00		3,121.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Капиталл				52,830.00		72,440.00		75,337.60		75,337.60		75,337.60		75,337.60

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.						1,787.00		2,516.00				0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.						2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Городок		1,293,755.00		3,042,371.00		3,042,371.00		3,164,065.84		3,164,065.84		3,164,065.84		3,164,065.84

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				46,815.00		104,147.00		104,147.00				0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				6.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		УК Городок,ТСЖ "Содружество, УК Новолипецкая, ТСЖ Желябова 14, ТСЖ Угловая 15, ЖЭУ треста Липецкстрой,  УК Глобус, УК Глобус-Л, ГУЖК Сокол,  УК Университетский, ук Октябрьская,  ТСЖ ул. Терешковой, ТСЖ пр. Победы, ГУК Правобережная, ГУК Левобережная, УК ", ТСЖ "Толстого 2", УК "Городище"		75,649,654.52		86,781,439.52		90,976,939.52		92,924,241.75		92,924,241.75		92,924,241.75		92,924,241.75

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				2,477,628.47		2,679,007.97		2,771,080.87		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				1,329.00		1,197.00		1,205.00		1,509.00		1,509.00		1,509.00		1,509.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.						3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,136,039.76		2,254,448.28		2,429,965.70		2,462,848.20		2,462,848.20		2,462,848.20		2,462,848.20

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				633,786.59		580,729.77		461,774.15		440,769.25		440,769.25		440,769.25		440,769.25

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,249,548.74		2,323,654.41		2,518,047.23		2,550,929.73		2,550,929.73		2,550,929.73		2,550,929.73

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				641,774.92		628,101.75		508,193.17		508,193.17		508,193.17		508,193.17		508,193.17

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,578,450.15		2,641,094.00		2,697,651.90		2,730,534.40		2,730,534.40		2,730,534.40		2,730,534.40

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00

		п.71		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кв. м.				10,939,171.00		11,563,253.00		12,222,939.00		12,920,260.20		1,741,338.70		1,885,869.80		1,885,869.80

		п.72		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				436,619.00		401,398.00		377,621.00		360,628.00		339,845.20		313,303.30		313,303.30

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.																		департамент транспорта

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.																		департамент транспорта

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		N п.		Наименование показателей		Ед. изм.		Формула		Значения целевых показателей														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		А.1.		Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		кг у.т./ тыс. руб.		п2/п1		112.23		88.31		90.56		69.44		68.01		65.21		12.98

		*** п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,

		А.1., В.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,

		n - индекс года

		А.2.		Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального		%		(п7/п3) х 100%		87.20		97.19		97.28		97.33		79.15		79.04		78.94

		А.3.		Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО		%		(п8/п4) х 100%		53.07		57.56		58.92		58.78		50.55		50.55		50.54

		А.4.		Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО		%		(п9/п5) х 100%		69.62		72.23		72.39		73.40		71.34		72.07		72.80

		А.5.		Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО		%		(п10/п6) х 100%		97.788		98.446		98.430		98.512		99.611		99.947		99.947

		А.6.		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы		%		(п18/п17) х 100%				48.46		21.71		44.03		45.61		31.56

		А.7.		Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.		п15(n) - п15(n-1)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		А.8.		Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО		%		(п15/п16) х 100%

		Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		В.1.		Экономия ЭЭ в натуральном выражении		тыс. кВтч		[(А.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п3(t0)				371,583.15		336,630.72		664,717.51		686,931.72		730,428.08		1,541,790.45

		В.2.		Экономия ЭЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.1.*п11(t0)				653,986.34		592,470.07		1,169,902.82		1,208,999.83		1,285,553.42		2,713,551.19

		В.3.		Экономия ТЭ в натуральном выражении		тыс. Гкал		[(A.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п4(t0)				1,325.14		1,200.49		2,370.51		2,449.73		2,604.85		5,498.33

		В.4.		Экономия ТЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.3. х п12(2007)				874,102.10		791,879.22		1,563,659.51		1,615,915.40		1,718,237.21		3,626,863.42

		В.5.		Экономия воды в натуральном выражении		тыс. м. куб		[(A.1.(t0) - А.1.(n))/А.1.(t0)]*п5(t0)				11,815.81		10,704.37		21,137.06		21,843.44		23,226.56		49,026.72

		В.6.		Экономия воды в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.5.*п13(t0)				109,768.87		99,443.60		196,363.29		202,925.56		215,774.74		455,458.23

		В.7.		Экономия природного газа в натуральном выражении		тыс. куб. м.		[(A.1.(t0) -|А.1.(n))/А.1.(t0)]*п6(t0|				710,384.47		643,563.19		1,270,792.29		1,313,260.93		1,396,416.30		2,947,561.00

		В.8.		Экономия природного газа в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.7.*п14(t0)				2,001,941.58		1,813,631.86		3,581,232.46		3,700,913.76		3,935,254.74		8,306,551.13

		ГруппаС. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		п19/п20		0.179		0.181		0.184		0.178		0.173		0.168		0.168

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		п21/п22		0.225		0.209		0.213		0.203		0.192		0.186		0.186

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.		С.1.(n) - С.1.(n-1)				0.002		0.003		-0.006		-0.005		-0.005		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.		С.2.(n) - С.2.(n-1)				-0.016		0.004		-0.010		-0.011		-0.006		0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.257		1.155		1.158		1.140		1.110		1.107		1.107

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				8.573		8.545		8.193		7.929		7.678		7.382		7.382

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				10.440		6.836		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.						-0.028		-0.352		-0.264		-0.251		-0.296		0.000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.						-3.604		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.218		0.800		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						166.459		162.544		158.362		153.829		148.378		142.262		142.262

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.						400.982		254.432										0.000

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел						-3.91		-4.18		-4.53		-5.451		-6.116		0.000

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел						-146.55		-254.43		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.41		1.57		0.000		0.000		0.0		0.0		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				98.120%		98.785%		100.000%		100.000%		100%		100%		100%

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				51.26%		55.05%		90.22%		90.46%		92.32%		92.34%		92.343%

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				91.38%		95.30%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100%

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		С.21.		Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:

		С.21.1.		для фактических условий		%				4.395		4.955		5.201		5.109		4.974		5.840		0.000

		С.21.2.		для сопоставимых условий		%				4.395		5.206		6.599		6.636		5.180		4.675		0.000

		С.22.		Динамика расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):

		С.22.1.		для фактических условий		тыс. руб.						0.560		0.246		-0.092		-0.135		0.866		-5.840

		С.22.2.		для сопоставимых условий		тыс. руб.						0.811		1.393		0.037		-1.456		-0.505		-4.675

		С.23.		Доля расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		%

		С.24.		Динамика расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%				0%		0.347%		51.877%		85.036%		97.166%		100.000%		100.000%

		С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0		0		1		63		63		62		62

		С.27.		Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры		%								0.3%		8.2%		9.2%		9.9%		9.87

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%

		С29.		Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.		тыс. руб./чел.				3.765		4.185		5.361		4.308		4.530		4.779		4.850

		Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

																								20.12.2011г.

		№ п/п		Наименование показателей		Ед. изм.				Значения целевых показателей														Примечание

										2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

														план

		D.1.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО		%		(п46/п45) х 100%		90.292		91.586		91.424		91.470		435.545		99.040		19.967

		D.2.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п48/п47) х 100%		98.407		93.553		98.381		98.344		96.687		96.688		96.689

		D.3.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории М		%		(п49/п47) х 100%		35.153		41.893		41.824		54.355		55.173		55.017		54.862

		D.4.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)		%		(п51/п50) х 100%		2.940		1.820		1.211		1.183		3.497		3.497		3.497

		D.5.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п53/п52) х 100%		35.080		46.936		48.216		51.513		42.346		42.346		42.346

		D.6.		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)		%		(п55/п54) х 100%		5.942		8.672		7.778		7.466		31.094		31.094		31.094		0.000

		D.7.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО		%		(п57/п56) х 100%		48.367		51.488		51.488		51.488		54.909		54.909		54.909		0.000

		D.8.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирны		%		(п58/п56) х 100%		25.415		27.585		32.263		19.740		18.768		18.700		18.700

		D.9.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых дома		%		(п60/п59) х 100%		47.938		47.938		47.938		47.938		59.158		62.352		62.352

		D.10.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (испол		%		(п62/п61) х 100%		36.600		36.600		36.600		36.600		44.012		50.173		50.173

		D.11.		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)		шт.		п.64		6		24		36		42		30		39		16

		D.12.		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов		%		(п64/п63) х 100%		0.183		0.772		1.157		1.313		0.938		1.219		0.500

		D.13.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п51+п53)/п65		0.160		0.200		0.196		0.226		0.169		0.169		0.169

		D.14.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п50-п51+п52-п53)/п66		0.639		0.556		0.634		0.754		0.857		0.857		0.857

		D.15.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):																				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(n-1)				0.040		-0.004		0.030		-0.057		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(2009)				0.040		0.036		0.066		0.009		0.009		0.009		При стабилизации п. 47. и п. 49. на уровне 2007 г.

		D.16.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):																				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(n-1)				-0.083		0.078		0.120		0.103		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(2009)				-0.083		-0.005		0.115		0.218		0.218		0.218		При стабилизации п. 46. и п. 47. на уровне 2007г.

		D.17.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:

		D.17.1.		для фактических условий		-		D.14./D.13.		3.994		2.780		3.235		3.336		5.071		5.071		5.071

		D.17.2.		для сопоставимых условий		-		D.14./ D.13.(2009)		3.994		3.475		3.963		4.713		5.356		5.356		5.356

		D.18.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):		куб. м./кв. м.		(п55+п57)/п67		2.290		2.276		1.957		1.896		2.165		2.165		2.165

		D.19.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		куб. м./кв. м.		(п54-п55+п56-п57)/п68		7.109		7.585		8.210		13.029		12.536		12.536		12.536

		D.20.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти

		D.20.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(n-1)				-0.014		-0.319		-0.061		0.269		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.20.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(2009)				-0.014		-0.333		-0.394		-0.125		-0.125		-0.125		При стабилизации п. 51. и п. 53. на уровне 2007 г.

		D.21.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)

		D.21.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(n-1)				0.476		0.625		4.819		-0.493		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.21.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(2009)				0.476		1.101		5.920		5.427		5.427		5.427		При стабилизации п. 50. и п. 51. на уровне 2007 г.

		D.22.		Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет

		D.22.1.		для фактических условий		-		D.19./D.18.		3.104		3.333		4.195		6.872		5.790		5.790		5.790

		D.22.2.		для сопоставимых условий		-		D.19./D.18.    (2009)		3.104		3.312		3.585		5.690		5.474		5.474		5.474

		D.23.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п46+п48)/п69		63.519		59.514		64.415		70.612		67.470		67.661		67.852

		D.24.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п45-п46+п47-п48)/п70		29.821		106.820		37.055		37.929		-76.246		53.330		720.567		0.000

		D.25.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче

		D.25.1.		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(n-1)				-4.005		4.901		6.197		-3.142		0.191		0.191		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.25.2.		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(2009)				-4.005		0.896		7.093		3.951		4.142		4.333		При стабилизации п. 42. и п. 44. на уровне 2007 г.

		D.26.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):																				где п - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.26.1		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(n-1)				76.999		-69.765		0.874		-114.175		129.576		667.237

		D.26.2		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(2007)				76.999		7.234		8.108		-106.067		23.509		690.746		При стабилизации п. 41. и п. 42. на уровне 2007 г.

		D.27.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		D.27.1.		для фактических условий		-		D.24./D.23.		0.469		1.795		0.575		0.537		-1.130		0.788		10.620

		D.27.2.		для сопоставимых условий		-		D.24./D.23.   (2007)		0.469		1.682		0.583		0.597		-1.200		0.840		11.344

		D.28.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр		тыс. куб. м./кв. м.		(п60+п62)/п71		0.005		0.004		0.004		0.004		0.033		0.034		0.034		0.000

		D.29.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		тыс. куб. м./кв. м.		(п59-п60+п61-п62)/п72		0.144		0.148		0.164		0.175		0.164		0.164		0.164

		D.30.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на

		D.30.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(n-1)				-0.001		0.000		0.000		0.029		0.001		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.30.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(2009)				-0.001		-0.001		-0.001		0.028		0.029		0.029		При стабилизации п. 56., п. 58. на уровне 2007 г.

		D.31.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):

		D.31.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(n-1)				0.004		0.016		0.011		-0.011		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.31.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(2009)				0.004		0.020		0.031		0.020		0.020		0.020		При стабилизации п. 55., п. 56. на уровне 2007 г.

		D.32.		Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с исполь

		D.32.1.		для фактических условий		-		D.29./D.28.		28.800		37.000		41.000		43.750		4.970		4.824		4.824

		D.32.2.		для сопоставимых условий		-		D.29./D.28.       (2009)		28.800		29.600		32.800		35.000		32.800		32.800		32.800
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ЦЕЛЕВЫЕ (ИТОГ)

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		N п.		Наименование показателей		Ед. изм.		Формула		Значения целевых показателей														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		А.1.		Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		кг у.т./ тыс. руб.		п2/п1		112.23		88.31		90.56		69.44		68.01		65.21		12.98		0.00

		*** п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,

		А.1., В.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,

		n - индекс года

		А.2.		Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального		%		(п7/п3) х 100%		87.20		97.19		97.28		97.33		79.15		79.04		78.94		0.00

		А.3.		Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО		%		(п8/п4) х 100%		53.07		57.56		58.92		58.78		50.55		50.55		0.00

		А.4.		Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО		%		(п9/п5) х 100%		69.62		72.23		72.39		73.40		71.34		72.07		0.00

		А.5.		Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО		%		(п10/п6) х 100%		97.79		98.45		98.43		98.51		99.61		99.95		0.000

		А.6.		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы		%		(п18/п17) х 100%		0.00		48.46		21.71		44.03		45.61		31.56

		А.7.		Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.		п15(n) - п15(n-1)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		А.8.		Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО		%		(п15/п16) х 100%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		В.1.		Экономия ЭЭ в натуральном выражении		тыс. кВтч		[(А.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п3(t0)		0.00		371583.15		336630.72		664717.51		686931.72		730428.08		- 0

		В.2.		Экономия ЭЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.1.*п11(t0)		0.00		653986.34		592470.07		1169902.82		1208999.83		1285553.42		- 0

		В.3.		Экономия ТЭ в натуральном выражении		тыс. Гкал		[(A.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п4(t0)		0.00		1325.14		1200.49		2370.51		2449.73		2604.85		- 0

		В.4.		Экономия ТЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.3. х п12(2007)		0.00		874102.10		791879.22		1563659.51		1615915.40		1718237.21		- 0

		В.5.		Экономия воды в натуральном выражении		тыс. м. куб		[(A.1.(t0) - А.1.(n))/А.1.(t0)]*п5(t0)		0.00		11815.81		10704.37		21137.06		21843.44		23226.56		- 0

		В.6.		Экономия воды в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.5.*п13(t0)		0.00		109768.87		99443.60		196363.29		202925.56		215774.74		- 0

		В.7.		Экономия природного газа в натуральном выражении		тыс. куб. м.		[(A.1.(t0) -|А.1.(n))/А.1.(t0)]*п6(t0|		0.00		710384.47		643563.19		1270792.29		1313260.93		1396416.30		- 0

		В.8.		Экономия природного газа в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.7.*п14(t0)		0.00		2001941.58		1813631.86		3581232.46		3700913.76		3935254.74		- 0

		ГруппаС. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		п19/п20		0.18		0.18		0.18		0.18		0.17		0.17		0.000

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		п21/п22		0.23		0.21		0.21		0.20		0.19		0.19		0.000

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.		С.1.(n) - С.1.(n-1)		0.00		0.00		0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.		С.2.(n) - С.2.(n-1)		0.00		-0.02		0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.26		1.16		1.16		1.14		1.11		1.11		0.000

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				8.57		8.55		8.19		7.93		7.68		7.38		0.000

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				10.44		6.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.00		-0.03		-0.35		-0.26		-0.25		-0.30		0.000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.00		-3.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.22		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						166.46		162.54		158.36		153.83		148.38		142.26		0.000

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.						400.98		254.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				0.00		-3.91		-4.18		-4.53		-5.45		-6.12		0.000

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				0.00		-146.55		-254.43		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.41		1.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				0.98		0.99		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				0.51		0.55		0.90		0.90		0.92		0.92		0.000%

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				0.91		0.95		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%				1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.21.		Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.21.1.		для фактических условий		%				4.40		4.96		5.20		5.11		4.97		5.84		0.000

		С.21.2.		для сопоставимых условий		%				4.40		5.21		6.60		6.64		5.18		4.68		0.000

		С.22.		Динамика расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.22.1.		для фактических условий		тыс. руб.				0.00		0.56		0.25		-0.09		-0.14		0.87		0.000

		С.22.2.		для сопоставимых условий		тыс. руб.				0.00		0.81		1.39		0.04		-1.46		-0.51		0.000

		С.23.		Доля расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		%				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.24.		Динамика расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%				0.00		0.00		0.52		0.85		0.97		1.00		0.000%

		С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0.00		0.00		1.00		63.00		63.00		62.00		0

		С.27.		Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры		%				0.00		0.00		0.00		0.08		0.09		0.10		- 0

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С29.		Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.		тыс. руб./чел.				3.77		4.19		5.36		4.31		4.53		4.78		0.000

		Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

																								20.12.2011г.

		№ п/п		Наименование показателей		Ед. изм.				Значения целевых показателей														Примечание

										2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

														план

		D.1.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО		%		(п46/п45) х 100%		90.29		91.59		91.42		91.47		435.55		99.04		0.000

		D.2.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п48/п47) х 100%		98.41		93.55		98.38		98.34		96.69		96.69		0.000

		D.3.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории М		%		(п49/п47) х 100%		35.15		41.89		41.82		54.36		55.17		55.02		0.000

		D.4.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)		%		(п51/п50) х 100%		2.94		1.82		1.21		1.18		3.50		3.50		0.000

		D.5.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п53/п52) х 100%		35.08		46.94		48.22		51.51		42.35		42.35		0.000

		D.6.		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)		%		(п55/п54) х 100%		5.94		8.67		7.78		7.47		31.09		31.09		0.000		0.000

		D.7.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО		%		(п57/п56) х 100%		48.37		51.49		51.49		51.49		54.91		54.91		0.000		0.000

		D.8.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирны		%		(п58/п56) х 100%		25.42		27.59		32.26		19.74		18.77		18.70		0.000

		D.9.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых дома		%		(п60/п59) х 100%		47.94		47.94		47.94		47.94		59.16		62.35		0.000

		D.10.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (испол		%		(п62/п61) х 100%		36.60		36.60		36.60		36.60		44.01		50.17		0.000

		D.11.		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)		шт.		п.64		6.00		24.00		36.00		42.00		30.00		39.00		0

		D.12.		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов		%		(п64/п63) х 100%		0.18		0.77		1.16		1.31		0.94		1.22		0.000

		D.13.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п51+п53)/п65		0.16		0.20		0.20		0.23		0.17		0.17		0.000

		D.14.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п50-п51+п52-п53)/п66		0.64		0.56		0.63		0.75		0.86		0.86		0.000

		D.15.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(n-1)		0.00		0.04		0.00		0.03		-0.06		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(2009)		0.00		0.04		0.04		0.07		0.01		0.01		0.000		При стабилизации п. 47. и п. 49. на уровне 2007 г.

		D.16.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(n-1)		0.00		-0.08		0.08		0.12		0.10		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(2009)		0.00		-0.08		-0.01		0.12		0.22		0.22		0.000		При стабилизации п. 46. и п. 47. на уровне 2007г.

		D.17.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.17.1.		для фактических условий		-		D.14./D.13.		3.99		2.78		3.24		3.34		5.07		5.07		0.000

		D.17.2.		для сопоставимых условий		-		D.14./ D.13.(2009)		3.99		3.48		3.96		4.71		5.36		5.36		0.000

		D.18.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):		куб. м./кв. м.		(п55+п57)/п67		2.29		2.28		1.96		1.90		2.17		2.17		0.000

		D.19.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		куб. м./кв. м.		(п54-п55+п56-п57)/п68		7.11		7.59		8.21		13.03		12.54		12.54		0.000

		D.20.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.20.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(n-1)		0.00		-0.01		-0.32		-0.06		0.27		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.20.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(2009)		0.00		-0.01		-0.33		-0.39		-0.13		-0.13		0.000		При стабилизации п. 51. и п. 53. на уровне 2007 г.

		D.21.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.21.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(n-1)		0.00		0.48		0.63		4.82		-0.49		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.21.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(2009)		0.00		0.48		1.10		5.92		5.43		5.43		0.000		При стабилизации п. 50. и п. 51. на уровне 2007 г.

		D.22.		Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.22.1.		для фактических условий		-		D.19./D.18.		3.10		3.33		4.20		6.87		5.79		5.79		0.000

		D.22.2.		для сопоставимых условий		-		D.19./D.18.    (2009)		3.10		3.31		3.59		5.69		5.47		5.47		0.000

		D.23.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п46+п48)/п69		63.52		59.51		64.42		70.61		67.47		67.66		0.000

		D.24.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п45-п46+п47-п48)/п70		29.82		106.82		37.06		37.93		-76.25		53.33		0.000		0.000

		D.25.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.25.1.		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(n-1)		0.00		-4.01		4.90		6.20		-3.14		0.19		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.25.2.		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(2009)		0.00		-4.01		0.90		7.09		3.95		4.14		0.000		При стабилизации п. 42. и п. 44. на уровне 2007 г.

		D.26.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где п - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.26.1		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(n-1)		0.00		77.00		-69.77		0.87		-114.18		129.58		0.000

		D.26.2		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(2007)		0.00		77.00		7.23		8.11		-106.07		23.51		0.000		При стабилизации п. 41. и п. 42. на уровне 2007 г.

		D.27.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.27.1.		для фактических условий		-		D.24./D.23.		0.47		1.80		0.58		0.54		-1.13		0.79		0.000

		D.27.2.		для сопоставимых условий		-		D.24./D.23.   (2007)		0.47		1.68		0.58		0.60		-1.20		0.84		0.000

		D.28.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр		тыс. куб. м./кв. м.		(п60+п62)/п71		0.01		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.000		0.000

		D.29.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		тыс. куб. м./кв. м.		(п59-п60+п61-п62)/п72		0.14		0.15		0.16		0.18		0.16		0.16		0.000

		D.30.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.30.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(n-1)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.30.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(2009)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.000		При стабилизации п. 56., п. 58. на уровне 2007 г.

		D.31.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.31.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(n-1)		0.00		0.00		0.02		0.01		-0.01		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.31.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(2009)		0.00		0.00		0.02		0.03		0.02		0.02		0.000		При стабилизации п. 55., п. 56. на уровне 2007 г.

		D.32.		Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с исполь						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.32.1.		для фактических условий		-		D.29./D.28.		28.80		37.00		41.00		43.75		4.97		4.82		0.000

		D.32.2.		для сопоставимых условий		-		D.29./D.28.       (2009)		28.80		29.60		32.80		35.00		32.80		32.80		0.000





п.34

		

		N п.п.				Общие сведения		Единица измерения		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				ТЭ		Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ) БУ				184,171.83		178,646.64		173,301.23		171,697.71		129,341.71		125,832.03		125,832.000

						тариф средний		с 01.01.		1,155.51		1,191.07		1,267.86		1,272.33		1,272.33		1,425.01

						% роста тарифа		с 01.07.										1,425.01		1,596.01

												103%		106%		100%		112%		112%

						Затраты				212,812.39		212,780.65		219,721.70		218,456.15		174,439.28		190,070.54		0.000

						% роста затарат						100%		103%		99%		80%		109%

				ХВ		Объем потребленной холодной воды БУ		куб. м		1,674,161.98		1,623,937.19		1,575,219.17		1,585,493.94		1,264,572.91		1,232,208.50		1,232,208.50

						тариф средний		с 01.01.		12.86		12.54		14.28		14.71		14.71		16.48

						% роста тарифа		с 01.07.				98%		114%		103%		16.48		18.46

																		112%		112%

						затраты				21,529.723		20,364.172		22,494.130		23,322.616		19,721.01		21,526.68		0.000

						% роста затарат						95%		110%		104%		85%		109%

				ГВ		Объем потребленной горячей воды (ГВ) БУ		тыс.куб.м.		183,126.23		177,632.51		172,303.51		157,245.56		115,497.48		111,942.24		111,942.24

						тариф средний		с 01.01.		25.04		28.60		31.87		34.77		34.77		38.94

						% роста тарифа		с 01.07.				114%		111%		109%		38.94		43.61

																		112%		112%

						Затраты				4,585.48		5,080.29		5,491.31		5,467.43		4,256.66		4,620.42		0.000

						% роста затарат						111%		108%		100%		78%		109%

				ЭЭ		Объем потребленной электрической энергии БУ		кВтч		32,319,965.06		31,350,366.24		30,409,854.82		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30		23,845,309.30

						тариф средний		с 01.01.		3.74		4.86		5.71		5.76		5.76		6.45		7.26

						% роста тарифа		с 01.07.				130%		117%		101%		6.45		7.22

																		112%		112%

						Затраты				120,876.67		152,362.78		173,640.27		176,949.13		149,816.80		162,982.69		173,116.946

						% роста затарат						126%		114%		102%		85%		109%

		п.31		Газ		Объем потребленного природного газа БУ		тыс.куб.м.		44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30

						тариф средний		с 01.01.		3.29		4.09		4.72		4.87		4.87		5.60

						% роста тарифа		с 01.07.				124%		115%		103%		5.60		6.44

																		115%		115%

						Затраты				0.15		0.18		0.20		0.20		0.12		0.13		0.000

						% роста затарат						120%		111%		100%		60%		108%

						ИТОГО ЗАТРАТЫ				359,804.41		390,588.07		421,347.61		424,195.53		348,233.87		379,200.46		173,116.946

						% роста затрат						109%		108%		101%		82%		109%

		п.34				Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.		359109.20		425,388.40		539,184		542,235		444,633		484,650

												118%		127%		101%





свод

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				184171.8		178646.6		173301.2		171697.7		129341.7		125832.0

				Площадь бюджетного учреждения				927335.3		927335.31		927335.3		952965.3		742084.99		744952.99		БЕЗ здравоохранения

				ТЭ		Гкал/кв. м.		0.1986		0.1926		0.1869		0.1802		0.1743		0.1689

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		94402.75		98336.66		156350.96		155323.97		119408.76		116197.02

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		527580.90		543841.83		847572.50		872404.00		690358.29		693226.29

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.179		0.181		0.184		0.178		0.173		0.168

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.002		0.003		-0.006		-0.005		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		89769.08		80309.98		16950.27		16373.74		9932.95		9635.01

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		399754.40		383493.48		79762.80		80561.30		51726.70		51726.70

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.225		0.209		0.213

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016		0.004

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.257		1.155		1.158

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		51%		55%		90%		90%		92%		92%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		1674161.98		1623937.20		1575219.16		1585493.94		1264572.91		1232208.50

				Численность бюджетного учреждения		чел.		192267		192267		192267		199964		164696		166923

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		29061		29061		29061		29283		14913		14962

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		163206		163206		163206		170681		149783		151961

				ХВ		куб.м./чел		8.7075		8.4463		8.1929		7.9289		7.6782		7.3819

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1529855.87		1547664.10		1575219.16		1585493.94		1264572.91		1232208.50

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		178444		181110		192267		199964		164696		166923

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		25663.00		26755.00		29061.00		29283.00		14913.00		14962.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		152781.00		154355.00		163206.00		170681.00		149783.00		151961.00

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		8.573		8.545		8.193		7.929		7.678		7.382

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.028		-0.352		-0.264		-0.251		-0.296

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		144306.11		76273.10		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		13823		11157		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3398.00		2306.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		10425.00		8851.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		10.440		6.836

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-3.604				0.000		0.000		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.218		0.800		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		91%		95%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32,319,965.10		31,350,366.20		30,409,854.80		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30

				Численность бюджетного учреждения		чел.		192,027		192,027		192,027		199,704		165,388		167,615

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		29,227		29,227		29,227		29,427		14,983		15,032

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		162,800		162,800		162,800		170,277		150,405		152,583

				ЭЭ		кВтч/чел		168.3095		163.2602		158.3624		153.8293		148.3785		142.2624

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		31,712,476.7		30,969,482.2		30,409,854.8		30,720,334.7		24,540,015.7		23,845,309.3

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		190,512		190,530		192,027		199,704		165,388		167,615

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		29,010		29,095		29,227		29,427		14,983		15,032

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		161,502		161,435		162,800		170,277		150,405		152,583

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				166.459		162.544		158.362		153.829		148.378		142.262

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-3.915		-4.182		-4.533		-5.451		-6.116

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		607,488.40		380,884.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1,515.00		1,497.00		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		217.00		132.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1,298.00		1,365.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				401.0		254.4

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-146.6				0.0		0.0		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.4		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		183126.23		177632.51		172303.50		157245.56		115497.48		111942.24

				Численность бюджетного учреждения		чел.		142015		142015		142015		134401		101717		101944

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		25297		25297		25297		23544		10857		10906

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		116718		116718		116718		110857		90860		91038

				ГВ		тыс.куб.м./чел		1.289485		1.250801		1.213277		1.169973		1.135479		1.098076

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		53,002.73		57,432.22		172,292.73		156,417.11		114,693.88		111,162.75

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		77,503.00		73,258.00		141,908.00		133,751.00		101,067.00		101,294.00

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		11,034.00		13,182.00		25,288.00		23,261.00		10,574.00		10,623.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		66,469.00		60,076.00		116,620.00		110,490.00		90,493.00		90,671.00

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.684		0.784		1.214		1.169		1.135		1.097

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.100		0.430		-0.045		-0.034		-0.038

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		130123.50		120200.29		10.77		828.45		803.60		779.49

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		64512		68757		107		650		650		650

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		14263		12115		9		283		283		283

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		50249		56642		98		367		367		367

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		2.017		1.748		0.101		1.275		1.236		1.199

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.269		-1.647		1.174		-0.039		-0.037

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.949		2.230		0.083		1.091		1.089		1.093

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		29%		32%		100%		99%		99%		99%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		44.99		43.64		42.33		41.06		39.50		38.30

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		44.99		43.64		42.33		41.06		23.00		22.30

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		58%		58%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		297		288		293		274		247		248

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		1		135		233		240		248		1 некоммерческое, 1 частное (департамент здравоохранения)

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		46%		85%		97%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.		0		0		1		63		63		62

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		295		286		291		261		233		234

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.		0		0		1		24		24		23

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.3%		9.2%		10.3%		9.8%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.
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ФИЗ-РА раиса васил. 434559

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Департамент по физической культуре и спорту

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				9031.7		8760.7		8511.90		10125.700		9773.200		9480.000		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,     11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,   11 месяцев 2013, СДЮШОР-9 (аренда помещения)

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Площадь бюджетного учреждения				34781.4		34781.4		34781.4		42703.9		42703.9		42703.9

				ТЭ		Гкал/кв. м.		0.2597		0.2519		0.2447		0.2371		0.2289		0.2220

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		6419.2		6964.3		8044.2		9750.0		9408.8		9126.5

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		26476.7		28764.2		32228.3		40515.8		40515.8		40515.8

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.2424		0.2421		0.2496		0.2406		0.2322		0.2253

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.000		0.007		-0.009		-0.008		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		2612.5		1796.4		467.7		375.7		364.4		353.5

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		8304.7		6017.2		2553.1		2188.1		2188.1		2188.1

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.3146		0.2985		0.1832		0.1717		0.1665		0.1616

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016		-0.115		-0.012		-0.005		-0.005

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.2979		1.2330		0.7340		0.7136		0.7171		0.7173

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		71%		79%		95%		96%		96%		96%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		75399		73137.0		70942.9		77389.6		74913.1		72291.1		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения)

										3%		6%		-3%		1%		4%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		25030		25030		25030		28149		28149		28149

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		623		623		623		766		766		766

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		24407		24407		24407		27383		27383		27383

				XB				3.0123		2.9220		2.8343		2.7493		2.6613		2.5682

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		74241		72717.0		70942.9		77389.6		74913.1		72291.1

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		24195		24392		25030		28149		28149		28149

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		594		600		623		766		766		766

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		23601		23792		24407		27383		27383		27383

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.068		2.981		2.834		2.749		2.661		2.568

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.087		-0.147		-0.085		-0.088		-0.093

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		1158		420		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		835		638		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		29		23		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		806		615		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.387		0.658

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.729

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.452		0.221

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		3436138		3333054		3233062.0		3534109.0		3410415.0		3308103.0		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения),ДЮЦ Матырский

										3%		6%		-3%		1%		4%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		25417		25417		25417		28643		28643		28643

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		646		646		646		798		798		798

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		24771		24771		24771		27845		27845		27845

				ЭЭ				135.19		131.13		127.20		123.38		119.07		115.49

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		3436138		3333054		3233062		3534109		3410415		3308103

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		25417		25417		25417		28643		28643		28643

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		646		646		646		798		798		798

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		24771		24771		24771		27845		27845		27845

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				135.19		131.13		127.20		123.38		119.07		115.49

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-4.06		-3.93		-3.82		-4.31		-3.58

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		16872.5		16366.325		15875.333		15557.72		15013.257		14487.843		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения),ДЮЦ Матырский

										3%		6%		8%		11%		14%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		20373		20373		20373		20551		20551		20551

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		397		397		397		575		575		575

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		19976		19976		19976		19976		19976		19976

				ГВ				0.82818		0.80333		0.77923		0.75703		0.73054		0.70497

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		9164.9		11363.025		15864.56		15,547.27		15,003.12		14,478.01

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		3561		4735		20266		20444		20444		20444

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		185		315		388		566		566		566

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		3376		4420		19878		19878		19878		19878

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		2.574		2.400		0.783		0.760		0.734		0.708

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.174		-1.617		-0.023		-0.026		-0.026

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		7707.6		5003.3		10.773		10.450		10.137		9.833

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16812		15638		107		107		107		107

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		212		82		9		9		9		9

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16600		15556		98		98		98		98

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.458		0.320		0.101		0.098		0.095		0.092

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.138		-0.219		-0.003		-0.003		-0.003

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.178		0.133		0.129		0.129		0.129		0.130

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		54%		69%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		27		27		29		23		23		23

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0		0		21		23		23

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		91%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.								51		51		51

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		27		27		29		22		22		22

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.								22		22		22

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.														департамент финансов (соц.защиты)

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.														департамент соц.защиты

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.														департамент транспорта

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.														департамент транспорта

				Руководитель

														подпись



churilinaaa:
по прошлому году, по отчету 8904, по ТЭРам 24805

к Методике расчета значений целевых



Образ Надежда александр 309623

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Депарамент образования

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				63299.2		61400.22		59558.21		57771.46		57394.92		55673.07

										3%		6%		9%		9%		12%

				Площадь бюджетного учреждения				410,846.80		410,846.80		410,846.80		411,419.60		425,126.00		425,126.00

				ТЭ				0.1541		0.1494		0.1450		0.1404		0.1350		0.1310

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		51,711.70		49,075.57		47,603.30		52,176.96		51,968.25		50,409.20

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		335,456.90		317,869.50		356,744.80		384,163.30		398,257.30		398,257.30

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.154		0.154		0.133		0.136		0.130		0.127

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.000		-0.021		0.003		-0.006		-0.003

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		11587.5		12324.65		11,954.91		5,594.50		5,426.67		5,263.87

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		75389.9		92977.3		54102		27256.3		26868.7		26868.7		учреждения дополнительного образования (S = 53955,3 )

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.154		0.133		0.221		0.205		0.202		0.196

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.021		0.088		-0.016		-0.003		-0.01

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.000		0.864		1.662		1.507		1.554		1.543

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		82%		80%		80%		90%		91%		91%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		352,080.40		341,517.99		331,272.45		330,941.18		330,941.18		329,286.47

										3%		6%		6%		6%		6%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		64,039		64,039		64,039		66,301		68,336		70,336

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5,548		5,548		5,548		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		58,491		58,491		58,491		60,965		63,000		65,000

				XB				5.4979		5.3330		5.1730		4.9915		4.8429		4.6816

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		345,810.40		337,917.99		331,272.45		330,941.18		330,941.18		329,286.47

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		61,850		61,528		64,039		66,301		68,336		70,336

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		5,453		5458		5548		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56,397		56070		58491		60,965		63,000		65,000

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		5.59		5.49		5.17		4.99		4.84		4.68

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.10		-0.32		-0.18		-0.15		-0.16

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		6270		3600				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		2189		2511				0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		95		90

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		2094		2421

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		2.864		1.434

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-1.430

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.512		0.261		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		6,189,742.00		6,004,049.74		5,823,928.25		5,823,928.25		5,794,808.61		5,736,860.52

										3%		6%		6%		6%		7%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		64166		64166		64166		66301		68336		70336

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5579		5579		5579		5336		5336		5336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		58587		58587		58587		60965		63000		65000

				ЭЭ				96.46		93.57		90.76		87.84		84.80		81.56

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		6,154,891.00		5,981,844.74		5,823,928.25		5,823,928.25		5,794,808.61		5,736,860.52

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		64085		64085		64166		66301		68336		70336

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		5563		5563		5579		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		58522		58522		58587		60,965		63,000		65,000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				96.043		93.342		90.763		87.841		84.799		81.564

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-2.701		-2.579		-2.922		-3.042		-3.235

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		34851		22205				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		81		81				0		0		0		школа № 22

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16		16

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		65		65

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				430.259		274.136

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-156.123

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		4.480		2.937

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		99%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		38,349.30		37,198.82		36,082.86		32,474.57		31,500.33		30,397.82

										3%		6%		15%		18%		21%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		50564		50564		50564		46836		47076		47076

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		4263		4263		4263		3686		3686		3686

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		46301		46301		46301		43150		43390		43390

				ГВ				0.75843		0.73568		0.71361		0.69337		0.66914		0.64572

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		35,903.70		31,543.82		36,082.86		32,474.57		31,500.33		30,397.82

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		48669		43578		50564		46836		47076		47076

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		4053		3825		4263		3686		3686		3686

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		44616		39753		46301		43150		43390		43390

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.738		0.724		0.714		0.693		0.669		0.646

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.014		-0.010		-0.021		-0.024		-0.023

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		2445.6		5655				- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1895		6986		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		210		438

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1685		6548

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.291		0.809

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.482

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.749		1.117

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		94%		85%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		95		86		86		75		76		76

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						11		53		76		76

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		13%		71%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.						1		11		11		11

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		95		86		86		64		64		64

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.						1		1		1		1

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		1.2%		1.6%		1.6%		1.6%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Зам.председателя департамента

														подпись



к Методике расчета значений целевых



Культура

																Приложение №2

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				9542.08		9255.82		8978.148		7636.0		7406.9		7184.7

										3%		6%		20%		22%		25%

				Площадь бюджетного учреждения				50288		50288		50288		44,428.60		44428.6		44428.6

				ТЭ				0.1897		0.1841		0.1785		0.1719		0.1667		0.1617

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		4043.8		4,403.01		8,977.79		4900.0		4753.0		4610.4

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		26270.4		26,270.40		48,863.30		27,629.40		27629.4		27629.4

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.154		0.168		0.184		0.177		0.172		0.167

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.014		0.016		-0.007		-0.005		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		5498.28		4852.81		0.358		2736.0		2653.9		2574.3

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		24017.6		24017.6		1424.7		16799.2		16799.2		16799.2

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.229		0.202		0.0003		0.163		0.158		0.153

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.027		-0.202		0.163		-0.005		-0.005

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.487		1.202		0.00163		0.921		0.919		0.916

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		42%		48%		100%		64%		64%		64%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		54052		52430.44		50857.5		49331.8		47605.2		46177.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		38044		38044		38044		38044		38044		38044

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		742		742		742		742		742		742

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		37302		37302		37302		37302		37302		37302

				XB				1.4207759436		1.3781526653		1.3368073809		1.2967038166		1.2513195248		1.2137787825

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		17589		15,904.34		50,857.53		49331.8		47605.2		46177.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		33941		33655		38044		38044		38044		38044

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		356		353		742		742		742		742

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		33585		33302		37302		37302		37302		37302

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.518		0.473		1.337		1.297		1.251		1.214

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.045		0.864		-0.040		-0.046		-0.037

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		36463		36526.1				0.0		0.0		0.0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4103		4389		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		386		389		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3717		4000		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		8.887		8.322

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.565

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		17.156		17.594

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		33%		30%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		1368561		1327504.17		1287679.04		1249048.7		1205332.0		1169172.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		38214		38214		38214		38214		38214		38214

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		752		752		752		752		752		752

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		37462		37462		37462		37462		37462		37462

				ЭЭ				35.81		34.74		33.70		32.69		31.54		30.60

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		1283048		1,232,064.17		1,287,679.04		1249048.7		1205332.0		1169172.0

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36996		36868		38214		38214		38214		38214

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		709		706		752		752		752		752

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36287		36162		37462		37462		37462		37462

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				34.681		33.418		33.697		32.686		31.542		30.595

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-1.263		0.279		-1.011		-1.144		-0.947

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		85513		95440				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1218		1346		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		43		46		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1175		1300		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				70.208		70.906

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				0.698

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.024		2.122

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		94%		93%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		3.51		3.40		3.30		3.20		3.10		3.01

										3%		6%		9%		12%		14%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		10640		10640		10640		10640		10640		10640

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		445		445		445		445		445		445

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		10195		10195		10195		10195		10195		10195

				ГВ				0.00033		0.00032		0.00031		0.00030		0.00029		0.00028

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		2.48		1.58		3.30		3.20		3.10		3.01

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5701		33		10640		10640		10640		10640

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		256		253		445		445		445		445

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5445		-220		10195		10195		10195		10195

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0004		0.0479		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0475		-0.0476		0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		1.031		1.822						0.000		0.000

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4939		10607		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		189		192

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4750		10415

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0002		0.0002

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.50		0.00								0.00

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		71%		46%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		8.156		7.91		7.67		7.44		7.14		6.93

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		8.156		7.91		7.67		7.44		7.14		6.93

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		22		22		22		22		22		22

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								22		22		22

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		22		22		22		22		22		22

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.
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														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Департамент Дошкольного образования

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				41830		40575.1		39357.9		40668.5		40658.5		39640.5

										3%		6%		3%		3%		5%

				Площадь бюджетного учреждения				172237.3		172237.3		172237.3		183670.2		190109.1		192977.1

				ТЭ				0.2429		0.2356		0.2285		0.2214		0.2139		0.2054

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		8130		7,473.10		39,357.85		40,336.60		40,336.60		39,328.19

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		31496.1		31,319.00		172,237.30		182,725.50		189,164.40		192,032.40

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.258		0.239		0.229		0.221		0.213		0.205

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.019		-0.010		-0.008		-0.008		-0.008

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		33,700.00		33,102.00				331.90		321.94		312.28

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		140,741.20		140,918.30				944.70		944.70		944.70

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.239		0.235				0.351		0.341		0.331

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.004		-0.235		0.351		-0.010		-0.010

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				0.926		0.983		0.000		1.588		1.601		1.615

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		19%		18%		100%		99%		99%		99%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		295377		286515.69		277920.2		277920.2		275141.0		269638.2

										3%		6%		6%		7%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24579		24579		24579		25390		26079		26306

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5899		5899		5899		6086		6203		6252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18680		18680		18680		19491		19876		20054

				XB				12.017		11.657		11.307		10.946		10.550		10.250

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		294129		286,515.69		277,920.22		277,920.22		275,141.02		269,638.20

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		24498		24579		24579		25390		26079		26306

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		5878		5899		5899		5899		6203		6252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		18620		18680		18680		19491		19876		20054

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		12.006		11.657		11.307		10.946		10.550		10.250

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.349		-0.350		-0.361		-0.396		-0.300

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		1248				- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		81		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		21

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		60

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		15.407

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.283

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		6,953,934.00		6,745,315.98		6,542,956.50		6,542,956.50		6,477,526.94		6,347,976.40

										3%		6%		6%		7%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24,579		24,579		24,579		25,390		26,079		26,306

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5,899		5,899		5,899		6,086		6,203		6,252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18,680		18,680		18,680		19,491		19,876		20,054

				ЭЭ				282.92		274.43		266.20		257.70		248.38		241.31

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		6,953,934.00		6,745,315.98		6,542,956.50		6,542,956.50		6,477,526.94		6,347,976.40

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		24,579		24,579		24,579		25,390		26,079		26,306

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		5,899		5,899		5,899		5,899		6,203		6,252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		18,680		18,680		18,680		19,491		19,876		20,054

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				282.922		274.434		266.201		257.698		248.381		241.313

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-8.488		-8.233		-8.503		-9.317		-7.068

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		120500		116885.0		113378.5		93248.0		92310.6		89541.3

										3%		6%		23%		23%		26%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24669		24669		24669		20902		21402		21629

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5989		5989		5989		5050		5165		5214

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18680		18680		18680		15852		16237		16415

				ГВ				4.88467		4.73813		4.59599		4.46120		4.31318		4.13987

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		7260		13,925.50		113,378.45		93000		92070		89308

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		2322		2418		24669		20636		21136		21363

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		512		540		5989		4893		5008		5057

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		1810		1878		18680		15743		16128		16306

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.127		5.759		4.596		4.507		4.356		4.180

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				2.632		-1.163		-0.089		-0.151		-0.176

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		113240		102959.5				248.00		240.56		233.34

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		22347		22251		0		266		266		266

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5477		5449				157		157		157

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16870		16802				109		109		109

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.067		4.627				0.932		0.904		0.877

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.440				0.932				-0.027

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.620		0.803		0.000		0.207		0.208		0.210

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		6%		12%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		15.08		14.63		14.19		13.76		13.28		12.88

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		15.08		14.63		14.19		13.76		13.28		12.88

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		93		90		92		87		85		86

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						84		87		85		86

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		91%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		93		90		92		87		85		86

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Ведущий экономист														Н.И.Коротких
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к Методике расчета значений целевых



Здравоохранение

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

						по ЛПУ города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				52972.2		51383.0		49841.5		49133.5

										3%		6%		7%

				Площадь бюджетного учреждения				226044.2		226044.2		226044.2		231025.36

				ТЭ				0.2343		0.2273		0.2205		0.2127

										3%		6%		9%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		23814.749		30,042.66		45,314.21		43,000.00

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		105512.5		136,640.23		204,361.20		202,578.36

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.226		0.220		0.222		0.212

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.006		0.002		-0.010

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		29157.50		21340.37		4527.30		6133.54						объекты находятся в жилых домах

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		120531.70		89403.97		21683.00		28447

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.242		0.239		0.209		0.216

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.003		-0.030		0.007

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.071		1.086		0.941		1.019

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		45%		58%		91%		88%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		868574.00		842516.80		817241.30		792724.10

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		37993		37993		37993		37993

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		14675		14675		14675		14675

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		23318		23318		23318		23318

				XB				22.8614218409		22.1755797121		21.510312426		20.8650040797

										3%		6%		9%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		780428.0		814357.8		817241.3		792724.1

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		32787		35467		37993		37993

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		12792		13566		14675		14675

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		19995		21901		23318		23318

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		23.803		22.961		21.510		20.865

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.842		-1.451		-0.645

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		88146.0		28159.0		0.0		0.0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5206		2526		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1883		1109		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3323		1417		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		16.932		11.148

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-5.784

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.711		0.486

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		90%		97%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		12,629,454.00		12,250,570.40		11,883,053.30		11,526,561.70

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		37,041		37,041		37,041		37,041

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		14,749		14,749		14,749		14,749

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		22,292		22,292		22,292		22,292

				ЭЭ				340.96		330.73		320.81		311.18

										3%		6%		9%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		12,253,010.00		11993789.4		11883053.3		11,526,561.70

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36,857		36,977		37,041		37,041

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		14,623		14685		14749		14,749

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		22,234		22292		22292		22,292

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				332.447		324.358		320.808		311.184

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-8.089		-3.550		-9.624

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		376444.0		256781.0		0.0		0.0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		184		64		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		126		64

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		58		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				2045.9		4012.2

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				1966.3

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		6.2		12.4

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		97%		98%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		150.61		146.11		141.70		137.45

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		33424		33424		33424		33424

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		12802		12802		12802		12802

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		20622		20622		20622		20622

				ГВ				0.00451		0.00437		0.00424		0.00411

										3%		6%		9%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		56.45		80.9		141.7		137.45

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		17070		22325		33424		33424

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5848		8080		12802		12802

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		11222		14245		20622		20622

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.003		0.004		0.004		0.004

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.001		0.000		0.000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		94.16		65.21

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16354		11099		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		6954		4722

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		9400		6377

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.006		0.006

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.000		1.500

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		37%		55%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		18.83		18.27		17.72		17.19

										3%		6%		9%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		18.83		18.27		17.72		17.19

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		29		30		30		26

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0		28		26						1 некоммерческое, 1 частное

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		93%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.		0		0		0		0

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		27		28		28		26

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.				0		0		0

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.



churilinaaa:
по тэрам

к Методике расчета значений целевых



СОЦ.защита

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по учреждениям департамента социальной защиты населения администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				2200		2134		2069.98		2480.18		2405.77		2324.96

										3%		6%		-13%		-9%		-6%

				Площадь бюджетного учреждения				9973		9973		9973		12350.8		12350.8		12350.8

				ТЭ				0.2206		0.2140		0.2076		0.2008		0.1948		0.1882

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						2,069.98		1,780.18		1,726.77		1,666.33

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						9973		9296.6		9296.6		9296.6

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.2076		0.1915		0.1857		0.1792

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.2076		-0.0161		-0.0058		-0.0065

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		2200		2134				700.00		679.00		658.63

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		9973		9973				3054.2		3054.2		3054.2

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.221		0.214				0.229		0.222		0.216

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.007		-0.214		0.229		-0.007		-0.006

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета								0.000		1.196		1.195		1.205

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		72%		72%		72%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		9300		9021		8750.40		15700.00		15229.00		14695.99

										3%		6%		-69%		-64%		-58%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

				XB				6.0665362035		5.8845401174		5.7080234834		5.5320648344		5.3661028894		5.17829105

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1831		2440.0		8750.4		15,700.00		15,229.00		14,695.99

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		761		844		1533		2838		2838		2838

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		178		234		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		583		610		1008		2222		2222		2222

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		2.4060		2.8910		5.7080		5.5321		5.3661		5.1783

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.4850		2.8170		-0.1759		-0.1660		-0.1878

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		7469		6581				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		772		689		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		347		291

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		425		398

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		9.6749		9.5515

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.1234

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		4.0212		3.3039

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		20%		27%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		486510		471914.7		457757.3		820000.0		795400.0		767561.0

										3%		6%		-69%		-63%		-58%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

				ЭЭ				317.36		307.84		298.60		288.94		280.27		270.46

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		486510		471914.7		457757.3		820,000.00		795,400.00		767,561.00

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				317.3581		307.8374		298.6023		288.9359		280.2678		270.4584

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-9.5207		-9.2351		-9.6664		-8.6681		-9.8094

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		2070		2007.9		1947.7		1950.0		1883.0		1818.3

										3%		6%		6%		9%		12%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1395		1395		1395		1439		1439		1439

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		451		451		451		377		377		377

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		944		944		944		1062		1062		1062

				ГВ				1.48387		1.43935		1.39620		1.35511		1.30855		1.26359

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						1,947.66		1,700.00		1,640.50		1,583.08

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		1395		1184		1184		1184

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		451		282		282		282

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		944		902		902		902

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								1.4358		1.3856		1.3371

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								1.4358		-0.0502		-0.0485

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		2070		2007.9				250.00		242.50		235.23

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1395		1395		0		255		255		255

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		451		451				95		95		95

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		944		944				160		160		160

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.4839		1.4394				0.9804		0.9510		0.9225

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0445		-1.4394		0.9804		-0.0294		-0.0285

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-								0.683		0.686		0.690

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		87%		87%		87%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		8		9		9		9		9		9

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						9		9		9		9

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		8		9		9		9		9		9

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



АТИ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по МУ АТИ

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				74.2		71.974		69.81		67.72		65.35		63.39

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				810.3		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3

				ТЭ				0.0916		0.0888		0.0862		0.0836		0.0806		0.0782

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		74.2		71.974		69.81		67.72		65.35		63.39

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0862		0.0836		0.0806		0.0782

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0862		-0.0026		-0.0030		-0.0024

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал								- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0		0		0		0		0		0

										0%		0%		0%		0%		0%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.						0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м								- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		15.4		14.938		14.49		14.1		13.6		13.1

										3%		6%		8%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		17		17		17		17		17		17

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		17		17		17		17		17		17

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				0.91		0.88		0.85		0.83		0.80		0.77

										3%		7%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		15.4		14.938		14.49		14.06		13.64		13.09

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		17		17		17		17		17		17

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		17		17		17		17		17		17

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				0.9059		0.8787		0.8524		0.8271		0.8024		0.7700

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-0.0272		-0.0263		-0.0253		-0.0247		-0.0324

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



УКС

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по МУ УКС г.Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0.088		0.085		0.0825		0.0796		0.0772		0.0749

										3%		6%		10%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				329.1		329.1		329.1		329.1		329.1		329.1

				ТЭ				0.000267		0.000258		0.000251		0.000242		0.000235		0.000228

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						0.0825		0.0796		0.0772		0.0749

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						329.1		329.1		329.1		329.1

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0002		0.0002		0.0002

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0003		-0.0001		0.0000		0.0000

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0.088		0.085				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		329.1		329.1

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.000		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0.1061		0.103		0.100		0.097		0.093		0.090

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0.0039296296		0.0038148148		0.0037037037		0.0035925926		0.0034444444		0.0033333333

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м				0.103		0.100		0.097		0.093		0.090

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		27		27		27		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0038		0.0037		0.0036		0.0034		0.0033

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0038		-0.0001		-0.0001		-0.0002		-0.0001

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		0.1061						- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0039

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		20.4		19.788		19.19		18.61		18.05		17.43

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				0.76		0.73		0.71		0.69		0.669		0.646

										4%		7%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч				19.788		19.19		18.61		18.05		17.43

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		0		27		27		27		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						0.7329		0.7107		0.6893		0.6685		0.6456

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				0.7329		-0.0222		-0.0214		-0.0208		-0.0229

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		20.4				- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				0.7556

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

												0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



ЖКХ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по учреждениям департамента ЖКХ администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0.3134		0.3040		0.2949		0.2860		0.2770		0.2670

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				982.4		982.41		982.4		982.4		982.4		982.4

				ТЭ				0.000319		0.000309		0.000300		0.000291		0.000282		0.000272

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал				0.078628		0.29488		0.286		0.277		0.267

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.				108.3		982.4		982.4		982.4		982.4

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0003		0.0003		0.0003

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0000		0.0000		0.0000

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0.31344		0.22537				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		982.4		874.11

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.000		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		26%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0.468		0.454		0.440		0.427		0.414		0.400

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0.0083571429		0.0081071429		0.0078571429		0.007625		0.0073928571		0.0071428571

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		0.468		0.4540		0.4404		0.4272		0.4144		0.3999

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0084		0.0081		0.0079		0.0076		0.0074		0.0071

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0003		-0.0002		-0.0003		-0.0002		-0.0003

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м								- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.0000		0.0000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		61.26		59.42		57.64		55.6		54.0		52.3

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1.09		1.06		1.03		0.99		0.96		0.93

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		61.26		59.42		57.64		55.62		53.95		52.33

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1.0939		1.0611		1.0293		0.9932		0.9634		0.9345

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-0.0328		-0.0318		-0.0361		-0.0298		-0.0289

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Управление материально-технического обеспечения и эксплуатации зданий

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				3970.00		3850.90		3735.37		4802.10		4658.04		4518.30

										3%		6%		-21%		-17%		-14%

				Площадь бюджетного учреждения				14538.3		14538.3		14538.3		19365.3		19365.3		19365.3

				ТЭ				0.2731		0.2649		0.2569		0.2480		0.2405		0.2333

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						3735.37		4300.00		4171.00		4045.87

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						14538.30		17493.50		17493.50		17493.50

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.257		0.246		0.238		0.231

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.257		-0.011		-0.008		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		3970.00		3850.90				502.10		487.04		472.43

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		14538.30		14538.30				1871.80		1871.80		1871.80

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.273		0.265				0.268		0.260		0.252

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.008		-0.265		0.268		-0.008		-0.008

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						0.000		0.000		1.089		1.092		1.091

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		90%		90%		90%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		17308		16788.8		16285.1		19400.0		18721.0		18159.4

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				22.4779220779		21.8036363636		21.1494805195		20.5291005291		19.8105820106		19.2162962963

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		13756		15801.8		16,285.14		19,400.00		18,721.00		18,159.37

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		160		366		770		945		945		945

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		160		366		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		85.975		43.174		21.150		20.529		19.811		19.216

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-42.801		-22.024		-0.621		-0.718		-0.595

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		3552		987				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		610		404		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		610		404

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.823		2.443

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-3.380

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.0677		0.0566

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		79%		94%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		1,053,410.0		1,021,807.7		991,153.5		1,180,000.0		1,138,700.0		1,104,539.0

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				ЭЭ				1368.06		1327.02		1287.21		1248.68		1204.97		1168.82

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		942750		1015349.7		991153.5		1180000.0		1138700.0		1104539.0

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		765		764		770		945		945		945

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		765		764		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1232.35		1328.99		1287.21		1248.68		1204.97		1168.82

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				96.64		-41.78		-38.53		-43.71		-36.15

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		110660		6458				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5		6		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5		6

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				22132.000		1076.333

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-21055.667

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		17.959		0.810

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		89%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		4565.1		4428.2		4295.3		2320.0		2250.4		2173.2

										3%		6%		49%		51%		52%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		430		430		430

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		430		430		430

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				5.92870		5.75091		5.57831		5.39535		5.23349		5.05395

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						4,295.32		2,000.00		1,940.00		1,872.10

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		770		408		408		408

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.						770		408		408		408

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0		0.000		5.578		4.902		4.755		4.5885

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.000		0.000		-0.676		-0.147		-0.1665

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		4565.11		4428.16				320.00		310.40		301.09

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		770		770		0		22		22		22

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		770		770				22		22		22

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.929		5.751				14.545		14.109		13.686

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.178		-5.751		14.545		-0.436		-0.423

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				0.000		0.000		2.967		2.967		2.983

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		86%		86%		86%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		2.92		2.83		2.75		2.67		2.58		2.49

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		2.92		2.83		2.75		2.67		2.58		2.49

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		16		17		18		24		24		24

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								7		17		24

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		29%		71%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.								1		1

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		16		17		18		24		24		24

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.								1		1

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		4.2%		4.2%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель

														подпись
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Горсовет Ольга Анатол 239359

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				410		397.7		385.8		374.2		361.1		350.3

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				2039.5		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5

				ТЭ				0.2010		0.1950		0.1892		0.1835		0.1771		0.1718

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал				97.87		385.77		374.20		361.10		350.27		в 2010 приборы установлены, не работали

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.				501.9		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.				0.195		0.189		0.183		0.177		0.172

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.195		-0.006		-0.006		-0.006		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		410.00		299.83				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		2039.5		1537.6

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.201		0.195

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.006

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.0

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		25%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		1345		1304.65		1265.5		1227.5		1184.5		1149.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				38.4285714286		37.2757142857		36.1571428571		35.0714285714		33.8428571429		32.8285714286

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1345		1304.65		1265.5		1227.5		1184.5		1149.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		38.429		37.276		36.157		35.071		33.843		32.829

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-1.153		-1.119		-1.086		-1.228		-1.014

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		109,790.00		106,496.30		103,301.41		100,202.37		96,695.29		93,794.43

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				3136.86		3042.75		2951.47		2862.92		2762.72		2679.84

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		109,790.00		106,496.30		103,301.41		100,202.37		96,695.29		93,794.43

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				3,136.86		3,042.75		2,951.47		2,862.92		2,762.72		2,679.84

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-94.11		-91.28		-88.55		-100.20		-82.88

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		250		242.5		235.20		228.14		220.16		213.56

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				7.14286		6.92857		6.72000		6.51829		6.29029		6.10171

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		250		163.1		235.2		228.14		220.16		213.56

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		24		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		24		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		7.143		6.796		6.720		6.518		6.290		6.102

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.347		-0.076		-0.202		-0.228		-0.188

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.				79.4				- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		11		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				11

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				7.218

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.0620953502

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		67%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель

														подпись



к Методике расчета значений целевых



УГС

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы по МУ "УГС г.Липецка" (ул.Космонавтов, 42/3)

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				144		139.7		135.5		131.4		126.8		123.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				721		721		721		721		721		721

				ТЭ				0.1997		0.1938		0.1879		0.1822		0.1759		0.1706

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		144		139.7		135.5		131.4		126.8		123.0

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		721		721		721		721		721		721

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.200		0.194		0.188		0.182		0.176		0.171

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.006		-0.006		-0.006		-0.006		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		0		0

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		261		253.2		245.6		238.2		229.9		223.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70.0		70.0		70.0		70.0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70.0		70.0		70.0		70.0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				XB				3.7285714286		3.6171428571		3.5085714286		3.4028571429		3.2842857143		3.1857142857

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		261		253.2		245.6		238.2		229.9		223.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.729		3.617		3.509		3.403		3.284		3.186

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.112		-0.108		-0.106		-0.119		-0.098

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32497		31522.1		30576.4		29659		28621		27762

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				464.24		450.32		436.81		423.70		408.87		396.60

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		32497		31522.1		30576.4		29659.1		28621.0		27762.4

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				464.243		450.316		436.806		423.701		408.871		396.606

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-13.927		-13.510		-13.105		-14.830		-12.265

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0.196		0.19		0.184		0.178		0.172		0.167

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				0.00280		0.00271		0.00263		0.00254		0.00246		0.00239

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0.196		0.190		0.184		0.178		0.172		0.167

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0028		0.0027		0.0026		0.0025		0.0025		0.0024

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0001		-0.0001		-0.0001		0.0000		-0.0001

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0				1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель										С.Б.Столповский

														подпись

				С.А.Черешнев 21 10 33



к Методике расчета значений целевых



Го иЧС  33 40 26

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Управление по делам ГО и ЧС администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				563		546.11		529.7		383.000		371.500		358.500

										3%		6%		32%		34%		36%

				Площадь бюджетного учреждения				2471		2471		2471		1846		1846		1846		новое здание

				ТЭ				0.2278		0.2210		0.2144		0.2075		0.2012		0.1942

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						529.7		383.0		371.5		358.5		объемы не меняем (сопоставимые условия), меняем численность

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						2471.0		1846.0		1846.0		1846.0

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.214		0.207		0.201		0.194

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.214		-0.007		-0.006		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		563		546.11		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		2471		2471

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.228		0.221

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.007

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		314		304.6		295.5		282		273.5		263.9

										3%		6%		10%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ХВ				4.1867		4.0613		3.9400		3.8108		3.6959		3.5662

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		314		304.6		295.5		282.0		273.5		263.9

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		4.187		4.061		3.940		3.811		3.696		3.566

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.126		-0.121		-0.129		-0.115		-0.130

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						0.000		0.000		0.000		0.000

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32380		31408.6		30466.3		29000.0		28130.0		27286.1		переезд в новое здание, большое количество новой техники и кондиционеры

										3%		6%		10%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				431.73		418.78		406.22		391.89		380.14		368.73

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		32380		31408.6		30466.3		29000.0		28130.0		27286.1

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				431.733		418.781		406.217		391.892		380.135		368.731

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-12.952		-12.564		-14.325		-11.757		-11.404

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		365		354.1		343.5		326.3		316.5		307

										3%		6%		11%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				4.86667		4.72133		4.58000		4.40946		4.27703		4.14865

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		365		354.1		343.5		326.3		316.5		307.0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		4.867		4.721		4.580		4.409		4.277		4.149

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.146		-0.141		-0.171		-0.132		-0.128

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0				- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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к Методике расчета значений целевых



Архив инга анатольевна 239713

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Архивное управление администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				135		131		127.1		123.30		119.00		114.80

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				1273		1273		1273		1273		1273		1273

				ТЭ				0.1060		0.1029		0.0998		0.0969		0.0935		0.0902

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		65.1		68.4		127.1		123.3		119.0		114.8

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		837		837		1273		1273		1273		1273

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.078		0.082		0.100		0.097		0.093		0.090

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.004		0.018		-0.003		-0.004		-0.003

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		69.9		62.6				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		436		436

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.160		0.144

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				2.051		1.756

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		48%		52%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		151		146.47		142.08		137.82		133		129.01

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		16		16		16		16		16		16

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		16		16		16		16		16		16

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				9.4375		9.154375		8.88		8.61375		8.3125		8.063125

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		151		146.47		142.08		137.82		133.00		129.01

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		16		16		16		16		16		16

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		16		16		16		16		16		16		прибор учета установлен в здании по пр.Мира

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		9.438		9.154		8.880		8.614		8.313		8.063

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.284		-0.274		-0.266		-0.301		-0.250

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		27452		26628.4		25829.5		25054.6		24177.7		23452.4

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1016.74		986.24		956.65		927.95		895.47		868.61

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		27452		26628.4		25829.5		25054.6		24177.7		23452.4

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		27		27		27		27		27		27		численность в 2 зданиях

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1016.741		986.237		956.648		927.948		895.470		868.607

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-30.504		-29.589		-28.700		-32.478		-26.863

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.														департамент финансов

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.														департамент финансов

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.														департамент финансов

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1		2 помещения

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.				1				1		1		1		в 1 помещении (пр.Мира) провели энергоаудит

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		100%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель

														подпись



к Методике расчета значений целевых



ДГТ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		департамент городского транпорта администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0		0		0		87.30		84.20		81.30

				Площадь бюджетного учреждения				0		0		0		362.1		362.1		362.1

				ТЭ				0.2637		0.2560		0.2486		0.2411		0.2325		0.2245

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал								87.3		84.2		81.3

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.								362.1		362.1		362.1

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.								0.241		0.233		0.225

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.								0.241		-0.008		-0.008

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал								- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0		0		0		201		201		194.97

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				8.48885		8.24154		8.00154		7.73077		7.44444		7.22111

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м								201.00		201.00		194.97

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								7.731		7.444		7.221

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								7.731		-0.287		-0.223

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.						- 0		- 0		- 0		- 0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		0		0		0		39726.2		40123.5		38719.2

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1685.820		1636.720		1589.050		1527.931		1486.056		1434.044

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч								39726.2		40123.5		38719.2

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27		численность в 2 зданиях

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.										1527.931		1486.056		1434.044

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел								1527.931		-41.875		-52.012

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч				0		0		0		0		0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.								- 0		- 0		- 0		- 0

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел		0		0		0		0		0		0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения		чел.

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-						- 0		- 0		- 0		- 0

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0		0		0		0		0		0

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.														департамент финансов

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.														департамент финансов

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.						- 0		- 0		- 0		- 0		департамент финансов

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.								1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.								0		0		0

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



Муниципальный продукт

		

		Валовый муниципальный продукт

		Составляющие муниципального продукта		2009				2010				2011				2011		2011								2012								2013				2014				2015

				год-факт				год-факт				год-прогноз				факт 9 месяцев		факт				4 квартал				факт 9 месяцев								год-прогноз				год-прогноз				год-прогноз

				млн.руб		%, темп к 2008		млн.руб		%, темп к 2009		млн.руб		%, темп к 2010		млн.руб		млн.руб		%, темп к 2010		4 квартал расчетный		доля 4 квартала		млн.руб		4 квартал расчетный		ИТОГО ОЖИДАЕМЫЙ 2012 год		%, темп к 2011		млн.руб		%, темп к 2012		млн.руб		%, темп к 2013		млн.руб		%, темп к 2014

		Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		4,076.00		129%		924.56		23%						657.60		1,018.10		110%		360.50		35.4%		765.92		419.71		1,185.63		116%

		Добыча полезных ископаемых		1,417.00		83%		1,323.48		93%						1,202.60		1,697.30		128%		494.70		29.1%		882.82		362.34		1,245.16		73%

		Обрабатывающие производства		179,093.00		69%		238,656.14		133%						210,129.30		289,022.60		121%		78,893.30		27.3%		238,196.41		89,446.52		327,642.93		113%

		Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		16,344.00		108%		16,623.60		102%						14,599.10		20,171.80		121%		5,572.70		27.6%		14,441.43		5,505.30		19,946.73		99%

		Строительство		9,095.00		74%		9,467.13		104%						6,430.60		9,973.80		105%		3,543.20		35.5%		5,367.90		2,954.43		8,322.33		83%

		Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов  личного пользования		549.00		85%		373.04		68%						364.30		495.40		133%		131.10		26.5%		287.19		103.54		390.73		79%

		Гостиницы и рестораны		627.00		96%		659.69		68%						478.30		683.90		104%		205.60		30.1%		287.19		123.67		410.86		60%

		Транспорт и связь		8,312.00		108%		9,207.14		111%						7,181.20		9,601.90		104%		2,420.70		25.2%		6,768.54		2,280.31		9,048.85		94%

		Итого муниципальный продукт		219,513.00		74.9%		277,234.78		126.3%		284,720.12		102.7%		241,043.00		332,664.80		120.0%		91,621.80		27.5%		266,997.40		101,195.8		368,193.2		111%		381,816.35		103.7%		398,234.45		104.3%		416,155.00		104.5%

		1. Темп роста МВП на период с 2011г. По 2012г. принят по данным закона Липецкой области от 05.12.2008 № 195-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы"

		2. Темп роста МВП на  2013г. принят на уровне 2012 года.

		3. Темп роста МВП на  2013г.- 2015г принят на основании прогноза соц.-эк развития на 2013 и плановый период 2014-2015





тепло

				Отчёт о фактическом потреблении тепловой энергии бюджетными учреждениями города Липецка

		№ п/п		Наименование бюджетного учреждения		Общая площадь бюджетного учреждения в 2011 году, кв. м

						Всего		отапливаемая				не отапливаемая		Фактическое потребление тепловой энергии за год, тыс.Гкал

								по приборам учёта		расчётным способом

														Всего		по приборам учёта		расчётным способом

				по департаменту образования:		412864.90		386494.10		25962.90		407.90		66.14		60.32		5.82

				по департаменту дошкольного образования:		197529.00		134836.00		48834.20		13858.80		41.26		28.77		12.50

				по  здравоохранению		251413.7000		203053.2300		28447.4700		19913.0000		49.939		44.866		5.074

				по культуре		45560.50		27629.40		16799.20		1131.90		8.682		5.946		2.736

				по соц защите:		13440.10		9296.60		3054.20		1089.30		2.502		1.784		0.718

				по департаменту по физической культуре и спорту		41113.00		32228.30		2188.10		6696.60		9.216		8.447		0.770

				МКУ УРО		14538.30		12648.70		1889.60		0.00		2.440		2.007		0.433

				Департамент ЖКХ администрации г. Липецка		1033.90		982.40				51.50		0.202		0.202		0.000

				МУ "Управление главного смотрителя г. Липецка"		721.00		721.00		0.00		0.00		0.140		0.140		0.000

				МУ "АТИ г. Липецка"		810.30		397.00		0.00		413.30		0.074		0.074		0.000

				МУ Управление капитального ремонта		345.00				345.00				0.071		0.000		0.071

				Департамент городского транспорта		433.20				333.60		99.60		0.09		0.08		0.02

				Липецкий городской Совет депутатов		2039.50		2039.50						0.37		0.37		0.00

				ГО и ЧС		1649.00		1649.00						0.29		0.29		0.00

				Архив		1273.00		837.00		436.00		0.00		0.11		0.05		0.06

				ВСЕГО по городу		984764.40		812812.23		128290.27		43661.90		181.536		153.343		28.193





электро

				Отчёт о фактическом потреблении электрической энергии бюджетными учреждениями города Липецка

		№ п/п		Наименование бюджетного учреждения		Общая площадь бюджетного учреждения в 2010 году, кв. м		Численность бюджетного учреждения в 2011 году, чел.

								Всего						штатное расписание		прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		Фактическое потребление электрической энергии за год, тыс.кВт*ч

								ИТОГО		в том числе

										по приборам учёта		расчётным способом						Всего		по приборам учёта		расчётным способом

				Департамент образования		413203.40		65581.00		65581.00		0.00		5548.00		60033.00		6444.65		6394.88		49.77

				Департамент дошкольного образования		197529.00		25577.65		25577.65		0.00		5976.90		19115.00		6582.60		6582.60		0.00

				Департамент здравоохранения		251581.30		40273.25		40273.25		0.00		14663.25		25610.00		12075.150		11938.239		136.911

				Культура		45374.30		9824.25		9824.25		0.00		740.25		9084.00		1029.203		1029.203		0.000

				Департамент соц.защиты		13440.10		2575.00		2575.00		0.00		563.00		2012.00		599.853		599.853		0.000

				Департамент по физической культуре и спорту		42844.50		25980.00		25980.00		0.00		664.00		24805.00		3444.54		3444.54		0.00

				Администрация г.Липецка (МУ "УМТО и ЭЗ")		15458.20		770.00		764.00		6.00		770.00		0.00		952.282		946.190		6.093

				Департамент ЖКХ администрации г. Липецка		1033.90		72.00		72				72				79.770		79.770		0.000

				МУ УГС		721.00		75.00		75				75				45.840		45.840		0.000

				МУ "АТИ г. Липецка"		810.30		17.00		17.00				17.00				18.225		18.225		0.000

				МУ Управление капитального ремонта		345		29.00		29.00				29.00				23.237		23.237		0.000

				Департамент городского транспорта		433.20		19.00		19.00				19.00				40.148		40.148		0.000

				Липецкий городской Совет депутатов		2039.50		34.50		34.5				34.5				112.825		112.825		0.000

				Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка		1649.000		75.00		75.000				75				33.130		33.130		0.000

				Архивное управление		1273.00		27.00		27.00		0.00		27.00		0.00		19.990		19.590		0.400

				ИТОГО по городу		987735.70		170929.65		170923.65		6.00		29273.90		140659.00		31501.446		31308.270		193.177
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																																						План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по ___________________________________

																														наименование организации

																																																																		тыс.руб.

		количество домов		Наименование организации		Наименование мероприятий		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		% выполнения		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)

										ВСЕГО  (тыс.руб.)		в том числе												ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе												ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе

												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)										городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)										городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)

								ПЛАН 2011 года														Ожидаемый факт  2011 года																Скорректированный план 2011														План 2012 года																План 2013 года																План 2014 года

				ООО "ГУЖК "Сокол"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0		0												0		0														0.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				1750		1750		1750						5				350000		0		0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		1900.0		1900.0		1900.0						38		50000		50.0		50.0		50.0						1		50000		3%		2150.0		2150.0		2150.0		0.0		0.0		43		50000		450.0		450.0		450.0						9				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0														95.0		95.0		0.0		95.0		0.0		2		47500		0.0		0.0														0.0		0.0														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		45.0		45.0				45.0				12		3750		45.0		45.0				45.0				322		140		100%		45.0		45.0		0.0		45.0		0.0		225		200		200.0		200.0				200.0				1000				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		78.0		78.0				78.0				2445		32		78.0		78.0				78.0				2445		32		100%		78.0		78.0		0.0		78.0		0.0		130		600		143.0		143.0				143.0				238				601		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0														0.0		0.0																		0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0														0.0		0.0														0.0		0.0												0

						ИТОГО:		2023.0		2023.0		1900.0		123.0		0.0				0		173.0		173.0		50.0		123.0		0.0						9%		2368.0		2368.0		2150.0		218.0		0.0				0		2543.0		2543.0		2200.0		343.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0						0.0				0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		560.0		560.0				28.0		532.0		2		280000		560.0		560.0				28.0		532.0		2		280000		100%		560.0		560.0		0.0		28.0		532.0		2		280000		980.0		980.0		700.0				280.0		3				326667		44237.0		44237.0				44237.0				193				229207		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		2740.1		2740.1				123.6		2616.5		137		20001		4823.6		4823.6				123.6		4700.0		100		48236		176%		4873.6		4873.6		50.0		123.6		4700.0		101		48253		4135.2		4135.2		3550.0				585.2		82				50429		1547.9		1547.9				1547.9				23				67300		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		383.4		383.4						383.4		7		54771		383.4		383.4						383.4		7		54771		100%		383.4		383.4		0.0		0.0		383.4		7		54771		574.0		574.0						574.0		10				57400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		181.8		181.8				90.9		90.9		158		1151		181.8		181.8				90.9		90.9		158		1151		100%		181.8		181.8		0.0		90.9		90.9		158		1151		253.0		253.0				126.5		126.5		220				1150		23.4		23.4				23.4				108				217		36.2		36.2				36.2				210				172

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				96.0		96.0				96.0				120				800		3.2		3.2				3.2				15				213		2.3		2.3				2.3				11				209

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		3963.1		3963.1				198.2		3764.9		1		3963100		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				4280.1		4280.1				214.0		4066.1		1				4280100		0.0		0.0												0						0.0								0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														11854.0		11854.0		11854.0		0.0		0.0		1				2303.2		2303.2		2303.2		0.0		0.0		2				1151600		0.0		0.0				0.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		7828.4		7828.4		0.0		440.7		7387.7						5948.8		5948.8		0.0		242.5		5706.3						76%		17852.8		17852.8		11904.0		242.5		5706.3						12621.5		12621.5		6553.2		436.5		5631.8				0.0		0		45812		45812		0		45812		0				0		0		39		39		0		39		0						0

				ООО "ГУК "Центральная 1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				2500.0		2500.0				2500.0				10				250000		6300.0		6300.0				6300.0				18				350000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				350.0		350.0				350.0				5				70000		200.0		200.0				200.0				4				50000		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				456.0		456.0				456.0				8				57000		480.0		480.0				480.0				8				60000		480.0		480.0				480.0				8				60000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				107.0		107.0				107.0				210				510		28.0		28.0				28.0				280				100		28.0		28.0				28.0				280				100

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				97.0		97.0				97.0				51				1902		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				3500.0		3500.0				3500.0				1				3500000		10157.0		10157.0				10157.0				4				2539250		10157.0		10157.0		0.0		10157.0				4		0.0		2539250

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						7010.0		7010.0		0.0		7010.0		0.0				0.0		0		17165		17165		0		17165		0				0		0		10665		10665		0		10665		0						0

				ООО "ГУК "Центральная 2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		128.7		128.7				128.7				644		234.0		200		34.0		34.0				34.0				350				97		44.0		44.0				44.0				460				96

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		53.0		53.0				53.0				88		50.0		602		17.0		17.0				17.0				100				170		25.5		25.5				25.5				150				170

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0								0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		210.0		210.0				210.0				1				210000		250.5		250.5				250.5				1				250500

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						181.7		181.7		0.0		181.7		0.0				284.0		0		261.0		261.0		0.0		261.0		0.0				0.0		0		320.0		320.0		0.0		320.0		0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная 3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		750.0		750.0				37.5		712.5		3				250000		0.0		0.0												0		0.0		0.0				0.0								0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		350.0		350.0				17.5		332.5		7				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0				0.0								0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		516.6		516.6						516.6		9				57400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		127.5		127.5				6.4		121.1		250				510		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		95.0		95.0				4.8		90.3		50				1900		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4327.2		4327.2				216.4		4110.8		1				4327200		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						6166.3		6166.3		0.0		282.5		5883.8				0.0		0						0.0								0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная 4"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Новолипецкая"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												8820.0		8820.0		8820.0						49		180000				12560.0		12560.0		7700.0		0.0		4860.0		49		256327		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												3270.0		3270.0		3270.0						109		30000				4510.0		4510.0		3100.0		0.0		1410.0		109		41376		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												17.3		17.3				17.3				55		315				17.3		17.3		0.0		17.3		0.0		55		315		900.0		900.0						900.0		5				180000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												12.5		12.5				12.5				26,8м2						12.5		12.5		0.0		12.5		0.0		1		12500		12.5		12.5				12.5				1				12500		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						12119.8		12119.8		12090.0		29.8		0.0								17099.8		17099.8		10800.0		29.8		6270.0						1612.5		1612.5		700.0		12.5		900.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "ГУК "Сырская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		2000.0		2000.0		2000.0						8		250000		0.0		0.0												0%		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0		2800.0		2800.0		2800.0						8				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		3155.6		3155.6		3000.0		155.6				58		54407		3311.2		3311.2		3155.6		155.6				58		57090		105%		2900.0		2900.0		1800.0		1100.0		0.0		58		50000		1350.0		1350.0		1350.0						27				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		150.0		150.0				150.0				3		50000		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		150.0		150.0				150.0				3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		15.0		15.0						15.0		60				250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		8.8		8.8				8.8				25		352		8.8		8.8				8.8				25		352		100%		8.8		8.8		0.0		8.8		0.0		25		352		17.0		17.0				17.0				50				340		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1193.0		1193.0		1096.97		96.0				2				596500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		5314.4		5314.4		5000.0		314.4		0.0						3320.0		3320.0		3155.6		164.4		0.0						62%		2908.8		2908.8		1800.0		1108.8		0.0						5525.0		5525.0		5247.0		263.0		15.0				0.0		0														0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО «Объединенная управляющая компания»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		275.0		275.0						275.0		220				1250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		40.0		40.0						40.0		20				2000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		860.0		860.0				860.0				1				860000		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1700.0		1700.0				1700.0				3				566667		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						2875.0		2875.0		0.0		2560.0		315.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО «ГУК Левобережная»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														39200.0		39200.0		39200.0						112		350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														1650.0		1650.0		1650.0						33		50000		5550.0		5550.0		5550.0						111				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														50.0		50.0						50.0		1		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		2801.5		2801.5		2801.5						2				1400750		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0																0																0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								40900.0		40900.0		40850.0		0.0		50.0						8351.5		8351.5		8351.5		0.0		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0						0.0				0.0						0

				ООО «ГУК Правобережная»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		1400.0		1400.0		1400.0						4		350000		1400.0		1400.0		1400.0						4		350000		100%		1400.0		1400.0		1400.0		0.0		0.0		4		350000		3150.0		3150.0		1400.0				1750.0		9				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		100.0		100.0		100.0						2		50000		100.0		100.0		100.0						2		50000		100%		100.0		100.0		100.0		0.0		0.0		2		50000		150.0		150.0		100.0				50.0		3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		550.0		550.0						550.0		11		50000		550.0		550.0						550.0		11		50000		100%		550.0		550.0		0.0		0.0		550.0		11		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		40.0		40.0						40.0		40		1000		40.0		40.0						40.0		40		1000		100%		40.0		40.0		0.0		0.0		40.0		40		1000		400.0		400.0				400.0				320				1250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		40.0		40.0				40.0				20				2000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		1120.0		1120.0				1120.0				1				1120000		0.0		0.0												0										0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		906.0		906.0		906.0						1		906000		906.0		906.0		906.0						1		906000		100%		906.3		906.3		906.3				0.0		1		906300		1491.3		1491.3		455.3		1036.0				4				372825		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		2996.0		2996.0		2406.0		0.0		590.0						2996.0		2996.0		2406.0		0.0		590.0						100%		2996.3		2996.3		2406.3		0.0		590.0						6351.3		6351.3		1955.3		2596.0		1800.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Матырское"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4200.0		4200.0		4200.0						12				350000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		391.5		391.5		386.0		5.5				7		55929		391.5		391.5		386.0		5.5				7		55929		100%		391.4		391.4				5.4		386.0		7		55914		4300.0		4300.0		4300.0						86				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		49.0		49.0		46.5		2.5				1		49000		49.0		49.0		46.5		2.5				1		49000		100%		49.0		49.0				2.5		46.5		1		49000		150.0		150.0						150.0		3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		29.5		29.5		28.0		1.5				211		140		29.5		29.5		28.0		1.5				211		140		100%		29.5		29.5				1.5		28.0		148		199		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		6.6		6.6		6.3		0.3				207		32		6.6		6.6		6.3		0.3				207		32		100%		6.6		6.6				0.3		6.3		11		600		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0		0.0		0.0										994.0		994.0		994.0		0.0		0.0		1		994000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		735.0		735.0		699.0		36.0								735.0		735.0		699.0		36.0								100%		735.0		735.0				735.0				1		735000		150.0		150.0				150.0				2				75000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0						1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0						100%		1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0		0.0		0		8800.0		8800.0		8500.0		150.0		150.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Октябрьская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		185.0		185.0						185.0		2				92500		185.0		185.0				185.0				2				92500		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		1.0		50000		65.0		65.0				65.0				1				65000		50.0		50.0				50.0				1				50000		50.0		50.0				50.0				1				50000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		15.0		15.0				15.0				125		120		15.0		15.0				15.0				125		120		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		125		120		120.0		120.0				120.0				1000				120		20.4		20.4				20.4				165				124		20.4		20.4				20.4				165				124

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		24.0		24.0				24.0				3		8000		24.0		24.0				24.0				3		8000		100%		24.0		24.0		0.0		24.0		0.0		3		8000		60.0		60.0				60.0				4				15000		6.7		6.7				6.7				5				1340		6.7		6.7				6.7				5				1340

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		35.0		35.0				35.0				1				35000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		39.0		39.0		0.0		39.0		0.0						39.0		39.0		0.0		39.0		0.0						100%		89.0		89.0		0.0		89.0		0.0				0		465.0		465.0		0.0		280.0		185.0				0.0		0		262		262		0		262		0				0		0		77		77		0		77		0						0

				ООО "УК "Привокзальная"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		307.7		307.7		292.3		15.4				2		153850		307.7		307.7		292.3		15.4				2		153850		100%		307.4		307.4		0.0		15.4		292.0		2		153700		19600.0		19600.0		19600.0						56				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		145.1		145.1		140.3		4.8				3		48367		145.1		145.1		140.3		4.8				3		48367		100%		145.1		145.1		50.0		4.8		90.3		3		48367		1400.0		1400.0		1400.0						28				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		138.0		138.0		131.1		6.9				4		34500		138.0		138.0		131.1		6.9				4		34500		100%		138.0		138.0				6.9		131.1		4		34500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		113.3		113.3				113.3				702		161		113.3		113.3				113.3				702		161		100%		113.3		113.3		0.0		113.3		0.0		702		161		120.1		120.1				120.1				702				171		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		256.0		256.0				256.0				503		509		256.0		256.0				256.0				503		509		100%		256.0		256.0		0.0		256.0		0.0		503		509		271.4		271.4				271.4				503				540		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														6159.6		6159.6		6159.6		0.0		0.0		3		2053200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		404.1		404.1				404.1				50		8082		404.1		404.1				404.1				50		8082		100%		404.1		404.1		0.0		404.1		0.0		50		8082		12715.3		12715.3		11989.5		725.8				6				2119217		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		1364.2		1364.2		563.7		800.5		0.0						1364.2		1364.2		563.7		800.5		0.0						100%		7523.5		7523.5		6209.6		800.5		513.4				0		34106.8		34106.8		32989.5		1117.3		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Стахановская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		90.0		90.0		0.0		90.0		0.0		2.0		45000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		34.6		34.6				34.6				300		115		34.6		34.6				34.6				300		115		100%		34.6		34.6		0.0		34.6		0.0		300		115		30.0		30.0				30.0				150				200		29.0		29.0				29.0				370				78		29.0		29.0				29.0				370				78

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		1.5		1.5				1.5				1		1500		1.5		1.5				1.5				47		32		100%		1.5		1.5		0.0		1.5		0.0		3		500		9.0		9.0				9.0				15				600		5.0		5.0				5.0				20				250		5.0		5.0				5.0				20				250

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		11.5		11.5		11.5						1		11500		11.5		11.5		11.5								0		100%		8470.0		8470.0		8470.0		0.0		0.0		1		8470000		2600.0		2600.0		2600.0						1				2600000		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1.4		1.4				1.4				3				467		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		47.6		47.6		11.5		36.1		0.0						47.6		47.6		11.5		36.1		0.0						100%		8596.1		8596.1		8470.0		126.1		0.0				0		2640.4		2640.4		2600.0		40.4		0.0				0.0		0		34.0		34.0		0.0		34.0		0.0				0.0		0.0		34.0		34.0		0.0		34.0		0.0						0.0

				ООО "УК "РСУ-2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0		50.0						1				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4902.7		4902.7		4902.7						2				2451350		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		5652.7		5652.7		5652.7		0.0		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Дом наших друзей"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "ЖЭУ треста "Липецкстрой"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		152.0		152.0				152.0				2		76000		152.0		152.0				152.0				2		76000		100%		152.0		152.0		0.0		152.0		0.0		2		76000		310.0		310.0				310.0				6				51667		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		18.0		18.0				18.0				1		18000		18.0		18.0				18.0				1		18000		100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0		1		18000		40.0		40.0				40.0				3				13333		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		12.0		12.0				12.0				210		57		12.0		12.0				12.0				210		57		100%		12.0		12.0		0.0		12.0		0.0		210		57		30.0		30.0				30.0				400				75		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		1.0		1.0				1.0				5		200		1.0		1.0				1.0				5		200		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		5		200		3.0		3.0				3.0				15				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		13.0		13.0				13.0				16		813		13.0		13.0				13.0				16		813		100%		13.0		13.0		0.0		13.0		0.0		16		813		30.0		30.0				30.0				16				1875		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		196.0		196.0		0.0		196.0		0.0						196.0		196.0		0.0		196.0		0.0						100%		196.0		196.0		0.0		196.0		0.0				0		413.0		413.0		0.0		413.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Жилищная  компания "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		20.0		20.0				20.0				1		20000		20.0		20.0				20.0				1		20000		100%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		1		20000		150.0		150.0				150.0				5				30000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		30.0		30.0				30.0				2				15000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		20.0		20.0				20.0				320		63		20.0		20.0				20.0				320		63		100%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		320		63		40.0		40.0				40.0				480				83		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		3.0		3.0				3.0				15		200		3.0		3.0				3.0				15		200		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		15		200		5.0		5.0				5.0				30				167		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		15.0		15.0				15.0				11		1364		15.0		15.0				15.0				11		1364		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		11		1364		32.0		32.0				32.0				11				2909		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		58.0		58.0		0.0		58.0		0.0						58.0		58.0		0.0		58.0		0.0						100%		58.0		58.0		0.0		58.0		0.0				0		257.0		257.0		0.0		257.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Обслуживающая  компания "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		231.0		231.0				231.0				6		38500		231.0		231.0				231.0				6		38500		100%		231.0		231.0		0.0		231.0		0.0		6		38500		470.0		470.0				470.0				8				58750		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		22.0		22.0				22.0				3		7333		22.0		22.0				22.0				3		7333		100%		22.0		22.0		0.0		22.0		0.0		3		7333		40.0		40.0				40.0				4				10000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		25.0		25.0				25.0				370		68		25.0		25.0				25.0				370		68		100%		25.0		25.0		0.0		25.0		0.0		369		68		47.0		47.0				47.0				500				94		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		3.0		3.0				3.0				15		200		3.0		3.0				3.0				15		200		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		14		214		6.0		6.0				6.0				30				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		17.0		17.0				17.0				19		895		17.0		17.0				17.0				19		895		100%		17.0		17.0		0.0		17.0		0.0		19		895		35.0		35.0				35.0				19				1842		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		298.0		298.0		0.0		298.0		0.0						298.0		298.0		0.0		298.0		0.0						100%		298.0		298.0		0.0		298.0		0.0				0		598.0		598.0		0.0		598.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				(Управляющая компания ООО «УК «Комфорт-Л»)
ООО "Облстройсервис-РСУ-3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0		50.0						1				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		5090.0		5090.0		5090.0		0.0		0.0		1		5090000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		5090.0		5090.0		5090.0		0.0		0.0				0		50.0		50.0		50.0		0.0		0.0				0.0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						0

				(Управляющая компания ООО «УК «Комфорт-Л»)
ООО "Строй-Сервис-Э"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		482.0		482.0				482.0				2		241000		482.0		482.0				482.0				2		241000		100%		482.0		482.0		0.0		482.0		0.0		2		241000		5060.6		5060.6				5060.6				12				421717		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		650.0		650.0		650.0						13				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		200.0		200.0		0.0		200.0		0.0		4		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		3145.2		3145.2		3145.2		0.0		0.0		1		3145200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		482.0		482.0		0.0		482.0		0.0						482.0		482.0		0.0		482.0		0.0						100%		3827.2		3827.2		3145.2		682.0		0.0				0		5710.6		5710.6		650.0		5060.6		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0

				(Управляющая компания                                                                            ООО «УК «Комфорт-Л»)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии																																														175.0		175.0				175.0				1.0				175000

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды																																														0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда																																														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)																																														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)																																														39.8		39.8				39.8				27				1474

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)																																														0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)																																														693.0		693.0				693.0				80				8663

						ИТОГО:																																														907.8		907.8		0.0		907.8		0.0		108.0		0.0																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				ООО "Строй-Экспресс"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Городище"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		250.0		250.0				250.0				1		250000		250.0		250.0				250.0				1		250000		100%		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0		1		250000		800.0		800.0				800.0				3				266667		400.0		400.0				400.0				2				200000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		5.0		5.0				5.0				10				500		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0						250.0		250.0		0.0		250.0		0.0						100%		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0				0		800.0		800.0		0.0		800.0		0.0				0.0		0		405.0		405.0		0.0		405.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0												0.0

				ООО "УК "Городок" (стройград)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		38.4		38.4				38.4				96		400		38.4		38.4				38.4				96		400		100%		38.4		38.4		0.0		38.4		0.0		96		400		14.4		14.4				14.4				36		7.1		400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		2.0		2.0				2.0				4		500		2.0		2.0				2.0				4		500		100%		2.0		2.0		0.0		2.0		0.0		4		500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		40.4		40.4		0.0		40.4		0.0						40.4		40.4		0.0		40.4		0.0						100%		40.4		40.4		0.0		40.4		0.0				0		14.4		14.4		0.0		14.4		0.0				7.1		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Городок"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		18.0		18.0				18.0				120				150		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0

				ООО "УК "Капитал"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		696.0		696.0				696.0				2		348000		696.0		696.0				696.0				2		348000		100%		696.0		696.0		0.0		696.0		0.0		2		348000		1392.0		1392.0				1392.0				4				348000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		150.0		150.0				150.0				3		50000		150.0		150.0				150.0				3		50000		100%		150.0		150.0		0.0		150.0		0.0		3		50000		200.0		200.0				200.0				4				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		90.0		90.0				90.0				2		45000		90.0		90.0				90.0				2		45000		100%		90.0		90.0		0.0		90.0		0.0		2		45000		180.0		180.0				180.0				4				45000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		36.0		36.0				36.0				6		6000		0%		36.0		36.0		0.0		36.0		0.0		6		6000		36.0		36.0				36.0				6				6000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		936.0		936.0		0.0		936.0		0.0						972.0		972.0		0.0		972.0		0.0						104%		972.0		972.0		0.0		972.0		0.0				0		1808.0		1808.0		0.0		1808.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Наш Дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО «УК «Радуга»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Университетский"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0								8		0		12356.9		12356.9				12356.9				7		1765271		0%		12356.9		12356.9		0.0		12356.9		0.0		7.0		1765271		4200.0		4200.0				4200.0				12				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0								8		0		1858.4		1858.4				1858.4				7		265486		0%		1858.4		1858.4		0.0		1858.4		0.0		7.0		265486		600.0		600.0				600.0				12				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0								1		0		50.0		50.0				50.0				1		50000		0%		50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		1.0		50000		500.0		500.0				500.0				10				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		23.0		23.0				23.0				10		2300		23.0		23.0				23.0				10		2300		100%		23.0		23.0		0.0		23.0		0.0		10.0		2300		200.0		200.0				200.0				1000				200		0.0		0.0				0.0								0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0								4		0		0.0		0.0								33		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0								6				0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0								4		0		0.0		0.0								33		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0								6				0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		23.0		23.0		0.0		23.0		0.0						14288.3		14288.3		0.0		14288.3		0.0						62123%		14288.3		14288.3		0.0		14288.3		0.0				0		5500.0		5500.0		0.0		5500.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

		14 домов  дома обрудованы всем в подъездах пластиковые окна все утеплено		ООО  "Уютный дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

		18 домов дома обрудованы всем в подъездах пластиковые окна все утеплено		ООО «УК «Уютный дом»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Глобус"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0				0		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0				0		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Глобус-Л"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0						0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0						0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Липецкий коммунальщик"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		199.0		199.0		199.0						4		49750		199.0		199.0		199.0						4		49750		100%		199.0		199.0				0.0		199.0		4		49750		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		53.0		53.0				53.0				379		140		53.0		53.0				53.0				379		140		100%		53.0		53.0		0.0		53.0		0.0		265		200		80.0		80.0				80.0				400				200		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		18.0		18.0				18.0				564		32		18.0		18.0				18.0				564		32		100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0		30		600		30.0		30.0				30.0				50				600		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		70.0		70.0				70.0						0		70.0		70.0				70.0						0		100%		70.0		70.0		0.0		70.0		0.0		1.0		70000		100.0		100.0				100.0								0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		340.0		340.0		199.0		141.0		0.0						340.0		340.0		199.0		141.0		0.0						100%		340.0		340.0		0.0		141.0		199.0				0		210.0		210.0		0.0		210.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Технологии Строительства и Управления"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		846.0		846.0		846.0						17		49765		846.0		846.0		846.0						17		49765		100%		850.0		850.0		200.0				650.0		17		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		41.0		41.0				41.0				293		140		41.0		41.0				41.0				293		140		100%		41.0		41.0		0.0		41.0		0.0		205		200		60.0		60.0				60.0				300				200		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		12.0		12.0				12.0				376		32		12.0		12.0				12.0				376		32		100%		13.1		13.1		0.0		13.1		0.0		20		655		20.0		20.0				20.0				33				606		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		15.0		15.0				15.0						0		15.0		15.0				15.0						0		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		1		15000		30.0		30.0				30.0								0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		914.0		914.0		846.0		68.0		0.0						914.0		914.0		846.0		68.0		0.0						100%		919.1		919.1		200.0		69.1		650.0				0		810.0		810.0		700.0		110.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Элада"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0																0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "8 Марта, 3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "Жилищник-1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1 всем оборудованы		ТСЖ "Проспект  Победы"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		3		ТСЖ "Угловая 15"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		47.8		47.8				47.8						0		0%		47.8		47.8		0.0		47.8		0.0		1		47800		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						47.8		47.8		0.0		47.8		0.0						0%		47.8		47.8		0.0		47.8		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

		1		ТСЖ "Желябова, д. 14"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0		0		0		0		0				0		0

		1		ТСЖ "Сатурн"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		"ТСЖ "БИСт"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1 всем оборудованы		ТСЖ "Толстого, 2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

		1		ТСЖ "Наш Дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Крайняя 9"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		1.0		1.0				1.0						0		1.0		1.0				1.0						0		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		17.0		17.0				17.0						0		17.0		17.0				17.0						0		100%		17.0		17.0		0.0		17.0		0.0		1		17000		3.0		3.0				3.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0						18.0		18.0		0.0		18.0		0.0						100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0				0		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Спецфундаментстрой"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		28.0		28.0				28.0				200		140		28.5		28.5				28.5				204		140		102%		28.5		28.5		0.0		28.5		0.0		143		199		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		9.0		9.0				9.0						0		9.2		9.2				9.2						0		102%		9.2		9.2		0.0		9.2		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		180.0		180.0				180.0						0		187.0		187.0				187.0						0		104%		187.0		187.0		0.0		187.0		0.0		2		93500		3.0		3.0				3.0								0																0

						ИТОГО:		217.0		217.0		0.0		217.0		0.0				0		224.7		224.7		0.0		224.7		0.0				0		104%		224.7		224.7		0.0		224.7		0.0				0		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "Солнечное"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		7.0		7.0				7.0				50		140		7.0		7.0				7.0				50		140		100%		7.0		7.0		0.0		7.0		0.0		35		200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		30.0		30.0				30.0						0		33.0		33.0				33.0						0		110%		33.0		33.0		0.0		33.0		0.0		1		33000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		3.0		3.0				3.0						0		3.0		3.0				3.0						0		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		1		3000		5.0		5.0				5.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		40.0		40.0		0.0		40.0		0.0				0		43.0		43.0		0.0		43.0		0.0				0		108%		43.0		43.0		0.0		43.0		0.0				0		5.0		5.0		0.0		5.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Улица Торговая 14 а"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		77.0		77.0				77.0				1		77000		77.0		77.0				77.0				1		77000		100%		77.0		77.0		0.0		77.0		0.0		1		77000		400.0		400.0				400.0				4				100000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		36.1		36.1				36.1				365		99		12.5		12.5				12.5				113		111		35%		12.5		12.5		0.0		12.5		0.0		113		111		23.6		23.6				23.6				252				94		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		26.8		26.8				26.8				12		2233		6.7		6.7				6.7				3		2233		25%		6.7		6.7		0.0		6.7		0.0		3		2233		20.1		20.1				20.1				9				2233		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		24.0		24.0				24.0				1-ок.блок, 2 подвала, кровля		0		24.0		24.0				24.0						0		100%		24.0		24.0		0.0		24.0		0.0		1		24000		30.0		30.0				30.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		163.9		163.9		0.0		163.9		0.0				0		120.2		120.2		0.0		120.2		0.0				0		73%		120.2		120.2		0.0		120.2		0.0				0		473.7		473.7		0.0		473.7		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "27 микрорайон, дом    1 б"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		120.0		120.0				120.0				2				60000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		1.0		1.0				1.0				10		100		1.0		1.0				1.0				10		100		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		10		100		3.9		3.9				3.9				38				103		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		8.0		8.0				8.0				4		2000		0.1		0.1				0.1				2		50		1%		0.1		0.1		0.0		0.1		0.0		2		50		6.0		6.0				6.0				4				1500		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		16.0		16.0				16.0						0		16.0		16.0				16.0						0		100%		16.0		16.0		0.0		16.0		0.0		1		16000		20.0		20.0				20.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		25.0		25.0		0.0		25.0		0.0				0		17.1		17.1		0.0		17.1		0.0				0		68%		17.1		17.1		0.0		17.1		0.0				0		149.9		149.9		0.0		149.9		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0				0.0				0.0		0

		11		ТСЖ «Улица Терешковой»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		22.5		22.5				22.5				5				4500		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		22.5		22.5		0.0		22.5		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "ул.Терешковой,      д.13 б"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		45.0		45.0				45.0				1				45000		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		30.0		30.0				30.0						0		20.0		20.0				20.0				25		800		67%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		1		20000		50.0		50.0				50.0				30				1667		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		30.0		30.0		0.0		30.0		0.0				0		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0				0		67%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0				0		95.0		95.0		0.0		95.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Липецкметаллургстрой-1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

				ТСЖ "Центральный"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Прогресс"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		6.0		6.0				6.0				60		100		0%		6.0		6.0		0.0		6.0		0.0		60.0		100		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		2.6		2.6				2.6				7		371		0%		2.6		2.6		0.0		2.6		0.0		7.0		371		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0				50.0								0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		2.5		2.5				2.5				5		500		0%		2.5		2.5		0.0		2.5		0.0		1.0		2500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0				0.0		0.0				0		11.1		11.1		0.0		11.1		0.0				0		0%		11.1		11.1		0.0		11.1		0.0				0		50.0		50.0		0.0		50.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		63		ТСЖ "Согласие"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Содружество"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Политехник"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

				ТСЖ "Сокол"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		50.0		50.0		50.0						1		50000		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		50.0		50.0		50.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Жилищный вопрос"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		КОРРЕКТИРОВКА (ДОПОЛНЕНИЯ)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		27650.0		27650.0				27650.0				553				50000

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		27650.0		27650.0		0.0		27650.0		0.0				0.0		0

				ИТОГО		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		6175.7		6175.7		3692.3		1951.4		532.0		39		158351		25352.6		25352.6		10512.3		14308.3		532.0		79.0		320919		411%		68292.3		68292.3		48300.0		14308.3		5684.0		191.0		357551		51092.6		51092.6		32550.0		15615.1		2927.5		171.0		298787		298787		51122.0		51122.0		0.0		51122.0		0.0		215		237777		237777		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		9667.3		9667.3		6571.3		479.5		2616.5		281		34403		15234.8		15234.8		8196.9		2337.9		4700.0		316.0		48211		158%		19817.5		19817.5		9100.0		3282.2		7435.3		391		50684		19717.7		19717.7		17450.0		1300.0		967.7		403.0		48927		48927		29397.9		29397.9		0.0		29397.9		0.0		580		50686		50686		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		1360.4		1360.4		177.6		249.4		933.4		29		46910		1260.4		1260.4		177.6		149.4		933.4		26.0		48477		93%		1745.4		1745.4		0.0		584.4		1161.0		36		48483		2636.6		2636.6		0.0		1396.0		1240.6		49.0		53808		53808		564.0		564.0		34.0		530.0		0.0		10		56400		56400		741.0		741.0		211.0		530.0		0.0		13.0		57000		57000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		744.7		744.7		28.0		585.8		130.9		3851		193		744.9		744.9		28.0		586.0		130.9		4028.0		185		100%		744.9		744.9		0.0		586.0		158.9		3589		208		3193.2		3193.2		0.0		1755.6		1437.6		8307		384		384		139.8		139.8				139.8		0.0		1283		109		109		157.6		157.6		0.0		157.6		0.0		1485.0		106		106

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		448.7		448.7		6.3		442.4		0.0		4179		107		459.3		459.3		6.3		453.0		0.0		4227.0		109		102%		460.4		460.4		0.0		454.1		6.3		781		590		1087.3		1087.3		0.0		957.0		130.3		1363		798		798		31.9		31.9		0.0		31.9		0.0		140		228		228		39.5		39.5		0.0		39.5		0.0		186		212		212

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		4013.6		4013.6		11.5		237.2		3764.9						66.2		66.2		11.5		54.7		0.0						2%		15678.3		15678.3		15623.6		54.7		0.0						19551.3		19551.3		5401.5		5972.9		8176.9		15						10157.0		10157.0		0.0		10157.0		0.0		4						10157.0		10157.0		0.0		10157.0		0.0		4

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		2445.1		2445.1		1605.0		840.1		0.0						2492.4		2492.4		1605.0		887.4		0.0						102%		22581.9		22581.9		20995.5		1586.4		0.0						25522.9		25522.9		20747.7		4775.2		0.0		187						210.0		210.0		0.0		210.0		0.0		1						250.5		250.5		0.0		250.5		0.0		1

						ИТОГО:		24855.5		24855.5		12092.0		4785.8		7977.7						45610.6		45610.6		20537.6		18776.7		6296.3						184%		129320.7		129320.7		94019.1		20856.1		14445.5						122801.6		122801.6		76149.2		31771.8		14880.6								91622.6		91622.6		34.0		91588.6		0.0								11345.6		11345.6		211.0		11134.6		0.0

																																																																				по программе кап. ремонта (энергоаудит)																по программе кап. ремонта (энергоаудит)

						по программе приборы Х/В		47950.0		47950.0								137		350000																0%		0.0		0.0										0		32550.0		32550.0								93				350000		34		34		34						1				34000		211		211		211						4				52750

						по программе приборы т/э		9100.0		9100.0								182		50000																0%		0.0		0.0										0		17450.0		17450.0								349				50000

						ИТОГО по приборам учета по программе		57050.0		57050.0								319		178840																0%		0.0		0.0										0		50000.0		50000.0								442				113122

																																																																				200		Средняя цена за 1 лампочку

																																																																				600



все установлено ничего не будут делать

Правобережная

мероприятий не требуется все в наличии

Правобережная

Правобережная

churilinaaa:
программа капитального ремонта от 30.09.2009

churilinaaa:
программа капитального ремонта от 30.09.2009



4.1.

		4.1. Программные мероприятия по установке общедомовых приборов учета в жилищном фонде

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стоимость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		348.00		146		50808.00		357.55		191		68292.30		298.79		171		51092.60		237.78		215		51122.00		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка				350.000		100		35,000.000		350.000		138		48,300.000		350.000		93		32,550.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				343.652		46				377.213		53		14,308.300		237.726		78		15,615.100						51,122.000						0.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ (ПРОЧИ								15,808.000						5,684.000						2,927.500						0.000						0.000

		Установка общедомовых приборов учета холодной воды		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		50.00		115		5750.00		50.68		391		19817.50		48.93		403		19717.70		50.69		580		29397.90		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка				50.000		100		5,000.000		50.000		182		9,100.000		50.000		349		17,450.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				50.000		15				51.280		209		3,282.200		41.994		54		1,300.000						29,397.900						0.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								750.000						7,435.300						967.700						0.000						0.000

		Итого.												582						574						795						0

		Итого						261		56558.00				582		88109.80				574		70810.30				795		80519.90		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка								40,000.00						57,400.00						50,000.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области														0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)														17,590.50						16,915.10						80,519.90						0.00

		средства управляющих компаний и ТСЖ								16,558.00						13,119.30						3,895.20						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы, тыс. руб. :  295 998,00

		средства бюджета г. Липецка				147,400.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				34,505.60

		средства управляющих компаний и ТСЖ				33,572.50

						215,478.10





4.1. 2.

		

		4.1.2. Программные мероприятия по установке индивидуальных и общих

		(квартирных) приборов учета в муниципальном жилищном фонде

		Наименование мероприятия		Исполнители		2013 год						2014 год

						Стоимость одного индивидуального прибора учета, тыс.руб.		Количество устанавливаемых  приборов учета,                    шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного индивидуального прибора учета, тыс.руб.		Количество устанавливаемых  приборов учета,                      шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Установка индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета, в том числе:		Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				12339		17181.00				0.00		0.00

		электрической энергии				1.30		8538		11099.40		0.00		0.00		0.00

		горячей воды				1.60		1817		2907.20		0.00		0.00		0.00

		холодной воды				1.60		1984		3174.40		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка								17181.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ

		Установка общедомовых приборов учета холодной воды		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00						0.00

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				0.000		0				0.000		0

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						0.000

		Итого						12339		17181.00				0.00		0.00

		Итого, тыс. руб.								17,181.00						0.00

		средства бюджета г. Липецка								17,181.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00

		Всего за период действия Программы, тыс. руб. :  17181,00

		средства бюджета г. Липецка				17,181.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ

						17,181.00





4.2. 

		

		4.2. Программные мероприятия по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования тыс.          руб.		Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования тыс.          руб.		Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования тыс.          руб.		Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования тыс.          руб.		Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования тыс.          руб.

		Энергетическое обследование здании жилищного фонда		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Липецка		45.00		24		1080.00		48.48		36		1745.40		53.81		49		2636.60		56.40		10		564.00		57.00		13		741.00

		средства бюджета г. Липецка								0.000						0.000						0.000						34.000						211.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						584.400						1,396.000						530.000						530.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								1,080.000						1,161.000						1,240.600						0.000						0.000

		Всего за период действия Программы, тыс. руб.:    6767,00

		средства бюджета г. Липецка				245.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				3,040.40

		средства управляющих компаний и ТСЖ				3,481.60

						6,767.00





4.3. 

		

		4.3. Программные мероприятия по оснащению зданий жилищного фонда энергоэффективными источниками света

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стои-мость одного источ-ника света,     руб.		Коли-чество уста-навли-ваемых источ-ников света, шт.		Объем финан-сиро-вания тыс.          руб.		Стои-мость одного источ-ника света,     руб.		Коли-чество уста-навли-ваемых источ-ников света, шт.		Объем финан-сиро-вания тыс.          руб.		Стои-мость одного источ-ника света,     руб.		Коли-чество уста-навли-ваемых источ-ников света, шт.		Объем финан-сиро-вания тыс.          руб.		Стои-мость одного источ-ника света,     руб.		Коли-чество уста-навли-ваемых источ-ников света, шт.		Объем финан-сиро-вания тыс.          руб.		Стои-мость одного источ-ника света,     руб.		Коли-чество уста-навли-ваемых источ-ников света, шт.		Объем финан-сиро-вания тыс.          руб.

		Оснащение мест общего пользования (лестничных клеток, подвалов) энергоэффективными источниками света		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		60.00		0		0.00		207.55		3589		744.90		384.40		8307.00		3193.20		108.96		1283		139.80		106.13		1485		157.60

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						586.00						1755.60						139.80						157.60

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						158.90						1437.60						0.00						0.00

		Оснащение наружного освещения энергоэффективными источниками света		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00		0		0.00		589.50		781		460.40		797.73		1363.00		1087.30		227.86		140		31.90		212.37		186		39.50

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						454.10						957.00						31.90						39.50

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						6.30						130.30						0.00						0.00

		Итого						0		0.00				4370		1205.30				9670		4280.50				1423		171.70				1671		197.10

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						1,040.10						2,712.60						171.70						197.10

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						165.20						1,567.90						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы, тыс. руб.:    5854,60

		средства бюджета г. Липецка				0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				4,121.50

		средства управляющих компаний и ТСЖ				1,733.10

						5,854.60





4.4. 

		

		4.4. Программные мероприятия по увеличению термического сопротивления ограждающих конструкций зданий жилищного фонда

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Утепление фасадов		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		5,000.00		4		20,000.00		0.00		0		15,678.30		1303.42		15		19,551.30		2539.25		4		10,157.00		2539.25		4		10,157.00

		средства бюджета г. Липецка								0.000						15,623.600						5,401.500						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						54.700						5,972.900						10,157.000						10,157.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								20,000.000						0.000						8,176.900						0.000						0.000

		Утепление кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00		0		0.00		0.00		0		22,581.90		136.49		187		25,522.90		210.00		1		210.00		250.50		1		250.50

		средства бюджета г. Липецка								0.000						20,995.500						20,747.700						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						1,586.400						4,775.200						210.000						250.500

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.000						0.000						0.000						0.000						0.000

		Итого, тыс. руб.		в том числе:				4		20,000.00				0		38,260.20				202		45,074.20				5		10,367.00				5		10,407.50

		средства бюджета г. Липецка								0.00						36,619.10						26,149.20						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						1,641.10						10,748.10						10,367.00						10,407.50

		средства управляющих компаний и ТСЖ								20,000.00						0.00						8,176.90						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы,				103,334.40		тыс.руб.

		средства бюджета г. Липецка				62,768.30

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				12,389.20

		средства управляющих компаний и ТСЖ				28,176.90

						103,334.40





4.5.1.

		4.5. Программные мероприятия

		по энергосбережению в бюджетных учреждениях и

		организациях с участием муниципального образования

		4.5.1. Мероприятия в бюджетных учреждениях

		N п/п		Наименование мероприятия.                                                        Исполнители.		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		Итого, за период 2010 - 2014		примечание

						план		план		план		план		план				2013		2014

		1.		Департамент образования		17876.50		17500.00		16,307.50		10,200.00		8,700.00		70,584.00

		1.1.		Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.2.		Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.3.		Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.4.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие во всех учреждения		1100.00		450.00		100.00		100.00		100.00		1,850.00

		1.5.		Разработка ПСД на установку приборов учета тепла в ОУ		141.10		25.00		0.00						166.10

		1.6.		Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ СОШ N 49 (доделать)		289.20				0.00						289.20

		1.7.		Монтаж прибора учета теплоэнергии в МОУ СОШ N 10 (дополнительно), 15 филиал, 31 филиал, 44 (нач. школа), 36 (РЦ), ЦДЮТТ "Городской", ЦРТДиЮ "Левобережный", ЦЦЮТТ "Новолипецкий"		806.00		0.00								806.00

		1.8.		Капитальный ремонт фасада в 9-и ОУ		2807.00		2140.00		2,000.00		2,000.00		1,700.00		10,647.00

		1.9.		Утепление внешних стен зданий (ремонт межпанельных стен) в МОУ СОШ N 33, 61, 63, 65, 66, 68, 71		0.00		0.00								0.00

		1.10.		Утепление чердачных помещений, ремонт слуховых окон в 6-и ОУ		0.00		100.00								100.00

		1.11.		Замена оконных рам на пластиковые окна в 33 ОУ		5076.70		6000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		20,076.70

		1.12.		Смена входных дверей в 5-и ОУ		278.90		400.00		400.00		400.00		400.00		1,878.90

		1.13.		Капитальный ремонт системы отопления в 25-и ОУ		4515.80		6256.00		4,300.00		4,300.00		3,200.00		22,571.80

		1.14.		Текущий ремонт системы отопления в 42-х ОУ		2861.80		1700.00		600.00		400.00		300.00		5,861.80

		1.15.		Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ СОШ № 37		0.00		429.00		0.00						429.00

		1.16.		Разработка и подготовука энергетических паспортов образовательными учредениями						1,100.00						1,100.00

		1.17.		Замена светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами в ОУ №№ 1,12, 43, 68						2,952.30						2,952.30

		1.18.		Регулировка существующей системы отопления (перенос датчика температуры на крышу, пофасадное регулирование) в ОУ №№1, 44, 64, 68, 69						1,500.00						1,500.00

		1.19.		Установка тепловой завесы на входной двери в  школах: ОУ №№ 1, 48, 68, 12, 44, 52, 64						155.20						155.20

		1.20.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в ОУ №№ 1, 19, 43, 68						200.00						200.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				17876.50		17500.00		16307.50		10200.00		8700.00		70,584.00

		средства бюджета г. Липецка				17876.50		17113.90		11,500.00		10,200.00		8,700.00		65,390.40

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		386.10		0.00		0.00		0.00		386.10

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ								4,807.50		0.00		0.00		4,807.50

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		2.		Департамент дошкольного образования		18,063.00		25,805.20		22,700.58		20,750.40		6,418.00		93,737.18

		2.1.		Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов ДОУ		0.00		2330.00		218.58						2,548.58		заявка

		2.2.		Изготовление ПСД на установку приборов учета тепла в ДОУ Липецка		617.00		0.00		0.00						617.00

		2.3.		Установка приборов учета тепловой энергии в ДОУ г. Липецка		7314.00		5322.00		0.00						12,636.00

		2.4.		Проведение капитального ремонта системы отопления в ДОУ г. Липецка		1287.00		5943.60		1,387.30						8,617.90

		2.5.		Проведение текущего ремонта систем отопления ДОУ г. Липецка		1376.00		1354.80		2,242.20		611.20		400.00		5,984.20

		2.6.		Проведение капитального ремонта кровли в ДОУ г. Липецка		5591.00		7529.00		10,424.90		17,017.00		4,338.00		44,899.90

		2.7.		Проведение капитального ремонта фасада в ДОУ г. Липецка		0.00		0.00		4,901.40						4,901.40

		2.8.		Проведение капитального ремонта электропроводки в  ДОУ г. Липецка		0.00		1715.80		800.00						2,515.80

		2.9.		Замена оконных рам на пластиковые окна в ДОУ г. Липецка		1824.00		1086.70		2,440.70		130.00		130.00		5,611.40

		2.10.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в ДОУ г. Липецка		54.00		523.30		285.50		622.20		600.00		2,085.00

		2.11.		Применение автоматического управления на наружном освещении территорий ДОУ		0.00		0.00								0.00

		2.12.		Установка теплоотражающих экранов в ДОУ г. Липецка								1,680.00		550.00		2,230.00

		2.13.		Устройство теплоизоляции чердачного перекрытия в ДОУ г. Липецка								690.00		400.00		1,090.00

		2.14.		Переход на энергосберегающие осветительные приборы в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.15.		Наладка системы отопления в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.16.		Установка балансировочных клапанов в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.17.		Замена бытовой техники в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.18.		Изоляция трубопроводов отопления и ГВС в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.19.		Установка смесителей с термостатами в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.20.		Замена запасной входной двери на металлическую с утеплителем в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.21.		Ремонт уплотнителей дверей и окон с целью герметизации в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.22.		Установка кранов с аэраторами в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.23.		Перевод на закрытую систему отопления в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.24.		Утепление наружных стен в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.25.		Замена "глухих" коробов на решетчатые на отопительных приборах в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.26.		Реконструкция тепловых пунктов с установкой автоматических регуляторов температуры теплоносителя в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.27.		Устранение трещин в стенах в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.28.		Установка регулирующих вентилей в ДОУ г. Липецка												0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				18,063.000		25,805.200		22,700.580		20,750.400		6,418.000		93,737.18

		средства бюджета г. Липецка				17678.60		24264.94		21,712.29		20,750.40		6,418.00		90,824.23

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				384.40		1540.26		109.29		0.00		0.00		2,033.95

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ								879.00						879.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		3.		Департамент здравоохранения		5,119.70		7,680.59		16,434.24		0.00		0.00		29,234.53

		3.1.		Оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, воды и природного газа		5119.70		0.00		0.00						5,119.70

		3.2.		Энергетическое обследование здания.		0.00		304.60		2,520.00						2,824.60

		3.3.		Обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		3.4.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		517.09		0.00						517.09

		3.5.		Замена оконных рам на пластиковые окна		0.00		6521.20		0.00						6,521.20

		3.6.		Установка автоматизированного теплового пункта (АТП)		0.00		337.70		598.32						936.02

		3.7.		Ремонт кровли						6,302.06						6,302.06

		3.8.		Устройство вентилируемого фасада						1,950.00						1,950.00

		3.10.		Замена оконных и дверных блоков						5,063.86						5,063.86

		3.11.		Установка системы мониторинга моторного топлива в транспорте МУЗ												0.00

		3.12.		Замена светильников с лампами накаливания на светодидные светильники												0.00

		3.13.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами, установка стальных защитных экранов на радиаторы												0.00

		3.14.		Утепление оконных проемов с помощью теплосберегающей оконной пленки												0.00

		3.15.		Применение экономичной водоразборной арматуры												0.00

		3.16.		Улучшение теплоизоляции кровли, стен, и ворот в здании гаража МУЗ "стоматологическая поликлиника №1												0.00

		3.17.		Замена люминесцентных ламп на светодидные												0.00

		3.18.		Модернизация системы водоснабжения												0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				5,119.700		7,680.590		16,434.24		0.00		0.00		29,234.53		0.00

		средства бюджета г. Липецка				5119.70		7274.576		0.00						12,394.28

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		406.014		0.00						406.01

		иные источники финансирования не запрещенные законодательством РФ (субвенции областного бюджета)								16,434.24						16,434.24

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		4.		Департамент культуры		6,200.00		6,700.00		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		4.1.		Оснащение приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды		6200.00		0.00		0.00						6,200.00

		4.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие		0.00		0.00		250.00		2,500.00		500.00		3,250.00

		4.3.		Ремонт кровли, систем отопления		0.00		6700.00		0.00						6,700.00

		4.4.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		1,300.00						1,300.00

		4.5.		Замена оконных рам на пластиковые окна		0.00		0.00		2,000.00		4,500.00		5,000.00		11,500.00

		4.6.		Утепление фасадов								15,000.00		4,000.00		19,000.00

		4.7.		Утепление чердачных перекрытий								6,000.00		2,000.00		8,000.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				6,200.000		6,700.000		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		средства бюджета г. Липецка				6200.00		6700.00		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета														0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		5.		Департамент по физической культуре и спорту		1,202.00		4,033.00		1,935.79		2,018.14		11,451.49		20,640.42

		5.1.		Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.2.		Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.3.		Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.4.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		1,356.36		0.00		0.00		1,356.36		субсидии

		5.5.		Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.6.		Монтаж приборов учета тепловой энергии в количестве 6-ти штук.		874.00		0.00		0.00		0.00		0.00		874.00

		5.7.		Утепление чердачного помещения МУ ДО СДЮ-ШОР-10		68.00		0.00		0.00		0.00		0.00		68.00

		5.8.		Ремонт кровли в МОУ ДО ДЮСШ-8		161.00		0.00		0.00		0.00		0.00		161.00

		5.9.		Замена освещения игрового зала в МУ Ц "Металлург" на энергосберегающее		0.00		536.00		0.00		0.00		0.00		536.00

		5.10.		Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в МОУ ДО ДЮСШ-10, МУ ЦС "Металлург", МУ ДО ДЮСШ-8, МОУ ДОД ДЮЦ "Факел"		99.00		1300.00		0.00		0.00		0.00		1,399.00

		5.11.		Капитальный ремонт витражей фасада МОУ ДОД ДЮСШ-4		0.00		427.00				0.00		0.00		427.00

		5.12.		Капитальный ремонт витражей фасада игрового зала в МУ ФОК "Пламя"		0.00		1770.00		0.00		0.00		0.00		1,770.00

		5.13.		Капитальный ремонт отопления в зале художественной гимнастики МБОУ ДОД ДЮСШ № 1		0.00				100.01		0.00		0.00		100.01

		5.14.		Утепление входного тамбура центрального входа МБОУ ДОД ДЮСШ № 1						23.00		0.00		0.00		23.00

		5.15.		Капитальный ремонт мягкой кровли здания по ул. Детской - 2а МБОУ ДОД ДЮСШ №8						356.66		0.00		0.00		356.66

		5.16.		Замена деревянных окон  на пластиковые стеклопакеты						99.76		450.00		665.00		1,214.76

		5.17.		Переход на энергосберегающие осветительные приборы в системе наружного и внутреннего освещения МБУ СК "Сокол", МБУ "Водно-спортивная база", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8, МБОУ ДОД СДЮШОР №10, МБОУ ДОД СДЮШОР №11						0.00		0.00		409.40		409.40

		5.18.		Утепление кровли в зданиях МБУ СК "Сокол", МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		4,036.50		4,036.50

		5.19.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления МБУ СК "Сокол", МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8, МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		238.69		238.69

		5.20.		Капитальный ремонт системы отопления с установкой балансировочной и регулирующей арматуры на отопительных приборах МБУ СК "Сокол", МБУ "Водно-спортивная база", МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		1,250.00		1,250.00

		5.21.		Утепление  наружных стен здания МБУ СК "Сокол", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00		0.00		1,789.50		1,789.50

		5.22.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие компактные люминесцентные лампы МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург"						0.00		0.00		52.00		52.00

		5.23.		Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) МБУ ФОК "Пламя"						0.00		0.00		113.40		113.40

		5.24.		Установка регуляторов тепла на радиаторы МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург", МБУ "Водно-спортивная база"						0.00		0.00		301.00		301.00

		5.25.		Замена устаревшей сантехники на электронную автоматическую МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург"						0.00		618.14		223.80		841.94

		5.26.		Замена электрического обогревателя инфракрасным МБУ "Водно-спортивная база"						0.00				10.00		10.00

		5.27.		Утепление кровли и укрепление стены в эллинге МБУ "Водно-спортивная база"						0.00		950.00				950.00

		5.28.		Утепление чердачного перекрытия МБОУ ДОД ДЮСШ №1						0.00				828.30		828.30

		5.29.		Установка системы контроля топлива FMS- бензин МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00				45.00		45.00

		5.30.		Ремонт и утепление мягкой кровли здания спортзала МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00				673.60		673.60

		5.31.		Замена жаровочной плиты на на плиту МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00				30.00		30.00

		5.32.		Утепление цокольного перекрытия МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00				285.30		285.30

		5.33.		Капитальный ремонт системы освещения ледовой арены МБОУ ДОД СДЮШОР №11						0.00				500.00		500.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1,202.000		4,033.000		1,935.79		2,018.14		11,451.49		20,640.42

		средства бюджета г. Липецка				1202.00		4033.00		1,697.02		2,018.14		11,451.49		20,401.65

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00								0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		238.77						238.77

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		6.		Департамент социальной защиты населения		388.43		1,545.80		1,371.80		3,048.90		3,037.00		9,391.93

		6.1.		Установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.		388.43		0.00		0.00		0.00		0.00		388.43

		6.2.		Проведение энергетического обследования		0		591.60		0.00		0.00		0.00		591.60

		6.3.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		104.20		0.00		195.00		0.00		299.20		140,00 ср-ва не выделены

		6.4.		Замена окон на пластиковые стеклопакеты		0.00				60.00		1,080.00		0.00		1,140.00		ср-ва не выделены

		6.5.		Реконструкция системы отопления				650.00		0.00		0.00		0.00		650.00

		6.6.		Замена наружного трубопровода отопления от центра автотранпортного обслуживания до ДС " Спартак		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00		200.00

		6.7.		Ремонт и утепление кровли и стен		0.00		0.00		1,160.00		367.40		1,362.90		2,890.30		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.8.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления						50.50		6.60		13.80		70.90

		6.9.		Тепловая изоляция систем отопления и горячего водоснабжения						94.30		49.10		0.00		143.40		24,2 ср-ва не выделены

		6.10.		Установка смесителей с аэраторами						7.00		0.00		0.00		7.00

		6.11.		Диспетчерезация и электронный учет потребления энергоресурсов								140.00		0.00		140.00		ср-ва не выделены

		6.12.		Установка автоматизированного теплового пункта (АТП)								500.00		0.00		500.00		ср-ва не выделены

		6.13.		Установка отдельного узла учета электропотребления оборудованием арендованных помещений								1.50		0.00		1.50

		6.14.		Установка балансировочных клапанов на магистральные трубопроводы (Danfoss тип ASV-PL)								26.20		0.00		26.20

		6.15.		Применение энергоэффективных источников бесперебойного питания								325.00		0.00		325.00		ср-ва не выделены

		6.16.		Утепление перекрытия над неотапливаемым подвалом								197.00		230.90		427.90		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.17.		Замена изоляции магистрального трубопровода								21.60		0.00		21.60		ср-ва не выделены

		6.18.		Заклейка окон энергосберегающими пленками								112.80		94.80		207.60		ср-ва не выделены

		6.19.		Установка балансировочной арматуры на магистральных трубопроводах системы отопления (Danfoss тип ASV-PL)								26.70		149.80		176.50		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.20.		Замена отопительных приборов с установкой запорной арматуры								0.00		1,086.00		1,086.00				ср-ва не выделены

		6.21.		Установка балансировочной арматуры на магистральных трубопроводах, с полной заменой магистральных трубопроводов с d=76 мм на dy=40 мм								0.00		74.80		74.80				ср-ва не выделены

		6.22.		Установка радиаторных терморегуляторов										24.00		24.00				ср-ва не выделены

		всего,          в том числе источники финансирования:				388.430		1,545.800		1,371.80		3,048.90		3,037.00		9,391.93

		средства бюджета г. Липецка				388.43		1150.01		643.75		0.00		64.80		2,246.99

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		395.79		655.90		0.00				1,051.69

		прочие средства (субвенции областного бюджета)								72.15		36.40		30.00		138.55

		средства предприятий								0.00		3,012.50		2,942.20		5,954.70

		7.		Департамент ЖКХ		72.90		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		7.1.		Установка узла учета тепловой энергии		72.90		0.00		0.00						72.90

		7.2.		Установка пластиковых окон												0.00

		7.3.		Замена - модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоэтажном жилищном фонде г. Липецка.								9,000.00		0.00		9,000.00

		7.4.		Газификация многоквартирного дома по ул. Ленина, с. Сселки		0.00		0.00		0.00		7,670.00		1,000.00		8,670.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				72.900		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		средства бюджета г. Липецка				72.90		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		8.		Департамент городского транспорта		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		8.1.		Энергетическое обследование здания по адресу пр. Победы, дом 85		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.000		0.000		0.00		0.00		0.00		50.00

		средства бюджета г. Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00						0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ				0.00		0.00		0.00						0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений						50.00		0.00						50.00

		9.		Управление ГО и ЧС		27.00		1,122.63		50.00		110.00		77.00		1,386.63

		9.1.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		27.00		5.00		0.00						32.00

		9.2.		Энергетическое обследование административного здания		0.00		0.00		50.00						50.00

		9.3.		Ремонт теплового узла с заменой технологического, регулирующего оборудования и приборов учета на энергоэкономичное		0.00		158.90		0.00						158.90

		9.4.		Утепление и ремонт входных дверей в здание управления с заменой тамбурных дверей в количестве 3-х штук		0.00		0.00								0.00

		9.5.		Замена деревянных окон на окна из ПВХ в помещениях административного здания		0.00		278.73		0.00						278.73

		9.6.		Замена электропроводки освещения в служебных помещениях административного здания и складского комплекса		0.00		0.00								0.00

		9.7.		Ремонт центральной системы отопления в административном здании с установкой на радиаторы регуляторов подачи воды в количестве 60 штук		0.00		200.00		0.00						200.00

		9.8.		Ремонт плоской кровли административного здания установкой покрытия из наплавляемых материалов		0.00		480.00		0.00						480.00

		9.10.		Установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной								10.00				10.00

		9.11.		Восстановление теплоизоляции наружного трубопровода системы отопления и ГВС								100.00				100.00

		9.12.		Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)								0.00		0.00		0.00

		9.13.		Установка радиаторных термостатов										45.00		45.00

		9.14.		Утепление тамбура входа в здание управления, установка доводчика										32.00		32.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				27.000		1,122.630		50.00		110.00		77.00		1,386.63

		средства бюджета г. Липецка				27.00		979.62		25.00		110.00		77.00		1,218.62

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00								0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		143.01		25.00						168.01

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		10.		МУ "Управление главного смотрителя"		232.40		0.00		0.00						232.40

		10.1.		Замена светильников РКУ 400-250-125 с лампами ДРЛ на энергоэкономичные ЖКУ 250-125-70 с лампами ДНаТ		232.40		0.00		0.00						232.40

		всего,          в том числе источники финансирования:				232.400		0.000		0.00		0.00		0.00		232.40

		средства бюджета г. Липецка				232.40		0.00		0.00						232.40

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		средства предприятий				0.00		0.00		0.00						0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		11.		МУ "Административно-техническая инспекция"		8.80		46.40		855.48		6.10		151.50		1,068.28

		11.1.		Установка энергосберегающих ламп во всех помещениях		6.40		6.40		0.00		3.00				15.80

		11.2.		Утепление крыши и стены здания		0.00		0.00		855.48						855.48

		11.3.		Установка ламп с датчиком движения в переходном коридоре и запасном выходе		2.40		0.00		0.00						2.40

		11.4.		Замена окон в здании учреждения на окна из ПВХ		0.00		40.00		0.00				151.50		191.50

		11.5.		Осуществление постоянного контроля за расходованием энергоресурсов в помещениях МУ АТИ		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.6.		Установка датчиков присутствия людей во вспомогательных помещениях		0.00		0.00		0.00		3.10				3.10

		всего,          в том числе источники финансирования:				8.800		46.400		855.48		6.10		151.50		1,068.28

		средства бюджета г. Липецка				8.80		0.00		0.00		0.00		0.00		8.80

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета														0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		46.40		855.48		6.10		151.50		1,059.48

		12.		МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации г. Липецка"		1694.20		400.00		360.00		15266.00		0.00		17720.20

		12.1.		Установка радиаторных термостатов		0.00		0.00								0.00

		12.2.		Установка термоотражающей пленки		0.00		0.00								0.00

		12.3.		Установка теплоотражающих поверхностей на стены за радиаторами отопления		0.00		0.00								0.00

		12.4.		Промывка систем отопления		0.00		0.00								0.00

		12.1.		Замена оконных рам на пластиковые окна								5,600.00				5,600.00

		12.2.		Установка приборов учета холодной, горячей воды с подводкой								26.00				26.00

		12.3.		Ремонт фасада								9,367.00				9,367.00

		12.4.		Ремонт отмостки								230.00				230.00

		12.5.		Установка теплосчетчиков								40.00				40.00

		12.6.		Установка приборов учета воды		190.00		0.00				3.00				193.00

		12.7.		Установка энергосберегающих ламп		170.00		400.00								570.00

		12.8.		Установка дверных доводчиков		18.00		0.00								18.00

		12.9.		Монтаж АТП		1316.20		0.00								1,316.20

		12.10.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		360.00						360.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1,694.200		400.000		360.00		15,266.00		0.00		17,720.20

		средства бюджета г. Липецка				1694.20		400.00		360.00		15266.00		0.00		17,720.20

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Итого по бюджетным учреждениям				50,884.930		64,883.620		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47		317,738.47

		всего,          в том числе источники финансирования:				50,884.930		64,883.620		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47		317,738.47

		средства бюджета г. Липецка				50,500.53		61,916.05		39,488.06		93,014.54		39,211.29		284,130.47		284,130.47

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				384.40		2871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,284.53		4,284.53

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ				0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.29		22,259.29

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		96.40		855.48		3,018.60		3,093.70		7,064.18		7,064.18

						50,884.93		64,883.62		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





4.5.2.

		4.5.2. Мероприятия в организациях

		с участием муниципального образования

		N п/п		Наименование мероприятия.                                 Исполнители		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		Итого за период                  2010 - 2014

		1.		МУП "Регистрационно-вычислительный центр г. Липецка"		194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		1.1.		Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды		194.91		620.26		0.00						815.17

		1.2.		Установка пластиковых окон		0.00		0.00		130.50						130.50

		1.3.		Замена стояков отопления и отопительных приборов												0.00

		1.3.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		125.00		500.00				625.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		2.		МУ СПАТ по уборке г. Липецка		101.50		2143.00		1532.35		580.00		600.00		4956.85

		2.1.		Организация на Центральной базе площадки для хранения пескосоляной смеси		1.50		5.00		6.00						12.50

		2.2.		Ежегодное перебазирование 20 ед. техники с Центральной базы на СПУ		20.00		26.00		40.00		40.00				126.00

		2.3.		Оборудование двух автомобилей ЗИЛ-433362 МДК предпусковыми подогревателями "Вебасто" для подогрева двигателя в холодное время года		80.00		0.00		0.00						80.00

		2.4.		Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии		0.00		158.00		498.00				100.00		756.00

		2.5.		Утепление и ремонт крыш		0.00		600.00		0.00						600.00

		2.6.		Замена  окон на пластиковые моторном, кузнечном и токарном цехах		0.00				0.00		300.00				300.00

		2.7.		Реконструкция наружной теплотрассы  (для уменьшения потерь тепла)		0.00		60.00		0.00						60.00

		2.8.		Монтаж в венткамере 2-х теплоагрегатов "Kroll-S 195", с системой воздуховодов		0.00				0.00						0.00		удалить

		2.9.		Установка электросчетчиков (датчиков)		0.00		2.00		0.00						2.00

		2.10.		Приобретение и замена оборудования (насосов) на энергоэкономичные		0.00		45.00		276.00						321.00

		2.11.		Замена энергоемкого сварочного оборудования в количестве 7 шт. на современные энергоэкономичные аппараты с высоким КПД		0.00		40.00		59.00				0.00		99.00

		2.12.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие		0.00		7.00		99.00						106.00

		2.13.		Проектирование и монтаж подвода сжатого воздуха к местам ремонта автомобилей в РММ с установой двух винтовых компрессоров (уменьшение потерь тепла)		0.00		1200.00								1200.00

		2.14.		Ремонт помещения насосной станции на р.Воронеж с установкой автоматических масляных нагревателей, утеплпнием крыши и заменой окон		0.00		0.00		54.00						54.00

		2.15.		Утепление трубопровода отопления от бассейна "Спартак" до АБК		0.00		0.00		48.00						48.00

		2.16.		Замена стальных электродов в бойлере на электротены с терморегулятором на центральной базе		0.00		0.00		20.00						20.00

		2.17.		Проектирование и монтаж автоматизированного теплового узла на Октябрьском ПУ		0.00		0.00		432.35						432.35

		2.18.		Замена светильников наружного освещения ДРЛ на светодиодные										200.00		200.00

		2.19.		Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению								10.00				10.00

		2.20.		Дополнительная теплоизоляция стен бухгалтерии АБК, диспетчерской на Центральной базе								15.00		20.00		35.00

		2.21.		Установка на автомобили JPS навигаторы с отображением на мониторе диспетчерской								200.00				200.00

		2.22.		Диспетчеризация и электронный учет потребляемых энергоресурсов по предприятию										200.00		200.00

		2.23.		Обуродование 5 автомобилей ЗИЛ - 4333362 предпусковыми подогревателями Северс-М для прогрева блоков двгателей								15.00		0.00		15.00

		2.24.		Обучение персонала методам и приемама эффективного использования энергорксурсрв										80.00		80.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				101.50		2143.00		1532.35		580.00		600.00		4956.85

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				101.50		2143.00		1316.17		580.00		600.00		4740.67

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области								216.18						216.18

		3.		МУ "Ремонтно-строительное дорожное предприятие"		69.06		274.9		288.85		41.32		31.89		706.02

		3.1.		Установка энергосберегающих тепловых лент ЭНГЛ вместо спиральных обогревателей на битумные и мазутные трассы АБЦ		19.83		0.00		0.00						19.83

		3.2.		Сокращение расхода электроэнергии на прогрев битумных и мазутных трасс		25.23		0.00		0.00						25.23

		3.3.		Установка энергосберегающих ламп, светильников		24.00		3.90		0.00						27.90

		3.4.		Замена нагревательных элементов в емкостях мазута, битума на НПП 8кВт		0.00		252.30						31.89		284.19

		3.5.		Теплоизоляция битумно-мазутных трасс на АБЦ		0.00		11.90		0.00						11.90

		3.6.		Мероприятия, направленные на сокращение расхода воды (установка душевых леек "лейка 2000")		0.00		6.80		0.00						6.80

		3.7.		Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы						70.00						70.00		фонд

		3.8.		Замена освещения производственного корпуса на энергосберегающие лампы						120.00						120.00

		3.9.		Замена нагревательных элементов мазуто-битумопровов								41.32				41.32

		3.10.		Энергетическое обследование зданий						98.85						98.85

		всего,          в том числе источники финансирования:				69.06		274.90		288.85		41.32		31.89		706.02

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				69.06		274.90		288.85		41.32		31.89		706.02

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		4.		МУП "Зеленхоз"		350.00		800.00		915.00		750.00		400.00		3215.00

		4.1.		Замена светильников освещения гаражных боксов для грузовых а/м ДРЛ-400 на ДРЛ-250		50.00		0.00		0.00						50.00

		4.2.		Разработка и согласование разрешительной документации и рабочего проекта на строительство блочно-модульной газовой котельной для снабжения МУП "Зеленхоз" г. Липецка собственной тепловой энергией		300.00		800.00		715.00						1815.00

		4.3.		Ремонт и утепление кровли								350.00				350.00

		4.4.		Проведение энергетического обследования предприятия						200.00						200.00

		4.5.		Замена остекления теплицы с герметизацией								100.00		100.00		200.00

		4.7.		Утепления теплицы полиэтиленовой пленкой для исключения воздухопроницания								50.00		50.00		100.00

		4.8.		Ремонт системы отопления								250.00		250.00		500.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				350.00		800.00		915.00		750.00		400.00		3215.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		800.00		700.00		0.00		0.00		1500.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				350.00				215.00		750.00		400.00		1715.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		5.		МУП ритуальных услуг г. Липецка"		99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		5.1.		Модернизация системы отопления		40.00		0.00		20.00		20.00		20.00		100.00

		5.2.		Замена ламп накаливания на энергоэффективные		59.90		2.00		12.00		12.50		13.10		99.50

		5.3.		Установка окон из ПВХ		0.00								110.00		110.00

		5.4.		Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии		0.00		4.50		0.00						4.50

		5.5.		Энергетическое обследование зданий		0.00				35.00						35.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		6.		МУП по ремонту и содержанию коллективных антенн		350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		6.1.		Установка энергосберегающих ламп на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00

		6.2.		Утепление ворот гаражей    на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00

		6.3.		Установка энергосберегающих передвижных фильтровентиляционных установок на базе по адресу:ул. Московская, 4		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300.00

		6.4.		Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6.5.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		6.6.		Установка системы автоматического регулирования подачи   теплоносителя		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		7.		МУП "Второе ГЖУ"		1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		7.1.		Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды		1908.00		268.03								2176.03

		7.2.		Установка окон ПВХ		0.00		44.56		188.00						232.56

		7.3.		Установка элеваторного узла по ул. Рбочая, 22								250.00		250.00		500.00

		7.4.		Установка приборов учета электроэнергии на отдельные цеха						5.90		15.00				20.90

		7.5.		Ремонт фасада здания по ул. Рабочая. 22						476.87						476.87

		7.6.		Замена участка теплотрассы						101.37						101.37

		7.7.		Энергетическое обследование здания						65.00						65.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		8.		МУП "Банно-прачечное хозяйство"		1060.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		3071.00

		8.1.		Ремонт систем отопления		620.00		0.00		0.00		60.00				680.00

		8.2.		Ремонт вентиляционных систем		0.00		0.00								0.00		удалить

		8.3.		Установка энергосберегающих ламп типа ESB-7 и автоматического выключателя света типа Beamish		0.00		15.00		6.00						21.00

		8.4.		Монтаж теплообменников для подогрева горячей воды и отопления		0.00		295.00		0.00						295.00

		8.5.		Установка приборов учета тепловой энергии		440.00		455.00		0.00						895.00

		8.6.		Установка смесителей типа "Лейка-2000"		0.00		160.00		36.00						196.00

		8.7.		Внедрение технологий по дезинфекции воды плавательных бассейнов растворами оксидантов.		0.00		0.00		0.00						0.00		удалить

		8.8.		Ремонт парных помещений		0.00		220.00		0.00						220.00

		8.9.		Оборотное водоснабжение на бассейнах		0.00		0.00								0.00		удалить

		8.10.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		210.00		200.00				410.00

		8.11.		Монтаж циркуляционного трубопровода		0.00		0.00		27.00						27.00

		8.12.		Установка окон из ПВХ						47.00		120.00		120.00		287.00

		8.13.		Установка регуляторов температуры и давления								40.00				40.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				635.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		3071.00

		Расходы бюджета города Липецка						0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета				425.00										425.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				635.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		2646.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		9.		МУП КП "Рембыттехника"		1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		9.1.		Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00

		9.2.		Применение электронагревательных приборов с минимальным потреблением энергии		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.3.		Установка счетчиков электроэнергии		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.00

		9.4.		Оснащение рабочих иест локальными (настольными и прочими) светильниками		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00

		9.5.		Переход от люминесцентных энергосберегающих ламп на светодиодные		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.6.		Проведение инструктажа работников о способах электросбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.7.		Ремонт системы отопления, установка перемычек на всех радиаторах отопления, укомплектованных запорно-регулирующей аппаратурой, обеспечивающих требуемую теплоотдачу		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300.00

		9.8.		Переоборудование теплового узла для обеспечения автоматической регулировки температуры теплоносителя		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		9.9.		Замена оконных блоков на пластиковые с тройным стеклопакетом		54.00		0.00		0.00		0.00		0.00		54.00

		9.10.		Обработка кровельного покрытия полимерными составами, обеспечивающими полную гидро- и термоизоляцию		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.11.		Проведение инструктажа работников о способах теплосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.12.		Установка современной запорной и водоразборной арматуры		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00

		9.13.		Проведение инструктажа работников о способах водосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.14.		Приобретение современного автотранспорта с высоким КПД		600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600.00

		9.15.		Установка газобаллонного оборудования на карбюраторные машины		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.16.		Применение современных препаратов для уменьшения трения (смазки-реметаллизанты)		8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8.00

		9.17.		Проведение инструктажа работников о способах топливосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		10.		МУП "Липецкая станция аэрации"		1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		10.1.		Разработка и внедрение автоматизированной системы контроля и учета локальной системы электропотребления		757.50		0.00		0.00						757.50

		10.2.		Перевод электрокалориферных вентиляционных систем зданий УФО на рециркуляцию воздуха		459.00		0.00		0.00						459.00

		10.3.		Модернизация узла учета холодной воды		28.00		0.00		0.00						28.00

		10.4.		Отказ от использования пара от НЛМК и создание собственной блочно-модульной котельной		0.00				13375.00						13375.00

		10.5.		Диспетчеризация технологических процессов		0.00		1281.40		1950.00						3231.40

		10.6.		Замена уличных осветительных приборов на энергосберегающие (освещение автодороги)								300.00				300.00

		10.7.		Установка частотного ренулируемого привода насосов циркуляции								120.00				120.00

		10.8.		Замена осветительных приборов для аварийного дежурного освещения										300.00		300.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета				0.00		0.00		0.00						0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		11.		МУП "Аварийно-диспетчерская служба" городского хозяйства г. Липецка		123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		11.1.		Проведение работы с персоналом по эффективному использованию энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.2.		Осуществление постоянного контроля над эффективным использованием энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.3.		Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения		1.00		0.00		0.00						1.00

		11.4.		Замена оконных деревянных рам на ПВХ, утепление ворот гаражных боксов		110.00		72.00								182.00

		11.5.		Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт на энергоэффективные устройства в количестве 25 шт.		2.00										2.00

		11.6.		Установка светодиодных регуляторов в количестве 3 шт. и датчиков движения в кол-ве 30 шт.		10.80										10.80

		11.7.		Устройство второго ввода электроснабжения базы МУП "АДС"		0.00										0.00

		11.8.		Установка приборов учета теплоэнергии в помещениях аварийно-диспетчерских участков		0.00		154.00		250.00						404.00		фонд

		11.9.		Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов		0.00						210.00				210.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		12.		МУП "Липецкая недвижимость"		20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80		мероприятия не представлены

		12.1.		Замена ламп накаливания на светильники дневного освещения		8										8.00

		12.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		12.8										12.80

		12.3.		Постановка на коммерческий учет счетчиков электроэнергии		0.00		1.00		0.00						1.00

		14.4.		Энергетическое обследование здания по ул. Плеханова, 35 а						40.00		0.00		0.00		40.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		13.		МУП "Липецкводоканал"		579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		13.1.		Реконструкция водяного отопления административного здания (ул. М.Горького, д. 2а):		200						0.00		0.00		200.00

		13.2.		Реконструкция КНС 7-го жилого района:		220						0.00		0.00		220.00

				- изменение алгоритмов работы погружных насосных агрегатов;								0.00		0.00

				- установка ключа выбора режима управления для каждого насосного агрегата								0.00		0.00

		13.3.		Установка приборов учета расхода холодной и горячей воды		40		2.40				0.00		0.00		42.40

		13.4.		Замена устаревшей силовой электросборки в здании МУП, установка электросчетчика более высокого класса точности		115						0.00		0.00		115.00

		13.5.		Установка прибора учета тепловой энергии						0.00		0.00		0.00		0.00

		13.5.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		4.2						0.00		0.00		4.20

		13.6.		Энергетическое обследование здания						28		0.00		0.00		28.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		14.		МУП "Липецктеплосеть"		749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		14.1.		Замена стальных труб на пластиковые, замена нагревательных элементов		520		162				30.49				712.49

		14.2.		Замена оконных и дверных блоков		32										32.00

		14.3.		Внутреннее утепление стен		74										74.00

		14.4.		Прочие мероприятия		123										123.00

		14.5.		Установка пробора учета тепловой энергии		0		94		0.00						94.00

		14.6.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		0.00		15.00		0.00		1.27				16.27

		14.7.		Энергетическое обследование зданий						300.00						300.00

		14.8.		Монтаж АТП в зданиях УПК по ул. Краснознаменная, 2, АБК по ул. Московская, 20								633.00				633.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		15.		МУП "Горэлектросеть"		19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		15.1.		Замена люминесцентных ламп на светодиодные		19.8						11.00		6.00		36.80

		15.2.		Установка окон из ПВХ		0.00		65.00		0.00		25.00		25.00		115.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		16.		МУП "Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие" (МУП "ЛПАТП") - с 3.10.2011 объединено с МУП городского электротранспорта города Липецка (МУП ГЭТ) в МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		110.00		0.00		0.00		0.00		110.00

		16.1.		Энергетическое обследование АБК и производственного корпуса МУП "ЛПАТП"		0.00		0.00								0.00

		16.2.		Установка пластиковых окон в общежитии МУП "ЛПАТП":		0.00		0.00								0.00

		16.3.		Замена электропроводки и технологического оборудования в общежитии МУП "ЛПАТП"		0.00		0.00								0.00

		16.4.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		7.00		0.00						7.00

		16.5.		Установка утепляющего алюминиевого модуля и входной двери в общежитие для водителей и ремонтных рабочих в Студгородке		0.00		103.00		0.00						103.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		110.00		0.00		0.00		0.00		110.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		110.00		0.00						110.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		17.		МУП городского электротранспорта города Липецка (МУП ГЭТ) - с 3.10.2011 объединено с  МУП "Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие" (МУП "ЛПАТП") в МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		65.00		0.00						65.00

		17.1.		Энергетическое обследование здания трамвайного и тролейбусного депо, тяговых подстанций МУП ГЭТ		0.00		0.00								0.00

		17.2.		Приобретение троллейбусов с транзисторной системой управления (5 ед.)		0.00		0.00								0.00

		17.3.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		65.00		0.00						65.00

		17.4.		Ремонт теплотрасс в трамвайное депо		0.00		0.00		0.00						0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		65.00		0.00		0.00		0.00		65.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		65.00		0.00						65.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		18.		МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		18.1.		Энергетическое обследование здания трамвайного и тролейбусного депо		0.00		0.00		720.00		0.00		0.00		720.00

		18.2.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		0.00		55.15		500.00		500.00		1055.15

		18.3.		Мероприятия, рекомендуемые энергоаудиторской компанией по итогам энергообследования зданий и сооружений								1500.00		1500.00		3000.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		19.		МКП "Липецкгорсвет"		0.00		1342.70		2352.70		1980.50		819.30		6495.20

		19.1.		Отключение светильников наружного освещения в зимнее время		0.00		55.00		55.00		55.00		55.00		220.00

		19.2.		Замена светильников на энергосберегающие с натриевыми лампами		0.00		314.70		299.70		299.70		299.70		1213.80

		19.3.		Замена ламп на люминесцентные компактные 3U 25W		0.00		6.80		0.00						6.80

		19.4.		Восстановление устаревших сетей наружного освещения с установкой СИП		0.00		966.20		373.00		464.60		464.60		2268.40

		19.5.		Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.6.		Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта		0.00		0.00		400.00						400.00

		19.7.		Установка современных приборов учета тепловой энергии и горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета		0.00		0.00		500.00						500.00

		19.8.		Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов		0.00		0.00		100.00						100.00

		19.9.		Замена окон на энергоэффективные пластиковые		0.00		0.00								0.00

		19.9.		Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.11.		Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами)		0.00		0.00								0.00

		19.10.		Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением		0.00		0.00		30.00						30.00

		19.11.		Установка датчиков присутствия		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.12.		Модернизация  электропроводки		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.13.		Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом		0.00		0.00		15.00						15.00

		19.14.		Строительство теплового ангара для грузового автотранспорта		0.00		0.00		350.00						350.00

		19.15.		Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения		0.00		0.00		150.00						150.00

		19.16.		Перепрограммирование электросчетчиков в 141 пункте питания для перехода на двухтарифную оплату в сетях наружного освещения								1161.20				1161.20

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		1342.70		2352.70		1980.50		819.30		6495.20

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00		1161.20				1161.20

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		1342.70		2103.30		819.30		819.30		5084.60

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области								249.40						249.40

		20.		МУП "Родничок"		0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		20.1.		Энергетическое обследование объектов		0.00		0.00		134.99						134.99

		20.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие								12.00		35.00		47.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00								0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		Итого по МУ и МУП				7906.47		8666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

		всего,          в том числе источники финансирования:				7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		800.00		700.00		1,161.20		0.00		2,661.20

		Расходы областного бюджета				425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		425.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				7,481.47		7,866.75		22,262.10		6,750.88		4,730.29		49,091.49

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.58

						7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



все выполнено 100% никаких мероприятий больше не планируется

в клубе на центр. Базе, ремонтный бокс на ул. Неделина

от клуба до трактоного бокса

датчики движения

насосный агрегат на насосной станции р. Воронеж

сварочное оборудование,



4.6

		4.6. Программные мероприятия по увеличению использования

		в качестве источников энергии вторичных энергетических

		ресурсов и возобновляемых источников энергии

		№ п/п		Мероприятие		Исполнитель		Объем финасирования, тыс.руб.		в том числе по годам

										2010		2011		2012		2013		2014

		1		Разработка основных    
проектных решений      
биогазовой установки   
для получения биогаза  
из осадка городских    
сточных вод и мини-ТЭЦ 
для производства       
электроэнергии и тепла 
на станции очистки		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		2		Разработка основных    
проектных решений по   
обустройству городской 
свалки для получения   
биогаза и выработки    
тепла и электроэнергии		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		3		Разработка основных    
проектных решений      
установки              
по переработке         
целлюлозно-бумажных    
отходов образовательных
и административных     
учреждений города      
в генераторный газ     
с выработкой тепла     
и электроэнергии		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

				Итого, тыс. руб.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





4.7. 

		4.7. Программные мероприятия по энергосбережению

		в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности

		№ п/п		Наименование мероприятия. Исполнители		Финансовые потребности по годам, тыс. руб

						Итого		в том числе по годам

								2010		2011		2012

		1.		ОАО "Завод Железобетон"		171.998		171.998		0.00		0.00

		1.1.		Установка приборов учета питьевой воды		6.00		6.00		0.00		0.00

		1.2.		Установка приборов учета электроэнергии		120.00		120.00		0.00		0.00

		1.3.		Изоляция трубопровода		45.998		45.998		0.00		0.00

				технической воды от цеха ПЖБ до УНТиВ

		2.		ОАО "НЛМК"		3132.00		3132.00		0.00		0.00

		2.1.		Обследование водопроводов		0.00		0.00		0.00		0.00

				от водозабора "Боринские

				ключи" до питьевой насосной

				станции 2-го подъема в целях

				разработки мероприятий

				по снижению потерь питьевой

				воды

		2.2.		Организация приборного учета промливневых сточных		1076.30		1076.30		0.00		0.00

				вод на выпуске из пруда N 7

				в р. Воронеж

		2.3.		Установка прибора для учета		2055.70		2055.70		0.00		0.00

				сточных вод от центральной

				насосной станции

				хозяйственно-бытовых стоков

		3.		ОАО ЛОЭЗ "Гидромаш"		138.53		138.53		0.00		0.00

		3.1.		Обследование и замена 150 м		1.70		1.70		0.00		0.00

				труб холодного водоснабжения ПВХ Д 50 мм

		3.2.		Замена в скважине 144 м		53.00		53.00		0.00		0.00

				трубы Д 89 мм

		3.3.		Замена 3 воздушных		83.83		83.83		0.00		0.00

				компрессоров на масляный

		4.		ОАО "ЛГЭК"		23350.00		23350.00		0.00		0.00

		4.1.		Монтаж оборудования		0.00		0.00		0.00		0.00

				в насосной станции 2-го

				подъема ВНС N 1

		4.2.		Строительство системы		10800.00		10800.00		0.00		0.00

				подъема и распределения воды

				на ВНС N 5

		4.3.		Монтаж оборудования насосных станций		5000.00		5000.00		0.00		0.00

				1, 2, 3-го подъемов

		4.4.		Установка насосов		1550.00		1550.00		0.00		0.00

				с частотно-регулируемым

				приводом на ВНСП (шт.)

		4.5.		Монтаж приборов учета		1000.00		1000.00		0.00		0.00

				для собственных нужд

		4.6.		Монтаж оборудования КНС		5000.00		5000.00		0.00		0.00

		5.		МУП "Липецкая станция		1244.50		1244.50		0.00		0.00

				аэрации"

		5.1.		Разработка и внедрение		757.50		757.50		0.00		0.00

				автоматизированной системы

				контроля и учета локальной

				системы электропотребления

				(АСТУЭ)

		5.2.		Перевод электрокалориферных		459.00		459.00		0.00		0.00

				вентиляционных систем зданий

				УФО на рециркуляцию воздуха

		5.3.		Модернизация узла учета		28.00		28.00		0.00		0.00

				холодной воды

		5.4.		Отказ от использования пара		0.00		0.00		0.00		0.00

				от ОАО "НЛМК" и создание

				собственной блочно-модульной котельной

		5.5.		Разработка технико-		0.00		0.00		0.00		0.00

				экономических обоснований

				и проектной документации

				на внедрение биогазовой

				установки для выработки

				электроэнергии на линии ТЭЦ

		5.6.		Утепление ограждающих		0.00		0.00		0.00		0.00

				конструкций зданий с

				доведением их теплозащитных

				характеристик до нормативных

				значений

		6.		ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол"		3595.00		3595.00		0.00		0.00

		6.1.		Внедрение в ЭНЦ устройства		1200.00		1200.00		0.00		0.00

				плавного пуска

				турбокомпрессора N 16

		6.2.		Ремонт изоляции		400.00		400.00		0.00		0.00

				трубопроводов пара и горячей

				воды

		6.3.		Реконструкция системы		0.00		0.00		0.00		0.00

				очистки насосной станции

				"Лякино"

		6.4.		Замена насосов Д 2500-62-2		0.00		0.00		0.00		0.00

				группы ДЦ N 5, 6

		6.5.		Замена насосов СД 160/45 на		0.00		0.00		0.00		0.00

				КНС N 3

		6.6.		Перевод наружного освещения		0.00		0.00		0.00		0.00

				территории завода

				на энергосберегающие лампы

		6.7.		Расширение		750.00		750.00		0.00		0.00

				автоматизированной системы

				контроля и учета

				электроэнергии

		6.8.		Перевод отопления КПП N 3,		45.00		45.00		0.00		0.00

				весовой СТЧ

				на электрообогрев

		6.9.		Перевод системы ГВС цехов		1200.00		1200.00		0.00		0.00

				с централизованного

				на индивидуальное

				ИТОГО		31632.03		31632.03		0.00		0.00





5. (финансы)  (авг.) 

		5. Объемы и сроки финансирования

						Расходы, тыс. руб.

						2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

		1.		Мероприятия в жилищном  секторе по установке общедомовых, индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в том числе:		56,558.00		88,109.80		70,810.30		97,700.90		0.00		313,179.00		295,998.00

				Расходы бюджета города Липецка		40,000.00		57,400.00		50,000.00		17,181.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		17,590.50		16,915.10		80,519.90		0.00

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		16,558.00		13,119.30		3,895.20		0.00		0.00

		2.		Мероприятия по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда, в том числе:		1,080.00		1,745.40		2,636.60		564.00		741.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		34.00		211.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		584.40		1,396.00		530.00		530.00

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		1,080.00		1,161.00		1,240.60		0.00		0.00

		3.		Мероприятия в жилищном секторе по освещению мест общего  пользования, в том числе:		0.00		1,205.30		4,280.50		171.70		197.10

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		1,040.10		2,712.60		171.70		197.10

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		0.00		165.20		1,567.90		0.00		0.00

		4.		Мероприятия в жилищном  секторе по повышению термосопротивления ограждающих  конструкций, в том числе:		20,000.00		38,260.20		45,074.20		10,367.00		10,407.50

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		36,619.10		26,149.20		0.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		1,641.10		10,748.10		10,367.00		10,407.50

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		20,000.00		0.00		8,176.90		0.00		0.00

		5.		Мероприятия по оснащению   зданий информационными маркерами  с указанием класса    энергетической эффективности, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		750.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		750.00

		6.		Мероприятия по оказанию поддержки социально незащищенным  слоям населения по установке приборов учета, в том числе:		0.00		0.00		0.00		7,000.00		0.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.000		0.000		0.000		7,000.000		0.000

		7.		Мероприятия в бюджетных учреждениях, в том числе:		50,884.93		64,883.62		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.470

				Расходы бюджета города Липецка		50,500.53		61,916.05		39,488.06		93,014.54		39,211.29		284,130.470

				Расходы областного бюджета		384.40		2,871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,284.530

				Средства бюджетных, казенных учреждений		0.00		96.40		855.48		3,018.60		3,093.70		7,064.180

				Иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ		0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.290

		8.		Мероприятия в организациях с участием муниципального образования, в том числе:		7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		800.00		700.00		1,161.20		0.00		2,661.20

				Расходы областного бюджета		425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		425.00

				Средства организаций с участием муниципального образования		7,481.47		7,866.75		22,262.10		6,750.88		4,730.29		49,091.49

				Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области		0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.58

		9.		Мероприятия по  альтернативным и возобновляемым  источникам энергии, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.		Мероприятия организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования		31,632.03		0.00		0.00		0.00		0.00

		10.		Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергоресурсов, признанию права муниципальной собственности  на эти объекты и по организации  управления этими объектами с момента их выявления		9,100.00		1,000.00		140.00		2,500.00		1,000.00

				Средства организаций с участием муниципального образования		9,100.00		1,000.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		140.00		2,500.00		1,000.00

				Итого		177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,285.22		60,160.88		873,413.270

				в том числе по источникам:												0.000

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		20,856.10		31,771.80		91,588.60		11,134.60		155,351.100

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		37,638.00		14,445.50		14,880.60		0.00		0.00		66,964.100

				Расходы бюджета города Липецка		90,500.53		156,735.15		116,477.26		120,890.74		41,172.29		525,775.970

				Средства областного бюджета		809.40		2,871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,709.530

				Средства организаций с участием муниципального образования		16,581.47		8,963.15		23,117.58		9,769.48		7,823.99		66,255.670

				Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области		0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.580

				Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ		0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.290

				Средства, предусмотренные в тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования		31,632.03		0.00		0.00		0.00		0.00		31,632.030

						177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,285.22		60,160.88

				внебюджетные источники		85,851.50		44,264.75		92,428.45		101,394.48		18,988.59

				бюджет всех уровней		91,309.93		159,606.32		117,506.22		120,890.74		41,172.29

						177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,285.22		60,160.88		873,413.27





ЦЕЛЕВЫЕ

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план				8		9				10

		п.1		Муниципальный продукт		млрд. руб.				219.51		277.24		284.72		368.19		381.82		398.23		416.16

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		СВОД		24,636.251		24,483.554		25,783.811		25,565.412		25,967.792		25,969.075		5,403.279

										924,535.494		912,577.679		902,897.718		952,901.882		967,899.801		967,947.627		968,002.906

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				1,743,427.120		1,732,968.320		1,798,086.780		1,789,270.870		1,827,702.000		1,837,124.000		1,846,612.000

						коэффициент перевода				0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445

						тыс. т.у.т.				600.611		597.008		619.441		616.404		629.643		632.889		636.158

		п.3.1		Затраты по  ЭЭ		тыс. руб.				3,077,087.740		3,947,589.530		4,650,835.380		5,222,649.430		6,756,607.910		7,524,135.910		-  0

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				6,217.405		6,136.979		6,071.701		6,408.220		6,509.104		6,509.404		6,509.754

						коэффициент перевода				148.6		148.6		148.6		148.6		148.6		148.6		148.6

						тыс. т.у.т.				923,906.383		911,955.079		902,254.769		952,261.492		967,252.854		967,297.434		967,349.444

		п.4.1		Затраты по  ТЭ		тыс. руб.				4,101,205.256		4,674,505.861		5,403,310.604		5,899,545.110		5,502,758.900		6,234,702.320		7,075,583.436

		п.5		Объем отпускаемой воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				55,438.472		54,356.856		49,516.028		46,679.358		49,294.058		48,808.858		48,328.518

		п.5.1.		Затраты по  воде		тыс. руб.				514,995.432		578,714.860		598,774.928		648,512.415		710,274.410		704,092.920		698,057.930

		п 5а		Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				21,968.876		19,727.410		18,120.330		18,489.230		13,338.700		13,338.700		13,338.700

						коэффициент перевода				0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973

						тыс. т.у.т.				28.500		25.592		23.508		23.986		17.304		17.304		17.304

		п 5а.1		Затраты по горячей воде		тыс. руб.				463,376.062		468,809.251		486,921.686		552,012.216		21,881.100		25,566.160		29,871.830

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,520,257.220		1,684,205.620		1,749,134.280		1,741,564.870		1,446,535.000		1,452,099.000		1,457,695.400

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				3,299.642		3,532.359		3,577.609		3,766.945		3,290.337		3,290.337		3,290.337

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				38,593.699		39,259.942		35,844.238		34,262.338		35,167.608		35,174.108		35,181.108

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				10,053.876		9,300.080		9,382.100		9,604.900		4,384.000		4,384.000		4,384.000

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				43,322,588.0		44,576,043.0		45,024,338.0		44,114,930.0		11,772,787.0		51,913,787.0		258,205,861.0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				39,116,918.0		40,825,633.0		41,163,110.0		40,351,986.0		51,275,809.0		51,415,399.0		51,555,385.0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				474,654,076.0		472,289,300.0		492,262,990.0		480,444,974.0		481,209,534.0		482,568,534.0		483,931,390.0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч				467,090,660.0		441,840,204.0		484,291,661.0		472,487,040.0		465,268,464.0		466,586,694.0		467,908,664.0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах на территории г. Липецк		Гкал				6,965.600		11,199.500		17,056.000		17,143.300		6,550.500		6,550.500		6,550.500

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				204.800		203.800		206.600		202.800		229.055		229.055		229.055

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				2,597,246.10		2,548,013.70		2,580,966.30		2,543,361.300		2,471,749.500		2,471,749.500		2,471,749.500

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				911,113.30		1,195,931.10		1,244,448.70		1,310,157.600		1,046,675.000		1,046,675.000		1,046,675.000

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				2,509,795.00		2,435,786.50		2,469,764.10		2,423,482.600		2,282,982.700		2,282,982.700		2,282,982.700

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				13,272.800		18,474.100		18,270.800		18,270.800		18,070.800		18,070.800		18,070.800

		п.55		Объем воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				149,123.000		211,225.000		192,102.300		180,925.700		709,877.700		709,877.700		709,877.700

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				798.600		2,374.200		2,450.500		2,550.500		995.000		995.000		995.000

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				28,317,933.40		27,927,632.40		25,399,282.70		23,921,541.30		26,215,517.30		26,215,517.30		26,215,517.30

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				10,879,496.30		9,700,078.30		9,572,459.60		9,622,459.60		8,912,459.60		8,912,459.60		8,912,459.60

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				13,696,465.00		14,379,250.50		13,077,465.50		12,316,612.800		14,394,702.300		14,394,702.300		14,394,702.300

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				3,127,087.500		3,635,484.200		3,622,312.200		3,692,312.200		3,437,312.200		3,437,312.200		3,437,312.200

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				314.400		326.600		346.300		350.200		0.160		0.160		0.160

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ		т.у.т./Гкал				160.947		161.154		161.074		160.985		130.978		130.978		130.978

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				197,661,952.0		222,680,164.0		294,893,477.0		292,401,882.0		307,998,076.0		310,365,576.0		312,758,666.0

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				1,248,997.000		1,261,577.700		1,373,376.990		1,626,662.600		1,303,288.000		1,303,288.000		1,303,288.000

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				22,681,668.161		22,596,613.16		25,431,618.16		28,869,397.00		4,293,294.00		4,293,294.00		4,293,294.00

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды		кВтч				69,753,554.000		70,581,780.00		68,983,872.00		68,345,848.00		154,006,697.00		154,006,697.00		154,006,697.00

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		лгэк		102.3		97.7		100.9		97.2		404.9		409.7		414.5

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч				1,006,006.6		1,026,830.9		1,033,588.0		1,053,667.0		1,068,435.00		1,082,325.00		1,096,395.57

				Затраты по  ЭЭ														1,824,887.00		2,044,563.90		2,290,685.14

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				2,590.2		2,573.6		2,609.5		2,560.6		2,477.50		2,477.50		2,477.50

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				1,835,415.7		2,113,774.9		2,496,769.6		2,817,479.4		2,780,285.30		3,100,018.10		3,456,520.17

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				54,784.8		53,667.1		48,808.5		45,968.8		48,574.10		48,088.40		47,607.56

				Затраты по воде		тыс. руб.				510,594.3		574,238.0		593,511.4		642,643.8		700,929.10		693,919.80		686,980.59

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						9,272.3		7,776.4		7,584.2		7,432.5

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				197,778.2		184,611.7		207,579.6		223,792.6

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,006,006.6		1,026,830.9		1,033,588.0		1,053,667.0		1,068,435.0		1,082,325.0		1,096,395.6

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				968.6		1,259.6		1,304.8		1,331.5		1,164.40		1,164.40		1,164.40

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				37,945.6		38,576.1		35,142.1		33,557.2		34,414.80		34,414.80		34,414.80

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				3,342.7		3,729.7		3,792.1		3,864.9

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				6,114.6		5,772.5		5,853.0		5,743.3		5450.5		5450.5		5450.5

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				204.8		203.8		206.6		202.8		229.055		229.055		229.055

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				2,097,552.1		2,052,830.7		2,081,466.3		2,042,461.3		1987749.5		1987749.5		1987749.5

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				761,448.3		1,015,286.1		1,029,448.7		1,010,157.6		916675		916675		916675

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				2,509,795.0		2,435,786.5		2,469,764.1		2,423,482.6		2282982.7		2282982.7		2282982.7

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				11,923.8		11,516.1		11,270.8		11,270.8		11,270.8		11270.8		11270.8

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				149,123.0		211,225.0		192,102.3		180,925.7		709877.7		709877.7		709877.7

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				757.6		971.2		950.5		950.5

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				28,317,933.4		27,927,632.4		25,399,282.7		23,921,541.3		26214717.3		26214717.3		26214717.3

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				8,557,111.3		7,175,302.3		7,022,459.6		7,022,459.6		7,022,459.6		7,022,459.6		7022459.6

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				13,696,465.0		14,379,250.5		13,077,465.5		12,316,612.8		14393902.3		14393902.3		14393902.3

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				2,467,916.5		3,006,351.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2942312.2

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				160.5		160.7		160.6		160.5

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				179,835,952		202,342,164		199,500,000		191,254,000		194		194		194

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				326,847		321,194		328,206		329,832		328		328		328

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				20,409,063		20,520,930		23,646,220		26,415,104		21712		21712		21712

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч				67,756,382		68,067,224		66,302,860		65,548,515		73113000		73113000		73113000

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		гэск								449.0		463.6		466.8		470.1

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				1,290,590.30		1,332,483.70		1,337,500.00		1,303,455.00		1345605		1355027		1364515

				Затраты по  ЭЭ						2,799,109.68		3,531,894.62		4,108,091.13		4,639,387.38		4334711.3		4838675.5		5401232

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,067,420.40		1,283,721.00		1,288,547.50		1,255,749.00		959324		964838		970384

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				41,624,989		42,879,807		43,137,986		42,039,943		9697800		49838800		256130874

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				37,419,319		39,129,397		39,276,758		38,276,999		49200822		49340412		49480398

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				473,447,588		470,951,545		490,728,750		478,237,640		479002200		480361200		481724056

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч				467,090,660		441,840,204		484,175,000		471,850,710		464632134		465950364		467272334

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												206643000		209009000		211402090

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		сокол		738.395		418.323		359.703		359.703		0.01759		0.01759		0.01759

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				1.39		1.378		1.505		1.184		1.184		1.184		1.184

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				745.874		816.658		974.804		858.850		961.84		1077.18		1206.35

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				267.46		183.257		215.908		215.908		215.908		215.908		215.908

				Затраты по воде		тыс. руб.				2452.6082		1887.5471		2336.13		2569.74		2826.71		3109.38		3420.32

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				0.225		0.228		0.037		0.037		0.037		0.037		0.037

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				267.46		183.257		215.908		215.908		215.908		215.908		215.908

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		комус										1,300.000		1,300.000		1,300.000

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				3.592		5.240		8.200		9.380		10		10		10

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				3,403.779		6,109.84		10,696.9		12,236.21		9061		9960		10948

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				9.192		17.639		25.470		28.500		40		40		40

				Затраты по воде		тыс. руб.				234.304		263.703		383.578		608.475		2930		3230		3561

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				3.551		5.201		8.152		9.338		10		10		10

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				8.529		16.645		25.000		28.000		40		40		40

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												130		130		130

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												100		100		100

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				1.161		1.164		1.164				2400		2400		2400

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		квадра		996.956		1026.331		1000.648		955.979		1009.800		1009.800		1009.800

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч												1,786.00		1,786.00		1,786.00

				Затраты по  ЭЭ														2,470.90		3,153.60		3,153.60

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				3355.3		3200.9		3136.7		3,500.00		3,667.90		3,667.90		3,667.90

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				2089110.44		2,309,865.47		2,648,096.24		2,754,155.60		2,264,206.90		2,559,594.60		2,893,518.48

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.														0.0		0.0

				Затраты по воде		тыс. руб.														0.0		0.0

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						12,188.20		11,369.90		10,005.90		10,476.50		12,798.7		12,798.7		12,798.7

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				252,637.01		267,647.45		262,354.70		308532.93				0.0		0.0

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк																0.0		0.0

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч														0.0		0.0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				2,071.50		1,922.50		1,960.00		2100		1,787.5		1,787.5		1,787.5

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.														0.0		0.0

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				6,242.30		5,029.50		5,100.00		5200		3,844		3,844		3,844

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета																0		0

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч														0		0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч														0		0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч														0		0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч														0		0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				851		5427		11203		11400		1,100		1,100		1,100

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				0		0		0		0				0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				499694		495183		499500		500900		484,000.00		484,000.00		484,000.00

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				149665		180645		215000		300000		130,000		130,000		130,000

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.														0		0

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				1349		6958		7000		7000		6,800		6,800		6,800

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.														0		0

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				41		1403		1500		1600		995		995		995

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.														0.00		0.00

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				2,322,385		2,524,776		2,550,000		2600000		1,890,000		1,890,000		1,890,000

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.														0.00		0.00

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				659,171		629,133		680,000		750000		495,000.00		495,000.00		495,000.00

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				314.4		326.6		346.3		350.2		0.00		0.00		0.00

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.151		0.152		0.152		0.153		0.15		0.15		0.15

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч														0.00		0.00

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				446020		482236		483168		481231		486,762.00		486,762.00		486,762.00

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.												1,814,889.00		1,814,889.00		1,814,889.00

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												77,808,664.00		77,808,664.00		77,808,664.00

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		таможня		198.5		233.0		233.0		233.0		0.00149		0.00149		0.00149

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				0.086		0.13		0.11		0.11		0.1		0.1		0.1

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				146.08304		220.8232		186.8504		186.8504		169.8		169.8		169.8

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						0.116		0		0		0

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				14.86192

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				0.086		0.13		0.11		0.11		0.1		0.1		0.1

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				0.116		0		0		0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				0		0		0		0

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				0		0		0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				0		0		0		0

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				0		0		0		0

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				0		0		0		0

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.1564		0.1616		0.1616		0.1616		0.2		0.2		0.2

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				61		61		61		61		61		61		61

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		нлмк		8,045.89		8,652.40		10,070.12		10,874.01		46.67		46.67		46.67

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				92,253.0		120,370.1		128,535.5		119,970.0		119,970.0		119,970.0		119,970.0

				Затраты по  ЭЭ						258,308.4		396,017.6		516,712.7		554,261.4		594,538.71		637,742.91		684,086.69

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				242.13		330.82		290.66		312.18		312.18		312.18		312.18

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				154,091.53		222,906.52		224,154.09		290,327.40		376,035.96		487,046.84		630,829.63

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				368.92		480.76		458.05		458.05		458.05		458.05		458.05

				Затраты по воде		тыс. руб.				1,556.84		2,168.23		2,386.44		2,533.02		2,688.60		2,853.74		3,029.02

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						468.76		540.88		490.00		540.00		540.00		540.00		540.00

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				11,990.88		15,577.34		16,027.90		18,727.20		21,881.10		25,566.16		29,871.83

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				92,253.0		120,370.1		128,535.5		119,970.0		119,970.0		119,970.0		119,970.0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				242.1		330.8		290.7		312.2		312.2		312.2		312.2

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				364.01		475.84		453.13		453.13		453.1		453.1		453.1

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				468.76		540.88		490.00		540.00		540.0		540.0		540.0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.14		0.14		0.16		0.17		0.17		0.17		0.17

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				17,826,000		20,338,000		95,393,477		101,147,882		101,147,882		101,147,882		101,147,882

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				476,069		458,086.70		561,941.99		815,538.60		815,539		815,539		815,539

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				2,272,604		2,075,682		1,785,397		2,454,293		2,454,293		2,454,293		2,454,293

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч				1,997,172		2,514,556		2,681,012		2,797,333		2,797,333		2,797,333		2,797,333

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		Эксергия		0		0		0		0		0.16		0.16		0.16

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				8.83		8.71		8.71		8.71		11		11		11

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				7144.53		8674.55		9810.94		11086.09		16290.4		18734		21544.1460000982

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						39.5		40.23		40.23		40.23

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				955.11		972.7614		959.4855		959.4855

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч												0.16		0.16		0.16

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		ОАО "Завод Железобетон" (передача - не учитываем)		6.65		6.99		6.86		6.66		9.1		8.39		0.00

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч												0		0		0

				Затраты по  ЭЭ																		0

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал														0		0

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.														0		0

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.														0		0

				Затраты по воде		тыс. руб.														0		0

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего														0		0		0

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.												0		0		0

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк														0		0		0

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч												0		0		0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал												0		0		0

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.												0		0		0

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.												0		0		0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета														0		0		0

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч												0		0		0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч												0		0		0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч												0		0		0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч												0		0		0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал												0		0		0

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал												0		0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал												0		0		0

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал												0		0		0

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч												0		0		0

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0		0		0

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												0		0		0

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												0		0		0

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.												0		0		0

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												0		0		0

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		корзинка-6		1645.64		1699.92		1656.08		1667.21		2035.6		2035.6		2035.6

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч				6444.82		5128.52		4941.28		5504.87

				Затраты по  ЭЭ						19669.66		19677.31		26031.55		29000.65

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				2.93		3.25		3.16		3.11		3.2		3.5		3.83

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				2918.02		3884.04		4359.63		4934.23		15700.90		18055.00		20762.06

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				6444.82		5128.52		4941.28		5504.87

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				2.93		3.25		3.16		3.11		3.2		3.2		3.2

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0.3		0.3		0.3

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												290		290		290

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		Гидромаш, Глобус-98, Липецкцемент, Силикатный, ЛЭСК.		12892.58		12338.38		12345.18		12345.18		2061.32		2061.32		124.33

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				354139.00		274986.00		327110.00		360341.00		360341.00		360341.00		360341.00

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				12.87		12.87		13.08		12.87		12.86		12.86		12.86

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				8135.37		8135.37		8135.37		8135.37		14881.8		14881.8		14881.8

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				8.10		8.10		8.10		8.10		6		6.5		7

				Затраты по воде		тыс. руб.				157.38		157.38		157.38		157.38		900		980		1067

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				354,139.00		274,986.00		327,110.00		360341.00		360341.00		360341.00		360341.00

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				10.65		10.65		10.65		10.65		12.9		12.9		12.9

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				8.10		8.10		8.10		8.10		43.8		50.3		57.3

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				1,697,599.00		1,696,236.00		1,886,352.00		2074987		2074987		2074987		2074987

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				1,697,599.00		1,696,236.00		1,886,352.00		2074987		2074987		2074987		2074987

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				1206488		1337755		1534240		2207334		2207334		2207334		2207334

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч								116661		636330		636330		636330		636330

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												800		800		800

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												800		800		800

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0.158		0.158		0.158

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												208		208		208

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												287700		287700		287700

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		стагдок		9.34		10.51		11.32		11.97		2.10		2.10		2.10

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				0.077		0.081		0.076		0.076		13.18		13.18		13.2

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				93.93		117.69		126.18		145.11		25165		25165		25203

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч												6900		6950		7000.4

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												207000		208500		208500

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк		тыс. куб. м				3,333,045.55		3,471,404.28		3,476,565.36		3,478,374.90		3965713.9		4019514.6		4019514.6

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				3,259,329.98		3,417,455.32		3,421,989.54		3,426,629.01		3950293.5		4017369.6		4017369.6

		п.11		Средневзвешенный тариф на ЭЭ		руб./кВтч		п3.1./п.3		1.76		2.28		2.59		2.92		3.70		4.10		0.00		0.00

		п.12		Средневзвешенный тариф на ТЭ		руб./Гкал		п4.1./п.4		659.63		761.69		889.92		920.62		845.39		957.80		1,086.92		0.00

		п.13		Средневзвешенный тариф на воду		руб./куб. м.		п5.1./п.5		9.29		10.65		12.09		13.89		14.41		14.43		14.44		0.00

		п.13.1.		Средневзвешенный тариф на горячую воду (ХОВ)		руб./куб. м.		п5а.1./п.5а		21.09		23.76		26.87		29.86		1.64		1.92		2.24		0.00

		п.14		Средневзвешенный тариф на природный газ по МО		руб./тыс. куб. м.				2,818.11		3,539.61		4,087.95		4,740.62		5399.05		6211.04		7111.64

		п.15		Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.

		п.16		Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО		т.у.т.

		п.17		Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		млрд. руб.						177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,285.22		60,160.88		873,413.27		0.00

		п.18		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		млрд. руб.						85,851.50		44,264.75		92,428.45		101,394.48		18,988.59		0.00		0.00

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ) БУ						184,171.830		178,646.640		173,301.230		171,697.710		129,341.710		125,832.030		125832.0		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ТЭ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						Гкал/кв.м.				0.1986		0.1926		0.1869		0.1802		0.1743		0.1689		0.1689

				Площадь бюджетного учреждения						927,335.30		927,335.31		927,335.30		952,965.30		742,084.99		744,952.99		744,952.99		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.19		Расход ТЭ бюджетными учреждениями , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				94,402.75		98,336.66		156,350.96		155,323.97		119,408.76		116,197.02		116,197.02		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.20		Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета		кв. м.				527,580.90		543,841.83		847,572.50		872,404.00		690,358.29		693,226.29		693,226.29		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.21		Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал				89,769.08		80,309.98		16,950.27		16,373.74		9,932.95		9,635.01		9,635.01		деп. здрав., образ., культ., соц. защита, дош. образ.,физ-ра, УРСО

		п.22		Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.				399,754.40		383,493.48		79,762.80		80,561.30		51,726.70		51,726.70		51,726.70		деп. здрав., образ., культ., соц. защита, дош. образ.,физ-ра, УРСО

				Объем потребленной холодной воды БУ		куб. м				1,674,161.98		1,623,937.19		1,575,219.17		1,585,493.94		1,264,572.91		1,232,208.50		1,232,208.50		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ХВ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				8.707		8.446		8.193		7.929		7.678		7.382		7.382

				Численность бюджетного учреждения		чел.				192267		192267		192267		199964		164696		166923		166923

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м				1,529,855.87		1,547,664.09		1,575,219.17		1585493.94		1264572.91		1232208.50		1232208.50		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				178,444.00		181,110.00		192,267		199964		164696		166923		166923		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м				144,306.11		76,273.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		деп. здрав., УРСО

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				13,823.00		11,157.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		деп. здрав., УРСО

				Объем потребленной электрической энергии БУ		кВтч				32,319,965.06		31,350,366.24		30,409,854.82		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30		23,845,309.30		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ЭЭ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				168.309		163.260		158.362		153.829		148.378		142.262		142.262

				Численность бюджетного учреждения		чел.				192,027		192,027		192,027		199,704		165,388		167,615		167,615

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч				31712476.66		30,969,482.24		30,409,854.82		30720334.70		24540015.70		23845309.30		23845309.30		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				190,512		190,530		192,027		199704.00		165388.00		167615.00		167615.00		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч				607,488.40		380,884.00				0.00		0.00		0.00		0.00		деп. Здрав.,

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				1,515		1,497				0.00		0.00		0.00		0.00		деп. Здрав.,

				Объем потребленной горячей воды (ГВ) БУ		тыс.куб.м.				183,126.23		177,632.51		172,303.51		157245.56		115497.48		111942.24		111942.24		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				1.289		1.251		1.213		1.170		1.135		1.098		1.098

				Численность бюджетного учреждения		чел.				142,015		142,015		142,015		134401		101717		101944		101944

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб.м.				53,002.73		57,432.22		172,292.74		156,417.11		114,693.88		111,162.75		111,162.75		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				77,503		73,258		141,908		133,751		101,067		101,294		101,294		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.68		0.78		1.21		1.169		1.135		1.097		1.097

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.						0.10		0.43		-0.041		-0.034		-0.038		0.000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб.м.				130,123.50		120,200.29		10.77		828.45		803.60		779.49		779.49		деп. Здрав., образ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				64,512		68,757		107		650.00		650.00		650.00		650.00		деп. Здрав., образ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				2.017		1.748		0.101		1.275		1.236		1.199

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.						-0.269		-1.647		1.174		-0.039		-0.037		-1.199

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.966		2.241		0.083		1.091		1.089		1.093		0.000

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				28.94%		32.33%		99.99%		99.47%		99%		99%		99%

		п.31		Объем потребленного природного газа БУ		тыс.куб.м.				44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30		деп. здрав., культ., дош. образ., УРСО

				Экономия		%						3%		6%		9%		49%		50%		50%		0%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.				44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30		деп. здрав., культ., дош. образ., УРСО

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.				8,171,067		8,584,309		10,366,188		10,612,699		8,939,839		8,299,248		8,299,248

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.				359,109.20		425,388.40		539,184		542,235		444,633		484,650

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.				297		288		293		274		247		248		248		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.				0		1		152		233		240		248		248		деп. здрав., образ., дош. образ. , физ-ра, культ., УРСО

		п.38		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0		0		1		63		63		62		62		деп. культ., физ-ра, УРСО

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.				295		286		291		291		261		233		233		деп. здрав., образ., физ-ра, культ., УРСО

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.				0		0		1		24		24		23		23		физ-ра, культ., УРСО

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.										Х

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.										Х

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.				549,196.6		689,915.5		778,000.0		612,205.7		634146.7		659570.4		659570.4

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.				145,873.0		164,869.0		145,122.0		142,100.0		140,000.0		138,000.0		136,000.0

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч				166,853,210.11		197,858,358.09		205,886,022.48		261,147,080.43		265,495,706.19		265,495,706.19		265,495,706.19

		п.58		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				7,196,862.19		7,703,898.94		8,194,640.97		4,722,171.96		4,920,120.00		4,902,363.00		4,902,363.00

		п.58.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.

		п.59		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО		тыс. куб. м.				103,331.90		97,708.02		102,027.76		103,558.18		47989.3		51540.5		51540.5

		п.60		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				49,535.26		46,839.29		48,910.08		49,643.73		28389.3		32136.6		32136.6

		п.61		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО		тыс. куб. м.				14,207.66		13,434.40		14,028.35		14,238.77		64503.3		64051.7		64051.7

		п.62		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		тыс. куб. м.				5,200.00		4,916.99		5,134.38		5,211.39		28389.3		32136.6		32136.6

		п.63		Число жилых домов		ед.				3,275		3,107		3,111		3,199		3,199		3,199		3,199

		п.64		Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				6		24		36		42		30		39		16

		п.65		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				5,712,693.81		5,977,949.71		6,347,711.92		5,806,668.28		6,187,821.41		6,187,821.41		6,187,821.41

		п.66		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				2,650,622.30		2,452,057.49		2,133,484.09		1,657,594.65		1,669,484.54		1,669,484.54		1,669,484.54

		п.67		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				6,046,229.28		6,411,691.76		6,781,207.98		6,589,856.19		6,977,348.12		6,977,348.12		6,977,348.12

		п.68		Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				2,388,862.81		2,079,610.51		1,778,209.83		1,062,850.30		1,068,402.09		1,068,402.09		1,068,402.09

		п.69		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				7,969,446.89		8,110,068.09		8,157,278.78		7,262,813.25		7,655,857.17		7,655,857.17		7,655,857.17

		п.70		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				394,655.80		320,159.70		319,323.80		309,024.80		309,024.80		309,024.80		309,024.80

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		ООО ГУК "Центральная", ООО "ГУК Центральная 1", ООО ГУК "Центральная 2"		42,592,128.00		49,842,383.00		51,832,843.00		90,637,543.00		90,637,543.00		90,637,543.00		90,637,543.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				1,739,974.00		2,014,165.00		2,215,581.50		2,290,235.00		2,290,235.00		2,290,235.00		2,290,235.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				656		650		650		436		436.00		436.00		436.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		5		13		20		8.00		16.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				1,817,951.86		1,819,199.47		1,819,199.47		1,135,733.59		1,135,733.59		1,135,733.59		1,135,733.59

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				747,514.19		735,942.73		735,942.73		684,389.00		684,389.00		684,389.00		684,389.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				1,843,081.00		2,025,368.00		2,025,368.00		1,682,537.00		1,682,537.00		1,682,537.00		1,682,537.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				722,385.05		529,774.20		529,774.20		144,936.00		144,936.00		144,936.00		144,936.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,565,466.05		2,555,142.20		2,555,142.20		1,827,029.69		1,827,029.69		1,827,029.69		1,827,029.69

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		РСУ 2		8,759,600.00		11,826,075.00		11,826,075.00		12,299,118.00		12,299,118.00		12,299,118.00		12,299,118.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				324,104.00		378,774.00		378,774.00		393,924.96		591,873.00		574,116.00		574,116.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				90		90		90		90		90.00		90.00		90.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		0		0		0.00		0.00		0.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				209,780.60		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				228,141.56		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				209,780.60		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				228,141.56		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				437,922.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Привокзальная		6,311,093.00		12,048,940.00		12,208,206.00		12,696,534.24		17,045,160.00		17,045,160.00		17,045,160.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб.м.				205,706.00		387,796.00		399,420.00		418,544.00		418,544.00		418,544.00		418,544.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				256		253		253		253		253.00		253.00		253.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		3		5		6.00		7.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с  использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				277,198.00		309,403.00		309,403.00		545,522.00		545,522.00		545,522.00		545,522.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				305,871.00		278,992.00		278,992.00				0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				522,124.00		523,759.00		523,759.00		626,077.00		626,077.00		626,077.00		626,077.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				60,945.00		64,635.00		64,635.00				0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				573,630.00		578,569.00		578,569.00		628,402.10		628,402.10		628,402.10		628,402.10

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				9,439.00		9,826.00		9,826.00				0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Матырская		13,271,206.00		14,836,414.00		15,031,522.00		14,933,968.00		14,933,968.00		14,933,968.00		14,933,968.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				472,814.00		552,020.00		570,617.00		561,318.00		561,318.00		561,318.00		561,318.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				446		431		420		408		408.00		408.00		408.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		1		2		2		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				426,587.50		447,267.80		449,650.61		453,539.70		453,539.70		453,539.70		453,539.70

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				222,159.10		197,385.30		189,629.50		178,478.97		178,478.97		178,478.97		178,478.97

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				429,310.70		453,559.60		479,376.70		494,550.90		494,550.90		494,550.90		494,550.90

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				223,606.80		194,993.70		162,807.90		141,682.70		141,682.70		141,682.70		141,682.70

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				513,765.90		588,241.20		578,867.30		575,867.80		575,867.80		575,867.80		575,867.80

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				92,047.30		17,164.20		16,328.30		13,442.80		13,442.80		13,442.80		13,442.80

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Сырская		5,608,742.00		6,128,412.00		8,200,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				154,725.00		165,440.00		382,174.00		410,000.00		410,000.00		410,000.00		410,000.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				142		142		134		133.00		133.00		133.00		133.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.								191,861.98		244,570.85		244,570.85		244,570.85		244,570.85

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				244,570.85		244,570.85		52,708.87				0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				14,414.00		90,010.44		91,196.74		257,212.62		257,212.62		257,212.62		257,212.62

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				242,798.62		167,202.18		166,015.88				0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				257,594.39		257,485.29		257,511.98		257,511.98		257,511.98		257,511.98		257,511.98

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Стахановская		13,351,660.00		13,278,360.00		12,671,767.20		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				1,774,704.54		1,420,210.84		1,369,563.60		248,000.00		248,000.00		248,000.00		248,000.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				30		30		30		30		30.00		30.00		30.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		2		2		2		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				163,375.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				85,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				100,380.00		100,380.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				148,120.00		148,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п. 49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		РСУ 3, ООО "УК "Комфорт-Л"		1,322.67		2,261.03		2,789.08		3,241,272.00		3,241,272.00		3,241,272.00		3,241,272.00

		п. 58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м				75.90		108.40		153.44		140,150.00		140,150.00		140,150.00		140,150.00

		п. 63		Число жилых домов		ед.				92.00		82.00		97.00		209		209		209		209

		п. 64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		1.00		1.00		1		0		0		0

		п. 65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				111,974.83		111,974.83		111,974.83		118,036.87		499190		499,190.00		499,190.00

		п. 66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				21,104.35		19,177.25		19,177.25		13,115.21		25005.1		25,005.10		25,005.10

		п. 67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				112,085.28		112,085.28		112,085.28		118,036.87		505528.8		505,528.80		505,528.80

		п. 68		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				20,993.90		19,066.80		19,066.80		13,115.21		18667		18,667.00		18,667.00

		п. 69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				129,224.98		131,152.08		131,152.08		131,152.08		524196		524,196.00		524,196.00

		п. 70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п. 49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		ССЭ		14,048.92		18,872.54		21,069.68		11,875,000.00		11,875,000.00		11,875,000.00		11,875,000.00

		п. 58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м				315.28		442.73		613.56		260,000.00		260,000.00		260,000.00		260,000.00

		п. 63		Число жилых домов		ед.				228.00		223.00		223.00		122.00		122.00		122.00		122.00

		п. 64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		4.00		4.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		п. 65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				503,252.26		503,252.26		503,252.26		314,013.00		314,013.00		314,013.00		314,013.00

		п. 66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				95,815.66		95,231.37		95,231.37		40,814.00		40,814.00		40,814.00		40,814.00

		п. 67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				498,970.96		498,970.96		498,970.96		328,108.00		328,108.00		328,108.00		328,108.00

		п. 68		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				100,096.96		99,512.66		99,512.66		26,719.00		26,719.00		26,719.00		26,719.00

		п. 69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				598,359.42		597,775.12		597,775.12		351,706.00		351,706.00		351,706.00		351,706.00

		п. 70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				708.50		708.50		708.50		3,121.00		3,121.00		3,121.00		3,121.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Капиталл				52,830.00		72,440.00		75,337.60		75,337.60		75,337.60		75,337.60

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.						1,787.00		2,516.00				0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.						2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Городок		1,293,755.00		3,042,371.00		3,042,371.00		3,164,065.84		3,164,065.84		3,164,065.84		3,164,065.84

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				46,815.00		104,147.00		104,147.00				0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				6.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		УК Городок,ТСЖ "Содружество, УК Новолипецкая, ТСЖ Желябова 14, ТСЖ Угловая 15, ЖЭУ треста Липецкстрой,  УК Глобус, УК Глобус-Л, ГУЖК Сокол,  УК Университетский, ук Октябрьская,  ТСЖ ул. Терешковой, ТСЖ пр. Победы, ГУК Правобережная, ГУК Левобережная, УК ", ТСЖ "Толстого 2", УК "Городище"		75,649,654.52		86,781,439.52		90,976,939.52		92,924,241.75		92,924,241.75		92,924,241.75		92,924,241.75

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				2,477,628.47		2,679,007.97		2,771,080.87		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				1,329.00		1,197.00		1,205.00		1,509.00		1,509.00		1,509.00		1,509.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.						3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,136,039.76		2,254,448.28		2,429,965.70		2,462,848.20		2,462,848.20		2,462,848.20		2,462,848.20

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				633,786.59		580,729.77		461,774.15		440,769.25		440,769.25		440,769.25		440,769.25

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,249,548.74		2,323,654.41		2,518,047.23		2,550,929.73		2,550,929.73		2,550,929.73		2,550,929.73

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				641,774.92		628,101.75		508,193.17		508,193.17		508,193.17		508,193.17		508,193.17

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,578,450.15		2,641,094.00		2,697,651.90		2,730,534.40		2,730,534.40		2,730,534.40		2,730,534.40

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00

		п.71		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кв. м.				10,939,171.00		11,563,253.00		12,222,939.00		12,920,260.20		1,741,338.70		1,885,869.80		1,885,869.80

		п.72		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				436,619.00		401,398.00		377,621.00		360,628.00		339,845.20		313,303.30		313,303.30

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.																		департамент транспорта

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.																		департамент транспорта

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		N п.		Наименование показателей		Ед. изм.		Формула		Значения целевых показателей														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		А.1.		Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		кг у.т./ тыс. руб.		п2/п1		112.23		88.31		90.56		69.44		68.01		65.21		12.98

		*** п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,

		А.1., В.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,

		n - индекс года

		А.2.		Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального		%		(п7/п3) х 100%		87.20		97.19		97.28		97.33		79.15		79.04		78.94

		А.3.		Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО		%		(п8/п4) х 100%		53.07		57.56		58.92		58.78		50.55		50.55		50.54

		А.4.		Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО		%		(п9/п5) х 100%		69.62		72.23		72.39		73.40		71.34		72.07		72.80

		А.5.		Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО		%		(п10/п6) х 100%		97.788		98.446		98.430		98.512		99.611		99.947		99.947

		А.6.		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы		%		(п18/п17) х 100%				48.46		21.71		44.03		45.61		31.56

		А.7.		Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.		п15(n) - п15(n-1)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		А.8.		Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО		%		(п15/п16) х 100%

		Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		В.1.		Экономия ЭЭ в натуральном выражении		тыс. кВтч		[(А.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п3(t0)				371,583.15		336,630.72		664,717.51		686,931.72		730,428.08		1,541,790.45

		В.2.		Экономия ЭЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.1.*п11(t0)				653,986.34		592,470.07		1,169,902.82		1,208,999.83		1,285,553.42		2,713,551.19

		В.3.		Экономия ТЭ в натуральном выражении		тыс. Гкал		[(A.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п4(t0)				1,325.14		1,200.49		2,370.51		2,449.73		2,604.85		5,498.33

		В.4.		Экономия ТЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.3. х п12(2007)				874,102.10		791,879.22		1,563,659.51		1,615,915.40		1,718,237.21		3,626,863.42

		В.5.		Экономия воды в натуральном выражении		тыс. м. куб		[(A.1.(t0) - А.1.(n))/А.1.(t0)]*п5(t0)				11,815.81		10,704.37		21,137.06		21,843.44		23,226.56		49,026.72

		В.6.		Экономия воды в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.5.*п13(t0)				109,768.87		99,443.60		196,363.29		202,925.56		215,774.74		455,458.23

		В.7.		Экономия природного газа в натуральном выражении		тыс. куб. м.		[(A.1.(t0) -|А.1.(n))/А.1.(t0)]*п6(t0|				710,384.47		643,563.19		1,270,792.29		1,313,260.93		1,396,416.30		2,947,561.00

		В.8.		Экономия природного газа в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.7.*п14(t0)				2,001,941.58		1,813,631.86		3,581,232.46		3,700,913.76		3,935,254.74		8,306,551.13

		ГруппаС. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		п19/п20		0.179		0.181		0.184		0.178		0.173		0.168		0.168

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		п21/п22		0.225		0.209		0.213		0.203		0.192		0.186		0.186

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.		С.1.(n) - С.1.(n-1)				0.002		0.003		-0.006		-0.005		-0.005		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.		С.2.(n) - С.2.(n-1)				-0.016		0.004		-0.010		-0.011		-0.006		0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.257		1.155		1.158		1.140		1.110		1.107		1.107

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				8.573		8.545		8.193		7.929		7.678		7.382		7.382

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				10.440		6.836		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.						-0.028		-0.352		-0.264		-0.251		-0.296		0.000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.						-3.604		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.218		0.800		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						166.459		162.544		158.362		153.829		148.378		142.262		142.262

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.						400.982		254.432										0.000

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел						-3.91		-4.18		-4.53		-5.451		-6.116		0.000

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел						-146.55		-254.43		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.41		1.57		0.000		0.000		0.0		0.0		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				98.120%		98.785%		100.000%		100.000%		100%		100%		100%

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				51.26%		55.05%		90.22%		90.46%		92.32%		92.34%		92.343%

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				91.38%		95.30%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100%

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		С.21.		Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:

		С.21.1.		для фактических условий		%				4.395		4.955		5.201		5.109		4.974		5.840		0.000

		С.21.2.		для сопоставимых условий		%				4.395		5.206		6.599		6.636		5.180		4.675		0.000

		С.22.		Динамика расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):

		С.22.1.		для фактических условий		тыс. руб.						0.560		0.246		-0.092		-0.135		0.866		-5.840

		С.22.2.		для сопоставимых условий		тыс. руб.						0.811		1.393		0.037		-1.456		-0.505		-4.675

		С.23.		Доля расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		%

		С.24.		Динамика расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%				0%		0.347%		51.877%		85.036%		97.166%		100.000%		100.000%

		С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0		0		1		63		63		62		62

		С.27.		Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры		%								0.3%		8.2%		9.2%		9.9%		9.87

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%

		С29.		Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.		тыс. руб./чел.				3.765		4.185		5.361		4.308		4.530		4.779		4.850

		Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

																								20.12.2011г.

		№ п/п		Наименование показателей		Ед. изм.				Значения целевых показателей														Примечание

										2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

														план

		D.1.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО		%		(п46/п45) х 100%		90.292		91.586		91.424		91.470		435.545		99.040		19.967

		D.2.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п48/п47) х 100%		98.407		93.553		98.381		98.344		96.687		96.688		96.689

		D.3.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории М		%		(п49/п47) х 100%		35.153		41.893		41.824		54.355		55.173		55.017		54.862

		D.4.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)		%		(п51/п50) х 100%		2.940		1.820		1.211		1.183		3.497		3.497		3.497

		D.5.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п53/п52) х 100%		35.080		46.936		48.216		51.513		42.346		42.346		42.346

		D.6.		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)		%		(п55/п54) х 100%		5.942		8.672		7.778		7.466		31.094		31.094		31.094		0.000

		D.7.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО		%		(п57/п56) х 100%		48.367		51.488		51.488		51.488		54.909		54.909		54.909		0.000

		D.8.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирны		%		(п58/п56) х 100%		25.415		27.585		32.263		19.740		18.768		18.700		18.700

		D.9.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых дома		%		(п60/п59) х 100%		47.938		47.938		47.938		47.938		59.158		62.352		62.352

		D.10.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (испол		%		(п62/п61) х 100%		36.600		36.600		36.600		36.600		44.012		50.173		50.173

		D.11.		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)		шт.		п.64		6		24		36		42		30		39		16

		D.12.		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов		%		(п64/п63) х 100%		0.183		0.772		1.157		1.313		0.938		1.219		0.500

		D.13.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п51+п53)/п65		0.160		0.200		0.196		0.226		0.169		0.169		0.169

		D.14.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п50-п51+п52-п53)/п66		0.639		0.556		0.634		0.754		0.857		0.857		0.857

		D.15.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):																				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(n-1)				0.040		-0.004		0.030		-0.057		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(2009)				0.040		0.036		0.066		0.009		0.009		0.009		При стабилизации п. 47. и п. 49. на уровне 2007 г.

		D.16.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):																				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(n-1)				-0.083		0.078		0.120		0.103		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(2009)				-0.083		-0.005		0.115		0.218		0.218		0.218		При стабилизации п. 46. и п. 47. на уровне 2007г.

		D.17.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:

		D.17.1.		для фактических условий		-		D.14./D.13.		3.994		2.780		3.235		3.336		5.071		5.071		5.071

		D.17.2.		для сопоставимых условий		-		D.14./ D.13.(2009)		3.994		3.475		3.963		4.713		5.356		5.356		5.356

		D.18.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):		куб. м./кв. м.		(п55+п57)/п67		2.290		2.276		1.957		1.896		2.165		2.165		2.165

		D.19.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		куб. м./кв. м.		(п54-п55+п56-п57)/п68		7.109		7.585		8.210		13.029		12.536		12.536		12.536

		D.20.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти

		D.20.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(n-1)				-0.014		-0.319		-0.061		0.269		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.20.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(2009)				-0.014		-0.333		-0.394		-0.125		-0.125		-0.125		При стабилизации п. 51. и п. 53. на уровне 2007 г.

		D.21.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)

		D.21.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(n-1)				0.476		0.625		4.819		-0.493		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.21.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(2009)				0.476		1.101		5.920		5.427		5.427		5.427		При стабилизации п. 50. и п. 51. на уровне 2007 г.

		D.22.		Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет

		D.22.1.		для фактических условий		-		D.19./D.18.		3.104		3.333		4.195		6.872		5.790		5.790		5.790

		D.22.2.		для сопоставимых условий		-		D.19./D.18.    (2009)		3.104		3.312		3.585		5.690		5.474		5.474		5.474

		D.23.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п46+п48)/п69		63.519		59.514		64.415		70.612		67.470		67.661		67.852

		D.24.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п45-п46+п47-п48)/п70		29.821		106.820		37.055		37.929		-76.246		53.330		720.567		0.000

		D.25.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче

		D.25.1.		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(n-1)				-4.005		4.901		6.197		-3.142		0.191		0.191		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.25.2.		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(2009)				-4.005		0.896		7.093		3.951		4.142		4.333		При стабилизации п. 42. и п. 44. на уровне 2007 г.

		D.26.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):																				где п - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.26.1		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(n-1)				76.999		-69.765		0.874		-114.175		129.576		667.237

		D.26.2		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(2007)				76.999		7.234		8.108		-106.067		23.509		690.746		При стабилизации п. 41. и п. 42. на уровне 2007 г.

		D.27.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		D.27.1.		для фактических условий		-		D.24./D.23.		0.469		1.795		0.575		0.537		-1.130		0.788		10.620

		D.27.2.		для сопоставимых условий		-		D.24./D.23.   (2007)		0.469		1.682		0.583		0.597		-1.200		0.840		11.344

		D.28.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр		тыс. куб. м./кв. м.		(п60+п62)/п71		0.005		0.004		0.004		0.004		0.033		0.034		0.034		0.000

		D.29.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		тыс. куб. м./кв. м.		(п59-п60+п61-п62)/п72		0.144		0.148		0.164		0.175		0.164		0.164		0.164

		D.30.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на

		D.30.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(n-1)				-0.001		0.000		0.000		0.029		0.001		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.30.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(2009)				-0.001		-0.001		-0.001		0.028		0.029		0.029		При стабилизации п. 56., п. 58. на уровне 2007 г.

		D.31.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):

		D.31.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(n-1)				0.004		0.016		0.011		-0.011		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.31.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(2009)				0.004		0.020		0.031		0.020		0.020		0.020		При стабилизации п. 55., п. 56. на уровне 2007 г.

		D.32.		Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с исполь

		D.32.1.		для фактических условий		-		D.29./D.28.		28.800		37.000		41.000		43.750		4.970		4.824		4.824

		D.32.2.		для сопоставимых условий		-		D.29./D.28.       (2009)		28.800		29.600		32.800		35.000		32.800		32.800		32.800
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ЦЕЛЕВЫЕ (ИТОГ)

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		N п.		Наименование показателей		Ед. изм.		Формула		Значения целевых показателей														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		А.1.		Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		кг у.т./ тыс. руб.		п2/п1		112.23		88.31		90.56		69.44		68.01		65.21		12.98		0.00

		*** п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,

		А.1., В.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,

		n - индекс года

		А.2.		Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального		%		(п7/п3) х 100%		87.20		97.19		97.28		97.33		79.15		79.04		78.94		0.00

		А.3.		Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО		%		(п8/п4) х 100%		53.07		57.56		58.92		58.78		50.55		50.55		0.00

		А.4.		Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО		%		(п9/п5) х 100%		69.62		72.23		72.39		73.40		71.34		72.07		0.00

		А.5.		Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО		%		(п10/п6) х 100%		97.79		98.45		98.43		98.51		99.61		99.95		0.000

		А.6.		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы		%		(п18/п17) х 100%		0.00		48.46		21.71		44.03		45.61		31.56

		А.7.		Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.		п15(n) - п15(n-1)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		А.8.		Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО		%		(п15/п16) х 100%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		В.1.		Экономия ЭЭ в натуральном выражении		тыс. кВтч		[(А.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п3(t0)		0.00		371583.15		336630.72		664717.51		686931.72		730428.08		- 0

		В.2.		Экономия ЭЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.1.*п11(t0)		0.00		653986.34		592470.07		1169902.82		1208999.83		1285553.42		- 0

		В.3.		Экономия ТЭ в натуральном выражении		тыс. Гкал		[(A.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п4(t0)		0.00		1325.14		1200.49		2370.51		2449.73		2604.85		- 0

		В.4.		Экономия ТЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.3. х п12(2007)		0.00		874102.10		791879.22		1563659.51		1615915.40		1718237.21		- 0

		В.5.		Экономия воды в натуральном выражении		тыс. м. куб		[(A.1.(t0) - А.1.(n))/А.1.(t0)]*п5(t0)		0.00		11815.81		10704.37		21137.06		21843.44		23226.56		- 0

		В.6.		Экономия воды в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.5.*п13(t0)		0.00		109768.87		99443.60		196363.29		202925.56		215774.74		- 0

		В.7.		Экономия природного газа в натуральном выражении		тыс. куб. м.		[(A.1.(t0) -|А.1.(n))/А.1.(t0)]*п6(t0|		0.00		710384.47		643563.19		1270792.29		1313260.93		1396416.30		- 0

		В.8.		Экономия природного газа в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.7.*п14(t0)		0.00		2001941.58		1813631.86		3581232.46		3700913.76		3935254.74		- 0

		ГруппаС. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		п19/п20		0.18		0.18		0.18		0.18		0.17		0.17		0.000

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		п21/п22		0.23		0.21		0.21		0.20		0.19		0.19		0.000

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.		С.1.(n) - С.1.(n-1)		0.00		0.00		0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.		С.2.(n) - С.2.(n-1)		0.00		-0.02		0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.26		1.16		1.16		1.14		1.11		1.11		0.000

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				8.57		8.55		8.19		7.93		7.68		7.38		0.000

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				10.44		6.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.00		-0.03		-0.35		-0.26		-0.25		-0.30		0.000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.00		-3.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.22		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						166.46		162.54		158.36		153.83		148.38		142.26		0.000

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.						400.98		254.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				0.00		-3.91		-4.18		-4.53		-5.45		-6.12		0.000

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				0.00		-146.55		-254.43		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.41		1.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				0.98		0.99		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				0.51		0.55		0.90		0.90		0.92		0.92		0.000%

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				0.91		0.95		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%				1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.21.		Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.21.1.		для фактических условий		%				4.40		4.96		5.20		5.11		4.97		5.84		0.000

		С.21.2.		для сопоставимых условий		%				4.40		5.21		6.60		6.64		5.18		4.68		0.000

		С.22.		Динамика расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.22.1.		для фактических условий		тыс. руб.				0.00		0.56		0.25		-0.09		-0.14		0.87		0.000

		С.22.2.		для сопоставимых условий		тыс. руб.				0.00		0.81		1.39		0.04		-1.46		-0.51		0.000

		С.23.		Доля расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		%				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.24.		Динамика расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%				0.00		0.00		0.52		0.85		0.97		1.00		0.000%

		С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0.00		0.00		1.00		63.00		63.00		62.00		0

		С.27.		Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры		%				0.00		0.00		0.00		0.08		0.09		0.10		- 0

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С29.		Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.		тыс. руб./чел.				3.77		4.19		5.36		4.31		4.53		4.78		0.000

		Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

																								20.12.2011г.

		№ п/п		Наименование показателей		Ед. изм.				Значения целевых показателей														Примечание

										2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

														план

		D.1.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО		%		(п46/п45) х 100%		90.29		91.59		91.42		91.47		435.55		99.04		0.000

		D.2.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п48/п47) х 100%		98.41		93.55		98.38		98.34		96.69		96.69		0.000

		D.3.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории М		%		(п49/п47) х 100%		35.15		41.89		41.82		54.36		55.17		55.02		0.000

		D.4.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)		%		(п51/п50) х 100%		2.94		1.82		1.21		1.18		3.50		3.50		0.000

		D.5.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п53/п52) х 100%		35.08		46.94		48.22		51.51		42.35		42.35		0.000

		D.6.		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)		%		(п55/п54) х 100%		5.94		8.67		7.78		7.47		31.09		31.09		0.000		0.000

		D.7.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО		%		(п57/п56) х 100%		48.37		51.49		51.49		51.49		54.91		54.91		0.000		0.000

		D.8.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирны		%		(п58/п56) х 100%		25.42		27.59		32.26		19.74		18.77		18.70		0.000

		D.9.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых дома		%		(п60/п59) х 100%		47.94		47.94		47.94		47.94		59.16		62.35		0.000

		D.10.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (испол		%		(п62/п61) х 100%		36.60		36.60		36.60		36.60		44.01		50.17		0.000

		D.11.		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)		шт.		п.64		6.00		24.00		36.00		42.00		30.00		39.00		0

		D.12.		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов		%		(п64/п63) х 100%		0.18		0.77		1.16		1.31		0.94		1.22		0.000

		D.13.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п51+п53)/п65		0.16		0.20		0.20		0.23		0.17		0.17		0.000

		D.14.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п50-п51+п52-п53)/п66		0.64		0.56		0.63		0.75		0.86		0.86		0.000

		D.15.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(n-1)		0.00		0.04		0.00		0.03		-0.06		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(2009)		0.00		0.04		0.04		0.07		0.01		0.01		0.000		При стабилизации п. 47. и п. 49. на уровне 2007 г.

		D.16.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(n-1)		0.00		-0.08		0.08		0.12		0.10		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(2009)		0.00		-0.08		-0.01		0.12		0.22		0.22		0.000		При стабилизации п. 46. и п. 47. на уровне 2007г.

		D.17.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.17.1.		для фактических условий		-		D.14./D.13.		3.99		2.78		3.24		3.34		5.07		5.07		0.000

		D.17.2.		для сопоставимых условий		-		D.14./ D.13.(2009)		3.99		3.48		3.96		4.71		5.36		5.36		0.000

		D.18.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):		куб. м./кв. м.		(п55+п57)/п67		2.29		2.28		1.96		1.90		2.17		2.17		0.000

		D.19.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		куб. м./кв. м.		(п54-п55+п56-п57)/п68		7.11		7.59		8.21		13.03		12.54		12.54		0.000

		D.20.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.20.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(n-1)		0.00		-0.01		-0.32		-0.06		0.27		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.20.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(2009)		0.00		-0.01		-0.33		-0.39		-0.13		-0.13		0.000		При стабилизации п. 51. и п. 53. на уровне 2007 г.

		D.21.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.21.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(n-1)		0.00		0.48		0.63		4.82		-0.49		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.21.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(2009)		0.00		0.48		1.10		5.92		5.43		5.43		0.000		При стабилизации п. 50. и п. 51. на уровне 2007 г.

		D.22.		Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.22.1.		для фактических условий		-		D.19./D.18.		3.10		3.33		4.20		6.87		5.79		5.79		0.000

		D.22.2.		для сопоставимых условий		-		D.19./D.18.    (2009)		3.10		3.31		3.59		5.69		5.47		5.47		0.000

		D.23.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п46+п48)/п69		63.52		59.51		64.42		70.61		67.47		67.66		0.000

		D.24.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п45-п46+п47-п48)/п70		29.82		106.82		37.06		37.93		-76.25		53.33		0.000		0.000

		D.25.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.25.1.		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(n-1)		0.00		-4.01		4.90		6.20		-3.14		0.19		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.25.2.		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(2009)		0.00		-4.01		0.90		7.09		3.95		4.14		0.000		При стабилизации п. 42. и п. 44. на уровне 2007 г.

		D.26.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где п - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.26.1		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(n-1)		0.00		77.00		-69.77		0.87		-114.18		129.58		0.000

		D.26.2		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(2007)		0.00		77.00		7.23		8.11		-106.07		23.51		0.000		При стабилизации п. 41. и п. 42. на уровне 2007 г.

		D.27.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.27.1.		для фактических условий		-		D.24./D.23.		0.47		1.80		0.58		0.54		-1.13		0.79		0.000

		D.27.2.		для сопоставимых условий		-		D.24./D.23.   (2007)		0.47		1.68		0.58		0.60		-1.20		0.84		0.000

		D.28.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр		тыс. куб. м./кв. м.		(п60+п62)/п71		0.01		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.000		0.000

		D.29.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		тыс. куб. м./кв. м.		(п59-п60+п61-п62)/п72		0.14		0.15		0.16		0.18		0.16		0.16		0.000

		D.30.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.30.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(n-1)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.30.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(2009)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.000		При стабилизации п. 56., п. 58. на уровне 2007 г.

		D.31.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.31.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(n-1)		0.00		0.00		0.02		0.01		-0.01		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.31.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(2009)		0.00		0.00		0.02		0.03		0.02		0.02		0.000		При стабилизации п. 55., п. 56. на уровне 2007 г.

		D.32.		Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с исполь						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.32.1.		для фактических условий		-		D.29./D.28.		28.80		37.00		41.00		43.75		4.97		4.82		0.000

		D.32.2.		для сопоставимых условий		-		D.29./D.28.       (2009)		28.80		29.60		32.80		35.00		32.80		32.80		0.000





п.34

		

		N п.п.				Общие сведения		Единица измерения		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				ТЭ		Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ) БУ				184,171.83		178,646.64		173,301.23		171,697.71		129,341.71		125,832.03		125,832.000

						тариф средний		с 01.01.		1,155.51		1,191.07		1,267.86		1,272.33		1,272.33		1,425.01

						% роста тарифа		с 01.07.										1,425.01		1,596.01

												103%		106%		100%		112%		112%

						Затраты				212,812.39		212,780.65		219,721.70		218,456.15		174,439.28		190,070.54		0.000

						% роста затарат						100%		103%		99%		80%		109%

				ХВ		Объем потребленной холодной воды БУ		куб. м		1,674,161.98		1,623,937.19		1,575,219.17		1,585,493.94		1,264,572.91		1,232,208.50		1,232,208.50

						тариф средний		с 01.01.		12.86		12.54		14.28		14.71		14.71		16.48

						% роста тарифа		с 01.07.				98%		114%		103%		16.48		18.46

																		112%		112%

						затраты				21,529.723		20,364.172		22,494.130		23,322.616		19,721.01		21,526.68		0.000

						% роста затарат						95%		110%		104%		85%		109%

				ГВ		Объем потребленной горячей воды (ГВ) БУ		тыс.куб.м.		183,126.23		177,632.51		172,303.51		157,245.56		115,497.48		111,942.24		111,942.24

						тариф средний		с 01.01.		25.04		28.60		31.87		34.77		34.77		38.94

						% роста тарифа		с 01.07.				114%		111%		109%		38.94		43.61

																		112%		112%

						Затраты				4,585.48		5,080.29		5,491.31		5,467.43		4,256.66		4,620.42		0.000

						% роста затарат						111%		108%		100%		78%		109%

				ЭЭ		Объем потребленной электрической энергии БУ		кВтч		32,319,965.06		31,350,366.24		30,409,854.82		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30		23,845,309.30

						тариф средний		с 01.01.		3.74		4.86		5.71		5.76		5.76		6.45		7.26

						% роста тарифа		с 01.07.				130%		117%		101%		6.45		7.22

																		112%		112%

						Затраты				120,876.67		152,362.78		173,640.27		176,949.13		149,816.80		162,982.69		173,116.946

						% роста затарат						126%		114%		102%		85%		109%

		п.31		Газ		Объем потребленного природного газа БУ		тыс.куб.м.		44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30

						тариф средний		с 01.01.		3.29		4.09		4.72		4.87		4.87		5.60

						% роста тарифа		с 01.07.				124%		115%		103%		5.60		6.44

																		115%		115%

						Затраты				0.15		0.18		0.20		0.20		0.12		0.13		0.000

						% роста затарат						120%		111%		100%		60%		108%

						ИТОГО ЗАТРАТЫ				359,804.41		390,588.07		421,347.61		424,195.53		348,233.87		379,200.46		173,116.946

						% роста затрат						109%		108%		101%		82%		109%

		п.34				Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.		359109.20		425,388.40		539,184		542,235		444,633		484,650

												118%		127%		101%





свод

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				184171.8		178646.6		173301.2		171697.7		129341.7		125832.0

				Площадь бюджетного учреждения				927335.3		927335.31		927335.3		952965.3		742084.99		744952.99		БЕЗ здравоохранения

				ТЭ		Гкал/кв. м.		0.1986		0.1926		0.1869		0.1802		0.1743		0.1689

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		94402.75		98336.66		156350.96		155323.97		119408.76		116197.02

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		527580.90		543841.83		847572.50		872404.00		690358.29		693226.29

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.179		0.181		0.184		0.178		0.173		0.168

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.002		0.003		-0.006		-0.005		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		89769.08		80309.98		16950.27		16373.74		9932.95		9635.01

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		399754.40		383493.48		79762.80		80561.30		51726.70		51726.70

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.225		0.209		0.213

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016		0.004

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.257		1.155		1.158

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		51%		55%		90%		90%		92%		92%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		1674161.98		1623937.20		1575219.16		1585493.94		1264572.91		1232208.50

				Численность бюджетного учреждения		чел.		192267		192267		192267		199964		164696		166923

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		29061		29061		29061		29283		14913		14962

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		163206		163206		163206		170681		149783		151961

				ХВ		куб.м./чел		8.7075		8.4463		8.1929		7.9289		7.6782		7.3819

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1529855.87		1547664.10		1575219.16		1585493.94		1264572.91		1232208.50

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		178444		181110		192267		199964		164696		166923

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		25663.00		26755.00		29061.00		29283.00		14913.00		14962.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		152781.00		154355.00		163206.00		170681.00		149783.00		151961.00

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		8.573		8.545		8.193		7.929		7.678		7.382

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.028		-0.352		-0.264		-0.251		-0.296

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		144306.11		76273.10		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		13823		11157		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3398.00		2306.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		10425.00		8851.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		10.440		6.836

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-3.604				0.000		0.000		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.218		0.800		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		91%		95%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32,319,965.10		31,350,366.20		30,409,854.80		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30

				Численность бюджетного учреждения		чел.		192,027		192,027		192,027		199,704		165,388		167,615

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		29,227		29,227		29,227		29,427		14,983		15,032

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		162,800		162,800		162,800		170,277		150,405		152,583

				ЭЭ		кВтч/чел		168.3095		163.2602		158.3624		153.8293		148.3785		142.2624

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		31,712,476.7		30,969,482.2		30,409,854.8		30,720,334.7		24,540,015.7		23,845,309.3

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		190,512		190,530		192,027		199,704		165,388		167,615

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		29,010		29,095		29,227		29,427		14,983		15,032

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		161,502		161,435		162,800		170,277		150,405		152,583

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				166.459		162.544		158.362		153.829		148.378		142.262

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-3.915		-4.182		-4.533		-5.451		-6.116

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		607,488.40		380,884.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1,515.00		1,497.00		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		217.00		132.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1,298.00		1,365.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				401.0		254.4

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-146.6				0.0		0.0		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.4		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		183126.23		177632.51		172303.50		157245.56		115497.48		111942.24

				Численность бюджетного учреждения		чел.		142015		142015		142015		134401		101717		101944

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		25297		25297		25297		23544		10857		10906

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		116718		116718		116718		110857		90860		91038

				ГВ		тыс.куб.м./чел		1.289485		1.250801		1.213277		1.169973		1.135479		1.098076

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		53,002.73		57,432.22		172,292.73		156,417.11		114,693.88		111,162.75

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		77,503.00		73,258.00		141,908.00		133,751.00		101,067.00		101,294.00

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		11,034.00		13,182.00		25,288.00		23,261.00		10,574.00		10,623.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		66,469.00		60,076.00		116,620.00		110,490.00		90,493.00		90,671.00

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.684		0.784		1.214		1.169		1.135		1.097

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.100		0.430		-0.045		-0.034		-0.038

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		130123.50		120200.29		10.77		828.45		803.60		779.49

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		64512		68757		107		650		650		650

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		14263		12115		9		283		283		283

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		50249		56642		98		367		367		367

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		2.017		1.748		0.101		1.275		1.236		1.199

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.269		-1.647		1.174		-0.039		-0.037

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.949		2.230		0.083		1.091		1.089		1.093

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		29%		32%		100%		99%		99%		99%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		44.99		43.64		42.33		41.06		39.50		38.30

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		44.99		43.64		42.33		41.06		23.00		22.30

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		58%		58%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		297		288		293		274		247		248

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		1		135		233		240		248		1 некоммерческое, 1 частное (департамент здравоохранения)

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		46%		85%		97%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.		0		0		1		63		63		62

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		295		286		291		261		233		234

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.		0		0		1		24		24		23

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.3%		9.2%		10.3%		9.8%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.



к Методике расчета значений целевых



ФИЗ-РА раиса васил. 434559

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Департамент по физической культуре и спорту

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				9031.7		8760.7		8511.90		10125.700		9773.200		9480.000		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,     11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,   11 месяцев 2013, СДЮШОР-9 (аренда помещения)

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Площадь бюджетного учреждения				34781.4		34781.4		34781.4		42703.9		42703.9		42703.9

				ТЭ		Гкал/кв. м.		0.2597		0.2519		0.2447		0.2371		0.2289		0.2220

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		6419.2		6964.3		8044.2		9750.0		9408.8		9126.5

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		26476.7		28764.2		32228.3		40515.8		40515.8		40515.8

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.2424		0.2421		0.2496		0.2406		0.2322		0.2253

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.000		0.007		-0.009		-0.008		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		2612.5		1796.4		467.7		375.7		364.4		353.5

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		8304.7		6017.2		2553.1		2188.1		2188.1		2188.1

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.3146		0.2985		0.1832		0.1717		0.1665		0.1616

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016		-0.115		-0.012		-0.005		-0.005

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.2979		1.2330		0.7340		0.7136		0.7171		0.7173

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		71%		79%		95%		96%		96%		96%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		75399		73137.0		70942.9		77389.6		74913.1		72291.1		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения)

										3%		6%		-3%		1%		4%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		25030		25030		25030		28149		28149		28149

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		623		623		623		766		766		766

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		24407		24407		24407		27383		27383		27383

				XB				3.0123		2.9220		2.8343		2.7493		2.6613		2.5682

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		74241		72717.0		70942.9		77389.6		74913.1		72291.1

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		24195		24392		25030		28149		28149		28149

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		594		600		623		766		766		766

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		23601		23792		24407		27383		27383		27383

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.068		2.981		2.834		2.749		2.661		2.568

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.087		-0.147		-0.085		-0.088		-0.093

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		1158		420		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		835		638		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		29		23		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		806		615		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.387		0.658

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.729

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.452		0.221

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		3436138		3333054		3233062.0		3534109.0		3410415.0		3308103.0		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения),ДЮЦ Матырский

										3%		6%		-3%		1%		4%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		25417		25417		25417		28643		28643		28643

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		646		646		646		798		798		798

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		24771		24771		24771		27845		27845		27845

				ЭЭ				135.19		131.13		127.20		123.38		119.07		115.49

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		3436138		3333054		3233062		3534109		3410415		3308103

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		25417		25417		25417		28643		28643		28643

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		646		646		646		798		798		798

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		24771		24771		24771		27845		27845		27845

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				135.19		131.13		127.20		123.38		119.07		115.49

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-4.06		-3.93		-3.82		-4.31		-3.58

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		16872.5		16366.325		15875.333		15557.72		15013.257		14487.843		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения),ДЮЦ Матырский

										3%		6%		8%		11%		14%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		20373		20373		20373		20551		20551		20551

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		397		397		397		575		575		575

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		19976		19976		19976		19976		19976		19976

				ГВ				0.82818		0.80333		0.77923		0.75703		0.73054		0.70497

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		9164.9		11363.025		15864.56		15,547.27		15,003.12		14,478.01

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		3561		4735		20266		20444		20444		20444

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		185		315		388		566		566		566

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		3376		4420		19878		19878		19878		19878

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		2.574		2.400		0.783		0.760		0.734		0.708

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.174		-1.617		-0.023		-0.026		-0.026

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		7707.6		5003.3		10.773		10.450		10.137		9.833

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16812		15638		107		107		107		107

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		212		82		9		9		9		9

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16600		15556		98		98		98		98

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.458		0.320		0.101		0.098		0.095		0.092

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.138		-0.219		-0.003		-0.003		-0.003

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.178		0.133		0.129		0.129		0.129		0.130

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		54%		69%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		27		27		29		23		23		23

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0		0		21		23		23

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		91%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.								51		51		51

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		27		27		29		22		22		22

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.								22		22		22

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.														департамент финансов (соц.защиты)

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.														департамент соц.защиты

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.														департамент транспорта

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.														департамент транспорта

				Руководитель

														подпись



churilinaaa:
по прошлому году, по отчету 8904, по ТЭРам 24805

к Методике расчета значений целевых



Образ Надежда александр 309623

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Депарамент образования

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				63299.2		61400.22		59558.21		57771.46		57394.92		55673.07

										3%		6%		9%		9%		12%

				Площадь бюджетного учреждения				410,846.80		410,846.80		410,846.80		411,419.60		425,126.00		425,126.00

				ТЭ				0.1541		0.1494		0.1450		0.1404		0.1350		0.1310

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		51,711.70		49,075.57		47,603.30		52,176.96		51,968.25		50,409.20

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		335,456.90		317,869.50		356,744.80		384,163.30		398,257.30		398,257.30

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.154		0.154		0.133		0.136		0.130		0.127

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.000		-0.021		0.003		-0.006		-0.003

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		11587.5		12324.65		11,954.91		5,594.50		5,426.67		5,263.87

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		75389.9		92977.3		54102		27256.3		26868.7		26868.7		учреждения дополнительного образования (S = 53955,3 )

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.154		0.133		0.221		0.205		0.202		0.196

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.021		0.088		-0.016		-0.003		-0.01

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.000		0.864		1.662		1.507		1.554		1.543

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		82%		80%		80%		90%		91%		91%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		352,080.40		341,517.99		331,272.45		330,941.18		330,941.18		329,286.47

										3%		6%		6%		6%		6%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		64,039		64,039		64,039		66,301		68,336		70,336

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5,548		5,548		5,548		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		58,491		58,491		58,491		60,965		63,000		65,000

				XB				5.4979		5.3330		5.1730		4.9915		4.8429		4.6816

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		345,810.40		337,917.99		331,272.45		330,941.18		330,941.18		329,286.47

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		61,850		61,528		64,039		66,301		68,336		70,336

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		5,453		5458		5548		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56,397		56070		58491		60,965		63,000		65,000

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		5.59		5.49		5.17		4.99		4.84		4.68

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.10		-0.32		-0.18		-0.15		-0.16

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		6270		3600				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		2189		2511				0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		95		90

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		2094		2421

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		2.864		1.434

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-1.430

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.512		0.261		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		6,189,742.00		6,004,049.74		5,823,928.25		5,823,928.25		5,794,808.61		5,736,860.52

										3%		6%		6%		6%		7%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		64166		64166		64166		66301		68336		70336

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5579		5579		5579		5336		5336		5336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		58587		58587		58587		60965		63000		65000

				ЭЭ				96.46		93.57		90.76		87.84		84.80		81.56

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		6,154,891.00		5,981,844.74		5,823,928.25		5,823,928.25		5,794,808.61		5,736,860.52

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		64085		64085		64166		66301		68336		70336

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		5563		5563		5579		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		58522		58522		58587		60,965		63,000		65,000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				96.043		93.342		90.763		87.841		84.799		81.564

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-2.701		-2.579		-2.922		-3.042		-3.235

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		34851		22205				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		81		81				0		0		0		школа № 22

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16		16

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		65		65

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				430.259		274.136

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-156.123

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		4.480		2.937

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		99%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		38,349.30		37,198.82		36,082.86		32,474.57		31,500.33		30,397.82

										3%		6%		15%		18%		21%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		50564		50564		50564		46836		47076		47076

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		4263		4263		4263		3686		3686		3686

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		46301		46301		46301		43150		43390		43390

				ГВ				0.75843		0.73568		0.71361		0.69337		0.66914		0.64572

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		35,903.70		31,543.82		36,082.86		32,474.57		31,500.33		30,397.82

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		48669		43578		50564		46836		47076		47076

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		4053		3825		4263		3686		3686		3686

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		44616		39753		46301		43150		43390		43390

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.738		0.724		0.714		0.693		0.669		0.646

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.014		-0.010		-0.021		-0.024		-0.023

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		2445.6		5655				- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1895		6986		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		210		438

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1685		6548

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.291		0.809

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.482

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.749		1.117

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		94%		85%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		95		86		86		75		76		76

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						11		53		76		76

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		13%		71%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.						1		11		11		11

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		95		86		86		64		64		64

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.						1		1		1		1

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		1.2%		1.6%		1.6%		1.6%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Зам.председателя департамента

														подпись



к Методике расчета значений целевых



Культура

																Приложение №2

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				9542.08		9255.82		8978.148		7636.0		7406.9		7184.7

										3%		6%		20%		22%		25%

				Площадь бюджетного учреждения				50288		50288		50288		44,428.60		44428.6		44428.6

				ТЭ				0.1897		0.1841		0.1785		0.1719		0.1667		0.1617

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		4043.8		4,403.01		8,977.79		4900.0		4753.0		4610.4

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		26270.4		26,270.40		48,863.30		27,629.40		27629.4		27629.4

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.154		0.168		0.184		0.177		0.172		0.167

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.014		0.016		-0.007		-0.005		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		5498.28		4852.81		0.358		2736.0		2653.9		2574.3

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		24017.6		24017.6		1424.7		16799.2		16799.2		16799.2

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.229		0.202		0.0003		0.163		0.158		0.153

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.027		-0.202		0.163		-0.005		-0.005

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.487		1.202		0.00163		0.921		0.919		0.916

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		42%		48%		100%		64%		64%		64%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		54052		52430.44		50857.5		49331.8		47605.2		46177.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		38044		38044		38044		38044		38044		38044

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		742		742		742		742		742		742

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		37302		37302		37302		37302		37302		37302

				XB				1.4207759436		1.3781526653		1.3368073809		1.2967038166		1.2513195248		1.2137787825

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		17589		15,904.34		50,857.53		49331.8		47605.2		46177.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		33941		33655		38044		38044		38044		38044

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		356		353		742		742		742		742

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		33585		33302		37302		37302		37302		37302

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.518		0.473		1.337		1.297		1.251		1.214

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.045		0.864		-0.040		-0.046		-0.037

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		36463		36526.1				0.0		0.0		0.0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4103		4389		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		386		389		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3717		4000		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		8.887		8.322

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.565

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		17.156		17.594

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		33%		30%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		1368561		1327504.17		1287679.04		1249048.7		1205332.0		1169172.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		38214		38214		38214		38214		38214		38214

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		752		752		752		752		752		752

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		37462		37462		37462		37462		37462		37462

				ЭЭ				35.81		34.74		33.70		32.69		31.54		30.60

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		1283048		1,232,064.17		1,287,679.04		1249048.7		1205332.0		1169172.0

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36996		36868		38214		38214		38214		38214

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		709		706		752		752		752		752

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36287		36162		37462		37462		37462		37462

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				34.681		33.418		33.697		32.686		31.542		30.595

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-1.263		0.279		-1.011		-1.144		-0.947

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		85513		95440				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1218		1346		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		43		46		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1175		1300		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				70.208		70.906

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				0.698

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.024		2.122

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		94%		93%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		3.51		3.40		3.30		3.20		3.10		3.01

										3%		6%		9%		12%		14%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		10640		10640		10640		10640		10640		10640

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		445		445		445		445		445		445

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		10195		10195		10195		10195		10195		10195

				ГВ				0.00033		0.00032		0.00031		0.00030		0.00029		0.00028

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		2.48		1.58		3.30		3.20		3.10		3.01

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5701		33		10640		10640		10640		10640

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		256		253		445		445		445		445

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5445		-220		10195		10195		10195		10195

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0004		0.0479		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0475		-0.0476		0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		1.031		1.822						0.000		0.000

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4939		10607		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		189		192

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4750		10415

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0002		0.0002

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.50		0.00								0.00

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		71%		46%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		8.156		7.91		7.67		7.44		7.14		6.93

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		8.156		7.91		7.67		7.44		7.14		6.93

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		22		22		22		22		22		22

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								22		22		22

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		22		22		22		22		22		22

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.
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														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Департамент Дошкольного образования

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				41830		40575.1		39357.9		40668.5		40658.5		39640.5

										3%		6%		3%		3%		5%

				Площадь бюджетного учреждения				172237.3		172237.3		172237.3		183670.2		190109.1		192977.1

				ТЭ				0.2429		0.2356		0.2285		0.2214		0.2139		0.2054

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		8130		7,473.10		39,357.85		40,336.60		40,336.60		39,328.19

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		31496.1		31,319.00		172,237.30		182,725.50		189,164.40		192,032.40

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.258		0.239		0.229		0.221		0.213		0.205

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.019		-0.010		-0.008		-0.008		-0.008

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		33,700.00		33,102.00				331.90		321.94		312.28

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		140,741.20		140,918.30				944.70		944.70		944.70

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.239		0.235				0.351		0.341		0.331

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.004		-0.235		0.351		-0.010		-0.010

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				0.926		0.983		0.000		1.588		1.601		1.615

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		19%		18%		100%		99%		99%		99%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		295377		286515.69		277920.2		277920.2		275141.0		269638.2

										3%		6%		6%		7%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24579		24579		24579		25390		26079		26306

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5899		5899		5899		6086		6203		6252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18680		18680		18680		19491		19876		20054

				XB				12.017		11.657		11.307		10.946		10.550		10.250

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		294129		286,515.69		277,920.22		277,920.22		275,141.02		269,638.20

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		24498		24579		24579		25390		26079		26306

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		5878		5899		5899		5899		6203		6252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		18620		18680		18680		19491		19876		20054

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		12.006		11.657		11.307		10.946		10.550		10.250

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.349		-0.350		-0.361		-0.396		-0.300

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		1248				- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		81		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		21

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		60

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		15.407

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.283

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		6,953,934.00		6,745,315.98		6,542,956.50		6,542,956.50		6,477,526.94		6,347,976.40

										3%		6%		6%		7%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24,579		24,579		24,579		25,390		26,079		26,306

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5,899		5,899		5,899		6,086		6,203		6,252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18,680		18,680		18,680		19,491		19,876		20,054

				ЭЭ				282.92		274.43		266.20		257.70		248.38		241.31

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		6,953,934.00		6,745,315.98		6,542,956.50		6,542,956.50		6,477,526.94		6,347,976.40

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		24,579		24,579		24,579		25,390		26,079		26,306

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		5,899		5,899		5,899		5,899		6,203		6,252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		18,680		18,680		18,680		19,491		19,876		20,054

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				282.922		274.434		266.201		257.698		248.381		241.313

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-8.488		-8.233		-8.503		-9.317		-7.068

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		120500		116885.0		113378.5		93248.0		92310.6		89541.3

										3%		6%		23%		23%		26%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24669		24669		24669		20902		21402		21629

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5989		5989		5989		5050		5165		5214

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18680		18680		18680		15852		16237		16415

				ГВ				4.88467		4.73813		4.59599		4.46120		4.31318		4.13987

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		7260		13,925.50		113,378.45		93000		92070		89308

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		2322		2418		24669		20636		21136		21363

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		512		540		5989		4893		5008		5057

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		1810		1878		18680		15743		16128		16306

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.127		5.759		4.596		4.507		4.356		4.180

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				2.632		-1.163		-0.089		-0.151		-0.176

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		113240		102959.5				248.00		240.56		233.34

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		22347		22251		0		266		266		266

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5477		5449				157		157		157

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16870		16802				109		109		109

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.067		4.627				0.932		0.904		0.877

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.440				0.932				-0.027

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.620		0.803		0.000		0.207		0.208		0.210

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		6%		12%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		15.08		14.63		14.19		13.76		13.28		12.88

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		15.08		14.63		14.19		13.76		13.28		12.88

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		93		90		92		87		85		86

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						84		87		85		86

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		91%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		93		90		92		87		85		86

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Ведущий экономист														Н.И.Коротких
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к Методике расчета значений целевых



Здравоохранение

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

						по ЛПУ города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				52972.2		51383.0		49841.5		49133.5

										3%		6%		7%

				Площадь бюджетного учреждения				226044.2		226044.2		226044.2		231025.36

				ТЭ				0.2343		0.2273		0.2205		0.2127

										3%		6%		9%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		23814.749		30,042.66		45,314.21		43,000.00

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		105512.5		136,640.23		204,361.20		202,578.36

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.226		0.220		0.222		0.212

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.006		0.002		-0.010

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		29157.50		21340.37		4527.30		6133.54						объекты находятся в жилых домах

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		120531.70		89403.97		21683.00		28447

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.242		0.239		0.209		0.216

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.003		-0.030		0.007

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.071		1.086		0.941		1.019

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		45%		58%		91%		88%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		868574.00		842516.80		817241.30		792724.10

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		37993		37993		37993		37993

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		14675		14675		14675		14675

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		23318		23318		23318		23318

				XB				22.8614218409		22.1755797121		21.510312426		20.8650040797

										3%		6%		9%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		780428.0		814357.8		817241.3		792724.1

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		32787		35467		37993		37993

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		12792		13566		14675		14675

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		19995		21901		23318		23318

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		23.803		22.961		21.510		20.865

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.842		-1.451		-0.645

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		88146.0		28159.0		0.0		0.0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5206		2526		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1883		1109		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3323		1417		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		16.932		11.148

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-5.784

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.711		0.486

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		90%		97%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		12,629,454.00		12,250,570.40		11,883,053.30		11,526,561.70

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		37,041		37,041		37,041		37,041

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		14,749		14,749		14,749		14,749

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		22,292		22,292		22,292		22,292

				ЭЭ				340.96		330.73		320.81		311.18

										3%		6%		9%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		12,253,010.00		11993789.4		11883053.3		11,526,561.70

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36,857		36,977		37,041		37,041

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		14,623		14685		14749		14,749

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		22,234		22292		22292		22,292

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				332.447		324.358		320.808		311.184

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-8.089		-3.550		-9.624

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		376444.0		256781.0		0.0		0.0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		184		64		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		126		64

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		58		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				2045.9		4012.2

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				1966.3

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		6.2		12.4

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		97%		98%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		150.61		146.11		141.70		137.45

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		33424		33424		33424		33424

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		12802		12802		12802		12802

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		20622		20622		20622		20622

				ГВ				0.00451		0.00437		0.00424		0.00411

										3%		6%		9%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		56.45		80.9		141.7		137.45

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		17070		22325		33424		33424

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5848		8080		12802		12802

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		11222		14245		20622		20622

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.003		0.004		0.004		0.004

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.001		0.000		0.000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		94.16		65.21

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16354		11099		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		6954		4722

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		9400		6377

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.006		0.006

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.000		1.500

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		37%		55%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		18.83		18.27		17.72		17.19

										3%		6%		9%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		18.83		18.27		17.72		17.19

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		29		30		30		26

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0		28		26						1 некоммерческое, 1 частное

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		93%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.		0		0		0		0

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		27		28		28		26

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.				0		0		0

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.
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СОЦ.защита

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по учреждениям департамента социальной защиты населения администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				2200		2134		2069.98		2480.18		2405.77		2324.96

										3%		6%		-13%		-9%		-6%

				Площадь бюджетного учреждения				9973		9973		9973		12350.8		12350.8		12350.8

				ТЭ				0.2206		0.2140		0.2076		0.2008		0.1948		0.1882

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						2,069.98		1,780.18		1,726.77		1,666.33

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						9973		9296.6		9296.6		9296.6

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.2076		0.1915		0.1857		0.1792

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.2076		-0.0161		-0.0058		-0.0065

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		2200		2134				700.00		679.00		658.63

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		9973		9973				3054.2		3054.2		3054.2

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.221		0.214				0.229		0.222		0.216

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.007		-0.214		0.229		-0.007		-0.006

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета								0.000		1.196		1.195		1.205

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		72%		72%		72%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		9300		9021		8750.40		15700.00		15229.00		14695.99

										3%		6%		-69%		-64%		-58%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

				XB				6.0665362035		5.8845401174		5.7080234834		5.5320648344		5.3661028894		5.17829105

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1831		2440.0		8750.4		15,700.00		15,229.00		14,695.99

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		761		844		1533		2838		2838		2838

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		178		234		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		583		610		1008		2222		2222		2222

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		2.4060		2.8910		5.7080		5.5321		5.3661		5.1783

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.4850		2.8170		-0.1759		-0.1660		-0.1878

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		7469		6581				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		772		689		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		347		291

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		425		398

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		9.6749		9.5515

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.1234

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		4.0212		3.3039

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		20%		27%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		486510		471914.7		457757.3		820000.0		795400.0		767561.0

										3%		6%		-69%		-63%		-58%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

				ЭЭ				317.36		307.84		298.60		288.94		280.27		270.46

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		486510		471914.7		457757.3		820,000.00		795,400.00		767,561.00

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				317.3581		307.8374		298.6023		288.9359		280.2678		270.4584

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-9.5207		-9.2351		-9.6664		-8.6681		-9.8094

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		2070		2007.9		1947.7		1950.0		1883.0		1818.3

										3%		6%		6%		9%		12%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1395		1395		1395		1439		1439		1439

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		451		451		451		377		377		377

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		944		944		944		1062		1062		1062

				ГВ				1.48387		1.43935		1.39620		1.35511		1.30855		1.26359

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						1,947.66		1,700.00		1,640.50		1,583.08

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		1395		1184		1184		1184

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		451		282		282		282

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		944		902		902		902

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								1.4358		1.3856		1.3371

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								1.4358		-0.0502		-0.0485

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		2070		2007.9				250.00		242.50		235.23

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1395		1395		0		255		255		255

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		451		451				95		95		95

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		944		944				160		160		160

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.4839		1.4394				0.9804		0.9510		0.9225

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0445		-1.4394		0.9804		-0.0294		-0.0285

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-								0.683		0.686		0.690

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		87%		87%		87%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		8		9		9		9		9		9

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						9		9		9		9

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		8		9		9		9		9		9

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



АТИ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по МУ АТИ

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				74.2		71.974		69.81		67.72		65.35		63.39

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				810.3		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3

				ТЭ				0.0916		0.0888		0.0862		0.0836		0.0806		0.0782

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		74.2		71.974		69.81		67.72		65.35		63.39

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0862		0.0836		0.0806		0.0782

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0862		-0.0026		-0.0030		-0.0024

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал								- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0		0		0		0		0		0

										0%		0%		0%		0%		0%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.						0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м								- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		15.4		14.938		14.49		14.1		13.6		13.1

										3%		6%		8%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		17		17		17		17		17		17

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		17		17		17		17		17		17

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				0.91		0.88		0.85		0.83		0.80		0.77

										3%		7%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		15.4		14.938		14.49		14.06		13.64		13.09

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		17		17		17		17		17		17

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		17		17		17		17		17		17

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				0.9059		0.8787		0.8524		0.8271		0.8024		0.7700

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-0.0272		-0.0263		-0.0253		-0.0247		-0.0324

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



УКС

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по МУ УКС г.Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0.088		0.085		0.0825		0.0796		0.0772		0.0749

										3%		6%		10%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				329.1		329.1		329.1		329.1		329.1		329.1

				ТЭ				0.000267		0.000258		0.000251		0.000242		0.000235		0.000228

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						0.0825		0.0796		0.0772		0.0749

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						329.1		329.1		329.1		329.1

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0002		0.0002		0.0002

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0003		-0.0001		0.0000		0.0000

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0.088		0.085				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		329.1		329.1

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.000		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0.1061		0.103		0.100		0.097		0.093		0.090

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0.0039296296		0.0038148148		0.0037037037		0.0035925926		0.0034444444		0.0033333333

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м				0.103		0.100		0.097		0.093		0.090

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		27		27		27		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0038		0.0037		0.0036		0.0034		0.0033

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0038		-0.0001		-0.0001		-0.0002		-0.0001

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		0.1061						- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0039

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		20.4		19.788		19.19		18.61		18.05		17.43

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				0.76		0.73		0.71		0.69		0.669		0.646

										4%		7%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч				19.788		19.19		18.61		18.05		17.43

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		0		27		27		27		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						0.7329		0.7107		0.6893		0.6685		0.6456

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				0.7329		-0.0222		-0.0214		-0.0208		-0.0229

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		20.4				- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				0.7556

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

												0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



ЖКХ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по учреждениям департамента ЖКХ администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0.3134		0.3040		0.2949		0.2860		0.2770		0.2670

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				982.4		982.41		982.4		982.4		982.4		982.4

				ТЭ				0.000319		0.000309		0.000300		0.000291		0.000282		0.000272

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал				0.078628		0.29488		0.286		0.277		0.267

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.				108.3		982.4		982.4		982.4		982.4

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0003		0.0003		0.0003

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0000		0.0000		0.0000

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0.31344		0.22537				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		982.4		874.11

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.000		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		26%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0.468		0.454		0.440		0.427		0.414		0.400

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0.0083571429		0.0081071429		0.0078571429		0.007625		0.0073928571		0.0071428571

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		0.468		0.4540		0.4404		0.4272		0.4144		0.3999

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0084		0.0081		0.0079		0.0076		0.0074		0.0071

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0003		-0.0002		-0.0003		-0.0002		-0.0003

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м								- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.0000		0.0000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		61.26		59.42		57.64		55.6		54.0		52.3

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1.09		1.06		1.03		0.99		0.96		0.93

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		61.26		59.42		57.64		55.62		53.95		52.33

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1.0939		1.0611		1.0293		0.9932		0.9634		0.9345

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-0.0328		-0.0318		-0.0361		-0.0298		-0.0289

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Управление материально-технического обеспечения и эксплуатации зданий

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				3970.00		3850.90		3735.37		4802.10		4658.04		4518.30

										3%		6%		-21%		-17%		-14%

				Площадь бюджетного учреждения				14538.3		14538.3		14538.3		19365.3		19365.3		19365.3

				ТЭ				0.2731		0.2649		0.2569		0.2480		0.2405		0.2333

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						3735.37		4300.00		4171.00		4045.87

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						14538.30		17493.50		17493.50		17493.50

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.257		0.246		0.238		0.231

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.257		-0.011		-0.008		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		3970.00		3850.90				502.10		487.04		472.43

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		14538.30		14538.30				1871.80		1871.80		1871.80

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.273		0.265				0.268		0.260		0.252

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.008		-0.265		0.268		-0.008		-0.008

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						0.000		0.000		1.089		1.092		1.091

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		90%		90%		90%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		17308		16788.8		16285.1		19400.0		18721.0		18159.4

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				22.4779220779		21.8036363636		21.1494805195		20.5291005291		19.8105820106		19.2162962963

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		13756		15801.8		16,285.14		19,400.00		18,721.00		18,159.37

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		160		366		770		945		945		945

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		160		366		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		85.975		43.174		21.150		20.529		19.811		19.216

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-42.801		-22.024		-0.621		-0.718		-0.595

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		3552		987				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		610		404		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		610		404

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.823		2.443

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-3.380

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.0677		0.0566

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		79%		94%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		1,053,410.0		1,021,807.7		991,153.5		1,180,000.0		1,138,700.0		1,104,539.0

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				ЭЭ				1368.06		1327.02		1287.21		1248.68		1204.97		1168.82

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		942750		1015349.7		991153.5		1180000.0		1138700.0		1104539.0

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		765		764		770		945		945		945

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		765		764		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1232.35		1328.99		1287.21		1248.68		1204.97		1168.82

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				96.64		-41.78		-38.53		-43.71		-36.15

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		110660		6458				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5		6		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5		6

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				22132.000		1076.333

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-21055.667

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		17.959		0.810

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		89%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		4565.1		4428.2		4295.3		2320.0		2250.4		2173.2

										3%		6%		49%		51%		52%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		430		430		430

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		430		430		430

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				5.92870		5.75091		5.57831		5.39535		5.23349		5.05395

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						4,295.32		2,000.00		1,940.00		1,872.10

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		770		408		408		408

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.						770		408		408		408

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0		0.000		5.578		4.902		4.755		4.5885

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.000		0.000		-0.676		-0.147		-0.1665

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		4565.11		4428.16				320.00		310.40		301.09

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		770		770		0		22		22		22

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		770		770				22		22		22

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.929		5.751				14.545		14.109		13.686

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.178		-5.751		14.545		-0.436		-0.423

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				0.000		0.000		2.967		2.967		2.983

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		86%		86%		86%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		2.92		2.83		2.75		2.67		2.58		2.49

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		2.92		2.83		2.75		2.67		2.58		2.49

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		16		17		18		24		24		24

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								7		17		24

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		29%		71%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.								1		1

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		16		17		18		24		24		24

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.								1		1

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		4.2%		4.2%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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Горсовет Ольга Анатол 239359

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				410		397.7		385.8		374.2		361.1		350.3

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				2039.5		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5

				ТЭ				0.2010		0.1950		0.1892		0.1835		0.1771		0.1718

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал				97.87		385.77		374.20		361.10		350.27		в 2010 приборы установлены, не работали

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.				501.9		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.				0.195		0.189		0.183		0.177		0.172

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.195		-0.006		-0.006		-0.006		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		410.00		299.83				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		2039.5		1537.6

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.201		0.195

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.006

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.0

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		25%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		1345		1304.65		1265.5		1227.5		1184.5		1149.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				38.4285714286		37.2757142857		36.1571428571		35.0714285714		33.8428571429		32.8285714286

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1345		1304.65		1265.5		1227.5		1184.5		1149.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		38.429		37.276		36.157		35.071		33.843		32.829

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-1.153		-1.119		-1.086		-1.228		-1.014

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		109,790.00		106,496.30		103,301.41		100,202.37		96,695.29		93,794.43

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				3136.86		3042.75		2951.47		2862.92		2762.72		2679.84

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		109,790.00		106,496.30		103,301.41		100,202.37		96,695.29		93,794.43

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				3,136.86		3,042.75		2,951.47		2,862.92		2,762.72		2,679.84

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-94.11		-91.28		-88.55		-100.20		-82.88

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		250		242.5		235.20		228.14		220.16		213.56

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				7.14286		6.92857		6.72000		6.51829		6.29029		6.10171

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		250		163.1		235.2		228.14		220.16		213.56

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		24		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		24		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		7.143		6.796		6.720		6.518		6.290		6.102

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.347		-0.076		-0.202		-0.228		-0.188

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.				79.4				- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		11		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				11

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				7.218

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.0620953502

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		67%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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к Методике расчета значений целевых



УГС

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы по МУ "УГС г.Липецка" (ул.Космонавтов, 42/3)

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				144		139.7		135.5		131.4		126.8		123.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				721		721		721		721		721		721

				ТЭ				0.1997		0.1938		0.1879		0.1822		0.1759		0.1706

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		144		139.7		135.5		131.4		126.8		123.0

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		721		721		721		721		721		721

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.200		0.194		0.188		0.182		0.176		0.171

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.006		-0.006		-0.006		-0.006		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		0		0

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		261		253.2		245.6		238.2		229.9		223.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70.0		70.0		70.0		70.0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70.0		70.0		70.0		70.0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				XB				3.7285714286		3.6171428571		3.5085714286		3.4028571429		3.2842857143		3.1857142857

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		261		253.2		245.6		238.2		229.9		223.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.729		3.617		3.509		3.403		3.284		3.186

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.112		-0.108		-0.106		-0.119		-0.098

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32497		31522.1		30576.4		29659		28621		27762

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				464.24		450.32		436.81		423.70		408.87		396.60

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		32497		31522.1		30576.4		29659.1		28621.0		27762.4

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				464.243		450.316		436.806		423.701		408.871		396.606

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-13.927		-13.510		-13.105		-14.830		-12.265

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0.196		0.19		0.184		0.178		0.172		0.167

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				0.00280		0.00271		0.00263		0.00254		0.00246		0.00239

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0.196		0.190		0.184		0.178		0.172		0.167

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0028		0.0027		0.0026		0.0025		0.0025		0.0024

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0001		-0.0001		-0.0001		0.0000		-0.0001

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0				1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель										С.Б.Столповский

														подпись

				С.А.Черешнев 21 10 33
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																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Управление по делам ГО и ЧС администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				563		546.11		529.7		383.000		371.500		358.500

										3%		6%		32%		34%		36%

				Площадь бюджетного учреждения				2471		2471		2471		1846		1846		1846		новое здание

				ТЭ				0.2278		0.2210		0.2144		0.2075		0.2012		0.1942

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						529.7		383.0		371.5		358.5		объемы не меняем (сопоставимые условия), меняем численность

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						2471.0		1846.0		1846.0		1846.0

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.214		0.207		0.201		0.194

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.214		-0.007		-0.006		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		563		546.11		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		2471		2471

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.228		0.221

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.007

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		314		304.6		295.5		282		273.5		263.9

										3%		6%		10%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ХВ				4.1867		4.0613		3.9400		3.8108		3.6959		3.5662

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		314		304.6		295.5		282.0		273.5		263.9

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		4.187		4.061		3.940		3.811		3.696		3.566

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.126		-0.121		-0.129		-0.115		-0.130

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						0.000		0.000		0.000		0.000

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32380		31408.6		30466.3		29000.0		28130.0		27286.1		переезд в новое здание, большое количество новой техники и кондиционеры

										3%		6%		10%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				431.73		418.78		406.22		391.89		380.14		368.73

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		32380		31408.6		30466.3		29000.0		28130.0		27286.1

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				431.733		418.781		406.217		391.892		380.135		368.731

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-12.952		-12.564		-14.325		-11.757		-11.404

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		365		354.1		343.5		326.3		316.5		307

										3%		6%		11%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				4.86667		4.72133		4.58000		4.40946		4.27703		4.14865

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		365		354.1		343.5		326.3		316.5		307.0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		4.867		4.721		4.580		4.409		4.277		4.149

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.146		-0.141		-0.171		-0.132		-0.128

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0				- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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Архив инга анатольевна 239713

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Архивное управление администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				135		131		127.1		123.30		119.00		114.80

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				1273		1273		1273		1273		1273		1273

				ТЭ				0.1060		0.1029		0.0998		0.0969		0.0935		0.0902

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		65.1		68.4		127.1		123.3		119.0		114.8

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		837		837		1273		1273		1273		1273

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.078		0.082		0.100		0.097		0.093		0.090

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.004		0.018		-0.003		-0.004		-0.003

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		69.9		62.6				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		436		436

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.160		0.144

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				2.051		1.756

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		48%		52%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		151		146.47		142.08		137.82		133		129.01

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		16		16		16		16		16		16

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		16		16		16		16		16		16

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				9.4375		9.154375		8.88		8.61375		8.3125		8.063125

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		151		146.47		142.08		137.82		133.00		129.01

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		16		16		16		16		16		16

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		16		16		16		16		16		16		прибор учета установлен в здании по пр.Мира

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		9.438		9.154		8.880		8.614		8.313		8.063

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.284		-0.274		-0.266		-0.301		-0.250

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		27452		26628.4		25829.5		25054.6		24177.7		23452.4

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1016.74		986.24		956.65		927.95		895.47		868.61

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		27452		26628.4		25829.5		25054.6		24177.7		23452.4

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		27		27		27		27		27		27		численность в 2 зданиях

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1016.741		986.237		956.648		927.948		895.470		868.607

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-30.504		-29.589		-28.700		-32.478		-26.863

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.														департамент финансов

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.														департамент финансов

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.														департамент финансов

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1		2 помещения

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.				1				1		1		1		в 1 помещении (пр.Мира) провели энергоаудит

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		100%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель

														подпись



к Методике расчета значений целевых



ДГТ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		департамент городского транпорта администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0		0		0		87.30		84.20		81.30

				Площадь бюджетного учреждения				0		0		0		362.1		362.1		362.1

				ТЭ				0.2637		0.2560		0.2486		0.2411		0.2325		0.2245

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал								87.3		84.2		81.3

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.								362.1		362.1		362.1

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.								0.241		0.233		0.225

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.								0.241		-0.008		-0.008

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал								- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0		0		0		201		201		194.97

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				8.48885		8.24154		8.00154		7.73077		7.44444		7.22111

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м								201.00		201.00		194.97

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								7.731		7.444		7.221

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								7.731		-0.287		-0.223

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.						- 0		- 0		- 0		- 0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		0		0		0		39726.2		40123.5		38719.2

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1685.820		1636.720		1589.050		1527.931		1486.056		1434.044

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч								39726.2		40123.5		38719.2

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27		численность в 2 зданиях

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.										1527.931		1486.056		1434.044

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел								1527.931		-41.875		-52.012

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч				0		0		0		0		0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.								- 0		- 0		- 0		- 0

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел		0		0		0		0		0		0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения		чел.

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-						- 0		- 0		- 0		- 0

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0		0		0		0		0		0

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.														департамент финансов

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.														департамент финансов

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.						- 0		- 0		- 0		- 0		департамент финансов

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.								1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.								0		0		0

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



Муниципальный продукт

		

		Валовый муниципальный продукт

		Составляющие муниципального продукта		2009				2010				2011				2011		2011								2012								2013				2014				2015

				год-факт				год-факт				год-прогноз				факт 9 месяцев		факт				4 квартал				факт 9 месяцев								год-прогноз				год-прогноз				год-прогноз

				млн.руб		%, темп к 2008		млн.руб		%, темп к 2009		млн.руб		%, темп к 2010		млн.руб		млн.руб		%, темп к 2010		4 квартал расчетный		доля 4 квартала		млн.руб		4 квартал расчетный		ИТОГО ОЖИДАЕМЫЙ 2012 год		%, темп к 2011		млн.руб		%, темп к 2012		млн.руб		%, темп к 2013		млн.руб		%, темп к 2014

		Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		4,076.00		129%		924.56		23%						657.60		1,018.10		110%		360.50		35.4%		765.92		419.71		1,185.63		116%

		Добыча полезных ископаемых		1,417.00		83%		1,323.48		93%						1,202.60		1,697.30		128%		494.70		29.1%		882.82		362.34		1,245.16		73%

		Обрабатывающие производства		179,093.00		69%		238,656.14		133%						210,129.30		289,022.60		121%		78,893.30		27.3%		238,196.41		89,446.52		327,642.93		113%

		Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		16,344.00		108%		16,623.60		102%						14,599.10		20,171.80		121%		5,572.70		27.6%		14,441.43		5,505.30		19,946.73		99%

		Строительство		9,095.00		74%		9,467.13		104%						6,430.60		9,973.80		105%		3,543.20		35.5%		5,367.90		2,954.43		8,322.33		83%

		Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов  личного пользования		549.00		85%		373.04		68%						364.30		495.40		133%		131.10		26.5%		287.19		103.54		390.73		79%

		Гостиницы и рестораны		627.00		96%		659.69		68%						478.30		683.90		104%		205.60		30.1%		287.19		123.67		410.86		60%

		Транспорт и связь		8,312.00		108%		9,207.14		111%						7,181.20		9,601.90		104%		2,420.70		25.2%		6,768.54		2,280.31		9,048.85		94%

		Итого муниципальный продукт		219,513.00		74.9%		277,234.78		126.3%		284,720.12		102.7%		241,043.00		332,664.80		120.0%		91,621.80		27.5%		266,997.40		101,195.8		368,193.2		111%		381,816.35		103.7%		398,234.45		104.3%		416,155.00		104.5%

		1. Темп роста МВП на период с 2011г. По 2012г. принят по данным закона Липецкой области от 05.12.2008 № 195-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы"

		2. Темп роста МВП на  2013г. принят на уровне 2012 года.

		3. Темп роста МВП на  2013г.- 2015г принят на основании прогноза соц.-эк развития на 2013 и плановый период 2014-2015





тепло

				Отчёт о фактическом потреблении тепловой энергии бюджетными учреждениями города Липецка

		№ п/п		Наименование бюджетного учреждения		Общая площадь бюджетного учреждения в 2011 году, кв. м

						Всего		отапливаемая				не отапливаемая		Фактическое потребление тепловой энергии за год, тыс.Гкал

								по приборам учёта		расчётным способом

														Всего		по приборам учёта		расчётным способом

				по департаменту образования:		412864.90		386494.10		25962.90		407.90		66.14		60.32		5.82

				по департаменту дошкольного образования:		197529.00		134836.00		48834.20		13858.80		41.26		28.77		12.50

				по  здравоохранению		251413.7000		203053.2300		28447.4700		19913.0000		49.939		44.866		5.074

				по культуре		45560.50		27629.40		16799.20		1131.90		8.682		5.946		2.736

				по соц защите:		13440.10		9296.60		3054.20		1089.30		2.502		1.784		0.718

				по департаменту по физической культуре и спорту		41113.00		32228.30		2188.10		6696.60		9.216		8.447		0.770

				МКУ УРО		14538.30		12648.70		1889.60		0.00		2.440		2.007		0.433

				Департамент ЖКХ администрации г. Липецка		1033.90		982.40				51.50		0.202		0.202		0.000

				МУ "Управление главного смотрителя г. Липецка"		721.00		721.00		0.00		0.00		0.140		0.140		0.000

				МУ "АТИ г. Липецка"		810.30		397.00		0.00		413.30		0.074		0.074		0.000

				МУ Управление капитального ремонта		345.00				345.00				0.071		0.000		0.071

				Департамент городского транспорта		433.20				333.60		99.60		0.09		0.08		0.02

				Липецкий городской Совет депутатов		2039.50		2039.50						0.37		0.37		0.00

				ГО и ЧС		1649.00		1649.00						0.29		0.29		0.00

				Архив		1273.00		837.00		436.00		0.00		0.11		0.05		0.06

				ВСЕГО по городу		984764.40		812812.23		128290.27		43661.90		181.536		153.343		28.193





электро

				Отчёт о фактическом потреблении электрической энергии бюджетными учреждениями города Липецка

		№ п/п		Наименование бюджетного учреждения		Общая площадь бюджетного учреждения в 2010 году, кв. м		Численность бюджетного учреждения в 2011 году, чел.

								Всего						штатное расписание		прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		Фактическое потребление электрической энергии за год, тыс.кВт*ч

								ИТОГО		в том числе

										по приборам учёта		расчётным способом						Всего		по приборам учёта		расчётным способом

				Департамент образования		413203.40		65581.00		65581.00		0.00		5548.00		60033.00		6444.65		6394.88		49.77

				Департамент дошкольного образования		197529.00		25577.65		25577.65		0.00		5976.90		19115.00		6582.60		6582.60		0.00

				Департамент здравоохранения		251581.30		40273.25		40273.25		0.00		14663.25		25610.00		12075.150		11938.239		136.911

				Культура		45374.30		9824.25		9824.25		0.00		740.25		9084.00		1029.203		1029.203		0.000

				Департамент соц.защиты		13440.10		2575.00		2575.00		0.00		563.00		2012.00		599.853		599.853		0.000

				Департамент по физической культуре и спорту		42844.50		25980.00		25980.00		0.00		664.00		24805.00		3444.54		3444.54		0.00

				Администрация г.Липецка (МУ "УМТО и ЭЗ")		15458.20		770.00		764.00		6.00		770.00		0.00		952.282		946.190		6.093

				Департамент ЖКХ администрации г. Липецка		1033.90		72.00		72				72				79.770		79.770		0.000

				МУ УГС		721.00		75.00		75				75				45.840		45.840		0.000

				МУ "АТИ г. Липецка"		810.30		17.00		17.00				17.00				18.225		18.225		0.000

				МУ Управление капитального ремонта		345		29.00		29.00				29.00				23.237		23.237		0.000

				Департамент городского транспорта		433.20		19.00		19.00				19.00				40.148		40.148		0.000

				Липецкий городской Совет депутатов		2039.50		34.50		34.5				34.5				112.825		112.825		0.000

				Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка		1649.000		75.00		75.000				75				33.130		33.130		0.000

				Архивное управление		1273.00		27.00		27.00		0.00		27.00		0.00		19.990		19.590		0.400

				ИТОГО по городу		987735.70		170929.65		170923.65		6.00		29273.90		140659.00		31501.446		31308.270		193.177
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ИТОГ Упр.компании

		

																																						План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по ___________________________________

																														наименование организации

																																																																		тыс.руб.

		количество домов		Наименование организации		Наименование мероприятий		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		% выполнения		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)

										ВСЕГО  (тыс.руб.)		в том числе												ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе												ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе

												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)										городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)										городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)

								ПЛАН 2011 года														Ожидаемый факт  2011 года																Скорректированный план 2011														План 2012 года																План 2013 года																План 2014 года

				ООО "ГУЖК "Сокол"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0		0												0		0														0.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				1750		1750		1750						5				350000		0		0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		1900.0		1900.0		1900.0						38		50000		50.0		50.0		50.0						1		50000		3%		2150.0		2150.0		2150.0		0.0		0.0		43		50000		450.0		450.0		450.0						9				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0														95.0		95.0		0.0		95.0		0.0		2		47500		0.0		0.0														0.0		0.0														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		45.0		45.0				45.0				12		3750		45.0		45.0				45.0				322		140		100%		45.0		45.0		0.0		45.0		0.0		225		200		200.0		200.0				200.0				1000				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		78.0		78.0				78.0				2445		32		78.0		78.0				78.0				2445		32		100%		78.0		78.0		0.0		78.0		0.0		130		600		143.0		143.0				143.0				238				601		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0														0.0		0.0																		0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0														0.0		0.0														0.0		0.0												0

						ИТОГО:		2023.0		2023.0		1900.0		123.0		0.0				0		173.0		173.0		50.0		123.0		0.0						9%		2368.0		2368.0		2150.0		218.0		0.0				0		2543.0		2543.0		2200.0		343.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0						0.0				0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		560.0		560.0				28.0		532.0		2		280000		560.0		560.0				28.0		532.0		2		280000		100%		560.0		560.0		0.0		28.0		532.0		2		280000		980.0		980.0		700.0				280.0		3				326667		44237.0		44237.0				44237.0				193				229207		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		2740.1		2740.1				123.6		2616.5		137		20001		4823.6		4823.6				123.6		4700.0		100		48236		176%		4873.6		4873.6		50.0		123.6		4700.0		101		48253		4135.2		4135.2		3550.0				585.2		82				50429		1547.9		1547.9				1547.9				23				67300		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		383.4		383.4						383.4		7		54771		383.4		383.4						383.4		7		54771		100%		383.4		383.4		0.0		0.0		383.4		7		54771		574.0		574.0						574.0		10				57400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		181.8		181.8				90.9		90.9		158		1151		181.8		181.8				90.9		90.9		158		1151		100%		181.8		181.8		0.0		90.9		90.9		158		1151		253.0		253.0				126.5		126.5		220				1150		23.4		23.4				23.4				108				217		36.2		36.2				36.2				210				172

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				96.0		96.0				96.0				120				800		3.2		3.2				3.2				15				213		2.3		2.3				2.3				11				209

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		3963.1		3963.1				198.2		3764.9		1		3963100		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				4280.1		4280.1				214.0		4066.1		1				4280100		0.0		0.0												0						0.0								0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														11854.0		11854.0		11854.0		0.0		0.0		1				2303.2		2303.2		2303.2		0.0		0.0		2				1151600		0.0		0.0				0.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		7828.4		7828.4		0.0		440.7		7387.7						5948.8		5948.8		0.0		242.5		5706.3						76%		17852.8		17852.8		11904.0		242.5		5706.3						12621.5		12621.5		6553.2		436.5		5631.8				0.0		0		45812		45812		0		45812		0				0		0		39		39		0		39		0						0

				ООО "ГУК "Центральная 1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				2500.0		2500.0				2500.0				10				250000		6300.0		6300.0				6300.0				18				350000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				350.0		350.0				350.0				5				70000		200.0		200.0				200.0				4				50000		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				456.0		456.0				456.0				8				57000		480.0		480.0				480.0				8				60000		480.0		480.0				480.0				8				60000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				107.0		107.0				107.0				210				510		28.0		28.0				28.0				280				100		28.0		28.0				28.0				280				100

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				97.0		97.0				97.0				51				1902		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				3500.0		3500.0				3500.0				1				3500000		10157.0		10157.0				10157.0				4				2539250		10157.0		10157.0		0.0		10157.0				4		0.0		2539250

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						7010.0		7010.0		0.0		7010.0		0.0				0.0		0		17165		17165		0		17165		0				0		0		10665		10665		0		10665		0						0

				ООО "ГУК "Центральная 2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		128.7		128.7				128.7				644		234.0		200		34.0		34.0				34.0				350				97		44.0		44.0				44.0				460				96

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		53.0		53.0				53.0				88		50.0		602		17.0		17.0				17.0				100				170		25.5		25.5				25.5				150				170

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0								0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		210.0		210.0				210.0				1				210000		250.5		250.5				250.5				1				250500

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						181.7		181.7		0.0		181.7		0.0				284.0		0		261.0		261.0		0.0		261.0		0.0				0.0		0		320.0		320.0		0.0		320.0		0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная 3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		750.0		750.0				37.5		712.5		3				250000		0.0		0.0												0		0.0		0.0				0.0								0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		350.0		350.0				17.5		332.5		7				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0				0.0								0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		516.6		516.6						516.6		9				57400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		127.5		127.5				6.4		121.1		250				510		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		95.0		95.0				4.8		90.3		50				1900		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4327.2		4327.2				216.4		4110.8		1				4327200		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						6166.3		6166.3		0.0		282.5		5883.8				0.0		0						0.0								0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная 4"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Новолипецкая"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												8820.0		8820.0		8820.0						49		180000				12560.0		12560.0		7700.0		0.0		4860.0		49		256327		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												3270.0		3270.0		3270.0						109		30000				4510.0		4510.0		3100.0		0.0		1410.0		109		41376		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												17.3		17.3				17.3				55		315				17.3		17.3		0.0		17.3		0.0		55		315		900.0		900.0						900.0		5				180000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												12.5		12.5				12.5				26,8м2						12.5		12.5		0.0		12.5		0.0		1		12500		12.5		12.5				12.5				1				12500		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						12119.8		12119.8		12090.0		29.8		0.0								17099.8		17099.8		10800.0		29.8		6270.0						1612.5		1612.5		700.0		12.5		900.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "ГУК "Сырская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		2000.0		2000.0		2000.0						8		250000		0.0		0.0												0%		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0		2800.0		2800.0		2800.0						8				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		3155.6		3155.6		3000.0		155.6				58		54407		3311.2		3311.2		3155.6		155.6				58		57090		105%		2900.0		2900.0		1800.0		1100.0		0.0		58		50000		1350.0		1350.0		1350.0						27				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		150.0		150.0				150.0				3		50000		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		150.0		150.0				150.0				3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		15.0		15.0						15.0		60				250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		8.8		8.8				8.8				25		352		8.8		8.8				8.8				25		352		100%		8.8		8.8		0.0		8.8		0.0		25		352		17.0		17.0				17.0				50				340		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1193.0		1193.0		1096.97		96.0				2				596500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		5314.4		5314.4		5000.0		314.4		0.0						3320.0		3320.0		3155.6		164.4		0.0						62%		2908.8		2908.8		1800.0		1108.8		0.0						5525.0		5525.0		5247.0		263.0		15.0				0.0		0														0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО «Объединенная управляющая компания»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		275.0		275.0						275.0		220				1250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		40.0		40.0						40.0		20				2000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		860.0		860.0				860.0				1				860000		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1700.0		1700.0				1700.0				3				566667		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						2875.0		2875.0		0.0		2560.0		315.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО «ГУК Левобережная»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														39200.0		39200.0		39200.0						112		350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														1650.0		1650.0		1650.0						33		50000		5550.0		5550.0		5550.0						111				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														50.0		50.0						50.0		1		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		2801.5		2801.5		2801.5						2				1400750		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0																0																0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								40900.0		40900.0		40850.0		0.0		50.0						8351.5		8351.5		8351.5		0.0		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0						0.0				0.0						0

				ООО «ГУК Правобережная»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		1400.0		1400.0		1400.0						4		350000		1400.0		1400.0		1400.0						4		350000		100%		1400.0		1400.0		1400.0		0.0		0.0		4		350000		3150.0		3150.0		1400.0				1750.0		9				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		100.0		100.0		100.0						2		50000		100.0		100.0		100.0						2		50000		100%		100.0		100.0		100.0		0.0		0.0		2		50000		150.0		150.0		100.0				50.0		3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		550.0		550.0						550.0		11		50000		550.0		550.0						550.0		11		50000		100%		550.0		550.0		0.0		0.0		550.0		11		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		40.0		40.0						40.0		40		1000		40.0		40.0						40.0		40		1000		100%		40.0		40.0		0.0		0.0		40.0		40		1000		400.0		400.0				400.0				320				1250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		40.0		40.0				40.0				20				2000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		1120.0		1120.0				1120.0				1				1120000		0.0		0.0												0										0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		906.0		906.0		906.0						1		906000		906.0		906.0		906.0						1		906000		100%		906.3		906.3		906.3				0.0		1		906300		1491.3		1491.3		455.3		1036.0				4				372825		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		2996.0		2996.0		2406.0		0.0		590.0						2996.0		2996.0		2406.0		0.0		590.0						100%		2996.3		2996.3		2406.3		0.0		590.0						6351.3		6351.3		1955.3		2596.0		1800.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Матырское"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4200.0		4200.0		4200.0						12				350000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		391.5		391.5		386.0		5.5				7		55929		391.5		391.5		386.0		5.5				7		55929		100%		391.4		391.4				5.4		386.0		7		55914		4300.0		4300.0		4300.0						86				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		49.0		49.0		46.5		2.5				1		49000		49.0		49.0		46.5		2.5				1		49000		100%		49.0		49.0				2.5		46.5		1		49000		150.0		150.0						150.0		3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		29.5		29.5		28.0		1.5				211		140		29.5		29.5		28.0		1.5				211		140		100%		29.5		29.5				1.5		28.0		148		199		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		6.6		6.6		6.3		0.3				207		32		6.6		6.6		6.3		0.3				207		32		100%		6.6		6.6				0.3		6.3		11		600		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0		0.0		0.0										994.0		994.0		994.0		0.0		0.0		1		994000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		735.0		735.0		699.0		36.0								735.0		735.0		699.0		36.0								100%		735.0		735.0				735.0				1		735000		150.0		150.0				150.0				2				75000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0						1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0						100%		1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0		0.0		0		8800.0		8800.0		8500.0		150.0		150.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Октябрьская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		185.0		185.0						185.0		2				92500		185.0		185.0				185.0				2				92500		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		1.0		50000		65.0		65.0				65.0				1				65000		50.0		50.0				50.0				1				50000		50.0		50.0				50.0				1				50000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		15.0		15.0				15.0				125		120		15.0		15.0				15.0				125		120		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		125		120		120.0		120.0				120.0				1000				120		20.4		20.4				20.4				165				124		20.4		20.4				20.4				165				124

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		24.0		24.0				24.0				3		8000		24.0		24.0				24.0				3		8000		100%		24.0		24.0		0.0		24.0		0.0		3		8000		60.0		60.0				60.0				4				15000		6.7		6.7				6.7				5				1340		6.7		6.7				6.7				5				1340

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		35.0		35.0				35.0				1				35000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		39.0		39.0		0.0		39.0		0.0						39.0		39.0		0.0		39.0		0.0						100%		89.0		89.0		0.0		89.0		0.0				0		465.0		465.0		0.0		280.0		185.0				0.0		0		262		262		0		262		0				0		0		77		77		0		77		0						0

				ООО "УК "Привокзальная"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		307.7		307.7		292.3		15.4				2		153850		307.7		307.7		292.3		15.4				2		153850		100%		307.4		307.4		0.0		15.4		292.0		2		153700		19600.0		19600.0		19600.0						56				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		145.1		145.1		140.3		4.8				3		48367		145.1		145.1		140.3		4.8				3		48367		100%		145.1		145.1		50.0		4.8		90.3		3		48367		1400.0		1400.0		1400.0						28				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		138.0		138.0		131.1		6.9				4		34500		138.0		138.0		131.1		6.9				4		34500		100%		138.0		138.0				6.9		131.1		4		34500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		113.3		113.3				113.3				702		161		113.3		113.3				113.3				702		161		100%		113.3		113.3		0.0		113.3		0.0		702		161		120.1		120.1				120.1				702				171		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		256.0		256.0				256.0				503		509		256.0		256.0				256.0				503		509		100%		256.0		256.0		0.0		256.0		0.0		503		509		271.4		271.4				271.4				503				540		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														6159.6		6159.6		6159.6		0.0		0.0		3		2053200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		404.1		404.1				404.1				50		8082		404.1		404.1				404.1				50		8082		100%		404.1		404.1		0.0		404.1		0.0		50		8082		12715.3		12715.3		11989.5		725.8				6				2119217		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		1364.2		1364.2		563.7		800.5		0.0						1364.2		1364.2		563.7		800.5		0.0						100%		7523.5		7523.5		6209.6		800.5		513.4				0		34106.8		34106.8		32989.5		1117.3		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Стахановская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		90.0		90.0		0.0		90.0		0.0		2.0		45000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		34.6		34.6				34.6				300		115		34.6		34.6				34.6				300		115		100%		34.6		34.6		0.0		34.6		0.0		300		115		30.0		30.0				30.0				150				200		29.0		29.0				29.0				370				78		29.0		29.0				29.0				370				78

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		1.5		1.5				1.5				1		1500		1.5		1.5				1.5				47		32		100%		1.5		1.5		0.0		1.5		0.0		3		500		9.0		9.0				9.0				15				600		5.0		5.0				5.0				20				250		5.0		5.0				5.0				20				250

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		11.5		11.5		11.5						1		11500		11.5		11.5		11.5								0		100%		8470.0		8470.0		8470.0		0.0		0.0		1		8470000		2600.0		2600.0		2600.0						1				2600000		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1.4		1.4				1.4				3				467		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		47.6		47.6		11.5		36.1		0.0						47.6		47.6		11.5		36.1		0.0						100%		8596.1		8596.1		8470.0		126.1		0.0				0		2640.4		2640.4		2600.0		40.4		0.0				0.0		0		34.0		34.0		0.0		34.0		0.0				0.0		0.0		34.0		34.0		0.0		34.0		0.0						0.0

				ООО "УК "РСУ-2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0		50.0						1				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4902.7		4902.7		4902.7						2				2451350		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		5652.7		5652.7		5652.7		0.0		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Дом наших друзей"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "ЖЭУ треста "Липецкстрой"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		152.0		152.0				152.0				2		76000		152.0		152.0				152.0				2		76000		100%		152.0		152.0		0.0		152.0		0.0		2		76000		310.0		310.0				310.0				6				51667		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		18.0		18.0				18.0				1		18000		18.0		18.0				18.0				1		18000		100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0		1		18000		40.0		40.0				40.0				3				13333		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		12.0		12.0				12.0				210		57		12.0		12.0				12.0				210		57		100%		12.0		12.0		0.0		12.0		0.0		210		57		30.0		30.0				30.0				400				75		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		1.0		1.0				1.0				5		200		1.0		1.0				1.0				5		200		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		5		200		3.0		3.0				3.0				15				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		13.0		13.0				13.0				16		813		13.0		13.0				13.0				16		813		100%		13.0		13.0		0.0		13.0		0.0		16		813		30.0		30.0				30.0				16				1875		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		196.0		196.0		0.0		196.0		0.0						196.0		196.0		0.0		196.0		0.0						100%		196.0		196.0		0.0		196.0		0.0				0		413.0		413.0		0.0		413.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Жилищная  компания "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		20.0		20.0				20.0				1		20000		20.0		20.0				20.0				1		20000		100%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		1		20000		150.0		150.0				150.0				5				30000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		30.0		30.0				30.0				2				15000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		20.0		20.0				20.0				320		63		20.0		20.0				20.0				320		63		100%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		320		63		40.0		40.0				40.0				480				83		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		3.0		3.0				3.0				15		200		3.0		3.0				3.0				15		200		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		15		200		5.0		5.0				5.0				30				167		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		15.0		15.0				15.0				11		1364		15.0		15.0				15.0				11		1364		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		11		1364		32.0		32.0				32.0				11				2909		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		58.0		58.0		0.0		58.0		0.0						58.0		58.0		0.0		58.0		0.0						100%		58.0		58.0		0.0		58.0		0.0				0		257.0		257.0		0.0		257.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Обслуживающая  компания "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		231.0		231.0				231.0				6		38500		231.0		231.0				231.0				6		38500		100%		231.0		231.0		0.0		231.0		0.0		6		38500		470.0		470.0				470.0				8				58750		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		22.0		22.0				22.0				3		7333		22.0		22.0				22.0				3		7333		100%		22.0		22.0		0.0		22.0		0.0		3		7333		40.0		40.0				40.0				4				10000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		25.0		25.0				25.0				370		68		25.0		25.0				25.0				370		68		100%		25.0		25.0		0.0		25.0		0.0		369		68		47.0		47.0				47.0				500				94		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		3.0		3.0				3.0				15		200		3.0		3.0				3.0				15		200		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		14		214		6.0		6.0				6.0				30				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		17.0		17.0				17.0				19		895		17.0		17.0				17.0				19		895		100%		17.0		17.0		0.0		17.0		0.0		19		895		35.0		35.0				35.0				19				1842		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		298.0		298.0		0.0		298.0		0.0						298.0		298.0		0.0		298.0		0.0						100%		298.0		298.0		0.0		298.0		0.0				0		598.0		598.0		0.0		598.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				(Управляющая компания ООО «УК «Комфорт-Л»)
ООО "Облстройсервис-РСУ-3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0		50.0						1				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		5090.0		5090.0		5090.0		0.0		0.0		1		5090000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		5090.0		5090.0		5090.0		0.0		0.0				0		50.0		50.0		50.0		0.0		0.0				0.0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						0

				(Управляющая компания ООО «УК «Комфорт-Л»)
ООО "Строй-Сервис-Э"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		482.0		482.0				482.0				2		241000		482.0		482.0				482.0				2		241000		100%		482.0		482.0		0.0		482.0		0.0		2		241000		5060.6		5060.6				5060.6				12				421717		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		650.0		650.0		650.0						13				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		200.0		200.0		0.0		200.0		0.0		4		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		3145.2		3145.2		3145.2		0.0		0.0		1		3145200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		482.0		482.0		0.0		482.0		0.0						482.0		482.0		0.0		482.0		0.0						100%		3827.2		3827.2		3145.2		682.0		0.0				0		5710.6		5710.6		650.0		5060.6		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0

				(Управляющая компания                                                                            ООО «УК «Комфорт-Л»)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии																																														175.0		175.0				175.0				1.0				175000

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды																																														0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда																																														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)																																														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)																																														39.8		39.8				39.8				27				1474

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)																																														0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)																																														693.0		693.0				693.0				80				8663

						ИТОГО:																																														907.8		907.8		0.0		907.8		0.0		108.0		0.0																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				ООО "Строй-Экспресс"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Городище"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		250.0		250.0				250.0				1		250000		250.0		250.0				250.0				1		250000		100%		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0		1		250000		800.0		800.0				800.0				3				266667		400.0		400.0				400.0				2				200000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		5.0		5.0				5.0				10				500		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0						250.0		250.0		0.0		250.0		0.0						100%		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0				0		800.0		800.0		0.0		800.0		0.0				0.0		0		405.0		405.0		0.0		405.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0												0.0

				ООО "УК "Городок" (стройград)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		38.4		38.4				38.4				96		400		38.4		38.4				38.4				96		400		100%		38.4		38.4		0.0		38.4		0.0		96		400		14.4		14.4				14.4				36		7.1		400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		2.0		2.0				2.0				4		500		2.0		2.0				2.0				4		500		100%		2.0		2.0		0.0		2.0		0.0		4		500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		40.4		40.4		0.0		40.4		0.0						40.4		40.4		0.0		40.4		0.0						100%		40.4		40.4		0.0		40.4		0.0				0		14.4		14.4		0.0		14.4		0.0				7.1		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Городок"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		18.0		18.0				18.0				120				150		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0

				ООО "УК "Капитал"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		696.0		696.0				696.0				2		348000		696.0		696.0				696.0				2		348000		100%		696.0		696.0		0.0		696.0		0.0		2		348000		1392.0		1392.0				1392.0				4				348000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		150.0		150.0				150.0				3		50000		150.0		150.0				150.0				3		50000		100%		150.0		150.0		0.0		150.0		0.0		3		50000		200.0		200.0				200.0				4				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		90.0		90.0				90.0				2		45000		90.0		90.0				90.0				2		45000		100%		90.0		90.0		0.0		90.0		0.0		2		45000		180.0		180.0				180.0				4				45000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		36.0		36.0				36.0				6		6000		0%		36.0		36.0		0.0		36.0		0.0		6		6000		36.0		36.0				36.0				6				6000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		936.0		936.0		0.0		936.0		0.0						972.0		972.0		0.0		972.0		0.0						104%		972.0		972.0		0.0		972.0		0.0				0		1808.0		1808.0		0.0		1808.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Наш Дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО «УК «Радуга»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Университетский"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0								8		0		12356.9		12356.9				12356.9				7		1765271		0%		12356.9		12356.9		0.0		12356.9		0.0		7.0		1765271		4200.0		4200.0				4200.0				12				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0								8		0		1858.4		1858.4				1858.4				7		265486		0%		1858.4		1858.4		0.0		1858.4		0.0		7.0		265486		600.0		600.0				600.0				12				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0								1		0		50.0		50.0				50.0				1		50000		0%		50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		1.0		50000		500.0		500.0				500.0				10				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		23.0		23.0				23.0				10		2300		23.0		23.0				23.0				10		2300		100%		23.0		23.0		0.0		23.0		0.0		10.0		2300		200.0		200.0				200.0				1000				200		0.0		0.0				0.0								0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0								4		0		0.0		0.0								33		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0								6				0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0								4		0		0.0		0.0								33		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0								6				0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		23.0		23.0		0.0		23.0		0.0						14288.3		14288.3		0.0		14288.3		0.0						62123%		14288.3		14288.3		0.0		14288.3		0.0				0		5500.0		5500.0		0.0		5500.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

		14 домов  дома обрудованы всем в подъездах пластиковые окна все утеплено		ООО  "Уютный дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

		18 домов дома обрудованы всем в подъездах пластиковые окна все утеплено		ООО «УК «Уютный дом»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Глобус"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0				0		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0				0		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Глобус-Л"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0						0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0						0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Липецкий коммунальщик"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		199.0		199.0		199.0						4		49750		199.0		199.0		199.0						4		49750		100%		199.0		199.0				0.0		199.0		4		49750		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		53.0		53.0				53.0				379		140		53.0		53.0				53.0				379		140		100%		53.0		53.0		0.0		53.0		0.0		265		200		80.0		80.0				80.0				400				200		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		18.0		18.0				18.0				564		32		18.0		18.0				18.0				564		32		100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0		30		600		30.0		30.0				30.0				50				600		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		70.0		70.0				70.0						0		70.0		70.0				70.0						0		100%		70.0		70.0		0.0		70.0		0.0		1.0		70000		100.0		100.0				100.0								0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		340.0		340.0		199.0		141.0		0.0						340.0		340.0		199.0		141.0		0.0						100%		340.0		340.0		0.0		141.0		199.0				0		210.0		210.0		0.0		210.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Технологии Строительства и Управления"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		846.0		846.0		846.0						17		49765		846.0		846.0		846.0						17		49765		100%		850.0		850.0		200.0				650.0		17		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		41.0		41.0				41.0				293		140		41.0		41.0				41.0				293		140		100%		41.0		41.0		0.0		41.0		0.0		205		200		60.0		60.0				60.0				300				200		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		12.0		12.0				12.0				376		32		12.0		12.0				12.0				376		32		100%		13.1		13.1		0.0		13.1		0.0		20		655		20.0		20.0				20.0				33				606		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		15.0		15.0				15.0						0		15.0		15.0				15.0						0		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		1		15000		30.0		30.0				30.0								0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		914.0		914.0		846.0		68.0		0.0						914.0		914.0		846.0		68.0		0.0						100%		919.1		919.1		200.0		69.1		650.0				0		810.0		810.0		700.0		110.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Элада"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0																0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "8 Марта, 3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "Жилищник-1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1 всем оборудованы		ТСЖ "Проспект  Победы"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		3		ТСЖ "Угловая 15"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		47.8		47.8				47.8						0		0%		47.8		47.8		0.0		47.8		0.0		1		47800		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						47.8		47.8		0.0		47.8		0.0						0%		47.8		47.8		0.0		47.8		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

		1		ТСЖ "Желябова, д. 14"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0		0		0		0		0				0		0

		1		ТСЖ "Сатурн"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		"ТСЖ "БИСт"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1 всем оборудованы		ТСЖ "Толстого, 2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

		1		ТСЖ "Наш Дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Крайняя 9"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		1.0		1.0				1.0						0		1.0		1.0				1.0						0		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		17.0		17.0				17.0						0		17.0		17.0				17.0						0		100%		17.0		17.0		0.0		17.0		0.0		1		17000		3.0		3.0				3.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0						18.0		18.0		0.0		18.0		0.0						100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0				0		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Спецфундаментстрой"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		28.0		28.0				28.0				200		140		28.5		28.5				28.5				204		140		102%		28.5		28.5		0.0		28.5		0.0		143		199		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		9.0		9.0				9.0						0		9.2		9.2				9.2						0		102%		9.2		9.2		0.0		9.2		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		180.0		180.0				180.0						0		187.0		187.0				187.0						0		104%		187.0		187.0		0.0		187.0		0.0		2		93500		3.0		3.0				3.0								0																0

						ИТОГО:		217.0		217.0		0.0		217.0		0.0				0		224.7		224.7		0.0		224.7		0.0				0		104%		224.7		224.7		0.0		224.7		0.0				0		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "Солнечное"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		7.0		7.0				7.0				50		140		7.0		7.0				7.0				50		140		100%		7.0		7.0		0.0		7.0		0.0		35		200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		30.0		30.0				30.0						0		33.0		33.0				33.0						0		110%		33.0		33.0		0.0		33.0		0.0		1		33000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		3.0		3.0				3.0						0		3.0		3.0				3.0						0		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		1		3000		5.0		5.0				5.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		40.0		40.0		0.0		40.0		0.0				0		43.0		43.0		0.0		43.0		0.0				0		108%		43.0		43.0		0.0		43.0		0.0				0		5.0		5.0		0.0		5.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Улица Торговая 14 а"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		77.0		77.0				77.0				1		77000		77.0		77.0				77.0				1		77000		100%		77.0		77.0		0.0		77.0		0.0		1		77000		400.0		400.0				400.0				4				100000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		36.1		36.1				36.1				365		99		12.5		12.5				12.5				113		111		35%		12.5		12.5		0.0		12.5		0.0		113		111		23.6		23.6				23.6				252				94		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		26.8		26.8				26.8				12		2233		6.7		6.7				6.7				3		2233		25%		6.7		6.7		0.0		6.7		0.0		3		2233		20.1		20.1				20.1				9				2233		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		24.0		24.0				24.0				1-ок.блок, 2 подвала, кровля		0		24.0		24.0				24.0						0		100%		24.0		24.0		0.0		24.0		0.0		1		24000		30.0		30.0				30.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		163.9		163.9		0.0		163.9		0.0				0		120.2		120.2		0.0		120.2		0.0				0		73%		120.2		120.2		0.0		120.2		0.0				0		473.7		473.7		0.0		473.7		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "27 микрорайон, дом    1 б"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		120.0		120.0				120.0				2				60000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		1.0		1.0				1.0				10		100		1.0		1.0				1.0				10		100		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		10		100		3.9		3.9				3.9				38				103		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		8.0		8.0				8.0				4		2000		0.1		0.1				0.1				2		50		1%		0.1		0.1		0.0		0.1		0.0		2		50		6.0		6.0				6.0				4				1500		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		16.0		16.0				16.0						0		16.0		16.0				16.0						0		100%		16.0		16.0		0.0		16.0		0.0		1		16000		20.0		20.0				20.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		25.0		25.0		0.0		25.0		0.0				0		17.1		17.1		0.0		17.1		0.0				0		68%		17.1		17.1		0.0		17.1		0.0				0		149.9		149.9		0.0		149.9		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0				0.0				0.0		0

		11		ТСЖ «Улица Терешковой»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		22.5		22.5				22.5				5				4500		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		22.5		22.5		0.0		22.5		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "ул.Терешковой,      д.13 б"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		45.0		45.0				45.0				1				45000		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		30.0		30.0				30.0						0		20.0		20.0				20.0				25		800		67%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		1		20000		50.0		50.0				50.0				30				1667		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		30.0		30.0		0.0		30.0		0.0				0		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0				0		67%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0				0		95.0		95.0		0.0		95.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Липецкметаллургстрой-1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

				ТСЖ "Центральный"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Прогресс"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		6.0		6.0				6.0				60		100		0%		6.0		6.0		0.0		6.0		0.0		60.0		100		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		2.6		2.6				2.6				7		371		0%		2.6		2.6		0.0		2.6		0.0		7.0		371		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0				50.0								0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		2.5		2.5				2.5				5		500		0%		2.5		2.5		0.0		2.5		0.0		1.0		2500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0				0.0		0.0				0		11.1		11.1		0.0		11.1		0.0				0		0%		11.1		11.1		0.0		11.1		0.0				0		50.0		50.0		0.0		50.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		63		ТСЖ "Согласие"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Содружество"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Политехник"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

				ТСЖ "Сокол"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		50.0		50.0		50.0						1		50000		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		50.0		50.0		50.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Жилищный вопрос"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		КОРРЕКТИРОВКА (ДОПОЛНЕНИЯ)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		27650.0		27650.0				27650.0				553				50000

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		27650.0		27650.0		0.0		27650.0		0.0				0.0		0

				ИТОГО		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		6175.7		6175.7		3692.3		1951.4		532.0		39		158351		25352.6		25352.6		10512.3		14308.3		532.0		79.0		320919		411%		68292.3		68292.3		48300.0		14308.3		5684.0		191.0		357551		51092.6		51092.6		32550.0		15615.1		2927.5		171.0		298787		298787		51122.0		51122.0		0.0		51122.0		0.0		215		237777		237777		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		9667.3		9667.3		6571.3		479.5		2616.5		281		34403		15234.8		15234.8		8196.9		2337.9		4700.0		316.0		48211		158%		19817.5		19817.5		9100.0		3282.2		7435.3		391		50684		19717.7		19717.7		17450.0		1300.0		967.7		403.0		48927		48927		29397.9		29397.9		0.0		29397.9		0.0		580		50686		50686		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		1360.4		1360.4		177.6		249.4		933.4		29		46910		1260.4		1260.4		177.6		149.4		933.4		26.0		48477		93%		1745.4		1745.4		0.0		584.4		1161.0		36		48483		2636.6		2636.6		0.0		1396.0		1240.6		49.0		53808		53808		564.0		564.0		34.0		530.0		0.0		10		56400		56400		741.0		741.0		211.0		530.0		0.0		13.0		57000		57000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		744.7		744.7		28.0		585.8		130.9		3851		193		744.9		744.9		28.0		586.0		130.9		4028.0		185		100%		744.9		744.9		0.0		586.0		158.9		3589		208		3193.2		3193.2		0.0		1755.6		1437.6		8307		384		384		139.8		139.8				139.8		0.0		1283		109		109		157.6		157.6		0.0		157.6		0.0		1485.0		106		106

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		448.7		448.7		6.3		442.4		0.0		4179		107		459.3		459.3		6.3		453.0		0.0		4227.0		109		102%		460.4		460.4		0.0		454.1		6.3		781		590		1087.3		1087.3		0.0		957.0		130.3		1363		798		798		31.9		31.9		0.0		31.9		0.0		140		228		228		39.5		39.5		0.0		39.5		0.0		186		212		212

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		4013.6		4013.6		11.5		237.2		3764.9						66.2		66.2		11.5		54.7		0.0						2%		15678.3		15678.3		15623.6		54.7		0.0						19551.3		19551.3		5401.5		5972.9		8176.9		15						10157.0		10157.0		0.0		10157.0		0.0		4						10157.0		10157.0		0.0		10157.0		0.0		4

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		2445.1		2445.1		1605.0		840.1		0.0						2492.4		2492.4		1605.0		887.4		0.0						102%		22581.9		22581.9		20995.5		1586.4		0.0						25522.9		25522.9		20747.7		4775.2		0.0		187						210.0		210.0		0.0		210.0		0.0		1						250.5		250.5		0.0		250.5		0.0		1

						ИТОГО:		24855.5		24855.5		12092.0		4785.8		7977.7						45610.6		45610.6		20537.6		18776.7		6296.3						184%		129320.7		129320.7		94019.1		20856.1		14445.5						122801.6		122801.6		76149.2		31771.8		14880.6								91622.6		91622.6		34.0		91588.6		0.0								11345.6		11345.6		211.0		11134.6		0.0

																																																																				по программе кап. ремонта (энергоаудит)																по программе кап. ремонта (энергоаудит)

						по программе приборы Х/В		47950.0		47950.0								137		350000																0%		0.0		0.0										0		32550.0		32550.0								93				350000		34		34		34						1				34000		211		211		211						4				52750

						по программе приборы т/э		9100.0		9100.0								182		50000																0%		0.0		0.0										0		17450.0		17450.0								349				50000

						ИТОГО по приборам учета по программе		57050.0		57050.0								319		178840																0%		0.0		0.0										0		50000.0		50000.0								442				113122

																																																																				200		Средняя цена за 1 лампочку

																																																																				600



все установлено ничего не будут делать

Правобережная

мероприятий не требуется все в наличии

Правобережная

Правобережная

churilinaaa:
программа капитального ремонта от 30.09.2009

churilinaaa:
программа капитального ремонта от 30.09.2009



4.1.

		4.1. Программные мероприятия по установке общедомовых приборов учета в жилищном фонде

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стоимость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		348.00		146		50808.00		357.55		191		68292.30		298.79		171		51092.60		237.78		215		51122.00		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка				350.000		100		35,000.000		350.000		138		48,300.000		350.000		93		32,550.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				343.652		46				377.213		53		14,308.300		237.726		78		15,615.100						51,122.000						0.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ (ПРОЧИ								15,808.000						5,684.000						2,927.500						0.000						0.000

		Установка общедомовых приборов учета холодной воды		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		50.00		115		5750.00		50.68		391		19817.50		48.93		403		19717.70		50.69		580		29397.90		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка				50.000		100		5,000.000		50.000		182		9,100.000		50.000		349		17,450.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				50.000		15				51.280		209		3,282.200		41.994		54		1,300.000						29,397.900						0.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								750.000						7,435.300						967.700						0.000						0.000

		Итого.												582						574						795						0

		Итого						261		56558.00				582		88109.80				574		70810.30				795		80519.90		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка								40,000.00						57,400.00						50,000.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области														0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)														17,590.50						16,915.10						80,519.90						0.00

		средства управляющих компаний и ТСЖ								16,558.00						13,119.30						3,895.20						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы, тыс. руб. :  295 998,00

		средства бюджета г. Липецка				147,400.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				34,505.60

		средства управляющих компаний и ТСЖ				33,572.50

						215,478.10





4.1. 2.

		

		4.1.2. Программные мероприятия по установке индивидуальных и общих

		(квартирных) приборов учета в муниципальном жилищном фонде

		Наименование мероприятия		Исполнители		2013 год						2014 год

						Стоимость одного индивидуального прибора учета, тыс.руб.		Количество устанавливаемых  приборов учета,                    шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного индивидуального прибора учета, тыс.руб.		Количество устанавливаемых  приборов учета,                      шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Установка индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета, в том числе:		Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				12339		17181.00				0.00		0.00

		электрической энергии				1.30		8538		11099.40		0.00		0.00		0.00

		горячей воды				1.60		1817		2907.20		0.00		0.00		0.00

		холодной воды				1.60		1984		3174.40		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка								17181.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ

		Установка общедомовых приборов учета холодной воды		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00						0.00

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				0.000		0				0.000		0

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						0.000

		Итого						12339		17181.00				0.00		0.00

		Итого, тыс. руб.								17,181.00						0.00

		средства бюджета г. Липецка								17,181.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00

		Всего за период действия Программы, тыс. руб. :  17181,00

		средства бюджета г. Липецка				17,181.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ

						17,181.00





4.2. 

		

		4.2. Программные мероприятия по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования тыс.          руб.		Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования тыс.          руб.		Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования тыс.          руб.		Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования тыс.          руб.		Стои-мость энерге-тичес-кого обсле-дования одного здания, тыс. руб.		Коли-чество прове-денных энергети-         ческих обсле-дований, шт.		Объем финан-сирования тыс.          руб.

		Энергетическое обследование здании жилищного фонда		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Липецка		45.00		24		1080.00		48.48		36		1745.40		53.81		49		2636.60		56.40		10		564.00		57.00		13		741.00

		средства бюджета г. Липецка								0.000						0.000						0.000						34.000						211.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						584.400						1,396.000						530.000						530.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								1,080.000						1,161.000						1,240.600						0.000						0.000

		Всего за период действия Программы, тыс. руб.:    6767,00

		средства бюджета г. Липецка				245.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				3,040.40

		средства управляющих компаний и ТСЖ				3,481.60

						6,767.00





4.3. 

		

		4.3. Программные мероприятия по оснащению зданий жилищного фонда энергоэффективными источниками света

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стои-мость одного источ-ника света,     руб.		Коли-чество уста-навли-ваемых источ-ников света, шт.		Объем финан-сиро-вания тыс.          руб.		Стои-мость одного источ-ника света,     руб.		Коли-чество уста-навли-ваемых источ-ников света, шт.		Объем финан-сиро-вания тыс.          руб.		Стои-мость одного источ-ника света,     руб.		Коли-чество уста-навли-ваемых источ-ников света, шт.		Объем финан-сиро-вания тыс.          руб.		Стои-мость одного источ-ника света,     руб.		Коли-чество уста-навли-ваемых источ-ников света, шт.		Объем финан-сиро-вания тыс.          руб.		Стои-мость одного источ-ника света,     руб.		Коли-чество уста-навли-ваемых источ-ников света, шт.		Объем финан-сиро-вания тыс.          руб.

		Оснащение мест общего пользования (лестничных клеток, подвалов) энергоэффективными источниками света		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		60.00		0		0.00		207.55		3589.00		744.90		384.40		8307.00		3193.20		108.96		1283.00		139.80		106.13		1485.00		157.60

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						586.00						1755.60						139.80						157.60

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						158.90						1437.60						0.00						0.00

		Оснащение наружного освещения энергоэффективными источниками света		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00		0		0.00		589.50		781.00		460.40		797.73		1363.00		1087.30		227.86		140.00		31.90		212.37		186.00		39.50

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						454.10						957.00						31.90						39.50

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						6.30						130.30						0.00						0.00

		Итого						0		0.00				4370.00		1205.30				9670.00		4280.50				1423.00		171.70				1671.00		197.10

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						1,040.10						2,712.60						171.70						197.10

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						165.20						1,567.90						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы, тыс. руб.:    5854,60

		средства бюджета г. Липецка				0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				4,121.50

		средства управляющих компаний и ТСЖ				1,733.10

						5,854.60





4.4. 

		

		4.4. Программные мероприятия по увеличению термического сопротивления ограждающих конструкций зданий жилищного фонда

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стои-мость работ,             тыс.         руб.		Коли-чество зданий, шт.		Объем финанси-рования тыс.                  руб.		Стои-мость работ,             тыс.         руб.		Коли-чество зданий, шт.		Объем финанси-рования тыс.          руб.		Стои-мость работ,             тыс.         руб.		Коли-чество зданий, шт.		Объем финанси-рования тыс.       руб.		Стои-мость работ,             тыс.         руб.		Коли-чество зданий, шт.		Объем финанси-рования тыс.          руб.		Стои-мость работ,             тыс.         руб.		Коли-чество зданий, шт.		Объем финанси-рования тыс.                                     руб.

		Утепление фасадов		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		5000.00		4		20000.00		2239.76		7		15678.30		1303.42		15		19551.30		2539.25		4		10157.00		2539.25		4		10157.00

		средства бюджета г. Липецка								0.00						15623.60						5401.50						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						54.70						5972.90						10157.00						10157.00

		средства управляющих компаний и ТСЖ								20000.00						0.00						8176.90						0.00						0.00

		Утепление кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00		0		0.00		201.62		112		22581.90		136.49		187		25522.90		210.00		1		210.00		250.50		1		250.50

		средства бюджета г. Липецка								0.00						20995.50						20747.70						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						1586.40						4775.20						210.00						250.50

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		Итого						4		20000.00				119		38260.20				202		45074.20				5		10367.00				5		10407.50

		средства бюджета г. Липецка								0.00						36,619.10						26,149.20						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						1,641.10						10,748.10						10,367.00						10,407.50

		средства управляющих компаний и ТСЖ								20,000.00						0.00						8,176.90						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы, тыс. руб.:   124108,90

		средства бюджета г. Липецка				62,768.30

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				33,163.70

		средства управляющих компаний и ТСЖ				28,176.90

						124,108.90





4.5.1.

		4.5. Программные мероприятия

		по энергосбережению в бюджетных учреждениях и

		организациях с участием муниципального образования

		4.5.1. Мероприятия в бюджетных учреждениях

		N п/п		Наименование мероприятия.                                                        Исполнители.		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		Итого, за период 2010 - 2014		примечание

						план		план		план		план		план				2013		2014

		1.		Департамент образования		17876.50		17500.00		16,307.50		10,200.00		8,700.00		70,584.00

		1.1.		Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.2.		Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.3.		Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.4.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие во всех учреждения		1100.00		450.00		100.00		100.00		100.00		1,850.00

		1.5.		Разработка ПСД на установку приборов учета тепла в ОУ		141.10		25.00		0.00						166.10

		1.6.		Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ СОШ N 49 (доделать)		289.20				0.00						289.20

		1.7.		Монтаж прибора учета теплоэнергии в МОУ СОШ N 10 (дополнительно), 15 филиал, 31 филиал, 44 (нач. школа), 36 (РЦ), ЦДЮТТ "Городской", ЦРТДиЮ "Левобережный", ЦЦЮТТ "Новолипецкий"		806.00		0.00								806.00

		1.8.		Капитальный ремонт фасада в 9-и ОУ		2807.00		2140.00		2,000.00		2,000.00		1,700.00		10,647.00

		1.9.		Утепление внешних стен зданий (ремонт межпанельных стен) в МОУ СОШ N 33, 61, 63, 65, 66, 68, 71		0.00		0.00								0.00

		1.10.		Утепление чердачных помещений, ремонт слуховых окон в 6-и ОУ		0.00		100.00								100.00

		1.11.		Замена оконных рам на пластиковые окна в 33 ОУ		5076.70		6000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		20,076.70

		1.12.		Смена входных дверей в 5-и ОУ		278.90		400.00		400.00		400.00		400.00		1,878.90

		1.13.		Капитальный ремонт системы отопления в 25-и ОУ		4515.80		6256.00		4,300.00		4,300.00		3,200.00		22,571.80

		1.14.		Текущий ремонт системы отопления в 42-х ОУ		2861.80		1700.00		600.00		400.00		300.00		5,861.80

		1.15.		Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ СОШ № 37		0.00		429.00		0.00						429.00

		1.16.		Разработка и подготовука энергетических паспортов образовательными учредениями						1,100.00						1,100.00

		1.17.		Замена светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами в ОУ №№ 1,12, 43, 68						2,952.30						2,952.30

		1.18.		Регулировка существующей системы отопления (перенос датчика температуры на крышу, пофасадное регулирование) в ОУ №№1, 44, 64, 68, 69						1,500.00						1,500.00

		1.19.		Установка тепловой завесы на входной двери в  школах: ОУ №№ 1, 48, 68, 12, 44, 52, 64						155.20						155.20

		1.20.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в ОУ №№ 1, 19, 43, 68						200.00						200.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				17876.50		17500.00		16307.50		10200.00		8700.00		70,584.00

		средства бюджета г. Липецка				17876.50		17113.90		11,500.00		10,200.00		8,700.00		65,390.40

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		386.10		0.00		0.00		0.00		386.10

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ								4,807.50		0.00		0.00		4,807.50

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		2.		Департамент дошкольного образования		18,063.00		25,805.20		22,700.58		20,750.40		6,418.00		93,737.18

		2.1.		Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов ДОУ		0.00		2330.00		218.58						2,548.58		заявка

		2.2.		Изготовление ПСД на установку приборов учета тепла в ДОУ Липецка		617.00		0.00		0.00						617.00

		2.3.		Установка приборов учета тепловой энергии в ДОУ г. Липецка		7314.00		5322.00		0.00						12,636.00

		2.4.		Проведение капитального ремонта системы отопления в ДОУ г. Липецка		1287.00		5943.60		1,387.30						8,617.90

		2.5.		Проведение текущего ремонта систем отопления ДОУ г. Липецка		1376.00		1354.80		2,242.20		611.20		400.00		5,984.20

		2.6.		Проведение капитального ремонта кровли в ДОУ г. Липецка		5591.00		7529.00		10,424.90		17,017.00		4,338.00		44,899.90

		2.7.		Проведение капитального ремонта фасада в ДОУ г. Липецка		0.00		0.00		4,901.40						4,901.40

		2.8.		Проведение капитального ремонта электропроводки в  ДОУ г. Липецка		0.00		1715.80		800.00						2,515.80

		2.9.		Замена оконных рам на пластиковые окна в ДОУ г. Липецка		1824.00		1086.70		2,440.70		130.00		130.00		5,611.40

		2.10.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в ДОУ г. Липецка		54.00		523.30		285.50		622.20		600.00		2,085.00

		2.11.		Применение автоматического управления на наружном освещении территорий ДОУ		0.00		0.00								0.00

		2.12.		Установка теплоотражающих экранов в ДОУ г. Липецка								1,680.00		550.00		2,230.00

		2.13.		Устройство теплоизоляции чердачного перекрытия в ДОУ г. Липецка								690.00		400.00		1,090.00

		2.14.		Переход на энергосберегающие осветительные приборы в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.15.		Наладка системы отопления в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.16.		Установка балансировочных клапанов в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.17.		Замена бытовой техники в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.18.		Изоляция трубопроводов отопления и ГВС в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.19.		Установка смесителей с термостатами в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.20.		Замена запасной входной двери на металлическую с утеплителем в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.21.		Ремонт уплотнителей дверей и окон с целью герметизации в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.22.		Установка кранов с аэраторами в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.23.		Перевод на закрытую систему отопления в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.24.		Утепление наружных стен в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.25.		Замена "глухих" коробов на решетчатые на отопительных приборах в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.26.		Реконструкция тепловых пунктов с установкой автоматических регуляторов температуры теплоносителя в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.27.		Устранение трещин в стенах в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.28.		Установка регулирующих вентилей в ДОУ г. Липецка												0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				18,063.000		25,805.200		22,700.580		20,750.400		6,418.000		93,737.18

		средства бюджета г. Липецка				17678.60		24264.94		21,712.29		20,750.40		6,418.00		90,824.23

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				384.40		1540.26		109.29		0.00		0.00		2,033.95

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ								879.00						879.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		3.		Департамент здравоохранения		5,119.70		7,680.59		16,434.24		0.00		0.00		29,234.53

		3.1.		Оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, воды и природного газа		5119.70		0.00		0.00						5,119.70

		3.2.		Энергетическое обследование здания.		0.00		304.60		2,520.00						2,824.60

		3.3.		Обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		3.4.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		517.09		0.00						517.09

		3.5.		Замена оконных рам на пластиковые окна		0.00		6521.20		0.00						6,521.20

		3.6.		Установка автоматизированного теплового пункта (АТП)		0.00		337.70		598.32						936.02

		3.7.		Ремонт кровли						6,302.06						6,302.06

		3.8.		Устройство вентилируемого фасада						1,950.00						1,950.00

		3.10.		Замена оконных и дверных блоков						5,063.86						5,063.86

		3.11.		Установка системы мониторинга моторного топлива в транспорте МУЗ												0.00

		3.12.		Замена светильников с лампами накаливания на светодидные светильники												0.00

		3.13.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами, установка стальных защитных экранов на радиаторы												0.00

		3.14.		Утепление оконных проемов с помощью теплосберегающей оконной пленки												0.00

		3.15.		Применение экономичной водоразборной арматуры												0.00

		3.16.		Улучшение теплоизоляции кровли, стен, и ворот в здании гаража МУЗ "стоматологическая поликлиника №1												0.00

		3.17.		Замена люминесцентных ламп на светодидные												0.00

		3.18.		Модернизация системы водоснабжения												0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				5,119.700		7,680.590		16,434.24		0.00		0.00		29,234.53		0.00

		средства бюджета г. Липецка				5119.70		7274.576		0.00						12,394.28

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		406.014		0.00						406.01

		иные источники финансирования не запрещенные законодательством РФ (субвенции областного бюджета)								16,434.24						16,434.24

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		4.		Департамент культуры		6,200.00		6,700.00		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		4.1.		Оснащение приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды		6200.00		0.00		0.00						6,200.00

		4.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие		0.00		0.00		250.00		2,500.00		500.00		3,250.00

		4.3.		Ремонт кровли, систем отопления		0.00		6700.00		0.00						6,700.00

		4.4.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		1,300.00						1,300.00

		4.5.		Замена оконных рам на пластиковые окна		0.00		0.00		2,000.00		4,500.00		5,000.00		11,500.00

		4.6.		Утепление фасадов								15,000.00		4,000.00		19,000.00

		4.7.		Утепление чердачных перекрытий								6,000.00		2,000.00		8,000.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				6,200.000		6,700.000		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		средства бюджета г. Липецка				6200.00		6700.00		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета														0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		5.		Департамент по физической культуре и спорту		1,202.00		4,033.00		1,935.79		2,018.14		11,451.49		20,640.42

		5.1.		Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.2.		Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.3.		Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.4.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		1,356.36		0.00		0.00		1,356.36		субсидии

		5.5.		Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.6.		Монтаж приборов учета тепловой энергии в количестве 6-ти штук.		874.00		0.00		0.00		0.00		0.00		874.00

		5.7.		Утепление чердачного помещения МУ ДО СДЮ-ШОР-10		68.00		0.00		0.00		0.00		0.00		68.00

		5.8.		Ремонт кровли в МОУ ДО ДЮСШ-8		161.00		0.00		0.00		0.00		0.00		161.00

		5.9.		Замена освещения игрового зала в МУ Ц "Металлург" на энергосберегающее		0.00		536.00		0.00		0.00		0.00		536.00

		5.10.		Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в МОУ ДО ДЮСШ-10, МУ ЦС "Металлург", МУ ДО ДЮСШ-8, МОУ ДОД ДЮЦ "Факел"		99.00		1300.00		0.00		0.00		0.00		1,399.00

		5.11.		Капитальный ремонт витражей фасада МОУ ДОД ДЮСШ-4		0.00		427.00				0.00		0.00		427.00

		5.12.		Капитальный ремонт витражей фасада игрового зала в МУ ФОК "Пламя"		0.00		1770.00		0.00		0.00		0.00		1,770.00

		5.13.		Капитальный ремонт отопления в зале художественной гимнастики МБОУ ДОД ДЮСШ № 1		0.00				100.01		0.00		0.00		100.01

		5.14.		Утепление входного тамбура центрального входа МБОУ ДОД ДЮСШ № 1						23.00		0.00		0.00		23.00

		5.15.		Капитальный ремонт мягкой кровли здания по ул. Детской - 2а МБОУ ДОД ДЮСШ №8						356.66		0.00		0.00		356.66

		5.16.		Замена деревянных окон  на пластиковые стеклопакеты						99.76		450.00		665.00		1,214.76

		5.17.		Переход на энергосберегающие осветительные приборы в системе наружного и внутреннего освещения МБУ СК "Сокол", МБУ "Водно-спортивная база", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8, МБОУ ДОД СДЮШОР №10, МБОУ ДОД СДЮШОР №11						0.00		0.00		409.40		409.40

		5.18.		Утепление кровли в зданиях МБУ СК "Сокол", МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		4,036.50		4,036.50

		5.19.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления МБУ СК "Сокол", МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8, МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		238.69		238.69

		5.20.		Капитальный ремонт системы отопления с установкой балансировочной и регулирующей арматуры на отопительных приборах МБУ СК "Сокол", МБУ "Водно-спортивная база", МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		1,250.00		1,250.00

		5.21.		Утепление  наружных стен здания МБУ СК "Сокол", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00		0.00		1,789.50		1,789.50

		5.22.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие компактные люминесцентные лампы МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург"						0.00		0.00		52.00		52.00

		5.23.		Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) МБУ ФОК "Пламя"						0.00		0.00		113.40		113.40

		5.24.		Установка регуляторов тепла на радиаторы МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург", МБУ "Водно-спортивная база"						0.00		0.00		301.00		301.00

		5.25.		Замена устаревшей сантехники на электронную автоматическую МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург"						0.00		618.14		223.80		841.94

		5.26.		Замена электрического обогревателя инфракрасным МБУ "Водно-спортивная база"						0.00				10.00		10.00

		5.27.		Утепление кровли и укрепление стены в эллинге МБУ "Водно-спортивная база"						0.00		950.00				950.00

		5.28.		Утепление чердачного перекрытия МБОУ ДОД ДЮСШ №1						0.00				828.30		828.30

		5.29.		Установка системы контроля топлива FMS- бензин МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00				45.00		45.00

		5.30.		Ремонт и утепление мягкой кровли здания спортзала МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00				673.60		673.60

		5.31.		Замена жаровочной плиты на на плиту МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00				30.00		30.00

		5.32.		Утепление цокольного перекрытия МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00				285.30		285.30

		5.33.		Капитальный ремонт системы освещения ледовой арены МБОУ ДОД СДЮШОР №11						0.00				500.00		500.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1,202.000		4,033.000		1,935.79		2,018.14		11,451.49		20,640.42

		средства бюджета г. Липецка				1202.00		4033.00		1,697.02		2,018.14		11,451.49		20,401.65

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00								0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		238.77						238.77

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		6.		Департамент социальной защиты населения		388.43		1,545.80		1,371.80		3,048.90		3,037.00		9,391.93

		6.1.		Установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.		388.43		0.00		0.00		0.00		0.00		388.43

		6.2.		Проведение энергетического обследования		0		591.60		0.00		0.00		0.00		591.60

		6.3.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		104.20		0.00		195.00		0.00		299.20		140,00 ср-ва не выделены

		6.4.		Замена окон на пластиковые стеклопакеты		0.00				60.00		1,080.00		0.00		1,140.00		ср-ва не выделены

		6.5.		Реконструкция системы отопления				650.00		0.00		0.00		0.00		650.00

		6.6.		Замена наружного трубопровода отопления от центра автотранпортного обслуживания до ДС " Спартак		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00		200.00

		6.7.		Ремонт и утепление кровли и стен		0.00		0.00		1,160.00		367.40		1,362.90		2,890.30		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.8.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления						50.50		6.60		13.80		70.90

		6.9.		Тепловая изоляция систем отопления и горячего водоснабжения						94.30		49.10		0.00		143.40		24,2 ср-ва не выделены

		6.10.		Установка смесителей с аэраторами						7.00		0.00		0.00		7.00

		6.11.		Диспетчерезация и электронный учет потребления энергоресурсов								140.00		0.00		140.00		ср-ва не выделены

		6.12.		Установка автоматизированного теплового пункта (АТП)								500.00		0.00		500.00		ср-ва не выделены

		6.13.		Установка отдельного узла учета электропотребления оборудованием арендованных помещений								1.50		0.00		1.50

		6.14.		Установка балансировочных клапанов на магистральные трубопроводы (Danfoss тип ASV-PL)								26.20		0.00		26.20

		6.15.		Применение энергоэффективных источников бесперебойного питания								325.00		0.00		325.00		ср-ва не выделены

		6.16.		Утепление перекрытия над неотапливаемым подвалом								197.00		230.90		427.90		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.17.		Замена изоляции магистрального трубопровода								21.60		0.00		21.60		ср-ва не выделены

		6.18.		Заклейка окон энергосберегающими пленками								112.80		94.80		207.60		ср-ва не выделены

		6.19.		Установка балансировочной арматуры на магистральных трубопроводах системы отопления (Danfoss тип ASV-PL)								26.70		149.80		176.50		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.20.		Замена отопительных приборов с установкой запорной арматуры								0.00		1,086.00		1,086.00				ср-ва не выделены

		6.21.		Установка балансировочной арматуры на магистральных трубопроводах, с полной заменой магистральных трубопроводов с d=76 мм на dy=40 мм								0.00		74.80		74.80				ср-ва не выделены

		6.22.		Установка радиаторных терморегуляторов										24.00		24.00				ср-ва не выделены

		всего,          в том числе источники финансирования:				388.430		1,545.800		1,371.80		3,048.90		3,037.00		9,391.93

		средства бюджета г. Липецка				388.43		1150.01		643.75		0.00		64.80		2,246.99

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		395.79		655.90		0.00				1,051.69

		прочие средства (субвенции областного бюджета)								72.15		36.40		30.00		138.55

		средства предприятий								0.00		3,012.50		2,942.20		5,954.70

		7.		Департамент ЖКХ		72.90		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		7.1.		Установка узла учета тепловой энергии		72.90		0.00		0.00						72.90

		7.2.		Установка пластиковых окон												0.00

		7.3.		Замена - модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоэтажном жилищном фонде г. Липецка.								9,000.00		0.00		9,000.00

		7.4.		Газификация многоквартирного дома по ул. Ленина, с. Сселки		0.00		0.00		0.00		7,670.00		1,000.00		8,670.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				72.900		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		средства бюджета г. Липецка				72.90		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		8.		Департамент городского транспорта		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		8.1.		Энергетическое обследование здания по адресу пр. Победы, дом 85		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.000		0.000		0.00		0.00		0.00		50.00

		средства бюджета г. Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00						0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ				0.00		0.00		0.00						0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений						50.00		0.00						50.00

		9.		Управление ГО и ЧС		27.00		1,122.63		50.00		110.00		77.00		1,386.63

		9.1.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		27.00		5.00		0.00						32.00

		9.2.		Энергетическое обследование административного здания		0.00		0.00		50.00						50.00

		9.3.		Ремонт теплового узла с заменой технологического, регулирующего оборудования и приборов учета на энергоэкономичное		0.00		158.90		0.00						158.90

		9.4.		Утепление и ремонт входных дверей в здание управления с заменой тамбурных дверей в количестве 3-х штук		0.00		0.00								0.00

		9.5.		Замена деревянных окон на окна из ПВХ в помещениях административного здания		0.00		278.73		0.00						278.73

		9.6.		Замена электропроводки освещения в служебных помещениях административного здания и складского комплекса		0.00		0.00								0.00

		9.7.		Ремонт центральной системы отопления в административном здании с установкой на радиаторы регуляторов подачи воды в количестве 60 штук		0.00		200.00		0.00						200.00

		9.8.		Ремонт плоской кровли административного здания установкой покрытия из наплавляемых материалов		0.00		480.00		0.00						480.00

		9.10.		Установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной								10.00				10.00

		9.11.		Восстановление теплоизоляции наружного трубопровода системы отопления и ГВС								100.00				100.00

		9.12.		Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)								0.00		0.00		0.00

		9.13.		Установка радиаторных термостатов										45.00		45.00

		9.14.		Утепление тамбура входа в здание управления, установка доводчика										32.00		32.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				27.000		1,122.630		50.00		110.00		77.00		1,386.63

		средства бюджета г. Липецка				27.00		979.62		25.00		110.00		77.00		1,218.62

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00								0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		143.01		25.00						168.01

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		10.		МУ "Управление главного смотрителя"		232.40		0.00		0.00						232.40

		10.1.		Замена светильников РКУ 400-250-125 с лампами ДРЛ на энергоэкономичные ЖКУ 250-125-70 с лампами ДНаТ		232.40		0.00		0.00						232.40

		всего,          в том числе источники финансирования:				232.400		0.000		0.00		0.00		0.00		232.40

		средства бюджета г. Липецка				232.40		0.00		0.00						232.40

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		средства предприятий				0.00		0.00		0.00						0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		11.		МУ "Административно-техническая инспекция"		8.80		46.40		855.48		6.10		151.50		1,068.28

		11.1.		Установка энергосберегающих ламп во всех помещениях		6.40		6.40		0.00		3.00				15.80

		11.2.		Утепление крыши и стены здания		0.00		0.00		855.48						855.48

		11.3.		Установка ламп с датчиком движения в переходном коридоре и запасном выходе		2.40		0.00		0.00						2.40

		11.4.		Замена окон в здании учреждения на окна из ПВХ		0.00		40.00		0.00				151.50		191.50

		11.5.		Осуществление постоянного контроля за расходованием энергоресурсов в помещениях МУ АТИ		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.6.		Установка датчиков присутствия людей во вспомогательных помещениях		0.00		0.00		0.00		3.10				3.10

		всего,          в том числе источники финансирования:				8.800		46.400		855.48		6.10		151.50		1,068.28

		средства бюджета г. Липецка				8.80		0.00		0.00		0.00		0.00		8.80

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета														0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		46.40		855.48		6.10		151.50		1,059.48

		12.		МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации г. Липецка"		1694.20		400.00		360.00		15266.00		0.00		17720.20

		12.1.		Установка радиаторных термостатов		0.00		0.00								0.00

		12.2.		Установка термоотражающей пленки		0.00		0.00								0.00

		12.3.		Установка теплоотражающих поверхностей на стены за радиаторами отопления		0.00		0.00								0.00

		12.4.		Промывка систем отопления		0.00		0.00								0.00

		12.1.		Замена оконных рам на пластиковые окна								5,600.00				5,600.00

		12.2.		Установка приборов учета холодной, горячей воды с подводкой								26.00				26.00

		12.3.		Ремонт фасада								9,367.00				9,367.00

		12.4.		Ремонт отмостки								230.00				230.00

		12.5.		Установка теплосчетчиков								40.00				40.00

		12.6.		Установка приборов учета воды		190.00		0.00				3.00				193.00

		12.7.		Установка энергосберегающих ламп		170.00		400.00								570.00

		12.8.		Установка дверных доводчиков		18.00		0.00								18.00

		12.9.		Монтаж АТП		1316.20		0.00								1,316.20

		12.10.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		360.00						360.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1,694.200		400.000		360.00		15,266.00		0.00		17,720.20

		средства бюджета г. Липецка				1694.20		400.00		360.00		15266.00		0.00		17,720.20

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Итого по бюджетным учреждениям				50,884.930		64,883.620		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47		317,738.47

		всего,          в том числе источники финансирования:				50,884.930		64,883.620		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47		317,738.47

		средства бюджета г. Липецка				50,500.53		61,916.05		39,488.06		93,014.54		39,211.29		284,130.47		284,130.47

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				384.40		2871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,284.53		4,284.53

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ				0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.29		22,259.29

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		96.40		855.48		3,018.60		3,093.70		7,064.18		7,064.18

						50,884.93		64,883.62		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





4.5.2.

		4.5.2. Мероприятия в организациях

		с участием муниципального образования

		N п/п		Наименование мероприятия.                                 Исполнители		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		Итого за период                  2010 - 2014

		1.		МУП "Регистрационно-вычислительный центр г. Липецка"		194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		1.1.		Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды		194.91		620.26		0.00						815.17

		1.2.		Установка пластиковых окон		0.00		0.00		130.50						130.50

		1.3.		Замена стояков отопления и отопительных приборов												0.00

		1.3.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		125.00		500.00				625.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		2.		МУ СПАТ по уборке г. Липецка		101.50		2143.00		1532.35		580.00		600.00		4956.85

		2.1.		Организация на Центральной базе площадки для хранения пескосоляной смеси		1.50		5.00		6.00						12.50

		2.2.		Ежегодное перебазирование 20 ед. техники с Центральной базы на СПУ		20.00		26.00		40.00		40.00				126.00

		2.3.		Оборудование двух автомобилей ЗИЛ-433362 МДК предпусковыми подогревателями "Вебасто" для подогрева двигателя в холодное время года		80.00		0.00		0.00						80.00

		2.4.		Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии		0.00		158.00		498.00				100.00		756.00

		2.5.		Утепление и ремонт крыш		0.00		600.00		0.00						600.00

		2.6.		Замена  окон на пластиковые моторном, кузнечном и токарном цехах		0.00				0.00		300.00				300.00

		2.7.		Реконструкция наружной теплотрассы  (для уменьшения потерь тепла)		0.00		60.00		0.00						60.00

		2.8.		Монтаж в венткамере 2-х теплоагрегатов "Kroll-S 195", с системой воздуховодов		0.00				0.00						0.00		удалить

		2.9.		Установка электросчетчиков (датчиков)		0.00		2.00		0.00						2.00

		2.10.		Приобретение и замена оборудования (насосов) на энергоэкономичные		0.00		45.00		276.00						321.00

		2.11.		Замена энергоемкого сварочного оборудования в количестве 7 шт. на современные энергоэкономичные аппараты с высоким КПД		0.00		40.00		59.00				0.00		99.00

		2.12.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие		0.00		7.00		99.00						106.00

		2.13.		Проектирование и монтаж подвода сжатого воздуха к местам ремонта автомобилей в РММ с установой двух винтовых компрессоров (уменьшение потерь тепла)		0.00		1200.00								1200.00

		2.14.		Ремонт помещения насосной станции на р.Воронеж с установкой автоматических масляных нагревателей, утеплпнием крыши и заменой окон		0.00		0.00		54.00						54.00

		2.15.		Утепление трубопровода отопления от бассейна "Спартак" до АБК		0.00		0.00		48.00						48.00

		2.16.		Замена стальных электродов в бойлере на электротены с терморегулятором на центральной базе		0.00		0.00		20.00						20.00

		2.17.		Проектирование и монтаж автоматизированного теплового узла на Октябрьском ПУ		0.00		0.00		432.35						432.35

		2.18.		Замена светильников наружного освещения ДРЛ на светодиодные										200.00		200.00

		2.19.		Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению								10.00				10.00

		2.20.		Дополнительная теплоизоляция стен бухгалтерии АБК, диспетчерской на Центральной базе								15.00		20.00		35.00

		2.21.		Установка на автомобили JPS навигаторы с отображением на мониторе диспетчерской								200.00				200.00

		2.22.		Диспетчеризация и электронный учет потребляемых энергоресурсов по предприятию										200.00		200.00

		2.23.		Обуродование 5 автомобилей ЗИЛ - 4333362 предпусковыми подогревателями Северс-М для прогрева блоков двгателей								15.00		0.00		15.00

		2.24.		Обучение персонала методам и приемама эффективного использования энергорксурсрв										80.00		80.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				101.50		2143.00		1532.35		580.00		600.00		4956.85

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				101.50		2143.00		1316.17		580.00		600.00		4740.67

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области								216.18						216.18

		3.		МУ "Ремонтно-строительное дорожное предприятие"		69.06		274.9		288.85		41.32		31.89		706.02

		3.1.		Установка энергосберегающих тепловых лент ЭНГЛ вместо спиральных обогревателей на битумные и мазутные трассы АБЦ		19.83		0.00		0.00						19.83

		3.2.		Сокращение расхода электроэнергии на прогрев битумных и мазутных трасс		25.23		0.00		0.00						25.23

		3.3.		Установка энергосберегающих ламп, светильников		24.00		3.90		0.00						27.90

		3.4.		Замена нагревательных элементов в емкостях мазута, битума на НПП 8кВт		0.00		252.30						31.89		284.19

		3.5.		Теплоизоляция битумно-мазутных трасс на АБЦ		0.00		11.90		0.00						11.90

		3.6.		Мероприятия, направленные на сокращение расхода воды (установка душевых леек "лейка 2000")		0.00		6.80		0.00						6.80

		3.7.		Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы						70.00						70.00		фонд

		3.8.		Замена освещения производственного корпуса на энергосберегающие лампы						120.00						120.00

		3.9.		Замена нагревательных элементов мазуто-битумопровов								41.32				41.32

		3.10.		Энергетическое обследование зданий						98.85						98.85

		всего,          в том числе источники финансирования:				69.06		274.90		288.85		41.32		31.89		706.02

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				69.06		274.90		288.85		41.32		31.89		706.02

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		4.		МУП "Зеленхоз"		350.00		800.00		915.00		750.00		400.00		3215.00

		4.1.		Замена светильников освещения гаражных боксов для грузовых а/м ДРЛ-400 на ДРЛ-250		50.00		0.00		0.00						50.00

		4.2.		Разработка и согласование разрешительной документации и рабочего проекта на строительство блочно-модульной газовой котельной для снабжения МУП "Зеленхоз" г. Липецка собственной тепловой энергией		300.00		800.00		715.00						1815.00

		4.3.		Ремонт и утепление кровли								350.00				350.00

		4.4.		Проведение энергетического обследования предприятия						200.00						200.00

		4.5.		Замена остекления теплицы с герметизацией								100.00		100.00		200.00

		4.7.		Утепления теплицы полиэтиленовой пленкой для исключения воздухопроницания								50.00		50.00		100.00

		4.8.		Ремонт системы отопления								250.00		250.00		500.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				350.00		800.00		915.00		750.00		400.00		3215.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		800.00		700.00		0.00		0.00		1500.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				350.00				215.00		750.00		400.00		1715.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		5.		МУП ритуальных услуг г. Липецка"		99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		5.1.		Модернизация системы отопления		40.00		0.00		20.00		20.00		20.00		100.00

		5.2.		Замена ламп накаливания на энергоэффективные		59.90		2.00		12.00		12.50		13.10		99.50

		5.3.		Установка окон из ПВХ		0.00								110.00		110.00

		5.4.		Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии		0.00		4.50		0.00						4.50

		5.5.		Энергетическое обследование зданий		0.00				35.00						35.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		6.		МУП по ремонту и содержанию коллективных антенн		350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		6.1.		Установка энергосберегающих ламп на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00

		6.2.		Утепление ворот гаражей    на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00

		6.3.		Установка энергосберегающих передвижных фильтровентиляционных установок на базе по адресу:ул. Московская, 4		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300.00

		6.4.		Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6.5.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		6.6.		Установка системы автоматического регулирования подачи   теплоносителя		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		7.		МУП "Второе ГЖУ"		1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		7.1.		Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды		1908.00		268.03								2176.03

		7.2.		Установка окон ПВХ		0.00		44.56		188.00						232.56

		7.3.		Установка элеваторного узла по ул. Рбочая, 22								250.00		250.00		500.00

		7.4.		Установка приборов учета электроэнергии на отдельные цеха						5.90		15.00				20.90

		7.5.		Ремонт фасада здания по ул. Рабочая. 22						476.87						476.87

		7.6.		Замена участка теплотрассы						101.37						101.37

		7.7.		Энергетическое обследование здания						65.00						65.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		8.		МУП "Банно-прачечное хозяйство"		1060.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		3071.00

		8.1.		Ремонт систем отопления		620.00		0.00		0.00		60.00				680.00

		8.2.		Ремонт вентиляционных систем		0.00		0.00								0.00		удалить

		8.3.		Установка энергосберегающих ламп типа ESB-7 и автоматического выключателя света типа Beamish		0.00		15.00		6.00						21.00

		8.4.		Монтаж теплообменников для подогрева горячей воды и отопления		0.00		295.00		0.00						295.00

		8.5.		Установка приборов учета тепловой энергии		440.00		455.00		0.00						895.00

		8.6.		Установка смесителей типа "Лейка-2000"		0.00		160.00		36.00						196.00

		8.7.		Внедрение технологий по дезинфекции воды плавательных бассейнов растворами оксидантов.		0.00		0.00		0.00						0.00		удалить

		8.8.		Ремонт парных помещений		0.00		220.00		0.00						220.00

		8.9.		Оборотное водоснабжение на бассейнах		0.00		0.00								0.00		удалить

		8.10.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		210.00		200.00				410.00

		8.11.		Монтаж циркуляционного трубопровода		0.00		0.00		27.00						27.00

		8.12.		Установка окон из ПВХ						47.00		120.00		120.00		287.00

		8.13.		Установка регуляторов температуры и давления								40.00				40.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				635.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		3071.00

		Расходы бюджета города Липецка						0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета				425.00										425.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				635.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		2646.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		9.		МУП КП "Рембыттехника"		1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		9.1.		Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00

		9.2.		Применение электронагревательных приборов с минимальным потреблением энергии		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.3.		Установка счетчиков электроэнергии		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.00

		9.4.		Оснащение рабочих иест локальными (настольными и прочими) светильниками		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00

		9.5.		Переход от люминесцентных энергосберегающих ламп на светодиодные		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.6.		Проведение инструктажа работников о способах электросбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.7.		Ремонт системы отопления, установка перемычек на всех радиаторах отопления, укомплектованных запорно-регулирующей аппаратурой, обеспечивающих требуемую теплоотдачу		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300.00

		9.8.		Переоборудование теплового узла для обеспечения автоматической регулировки температуры теплоносителя		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		9.9.		Замена оконных блоков на пластиковые с тройным стеклопакетом		54.00		0.00		0.00		0.00		0.00		54.00

		9.10.		Обработка кровельного покрытия полимерными составами, обеспечивающими полную гидро- и термоизоляцию		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.11.		Проведение инструктажа работников о способах теплосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.12.		Установка современной запорной и водоразборной арматуры		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00

		9.13.		Проведение инструктажа работников о способах водосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.14.		Приобретение современного автотранспорта с высоким КПД		600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600.00

		9.15.		Установка газобаллонного оборудования на карбюраторные машины		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.16.		Применение современных препаратов для уменьшения трения (смазки-реметаллизанты)		8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8.00

		9.17.		Проведение инструктажа работников о способах топливосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		10.		МУП "Липецкая станция аэрации"		1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		10.1.		Разработка и внедрение автоматизированной системы контроля и учета локальной системы электропотребления		757.50		0.00		0.00						757.50

		10.2.		Перевод электрокалориферных вентиляционных систем зданий УФО на рециркуляцию воздуха		459.00		0.00		0.00						459.00

		10.3.		Модернизация узла учета холодной воды		28.00		0.00		0.00						28.00

		10.4.		Отказ от использования пара от НЛМК и создание собственной блочно-модульной котельной		0.00				13375.00						13375.00

		10.5.		Диспетчеризация технологических процессов		0.00		1281.40		1950.00						3231.40

		10.6.		Замена уличных осветительных приборов на энергосберегающие (освещение автодороги)								300.00				300.00

		10.7.		Установка частотного ренулируемого привода насосов циркуляции								120.00				120.00

		10.8.		Замена осветительных приборов для аварийного дежурного освещения										300.00		300.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета				0.00		0.00		0.00						0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		11.		МУП "Аварийно-диспетчерская служба" городского хозяйства г. Липецка		123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		11.1.		Проведение работы с персоналом по эффективному использованию энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.2.		Осуществление постоянного контроля над эффективным использованием энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.3.		Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения		1.00		0.00		0.00						1.00

		11.4.		Замена оконных деревянных рам на ПВХ, утепление ворот гаражных боксов		110.00		72.00								182.00

		11.5.		Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт на энергоэффективные устройства в количестве 25 шт.		2.00										2.00

		11.6.		Установка светодиодных регуляторов в количестве 3 шт. и датчиков движения в кол-ве 30 шт.		10.80										10.80

		11.7.		Устройство второго ввода электроснабжения базы МУП "АДС"		0.00										0.00

		11.8.		Установка приборов учета теплоэнергии в помещениях аварийно-диспетчерских участков		0.00		154.00		250.00						404.00		фонд

		11.9.		Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов		0.00						210.00				210.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		12.		МУП "Липецкая недвижимость"		20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80		мероприятия не представлены

		12.1.		Замена ламп накаливания на светильники дневного освещения		8										8.00

		12.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		12.8										12.80

		12.3.		Постановка на коммерческий учет счетчиков электроэнергии		0.00		1.00		0.00						1.00

		14.4.		Энергетическое обследование здания по ул. Плеханова, 35 а						40.00		0.00		0.00		40.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		13.		МУП "Липецкводоканал"		579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		13.1.		Реконструкция водяного отопления административного здания (ул. М.Горького, д. 2а):		200						0.00		0.00		200.00

		13.2.		Реконструкция КНС 7-го жилого района:		220						0.00		0.00		220.00

				- изменение алгоритмов работы погружных насосных агрегатов;								0.00		0.00

				- установка ключа выбора режима управления для каждого насосного агрегата								0.00		0.00

		13.3.		Установка приборов учета расхода холодной и горячей воды		40		2.40				0.00		0.00		42.40

		13.4.		Замена устаревшей силовой электросборки в здании МУП, установка электросчетчика более высокого класса точности		115						0.00		0.00		115.00

		13.5.		Установка прибора учета тепловой энергии						0.00		0.00		0.00		0.00

		13.5.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		4.2						0.00		0.00		4.20

		13.6.		Энергетическое обследование здания						28		0.00		0.00		28.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		14.		МУП "Липецктеплосеть"		749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		14.1.		Замена стальных труб на пластиковые, замена нагревательных элементов		520		162				30.49				712.49

		14.2.		Замена оконных и дверных блоков		32										32.00

		14.3.		Внутреннее утепление стен		74										74.00

		14.4.		Прочие мероприятия		123										123.00

		14.5.		Установка пробора учета тепловой энергии		0		94		0.00						94.00

		14.6.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		0.00		15.00		0.00		1.27				16.27

		14.7.		Энергетическое обследование зданий						300.00						300.00

		14.8.		Монтаж АТП в зданиях УПК по ул. Краснознаменная, 2, АБК по ул. Московская, 20								633.00				633.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		15.		МУП "Горэлектросеть"		19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		15.1.		Замена люминесцентных ламп на светодиодные		19.8						11.00		6.00		36.80

		15.2.		Установка окон из ПВХ		0.00		65.00		0.00		25.00		25.00		115.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		16.		МУП "Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие" (МУП "ЛПАТП") - с 3.10.2011 объединено с МУП городского электротранспорта города Липецка (МУП ГЭТ) в МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		110.00		0.00		0.00		0.00		110.00

		16.1.		Энергетическое обследование АБК и производственного корпуса МУП "ЛПАТП"		0.00		0.00								0.00

		16.2.		Установка пластиковых окон в общежитии МУП "ЛПАТП":		0.00		0.00								0.00

		16.3.		Замена электропроводки и технологического оборудования в общежитии МУП "ЛПАТП"		0.00		0.00								0.00

		16.4.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		7.00		0.00						7.00

		16.5.		Установка утепляющего алюминиевого модуля и входной двери в общежитие для водителей и ремонтных рабочих в Студгородке		0.00		103.00		0.00						103.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		110.00		0.00		0.00		0.00		110.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		110.00		0.00						110.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		17.		МУП городского электротранспорта города Липецка (МУП ГЭТ) - с 3.10.2011 объединено с  МУП "Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие" (МУП "ЛПАТП") в МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		65.00		0.00						65.00

		17.1.		Энергетическое обследование здания трамвайного и тролейбусного депо, тяговых подстанций МУП ГЭТ		0.00		0.00								0.00

		17.2.		Приобретение троллейбусов с транзисторной системой управления (5 ед.)		0.00		0.00								0.00

		17.3.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		65.00		0.00						65.00

		17.4.		Ремонт теплотрасс в трамвайное депо		0.00		0.00		0.00						0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		65.00		0.00		0.00		0.00		65.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		65.00		0.00						65.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		18.		МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		18.1.		Энергетическое обследование здания трамвайного и тролейбусного депо		0.00		0.00		720.00		0.00		0.00		720.00

		18.2.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		0.00		55.15		500.00		500.00		1055.15

		18.3.		Мероприятия, рекомендуемые энергоаудиторской компанией по итогам энергообследования зданий и сооружений								1500.00		1500.00		3000.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		19.		МКП "Липецкгорсвет"		0.00		1342.70		2352.70		1980.50		819.30		6495.20

		19.1.		Отключение светильников наружного освещения в зимнее время		0.00		55.00		55.00		55.00		55.00		220.00

		19.2.		Замена светильников на энергосберегающие с натриевыми лампами		0.00		314.70		299.70		299.70		299.70		1213.80

		19.3.		Замена ламп на люминесцентные компактные 3U 25W		0.00		6.80		0.00						6.80

		19.4.		Восстановление устаревших сетей наружного освещения с установкой СИП		0.00		966.20		373.00		464.60		464.60		2268.40

		19.5.		Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.6.		Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта		0.00		0.00		400.00						400.00

		19.7.		Установка современных приборов учета тепловой энергии и горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета		0.00		0.00		500.00						500.00

		19.8.		Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов		0.00		0.00		100.00						100.00

		19.9.		Замена окон на энергоэффективные пластиковые		0.00		0.00								0.00

		19.9.		Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.11.		Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами)		0.00		0.00								0.00

		19.10.		Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением		0.00		0.00		30.00						30.00

		19.11.		Установка датчиков присутствия		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.12.		Модернизация  электропроводки		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.13.		Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом		0.00		0.00		15.00						15.00

		19.14.		Строительство теплового ангара для грузового автотранспорта		0.00		0.00		350.00						350.00

		19.15.		Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения		0.00		0.00		150.00						150.00

		19.16.		Перепрограммирование электросчетчиков в 141 пункте питания для перехода на двухтарифную оплату в сетях наружного освещения								1161.20				1161.20

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		1342.70		2352.70		1980.50		819.30		6495.20

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00		1161.20				1161.20

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		1342.70		2103.30		819.30		819.30		5084.60

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области								249.40						249.40

		20.		МУП "Родничок"		0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		20.1.		Энергетическое обследование объектов		0.00		0.00		134.99						134.99

		20.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие								12.00		35.00		47.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00								0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		Итого по МУ и МУП				7906.47		8666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

		всего,          в том числе источники финансирования:				7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		800.00		700.00		1,161.20		0.00		2,661.20

		Расходы областного бюджета				425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		425.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				7,481.47		7,866.75		22,262.10		6,750.88		4,730.29		49,091.49

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.58

						7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



все выполнено 100% никаких мероприятий больше не планируется

в клубе на центр. Базе, ремонтный бокс на ул. Неделина

от клуба до трактоного бокса

датчики движения

насосный агрегат на насосной станции р. Воронеж

сварочное оборудование,



4.6

		4.6. Программные мероприятия по увеличению использования

		в качестве источников энергии вторичных энергетических

		ресурсов и возобновляемых источников энергии

		№ п/п		Мероприятие		Исполнитель		Объем финасирования, тыс.руб.		в том числе по годам

										2010		2011		2012		2013		2014

		1		Разработка основных    
проектных решений      
биогазовой установки   
для получения биогаза  
из осадка городских    
сточных вод и мини-ТЭЦ 
для производства       
электроэнергии и тепла 
на станции очистки		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		2		Разработка основных    
проектных решений по   
обустройству городской 
свалки для получения   
биогаза и выработки    
тепла и электроэнергии		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		3		Разработка основных    
проектных решений      
установки              
по переработке         
целлюлозно-бумажных    
отходов образовательных
и административных     
учреждений города      
в генераторный газ     
с выработкой тепла     
и электроэнергии		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

				Итого, тыс. руб.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





4.7. 

		4.7. Программные мероприятия по энергосбережению

		в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности

		№ п/п		Наименование мероприятия. Исполнители		Финансовые потребности по годам, тыс. руб

						Итого		в том числе по годам

								2010		2011		2012

		1.		ОАО "Завод Железобетон"		171.998		171.998		0.00		0.00

		1.1.		Установка приборов учета питьевой воды		6.00		6.00		0.00		0.00

		1.2.		Установка приборов учета электроэнергии		120.00		120.00		0.00		0.00

		1.3.		Изоляция трубопровода		45.998		45.998		0.00		0.00

				технической воды от цеха ПЖБ до УНТиВ

		2.		ОАО "НЛМК"		3132.00		3132.00		0.00		0.00

		2.1.		Обследование водопроводов		0.00		0.00		0.00		0.00

				от водозабора "Боринские

				ключи" до питьевой насосной

				станции 2-го подъема в целях

				разработки мероприятий

				по снижению потерь питьевой

				воды

		2.2.		Организация приборного учета промливневых сточных		1076.30		1076.30		0.00		0.00

				вод на выпуске из пруда N 7

				в р. Воронеж

		2.3.		Установка прибора для учета		2055.70		2055.70		0.00		0.00

				сточных вод от центральной

				насосной станции

				хозяйственно-бытовых стоков

		3.		ОАО ЛОЭЗ "Гидромаш"		138.53		138.53		0.00		0.00

		3.1.		Обследование и замена 150 м		1.70		1.70		0.00		0.00

				труб холодного водоснабжения ПВХ Д 50 мм

		3.2.		Замена в скважине 144 м		53.00		53.00		0.00		0.00

				трубы Д 89 мм

		3.3.		Замена 3 воздушных		83.83		83.83		0.00		0.00

				компрессоров на масляный

		4.		ОАО "ЛГЭК"		23350.00		23350.00		0.00		0.00

		4.1.		Монтаж оборудования		0.00		0.00		0.00		0.00

				в насосной станции 2-го

				подъема ВНС N 1

		4.2.		Строительство системы		10800.00		10800.00		0.00		0.00

				подъема и распределения воды

				на ВНС N 5

		4.3.		Монтаж оборудования насосных станций		5000.00		5000.00		0.00		0.00

				1, 2, 3-го подъемов

		4.4.		Установка насосов		1550.00		1550.00		0.00		0.00

				с частотно-регулируемым

				приводом на ВНСП (шт.)

		4.5.		Монтаж приборов учета		1000.00		1000.00		0.00		0.00

				для собственных нужд

		4.6.		Монтаж оборудования КНС		5000.00		5000.00		0.00		0.00

		5.		МУП "Липецкая станция		1244.50		1244.50		0.00		0.00

				аэрации"

		5.1.		Разработка и внедрение		757.50		757.50		0.00		0.00

				автоматизированной системы

				контроля и учета локальной

				системы электропотребления

				(АСТУЭ)

		5.2.		Перевод электрокалориферных		459.00		459.00		0.00		0.00

				вентиляционных систем зданий

				УФО на рециркуляцию воздуха

		5.3.		Модернизация узла учета		28.00		28.00		0.00		0.00

				холодной воды

		5.4.		Отказ от использования пара		0.00		0.00		0.00		0.00

				от ОАО "НЛМК" и создание

				собственной блочно-модульной котельной

		5.5.		Разработка технико-		0.00		0.00		0.00		0.00

				экономических обоснований

				и проектной документации

				на внедрение биогазовой

				установки для выработки

				электроэнергии на линии ТЭЦ

		5.6.		Утепление ограждающих		0.00		0.00		0.00		0.00

				конструкций зданий с

				доведением их теплозащитных

				характеристик до нормативных

				значений

		6.		ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол"		3595.00		3595.00		0.00		0.00

		6.1.		Внедрение в ЭНЦ устройства		1200.00		1200.00		0.00		0.00

				плавного пуска

				турбокомпрессора N 16

		6.2.		Ремонт изоляции		400.00		400.00		0.00		0.00

				трубопроводов пара и горячей

				воды

		6.3.		Реконструкция системы		0.00		0.00		0.00		0.00

				очистки насосной станции

				"Лякино"

		6.4.		Замена насосов Д 2500-62-2		0.00		0.00		0.00		0.00

				группы ДЦ N 5, 6

		6.5.		Замена насосов СД 160/45 на		0.00		0.00		0.00		0.00

				КНС N 3

		6.6.		Перевод наружного освещения		0.00		0.00		0.00		0.00

				территории завода

				на энергосберегающие лампы

		6.7.		Расширение		750.00		750.00		0.00		0.00

				автоматизированной системы

				контроля и учета

				электроэнергии

		6.8.		Перевод отопления КПП N 3,		45.00		45.00		0.00		0.00

				весовой СТЧ

				на электрообогрев

		6.9.		Перевод системы ГВС цехов		1200.00		1200.00		0.00		0.00

				с централизованного

				на индивидуальное

				ИТОГО		31632.03		31632.03		0.00		0.00





5. (финансы)  (авг.) 

		5. Объемы и сроки финансирования

						Расходы, тыс. руб.

						2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

		1.		Мероприятия в жилищном  секторе по установке общедомовых, индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в том числе:		56,558.00		88,109.80		70,810.30		97,700.90		0.00		313,179.00		295,998.00

				Расходы бюджета города Липецка		40,000.00		57,400.00		50,000.00		17,181.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		17,590.50		16,915.10		80,519.90		0.00

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		16,558.00		13,119.30		3,895.20		0.00		0.00

		2.		Мероприятия по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда, в том числе:		1,080.00		1,745.40		2,636.60		564.00		741.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		34.00		211.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		584.40		1,396.00		530.00		530.00

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		1,080.00		1,161.00		1,240.60		0.00		0.00

		3.		Мероприятия в жилищном секторе по освещению мест общего  пользования, в том числе:		0.00		1,205.30		4,280.50		171.70		197.10

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		1,040.10		2,712.60		171.70		197.10

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		0.00		165.20		1,567.90		0.00		0.00

		4.		Мероприятия в жилищном  секторе по повышению термосопротивления ограждающих  конструкций, в том числе:		20,000.00		38,260.20		45,074.20		10,367.00		10,407.50

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		36,619.10		26,149.20		0.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		1,641.10		10,748.10		10,367.00		10,407.50

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		20,000.00		0.00		8,176.90		0.00		0.00

		5.		Мероприятия по оснащению   зданий информационными маркерами  с указанием класса    энергетической эффективности, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		750.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		750.00

		6.		Мероприятия по оказанию поддержки социально незащищенным  слоям населения по установке приборов учета, в том числе:		0.00		0.00		0.00		7,000.00		0.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.000		0.000		0.000		7,000.000		0.000

		7.		Мероприятия в бюджетных учреждениях, в том числе:		50,884.93		64,883.62		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.470

				Расходы бюджета города Липецка		50,500.53		61,916.05		39,488.06		93,014.54		39,211.29		284,130.470

				Расходы областного бюджета		384.40		2,871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,284.530

				Средства бюджетных, казенных учреждений		0.00		96.40		855.48		3,018.60		3,093.70		7,064.180

				Иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ		0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.290

		8.		Мероприятия в организациях с участием муниципального образования, в том числе:		7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		800.00		700.00		1,161.20		0.00		2,661.20

				Расходы областного бюджета		425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		425.00

				Средства организаций с участием муниципального образования		7,481.47		7,866.75		22,262.10		6,750.88		4,730.29		49,091.49

				Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области		0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.58

		9.		Мероприятия по  альтернативным и возобновляемым  источникам энергии, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.		Мероприятия организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования		31,632.03		0.00		0.00		0.00		0.00

		10.		Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергоресурсов, признанию права муниципальной собственности  на эти объекты и по организации  управления этими объектами с момента их выявления		9,100.00		1,000.00		140.00		2,500.00		1,000.00

				Средства организаций с участием муниципального образования		9,100.00		1,000.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		140.00		2,500.00		1,000.00

				Итого		177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,285.22		60,160.88		873,413.270

				в том числе по источникам:												0.000

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		20,856.10		31,771.80		91,588.60		11,134.60		155,351.100

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		37,638.00		14,445.50		14,880.60		0.00		0.00		66,964.100

				Расходы бюджета города Липецка		90,500.53		156,735.15		116,477.26		120,890.74		41,172.29		525,775.970

				Средства областного бюджета		809.40		2,871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,709.530

				Средства организаций с участием муниципального образования		16,581.47		8,963.15		23,117.58		9,769.48		7,823.99		66,255.670

				Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области		0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.580

				Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ		0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.290

				Средства, предусмотренные в тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования		31,632.03		0.00		0.00		0.00		0.00		31,632.030

						177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,285.22		60,160.88

				внебюджетные источники		85,851.50		44,264.75		92,428.45		101,394.48		18,988.59

				бюджет всех уровней		91,309.93		159,606.32		117,506.22		120,890.74		41,172.29

						177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,285.22		60,160.88		873,413.27





ЦЕЛЕВЫЕ

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план				8		9				10

		п.1		Муниципальный продукт		млрд. руб.				219.51		277.24		284.72		368.19		381.82		398.23		416.16

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		СВОД		24,636.251		24,483.554		25,783.811		25,565.412		25,967.792		25,969.075		5,403.279

										924,535.494		912,577.679		902,897.718		952,901.882		967,899.801		967,947.627		968,002.906

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				1,743,427.120		1,732,968.320		1,798,086.780		1,789,270.870		1,827,702.000		1,837,124.000		1,846,612.000

						коэффициент перевода				0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445

						тыс. т.у.т.				600.611		597.008		619.441		616.404		629.643		632.889		636.158

		п.3.1		Затраты по  ЭЭ		тыс. руб.				3,077,087.740		3,947,589.530		4,650,835.380		5,222,649.430		6,756,607.910		7,524,135.910		-  0

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				6,217.405		6,136.979		6,071.701		6,408.220		6,509.104		6,509.404		6,509.754

						коэффициент перевода				148.6		148.6		148.6		148.6		148.6		148.6		148.6

						тыс. т.у.т.				923,906.383		911,955.079		902,254.769		952,261.492		967,252.854		967,297.434		967,349.444

		п.4.1		Затраты по  ТЭ		тыс. руб.				4,101,205.256		4,674,505.861		5,403,310.604		5,899,545.110		5,502,758.900		6,234,702.320		7,075,583.436

		п.5		Объем отпускаемой воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				55,438.472		54,356.856		49,516.028		46,679.358		49,294.058		48,808.858		48,328.518

		п.5.1.		Затраты по  воде		тыс. руб.				514,995.432		578,714.860		598,774.928		648,512.415		710,274.410		704,092.920		698,057.930

		п 5а		Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				21,968.876		19,727.410		18,120.330		18,489.230		13,338.700		13,338.700		13,338.700

						коэффициент перевода				0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973

						тыс. т.у.т.				28.500		25.592		23.508		23.986		17.304		17.304		17.304

		п 5а.1		Затраты по горячей воде		тыс. руб.				463,376.062		468,809.251		486,921.686		552,012.216		21,881.100		25,566.160		29,871.830

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,520,257.220		1,684,205.620		1,749,134.280		1,741,564.870		1,446,535.000		1,452,099.000		1,457,695.400

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				3,299.642		3,532.359		3,577.609		3,766.945		3,290.337		3,290.337		3,290.337

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				38,593.699		39,259.942		35,844.238		34,262.338		35,167.608		35,174.108		35,181.108

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				10,053.876		9,300.080		9,382.100		9,604.900		4,384.000		4,384.000		4,384.000

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				43,322,588.0		44,576,043.0		45,024,338.0		44,114,930.0		11,772,787.0		51,913,787.0		258,205,861.0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				39,116,918.0		40,825,633.0		41,163,110.0		40,351,986.0		51,275,809.0		51,415,399.0		51,555,385.0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				474,654,076.0		472,289,300.0		492,262,990.0		480,444,974.0		481,209,534.0		482,568,534.0		483,931,390.0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч				467,090,660.0		441,840,204.0		484,291,661.0		472,487,040.0		465,268,464.0		466,586,694.0		467,908,664.0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах на территории г. Липецк		Гкал				6,965.600		11,199.500		17,056.000		17,143.300		6,550.500		6,550.500		6,550.500

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				204.800		203.800		206.600		202.800		229.055		229.055		229.055

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				2,597,246.10		2,548,013.70		2,580,966.30		2,543,361.300		2,471,749.500		2,471,749.500		2,471,749.500

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				911,113.30		1,195,931.10		1,244,448.70		1,310,157.600		1,046,675.000		1,046,675.000		1,046,675.000

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				2,509,795.00		2,435,786.50		2,469,764.10		2,423,482.600		2,282,982.700		2,282,982.700		2,282,982.700

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				13,272.800		18,474.100		18,270.800		18,270.800		18,070.800		18,070.800		18,070.800

		п.55		Объем воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				149,123.000		211,225.000		192,102.300		180,925.700		709,877.700		709,877.700		709,877.700

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				798.600		2,374.200		2,450.500		2,550.500		995.000		995.000		995.000

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				28,317,933.40		27,927,632.40		25,399,282.70		23,921,541.30		26,215,517.30		26,215,517.30		26,215,517.30

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				10,879,496.30		9,700,078.30		9,572,459.60		9,622,459.60		8,912,459.60		8,912,459.60		8,912,459.60

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				13,696,465.00		14,379,250.50		13,077,465.50		12,316,612.800		14,394,702.300		14,394,702.300		14,394,702.300

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				3,127,087.500		3,635,484.200		3,622,312.200		3,692,312.200		3,437,312.200		3,437,312.200		3,437,312.200

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				314.400		326.600		346.300		350.200		0.160		0.160		0.160

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ		т.у.т./Гкал				160.947		161.154		161.074		160.985		130.978		130.978		130.978

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				197,661,952.0		222,680,164.0		294,893,477.0		292,401,882.0		307,998,076.0		310,365,576.0		312,758,666.0

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				1,248,997.000		1,261,577.700		1,373,376.990		1,626,662.600		1,303,288.000		1,303,288.000		1,303,288.000

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				22,681,668.161		22,596,613.16		25,431,618.16		28,869,397.00		4,293,294.00		4,293,294.00		4,293,294.00

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды		кВтч				69,753,554.000		70,581,780.00		68,983,872.00		68,345,848.00		154,006,697.00		154,006,697.00		154,006,697.00

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		лгэк		102.3		97.7		100.9		97.2		404.9		409.7		414.5

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч				1,006,006.6		1,026,830.9		1,033,588.0		1,053,667.0		1,068,435.00		1,082,325.00		1,096,395.57

				Затраты по  ЭЭ														1,824,887.00		2,044,563.90		2,290,685.14

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				2,590.2		2,573.6		2,609.5		2,560.6		2,477.50		2,477.50		2,477.50

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				1,835,415.7		2,113,774.9		2,496,769.6		2,817,479.4		2,780,285.30		3,100,018.10		3,456,520.17

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				54,784.8		53,667.1		48,808.5		45,968.8		48,574.10		48,088.40		47,607.56

				Затраты по воде		тыс. руб.				510,594.3		574,238.0		593,511.4		642,643.8		700,929.10		693,919.80		686,980.59

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						9,272.3		7,776.4		7,584.2		7,432.5

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				197,778.2		184,611.7		207,579.6		223,792.6

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,006,006.6		1,026,830.9		1,033,588.0		1,053,667.0		1,068,435.0		1,082,325.0		1,096,395.6

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				968.6		1,259.6		1,304.8		1,331.5		1,164.40		1,164.40		1,164.40

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				37,945.6		38,576.1		35,142.1		33,557.2		34,414.80		34,414.80		34,414.80

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				3,342.7		3,729.7		3,792.1		3,864.9

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				6,114.6		5,772.5		5,853.0		5,743.3		5450.5		5450.5		5450.5

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				204.8		203.8		206.6		202.8		229.055		229.055		229.055

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				2,097,552.1		2,052,830.7		2,081,466.3		2,042,461.3		1987749.5		1987749.5		1987749.5

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				761,448.3		1,015,286.1		1,029,448.7		1,010,157.6		916675		916675		916675

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				2,509,795.0		2,435,786.5		2,469,764.1		2,423,482.6		2282982.7		2282982.7		2282982.7

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				11,923.8		11,516.1		11,270.8		11,270.8		11,270.8		11270.8		11270.8

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				149,123.0		211,225.0		192,102.3		180,925.7		709877.7		709877.7		709877.7

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				757.6		971.2		950.5		950.5

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				28,317,933.4		27,927,632.4		25,399,282.7		23,921,541.3		26214717.3		26214717.3		26214717.3

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				8,557,111.3		7,175,302.3		7,022,459.6		7,022,459.6		7,022,459.6		7,022,459.6		7022459.6

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				13,696,465.0		14,379,250.5		13,077,465.5		12,316,612.8		14393902.3		14393902.3		14393902.3

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				2,467,916.5		3,006,351.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2942312.2

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				160.5		160.7		160.6		160.5

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				179,835,952		202,342,164		199,500,000		191,254,000		194		194		194

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				326,847		321,194		328,206		329,832		328		328		328

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				20,409,063		20,520,930		23,646,220		26,415,104		21712		21712		21712

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч				67,756,382		68,067,224		66,302,860		65,548,515		73113000		73113000		73113000

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		гэск								449.0		463.6		466.8		470.1

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				1,290,590.30		1,332,483.70		1,337,500.00		1,303,455.00		1345605		1355027		1364515

				Затраты по  ЭЭ						2,799,109.68		3,531,894.62		4,108,091.13		4,639,387.38		4334711.3		4838675.5		5401232

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,067,420.40		1,283,721.00		1,288,547.50		1,255,749.00		959324		964838		970384

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				41,624,989		42,879,807		43,137,986		42,039,943		9697800		49838800		256130874

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				37,419,319		39,129,397		39,276,758		38,276,999		49200822		49340412		49480398

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				473,447,588		470,951,545		490,728,750		478,237,640		479002200		480361200		481724056

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч				467,090,660		441,840,204		484,175,000		471,850,710		464632134		465950364		467272334

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												206643000		209009000		211402090

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		сокол		738.395		418.323		359.703		359.703		0.01759		0.01759		0.01759

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				1.39		1.378		1.505		1.184		1.184		1.184		1.184

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				745.874		816.658		974.804		858.850		961.84		1077.18		1206.35

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				267.46		183.257		215.908		215.908		215.908		215.908		215.908

				Затраты по воде		тыс. руб.				2452.6082		1887.5471		2336.13		2569.74		2826.71		3109.38		3420.32

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				0.225		0.228		0.037		0.037		0.037		0.037		0.037

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				267.46		183.257		215.908		215.908		215.908		215.908		215.908

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		комус										1,300.000		1,300.000		1,300.000

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				3.592		5.240		8.200		9.380		10		10		10

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				3,403.779		6,109.84		10,696.9		12,236.21		9061		9960		10948

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				9.192		17.639		25.470		28.500		40		40		40

				Затраты по воде		тыс. руб.				234.304		263.703		383.578		608.475		2930		3230		3561

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				3.551		5.201		8.152		9.338		10		10		10

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				8.529		16.645		25.000		28.000		40		40		40

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												130		130		130

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												100		100		100

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				1.161		1.164		1.164				2400		2400		2400

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		квадра		996.956		1026.331		1000.648		955.979		1009.800		1009.800		1009.800

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч												1,786.00		1,786.00		1,786.00

				Затраты по  ЭЭ														2,470.90		3,153.60		3,153.60

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				3355.3		3200.9		3136.7		3,500.00		3,667.90		3,667.90		3,667.90

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				2089110.44		2,309,865.47		2,648,096.24		2,754,155.60		2,264,206.90		2,559,594.60		2,893,518.48

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.														0.0		0.0

				Затраты по воде		тыс. руб.														0.0		0.0

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						12,188.20		11,369.90		10,005.90		10,476.50		12,798.7		12,798.7		12,798.7

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				252,637.01		267,647.45		262,354.70		308532.93				0.0		0.0

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк																0.0		0.0

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч														0.0		0.0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				2,071.50		1,922.50		1,960.00		2100		1,787.5		1,787.5		1,787.5

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.														0.0		0.0

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				6,242.30		5,029.50		5,100.00		5200		3,844		3,844		3,844

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета																0		0

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч														0		0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч														0		0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч														0		0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч														0		0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				851		5427		11203		11400		1,100		1,100		1,100

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				0		0		0		0				0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				499694		495183		499500		500900		484,000.00		484,000.00		484,000.00

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				149665		180645		215000		300000		130,000		130,000		130,000

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.														0		0

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				1349		6958		7000		7000		6,800		6,800		6,800

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.														0		0

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				41		1403		1500		1600		995		995		995

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.														0.00		0.00

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				2,322,385		2,524,776		2,550,000		2600000		1,890,000		1,890,000		1,890,000

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.														0.00		0.00

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				659,171		629,133		680,000		750000		495,000.00		495,000.00		495,000.00

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				314.4		326.6		346.3		350.2		0.00		0.00		0.00

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.151		0.152		0.152		0.153		0.15		0.15		0.15

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч														0.00		0.00

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				446020		482236		483168		481231		486,762.00		486,762.00		486,762.00

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.												1,814,889.00		1,814,889.00		1,814,889.00

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												77,808,664.00		77,808,664.00		77,808,664.00

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		таможня		198.5		233.0		233.0		233.0		0.00149		0.00149		0.00149

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				0.086		0.13		0.11		0.11		0.1		0.1		0.1

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				146.08304		220.8232		186.8504		186.8504		169.8		169.8		169.8

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						0.116		0		0		0

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				14.86192

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				0.086		0.13		0.11		0.11		0.1		0.1		0.1

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				0.116		0		0		0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				0		0		0		0

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				0		0		0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				0		0		0		0

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				0		0		0		0

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				0		0		0		0

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.1564		0.1616		0.1616		0.1616		0.2		0.2		0.2

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				61		61		61		61		61		61		61

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		нлмк		8,045.89		8,652.40		10,070.12		10,874.01		46.67		46.67		46.67

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				92,253.0		120,370.1		128,535.5		119,970.0		119,970.0		119,970.0		119,970.0

				Затраты по  ЭЭ						258,308.4		396,017.6		516,712.7		554,261.4		594,538.71		637,742.91		684,086.69

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				242.13		330.82		290.66		312.18		312.18		312.18		312.18

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				154,091.53		222,906.52		224,154.09		290,327.40		376,035.96		487,046.84		630,829.63

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				368.92		480.76		458.05		458.05		458.05		458.05		458.05

				Затраты по воде		тыс. руб.				1,556.84		2,168.23		2,386.44		2,533.02		2,688.60		2,853.74		3,029.02

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						468.76		540.88		490.00		540.00		540.00		540.00		540.00

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				11,990.88		15,577.34		16,027.90		18,727.20		21,881.10		25,566.16		29,871.83

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				92,253.0		120,370.1		128,535.5		119,970.0		119,970.0		119,970.0		119,970.0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				242.1		330.8		290.7		312.2		312.2		312.2		312.2

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				364.01		475.84		453.13		453.13		453.1		453.1		453.1

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				468.76		540.88		490.00		540.00		540.0		540.0		540.0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.14		0.14		0.16		0.17		0.17		0.17		0.17

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				17,826,000		20,338,000		95,393,477		101,147,882		101,147,882		101,147,882		101,147,882

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				476,069		458,086.70		561,941.99		815,538.60		815,539		815,539		815,539

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				2,272,604		2,075,682		1,785,397		2,454,293		2,454,293		2,454,293		2,454,293

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч				1,997,172		2,514,556		2,681,012		2,797,333		2,797,333		2,797,333		2,797,333

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		Эксергия		0		0		0		0		0.16		0.16		0.16

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				8.83		8.71		8.71		8.71		11		11		11

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				7144.53		8674.55		9810.94		11086.09		16290.4		18734		21544.1460000982

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						39.5		40.23		40.23		40.23

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				955.11		972.7614		959.4855		959.4855

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч												0.16		0.16		0.16

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		ОАО "Завод Железобетон" (передача - не учитываем)		6.65		6.99		6.86		6.66		9.1		8.39		0.00

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч												0		0		0

				Затраты по  ЭЭ																		0

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал														0		0

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.														0		0

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.														0		0

				Затраты по воде		тыс. руб.														0		0

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего														0		0		0

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.												0		0		0

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк														0		0		0

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч												0		0		0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал												0		0		0

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.												0		0		0

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.												0		0		0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета														0		0		0

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч												0		0		0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч												0		0		0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч												0		0		0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч												0		0		0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал												0		0		0

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал												0		0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал												0		0		0

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал												0		0		0

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч												0		0		0

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0		0		0

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												0		0		0

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												0		0		0

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.												0		0		0

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												0		0		0

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		корзинка-6		1645.64		1699.92		1656.08		1667.21		2035.6		2035.6		2035.6

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч				6444.82		5128.52		4941.28		5504.87

				Затраты по  ЭЭ						19669.66		19677.31		26031.55		29000.65

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				2.93		3.25		3.16		3.11		3.2		3.5		3.83

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				2918.02		3884.04		4359.63		4934.23		15700.90		18055.00		20762.06

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				6444.82		5128.52		4941.28		5504.87

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				2.93		3.25		3.16		3.11		3.2		3.2		3.2

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0.3		0.3		0.3

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												290		290		290

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		Гидромаш, Глобус-98, Липецкцемент, Силикатный, ЛЭСК.		12892.58		12338.38		12345.18		12345.18		2061.32		2061.32		124.33

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				354139.00		274986.00		327110.00		360341.00		360341.00		360341.00		360341.00

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				12.87		12.87		13.08		12.87		12.86		12.86		12.86

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				8135.37		8135.37		8135.37		8135.37		14881.8		14881.8		14881.8

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				8.10		8.10		8.10		8.10		6		6.5		7

				Затраты по воде		тыс. руб.				157.38		157.38		157.38		157.38		900		980		1067

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				354,139.00		274,986.00		327,110.00		360341.00		360341.00		360341.00		360341.00

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				10.65		10.65		10.65		10.65		12.9		12.9		12.9

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				8.10		8.10		8.10		8.10		43.8		50.3		57.3

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				1,697,599.00		1,696,236.00		1,886,352.00		2074987		2074987		2074987		2074987

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				1,697,599.00		1,696,236.00		1,886,352.00		2074987		2074987		2074987		2074987

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				1206488		1337755		1534240		2207334		2207334		2207334		2207334

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч								116661		636330		636330		636330		636330

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												800		800		800

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												800		800		800

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0.158		0.158		0.158

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												208		208		208

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												287700		287700		287700

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		стагдок		9.34		10.51		11.32		11.97		2.10		2.10		2.10

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				0.077		0.081		0.076		0.076		13.18		13.18		13.2

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				93.93		117.69		126.18		145.11		25165		25165		25203

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч												6900		6950		7000.4

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												207000		208500		208500

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк		тыс. куб. м				3,333,045.55		3,471,404.28		3,476,565.36		3,478,374.90		3965713.9		4019514.6		4019514.6

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				3,259,329.98		3,417,455.32		3,421,989.54		3,426,629.01		3950293.5		4017369.6		4017369.6

		п.11		Средневзвешенный тариф на ЭЭ		руб./кВтч		п3.1./п.3		1.76		2.28		2.59		2.92		3.70		4.10		0.00		0.00

		п.12		Средневзвешенный тариф на ТЭ		руб./Гкал		п4.1./п.4		659.63		761.69		889.92		920.62		845.39		957.80		1,086.92		0.00

		п.13		Средневзвешенный тариф на воду		руб./куб. м.		п5.1./п.5		9.29		10.65		12.09		13.89		14.41		14.43		14.44		0.00

		п.13.1.		Средневзвешенный тариф на горячую воду (ХОВ)		руб./куб. м.		п5а.1./п.5а		21.09		23.76		26.87		29.86		1.64		1.92		2.24		0.00

		п.14		Средневзвешенный тариф на природный газ по МО		руб./тыс. куб. м.				2,818.11		3,539.61		4,087.95		4,740.62		5399.05		6211.04		7111.64

		п.15		Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.

		п.16		Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО		т.у.т.

		п.17		Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		млрд. руб.						177,161.43		203,871.07		209,934.67		222,285.22		60,160.88		873,413.27		0.00

		п.18		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		млрд. руб.						85,851.50		44,264.75		92,428.45		101,394.48		18,988.59		0.00		0.00

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ) БУ						184,171.830		178,646.640		173,301.230		171,697.710		129,341.710		125,832.030		125832.0		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ТЭ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						Гкал/кв.м.				0.1986		0.1926		0.1869		0.1802		0.1743		0.1689		0.1689

				Площадь бюджетного учреждения						927,335.30		927,335.31		927,335.30		952,965.30		742,084.99		744,952.99		744,952.99		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.19		Расход ТЭ бюджетными учреждениями , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				94,402.75		98,336.66		156,350.96		155,323.97		119,408.76		116,197.02		116,197.02		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.20		Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета		кв. м.				527,580.90		543,841.83		847,572.50		872,404.00		690,358.29		693,226.29		693,226.29		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.21		Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал				89,769.08		80,309.98		16,950.27		16,373.74		9,932.95		9,635.01		9,635.01		деп. здрав., образ., культ., соц. защита, дош. образ.,физ-ра, УРСО

		п.22		Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.				399,754.40		383,493.48		79,762.80		80,561.30		51,726.70		51,726.70		51,726.70		деп. здрав., образ., культ., соц. защита, дош. образ.,физ-ра, УРСО

				Объем потребленной холодной воды БУ		куб. м				1,674,161.98		1,623,937.19		1,575,219.17		1,585,493.94		1,264,572.91		1,232,208.50		1,232,208.50		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ХВ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				8.707		8.446		8.193		7.929		7.678		7.382		7.382

				Численность бюджетного учреждения		чел.				192267		192267		192267		199964		164696		166923		166923

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м				1,529,855.87		1,547,664.09		1,575,219.17		1585493.94		1264572.91		1232208.50		1232208.50		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				178,444.00		181,110.00		192,267		199964		164696		166923		166923		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м				144,306.11		76,273.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		деп. здрав., УРСО

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				13,823.00		11,157.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		деп. здрав., УРСО

				Объем потребленной электрической энергии БУ		кВтч				32,319,965.06		31,350,366.24		30,409,854.82		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30		23,845,309.30		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ЭЭ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				168.309		163.260		158.362		153.829		148.378		142.262		142.262

				Численность бюджетного учреждения		чел.				192,027		192,027		192,027		199,704		165,388		167,615		167,615

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч				31712476.66		30,969,482.24		30,409,854.82		30720334.70		24540015.70		23845309.30		23845309.30		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				190,512		190,530		192,027		199704.00		165388.00		167615.00		167615.00		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч				607,488.40		380,884.00				0.00		0.00		0.00		0.00		деп. Здрав.,

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				1,515		1,497				0.00		0.00		0.00		0.00		деп. Здрав.,

				Объем потребленной горячей воды (ГВ) БУ		тыс.куб.м.				183,126.23		177,632.51		172,303.51		157245.56		115497.48		111942.24		111942.24		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				1.289		1.251		1.213		1.170		1.135		1.098		1.098

				Численность бюджетного учреждения		чел.				142,015		142,015		142,015		134401		101717		101944		101944

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб.м.				53,002.73		57,432.22		172,292.74		156,417.11		114,693.88		111,162.75		111,162.75		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				77,503		73,258		141,908		133,751		101,067		101,294		101,294		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.68		0.78		1.21		1.169		1.135		1.097		1.097

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.						0.10		0.43		-0.041		-0.034		-0.038		0.000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб.м.				130,123.50		120,200.29		10.77		828.45		803.60		779.49		779.49		деп. Здрав., образ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				64,512		68,757		107		650.00		650.00		650.00		650.00		деп. Здрав., образ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				2.017		1.748		0.101		1.275		1.236		1.199

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.						-0.269		-1.647		1.174		-0.039		-0.037		-1.199

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.966		2.241		0.083		1.091		1.089		1.093		0.000

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				28.94%		32.33%		99.99%		99.47%		99%		99%		99%

		п.31		Объем потребленного природного газа БУ		тыс.куб.м.				44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30		деп. здрав., культ., дош. образ., УРСО

				Экономия		%						3%		6%		9%		49%		50%		50%		0%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.				44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30		деп. здрав., культ., дош. образ., УРСО

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.				8,171,067		8,584,309		10,366,188		10,612,699		8,939,839		8,299,248		8,299,248

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.				359,109.20		425,388.40		539,184		542,235		444,633		484,650

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.				297		288		293		274		247		248		248		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.				0		1		152		233		240		248		248		деп. здрав., образ., дош. образ. , физ-ра, культ., УРСО

		п.38		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0		0		1		63		63		62		62		деп. культ., физ-ра, УРСО

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.				295		286		291		291		261		233		233		деп. здрав., образ., физ-ра, культ., УРСО

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.				0		0		1		24		24		23		23		физ-ра, культ., УРСО

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.										Х

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.										Х

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.				549,196.6		689,915.5		778,000.0		612,205.7		634146.7		659570.4		659570.4

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.				145,873.0		164,869.0		145,122.0		142,100.0		140,000.0		138,000.0		136,000.0

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч				166,853,210.11		197,858,358.09		205,886,022.48		261,147,080.43		265,495,706.19		265,495,706.19		265,495,706.19

		п.58		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				7,196,862.19		7,703,898.94		8,194,640.97		4,722,171.96		4,920,120.00		4,902,363.00		4,902,363.00

		п.58.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.

		п.59		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО		тыс. куб. м.				103,331.90		97,708.02		102,027.76		103,558.18		47989.3		51540.5		51540.5

		п.60		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				49,535.26		46,839.29		48,910.08		49,643.73		28389.3		32136.6		32136.6

		п.61		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО		тыс. куб. м.				14,207.66		13,434.40		14,028.35		14,238.77		64503.3		64051.7		64051.7

		п.62		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		тыс. куб. м.				5,200.00		4,916.99		5,134.38		5,211.39		28389.3		32136.6		32136.6

		п.63		Число жилых домов		ед.				3,275		3,107		3,111		3,199		3,199		3,199		3,199

		п.64		Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				6		24		36		42		30		39		16

		п.65		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				5,712,693.81		5,977,949.71		6,347,711.92		5,806,668.28		6,187,821.41		6,187,821.41		6,187,821.41

		п.66		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				2,650,622.30		2,452,057.49		2,133,484.09		1,657,594.65		1,669,484.54		1,669,484.54		1,669,484.54

		п.67		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				6,046,229.28		6,411,691.76		6,781,207.98		6,589,856.19		6,977,348.12		6,977,348.12		6,977,348.12

		п.68		Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				2,388,862.81		2,079,610.51		1,778,209.83		1,062,850.30		1,068,402.09		1,068,402.09		1,068,402.09

		п.69		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				7,969,446.89		8,110,068.09		8,157,278.78		7,262,813.25		7,655,857.17		7,655,857.17		7,655,857.17

		п.70		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				394,655.80		320,159.70		319,323.80		309,024.80		309,024.80		309,024.80		309,024.80

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		ООО ГУК "Центральная", ООО "ГУК Центральная 1", ООО ГУК "Центральная 2"		42,592,128.00		49,842,383.00		51,832,843.00		90,637,543.00		90,637,543.00		90,637,543.00		90,637,543.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				1,739,974.00		2,014,165.00		2,215,581.50		2,290,235.00		2,290,235.00		2,290,235.00		2,290,235.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				656		650		650		436		436.00		436.00		436.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		5		13		20		8.00		16.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				1,817,951.86		1,819,199.47		1,819,199.47		1,135,733.59		1,135,733.59		1,135,733.59		1,135,733.59

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				747,514.19		735,942.73		735,942.73		684,389.00		684,389.00		684,389.00		684,389.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				1,843,081.00		2,025,368.00		2,025,368.00		1,682,537.00		1,682,537.00		1,682,537.00		1,682,537.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				722,385.05		529,774.20		529,774.20		144,936.00		144,936.00		144,936.00		144,936.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,565,466.05		2,555,142.20		2,555,142.20		1,827,029.69		1,827,029.69		1,827,029.69		1,827,029.69

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		РСУ 2		8,759,600.00		11,826,075.00		11,826,075.00		12,299,118.00		12,299,118.00		12,299,118.00		12,299,118.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				324,104.00		378,774.00		378,774.00		393,924.96		591,873.00		574,116.00		574,116.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				90		90		90		90		90.00		90.00		90.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		0		0		0.00		0.00		0.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				209,780.60		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				228,141.56		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				209,780.60		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				228,141.56		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				437,922.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Привокзальная		6,311,093.00		12,048,940.00		12,208,206.00		12,696,534.24		17,045,160.00		17,045,160.00		17,045,160.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб.м.				205,706.00		387,796.00		399,420.00		418,544.00		418,544.00		418,544.00		418,544.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				256		253		253		253		253.00		253.00		253.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		3		5		6.00		7.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с  использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				277,198.00		309,403.00		309,403.00		545,522.00		545,522.00		545,522.00		545,522.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				305,871.00		278,992.00		278,992.00				0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				522,124.00		523,759.00		523,759.00		626,077.00		626,077.00		626,077.00		626,077.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				60,945.00		64,635.00		64,635.00				0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				573,630.00		578,569.00		578,569.00		628,402.10		628,402.10		628,402.10		628,402.10

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				9,439.00		9,826.00		9,826.00				0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Матырская		13,271,206.00		14,836,414.00		15,031,522.00		14,933,968.00		14,933,968.00		14,933,968.00		14,933,968.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				472,814.00		552,020.00		570,617.00		561,318.00		561,318.00		561,318.00		561,318.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				446		431		420		408		408.00		408.00		408.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		1		2		2		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				426,587.50		447,267.80		449,650.61		453,539.70		453,539.70		453,539.70		453,539.70

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				222,159.10		197,385.30		189,629.50		178,478.97		178,478.97		178,478.97		178,478.97

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				429,310.70		453,559.60		479,376.70		494,550.90		494,550.90		494,550.90		494,550.90

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				223,606.80		194,993.70		162,807.90		141,682.70		141,682.70		141,682.70		141,682.70

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				513,765.90		588,241.20		578,867.30		575,867.80		575,867.80		575,867.80		575,867.80

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				92,047.30		17,164.20		16,328.30		13,442.80		13,442.80		13,442.80		13,442.80

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Сырская		5,608,742.00		6,128,412.00		8,200,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				154,725.00		165,440.00		382,174.00		410,000.00		410,000.00		410,000.00		410,000.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				142		142		134		133.00		133.00		133.00		133.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.								191,861.98		244,570.85		244,570.85		244,570.85		244,570.85

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				244,570.85		244,570.85		52,708.87				0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				14,414.00		90,010.44		91,196.74		257,212.62		257,212.62		257,212.62		257,212.62

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				242,798.62		167,202.18		166,015.88				0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				257,594.39		257,485.29		257,511.98		257,511.98		257,511.98		257,511.98		257,511.98

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Стахановская		13,351,660.00		13,278,360.00		12,671,767.20		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				1,774,704.54		1,420,210.84		1,369,563.60		248,000.00		248,000.00		248,000.00		248,000.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				30		30		30		30		30.00		30.00		30.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		2		2		2		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				163,375.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				85,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				100,380.00		100,380.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				148,120.00		148,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п. 49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		РСУ 3, ООО "УК "Комфорт-Л"		1,322.67		2,261.03		2,789.08		3,241,272.00		3,241,272.00		3,241,272.00		3,241,272.00

		п. 58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м				75.90		108.40		153.44		140,150.00		140,150.00		140,150.00		140,150.00

		п. 63		Число жилых домов		ед.				92.00		82.00		97.00		209		209		209		209

		п. 64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		1.00		1.00		1		0		0		0

		п. 65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				111,974.83		111,974.83		111,974.83		118,036.87		499190		499,190.00		499,190.00

		п. 66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				21,104.35		19,177.25		19,177.25		13,115.21		25005.1		25,005.10		25,005.10

		п. 67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				112,085.28		112,085.28		112,085.28		118,036.87		505528.8		505,528.80		505,528.80

		п. 68		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				20,993.90		19,066.80		19,066.80		13,115.21		18667		18,667.00		18,667.00

		п. 69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				129,224.98		131,152.08		131,152.08		131,152.08		524196		524,196.00		524,196.00

		п. 70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п. 49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		ССЭ		14,048.92		18,872.54		21,069.68		11,875,000.00		11,875,000.00		11,875,000.00		11,875,000.00

		п. 58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м				315.28		442.73		613.56		260,000.00		260,000.00		260,000.00		260,000.00

		п. 63		Число жилых домов		ед.				228.00		223.00		223.00		122.00		122.00		122.00		122.00

		п. 64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		4.00		4.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		п. 65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				503,252.26		503,252.26		503,252.26		314,013.00		314,013.00		314,013.00		314,013.00

		п. 66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				95,815.66		95,231.37		95,231.37		40,814.00		40,814.00		40,814.00		40,814.00

		п. 67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				498,970.96		498,970.96		498,970.96		328,108.00		328,108.00		328,108.00		328,108.00

		п. 68		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				100,096.96		99,512.66		99,512.66		26,719.00		26,719.00		26,719.00		26,719.00

		п. 69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				598,359.42		597,775.12		597,775.12		351,706.00		351,706.00		351,706.00		351,706.00

		п. 70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				708.50		708.50		708.50		3,121.00		3,121.00		3,121.00		3,121.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Капиталл				52,830.00		72,440.00		75,337.60		75,337.60		75,337.60		75,337.60

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.						1,787.00		2,516.00				0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.						2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Городок		1,293,755.00		3,042,371.00		3,042,371.00		3,164,065.84		3,164,065.84		3,164,065.84		3,164,065.84

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				46,815.00		104,147.00		104,147.00				0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				6.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		УК Городок,ТСЖ "Содружество, УК Новолипецкая, ТСЖ Желябова 14, ТСЖ Угловая 15, ЖЭУ треста Липецкстрой,  УК Глобус, УК Глобус-Л, ГУЖК Сокол,  УК Университетский, ук Октябрьская,  ТСЖ ул. Терешковой, ТСЖ пр. Победы, ГУК Правобережная, ГУК Левобережная, УК ", ТСЖ "Толстого 2", УК "Городище"		75,649,654.52		86,781,439.52		90,976,939.52		92,924,241.75		92,924,241.75		92,924,241.75		92,924,241.75

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				2,477,628.47		2,679,007.97		2,771,080.87		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				1,329.00		1,197.00		1,205.00		1,509.00		1,509.00		1,509.00		1,509.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.						3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,136,039.76		2,254,448.28		2,429,965.70		2,462,848.20		2,462,848.20		2,462,848.20		2,462,848.20

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				633,786.59		580,729.77		461,774.15		440,769.25		440,769.25		440,769.25		440,769.25

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,249,548.74		2,323,654.41		2,518,047.23		2,550,929.73		2,550,929.73		2,550,929.73		2,550,929.73

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				641,774.92		628,101.75		508,193.17		508,193.17		508,193.17		508,193.17		508,193.17

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,578,450.15		2,641,094.00		2,697,651.90		2,730,534.40		2,730,534.40		2,730,534.40		2,730,534.40

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00

		п.71		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кв. м.				10,939,171.00		11,563,253.00		12,222,939.00		12,920,260.20		1,741,338.70		1,885,869.80		1,885,869.80

		п.72		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				436,619.00		401,398.00		377,621.00		360,628.00		339,845.20		313,303.30		313,303.30

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.																		департамент транспорта

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.																		департамент транспорта

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		N п.		Наименование показателей		Ед. изм.		Формула		Значения целевых показателей														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		А.1.		Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		кг у.т./ тыс. руб.		п2/п1		112.23		88.31		90.56		69.44		68.01		65.21		12.98

		*** п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,

		А.1., В.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,

		n - индекс года

		А.2.		Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального		%		(п7/п3) х 100%		87.20		97.19		97.28		97.33		79.15		79.04		78.94

		А.3.		Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО		%		(п8/п4) х 100%		53.07		57.56		58.92		58.78		50.55		50.55		50.54

		А.4.		Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО		%		(п9/п5) х 100%		69.62		72.23		72.39		73.40		71.34		72.07		72.80

		А.5.		Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО		%		(п10/п6) х 100%		97.788		98.446		98.430		98.512		99.611		99.947		99.947

		А.6.		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы		%		(п18/п17) х 100%				48.46		21.71		44.03		45.61		31.56

		А.7.		Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.		п15(n) - п15(n-1)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		А.8.		Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО		%		(п15/п16) х 100%

		Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		В.1.		Экономия ЭЭ в натуральном выражении		тыс. кВтч		[(А.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п3(t0)				371,583.15		336,630.72		664,717.51		686,931.72		730,428.08		1,541,790.45

		В.2.		Экономия ЭЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.1.*п11(t0)				653,986.34		592,470.07		1,169,902.82		1,208,999.83		1,285,553.42		2,713,551.19

		В.3.		Экономия ТЭ в натуральном выражении		тыс. Гкал		[(A.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п4(t0)				1,325.14		1,200.49		2,370.51		2,449.73		2,604.85		5,498.33

		В.4.		Экономия ТЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.3. х п12(2007)				874,102.10		791,879.22		1,563,659.51		1,615,915.40		1,718,237.21		3,626,863.42

		В.5.		Экономия воды в натуральном выражении		тыс. м. куб		[(A.1.(t0) - А.1.(n))/А.1.(t0)]*п5(t0)				11,815.81		10,704.37		21,137.06		21,843.44		23,226.56		49,026.72

		В.6.		Экономия воды в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.5.*п13(t0)				109,768.87		99,443.60		196,363.29		202,925.56		215,774.74		455,458.23

		В.7.		Экономия природного газа в натуральном выражении		тыс. куб. м.		[(A.1.(t0) -|А.1.(n))/А.1.(t0)]*п6(t0|				710,384.47		643,563.19		1,270,792.29		1,313,260.93		1,396,416.30		2,947,561.00

		В.8.		Экономия природного газа в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.7.*п14(t0)				2,001,941.58		1,813,631.86		3,581,232.46		3,700,913.76		3,935,254.74		8,306,551.13

		ГруппаС. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		п19/п20		0.179		0.181		0.184		0.178		0.173		0.168		0.168

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		п21/п22		0.225		0.209		0.213		0.203		0.192		0.186		0.186

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.		С.1.(n) - С.1.(n-1)				0.002		0.003		-0.006		-0.005		-0.005		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.		С.2.(n) - С.2.(n-1)				-0.016		0.004		-0.010		-0.011		-0.006		0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.257		1.155		1.158		1.140		1.110		1.107		1.107

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				8.573		8.545		8.193		7.929		7.678		7.382		7.382

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				10.440		6.836		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.						-0.028		-0.352		-0.264		-0.251		-0.296		0.000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.						-3.604		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.218		0.800		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						166.459		162.544		158.362		153.829		148.378		142.262		142.262

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.						400.982		254.432										0.000

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел						-3.91		-4.18		-4.53		-5.451		-6.116		0.000

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел						-146.55		-254.43		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.41		1.57		0.000		0.000		0.0		0.0		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				98.120%		98.785%		100.000%		100.000%		100%		100%		100%

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				51.26%		55.05%		90.22%		90.46%		92.32%		92.34%		92.343%

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				91.38%		95.30%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100%

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		С.21.		Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:

		С.21.1.		для фактических условий		%				4.395		4.955		5.201		5.109		4.974		5.840		0.000

		С.21.2.		для сопоставимых условий		%				4.395		5.206		6.599		6.636		5.180		4.675		0.000

		С.22.		Динамика расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):

		С.22.1.		для фактических условий		тыс. руб.						0.560		0.246		-0.092		-0.135		0.866		-5.840

		С.22.2.		для сопоставимых условий		тыс. руб.						0.811		1.393		0.037		-1.456		-0.505		-4.675

		С.23.		Доля расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		%

		С.24.		Динамика расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%				0%		0.347%		51.877%		85.036%		97.166%		100.000%		100.000%

		С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0		0		1		63		63		62		62

		С.27.		Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры		%								0.3%		8.2%		9.2%		9.9%		9.87

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%

		С29.		Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.		тыс. руб./чел.				3.765		4.185		5.361		4.308		4.530		4.779		4.850

		Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

																								20.12.2011г.

		№ п/п		Наименование показателей		Ед. изм.				Значения целевых показателей														Примечание

										2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

														план

		D.1.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО		%		(п46/п45) х 100%		90.292		91.586		91.424		91.470		435.545		99.040		19.967

		D.2.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п48/п47) х 100%		98.407		93.553		98.381		98.344		96.687		96.688		96.689

		D.3.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории М		%		(п49/п47) х 100%		35.153		41.893		41.824		54.355		55.173		55.017		54.862

		D.4.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)		%		(п51/п50) х 100%		2.940		1.820		1.211		1.183		3.497		3.497		3.497

		D.5.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п53/п52) х 100%		35.080		46.936		48.216		51.513		42.346		42.346		42.346

		D.6.		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)		%		(п55/п54) х 100%		5.942		8.672		7.778		7.466		31.094		31.094		31.094		0.000

		D.7.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО		%		(п57/п56) х 100%		48.367		51.488		51.488		51.488		54.909		54.909		54.909		0.000

		D.8.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирны		%		(п58/п56) х 100%		25.415		27.585		32.263		19.740		18.768		18.700		18.700

		D.9.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых дома		%		(п60/п59) х 100%		47.938		47.938		47.938		47.938		59.158		62.352		62.352

		D.10.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (испол		%		(п62/п61) х 100%		36.600		36.600		36.600		36.600		44.012		50.173		50.173

		D.11.		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)		шт.		п.64		6		24		36		42		30		39		16

		D.12.		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов		%		(п64/п63) х 100%		0.183		0.772		1.157		1.313		0.938		1.219		0.500

		D.13.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п51+п53)/п65		0.160		0.200		0.196		0.226		0.169		0.169		0.169

		D.14.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п50-п51+п52-п53)/п66		0.639		0.556		0.634		0.754		0.857		0.857		0.857

		D.15.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):																				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(n-1)				0.040		-0.004		0.030		-0.057		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(2009)				0.040		0.036		0.066		0.009		0.009		0.009		При стабилизации п. 47. и п. 49. на уровне 2007 г.

		D.16.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):																				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(n-1)				-0.083		0.078		0.120		0.103		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(2009)				-0.083		-0.005		0.115		0.218		0.218		0.218		При стабилизации п. 46. и п. 47. на уровне 2007г.

		D.17.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:

		D.17.1.		для фактических условий		-		D.14./D.13.		3.994		2.780		3.235		3.336		5.071		5.071		5.071

		D.17.2.		для сопоставимых условий		-		D.14./ D.13.(2009)		3.994		3.475		3.963		4.713		5.356		5.356		5.356

		D.18.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):		куб. м./кв. м.		(п55+п57)/п67		2.290		2.276		1.957		1.896		2.165		2.165		2.165

		D.19.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		куб. м./кв. м.		(п54-п55+п56-п57)/п68		7.109		7.585		8.210		13.029		12.536		12.536		12.536

		D.20.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти

		D.20.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(n-1)				-0.014		-0.319		-0.061		0.269		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.20.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(2009)				-0.014		-0.333		-0.394		-0.125		-0.125		-0.125		При стабилизации п. 51. и п. 53. на уровне 2007 г.

		D.21.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)

		D.21.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(n-1)				0.476		0.625		4.819		-0.493		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.21.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(2009)				0.476		1.101		5.920		5.427		5.427		5.427		При стабилизации п. 50. и п. 51. на уровне 2007 г.

		D.22.		Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет

		D.22.1.		для фактических условий		-		D.19./D.18.		3.104		3.333		4.195		6.872		5.790		5.790		5.790

		D.22.2.		для сопоставимых условий		-		D.19./D.18.    (2009)		3.104		3.312		3.585		5.690		5.474		5.474		5.474

		D.23.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п46+п48)/п69		63.519		59.514		64.415		70.612		67.470		67.661		67.852

		D.24.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п45-п46+п47-п48)/п70		29.821		106.820		37.055		37.929		-76.246		53.330		720.567		0.000

		D.25.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче

		D.25.1.		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(n-1)				-4.005		4.901		6.197		-3.142		0.191		0.191		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.25.2.		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(2009)				-4.005		0.896		7.093		3.951		4.142		4.333		При стабилизации п. 42. и п. 44. на уровне 2007 г.

		D.26.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):																				где п - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.26.1		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(n-1)				76.999		-69.765		0.874		-114.175		129.576		667.237

		D.26.2		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(2007)				76.999		7.234		8.108		-106.067		23.509		690.746		При стабилизации п. 41. и п. 42. на уровне 2007 г.

		D.27.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		D.27.1.		для фактических условий		-		D.24./D.23.		0.469		1.795		0.575		0.537		-1.130		0.788		10.620

		D.27.2.		для сопоставимых условий		-		D.24./D.23.   (2007)		0.469		1.682		0.583		0.597		-1.200		0.840		11.344

		D.28.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр		тыс. куб. м./кв. м.		(п60+п62)/п71		0.005		0.004		0.004		0.004		0.033		0.034		0.034		0.000

		D.29.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		тыс. куб. м./кв. м.		(п59-п60+п61-п62)/п72		0.144		0.148		0.164		0.175		0.164		0.164		0.164

		D.30.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на

		D.30.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(n-1)				-0.001		0.000		0.000		0.029		0.001		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.30.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(2009)				-0.001		-0.001		-0.001		0.028		0.029		0.029		При стабилизации п. 56., п. 58. на уровне 2007 г.

		D.31.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):

		D.31.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(n-1)				0.004		0.016		0.011		-0.011		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.31.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(2009)				0.004		0.020		0.031		0.020		0.020		0.020		При стабилизации п. 55., п. 56. на уровне 2007 г.

		D.32.		Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с исполь

		D.32.1.		для фактических условий		-		D.29./D.28.		28.800		37.000		41.000		43.750		4.970		4.824		4.824

		D.32.2.		для сопоставимых условий		-		D.29./D.28.       (2009)		28.800		29.600		32.800		35.000		32.800		32.800		32.800
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ЦЕЛЕВЫЕ (ИТОГ)

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		N п.		Наименование показателей		Ед. изм.		Формула		Значения целевых показателей														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		А.1.		Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		кг у.т./ тыс. руб.		п2/п1		112.23		88.31		90.56		69.44		68.01		65.21		12.98		0.00

		*** п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,

		А.1., В.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,

		n - индекс года

		А.2.		Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального		%		(п7/п3) х 100%		87.20		97.19		97.28		97.33		79.15		79.04		78.94		0.00

		А.3.		Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО		%		(п8/п4) х 100%		53.07		57.56		58.92		58.78		50.55		50.55		0.00

		А.4.		Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО		%		(п9/п5) х 100%		69.62		72.23		72.39		73.40		71.34		72.07		0.00

		А.5.		Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО		%		(п10/п6) х 100%		97.79		98.45		98.43		98.51		99.61		99.95		0.000

		А.6.		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы		%		(п18/п17) х 100%		0.00		48.46		21.71		44.03		45.61		31.56

		А.7.		Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.		п15(n) - п15(n-1)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		А.8.		Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО		%		(п15/п16) х 100%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		В.1.		Экономия ЭЭ в натуральном выражении		тыс. кВтч		[(А.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п3(t0)		0.00		371583.15		336630.72		664717.51		686931.72		730428.08		- 0

		В.2.		Экономия ЭЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.1.*п11(t0)		0.00		653986.34		592470.07		1169902.82		1208999.83		1285553.42		- 0

		В.3.		Экономия ТЭ в натуральном выражении		тыс. Гкал		[(A.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п4(t0)		0.00		1325.14		1200.49		2370.51		2449.73		2604.85		- 0

		В.4.		Экономия ТЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.3. х п12(2007)		0.00		874102.10		791879.22		1563659.51		1615915.40		1718237.21		- 0

		В.5.		Экономия воды в натуральном выражении		тыс. м. куб		[(A.1.(t0) - А.1.(n))/А.1.(t0)]*п5(t0)		0.00		11815.81		10704.37		21137.06		21843.44		23226.56		- 0

		В.6.		Экономия воды в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.5.*п13(t0)		0.00		109768.87		99443.60		196363.29		202925.56		215774.74		- 0

		В.7.		Экономия природного газа в натуральном выражении		тыс. куб. м.		[(A.1.(t0) -|А.1.(n))/А.1.(t0)]*п6(t0|		0.00		710384.47		643563.19		1270792.29		1313260.93		1396416.30		- 0

		В.8.		Экономия природного газа в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.7.*п14(t0)		0.00		2001941.58		1813631.86		3581232.46		3700913.76		3935254.74		- 0

		ГруппаС. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		п19/п20		0.18		0.18		0.18		0.18		0.17		0.17		0.000

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		п21/п22		0.23		0.21		0.21		0.20		0.19		0.19		0.000

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.		С.1.(n) - С.1.(n-1)		0.00		0.00		0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.		С.2.(n) - С.2.(n-1)		0.00		-0.02		0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.26		1.16		1.16		1.14		1.11		1.11		0.000

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				8.57		8.55		8.19		7.93		7.68		7.38		0.000

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				10.44		6.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.00		-0.03		-0.35		-0.26		-0.25		-0.30		0.000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.00		-3.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.22		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						166.46		162.54		158.36		153.83		148.38		142.26		0.000

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.						400.98		254.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				0.00		-3.91		-4.18		-4.53		-5.45		-6.12		0.000

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				0.00		-146.55		-254.43		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.41		1.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				0.98		0.99		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				0.51		0.55		0.90		0.90		0.92		0.92		0.000%

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				0.91		0.95		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%				1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.21.		Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.21.1.		для фактических условий		%				4.40		4.96		5.20		5.11		4.97		5.84		0.000

		С.21.2.		для сопоставимых условий		%				4.40		5.21		6.60		6.64		5.18		4.68		0.000

		С.22.		Динамика расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.22.1.		для фактических условий		тыс. руб.				0.00		0.56		0.25		-0.09		-0.14		0.87		0.000

		С.22.2.		для сопоставимых условий		тыс. руб.				0.00		0.81		1.39		0.04		-1.46		-0.51		0.000

		С.23.		Доля расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		%				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.24.		Динамика расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%				0.00		0.00		0.52		0.85		0.97		1.00		0.000%

		С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0.00		0.00		1.00		63.00		63.00		62.00		0

		С.27.		Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры		%				0.00		0.00		0.00		0.08		0.09		0.10		- 0

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С29.		Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.		тыс. руб./чел.				3.77		4.19		5.36		4.31		4.53		4.78		0.000

		Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

																								20.12.2011г.

		№ п/п		Наименование показателей		Ед. изм.				Значения целевых показателей														Примечание

										2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

														план

		D.1.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО		%		(п46/п45) х 100%		90.29		91.59		91.42		91.47		435.55		99.04		0.000

		D.2.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п48/п47) х 100%		98.41		93.55		98.38		98.34		96.69		96.69		0.000

		D.3.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории М		%		(п49/п47) х 100%		35.15		41.89		41.82		54.36		55.17		55.02		0.000

		D.4.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)		%		(п51/п50) х 100%		2.94		1.82		1.21		1.18		3.50		3.50		0.000

		D.5.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п53/п52) х 100%		35.08		46.94		48.22		51.51		42.35		42.35		0.000

		D.6.		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)		%		(п55/п54) х 100%		5.94		8.67		7.78		7.47		31.09		31.09		0.000		0.000

		D.7.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО		%		(п57/п56) х 100%		48.37		51.49		51.49		51.49		54.91		54.91		0.000		0.000

		D.8.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирны		%		(п58/п56) х 100%		25.42		27.59		32.26		19.74		18.77		18.70		0.000

		D.9.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых дома		%		(п60/п59) х 100%		47.94		47.94		47.94		47.94		59.16		62.35		0.000

		D.10.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (испол		%		(п62/п61) х 100%		36.60		36.60		36.60		36.60		44.01		50.17		0.000

		D.11.		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)		шт.		п.64		6.00		24.00		36.00		42.00		30.00		39.00		0

		D.12.		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов		%		(п64/п63) х 100%		0.18		0.77		1.16		1.31		0.94		1.22		0.000

		D.13.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п51+п53)/п65		0.16		0.20		0.20		0.23		0.17		0.17		0.000

		D.14.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п50-п51+п52-п53)/п66		0.64		0.56		0.63		0.75		0.86		0.86		0.000

		D.15.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(n-1)		0.00		0.04		0.00		0.03		-0.06		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(2009)		0.00		0.04		0.04		0.07		0.01		0.01		0.000		При стабилизации п. 47. и п. 49. на уровне 2007 г.

		D.16.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(n-1)		0.00		-0.08		0.08		0.12		0.10		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(2009)		0.00		-0.08		-0.01		0.12		0.22		0.22		0.000		При стабилизации п. 46. и п. 47. на уровне 2007г.

		D.17.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.17.1.		для фактических условий		-		D.14./D.13.		3.99		2.78		3.24		3.34		5.07		5.07		0.000

		D.17.2.		для сопоставимых условий		-		D.14./ D.13.(2009)		3.99		3.48		3.96		4.71		5.36		5.36		0.000

		D.18.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):		куб. м./кв. м.		(п55+п57)/п67		2.29		2.28		1.96		1.90		2.17		2.17		0.000

		D.19.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		куб. м./кв. м.		(п54-п55+п56-п57)/п68		7.11		7.59		8.21		13.03		12.54		12.54		0.000

		D.20.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.20.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(n-1)		0.00		-0.01		-0.32		-0.06		0.27		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.20.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(2009)		0.00		-0.01		-0.33		-0.39		-0.13		-0.13		0.000		При стабилизации п. 51. и п. 53. на уровне 2007 г.

		D.21.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.21.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(n-1)		0.00		0.48		0.63		4.82		-0.49		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.21.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(2009)		0.00		0.48		1.10		5.92		5.43		5.43		0.000		При стабилизации п. 50. и п. 51. на уровне 2007 г.

		D.22.		Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.22.1.		для фактических условий		-		D.19./D.18.		3.10		3.33		4.20		6.87		5.79		5.79		0.000

		D.22.2.		для сопоставимых условий		-		D.19./D.18.    (2009)		3.10		3.31		3.59		5.69		5.47		5.47		0.000

		D.23.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п46+п48)/п69		63.52		59.51		64.42		70.61		67.47		67.66		0.000

		D.24.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п45-п46+п47-п48)/п70		29.82		106.82		37.06		37.93		-76.25		53.33		0.000		0.000

		D.25.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.25.1.		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(n-1)		0.00		-4.01		4.90		6.20		-3.14		0.19		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.25.2.		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(2009)		0.00		-4.01		0.90		7.09		3.95		4.14		0.000		При стабилизации п. 42. и п. 44. на уровне 2007 г.

		D.26.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где п - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.26.1		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(n-1)		0.00		77.00		-69.77		0.87		-114.18		129.58		0.000

		D.26.2		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(2007)		0.00		77.00		7.23		8.11		-106.07		23.51		0.000		При стабилизации п. 41. и п. 42. на уровне 2007 г.

		D.27.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.27.1.		для фактических условий		-		D.24./D.23.		0.47		1.80		0.58		0.54		-1.13		0.79		0.000

		D.27.2.		для сопоставимых условий		-		D.24./D.23.   (2007)		0.47		1.68		0.58		0.60		-1.20		0.84		0.000

		D.28.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр		тыс. куб. м./кв. м.		(п60+п62)/п71		0.01		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.000		0.000

		D.29.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		тыс. куб. м./кв. м.		(п59-п60+п61-п62)/п72		0.14		0.15		0.16		0.18		0.16		0.16		0.000

		D.30.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.30.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(n-1)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.30.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(2009)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.000		При стабилизации п. 56., п. 58. на уровне 2007 г.

		D.31.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.31.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(n-1)		0.00		0.00		0.02		0.01		-0.01		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.31.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(2009)		0.00		0.00		0.02		0.03		0.02		0.02		0.000		При стабилизации п. 55., п. 56. на уровне 2007 г.

		D.32.		Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с исполь						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.32.1.		для фактических условий		-		D.29./D.28.		28.80		37.00		41.00		43.75		4.97		4.82		0.000

		D.32.2.		для сопоставимых условий		-		D.29./D.28.       (2009)		28.80		29.60		32.80		35.00		32.80		32.80		0.000





п.34

		

		N п.п.				Общие сведения		Единица измерения		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				ТЭ		Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ) БУ				184,171.83		178,646.64		173,301.23		171,697.71		129,341.71		125,832.03		125,832.000

						тариф средний		с 01.01.		1,155.51		1,191.07		1,267.86		1,272.33		1,272.33		1,425.01

						% роста тарифа		с 01.07.										1,425.01		1,596.01

												103%		106%		100%		112%		112%

						Затраты				212,812.39		212,780.65		219,721.70		218,456.15		174,439.28		190,070.54		0.000

						% роста затарат						100%		103%		99%		80%		109%

				ХВ		Объем потребленной холодной воды БУ		куб. м		1,674,161.98		1,623,937.19		1,575,219.17		1,585,493.94		1,264,572.91		1,232,208.50		1,232,208.50

						тариф средний		с 01.01.		12.86		12.54		14.28		14.71		14.71		16.48

						% роста тарифа		с 01.07.				98%		114%		103%		16.48		18.46

																		112%		112%

						затраты				21,529.723		20,364.172		22,494.130		23,322.616		19,721.01		21,526.68		0.000

						% роста затарат						95%		110%		104%		85%		109%

				ГВ		Объем потребленной горячей воды (ГВ) БУ		тыс.куб.м.		183,126.23		177,632.51		172,303.51		157,245.56		115,497.48		111,942.24		111,942.24

						тариф средний		с 01.01.		25.04		28.60		31.87		34.77		34.77		38.94

						% роста тарифа		с 01.07.				114%		111%		109%		38.94		43.61

																		112%		112%

						Затраты				4,585.48		5,080.29		5,491.31		5,467.43		4,256.66		4,620.42		0.000

						% роста затарат						111%		108%		100%		78%		109%

				ЭЭ		Объем потребленной электрической энергии БУ		кВтч		32,319,965.06		31,350,366.24		30,409,854.82		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30		23,845,309.30

						тариф средний		с 01.01.		3.74		4.86		5.71		5.76		5.76		6.45		7.26

						% роста тарифа		с 01.07.				130%		117%		101%		6.45		7.22

																		112%		112%

						Затраты				120,876.67		152,362.78		173,640.27		176,949.13		149,816.80		162,982.69		173,116.946

						% роста затарат						126%		114%		102%		85%		109%

		п.31		Газ		Объем потребленного природного газа БУ		тыс.куб.м.		44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30

						тариф средний		с 01.01.		3.29		4.09		4.72		4.87		4.87		5.60

						% роста тарифа		с 01.07.				124%		115%		103%		5.60		6.44

																		115%		115%

						Затраты				0.15		0.18		0.20		0.20		0.12		0.13		0.000

						% роста затарат						120%		111%		100%		60%		108%

						ИТОГО ЗАТРАТЫ				359,804.41		390,588.07		421,347.61		424,195.53		348,233.87		379,200.46		173,116.946

						% роста затрат						109%		108%		101%		82%		109%

		п.34				Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.		359109.20		425,388.40		539,184		542,235		444,633		484,650

												118%		127%		101%





свод

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				184171.8		178646.6		173301.2		171697.7		129341.7		125832.0

				Площадь бюджетного учреждения				927335.3		927335.31		927335.3		952965.3		742084.99		744952.99		БЕЗ здравоохранения

				ТЭ		Гкал/кв. м.		0.1986		0.1926		0.1869		0.1802		0.1743		0.1689

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		94402.75		98336.66		156350.96		155323.97		119408.76		116197.02

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		527580.90		543841.83		847572.50		872404.00		690358.29		693226.29

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.179		0.181		0.184		0.178		0.173		0.168

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.002		0.003		-0.006		-0.005		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		89769.08		80309.98		16950.27		16373.74		9932.95		9635.01

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		399754.40		383493.48		79762.80		80561.30		51726.70		51726.70

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.225		0.209		0.213

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016		0.004

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.257		1.155		1.158

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		51%		55%		90%		90%		92%		92%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		1674161.98		1623937.20		1575219.16		1585493.94		1264572.91		1232208.50

				Численность бюджетного учреждения		чел.		192267		192267		192267		199964		164696		166923

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		29061		29061		29061		29283		14913		14962

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		163206		163206		163206		170681		149783		151961

				ХВ		куб.м./чел		8.7075		8.4463		8.1929		7.9289		7.6782		7.3819

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1529855.87		1547664.10		1575219.16		1585493.94		1264572.91		1232208.50

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		178444		181110		192267		199964		164696		166923

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		25663.00		26755.00		29061.00		29283.00		14913.00		14962.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		152781.00		154355.00		163206.00		170681.00		149783.00		151961.00

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		8.573		8.545		8.193		7.929		7.678		7.382

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.028		-0.352		-0.264		-0.251		-0.296

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		144306.11		76273.10		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		13823		11157		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3398.00		2306.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		10425.00		8851.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		10.440		6.836

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-3.604				0.000		0.000		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.218		0.800		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		91%		95%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32,319,965.10		31,350,366.20		30,409,854.80		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30

				Численность бюджетного учреждения		чел.		192,027		192,027		192,027		199,704		165,388		167,615

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		29,227		29,227		29,227		29,427		14,983		15,032

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		162,800		162,800		162,800		170,277		150,405		152,583

				ЭЭ		кВтч/чел		168.3095		163.2602		158.3624		153.8293		148.3785		142.2624

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		31,712,476.7		30,969,482.2		30,409,854.8		30,720,334.7		24,540,015.7		23,845,309.3

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		190,512		190,530		192,027		199,704		165,388		167,615

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		29,010		29,095		29,227		29,427		14,983		15,032

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		161,502		161,435		162,800		170,277		150,405		152,583

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				166.459		162.544		158.362		153.829		148.378		142.262

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-3.915		-4.182		-4.533		-5.451		-6.116

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		607,488.40		380,884.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1,515.00		1,497.00		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		217.00		132.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1,298.00		1,365.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				401.0		254.4

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-146.6				0.0		0.0		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.4		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		183126.23		177632.51		172303.50		157245.56		115497.48		111942.24

				Численность бюджетного учреждения		чел.		142015		142015		142015		134401		101717		101944

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		25297		25297		25297		23544		10857		10906

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		116718		116718		116718		110857		90860		91038

				ГВ		тыс.куб.м./чел		1.289485		1.250801		1.213277		1.169973		1.135479		1.098076

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		53,002.73		57,432.22		172,292.73		156,417.11		114,693.88		111,162.75

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		77,503.00		73,258.00		141,908.00		133,751.00		101,067.00		101,294.00

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		11,034.00		13,182.00		25,288.00		23,261.00		10,574.00		10,623.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		66,469.00		60,076.00		116,620.00		110,490.00		90,493.00		90,671.00

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.684		0.784		1.214		1.169		1.135		1.097

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.100		0.430		-0.045		-0.034		-0.038

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		130123.50		120200.29		10.77		828.45		803.60		779.49

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		64512		68757		107		650		650		650

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		14263		12115		9		283		283		283

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		50249		56642		98		367		367		367

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		2.017		1.748		0.101		1.275		1.236		1.199

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.269		-1.647		1.174		-0.039		-0.037

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.949		2.230		0.083		1.091		1.089		1.093

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		29%		32%		100%		99%		99%		99%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		44.99		43.64		42.33		41.06		39.50		38.30

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		44.99		43.64		42.33		41.06		23.00		22.30

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		58%		58%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		297		288		293		274		247		248

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		1		135		233		240		248		1 некоммерческое, 1 частное (департамент здравоохранения)

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		46%		85%		97%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.		0		0		1		63		63		62

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		295		286		291		261		233		234

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.		0		0		1		24		24		23

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.3%		9.2%		10.3%		9.8%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.
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ФИЗ-РА раиса васил. 434559

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Департамент по физической культуре и спорту

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				9031.7		8760.7		8511.90		10125.700		9773.200		9480.000		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,     11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,   11 месяцев 2013, СДЮШОР-9 (аренда помещения)

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Площадь бюджетного учреждения				34781.4		34781.4		34781.4		42703.9		42703.9		42703.9

				ТЭ		Гкал/кв. м.		0.2597		0.2519		0.2447		0.2371		0.2289		0.2220

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		6419.2		6964.3		8044.2		9750.0		9408.8		9126.5

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		26476.7		28764.2		32228.3		40515.8		40515.8		40515.8

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.2424		0.2421		0.2496		0.2406		0.2322		0.2253

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.000		0.007		-0.009		-0.008		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		2612.5		1796.4		467.7		375.7		364.4		353.5

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		8304.7		6017.2		2553.1		2188.1		2188.1		2188.1

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.3146		0.2985		0.1832		0.1717		0.1665		0.1616

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016		-0.115		-0.012		-0.005		-0.005

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.2979		1.2330		0.7340		0.7136		0.7171		0.7173

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		71%		79%		95%		96%		96%		96%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		75399		73137.0		70942.9		77389.6		74913.1		72291.1		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения)

										3%		6%		-3%		1%		4%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		25030		25030		25030		28149		28149		28149

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		623		623		623		766		766		766

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		24407		24407		24407		27383		27383		27383

				XB				3.0123		2.9220		2.8343		2.7493		2.6613		2.5682

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		74241		72717.0		70942.9		77389.6		74913.1		72291.1

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		24195		24392		25030		28149		28149		28149

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		594		600		623		766		766		766

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		23601		23792		24407		27383		27383		27383

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.068		2.981		2.834		2.749		2.661		2.568

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.087		-0.147		-0.085		-0.088		-0.093

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		1158		420		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		835		638		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		29		23		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		806		615		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.387		0.658

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.729

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.452		0.221

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		3436138		3333054		3233062.0		3534109.0		3410415.0		3308103.0		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения),ДЮЦ Матырский

										3%		6%		-3%		1%		4%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		25417		25417		25417		28643		28643		28643

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		646		646		646		798		798		798

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		24771		24771		24771		27845		27845		27845

				ЭЭ				135.19		131.13		127.20		123.38		119.07		115.49

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		3436138		3333054		3233062		3534109		3410415		3308103

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		25417		25417		25417		28643		28643		28643

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		646		646		646		798		798		798

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		24771		24771		24771		27845		27845		27845

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				135.19		131.13		127.20		123.38		119.07		115.49

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-4.06		-3.93		-3.82		-4.31		-3.58

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		16872.5		16366.325		15875.333		15557.72		15013.257		14487.843		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения),ДЮЦ Матырский

										3%		6%		8%		11%		14%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		20373		20373		20373		20551		20551		20551

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		397		397		397		575		575		575

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		19976		19976		19976		19976		19976		19976

				ГВ				0.82818		0.80333		0.77923		0.75703		0.73054		0.70497

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		9164.9		11363.025		15864.56		15,547.27		15,003.12		14,478.01

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		3561		4735		20266		20444		20444		20444

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		185		315		388		566		566		566

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		3376		4420		19878		19878		19878		19878

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		2.574		2.400		0.783		0.760		0.734		0.708

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.174		-1.617		-0.023		-0.026		-0.026

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		7707.6		5003.3		10.773		10.450		10.137		9.833

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16812		15638		107		107		107		107

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		212		82		9		9		9		9

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16600		15556		98		98		98		98

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.458		0.320		0.101		0.098		0.095		0.092

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.138		-0.219		-0.003		-0.003		-0.003

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.178		0.133		0.129		0.129		0.129		0.130

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		54%		69%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		27		27		29		23		23		23

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0		0		21		23		23

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		91%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.								51		51		51

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		27		27		29		22		22		22

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.								22		22		22

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.														департамент финансов (соц.защиты)

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.														департамент соц.защиты

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.														департамент транспорта

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.														департамент транспорта

				Руководитель

														подпись



churilinaaa:
по прошлому году, по отчету 8904, по ТЭРам 24805

к Методике расчета значений целевых



Образ Надежда александр 309623

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Депарамент образования

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				63299.2		61400.22		59558.21		57771.46		57394.92		55673.07

										3%		6%		9%		9%		12%

				Площадь бюджетного учреждения				410,846.80		410,846.80		410,846.80		411,419.60		425,126.00		425,126.00

				ТЭ				0.1541		0.1494		0.1450		0.1404		0.1350		0.1310

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		51,711.70		49,075.57		47,603.30		52,176.96		51,968.25		50,409.20

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		335,456.90		317,869.50		356,744.80		384,163.30		398,257.30		398,257.30

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.154		0.154		0.133		0.136		0.130		0.127

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.000		-0.021		0.003		-0.006		-0.003

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		11587.5		12324.65		11,954.91		5,594.50		5,426.67		5,263.87

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		75389.9		92977.3		54102		27256.3		26868.7		26868.7		учреждения дополнительного образования (S = 53955,3 )

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.154		0.133		0.221		0.205		0.202		0.196

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.021		0.088		-0.016		-0.003		-0.01

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.000		0.864		1.662		1.507		1.554		1.543

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		82%		80%		80%		90%		91%		91%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		352,080.40		341,517.99		331,272.45		330,941.18		330,941.18		329,286.47

										3%		6%		6%		6%		6%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		64,039		64,039		64,039		66,301		68,336		70,336

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5,548		5,548		5,548		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		58,491		58,491		58,491		60,965		63,000		65,000

				XB				5.4979		5.3330		5.1730		4.9915		4.8429		4.6816

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		345,810.40		337,917.99		331,272.45		330,941.18		330,941.18		329,286.47

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		61,850		61,528		64,039		66,301		68,336		70,336

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		5,453		5458		5548		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56,397		56070		58491		60,965		63,000		65,000

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		5.59		5.49		5.17		4.99		4.84		4.68

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.10		-0.32		-0.18		-0.15		-0.16

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		6270		3600				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		2189		2511				0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		95		90

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		2094		2421

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		2.864		1.434

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-1.430

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.512		0.261		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		6,189,742.00		6,004,049.74		5,823,928.25		5,823,928.25		5,794,808.61		5,736,860.52

										3%		6%		6%		6%		7%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		64166		64166		64166		66301		68336		70336

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5579		5579		5579		5336		5336		5336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		58587		58587		58587		60965		63000		65000

				ЭЭ				96.46		93.57		90.76		87.84		84.80		81.56

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		6,154,891.00		5,981,844.74		5,823,928.25		5,823,928.25		5,794,808.61		5,736,860.52

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		64085		64085		64166		66301		68336		70336

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		5563		5563		5579		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		58522		58522		58587		60,965		63,000		65,000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				96.043		93.342		90.763		87.841		84.799		81.564

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-2.701		-2.579		-2.922		-3.042		-3.235

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		34851		22205				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		81		81				0		0		0		школа № 22

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16		16

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		65		65

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				430.259		274.136

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-156.123

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		4.480		2.937

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		99%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		38,349.30		37,198.82		36,082.86		32,474.57		31,500.33		30,397.82

										3%		6%		15%		18%		21%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		50564		50564		50564		46836		47076		47076

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		4263		4263		4263		3686		3686		3686

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		46301		46301		46301		43150		43390		43390

				ГВ				0.75843		0.73568		0.71361		0.69337		0.66914		0.64572

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		35,903.70		31,543.82		36,082.86		32,474.57		31,500.33		30,397.82

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		48669		43578		50564		46836		47076		47076

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		4053		3825		4263		3686		3686		3686

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		44616		39753		46301		43150		43390		43390

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.738		0.724		0.714		0.693		0.669		0.646

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.014		-0.010		-0.021		-0.024		-0.023

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		2445.6		5655				- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1895		6986		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		210		438

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1685		6548

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.291		0.809

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.482

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.749		1.117

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		94%		85%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		95		86		86		75		76		76

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						11		53		76		76

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		13%		71%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.						1		11		11		11

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		95		86		86		64		64		64

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.						1		1		1		1

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		1.2%		1.6%		1.6%		1.6%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Зам.председателя департамента

														подпись



к Методике расчета значений целевых



Культура

																Приложение №2

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				9542.08		9255.82		8978.148		7636.0		7406.9		7184.7

										3%		6%		20%		22%		25%

				Площадь бюджетного учреждения				50288		50288		50288		44,428.60		44428.6		44428.6

				ТЭ				0.1897		0.1841		0.1785		0.1719		0.1667		0.1617

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		4043.8		4,403.01		8,977.79		4900.0		4753.0		4610.4

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		26270.4		26,270.40		48,863.30		27,629.40		27629.4		27629.4

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.154		0.168		0.184		0.177		0.172		0.167

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.014		0.016		-0.007		-0.005		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		5498.28		4852.81		0.358		2736.0		2653.9		2574.3

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		24017.6		24017.6		1424.7		16799.2		16799.2		16799.2

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.229		0.202		0.0003		0.163		0.158		0.153

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.027		-0.202		0.163		-0.005		-0.005

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.487		1.202		0.00163		0.921		0.919		0.916

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		42%		48%		100%		64%		64%		64%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		54052		52430.44		50857.5		49331.8		47605.2		46177.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		38044		38044		38044		38044		38044		38044

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		742		742		742		742		742		742

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		37302		37302		37302		37302		37302		37302

				XB				1.4207759436		1.3781526653		1.3368073809		1.2967038166		1.2513195248		1.2137787825

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		17589		15,904.34		50,857.53		49331.8		47605.2		46177.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		33941		33655		38044		38044		38044		38044

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		356		353		742		742		742		742

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		33585		33302		37302		37302		37302		37302

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.518		0.473		1.337		1.297		1.251		1.214

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.045		0.864		-0.040		-0.046		-0.037

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		36463		36526.1				0.0		0.0		0.0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4103		4389		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		386		389		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3717		4000		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		8.887		8.322

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.565

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		17.156		17.594

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		33%		30%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		1368561		1327504.17		1287679.04		1249048.7		1205332.0		1169172.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		38214		38214		38214		38214		38214		38214

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		752		752		752		752		752		752

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		37462		37462		37462		37462		37462		37462

				ЭЭ				35.81		34.74		33.70		32.69		31.54		30.60

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		1283048		1,232,064.17		1,287,679.04		1249048.7		1205332.0		1169172.0

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36996		36868		38214		38214		38214		38214

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		709		706		752		752		752		752

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36287		36162		37462		37462		37462		37462

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				34.681		33.418		33.697		32.686		31.542		30.595

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-1.263		0.279		-1.011		-1.144		-0.947

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		85513		95440				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1218		1346		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		43		46		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1175		1300		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				70.208		70.906

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				0.698

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.024		2.122

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		94%		93%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		3.51		3.40		3.30		3.20		3.10		3.01

										3%		6%		9%		12%		14%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		10640		10640		10640		10640		10640		10640

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		445		445		445		445		445		445

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		10195		10195		10195		10195		10195		10195

				ГВ				0.00033		0.00032		0.00031		0.00030		0.00029		0.00028

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		2.48		1.58		3.30		3.20		3.10		3.01

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5701		33		10640		10640		10640		10640

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		256		253		445		445		445		445

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5445		-220		10195		10195		10195		10195

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0004		0.0479		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0475		-0.0476		0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		1.031		1.822						0.000		0.000

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4939		10607		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		189		192

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4750		10415

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0002		0.0002

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.50		0.00								0.00

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		71%		46%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		8.156		7.91		7.67		7.44		7.14		6.93

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		8.156		7.91		7.67		7.44		7.14		6.93

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		22		22		22		22		22		22

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								22		22		22

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		22		22		22		22		22		22

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.
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														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Департамент Дошкольного образования

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				41830		40575.1		39357.9		40668.5		40658.5		39640.5

										3%		6%		3%		3%		5%

				Площадь бюджетного учреждения				172237.3		172237.3		172237.3		183670.2		190109.1		192977.1

				ТЭ				0.2429		0.2356		0.2285		0.2214		0.2139		0.2054

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		8130		7,473.10		39,357.85		40,336.60		40,336.60		39,328.19

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		31496.1		31,319.00		172,237.30		182,725.50		189,164.40		192,032.40

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.258		0.239		0.229		0.221		0.213		0.205

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.019		-0.010		-0.008		-0.008		-0.008

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		33,700.00		33,102.00				331.90		321.94		312.28

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		140,741.20		140,918.30				944.70		944.70		944.70

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.239		0.235				0.351		0.341		0.331

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.004		-0.235		0.351		-0.010		-0.010

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				0.926		0.983		0.000		1.588		1.601		1.615

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		19%		18%		100%		99%		99%		99%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		295377		286515.69		277920.2		277920.2		275141.0		269638.2

										3%		6%		6%		7%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24579		24579		24579		25390		26079		26306

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5899		5899		5899		6086		6203		6252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18680		18680		18680		19491		19876		20054

				XB				12.017		11.657		11.307		10.946		10.550		10.250

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		294129		286,515.69		277,920.22		277,920.22		275,141.02		269,638.20

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		24498		24579		24579		25390		26079		26306

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		5878		5899		5899		5899		6203		6252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		18620		18680		18680		19491		19876		20054

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		12.006		11.657		11.307		10.946		10.550		10.250

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.349		-0.350		-0.361		-0.396		-0.300

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		1248				- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		81		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		21

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		60

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		15.407

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.283

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		6,953,934.00		6,745,315.98		6,542,956.50		6,542,956.50		6,477,526.94		6,347,976.40

										3%		6%		6%		7%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24,579		24,579		24,579		25,390		26,079		26,306

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5,899		5,899		5,899		6,086		6,203		6,252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18,680		18,680		18,680		19,491		19,876		20,054

				ЭЭ				282.92		274.43		266.20		257.70		248.38		241.31

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		6,953,934.00		6,745,315.98		6,542,956.50		6,542,956.50		6,477,526.94		6,347,976.40

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		24,579		24,579		24,579		25,390		26,079		26,306

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		5,899		5,899		5,899		5,899		6,203		6,252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		18,680		18,680		18,680		19,491		19,876		20,054

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				282.922		274.434		266.201		257.698		248.381		241.313

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-8.488		-8.233		-8.503		-9.317		-7.068

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		120500		116885.0		113378.5		93248.0		92310.6		89541.3

										3%		6%		23%		23%		26%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24669		24669		24669		20902		21402		21629

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5989		5989		5989		5050		5165		5214

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18680		18680		18680		15852		16237		16415

				ГВ				4.88467		4.73813		4.59599		4.46120		4.31318		4.13987

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		7260		13,925.50		113,378.45		93000		92070		89308

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		2322		2418		24669		20636		21136		21363

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		512		540		5989		4893		5008		5057

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		1810		1878		18680		15743		16128		16306

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.127		5.759		4.596		4.507		4.356		4.180

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				2.632		-1.163		-0.089		-0.151		-0.176

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		113240		102959.5				248.00		240.56		233.34

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		22347		22251		0		266		266		266

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5477		5449				157		157		157

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16870		16802				109		109		109

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.067		4.627				0.932		0.904		0.877

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.440				0.932				-0.027

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.620		0.803		0.000		0.207		0.208		0.210

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		6%		12%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		15.08		14.63		14.19		13.76		13.28		12.88

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		15.08		14.63		14.19		13.76		13.28		12.88

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		93		90		92		87		85		86

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						84		87		85		86

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		91%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		93		90		92		87		85		86

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Ведущий экономист														Н.И.Коротких
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к Методике расчета значений целевых



Здравоохранение

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

						по ЛПУ города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				52972.2		51383.0		49841.5		49133.5

										3%		6%		7%

				Площадь бюджетного учреждения				226044.2		226044.2		226044.2		231025.36

				ТЭ				0.2343		0.2273		0.2205		0.2127

										3%		6%		9%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		23814.749		30,042.66		45,314.21		43,000.00

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		105512.5		136,640.23		204,361.20		202,578.36

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.226		0.220		0.222		0.212

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.006		0.002		-0.010

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		29157.50		21340.37		4527.30		6133.54						объекты находятся в жилых домах

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		120531.70		89403.97		21683.00		28447

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.242		0.239		0.209		0.216

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.003		-0.030		0.007

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.071		1.086		0.941		1.019

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		45%		58%		91%		88%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		868574.00		842516.80		817241.30		792724.10

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		37993		37993		37993		37993

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		14675		14675		14675		14675

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		23318		23318		23318		23318

				XB				22.8614218409		22.1755797121		21.510312426		20.8650040797

										3%		6%		9%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		780428.0		814357.8		817241.3		792724.1

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		32787		35467		37993		37993

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		12792		13566		14675		14675

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		19995		21901		23318		23318

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		23.803		22.961		21.510		20.865

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.842		-1.451		-0.645

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		88146.0		28159.0		0.0		0.0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5206		2526		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1883		1109		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3323		1417		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		16.932		11.148

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-5.784

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.711		0.486

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		90%		97%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		12,629,454.00		12,250,570.40		11,883,053.30		11,526,561.70

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		37,041		37,041		37,041		37,041

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		14,749		14,749		14,749		14,749

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		22,292		22,292		22,292		22,292

				ЭЭ				340.96		330.73		320.81		311.18

										3%		6%		9%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		12,253,010.00		11993789.4		11883053.3		11,526,561.70

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36,857		36,977		37,041		37,041

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		14,623		14685		14749		14,749

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		22,234		22292		22292		22,292

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				332.447		324.358		320.808		311.184

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-8.089		-3.550		-9.624

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		376444.0		256781.0		0.0		0.0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		184		64		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		126		64

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		58		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				2045.9		4012.2

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				1966.3

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		6.2		12.4

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		97%		98%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		150.61		146.11		141.70		137.45

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		33424		33424		33424		33424

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		12802		12802		12802		12802

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		20622		20622		20622		20622

				ГВ				0.00451		0.00437		0.00424		0.00411

										3%		6%		9%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		56.45		80.9		141.7		137.45

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		17070		22325		33424		33424

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5848		8080		12802		12802

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		11222		14245		20622		20622

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.003		0.004		0.004		0.004

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.001		0.000		0.000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		94.16		65.21

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16354		11099		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		6954		4722

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		9400		6377

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.006		0.006

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.000		1.500

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		37%		55%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		18.83		18.27		17.72		17.19

										3%		6%		9%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		18.83		18.27		17.72		17.19

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		29		30		30		26

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0		28		26						1 некоммерческое, 1 частное

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		93%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.		0		0		0		0

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		27		28		28		26

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.				0		0		0

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.
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СОЦ.защита

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по учреждениям департамента социальной защиты населения администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				2200		2134		2069.98		2480.18		2405.77		2324.96

										3%		6%		-13%		-9%		-6%

				Площадь бюджетного учреждения				9973		9973		9973		12350.8		12350.8		12350.8

				ТЭ				0.2206		0.2140		0.2076		0.2008		0.1948		0.1882

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						2,069.98		1,780.18		1,726.77		1,666.33

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						9973		9296.6		9296.6		9296.6

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.2076		0.1915		0.1857		0.1792

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.2076		-0.0161		-0.0058		-0.0065

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		2200		2134				700.00		679.00		658.63

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		9973		9973				3054.2		3054.2		3054.2

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.221		0.214				0.229		0.222		0.216

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.007		-0.214		0.229		-0.007		-0.006

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета								0.000		1.196		1.195		1.205

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		72%		72%		72%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		9300		9021		8750.40		15700.00		15229.00		14695.99

										3%		6%		-69%		-64%		-58%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

				XB				6.0665362035		5.8845401174		5.7080234834		5.5320648344		5.3661028894		5.17829105

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1831		2440.0		8750.4		15,700.00		15,229.00		14,695.99

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		761		844		1533		2838		2838		2838

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		178		234		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		583		610		1008		2222		2222		2222

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		2.4060		2.8910		5.7080		5.5321		5.3661		5.1783

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.4850		2.8170		-0.1759		-0.1660		-0.1878

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		7469		6581				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		772		689		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		347		291

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		425		398

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		9.6749		9.5515

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.1234

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		4.0212		3.3039

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		20%		27%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		486510		471914.7		457757.3		820000.0		795400.0		767561.0

										3%		6%		-69%		-63%		-58%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

				ЭЭ				317.36		307.84		298.60		288.94		280.27		270.46

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		486510		471914.7		457757.3		820,000.00		795,400.00		767,561.00

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				317.3581		307.8374		298.6023		288.9359		280.2678		270.4584

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-9.5207		-9.2351		-9.6664		-8.6681		-9.8094

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		2070		2007.9		1947.7		1950.0		1883.0		1818.3

										3%		6%		6%		9%		12%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1395		1395		1395		1439		1439		1439

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		451		451		451		377		377		377

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		944		944		944		1062		1062		1062

				ГВ				1.48387		1.43935		1.39620		1.35511		1.30855		1.26359

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						1,947.66		1,700.00		1,640.50		1,583.08

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		1395		1184		1184		1184

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		451		282		282		282

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		944		902		902		902

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								1.4358		1.3856		1.3371

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								1.4358		-0.0502		-0.0485

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		2070		2007.9				250.00		242.50		235.23

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1395		1395		0		255		255		255

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		451		451				95		95		95

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		944		944				160		160		160

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.4839		1.4394				0.9804		0.9510		0.9225

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0445		-1.4394		0.9804		-0.0294		-0.0285

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-								0.683		0.686		0.690

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		87%		87%		87%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		8		9		9		9		9		9

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						9		9		9		9

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		8		9		9		9		9		9

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



АТИ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по МУ АТИ

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				74.2		71.974		69.81		67.72		65.35		63.39

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				810.3		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3

				ТЭ				0.0916		0.0888		0.0862		0.0836		0.0806		0.0782

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		74.2		71.974		69.81		67.72		65.35		63.39

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0862		0.0836		0.0806		0.0782

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0862		-0.0026		-0.0030		-0.0024

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал								- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0		0		0		0		0		0

										0%		0%		0%		0%		0%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.						0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м								- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		15.4		14.938		14.49		14.1		13.6		13.1

										3%		6%		8%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		17		17		17		17		17		17

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		17		17		17		17		17		17

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				0.91		0.88		0.85		0.83		0.80		0.77

										3%		7%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		15.4		14.938		14.49		14.06		13.64		13.09

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		17		17		17		17		17		17

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		17		17		17		17		17		17

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				0.9059		0.8787		0.8524		0.8271		0.8024		0.7700

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-0.0272		-0.0263		-0.0253		-0.0247		-0.0324

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



УКС

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по МУ УКС г.Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0.088		0.085		0.0825		0.0796		0.0772		0.0749

										3%		6%		10%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				329.1		329.1		329.1		329.1		329.1		329.1

				ТЭ				0.000267		0.000258		0.000251		0.000242		0.000235		0.000228

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						0.0825		0.0796		0.0772		0.0749

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						329.1		329.1		329.1		329.1

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0002		0.0002		0.0002

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0003		-0.0001		0.0000		0.0000

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0.088		0.085				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		329.1		329.1

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.000		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0.1061		0.103		0.100		0.097		0.093		0.090

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0.0039296296		0.0038148148		0.0037037037		0.0035925926		0.0034444444		0.0033333333

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м				0.103		0.100		0.097		0.093		0.090

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		27		27		27		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0038		0.0037		0.0036		0.0034		0.0033

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0038		-0.0001		-0.0001		-0.0002		-0.0001

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		0.1061						- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0039

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		20.4		19.788		19.19		18.61		18.05		17.43

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				0.76		0.73		0.71		0.69		0.669		0.646

										4%		7%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч				19.788		19.19		18.61		18.05		17.43

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		0		27		27		27		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						0.7329		0.7107		0.6893		0.6685		0.6456

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				0.7329		-0.0222		-0.0214		-0.0208		-0.0229

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		20.4				- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				0.7556

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

												0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



ЖКХ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по учреждениям департамента ЖКХ администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0.3134		0.3040		0.2949		0.2860		0.2770		0.2670

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				982.4		982.41		982.4		982.4		982.4		982.4

				ТЭ				0.000319		0.000309		0.000300		0.000291		0.000282		0.000272

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал				0.078628		0.29488		0.286		0.277		0.267

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.				108.3		982.4		982.4		982.4		982.4

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0003		0.0003		0.0003

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0000		0.0000		0.0000

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0.31344		0.22537				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		982.4		874.11

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.000		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		26%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0.468		0.454		0.440		0.427		0.414		0.400

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0.0083571429		0.0081071429		0.0078571429		0.007625		0.0073928571		0.0071428571

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		0.468		0.4540		0.4404		0.4272		0.4144		0.3999

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0084		0.0081		0.0079		0.0076		0.0074		0.0071

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0003		-0.0002		-0.0003		-0.0002		-0.0003

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м								- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.0000		0.0000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		61.26		59.42		57.64		55.6		54.0		52.3

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1.09		1.06		1.03		0.99		0.96		0.93

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		61.26		59.42		57.64		55.62		53.95		52.33

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1.0939		1.0611		1.0293		0.9932		0.9634		0.9345

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-0.0328		-0.0318		-0.0361		-0.0298		-0.0289

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Управление материально-технического обеспечения и эксплуатации зданий

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				3970.00		3850.90		3735.37		4802.10		4658.04		4518.30

										3%		6%		-21%		-17%		-14%

				Площадь бюджетного учреждения				14538.3		14538.3		14538.3		19365.3		19365.3		19365.3

				ТЭ				0.2731		0.2649		0.2569		0.2480		0.2405		0.2333

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						3735.37		4300.00		4171.00		4045.87

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						14538.30		17493.50		17493.50		17493.50

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.257		0.246		0.238		0.231

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.257		-0.011		-0.008		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		3970.00		3850.90				502.10		487.04		472.43

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		14538.30		14538.30				1871.80		1871.80		1871.80

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.273		0.265				0.268		0.260		0.252

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.008		-0.265		0.268		-0.008		-0.008

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						0.000		0.000		1.089		1.092		1.091

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		90%		90%		90%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		17308		16788.8		16285.1		19400.0		18721.0		18159.4

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				22.4779220779		21.8036363636		21.1494805195		20.5291005291		19.8105820106		19.2162962963

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		13756		15801.8		16,285.14		19,400.00		18,721.00		18,159.37

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		160		366		770		945		945		945

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		160		366		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		85.975		43.174		21.150		20.529		19.811		19.216

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-42.801		-22.024		-0.621		-0.718		-0.595

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		3552		987				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		610		404		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		610		404

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.823		2.443

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-3.380

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.0677		0.0566

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		79%		94%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		1,053,410.0		1,021,807.7		991,153.5		1,180,000.0		1,138,700.0		1,104,539.0

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				ЭЭ				1368.06		1327.02		1287.21		1248.68		1204.97		1168.82

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		942750		1015349.7		991153.5		1180000.0		1138700.0		1104539.0

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		765		764		770		945		945		945

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		765		764		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1232.35		1328.99		1287.21		1248.68		1204.97		1168.82

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				96.64		-41.78		-38.53		-43.71		-36.15

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		110660		6458				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5		6		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5		6

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				22132.000		1076.333

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-21055.667

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		17.959		0.810

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		89%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		4565.1		4428.2		4295.3		2320.0		2250.4		2173.2

										3%		6%		49%		51%		52%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		430		430		430

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		430		430		430

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				5.92870		5.75091		5.57831		5.39535		5.23349		5.05395

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						4,295.32		2,000.00		1,940.00		1,872.10

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		770		408		408		408

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.						770		408		408		408

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0		0.000		5.578		4.902		4.755		4.5885

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.000		0.000		-0.676		-0.147		-0.1665

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		4565.11		4428.16				320.00		310.40		301.09

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		770		770		0		22		22		22

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		770		770				22		22		22

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.929		5.751				14.545		14.109		13.686

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.178		-5.751		14.545		-0.436		-0.423

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				0.000		0.000		2.967		2.967		2.983

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		86%		86%		86%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		2.92		2.83		2.75		2.67		2.58		2.49

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		2.92		2.83		2.75		2.67		2.58		2.49

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		16		17		18		24		24		24

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								7		17		24

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		29%		71%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.								1		1

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		16		17		18		24		24		24

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.								1		1

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		4.2%		4.2%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель

														подпись
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Горсовет Ольга Анатол 239359

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				410		397.7		385.8		374.2		361.1		350.3

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				2039.5		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5

				ТЭ				0.2010		0.1950		0.1892		0.1835		0.1771		0.1718

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал				97.87		385.77		374.20		361.10		350.27		в 2010 приборы установлены, не работали

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.				501.9		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.				0.195		0.189		0.183		0.177		0.172

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.195		-0.006		-0.006		-0.006		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		410.00		299.83				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		2039.5		1537.6

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.201		0.195

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.006

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.0

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		25%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		1345		1304.65		1265.5		1227.5		1184.5		1149.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				38.4285714286		37.2757142857		36.1571428571		35.0714285714		33.8428571429		32.8285714286

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1345		1304.65		1265.5		1227.5		1184.5		1149.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		38.429		37.276		36.157		35.071		33.843		32.829

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-1.153		-1.119		-1.086		-1.228		-1.014

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		109,790.00		106,496.30		103,301.41		100,202.37		96,695.29		93,794.43

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				3136.86		3042.75		2951.47		2862.92		2762.72		2679.84

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		109,790.00		106,496.30		103,301.41		100,202.37		96,695.29		93,794.43

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				3,136.86		3,042.75		2,951.47		2,862.92		2,762.72		2,679.84

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-94.11		-91.28		-88.55		-100.20		-82.88

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		250		242.5		235.20		228.14		220.16		213.56

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				7.14286		6.92857		6.72000		6.51829		6.29029		6.10171

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		250		163.1		235.2		228.14		220.16		213.56

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		24		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		24		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		7.143		6.796		6.720		6.518		6.290		6.102

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.347		-0.076		-0.202		-0.228		-0.188

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.				79.4				- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		11		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				11

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				7.218

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.0620953502

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		67%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель

														подпись



к Методике расчета значений целевых



УГС

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы по МУ "УГС г.Липецка" (ул.Космонавтов, 42/3)

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				144		139.7		135.5		131.4		126.8		123.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				721		721		721		721		721		721

				ТЭ				0.1997		0.1938		0.1879		0.1822		0.1759		0.1706

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		144		139.7		135.5		131.4		126.8		123.0

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		721		721		721		721		721		721

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.200		0.194		0.188		0.182		0.176		0.171

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.006		-0.006		-0.006		-0.006		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		0		0

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		261		253.2		245.6		238.2		229.9		223.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70.0		70.0		70.0		70.0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70.0		70.0		70.0		70.0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				XB				3.7285714286		3.6171428571		3.5085714286		3.4028571429		3.2842857143		3.1857142857

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		261		253.2		245.6		238.2		229.9		223.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.729		3.617		3.509		3.403		3.284		3.186

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.112		-0.108		-0.106		-0.119		-0.098

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32497		31522.1		30576.4		29659		28621		27762

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				464.24		450.32		436.81		423.70		408.87		396.60

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		32497		31522.1		30576.4		29659.1		28621.0		27762.4

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				464.243		450.316		436.806		423.701		408.871		396.606

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-13.927		-13.510		-13.105		-14.830		-12.265

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0.196		0.19		0.184		0.178		0.172		0.167

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				0.00280		0.00271		0.00263		0.00254		0.00246		0.00239

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0.196		0.190		0.184		0.178		0.172		0.167

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0028		0.0027		0.0026		0.0025		0.0025		0.0024

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0001		-0.0001		-0.0001		0.0000		-0.0001

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0				1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель										С.Б.Столповский

														подпись

				С.А.Черешнев 21 10 33



к Методике расчета значений целевых



Го иЧС  33 40 26

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Управление по делам ГО и ЧС администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				563		546.11		529.7		383.000		371.500		358.500

										3%		6%		32%		34%		36%

				Площадь бюджетного учреждения				2471		2471		2471		1846		1846		1846		новое здание

				ТЭ				0.2278		0.2210		0.2144		0.2075		0.2012		0.1942

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						529.7		383.0		371.5		358.5		объемы не меняем (сопоставимые условия), меняем численность

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						2471.0		1846.0		1846.0		1846.0

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.214		0.207		0.201		0.194

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.214		-0.007		-0.006		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		563		546.11		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		2471		2471

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.228		0.221

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.007

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		314		304.6		295.5		282		273.5		263.9

										3%		6%		10%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ХВ				4.1867		4.0613		3.9400		3.8108		3.6959		3.5662

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		314		304.6		295.5		282.0		273.5		263.9

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		4.187		4.061		3.940		3.811		3.696		3.566

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.126		-0.121		-0.129		-0.115		-0.130

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						0.000		0.000		0.000		0.000

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32380		31408.6		30466.3		29000.0		28130.0		27286.1		переезд в новое здание, большое количество новой техники и кондиционеры

										3%		6%		10%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				431.73		418.78		406.22		391.89		380.14		368.73

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		32380		31408.6		30466.3		29000.0		28130.0		27286.1

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				431.733		418.781		406.217		391.892		380.135		368.731

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-12.952		-12.564		-14.325		-11.757		-11.404

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		365		354.1		343.5		326.3		316.5		307

										3%		6%		11%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				4.86667		4.72133		4.58000		4.40946		4.27703		4.14865

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		365		354.1		343.5		326.3		316.5		307.0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		4.867		4.721		4.580		4.409		4.277		4.149

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.146		-0.141		-0.171		-0.132		-0.128

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0				- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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Архив инга анатольевна 239713

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Архивное управление администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				135		131		127.1		123.30		119.00		114.80

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				1273		1273		1273		1273		1273		1273

				ТЭ				0.1060		0.1029		0.0998		0.0969		0.0935		0.0902

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		65.1		68.4		127.1		123.3		119.0		114.8

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		837		837		1273		1273		1273		1273

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.078		0.082		0.100		0.097		0.093		0.090

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.004		0.018		-0.003		-0.004		-0.003

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		69.9		62.6				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		436		436

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.160		0.144

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				2.051		1.756

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		48%		52%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		151		146.47		142.08		137.82		133		129.01

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		16		16		16		16		16		16

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		16		16		16		16		16		16

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				9.4375		9.154375		8.88		8.61375		8.3125		8.063125

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		151		146.47		142.08		137.82		133.00		129.01

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		16		16		16		16		16		16

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		16		16		16		16		16		16		прибор учета установлен в здании по пр.Мира

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		9.438		9.154		8.880		8.614		8.313		8.063

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.284		-0.274		-0.266		-0.301		-0.250

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		27452		26628.4		25829.5		25054.6		24177.7		23452.4

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1016.74		986.24		956.65		927.95		895.47		868.61

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		27452		26628.4		25829.5		25054.6		24177.7		23452.4

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		27		27		27		27		27		27		численность в 2 зданиях

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1016.741		986.237		956.648		927.948		895.470		868.607

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-30.504		-29.589		-28.700		-32.478		-26.863

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.														департамент финансов

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.														департамент финансов

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.														департамент финансов

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1		2 помещения

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.				1				1		1		1		в 1 помещении (пр.Мира) провели энергоаудит

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		100%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель

														подпись



к Методике расчета значений целевых



ДГТ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		департамент городского транпорта администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0		0		0		87.30		84.20		81.30

				Площадь бюджетного учреждения				0		0		0		362.1		362.1		362.1

				ТЭ				0.2637		0.2560		0.2486		0.2411		0.2325		0.2245

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал								87.3		84.2		81.3

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.								362.1		362.1		362.1

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.								0.241		0.233		0.225

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.								0.241		-0.008		-0.008

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал								- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0		0		0		201		201		194.97

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				8.48885		8.24154		8.00154		7.73077		7.44444		7.22111

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м								201.00		201.00		194.97

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								7.731		7.444		7.221

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								7.731		-0.287		-0.223

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.						- 0		- 0		- 0		- 0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		0		0		0		39726.2		40123.5		38719.2

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1685.820		1636.720		1589.050		1527.931		1486.056		1434.044

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч								39726.2		40123.5		38719.2

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27		численность в 2 зданиях

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.										1527.931		1486.056		1434.044

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел								1527.931		-41.875		-52.012

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч				0		0		0		0		0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.								- 0		- 0		- 0		- 0

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел		0		0		0		0		0		0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения		чел.

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-						- 0		- 0		- 0		- 0

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0		0		0		0		0		0

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.														департамент финансов

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.														департамент финансов

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.						- 0		- 0		- 0		- 0		департамент финансов

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.								1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.								0		0		0

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



Муниципальный продукт

		

		Валовый муниципальный продукт

		Составляющие муниципального продукта		2009				2010				2011				2011		2011								2012								2013				2014				2015

				год-факт				год-факт				год-прогноз				факт 9 месяцев		факт				4 квартал				факт 9 месяцев								год-прогноз				год-прогноз				год-прогноз

				млн.руб		%, темп к 2008		млн.руб		%, темп к 2009		млн.руб		%, темп к 2010		млн.руб		млн.руб		%, темп к 2010		4 квартал расчетный		доля 4 квартала		млн.руб		4 квартал расчетный		ИТОГО ОЖИДАЕМЫЙ 2012 год		%, темп к 2011		млн.руб		%, темп к 2012		млн.руб		%, темп к 2013		млн.руб		%, темп к 2014

		Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		4,076.00		129%		924.56		23%						657.60		1,018.10		110%		360.50		35.4%		765.92		419.71		1,185.63		116%

		Добыча полезных ископаемых		1,417.00		83%		1,323.48		93%						1,202.60		1,697.30		128%		494.70		29.1%		882.82		362.34		1,245.16		73%

		Обрабатывающие производства		179,093.00		69%		238,656.14		133%						210,129.30		289,022.60		121%		78,893.30		27.3%		238,196.41		89,446.52		327,642.93		113%

		Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		16,344.00		108%		16,623.60		102%						14,599.10		20,171.80		121%		5,572.70		27.6%		14,441.43		5,505.30		19,946.73		99%

		Строительство		9,095.00		74%		9,467.13		104%						6,430.60		9,973.80		105%		3,543.20		35.5%		5,367.90		2,954.43		8,322.33		83%

		Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов  личного пользования		549.00		85%		373.04		68%						364.30		495.40		133%		131.10		26.5%		287.19		103.54		390.73		79%

		Гостиницы и рестораны		627.00		96%		659.69		68%						478.30		683.90		104%		205.60		30.1%		287.19		123.67		410.86		60%

		Транспорт и связь		8,312.00		108%		9,207.14		111%						7,181.20		9,601.90		104%		2,420.70		25.2%		6,768.54		2,280.31		9,048.85		94%

		Итого муниципальный продукт		219,513.00		74.9%		277,234.78		126.3%		284,720.12		102.7%		241,043.00		332,664.80		120.0%		91,621.80		27.5%		266,997.40		101,195.8		368,193.2		111%		381,816.35		103.7%		398,234.45		104.3%		416,155.00		104.5%

		1. Темп роста МВП на период с 2011г. По 2012г. принят по данным закона Липецкой области от 05.12.2008 № 195-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы"

		2. Темп роста МВП на  2013г. принят на уровне 2012 года.

		3. Темп роста МВП на  2013г.- 2015г принят на основании прогноза соц.-эк развития на 2013 и плановый период 2014-2015





тепло

				Отчёт о фактическом потреблении тепловой энергии бюджетными учреждениями города Липецка

		№ п/п		Наименование бюджетного учреждения		Общая площадь бюджетного учреждения в 2011 году, кв. м

						Всего		отапливаемая				не отапливаемая		Фактическое потребление тепловой энергии за год, тыс.Гкал

								по приборам учёта		расчётным способом

														Всего		по приборам учёта		расчётным способом

				по департаменту образования:		412864.90		386494.10		25962.90		407.90		66.14		60.32		5.82

				по департаменту дошкольного образования:		197529.00		134836.00		48834.20		13858.80		41.26		28.77		12.50

				по  здравоохранению		251413.7000		203053.2300		28447.4700		19913.0000		49.939		44.866		5.074

				по культуре		45560.50		27629.40		16799.20		1131.90		8.682		5.946		2.736

				по соц защите:		13440.10		9296.60		3054.20		1089.30		2.502		1.784		0.718

				по департаменту по физической культуре и спорту		41113.00		32228.30		2188.10		6696.60		9.216		8.447		0.770

				МКУ УРО		14538.30		12648.70		1889.60		0.00		2.440		2.007		0.433

				Департамент ЖКХ администрации г. Липецка		1033.90		982.40				51.50		0.202		0.202		0.000

				МУ "Управление главного смотрителя г. Липецка"		721.00		721.00		0.00		0.00		0.140		0.140		0.000

				МУ "АТИ г. Липецка"		810.30		397.00		0.00		413.30		0.074		0.074		0.000

				МУ Управление капитального ремонта		345.00				345.00				0.071		0.000		0.071

				Департамент городского транспорта		433.20				333.60		99.60		0.09		0.08		0.02

				Липецкий городской Совет депутатов		2039.50		2039.50						0.37		0.37		0.00

				ГО и ЧС		1649.00		1649.00						0.29		0.29		0.00

				Архив		1273.00		837.00		436.00		0.00		0.11		0.05		0.06

				ВСЕГО по городу		984764.40		812812.23		128290.27		43661.90		181.536		153.343		28.193





электро

				Отчёт о фактическом потреблении электрической энергии бюджетными учреждениями города Липецка

		№ п/п		Наименование бюджетного учреждения		Общая площадь бюджетного учреждения в 2010 году, кв. м		Численность бюджетного учреждения в 2011 году, чел.

								Всего						штатное расписание		прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		Фактическое потребление электрической энергии за год, тыс.кВт*ч

								ИТОГО		в том числе

										по приборам учёта		расчётным способом						Всего		по приборам учёта		расчётным способом

				Департамент образования		413203.40		65581.00		65581.00		0.00		5548.00		60033.00		6444.65		6394.88		49.77

				Департамент дошкольного образования		197529.00		25577.65		25577.65		0.00		5976.90		19115.00		6582.60		6582.60		0.00

				Департамент здравоохранения		251581.30		40273.25		40273.25		0.00		14663.25		25610.00		12075.150		11938.239		136.911

				Культура		45374.30		9824.25		9824.25		0.00		740.25		9084.00		1029.203		1029.203		0.000

				Департамент соц.защиты		13440.10		2575.00		2575.00		0.00		563.00		2012.00		599.853		599.853		0.000

				Департамент по физической культуре и спорту		42844.50		25980.00		25980.00		0.00		664.00		24805.00		3444.54		3444.54		0.00

				Администрация г.Липецка (МУ "УМТО и ЭЗ")		15458.20		770.00		764.00		6.00		770.00		0.00		952.282		946.190		6.093

				Департамент ЖКХ администрации г. Липецка		1033.90		72.00		72				72				79.770		79.770		0.000

				МУ УГС		721.00		75.00		75				75				45.840		45.840		0.000

				МУ "АТИ г. Липецка"		810.30		17.00		17.00				17.00				18.225		18.225		0.000

				МУ Управление капитального ремонта		345		29.00		29.00				29.00				23.237		23.237		0.000

				Департамент городского транспорта		433.20		19.00		19.00				19.00				40.148		40.148		0.000

				Липецкий городской Совет депутатов		2039.50		34.50		34.5				34.5				112.825		112.825		0.000

				Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка		1649.000		75.00		75.000				75				33.130		33.130		0.000

				Архивное управление		1273.00		27.00		27.00		0.00		27.00		0.00		19.990		19.590		0.400

				ИТОГО по городу		987735.70		170929.65		170923.65		6.00		29273.90		140659.00		31501.446		31308.270		193.177
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																																						План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по ___________________________________

																														наименование организации

																																																																		тыс.руб.

		количество домов		Наименование организации		Наименование мероприятий		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		% выполнения		Затраты		Источники финансирования								Количество		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)		Затраты		Источники финансирования								Количество домов		Экономический эффект		Цена прибора (руб.)

										ВСЕГО  (тыс.руб.)		в том числе												ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе												ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе														ВСЕГО		в том числе

												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)										городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)										городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)												городской бюджет		средства собственников		прочие источники          ( с указанием)

								ПЛАН 2011 года														Ожидаемый факт  2011 года																Скорректированный план 2011														План 2012 года																План 2013 года																План 2014 года

				ООО "ГУЖК "Сокол"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0		0												0		0														0.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				1750		1750		1750						5				350000		0		0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		1900.0		1900.0		1900.0						38		50000		50.0		50.0		50.0						1		50000		3%		2150.0		2150.0		2150.0		0.0		0.0		43		50000		450.0		450.0		450.0						9				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0														95.0		95.0		0.0		95.0		0.0		2		47500		0.0		0.0														0.0		0.0														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		45.0		45.0				45.0				12		3750		45.0		45.0				45.0				322		140		100%		45.0		45.0		0.0		45.0		0.0		225		200		200.0		200.0				200.0				1000				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		78.0		78.0				78.0				2445		32		78.0		78.0				78.0				2445		32		100%		78.0		78.0		0.0		78.0		0.0		130		600		143.0		143.0				143.0				238				601		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0														0.0		0.0																		0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0														0.0		0.0														0.0		0.0												0

						ИТОГО:		2023.0		2023.0		1900.0		123.0		0.0				0		173.0		173.0		50.0		123.0		0.0						9%		2368.0		2368.0		2150.0		218.0		0.0				0		2543.0		2543.0		2200.0		343.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0						0.0				0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		560.0		560.0				28.0		532.0		2		280000		560.0		560.0				28.0		532.0		2		280000		100%		560.0		560.0		0.0		28.0		532.0		2		280000		980.0		980.0		700.0				280.0		3				326667		44237.0		44237.0				44237.0				193				229207		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		2740.1		2740.1				123.6		2616.5		137		20001		4823.6		4823.6				123.6		4700.0		100		48236		176%		4873.6		4873.6		50.0		123.6		4700.0		101		48253		4135.2		4135.2		3550.0				585.2		82				50429		1547.9		1547.9				1547.9				23				67300		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		383.4		383.4						383.4		7		54771		383.4		383.4						383.4		7		54771		100%		383.4		383.4		0.0		0.0		383.4		7		54771		574.0		574.0						574.0		10				57400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		181.8		181.8				90.9		90.9		158		1151		181.8		181.8				90.9		90.9		158		1151		100%		181.8		181.8		0.0		90.9		90.9		158		1151		253.0		253.0				126.5		126.5		220				1150		23.4		23.4				23.4				108				217		36.2		36.2				36.2				210				172

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				96.0		96.0				96.0				120				800		3.2		3.2				3.2				15				213		2.3		2.3				2.3				11				209

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		3963.1		3963.1				198.2		3764.9		1		3963100		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				4280.1		4280.1				214.0		4066.1		1				4280100		0.0		0.0												0						0.0								0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														11854.0		11854.0		11854.0		0.0		0.0		1				2303.2		2303.2		2303.2		0.0		0.0		2				1151600		0.0		0.0				0.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		7828.4		7828.4		0.0		440.7		7387.7						5948.8		5948.8		0.0		242.5		5706.3						76%		17852.8		17852.8		11904.0		242.5		5706.3						12621.5		12621.5		6553.2		436.5		5631.8				0.0		0		45812		45812		0		45812		0				0		0		39		39		0		39		0						0

				ООО "ГУК "Центральная 1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				2500.0		2500.0				2500.0				10				250000		6300.0		6300.0				6300.0				18				350000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				350.0		350.0				350.0				5				70000		200.0		200.0				200.0				4				50000		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				456.0		456.0				456.0				8				57000		480.0		480.0				480.0				8				60000		480.0		480.0				480.0				8				60000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				107.0		107.0				107.0				210				510		28.0		28.0				28.0				280				100		28.0		28.0				28.0				280				100

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				97.0		97.0				97.0				51				1902		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				3500.0		3500.0				3500.0				1				3500000		10157.0		10157.0				10157.0				4				2539250		10157.0		10157.0		0.0		10157.0				4		0.0		2539250

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						7010.0		7010.0		0.0		7010.0		0.0				0.0		0		17165		17165		0		17165		0				0		0		10665		10665		0		10665		0						0

				ООО "ГУК "Центральная 2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		128.7		128.7				128.7				644		234.0		200		34.0		34.0				34.0				350				97		44.0		44.0				44.0				460				96

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		53.0		53.0				53.0				88		50.0		602		17.0		17.0				17.0				100				170		25.5		25.5				25.5				150				170

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0								0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		210.0		210.0				210.0				1				210000		250.5		250.5				250.5				1				250500

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						181.7		181.7		0.0		181.7		0.0				284.0		0		261.0		261.0		0.0		261.0		0.0				0.0		0		320.0		320.0		0.0		320.0		0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная 3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		750.0		750.0				37.5		712.5		3				250000		0.0		0.0												0		0.0		0.0				0.0								0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		350.0		350.0				17.5		332.5		7				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0				0.0								0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		516.6		516.6						516.6		9				57400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		127.5		127.5				6.4		121.1		250				510		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		95.0		95.0				4.8		90.3		50				1900		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4327.2		4327.2				216.4		4110.8		1				4327200		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						6166.3		6166.3		0.0		282.5		5883.8				0.0		0						0.0								0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "ГУК "Центральная 4"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Новолипецкая"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												8820.0		8820.0		8820.0						49		180000				12560.0		12560.0		7700.0		0.0		4860.0		49		256327		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												3270.0		3270.0		3270.0						109		30000				4510.0		4510.0		3100.0		0.0		1410.0		109		41376		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												17.3		17.3				17.3				55		315				17.3		17.3		0.0		17.3		0.0		55		315		900.0		900.0						900.0		5				180000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												12.5		12.5				12.5				26,8м2						12.5		12.5		0.0		12.5		0.0		1		12500		12.5		12.5				12.5				1				12500		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						12119.8		12119.8		12090.0		29.8		0.0								17099.8		17099.8		10800.0		29.8		6270.0						1612.5		1612.5		700.0		12.5		900.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "ГУК "Сырская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		2000.0		2000.0		2000.0						8		250000		0.0		0.0												0%		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0		2800.0		2800.0		2800.0						8				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		3155.6		3155.6		3000.0		155.6				58		54407		3311.2		3311.2		3155.6		155.6				58		57090		105%		2900.0		2900.0		1800.0		1100.0		0.0		58		50000		1350.0		1350.0		1350.0						27				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		150.0		150.0				150.0				3		50000		0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		150.0		150.0				150.0				3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		15.0		15.0						15.0		60				250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		8.8		8.8				8.8				25		352		8.8		8.8				8.8				25		352		100%		8.8		8.8		0.0		8.8		0.0		25		352		17.0		17.0				17.0				50				340		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1193.0		1193.0		1096.97		96.0				2				596500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		5314.4		5314.4		5000.0		314.4		0.0						3320.0		3320.0		3155.6		164.4		0.0						62%		2908.8		2908.8		1800.0		1108.8		0.0						5525.0		5525.0		5247.0		263.0		15.0				0.0		0														0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО «Объединенная управляющая компания»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		275.0		275.0						275.0		220				1250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		40.0		40.0						40.0		20				2000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		860.0		860.0				860.0				1				860000		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1700.0		1700.0				1700.0				3				566667		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						2875.0		2875.0		0.0		2560.0		315.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО «ГУК Левобережная»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														39200.0		39200.0		39200.0						112		350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														1650.0		1650.0		1650.0						33		50000		5550.0		5550.0		5550.0						111				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														50.0		50.0						50.0		1		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0		2801.5		2801.5		2801.5						2				1400750		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0										0																0																0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								40900.0		40900.0		40850.0		0.0		50.0						8351.5		8351.5		8351.5		0.0		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0						0.0				0.0						0

				ООО «ГУК Правобережная»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		1400.0		1400.0		1400.0						4		350000		1400.0		1400.0		1400.0						4		350000		100%		1400.0		1400.0		1400.0		0.0		0.0		4		350000		3150.0		3150.0		1400.0				1750.0		9				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		100.0		100.0		100.0						2		50000		100.0		100.0		100.0						2		50000		100%		100.0		100.0		100.0		0.0		0.0		2		50000		150.0		150.0		100.0				50.0		3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		550.0		550.0						550.0		11		50000		550.0		550.0						550.0		11		50000		100%		550.0		550.0		0.0		0.0		550.0		11		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		40.0		40.0						40.0		40		1000		40.0		40.0						40.0		40		1000		100%		40.0		40.0		0.0		0.0		40.0		40		1000		400.0		400.0				400.0				320				1250		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		40.0		40.0				40.0				20				2000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		1120.0		1120.0				1120.0				1				1120000		0.0		0.0												0										0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		906.0		906.0		906.0						1		906000		906.0		906.0		906.0						1		906000		100%		906.3		906.3		906.3				0.0		1		906300		1491.3		1491.3		455.3		1036.0				4				372825		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		2996.0		2996.0		2406.0		0.0		590.0						2996.0		2996.0		2406.0		0.0		590.0						100%		2996.3		2996.3		2406.3		0.0		590.0						6351.3		6351.3		1955.3		2596.0		1800.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Матырское"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4200.0		4200.0		4200.0						12				350000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		391.5		391.5		386.0		5.5				7		55929		391.5		391.5		386.0		5.5				7		55929		100%		391.4		391.4				5.4		386.0		7		55914		4300.0		4300.0		4300.0						86				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		49.0		49.0		46.5		2.5				1		49000		49.0		49.0		46.5		2.5				1		49000		100%		49.0		49.0				2.5		46.5		1		49000		150.0		150.0						150.0		3				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		29.5		29.5		28.0		1.5				211		140		29.5		29.5		28.0		1.5				211		140		100%		29.5		29.5				1.5		28.0		148		199		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		6.6		6.6		6.3		0.3				207		32		6.6		6.6		6.3		0.3				207		32		100%		6.6		6.6				0.3		6.3		11		600		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0		0.0		0.0										994.0		994.0		994.0		0.0		0.0		1		994000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		735.0		735.0		699.0		36.0								735.0		735.0		699.0		36.0								100%		735.0		735.0				735.0				1		735000		150.0		150.0				150.0				2				75000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0						1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0						100%		1211.6		1211.6		1165.8		45.8		0.0		0.0		0		8800.0		8800.0		8500.0		150.0		150.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Октябрьская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		185.0		185.0						185.0		2				92500		185.0		185.0				185.0				2				92500		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0												0.0		0.0														50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		1.0		50000		65.0		65.0				65.0				1				65000		50.0		50.0				50.0				1				50000		50.0		50.0				50.0				1				50000

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		15.0		15.0				15.0				125		120		15.0		15.0				15.0				125		120		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		125		120		120.0		120.0				120.0				1000				120		20.4		20.4				20.4				165				124		20.4		20.4				20.4				165				124

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		24.0		24.0				24.0				3		8000		24.0		24.0				24.0				3		8000		100%		24.0		24.0		0.0		24.0		0.0		3		8000		60.0		60.0				60.0				4				15000		6.7		6.7				6.7				5				1340		6.7		6.7				6.7				5				1340

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0												0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		35.0		35.0				35.0				1				35000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		39.0		39.0		0.0		39.0		0.0						39.0		39.0		0.0		39.0		0.0						100%		89.0		89.0		0.0		89.0		0.0				0		465.0		465.0		0.0		280.0		185.0				0.0		0		262		262		0		262		0				0		0		77		77		0		77		0						0

				ООО "УК "Привокзальная"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		307.7		307.7		292.3		15.4				2		153850		307.7		307.7		292.3		15.4				2		153850		100%		307.4		307.4		0.0		15.4		292.0		2		153700		19600.0		19600.0		19600.0						56				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		145.1		145.1		140.3		4.8				3		48367		145.1		145.1		140.3		4.8				3		48367		100%		145.1		145.1		50.0		4.8		90.3		3		48367		1400.0		1400.0		1400.0						28				50000		0.0		0.0		0.0										0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		138.0		138.0		131.1		6.9				4		34500		138.0		138.0		131.1		6.9				4		34500		100%		138.0		138.0				6.9		131.1		4		34500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		113.3		113.3				113.3				702		161		113.3		113.3				113.3				702		161		100%		113.3		113.3		0.0		113.3		0.0		702		161		120.1		120.1				120.1				702				171		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		256.0		256.0				256.0				503		509		256.0		256.0				256.0				503		509		100%		256.0		256.0		0.0		256.0		0.0		503		509		271.4		271.4				271.4				503				540		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0												0.0		0.0														6159.6		6159.6		6159.6		0.0		0.0		3		2053200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		404.1		404.1				404.1				50		8082		404.1		404.1				404.1				50		8082		100%		404.1		404.1		0.0		404.1		0.0		50		8082		12715.3		12715.3		11989.5		725.8				6				2119217		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		1364.2		1364.2		563.7		800.5		0.0						1364.2		1364.2		563.7		800.5		0.0						100%		7523.5		7523.5		6209.6		800.5		513.4				0		34106.8		34106.8		32989.5		1117.3		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Стахановская"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		90.0		90.0		0.0		90.0		0.0		2.0		45000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		34.6		34.6				34.6				300		115		34.6		34.6				34.6				300		115		100%		34.6		34.6		0.0		34.6		0.0		300		115		30.0		30.0				30.0				150				200		29.0		29.0				29.0				370				78		29.0		29.0				29.0				370				78

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		1.5		1.5				1.5				1		1500		1.5		1.5				1.5				47		32		100%		1.5		1.5		0.0		1.5		0.0		3		500		9.0		9.0				9.0				15				600		5.0		5.0				5.0				20				250		5.0		5.0				5.0				20				250

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		11.5		11.5		11.5						1		11500		11.5		11.5		11.5								0		100%		8470.0		8470.0		8470.0		0.0		0.0		1		8470000		2600.0		2600.0		2600.0						1				2600000		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		1.4		1.4				1.4				3				467		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		47.6		47.6		11.5		36.1		0.0						47.6		47.6		11.5		36.1		0.0						100%		8596.1		8596.1		8470.0		126.1		0.0				0		2640.4		2640.4		2600.0		40.4		0.0				0.0		0		34.0		34.0		0.0		34.0		0.0				0.0		0.0		34.0		34.0		0.0		34.0		0.0						0.0

				ООО "УК "РСУ-2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0		50.0						1				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		4902.7		4902.7		4902.7						2				2451350		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		5652.7		5652.7		5652.7		0.0		0.0				0.0		0								0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Дом наших друзей"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "ЖЭУ треста "Липецкстрой"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		152.0		152.0				152.0				2		76000		152.0		152.0				152.0				2		76000		100%		152.0		152.0		0.0		152.0		0.0		2		76000		310.0		310.0				310.0				6				51667		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		18.0		18.0				18.0				1		18000		18.0		18.0				18.0				1		18000		100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0		1		18000		40.0		40.0				40.0				3				13333		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		12.0		12.0				12.0				210		57		12.0		12.0				12.0				210		57		100%		12.0		12.0		0.0		12.0		0.0		210		57		30.0		30.0				30.0				400				75		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		1.0		1.0				1.0				5		200		1.0		1.0				1.0				5		200		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		5		200		3.0		3.0				3.0				15				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		13.0		13.0				13.0				16		813		13.0		13.0				13.0				16		813		100%		13.0		13.0		0.0		13.0		0.0		16		813		30.0		30.0				30.0				16				1875		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		196.0		196.0		0.0		196.0		0.0						196.0		196.0		0.0		196.0		0.0						100%		196.0		196.0		0.0		196.0		0.0				0		413.0		413.0		0.0		413.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Жилищная  компания "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		20.0		20.0				20.0				1		20000		20.0		20.0				20.0				1		20000		100%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		1		20000		150.0		150.0				150.0				5				30000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		30.0		30.0				30.0				2				15000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		20.0		20.0				20.0				320		63		20.0		20.0				20.0				320		63		100%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		320		63		40.0		40.0				40.0				480				83		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		3.0		3.0				3.0				15		200		3.0		3.0				3.0				15		200		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		15		200		5.0		5.0				5.0				30				167		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		15.0		15.0				15.0				11		1364		15.0		15.0				15.0				11		1364		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		11		1364		32.0		32.0				32.0				11				2909		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		58.0		58.0		0.0		58.0		0.0						58.0		58.0		0.0		58.0		0.0						100%		58.0		58.0		0.0		58.0		0.0				0		257.0		257.0		0.0		257.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "Обслуживающая  компания "Кантри"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		231.0		231.0				231.0				6		38500		231.0		231.0				231.0				6		38500		100%		231.0		231.0		0.0		231.0		0.0		6		38500		470.0		470.0				470.0				8				58750		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		22.0		22.0				22.0				3		7333		22.0		22.0				22.0				3		7333		100%		22.0		22.0		0.0		22.0		0.0		3		7333		40.0		40.0				40.0				4				10000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		25.0		25.0				25.0				370		68		25.0		25.0				25.0				370		68		100%		25.0		25.0		0.0		25.0		0.0		369		68		47.0		47.0				47.0				500				94		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		3.0		3.0				3.0				15		200		3.0		3.0				3.0				15		200		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		14		214		6.0		6.0				6.0				30				200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		17.0		17.0				17.0				19		895		17.0		17.0				17.0				19		895		100%		17.0		17.0		0.0		17.0		0.0		19		895		35.0		35.0				35.0				19				1842		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		298.0		298.0		0.0		298.0		0.0						298.0		298.0		0.0		298.0		0.0						100%		298.0		298.0		0.0		298.0		0.0				0		598.0		598.0		0.0		598.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				(Управляющая компания ООО «УК «Комфорт-Л»)
ООО "Облстройсервис-РСУ-3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0		50.0						1				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		5090.0		5090.0		5090.0		0.0		0.0		1		5090000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		5090.0		5090.0		5090.0		0.0		0.0				0		50.0		50.0		50.0		0.0		0.0				0.0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						0

				(Управляющая компания ООО «УК «Комфорт-Л»)
ООО "Строй-Сервис-Э"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		482.0		482.0				482.0				2		241000		482.0		482.0				482.0				2		241000		100%		482.0		482.0		0.0		482.0		0.0		2		241000		5060.6		5060.6				5060.6				12				421717		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		650.0		650.0		650.0						13				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		200.0		200.0		0.0		200.0		0.0		4		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		3145.2		3145.2		3145.2		0.0		0.0		1		3145200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		482.0		482.0		0.0		482.0		0.0						482.0		482.0		0.0		482.0		0.0						100%		3827.2		3827.2		3145.2		682.0		0.0				0		5710.6		5710.6		650.0		5060.6		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0

				(Управляющая компания                                                                            ООО «УК «Комфорт-Л»)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии																																														175.0		175.0				175.0				1.0				175000

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды																																														0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда																																														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)																																														0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)																																														39.8		39.8				39.8				27				1474

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)																																														0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)																																														693.0		693.0				693.0				80				8663

						ИТОГО:																																														907.8		907.8		0.0		907.8		0.0		108.0		0.0																				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				ООО "Строй-Экспресс"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Городище"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		250.0		250.0				250.0				1		250000		250.0		250.0				250.0				1		250000		100%		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0		1		250000		800.0		800.0				800.0				3				266667		400.0		400.0				400.0				2				200000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		5.0		5.0				5.0				10				500		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0						250.0		250.0		0.0		250.0		0.0						100%		250.0		250.0		0.0		250.0		0.0				0		800.0		800.0		0.0		800.0		0.0				0.0		0		405.0		405.0		0.0		405.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0												0.0

				ООО "УК "Городок" (стройград)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		38.4		38.4				38.4				96		400		38.4		38.4				38.4				96		400		100%		38.4		38.4		0.0		38.4		0.0		96		400		14.4		14.4				14.4				36		7.1		400		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		2.0		2.0				2.0				4		500		2.0		2.0				2.0				4		500		100%		2.0		2.0		0.0		2.0		0.0		4		500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		40.4		40.4		0.0		40.4		0.0						40.4		40.4		0.0		40.4		0.0						100%		40.4		40.4		0.0		40.4		0.0				0		14.4		14.4		0.0		14.4		0.0				7.1		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

				ООО "УК "Городок"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		18.0		18.0				18.0				120				150		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0

				ООО "УК "Капитал"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		696.0		696.0				696.0				2		348000		696.0		696.0				696.0				2		348000		100%		696.0		696.0		0.0		696.0		0.0		2		348000		1392.0		1392.0				1392.0				4				348000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		150.0		150.0				150.0				3		50000		150.0		150.0				150.0				3		50000		100%		150.0		150.0		0.0		150.0		0.0		3		50000		200.0		200.0				200.0				4				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		90.0		90.0				90.0				2		45000		90.0		90.0				90.0				2		45000		100%		90.0		90.0		0.0		90.0		0.0		2		45000		180.0		180.0				180.0				4				45000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		36.0		36.0				36.0				6		6000		0%		36.0		36.0		0.0		36.0		0.0		6		6000		36.0		36.0				36.0				6				6000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		936.0		936.0		0.0		936.0		0.0						972.0		972.0		0.0		972.0		0.0						104%		972.0		972.0		0.0		972.0		0.0				0		1808.0		1808.0		0.0		1808.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Наш Дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО «УК «Радуга»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Университетский"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0								8		0		12356.9		12356.9				12356.9				7		1765271		0%		12356.9		12356.9		0.0		12356.9		0.0		7.0		1765271		4200.0		4200.0				4200.0				12				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0								8		0		1858.4		1858.4				1858.4				7		265486		0%		1858.4		1858.4		0.0		1858.4		0.0		7.0		265486		600.0		600.0				600.0				12				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0								1		0		50.0		50.0				50.0				1		50000		0%		50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		1.0		50000		500.0		500.0				500.0				10				50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		23.0		23.0				23.0				10		2300		23.0		23.0				23.0				10		2300		100%		23.0		23.0		0.0		23.0		0.0		10.0		2300		200.0		200.0				200.0				1000				200		0.0		0.0				0.0								0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0								4		0		0.0		0.0								33		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0								6				0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0								4		0		0.0		0.0								33		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0								6				0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		23.0		23.0		0.0		23.0		0.0						14288.3		14288.3		0.0		14288.3		0.0						62123%		14288.3		14288.3		0.0		14288.3		0.0				0		5500.0		5500.0		0.0		5500.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0

		14 домов  дома обрудованы всем в подъездах пластиковые окна все утеплено		ООО  "Уютный дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0						0.0				0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

		18 домов дома обрудованы всем в подъездах пластиковые окна все утеплено		ООО «УК «Уютный дом»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Глобус"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0				0		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0				0		0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Глобус-Л"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0						0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0				0.0						0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Липецкий коммунальщик"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		199.0		199.0		199.0						4		49750		199.0		199.0		199.0						4		49750		100%		199.0		199.0				0.0		199.0		4		49750		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		53.0		53.0				53.0				379		140		53.0		53.0				53.0				379		140		100%		53.0		53.0		0.0		53.0		0.0		265		200		80.0		80.0				80.0				400				200		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		18.0		18.0				18.0				564		32		18.0		18.0				18.0				564		32		100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0		30		600		30.0		30.0				30.0				50				600		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		70.0		70.0				70.0						0		70.0		70.0				70.0						0		100%		70.0		70.0		0.0		70.0		0.0		1.0		70000		100.0		100.0				100.0								0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		340.0		340.0		199.0		141.0		0.0						340.0		340.0		199.0		141.0		0.0						100%		340.0		340.0		0.0		141.0		199.0				0		210.0		210.0		0.0		210.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Технологии Строительства и Управления"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		700.0		700.0		700.0						2				350000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		846.0		846.0		846.0						17		49765		846.0		846.0		846.0						17		49765		100%		850.0		850.0		200.0				650.0		17		50000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		41.0		41.0				41.0				293		140		41.0		41.0				41.0				293		140		100%		41.0		41.0		0.0		41.0		0.0		205		200		60.0		60.0				60.0				300				200		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		12.0		12.0				12.0				376		32		12.0		12.0				12.0				376		32		100%		13.1		13.1		0.0		13.1		0.0		20		655		20.0		20.0				20.0				33				606		0.0		0.0								0				0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		15.0		15.0				15.0						0		15.0		15.0				15.0						0		100%		15.0		15.0		0.0		15.0		0.0		1		15000		30.0		30.0				30.0								0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		914.0		914.0		846.0		68.0		0.0						914.0		914.0		846.0		68.0		0.0						100%		919.1		919.1		200.0		69.1		650.0				0		810.0		810.0		700.0		110.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0												0

				ООО "УК "Элада"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0																0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "8 Марта, 3"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "Жилищник-1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1 всем оборудованы		ТСЖ "Проспект  Победы"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		3		ТСЖ "Угловая 15"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		47.8		47.8				47.8						0		0%		47.8		47.8		0.0		47.8		0.0		1		47800		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						47.8		47.8		0.0		47.8		0.0						0%		47.8		47.8		0.0		47.8		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

		1		ТСЖ "Желябова, д. 14"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0		0		0		0		0				0		0

		1		ТСЖ "Сатурн"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		"ТСЖ "БИСт"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1 всем оборудованы		ТСЖ "Толстого, 2"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

		1		ТСЖ "Наш Дом"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Крайняя 9"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		1.0		1.0				1.0						0		1.0		1.0				1.0						0		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		17.0		17.0				17.0						0		17.0		17.0				17.0						0		100%		17.0		17.0		0.0		17.0		0.0		1		17000		3.0		3.0				3.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0						18.0		18.0		0.0		18.0		0.0						100%		18.0		18.0		0.0		18.0		0.0				0		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Спецфундаментстрой"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		28.0		28.0				28.0				200		140		28.5		28.5				28.5				204		140		102%		28.5		28.5		0.0		28.5		0.0		143		199		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		9.0		9.0				9.0						0		9.2		9.2				9.2						0		102%		9.2		9.2		0.0		9.2		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		180.0		180.0				180.0						0		187.0		187.0				187.0						0		104%		187.0		187.0		0.0		187.0		0.0		2		93500		3.0		3.0				3.0								0																0

						ИТОГО:		217.0		217.0		0.0		217.0		0.0				0		224.7		224.7		0.0		224.7		0.0				0		104%		224.7		224.7		0.0		224.7		0.0				0		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "Солнечное"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		7.0		7.0				7.0				50		140		7.0		7.0				7.0				50		140		100%		7.0		7.0		0.0		7.0		0.0		35		200		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		30.0		30.0				30.0						0		33.0		33.0				33.0						0		110%		33.0		33.0		0.0		33.0		0.0		1		33000		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		3.0		3.0				3.0						0		3.0		3.0				3.0						0		100%		3.0		3.0		0.0		3.0		0.0		1		3000		5.0		5.0				5.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		40.0		40.0		0.0		40.0		0.0				0		43.0		43.0		0.0		43.0		0.0				0		108%		43.0		43.0		0.0		43.0		0.0				0		5.0		5.0		0.0		5.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Улица Торговая 14 а"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		77.0		77.0				77.0				1		77000		77.0		77.0				77.0				1		77000		100%		77.0		77.0		0.0		77.0		0.0		1		77000		400.0		400.0				400.0				4				100000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		36.1		36.1				36.1				365		99		12.5		12.5				12.5				113		111		35%		12.5		12.5		0.0		12.5		0.0		113		111		23.6		23.6				23.6				252				94		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		26.8		26.8				26.8				12		2233		6.7		6.7				6.7				3		2233		25%		6.7		6.7		0.0		6.7		0.0		3		2233		20.1		20.1				20.1				9				2233		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		24.0		24.0				24.0				1-ок.блок, 2 подвала, кровля		0		24.0		24.0				24.0						0		100%		24.0		24.0		0.0		24.0		0.0		1		24000		30.0		30.0				30.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		163.9		163.9		0.0		163.9		0.0				0		120.2		120.2		0.0		120.2		0.0				0		73%		120.2		120.2		0.0		120.2		0.0				0		473.7		473.7		0.0		473.7		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		2		ТСЖ "27 микрорайон, дом    1 б"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		120.0		120.0				120.0				2				60000		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		1.0		1.0				1.0				10		100		1.0		1.0				1.0				10		100		100%		1.0		1.0		0.0		1.0		0.0		10		100		3.9		3.9				3.9				38				103		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		8.0		8.0				8.0				4		2000		0.1		0.1				0.1				2		50		1%		0.1		0.1		0.0		0.1		0.0		2		50		6.0		6.0				6.0				4				1500		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		16.0		16.0				16.0						0		16.0		16.0				16.0						0		100%		16.0		16.0		0.0		16.0		0.0		1		16000		20.0		20.0				20.0								0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		25.0		25.0		0.0		25.0		0.0				0		17.1		17.1		0.0		17.1		0.0				0		68%		17.1		17.1		0.0		17.1		0.0				0		149.9		149.9		0.0		149.9		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0				0.0				0.0		0

		11		ТСЖ «Улица Терешковой»		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		22.5		22.5				22.5				5				4500		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		22.5		22.5		0.0		22.5		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "ул.Терешковой,      д.13 б"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		45.0		45.0				45.0				1				45000		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		30.0		30.0				30.0						0		20.0		20.0				20.0				25		800		67%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0		1		20000		50.0		50.0				50.0				30				1667		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		30.0		30.0		0.0		30.0		0.0				0		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0				0		67%		20.0		20.0		0.0		20.0		0.0				0		95.0		95.0		0.0		95.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		4		ТСЖ "Липецкметаллургстрой-1"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

				ТСЖ "Центральный"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Прогресс"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		6.0		6.0				6.0				60		100		0%		6.0		6.0		0.0		6.0		0.0		60.0		100		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		2.6		2.6				2.6				7		371		0%		2.6		2.6		0.0		2.6		0.0		7.0		371		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		50.0		50.0				50.0								0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		2.5		2.5				2.5				5		500		0%		2.5		2.5		0.0		2.5		0.0		1.0		2500		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0				0.0		0.0				0		11.1		11.1		0.0		11.1		0.0				0		0%		11.1		11.1		0.0		11.1		0.0				0		50.0		50.0		0.0		50.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		63		ТСЖ "Согласие"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Содружество"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Политехник"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

				ТСЖ "Сокол"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		50.0		50.0		50.0						1		50000		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		50.0		50.0		50.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		ТСЖ "Жилищный вопрос"		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0

		1		КОРРЕКТИРОВКА (ДОПОЛНЕНИЯ)		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		27650.0		27650.0				27650.0				553				50000

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		0.0		0.0										0		0.0		0.0										0		0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.0		0.0												0		0.0		0.0												0

						ИТОГО:		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0%		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0		27650.0		27650.0		0.0		27650.0		0.0				0.0		0

				ИТОГО		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		6175.7		6175.7		3692.3		1951.4		532.0		39		158351		25352.6		25352.6		10512.3		14308.3		532.0		79.0		320919		411%		68292.3		68292.3		48300.0		14308.3		5684.0		191.0		357551		51092.6		51092.6		32550.0		15615.1		2927.5		171.0		298787		298787		51122.0		51122.0		0.0		51122.0		0.0		215		237777		237777		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

						Установка общедомовых приборов учета холодной воды		9667.3		9667.3		6571.3		479.5		2616.5		281		34403		15234.8		15234.8		8196.9		2337.9		4700.0		316.0		48211		158%		19817.5		19817.5		9100.0		3282.2		7435.3		391		50684		19717.7		19717.7		17450.0		1300.0		967.7		403.0		48927		48927		29397.9		29397.9		0.0		29397.9		0.0		580		50686		50686		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

						Энергетическое обследование   
зданий жилищного  фонда		1360.4		1360.4		177.6		249.4		933.4		29		46910		1260.4		1260.4		177.6		149.4		933.4		26.0		48477		93%		1745.4		1745.4		0.0		584.4		1161.0		36		48483		2636.6		2636.6		0.0		1396.0		1240.6		49.0		53808		53808		530.0		530.0		0.0		530.0		0.0		9		58889		58889		530.0		530.0		0.0		530.0		0.0		9.0		58889		58889

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (места  общего пользования)		744.7		744.7		28.0		585.8		130.9		3851		193		744.9		744.9		28.0		586.0		130.9		4028.0		185		100%		744.9		744.9		0.0		586.0		158.9		3589		208		3193.2		3193.2		0.0		1755.6		1437.6		8307		384		384		139.8		139.8		0.0		139.8		0.0		1283		109		109		157.6		157.6		0.0		157.6		0.0		1485.0		106		106

						Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (наружное освещение)		448.7		448.7		6.3		442.4		0.0		4179		107		459.3		459.3		6.3		453.0		0.0		4227.0		109		102%		460.4		460.4		0.0		454.1		6.3		781		590		1087.3		1087.3		0.0		957.0		130.3		1363		798		798		31.9		31.9		0.0		31.9		0.0		140		228		228		39.5		39.5		0.0		39.5		0.0		186		212		212

						Увеличение термического 
сопротивления ограждающих  
конструкций  зданий  жилищного    
фонда (утепление фасадов)		4013.6		4013.6		11.5		237.2		3764.9						66.2		66.2		11.5		54.7		0.0						2%		15678.3		15678.3		15623.6		54.7		0.0						19551.3		19551.3		5401.5		5972.9		8176.9		15						10157.0		10157.0		0.0		10157.0		0.0		4						10157.0		10157.0		0.0		10157.0		0.0		4

						Утепление ограждающих конструкции  (кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.)		2445.1		2445.1		1605.0		840.1		0.0						2492.4		2492.4		1605.0		887.4		0.0						102%		22581.9		22581.9		20995.5		1586.4		0.0						25522.9		25522.9		20747.7		4775.2		0.0		187						210.0		210.0		0.0		210.0		0.0		1						250.5		250.5		0.0		250.5		0.0		1

						ИТОГО:		24855.5		24855.5		12092.0		4785.8		7977.7						45610.6		45610.6		20537.6		18776.7		6296.3						184%		129320.7		129320.7		94019.1		20856.1		14445.5						122801.6		122801.6		76149.2		31771.8		14880.6								91588.6		91588.6		0.0		91588.6		0.0								11134.6		11134.6		0.0		11134.6		0.0

						по программе приборы Х/В		47950.0		47950.0								137		350000																0%		0.0		0.0										0		32550.0		32550.0								93				350000

						по программе приборы т/э		9100.0		9100.0								182		50000																0%		0.0		0.0										0		17450.0		17450.0								349				50000

						ИТОГО по приборам учета по программе		57050.0		57050.0								319		178840																0%		0.0		0.0										0		50000.0		50000.0								442				113122

																																																																				200		Средняя цена за 1 лампочку

																																																																				600



все установлено ничего не будут делать

Правобережная

мероприятий не требуется все в наличии

Правобережная

Правобережная

churilinaaa:
программа капитального ремонта от 30.09.2009

churilinaaa:
программа капитального ремонта от 30.09.2009



4.1.

		4.1. Программные мероприятия по установке общедомовых приборов учета в жилищном фонде

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.		Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.		Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.		Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.		Стои-мость прибора учета, тыс.              руб.		Коли- чество уста-навли- ваемых  прибо-ров учета,               шт.		Объем финанси-рования тыс. руб.

		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		347.95		146		50800.00		357.55		191		68292.30		298.79		171		51092.60		237.78		215		51122.00		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка				350.000		100		35,000.000		350.000		138		48,300.000		350.000		93		32,550.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				343.478		46				377.213		53		14,308.300		237.726		78		15,615.100						51,122.000						0.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ (ПРОЧИ								15,800.000						5,684.000						2,927.500						0.000						0.000

		Установка общедомовых приборов учета холодной воды		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		50.00		115		5750.00		50.68		391		19817.50		48.93		403		19717.70		50.69		580		29397.90		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка				50.000		100		5,000.000		50.000		182		9,100.000		50.000		349		17,450.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				50.000		15				51.280		209		3,282.200		41.994		54		1,300.000						29,397.900						0.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								750.000						7,435.300						967.700						0.000						0.000

		Итого.												582						574						795						0

		Итого						261		56550.00				582		88109.80				574		70810.30				795		80519.90		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка								40,000.00						57,400.00						50,000.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области														0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)														17,590.50						16,915.10						80,519.90						0.00

		средства управляющих компаний и ТСЖ								16,550.00						13,119.30						3,895.20						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы, тыс. руб. :  215 478,10

		средства бюджета г. Липецка				147,400.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				34,505.60

		средства управляющих компаний и ТСЖ				33,564.50

						215,470.10





4.1. 2.

		

		Наименование мероприятия		Исполнители		2013 год						2014 год

						Стоимость одного индивидуально-го прибора учета, тыс.руб.		Количество устанавливае-мых  приборов учета,                    шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного индивидуально-го прибора учета, тыс.руб.		Количество устанавливае-мых  приборов учета,                    шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Установка индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета, в том числе:		Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				12339		17181.00				0.00		0.00

		электрической энергии				1.30		8538		11099.40		0.00		0.00		0.00

		горячей воды				1.60		1817		2907.20		0.00		0.00		0.00

		холодной воды				1.60		1984		3174.40		0.00		0.00		0.00

		средства бюджета г. Липецка								17181.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ

		Установка общедомовых приборов учета холодной воды		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00						0.00

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				0.000		0				0.000		0

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						0.000

		Итого						12339		17181.00				0.00		0.00

		Итого, тыс. руб.								17,181.00						0.00

		средства бюджета г. Липецка								17,181.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00

		Всего за период действия Программы, тыс. руб. :  17181,00

		средства бюджета г. Липецка				17,181.00

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)

		средства управляющих компаний и ТСЖ

						17,181.00





4.2. 

		

		4.2. Программные мероприятия по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стоимость энергетического обследования одного здания, тыс. руб.		Количество проведенных энергетических обследований		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость энергетического обследования одного здания, тыс. руб.		Количество проведенных энергетических обследований		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость энергетического обследования одного здания, тыс. руб.		Количество проведенных энергетических обследований		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость энергетического обследования одного здания, тыс. руб.		Количество проведенных энергетических обследований		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость энергетического обследования одного здания, тыс. руб.		Количество проведенных энергетических обследований		Объем финансирования тыс. руб.

		Энергетическое обследование здании жилищного фонда		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		45.00		24		1,080.00		48.48		36		1,745.40		53.81		49		2,636.60		58.89		9		530.00		58.89		9		530.00

		средства бюджета г. Липецка								0.000						0.000						0.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						584.400						1,396.000						530.000						530.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								1,080.000						1,161.000						1,240.600						0.000						0.000

		Всего за период действия Программы,				5,462.00		тыс.руб.

		средства бюджета г. Липецка				0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				1,980.40

		средства управляющих компаний и ТСЖ				3,481.60

						5,462.00





4.3. 

		

		4.3. Программные мероприятия по оснащению зданий жилищного фонда энергоэффективными источниками света

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость одного источника света, руб.		Количество устанавливаемых источников света, шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Оснащение мест общего пользования (лестничных клеток, подвалов) энергоэффективными источниками света		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		60.00		0		0.00		207.55		3,589		744.90		384.40		8,307		3,193.20		108.96		1,283		139.80		106.13		1,485		157.60

		средства бюджета г. Липецка								0.000						0.000						0.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						586.000						1,755.600						139.800						157.600

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.000						158.900						1,437.600						0.000						0.000

		Оснащение наружного освещения энергоэффективными источниками света		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00		0		0.00		589.50		781		460.40		797.73		1,363		1,087.30		227.86		140		31.90		212.37		186		39.50

		средства бюджета г. Липецка								0.000						0.000						0.000						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						454.100						957.000						31.900						39.500

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.000						6.300						130.300						0.000						0.000

		Итого, тыс. руб.		в том числе:				0		0.00				4,370		1,205.30				9,670		4,280.50				1,423		171.70				1,671		197.10

		средства бюджета г. Липецка								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						1,040.10						2,712.60						171.70						197.10

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.00						165.20						1,567.90						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы,				5,485.80		тыс.руб.

		средства бюджета г. Липецка				0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				3,752.70

		средства управляющих компаний и ТСЖ				1,733.10

						5,485.80





4.4. 

		

		4.4. Программные мероприятия по увеличению термического сопротивления ограждающих конструкций зданий жилищного фонда

		Наименование мероприятия		Исполнители		2010 год						2011 год						2012 год						2013 год						2014 год

						Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.		Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб.		Количество зданий, шт.		Объем финансирования тыс. руб.

		Утепление фасадов		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		5,000.00		4		20,000.00		0.00		0		15,678.30		1303.42		15		19,551.30		2539.25		4		10,157.00		2539.25		4		10,157.00

		средства бюджета г. Липецка								0.000						15,623.600						5,401.500						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						54.700						5,972.900						10,157.000						10,157.000

		средства управляющих компаний и ТСЖ								20,000.000						0.000						8,176.900						0.000						0.000

		Утепление кровли, чердачных помещений, подвалов, дверных блоков, оконных блоков и т.д.		Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, управляющие компании и ТСЖ		0.00		0		0.00		0.00		0		22,581.90		136.49		187		25,522.90		210.00		1		210.00		250.50		1		250.50

		средства бюджета г. Липецка								0.000						20,995.500						20,747.700						0.000						0.000

		фонд энергосбережения Липецкой области

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.000						1,586.400						4,775.200						210.000						250.500

		средства управляющих компаний и ТСЖ								0.000						0.000						0.000						0.000						0.000

		Итого, тыс. руб.		в том числе:				4		20,000.00				0		38,260.20				202		45,074.20				5		10,367.00				5		10,407.50

		средства бюджета г. Липецка								0.00						36,619.10						26,149.20						0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области								0.00						0.00						0.00						0.00						0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)								0.00						1,641.10						10,748.10						10,367.00						10,407.50

		средства управляющих компаний и ТСЖ								20,000.00						0.00						8,176.90						0.00						0.00

		Всего за период действия Программы,				103,334.40		тыс.руб.

		средства бюджета г. Липецка				62,768.30

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00

		средства собственников жилых домов и помещений в МКД (в стоимости содержания жилья)				12,389.20

		средства управляющих компаний и ТСЖ				28,176.90

						103,334.40





4.5.1.

		4.5. Программные мероприятия

		по энергосбережению в бюджетных учреждениях и

		организациях с участием муниципального образования

		4.5.1. Мероприятия в бюджетных учреждениях

		N п/п		Наименование мероприятия.                                                        Исполнители.		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		Итого, за период 2010 - 2014		примечание

						план		план		план		план		план				2013		2014

		1.		Департамент образования		17876.50		17500.00		16,307.50		10,200.00		8,700.00		70,584.00

		1.1.		Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.2.		Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.3.		Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей		0.00		0.00		0.00						0.00

		1.4.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие во всех учреждения		1100.00		450.00		100.00		100.00		100.00		1,850.00

		1.5.		Разработка ПСД на установку приборов учета тепла в ОУ		141.10		25.00		0.00						166.10

		1.6.		Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ СОШ N 49 (доделать)		289.20				0.00						289.20

		1.7.		Монтаж прибора учета теплоэнергии в МОУ СОШ N 10 (дополнительно), 15 филиал, 31 филиал, 44 (нач. школа), 36 (РЦ), ЦДЮТТ "Городской", ЦРТДиЮ "Левобережный", ЦЦЮТТ "Новолипецкий"		806.00		0.00								806.00

		1.8.		Капитальный ремонт фасада в 9-и ОУ		2807.00		2140.00		2,000.00		2,000.00		1,700.00		10,647.00

		1.9.		Утепление внешних стен зданий (ремонт межпанельных стен) в МОУ СОШ N 33, 61, 63, 65, 66, 68, 71		0.00		0.00								0.00

		1.10.		Утепление чердачных помещений, ремонт слуховых окон в 6-и ОУ		0.00		100.00								100.00

		1.11.		Замена оконных рам на пластиковые окна в 33 ОУ		5076.70		6000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		20,076.70

		1.12.		Смена входных дверей в 5-и ОУ		278.90		400.00		400.00		400.00		400.00		1,878.90

		1.13.		Капитальный ремонт системы отопления в 25-и ОУ		4515.80		6256.00		4,300.00		4,300.00		3,200.00		22,571.80

		1.14.		Текущий ремонт системы отопления в 42-х ОУ		2861.80		1700.00		600.00		400.00		300.00		5,861.80

		1.15.		Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ СОШ № 37		0.00		429.00		0.00						429.00

		1.16.		Разработка и подготовука энергетических паспортов образовательными учредениями						1,100.00						1,100.00

		1.17.		Замена светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами в ОУ №№ 1,12, 43, 68						2,952.30						2,952.30

		1.18.		Регулировка существующей системы отопления (перенос датчика температуры на крышу, пофасадное регулирование) в ОУ №№1, 44, 64, 68, 69						1,500.00						1,500.00

		1.19.		Установка тепловой завесы на входной двери в  школах: ОУ №№ 1, 48, 68, 12, 44, 52, 64						155.20						155.20

		1.20.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в ОУ №№ 1, 19, 43, 68						200.00						200.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				17876.50		17500.00		16307.50		10200.00		8700.00		70,584.00

		средства бюджета г. Липецка				17876.50		17113.90		11,500.00		10,200.00		8,700.00		65,390.40

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		386.10		0.00		0.00		0.00		386.10

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ								4,807.50		0.00		0.00		4,807.50

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		2.		Департамент дошкольного образования		18,063.00		25,805.20		22,700.58		20,750.40		6,418.00		93,737.18

		2.1.		Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов ДОУ		0.00		2330.00		218.58						2,548.58		заявка

		2.2.		Изготовление ПСД на установку приборов учета тепла в ДОУ Липецка		617.00		0.00		0.00						617.00

		2.3.		Установка приборов учета тепловой энергии в ДОУ г. Липецка		7314.00		5322.00		0.00						12,636.00

		2.4.		Проведение капитального ремонта системы отопления в ДОУ г. Липецка		1287.00		5943.60		1,387.30						8,617.90

		2.5.		Проведение текущего ремонта систем отопления ДОУ г. Липецка		1376.00		1354.80		2,242.20		611.20		400.00		5,984.20

		2.6.		Проведение капитального ремонта кровли в ДОУ г. Липецка		5591.00		7529.00		10,424.90		17,017.00		4,338.00		44,899.90

		2.7.		Проведение капитального ремонта фасада в ДОУ г. Липецка		0.00		0.00		4,901.40						4,901.40

		2.8.		Проведение капитального ремонта электропроводки в  ДОУ г. Липецка		0.00		1715.80		800.00						2,515.80

		2.9.		Замена оконных рам на пластиковые окна в ДОУ г. Липецка		1824.00		1086.70		2,440.70		130.00		130.00		5,611.40

		2.10.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в ДОУ г. Липецка		54.00		523.30		285.50		622.20		600.00		2,085.00

		2.11.		Применение автоматического управления на наружном освещении территорий ДОУ		0.00		0.00								0.00

		2.12.		Установка теплоотражающих экранов в ДОУ г. Липецка								1,680.00		550.00		2,230.00

		2.13.		Устройство теплоизоляции чердачного перекрытия в ДОУ г. Липецка								690.00		400.00		1,090.00

		2.14.		Переход на энергосберегающие осветительные приборы в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.15.		Наладка системы отопления в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.16.		Установка балансировочных клапанов в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.17.		Замена бытовой техники в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.18.		Изоляция трубопроводов отопления и ГВС в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.19.		Установка смесителей с термостатами в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.20.		Замена запасной входной двери на металлическую с утеплителем в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.21.		Ремонт уплотнителей дверей и окон с целью герметизации в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.22.		Установка кранов с аэраторами в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.23.		Перевод на закрытую систему отопления в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.24.		Утепление наружных стен в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.25.		Замена "глухих" коробов на решетчатые на отопительных приборах в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.26.		Реконструкция тепловых пунктов с установкой автоматических регуляторов температуры теплоносителя в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.27.		Устранение трещин в стенах в ДОУ г. Липецка												0.00

		2.28.		Установка регулирующих вентилей в ДОУ г. Липецка												0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				18,063.000		25,805.200		22,700.580		20,750.400		6,418.000		93,737.18

		средства бюджета г. Липецка				17678.60		24264.94		21,712.29		20,750.40		6,418.00		90,824.23

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				384.40		1540.26		109.29		0.00		0.00		2,033.95

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ								879.00						879.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		3.		Департамент здравоохранения		5,119.70		7,680.59		16,434.24		0.00		0.00		29,234.53

		3.1.		Оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, воды и природного газа		5119.70		0.00		0.00						5,119.70

		3.2.		Энергетическое обследование здания.		0.00		304.60		2,520.00						2,824.60

		3.3.		Обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		3.4.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		517.09		0.00						517.09

		3.5.		Замена оконных рам на пластиковые окна		0.00		6521.20		0.00						6,521.20

		3.6.		Установка автоматизированного теплового пункта (АТП)		0.00		337.70		598.32						936.02

		3.7.		Ремонт кровли						6,302.06						6,302.06

		3.8.		Устройство вентилируемого фасада						1,950.00						1,950.00

		3.10.		Замена оконных и дверных блоков						5,063.86						5,063.86

		3.11.		Установка системы мониторинга моторного топлива в транспорте МУЗ												0.00

		3.12.		Замена светильников с лампами накаливания на светодидные светильники												0.00

		3.13.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами, установка стальных защитных экранов на радиаторы												0.00

		3.14.		Утепление оконных проемов с помощью теплосберегающей оконной пленки												0.00

		3.15.		Применение экономичной водоразборной арматуры												0.00

		3.16.		Улучшение теплоизоляции кровли, стен, и ворот в здании гаража МУЗ "стоматологическая поликлиника №1												0.00

		3.17.		Замена люминесцентных ламп на светодидные												0.00

		3.18.		Модернизация системы водоснабжения												0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				5,119.700		7,680.590		16,434.24		0.00		0.00		29,234.53		0.00

		средства бюджета г. Липецка				5119.70		7274.576		0.00						12,394.28

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		406.014		0.00						406.01

		иные источники финансирования не запрещенные законодательством РФ (субвенции областного бюджета)								16,434.24						16,434.24

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		4.		Департамент культуры		6,200.00		6,700.00		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		4.1.		Оснащение приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды		6200.00		0.00		0.00						6,200.00

		4.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие		0.00		0.00		250.00		2,500.00		500.00		3,250.00

		4.3.		Ремонт кровли, систем отопления		0.00		6700.00		0.00						6,700.00

		4.4.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		1,300.00						1,300.00

		4.5.		Замена оконных рам на пластиковые окна		0.00		0.00		2,000.00		4,500.00		5,000.00		11,500.00

		4.6.		Утепление фасадов								15,000.00		4,000.00		19,000.00

		4.7.		Утепление чердачных перекрытий								6,000.00		2,000.00		8,000.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				6,200.000		6,700.000		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		средства бюджета г. Липецка				6200.00		6700.00		3,550.00		28,000.00		11,500.00		55,950.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета														0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		5.		Департамент по физической культуре и спорту		1,202.00		4,033.00		1,935.79		2,018.14		11,451.49		20,640.42

		5.1.		Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.2.		Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.3.		Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.4.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		1,356.36		0.00		0.00		1,356.36		субсидии

		5.5.		Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.6.		Монтаж приборов учета тепловой энергии в количестве 6-ти штук.		874.00		0.00		0.00		0.00		0.00		874.00

		5.7.		Утепление чердачного помещения МУ ДО СДЮ-ШОР-10		68.00		0.00		0.00		0.00		0.00		68.00

		5.8.		Ремонт кровли в МОУ ДО ДЮСШ-8		161.00		0.00		0.00		0.00		0.00		161.00

		5.9.		Замена освещения игрового зала в МУ Ц "Металлург" на энергосберегающее		0.00		536.00		0.00		0.00		0.00		536.00

		5.10.		Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в МОУ ДО ДЮСШ-10, МУ ЦС "Металлург", МУ ДО ДЮСШ-8, МОУ ДОД ДЮЦ "Факел"		99.00		1300.00		0.00		0.00		0.00		1,399.00

		5.11.		Капитальный ремонт витражей фасада МОУ ДОД ДЮСШ-4		0.00		427.00				0.00		0.00		427.00

		5.12.		Капитальный ремонт витражей фасада игрового зала в МУ ФОК "Пламя"		0.00		1770.00		0.00		0.00		0.00		1,770.00

		5.13.		Капитальный ремонт отопления в зале художественной гимнастики МБОУ ДОД ДЮСШ № 1		0.00				100.01		0.00		0.00		100.01

		5.14.		Утепление входного тамбура центрального входа МБОУ ДОД ДЮСШ № 1						23.00		0.00		0.00		23.00

		5.15.		Капитальный ремонт мягкой кровли здания по ул. Детской - 2а МБОУ ДОД ДЮСШ №8						356.66		0.00		0.00		356.66

		5.16.		Замена деревянных окон  на пластиковые стеклопакеты						99.76		450.00		665.00		1,214.76

		5.17.		Переход на энергосберегающие осветительные приборы в системе наружного и внутреннего освещения МБУ СК "Сокол", МБУ "Водно-спортивная база", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8, МБОУ ДОД СДЮШОР №10, МБОУ ДОД СДЮШОР №11						0.00		0.00		409.40		409.40

		5.18.		Утепление кровли в зданиях МБУ СК "Сокол", МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		4,036.50		4,036.50

		5.19.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления МБУ СК "Сокол", МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8, МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		238.69		238.69

		5.20.		Капитальный ремонт системы отопления с установкой балансировочной и регулирующей арматуры на отопительных приборах МБУ СК "Сокол", МБУ "Водно-спортивная база", МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00		0.00		1,250.00		1,250.00

		5.21.		Утепление  наружных стен здания МБУ СК "Сокол", МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00		0.00		1,789.50		1,789.50

		5.22.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие компактные люминесцентные лампы МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург"						0.00		0.00		52.00		52.00

		5.23.		Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) МБУ ФОК "Пламя"						0.00		0.00		113.40		113.40

		5.24.		Установка регуляторов тепла на радиаторы МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург", МБУ "Водно-спортивная база"						0.00		0.00		301.00		301.00

		5.25.		Замена устаревшей сантехники на электронную автоматическую МБУ ФОК "Пламя", МБУ ЦС "Металлург"						0.00		618.14		223.80		841.94

		5.26.		Замена электрического обогревателя инфракрасным МБУ "Водно-спортивная база"						0.00				10.00		10.00

		5.27.		Утепление кровли и укрепление стены в эллинге МБУ "Водно-спортивная база"						0.00		950.00				950.00

		5.28.		Утепление чердачного перекрытия МБОУ ДОД ДЮСШ №1						0.00				828.30		828.30

		5.29.		Установка системы контроля топлива FMS- бензин МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00				45.00		45.00

		5.30.		Ремонт и утепление мягкой кровли здания спортзала МБОУ ДОД ДЮСШ №8						0.00				673.60		673.60

		5.31.		Замена жаровочной плиты на на плиту МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00				30.00		30.00

		5.32.		Утепление цокольного перекрытия МБОУ ДОД СДЮШОР №10						0.00				285.30		285.30

		5.33.		Капитальный ремонт системы освещения ледовой арены МБОУ ДОД СДЮШОР №11						0.00				500.00		500.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1,202.000		4,033.000		1,935.79		2,018.14		11,451.49		20,640.42

		средства бюджета г. Липецка				1202.00		4033.00		1,697.02		2,018.14		11,451.49		20,401.65

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00								0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		238.77						238.77

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		6.		Департамент социальной защиты населения		388.43		1,545.80		1,371.80		3,048.90		3,037.00		9,391.93

		6.1.		Установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.		388.43		0.00		0.00		0.00		0.00		388.43

		6.2.		Проведение энергетического обследования		0		591.60		0.00		0.00		0.00		591.60

		6.3.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		104.20		0.00		195.00		0.00		299.20		140,00 ср-ва не выделены

		6.4.		Замена окон на пластиковые стеклопакеты		0.00				60.00		1,080.00		0.00		1,140.00		ср-ва не выделены

		6.5.		Реконструкция системы отопления				650.00		0.00		0.00		0.00		650.00

		6.6.		Замена наружного трубопровода отопления от центра автотранпортного обслуживания до ДС " Спартак		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00		200.00

		6.7.		Ремонт и утепление кровли и стен		0.00		0.00		1,160.00		367.40		1,362.90		2,890.30		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.8.		Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления						50.50		6.60		13.80		70.90

		6.9.		Тепловая изоляция систем отопления и горячего водоснабжения						94.30		49.10		0.00		143.40		24,2 ср-ва не выделены

		6.10.		Установка смесителей с аэраторами						7.00		0.00		0.00		7.00

		6.11.		Диспетчерезация и электронный учет потребления энергоресурсов								140.00		0.00		140.00		ср-ва не выделены

		6.12.		Установка автоматизированного теплового пункта (АТП)								500.00		0.00		500.00		ср-ва не выделены

		6.13.		Установка отдельного узла учета электропотребления оборудованием арендованных помещений								1.50		0.00		1.50

		6.14.		Установка балансировочных клапанов на магистральные трубопроводы (Danfoss тип ASV-PL)								26.20		0.00		26.20

		6.15.		Применение энергоэффективных источников бесперебойного питания								325.00		0.00		325.00		ср-ва не выделены

		6.16.		Утепление перекрытия над неотапливаемым подвалом								197.00		230.90		427.90		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.17.		Замена изоляции магистрального трубопровода								21.60		0.00		21.60		ср-ва не выделены

		6.18.		Заклейка окон энергосберегающими пленками								112.80		94.80		207.60		ср-ва не выделены

		6.19.		Установка балансировочной арматуры на магистральных трубопроводах системы отопления (Danfoss тип ASV-PL)								26.70		149.80		176.50		ср-ва не выделены		ср-ва не выделены

		6.20.		Замена отопительных приборов с установкой запорной арматуры								0.00		1,086.00		1,086.00				ср-ва не выделены

		6.21.		Установка балансировочной арматуры на магистральных трубопроводах, с полной заменой магистральных трубопроводов с d=76 мм на dy=40 мм								0.00		74.80		74.80				ср-ва не выделены

		6.22.		Установка радиаторных терморегуляторов										24.00		24.00				ср-ва не выделены

		всего,          в том числе источники финансирования:				388.430		1,545.800		1,371.80		3,048.90		3,037.00		9,391.93

		средства бюджета г. Липецка				388.43		1150.01		643.75		0.00		64.80		2,246.99

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		395.79		655.90		0.00				1,051.69

		прочие средства (субвенции областного бюджета)								72.15		36.40		30.00		138.55

		средства предприятий								0.00		3,012.50		2,942.20		5,954.70

		7.		Департамент ЖКХ		72.90		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		7.1.		Установка узла учета тепловой энергии		72.90		0.00		0.00						72.90

		7.2.		Установка пластиковых окон												0.00

		7.3.		Замена - модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоэтажном жилищном фонде г. Липецка.								9,000.00		0.00		9,000.00

		7.4.		Газификация многоквартирного дома по ул. Ленина, с. Сселки		0.00		0.00		0.00		7,670.00		1,000.00		8,670.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				72.900		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		средства бюджета г. Липецка				72.90		0.00		0.00		16,670.00		1,000.00		17,742.90

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		8.		Департамент городского транспорта		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		8.1.		Энергетическое обследование здания по адресу пр. Победы, дом 85		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.000		0.000		0.00		0.00		0.00		50.00

		средства бюджета г. Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00						0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ				0.00		0.00		0.00						0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений						50.00		0.00						50.00

		9.		Управление ГО и ЧС		27.00		1,122.63		50.00		110.00		77.00		1,386.63

		9.1.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		27.00		5.00		0.00						32.00

		9.2.		Энергетическое обследование административного здания		0.00		0.00		50.00						50.00

		9.3.		Ремонт теплового узла с заменой технологического, регулирующего оборудования и приборов учета на энергоэкономичное		0.00		158.90		0.00						158.90

		9.4.		Утепление и ремонт входных дверей в здание управления с заменой тамбурных дверей в количестве 3-х штук		0.00		0.00								0.00

		9.5.		Замена деревянных окон на окна из ПВХ в помещениях административного здания		0.00		278.73		0.00						278.73

		9.6.		Замена электропроводки освещения в служебных помещениях административного здания и складского комплекса		0.00		0.00								0.00

		9.7.		Ремонт центральной системы отопления в административном здании с установкой на радиаторы регуляторов подачи воды в количестве 60 штук		0.00		200.00		0.00						200.00

		9.8.		Ремонт плоской кровли административного здания установкой покрытия из наплавляемых материалов		0.00		480.00		0.00						480.00

		9.10.		Установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной								10.00				10.00

		9.11.		Восстановление теплоизоляции наружного трубопровода системы отопления и ГВС								100.00				100.00

		9.12.		Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)								0.00		0.00		0.00

		9.13.		Установка радиаторных термостатов										45.00		45.00

		9.14.		Утепление тамбура входа в здание управления, установка доводчика										32.00		32.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				27.000		1,122.630		50.00		110.00		77.00		1,386.63

		средства бюджета г. Липецка				27.00		979.62		25.00		110.00		77.00		1,218.62

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00								0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		143.01		25.00						168.01

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		10.		МУ "Управление главного смотрителя"		232.40		0.00		0.00						232.40

		10.1.		Замена светильников РКУ 400-250-125 с лампами ДРЛ на энергоэкономичные ЖКУ 250-125-70 с лампами ДНаТ		232.40		0.00		0.00						232.40

		всего,          в том числе источники финансирования:				232.400		0.000		0.00		0.00		0.00		232.40

		средства бюджета г. Липецка				232.40		0.00		0.00						232.40

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00						0.00

		средства предприятий				0.00		0.00		0.00						0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений														0.00

		11.		МУ "Административно-техническая инспекция"		8.80		46.40		855.48		6.10		151.50		1,068.28

		11.1.		Установка энергосберегающих ламп во всех помещениях		6.40		6.40		0.00		3.00				15.80

		11.2.		Утепление крыши и стены здания		0.00		0.00		855.48						855.48

		11.3.		Установка ламп с датчиком движения в переходном коридоре и запасном выходе		2.40		0.00		0.00						2.40

		11.4.		Замена окон в здании учреждения на окна из ПВХ		0.00		40.00		0.00				151.50		191.50

		11.5.		Осуществление постоянного контроля за расходованием энергоресурсов в помещениях МУ АТИ		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.6.		Установка датчиков присутствия людей во вспомогательных помещениях		0.00		0.00		0.00		3.10				3.10

		всего,          в том числе источники финансирования:				8.800		46.400		855.48		6.10		151.50		1,068.28

		средства бюджета г. Липецка				8.80		0.00		0.00		0.00		0.00		8.80

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета														0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		46.40		855.48		6.10		151.50		1,059.48

		12.		МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации г. Липецка"		1694.20		400.00		360.00		15266.00		0.00		17720.20

		12.1.		Установка радиаторных термостатов		0.00		0.00								0.00

		12.2.		Установка термоотражающей пленки		0.00		0.00								0.00

		12.3.		Установка теплоотражающих поверхностей на стены за радиаторами отопления		0.00		0.00								0.00

		12.4.		Промывка систем отопления		0.00		0.00								0.00

		12.1.		Замена оконных рам на пластиковые окна								5,600.00				5,600.00

		12.2.		Установка приборов учета холодной, горячей воды с подводкой								26.00				26.00

		12.3.		Ремонт фасада								9,367.00				9,367.00

		12.4.		Ремонт отмостки								230.00				230.00

		12.5.		Установка теплосчетчиков								40.00				40.00

		12.6.		Установка приборов учета воды		190.00		0.00				3.00				193.00

		12.7.		Установка энергосберегающих ламп		170.00		400.00								570.00

		12.8.		Установка дверных доводчиков		18.00		0.00								18.00

		12.9.		Монтаж АТП		1316.20		0.00								1,316.20

		12.10.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		360.00						360.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1,694.200		400.000		360.00		15,266.00		0.00		17,720.20

		средства бюджета г. Липецка				1694.20		400.00		360.00		15266.00		0.00		17,720.20

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ														0.00

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Итого по бюджетным учреждениям				50,884.930		64,883.620		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47		317,738.47

		всего,          в том числе источники финансирования:				50,884.930		64,883.620		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47		317,738.47

		средства бюджета г. Липецка				50,500.53		61,916.05		39,488.06		93,014.54		39,211.29		284,130.47		284,130.47

		фонд энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		субсидии областного бюджета				384.40		2871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,284.53		4,284.53

		Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ				0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.29		22,259.29

		средства бюджетных, казенных учреждений				0.00		96.40		855.48		3,018.60		3,093.70		7,064.18		7,064.18

						50,884.93		64,883.62		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.47

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





4.5.2.

		4.5.2. Мероприятия в организациях

		с участием муниципального образования

		N п/п		Наименование мероприятия.                                 Исполнители		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		Итого за период                  2010 - 2014

		1.		МУП "Регистрационно-вычислительный центр г. Липецка"		194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		1.1.		Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды		194.91		620.26		0.00						815.17

		1.2.		Установка пластиковых окон		0.00		0.00		130.50						130.50

		1.3.		Замена стояков отопления и отопительных приборов												0.00

		1.3.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		125.00		500.00				625.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				194.91		620.26		255.50		500.00		0.00		1570.67

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		2.		МУ СПАТ по уборке г. Липецка		101.50		2143.00		1532.35		580.00		600.00		4956.85

		2.1.		Организация на Центральной базе площадки для хранения пескосоляной смеси		1.50		5.00		6.00						12.50

		2.2.		Ежегодное перебазирование 20 ед. техники с Центральной базы на СПУ		20.00		26.00		40.00		40.00				126.00

		2.3.		Оборудование двух автомобилей ЗИЛ-433362 МДК предпусковыми подогревателями "Вебасто" для подогрева двигателя в холодное время года		80.00		0.00		0.00						80.00

		2.4.		Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии		0.00		158.00		498.00				100.00		756.00

		2.5.		Утепление и ремонт крыш		0.00		600.00		0.00						600.00

		2.6.		Замена  окон на пластиковые моторном, кузнечном и токарном цехах		0.00				0.00		300.00				300.00

		2.7.		Реконструкция наружной теплотрассы  (для уменьшения потерь тепла)		0.00		60.00		0.00						60.00

		2.8.		Монтаж в венткамере 2-х теплоагрегатов "Kroll-S 195", с системой воздуховодов		0.00				0.00						0.00		удалить

		2.9.		Установка электросчетчиков (датчиков)		0.00		2.00		0.00						2.00

		2.10.		Приобретение и замена оборудования (насосов) на энергоэкономичные		0.00		45.00		276.00						321.00

		2.11.		Замена энергоемкого сварочного оборудования в количестве 7 шт. на современные энергоэкономичные аппараты с высоким КПД		0.00		40.00		59.00				0.00		99.00

		2.12.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие		0.00		7.00		99.00						106.00

		2.13.		Проектирование и монтаж подвода сжатого воздуха к местам ремонта автомобилей в РММ с установой двух винтовых компрессоров (уменьшение потерь тепла)		0.00		1200.00								1200.00

		2.14.		Ремонт помещения насосной станции на р.Воронеж с установкой автоматических масляных нагревателей, утеплпнием крыши и заменой окон		0.00		0.00		54.00						54.00

		2.15.		Утепление трубопровода отопления от бассейна "Спартак" до АБК		0.00		0.00		48.00						48.00

		2.16.		Замена стальных электродов в бойлере на электротены с терморегулятором на центральной базе		0.00		0.00		20.00						20.00

		2.17.		Проектирование и монтаж автоматизированного теплового узла на Октябрьском ПУ		0.00		0.00		432.35						432.35

		2.18.		Замена светильников наружного освещения ДРЛ на светодиодные										200.00		200.00

		2.19.		Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению								10.00				10.00

		2.20.		Дополнительная теплоизоляция стен бухгалтерии АБК, диспетчерской на Центральной базе								15.00		20.00		35.00

		2.21.		Установка на автомобили JPS навигаторы с отображением на мониторе диспетчерской								200.00				200.00

		2.22.		Диспетчеризация и электронный учет потребляемых энергоресурсов по предприятию										200.00		200.00

		2.23.		Обуродование 5 автомобилей ЗИЛ - 4333362 предпусковыми подогревателями Северс-М для прогрева блоков двгателей								15.00		0.00		15.00

		2.24.		Обучение персонала методам и приемама эффективного использования энергорксурсрв										80.00		80.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				101.50		2143.00		1532.35		580.00		600.00		4956.85

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				101.50		2143.00		1316.17		580.00		600.00		4740.67

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области								216.18						216.18

		3.		МУ "Ремонтно-строительное дорожное предприятие"		69.06		274.9		288.85		41.32		31.89		706.02

		3.1.		Установка энергосберегающих тепловых лент ЭНГЛ вместо спиральных обогревателей на битумные и мазутные трассы АБЦ		19.83		0.00		0.00						19.83

		3.2.		Сокращение расхода электроэнергии на прогрев битумных и мазутных трасс		25.23		0.00		0.00						25.23

		3.3.		Установка энергосберегающих ламп, светильников		24.00		3.90		0.00						27.90

		3.4.		Замена нагревательных элементов в емкостях мазута, битума на НПП 8кВт		0.00		252.30						31.89		284.19

		3.5.		Теплоизоляция битумно-мазутных трасс на АБЦ		0.00		11.90		0.00						11.90

		3.6.		Мероприятия, направленные на сокращение расхода воды (установка душевых леек "лейка 2000")		0.00		6.80		0.00						6.80

		3.7.		Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы						70.00						70.00		фонд

		3.8.		Замена освещения производственного корпуса на энергосберегающие лампы						120.00						120.00

		3.9.		Замена нагревательных элементов мазуто-битумопровов								41.32				41.32

		3.10.		Энергетическое обследование зданий						98.85						98.85

		всего,          в том числе источники финансирования:				69.06		274.90		288.85		41.32		31.89		706.02

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				69.06		274.90		288.85		41.32		31.89		706.02

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		4.		МУП "Зеленхоз"		350.00		800.00		915.00		750.00		400.00		3215.00

		4.1.		Замена светильников освещения гаражных боксов для грузовых а/м ДРЛ-400 на ДРЛ-250		50.00		0.00		0.00						50.00

		4.2.		Разработка и согласование разрешительной документации и рабочего проекта на строительство блочно-модульной газовой котельной для снабжения МУП "Зеленхоз" г. Липецка собственной тепловой энергией		300.00		800.00		715.00						1815.00

		4.3.		Ремонт и утепление кровли								350.00				350.00

		4.4.		Проведение энергетического обследования предприятия						200.00						200.00

		4.5.		Замена остекления теплицы с герметизацией								100.00		100.00		200.00

		4.7.		Утепления теплицы полиэтиленовой пленкой для исключения воздухопроницания								50.00		50.00		100.00

		4.8.		Ремонт системы отопления								250.00		250.00		500.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				350.00		800.00		915.00		750.00		400.00		3215.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		800.00		700.00		0.00		0.00		1500.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				350.00				215.00		750.00		400.00		1715.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		5.		МУП ритуальных услуг г. Липецка"		99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		5.1.		Модернизация системы отопления		40.00		0.00		20.00		20.00		20.00		100.00

		5.2.		Замена ламп накаливания на энергоэффективные		59.90		2.00		12.00		12.50		13.10		99.50

		5.3.		Установка окон из ПВХ		0.00								110.00		110.00

		5.4.		Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии		0.00		4.50		0.00						4.50

		5.5.		Энергетическое обследование зданий		0.00				35.00						35.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				99.90		6.50		67.00		32.50		143.10		349.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		6.		МУП по ремонту и содержанию коллективных антенн		350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		6.1.		Установка энергосберегающих ламп на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00

		6.2.		Утепление ворот гаражей    на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00

		6.3.		Установка энергосберегающих передвижных фильтровентиляционных установок на базе по адресу:ул. Московская, 4		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300.00

		6.4.		Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6.5.		Установка энергосберегающих ламп		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		6.6.		Установка системы автоматического регулирования подачи   теплоносителя		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		350.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		7.		МУП "Второе ГЖУ"		1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		7.1.		Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды		1908.00		268.03								2176.03

		7.2.		Установка окон ПВХ		0.00		44.56		188.00						232.56

		7.3.		Установка элеваторного узла по ул. Рбочая, 22								250.00		250.00		500.00

		7.4.		Установка приборов учета электроэнергии на отдельные цеха						5.90		15.00				20.90

		7.5.		Ремонт фасада здания по ул. Рабочая. 22						476.87						476.87

		7.6.		Замена участка теплотрассы						101.37						101.37

		7.7.		Энергетическое обследование здания						65.00						65.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1908.00		312.59		837.14		265.00		250.00		3572.73

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		8.		МУП "Банно-прачечное хозяйство"		1060.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		3071.00

		8.1.		Ремонт систем отопления		620.00		0.00		0.00		60.00				680.00

		8.2.		Ремонт вентиляционных систем		0.00		0.00								0.00		удалить

		8.3.		Установка энергосберегающих ламп типа ESB-7 и автоматического выключателя света типа Beamish		0.00		15.00		6.00						21.00

		8.4.		Монтаж теплообменников для подогрева горячей воды и отопления		0.00		295.00		0.00						295.00

		8.5.		Установка приборов учета тепловой энергии		440.00		455.00		0.00						895.00

		8.6.		Установка смесителей типа "Лейка-2000"		0.00		160.00		36.00						196.00

		8.7.		Внедрение технологий по дезинфекции воды плавательных бассейнов растворами оксидантов.		0.00		0.00		0.00						0.00		удалить

		8.8.		Ремонт парных помещений		0.00		220.00		0.00						220.00

		8.9.		Оборотное водоснабжение на бассейнах		0.00		0.00								0.00		удалить

		8.10.		Энергетическое обследование зданий		0.00		0.00		210.00		200.00				410.00

		8.11.		Монтаж циркуляционного трубопровода		0.00		0.00		27.00						27.00

		8.12.		Установка окон из ПВХ						47.00		120.00		120.00		287.00

		8.13.		Установка регуляторов температуры и давления								40.00				40.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				635.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		3071.00

		Расходы бюджета города Липецка						0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета				425.00										425.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				635.00		1145.00		326.00		420.00		120.00		2646.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		9.		МУП КП "Рембыттехника"		1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		9.1.		Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00

		9.2.		Применение электронагревательных приборов с минимальным потреблением энергии		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.3.		Установка счетчиков электроэнергии		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.00

		9.4.		Оснащение рабочих иест локальными (настольными и прочими) светильниками		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00

		9.5.		Переход от люминесцентных энергосберегающих ламп на светодиодные		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.6.		Проведение инструктажа работников о способах электросбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.7.		Ремонт системы отопления, установка перемычек на всех радиаторах отопления, укомплектованных запорно-регулирующей аппаратурой, обеспечивающих требуемую теплоотдачу		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300.00

		9.8.		Переоборудование теплового узла для обеспечения автоматической регулировки температуры теплоносителя		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00

		9.9.		Замена оконных блоков на пластиковые с тройным стеклопакетом		54.00		0.00		0.00		0.00		0.00		54.00

		9.10.		Обработка кровельного покрытия полимерными составами, обеспечивающими полную гидро- и термоизоляцию		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.11.		Проведение инструктажа работников о способах теплосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.12.		Установка современной запорной и водоразборной арматуры		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00

		9.13.		Проведение инструктажа работников о способах водосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.14.		Приобретение современного автотранспорта с высоким КПД		600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600.00

		9.15.		Установка газобаллонного оборудования на карбюраторные машины		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.16.		Применение современных препаратов для уменьшения трения (смазки-реметаллизанты)		8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8.00

		9.17.		Проведение инструктажа работников о способах топливосбережения		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1036.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1036.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		10.		МУП "Липецкая станция аэрации"		1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		10.1.		Разработка и внедрение автоматизированной системы контроля и учета локальной системы электропотребления		757.50		0.00		0.00						757.50

		10.2.		Перевод электрокалориферных вентиляционных систем зданий УФО на рециркуляцию воздуха		459.00		0.00		0.00						459.00

		10.3.		Модернизация узла учета холодной воды		28.00		0.00		0.00						28.00

		10.4.		Отказ от использования пара от НЛМК и создание собственной блочно-модульной котельной		0.00				13375.00						13375.00

		10.5.		Диспетчеризация технологических процессов		0.00		1281.40		1950.00						3231.40

		10.6.		Замена уличных осветительных приборов на энергосберегающие (освещение автодороги)								300.00				300.00

		10.7.		Установка частотного ренулируемого привода насосов циркуляции								120.00				120.00

		10.8.		Замена осветительных приборов для аварийного дежурного освещения										300.00		300.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета				0.00		0.00		0.00						0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				1244.50		1281.40		15325.00		420.00		300.00		18570.90

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		11.		МУП "Аварийно-диспетчерская служба" городского хозяйства г. Липецка		123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		11.1.		Проведение работы с персоналом по эффективному использованию энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.2.		Осуществление постоянного контроля над эффективным использованием энергоресурсов		0.00		0.00		0.00						0.00

		11.3.		Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения		1.00		0.00		0.00						1.00

		11.4.		Замена оконных деревянных рам на ПВХ, утепление ворот гаражных боксов		110.00		72.00								182.00

		11.5.		Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт на энергоэффективные устройства в количестве 25 шт.		2.00										2.00

		11.6.		Установка светодиодных регуляторов в количестве 3 шт. и датчиков движения в кол-ве 30 шт.		10.80										10.80

		11.7.		Устройство второго ввода электроснабжения базы МУП "АДС"		0.00										0.00

		11.8.		Установка приборов учета теплоэнергии в помещениях аварийно-диспетчерских участков		0.00		154.00		250.00						404.00		фонд

		11.9.		Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов		0.00						210.00				210.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				123.80		226.00		250.00		210.00		0.00		809.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		12.		МУП "Липецкая недвижимость"		20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80		мероприятия не представлены

		12.1.		Замена ламп накаливания на светильники дневного освещения		8										8.00

		12.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		12.8										12.80

		12.3.		Постановка на коммерческий учет счетчиков электроэнергии		0.00		1.00		0.00						1.00

		14.4.		Энергетическое обследование здания по ул. Плеханова, 35 а						40.00		0.00		0.00		40.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				20.80		1.00		40.00		0.00		0.00		61.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		13.		МУП "Липецкводоканал"		579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		13.1.		Реконструкция водяного отопления административного здания (ул. М.Горького, д. 2а):		200						0.00		0.00		200.00

		13.2.		Реконструкция КНС 7-го жилого района:		220						0.00		0.00		220.00

				- изменение алгоритмов работы погружных насосных агрегатов;								0.00		0.00

				- установка ключа выбора режима управления для каждого насосного агрегата								0.00		0.00

		13.3.		Установка приборов учета расхода холодной и горячей воды		40		2.40				0.00		0.00		42.40

		13.4.		Замена устаревшей силовой электросборки в здании МУП, установка электросчетчика более высокого класса точности		115						0.00		0.00		115.00

		13.5.		Установка прибора учета тепловой энергии						0.00		0.00		0.00		0.00

		13.5.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		4.2						0.00		0.00		4.20

		13.6.		Энергетическое обследование здания						28		0.00		0.00		28.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				579.20		2.40		28.00		0.00		0.00		609.60

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		14.		МУП "Липецктеплосеть"		749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		14.1.		Замена стальных труб на пластиковые, замена нагревательных элементов		520		162				30.49				712.49

		14.2.		Замена оконных и дверных блоков		32										32.00

		14.3.		Внутреннее утепление стен		74										74.00

		14.4.		Прочие мероприятия		123										123.00

		14.5.		Установка пробора учета тепловой энергии		0		94		0.00						94.00

		14.6.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		0.00		15.00		0.00		1.27				16.27

		14.7.		Энергетическое обследование зданий						300.00						300.00

		14.8.		Монтаж АТП в зданиях УПК по ул. Краснознаменная, 2, АБК по ул. Московская, 20								633.00				633.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				749.00		271.00		300.00		664.76		0.00		1984.76

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		15.		МУП "Горэлектросеть"		19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		15.1.		Замена люминесцентных ламп на светодиодные		19.8						11.00		6.00		36.80

		15.2.		Установка окон из ПВХ		0.00		65.00		0.00		25.00		25.00		115.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		Расходы бюджета города Липецка														0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				19.80		65.00		0.00		36.00		31.00		151.80

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		16.		МУП "Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие" (МУП "ЛПАТП") - с 3.10.2011 объединено с МУП городского электротранспорта города Липецка (МУП ГЭТ) в МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		110.00		0.00		0.00		0.00		110.00

		16.1.		Энергетическое обследование АБК и производственного корпуса МУП "ЛПАТП"		0.00		0.00								0.00

		16.2.		Установка пластиковых окон в общежитии МУП "ЛПАТП":		0.00		0.00								0.00

		16.3.		Замена электропроводки и технологического оборудования в общежитии МУП "ЛПАТП"		0.00		0.00								0.00

		16.4.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		7.00		0.00						7.00

		16.5.		Установка утепляющего алюминиевого модуля и входной двери в общежитие для водителей и ремонтных рабочих в Студгородке		0.00		103.00		0.00						103.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		110.00		0.00		0.00		0.00		110.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		110.00		0.00						110.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		17.		МУП городского электротранспорта города Липецка (МУП ГЭТ) - с 3.10.2011 объединено с  МУП "Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие" (МУП "ЛПАТП") в МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		65.00		0.00						65.00

		17.1.		Энергетическое обследование здания трамвайного и тролейбусного депо, тяговых подстанций МУП ГЭТ		0.00		0.00								0.00

		17.2.		Приобретение троллейбусов с транзисторной системой управления (5 ед.)		0.00		0.00								0.00

		17.3.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		65.00		0.00						65.00

		17.4.		Ремонт теплотрасс в трамвайное депо		0.00		0.00		0.00						0.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		65.00		0.00		0.00		0.00		65.00

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00						0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		65.00		0.00						65.00

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		18.		МУП "Липецкпассажиртранс"		0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		18.1.		Энергетическое обследование здания трамвайного и тролейбусного депо		0.00		0.00		720.00		0.00		0.00		720.00

		18.2.		Установка энергоэкономичных ламп и светильников		0.00		0.00		55.15		500.00		500.00		1055.15

		18.3.		Мероприятия, рекомендуемые энергоаудиторской компанией по итогам энергообследования зданий и сооружений								1500.00		1500.00		3000.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		0.00		775.15		2000.00		2000.00		4775.15

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		19.		МКП "Липецкгорсвет"		0.00		1342.70		2352.70		1980.50		819.30		6495.20

		19.1.		Отключение светильников наружного освещения в зимнее время		0.00		55.00		55.00		55.00		55.00		220.00

		19.2.		Замена светильников на энергосберегающие с натриевыми лампами		0.00		314.70		299.70		299.70		299.70		1213.80

		19.3.		Замена ламп на люминесцентные компактные 3U 25W		0.00		6.80		0.00						6.80

		19.4.		Восстановление устаревших сетей наружного освещения с установкой СИП		0.00		966.20		373.00		464.60		464.60		2268.40

		19.5.		Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.6.		Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта		0.00		0.00		400.00						400.00

		19.7.		Установка современных приборов учета тепловой энергии и горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета		0.00		0.00		500.00						500.00

		19.8.		Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов		0.00		0.00		100.00						100.00

		19.9.		Замена окон на энергоэффективные пластиковые		0.00		0.00								0.00

		19.9.		Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.11.		Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами)		0.00		0.00								0.00

		19.10.		Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением		0.00		0.00		30.00						30.00

		19.11.		Установка датчиков присутствия		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.12.		Модернизация  электропроводки		0.00		0.00		20.00						20.00

		19.13.		Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом		0.00		0.00		15.00						15.00

		19.14.		Строительство теплового ангара для грузового автотранспорта		0.00		0.00		350.00						350.00

		19.15.		Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения		0.00		0.00		150.00						150.00

		19.16.		Перепрограммирование электросчетчиков в 141 пункте питания для перехода на двухтарифную оплату в сетях наружного освещения								1161.20				1161.20

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		1342.70		2352.70		1980.50		819.30		6495.20

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00		0.00		1161.20				1161.20

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		1342.70		2103.30		819.30		819.30		5084.60

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области								249.40						249.40

		20.		МУП "Родничок"		0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		20.1.		Энергетическое обследование объектов		0.00		0.00		134.99						134.99

		20.2.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие								12.00		35.00		47.00

		всего,          в том числе источники финансирования:				0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		0.00								0.00

		Расходы областного бюджета														0.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				0.00		0.00		134.99		12.00		35.00		181.99

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области														0.00

		Итого по МУ и МУП				7906.47		8666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

		всего,          в том числе источники финансирования:				7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

		Расходы бюджета города Липецка				0.00		800.00		700.00		1,161.20		0.00		2,661.20

		Расходы областного бюджета				425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		425.00

		Средства организаций с участием муниципального образования				7,481.47		7,866.75		22,262.10		6,750.88		4,730.29		49,091.49

		Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области				0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.58

						7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



все выполнено 100% никаких мероприятий больше не планируется

в клубе на центр. Базе, ремонтный бокс на ул. Неделина

от клуба до трактоного бокса

датчики движения

насосный агрегат на насосной станции р. Воронеж

сварочное оборудование,



4.6

		4.6. Программные мероприятия по увеличению использования

		в качестве источников энергии вторичных энергетических

		ресурсов и возобновляемых источников энергии

		№ п/п		Мероприятие		Исполнитель		Объем финасирования, тыс.руб.		в том числе по годам

										2010		2011		2012		2013		2014

		1		Разработка основных    
проектных решений      
биогазовой установки   
для получения биогаза  
из осадка городских    
сточных вод и мини-ТЭЦ 
для производства       
электроэнергии и тепла 
на станции очистки		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		2		Разработка основных    
проектных решений по   
обустройству городской 
свалки для получения   
биогаза и выработки    
тепла и электроэнергии		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

		3		Разработка основных    
проектных решений      
установки              
по переработке         
целлюлозно-бумажных    
отходов образовательных
и административных     
учреждений города      
в генераторный газ     
с выработкой тепла     
и электроэнергии		Департамент ЖКХ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

				Итого, тыс. руб.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





4.7. 

		4.7. Программные мероприятия по энергосбережению

		в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности

		№ п/п		Наименование мероприятия. Исполнители		Финансовые потребности по годам, тыс. руб

						Итого		в том числе по годам

								2010		2011		2012

		1.		ОАО "Завод Железобетон"		171.998		171.998		0.00		0.00

		1.1.		Установка приборов учета питьевой воды		6.00		6.00		0.00		0.00

		1.2.		Установка приборов учета электроэнергии		120.00		120.00		0.00		0.00

		1.3.		Изоляция трубопровода		45.998		45.998		0.00		0.00

				технической воды от цеха ПЖБ до УНТиВ

		2.		ОАО "НЛМК"		3132.00		3132.00		0.00		0.00

		2.1.		Обследование водопроводов		0.00		0.00		0.00		0.00

				от водозабора "Боринские

				ключи" до питьевой насосной

				станции 2-го подъема в целях

				разработки мероприятий

				по снижению потерь питьевой

				воды

		2.2.		Организация приборного учета промливневых сточных		1076.30		1076.30		0.00		0.00

				вод на выпуске из пруда N 7

				в р. Воронеж

		2.3.		Установка прибора для учета		2055.70		2055.70		0.00		0.00

				сточных вод от центральной

				насосной станции

				хозяйственно-бытовых стоков

		3.		ОАО ЛОЭЗ "Гидромаш"		138.53		138.53		0.00		0.00

		3.1.		Обследование и замена 150 м		1.70		1.70		0.00		0.00

				труб холодного водоснабжения ПВХ Д 50 мм

		3.2.		Замена в скважине 144 м		53.00		53.00		0.00		0.00

				трубы Д 89 мм

		3.3.		Замена 3 воздушных		83.83		83.83		0.00		0.00

				компрессоров на масляный

		4.		ОАО "ЛГЭК"		23350.00		23350.00		0.00		0.00

		4.1.		Монтаж оборудования		0.00		0.00		0.00		0.00

				в насосной станции 2-го

				подъема ВНС N 1

		4.2.		Строительство системы		10800.00		10800.00		0.00		0.00

				подъема и распределения воды

				на ВНС N 5

		4.3.		Монтаж оборудования насосных станций		5000.00		5000.00		0.00		0.00

				1, 2, 3-го подъемов

		4.4.		Установка насосов		1550.00		1550.00		0.00		0.00

				с частотно-регулируемым

				приводом на ВНСП (шт.)

		4.5.		Монтаж приборов учета		1000.00		1000.00		0.00		0.00

				для собственных нужд

		4.6.		Монтаж оборудования КНС		5000.00		5000.00		0.00		0.00

		5.		МУП "Липецкая станция		1244.50		1244.50		0.00		0.00

				аэрации"

		5.1.		Разработка и внедрение		757.50		757.50		0.00		0.00

				автоматизированной системы

				контроля и учета локальной

				системы электропотребления

				(АСТУЭ)

		5.2.		Перевод электрокалориферных		459.00		459.00		0.00		0.00

				вентиляционных систем зданий

				УФО на рециркуляцию воздуха

		5.3.		Модернизация узла учета		28.00		28.00		0.00		0.00

				холодной воды

		5.4.		Отказ от использования пара		0.00		0.00		0.00		0.00

				от ОАО "НЛМК" и создание

				собственной блочно-модульной котельной

		5.5.		Разработка технико-		0.00		0.00		0.00		0.00

				экономических обоснований

				и проектной документации

				на внедрение биогазовой

				установки для выработки

				электроэнергии на линии ТЭЦ

		5.6.		Утепление ограждающих		0.00		0.00		0.00		0.00

				конструкций зданий с

				доведением их теплозащитных

				характеристик до нормативных

				значений

		6.		ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол"		3595.00		3595.00		0.00		0.00

		6.1.		Внедрение в ЭНЦ устройства		1200.00		1200.00		0.00		0.00

				плавного пуска

				турбокомпрессора N 16

		6.2.		Ремонт изоляции		400.00		400.00		0.00		0.00

				трубопроводов пара и горячей

				воды

		6.3.		Реконструкция системы		0.00		0.00		0.00		0.00

				очистки насосной станции

				"Лякино"

		6.4.		Замена насосов Д 2500-62-2		0.00		0.00		0.00		0.00

				группы ДЦ N 5, 6

		6.5.		Замена насосов СД 160/45 на		0.00		0.00		0.00		0.00

				КНС N 3

		6.6.		Перевод наружного освещения		0.00		0.00		0.00		0.00

				территории завода

				на энергосберегающие лампы

		6.7.		Расширение		750.00		750.00		0.00		0.00

				автоматизированной системы

				контроля и учета

				электроэнергии

		6.8.		Перевод отопления КПП N 3,		45.00		45.00		0.00		0.00

				весовой СТЧ

				на электрообогрев

		6.9.		Перевод системы ГВС цехов		1200.00		1200.00		0.00		0.00

				с централизованного

				на индивидуальное

				ИТОГО		31632.03		31632.03		0.00		0.00





5. (финансы)  (авг.) 

		5. Объемы и сроки финансирования

						Расходы, тыс. руб.

						2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

		1.		Мероприятия в жилищном  секторе по установке общедомовых, индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в том числе:		56,550.00		88,109.80		70,810.30		97,700.90		0.00

				Расходы бюджета города Липецка		40,000.00		57,400.00		50,000.00		17,181.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		17,590.50		16,915.10		80,519.90		0.00

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		16,550.00		13,119.30		3,895.20		0.00		0.00

		2.		Мероприятия по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда, в том числе:		1,080.00		1,745.40		2,636.60		530.00		530.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		584.40		1,396.00		530.00		530.00

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		1,080.00		1,161.00		1,240.60		0.00		0.00

		3.		Мероприятия в жилищном секторе по освещению мест общего  пользования, в том числе:		0.00		1,205.30		4,280.50		171.70		197.10

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		1,040.10		2,712.60		171.70		197.10

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		0.00		165.20		1,567.90		0.00		0.00

		4.		Мероприятия в жилищном  секторе по повышению термосопротивления ограждающих  конструкций, в том числе:		20,000.00		38,260.20		45,074.20		10,367.00		10,407.50

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		36,619.10		26,149.20		0.00		0.00

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		1,641.10		10,748.10		10,367.00		10,407.50

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		20,000.00		0.00		8,176.90		0.00		0.00

		5.		Мероприятия по оснащению   зданий информационными маркерами  с указанием класса    энергетической эффективности, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		750.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		750.00

		6.		Мероприятия по оказанию поддержки социально незащищенным  слоям населения по установке приборов учета, в том числе:		0.00		0.00		0.00		7,000.00		0.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.000		0.000		0.000		7,000.000		0.000

		7.		Мероприятия в бюджетных учреждениях, в том числе:		50,884.93		64,883.62		63,565.39		96,069.54		42,334.99		317,738.470

				Расходы бюджета города Липецка		50,500.53		61,916.05		39,488.06		93,014.54		39,211.29		284,130.470

				Расходы областного бюджета		384.40		2,871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,284.530

				Средства бюджетных, казенных учреждений		0.00		96.40		855.48		3,018.60		3,093.70		7,064.180

				Иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ		0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.290

		8.		Мероприятия в организациях с участием муниципального образования, в том числе:		7,906.47		8,666.75		23,427.68		7,912.08		4,730.29		52,643.27

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		800.00		700.00		1,161.20		0.00		2,661.20

				Расходы областного бюджета		425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		425.00

				Средства организаций с участием муниципального образования		7,481.47		7,866.75		22,262.10		6,750.88		4,730.29		49,091.49

				Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области		0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.58

		9.		Мероприятия по  альтернативным и возобновляемым  источникам энергии, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		удалить

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.		Мероприятия организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования		31,632.03		0.00		0.00		0.00		0.00

		10.		Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергоресурсов, признанию права муниципальной собственности  на эти объекты и по организации  управления этими объектами с момента их выявления		9,100.00		1,000.00		140.00		2,500.00		1,000.00

				Средства организаций с участием муниципального образования		9,100.00		1,000.00

				Расходы бюджета города Липецка		0.00		0.00		140.00		2,500.00		1,000.00

				Итого		177,153.43		203,871.07		209,934.67		222,251.22		59,949.88		873,160.270

				в том числе по источникам:												0.000

				Средства собственников жилых  домов и помещений  в многоквартирных домах (в стоимости содержания жилья)		0.00		20,856.10		31,771.80		91,588.60		11,134.60		155,351.100

				Средства управляющих компаний и ТСЖ		37,630.00		14,445.50		14,880.60		0.00		0.00		66,956.100

				Расходы бюджета города Липецка		90,500.53		156,735.15		116,477.26		120,856.74		40,961.29		525,530.970

				Средства областного бюджета		809.40		2,871.17		1,028.96		0.00		0.00		4,709.530

				Средства организаций с участием муниципального образования		16,581.47		8,963.15		23,117.58		9,769.48		7,823.99		66,255.670

				Средства фонда поддержки энергосбережения Липецкой области		0.00		0.00		465.58		0.00		0.00		465.580

				Иные источнини финансирования, не запрещенные законодательством РФ		0.00		0.00		22,192.89		36.40		30.00		22,259.290

				Средства, предусмотренные в тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования		31,632.03		0.00		0.00		0.00		0.00		31,632.030

						177,153.43		203,871.07		209,934.67		222,251.22		59,949.88

				внебюджетные источники		85,843.50		44,264.75		92,428.45		101,394.48		18,988.59

				бюджет всех уровней		91,309.93		159,606.32		117,506.22		120,856.74		40,961.29

						177,153.43		203,871.07		209,934.67		222,251.22		59,949.88		873,160.27





ЦЕЛЕВЫЕ

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план				8		9				10

		п.1		Муниципальный продукт		млрд. руб.				219.51		277.24		284.72		368.19		381.82		398.23		416.16

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		СВОД		24,636.251		24,483.554		25,783.811		25,565.412		25,967.792		25,969.075		5,403.279

										924,535.494		912,577.679		902,897.718		952,901.882		967,899.801		967,947.627		968,002.906

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				1,743,427.120		1,732,968.320		1,798,086.780		1,789,270.870		1,827,702.000		1,837,124.000		1,846,612.000

						коэффициент перевода				0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445		0.3445

						тыс. т.у.т.				600.611		597.008		619.441		616.404		629.643		632.889		636.158

		п.3.1		Затраты по  ЭЭ		тыс. руб.				3,077,087.740		3,947,589.530		4,650,835.380		5,222,649.430		6,756,607.910		7,524,135.910		-  0

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				6,217.405		6,136.979		6,071.701		6,408.220		6,509.104		6,509.404		6,509.754

						коэффициент перевода				148.6		148.6		148.6		148.6		148.6		148.6		148.6

						тыс. т.у.т.				923,906.383		911,955.079		902,254.769		952,261.492		967,252.854		967,297.434		967,349.444

		п.4.1		Затраты по  ТЭ		тыс. руб.				4,101,205.256		4,674,505.861		5,403,310.604		5,899,545.110		5,502,758.900		6,234,702.320		7,075,583.436

		п.5		Объем отпускаемой воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				55,438.472		54,356.856		49,516.028		46,679.358		49,294.058		48,808.858		48,328.518

		п.5.1.		Затраты по  воде		тыс. руб.				514,995.432		578,714.860		598,774.928		648,512.415		710,274.410		704,092.920		698,057.930

		п 5а		Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				21,968.876		19,727.410		18,120.330		18,489.230		13,338.700		13,338.700		13,338.700

						коэффициент перевода				0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973		0.0012973

						тыс. т.у.т.				28.500		25.592		23.508		23.986		17.304		17.304		17.304

		п 5а.1		Затраты по горячей воде		тыс. руб.				463,376.062		468,809.251		486,921.686		552,012.216		21,881.100		25,566.160		29,871.830

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,520,257.220		1,684,205.620		1,749,134.280		1,741,564.870		1,446,535.000		1,452,099.000		1,457,695.400

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				3,299.642		3,532.359		3,577.609		3,766.945		3,290.337		3,290.337		3,290.337

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				38,593.699		39,259.942		35,844.238		34,262.338		35,167.608		35,174.108		35,181.108

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				10,053.876		9,300.080		9,382.100		9,604.900		4,384.000		4,384.000		4,384.000

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				43,322,588.0		44,576,043.0		45,024,338.0		44,114,930.0		11,772,787.0		51,913,787.0		258,205,861.0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				39,116,918.0		40,825,633.0		41,163,110.0		40,351,986.0		51,275,809.0		51,415,399.0		51,555,385.0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				474,654,076.0		472,289,300.0		492,262,990.0		480,444,974.0		481,209,534.0		482,568,534.0		483,931,390.0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч				467,090,660.0		441,840,204.0		484,291,661.0		472,487,040.0		465,268,464.0		466,586,694.0		467,908,664.0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах на территории г. Липецк		Гкал				6,965.600		11,199.500		17,056.000		17,143.300		6,550.500		6,550.500		6,550.500

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				204.800		203.800		206.600		202.800		229.055		229.055		229.055

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				2,597,246.10		2,548,013.70		2,580,966.30		2,543,361.300		2,471,749.500		2,471,749.500		2,471,749.500

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				911,113.30		1,195,931.10		1,244,448.70		1,310,157.600		1,046,675.000		1,046,675.000		1,046,675.000

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				2,509,795.00		2,435,786.50		2,469,764.10		2,423,482.600		2,282,982.700		2,282,982.700		2,282,982.700

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				13,272.800		18,474.100		18,270.800		18,270.800		18,070.800		18,070.800		18,070.800

		п.55		Объем воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				149,123.000		211,225.000		192,102.300		180,925.700		709,877.700		709,877.700		709,877.700

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				798.600		2,374.200		2,450.500		2,550.500		995.000		995.000		995.000

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				28,317,933.40		27,927,632.40		25,399,282.70		23,921,541.30		26,215,517.30		26,215,517.30		26,215,517.30

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				10,879,496.30		9,700,078.30		9,572,459.60		9,622,459.60		8,912,459.60		8,912,459.60		8,912,459.60

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				13,696,465.00		14,379,250.50		13,077,465.50		12,316,612.800		14,394,702.300		14,394,702.300		14,394,702.300

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				3,127,087.500		3,635,484.200		3,622,312.200		3,692,312.200		3,437,312.200		3,437,312.200		3,437,312.200

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				314.400		326.600		346.300		350.200		0.160		0.160		0.160

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ		т.у.т./Гкал				160.947		161.154		161.074		160.985		130.978		130.978		130.978

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				197,661,952.0		222,680,164.0		294,893,477.0		292,401,882.0		307,998,076.0		310,365,576.0		312,758,666.0

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				1,248,997.000		1,261,577.700		1,373,376.990		1,626,662.600		1,303,288.000		1,303,288.000		1,303,288.000

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				22,681,668.161		22,596,613.16		25,431,618.16		28,869,397.00		4,293,294.00		4,293,294.00		4,293,294.00

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды		кВтч				69,753,554.000		70,581,780.00		68,983,872.00		68,345,848.00		154,006,697.00		154,006,697.00		154,006,697.00

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		лгэк		102.3		97.7		100.9		97.2		404.9		409.7		414.5

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч				1,006,006.6		1,026,830.9		1,033,588.0		1,053,667.0		1,068,435.00		1,082,325.00		1,096,395.57

				Затраты по  ЭЭ														1,824,887.00		2,044,563.90		2,290,685.14

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				2,590.2		2,573.6		2,609.5		2,560.6		2,477.50		2,477.50		2,477.50

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				1,835,415.7		2,113,774.9		2,496,769.6		2,817,479.4		2,780,285.30		3,100,018.10		3,456,520.17

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				54,784.8		53,667.1		48,808.5		45,968.8		48,574.10		48,088.40		47,607.56

				Затраты по воде		тыс. руб.				510,594.3		574,238.0		593,511.4		642,643.8		700,929.10		693,919.80		686,980.59

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						9,272.3		7,776.4		7,584.2		7,432.5

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				197,778.2		184,611.7		207,579.6		223,792.6

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,006,006.6		1,026,830.9		1,033,588.0		1,053,667.0		1,068,435.0		1,082,325.0		1,096,395.6

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				968.6		1,259.6		1,304.8		1,331.5		1,164.40		1,164.40		1,164.40

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				37,945.6		38,576.1		35,142.1		33,557.2		34,414.80		34,414.80		34,414.80

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				3,342.7		3,729.7		3,792.1		3,864.9

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				6,114.6		5,772.5		5,853.0		5,743.3		5450.5		5450.5		5450.5

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				204.8		203.8		206.6		202.8		229.055		229.055		229.055

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				2,097,552.1		2,052,830.7		2,081,466.3		2,042,461.3		1987749.5		1987749.5		1987749.5

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				761,448.3		1,015,286.1		1,029,448.7		1,010,157.6		916675		916675		916675

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				2,509,795.0		2,435,786.5		2,469,764.1		2,423,482.6		2282982.7		2282982.7		2282982.7

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				11,923.8		11,516.1		11,270.8		11,270.8		11,270.8		11270.8		11270.8

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				149,123.0		211,225.0		192,102.3		180,925.7		709877.7		709877.7		709877.7

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				757.6		971.2		950.5		950.5

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				28,317,933.4		27,927,632.4		25,399,282.7		23,921,541.3		26214717.3		26214717.3		26214717.3

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				8,557,111.3		7,175,302.3		7,022,459.6		7,022,459.6		7,022,459.6		7,022,459.6		7022459.6

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				13,696,465.0		14,379,250.5		13,077,465.5		12,316,612.8		14393902.3		14393902.3		14393902.3

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				2,467,916.5		3,006,351.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2,942,312.2		2942312.2

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				160.5		160.7		160.6		160.5

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				179,835,952		202,342,164		199,500,000		191,254,000		194		194		194

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				326,847		321,194		328,206		329,832		328		328		328

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				20,409,063		20,520,930		23,646,220		26,415,104		21712		21712		21712

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч				67,756,382		68,067,224		66,302,860		65,548,515		73113000		73113000		73113000

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		гэск								449.0		463.6		466.8		470.1

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				1,290,590.30		1,332,483.70		1,337,500.00		1,303,455.00		1345605		1355027		1364515

				Затраты по  ЭЭ						2,799,109.68		3,531,894.62		4,108,091.13		4,639,387.38		4334711.3		4838675.5		5401232

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				1,067,420.40		1,283,721.00		1,288,547.50		1,255,749.00		959324		964838		970384

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				41,624,989		42,879,807		43,137,986		42,039,943		9697800		49838800		256130874

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				37,419,319		39,129,397		39,276,758		38,276,999		49200822		49340412		49480398

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				473,447,588		470,951,545		490,728,750		478,237,640		479002200		480361200		481724056

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч				467,090,660		441,840,204		484,175,000		471,850,710		464632134		465950364		467272334

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												206643000		209009000		211402090

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		сокол		738.395		418.323		359.703		359.703		0.01759		0.01759		0.01759

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				1.39		1.378		1.505		1.184		1.184		1.184		1.184

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				745.874		816.658		974.804		858.850		961.84		1077.18		1206.35

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				267.46		183.257		215.908		215.908		215.908		215.908		215.908

				Затраты по воде		тыс. руб.				2452.6082		1887.5471		2336.13		2569.74		2826.71		3109.38		3420.32

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				0.225		0.228		0.037		0.037		0.037		0.037		0.037

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				267.46		183.257		215.908		215.908		215.908		215.908		215.908

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		комус										1,300.000		1,300.000		1,300.000

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				3.592		5.240		8.200		9.380		10		10		10

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				3,403.779		6,109.84		10,696.9		12,236.21		9061		9960		10948

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				9.192		17.639		25.470		28.500		40		40		40

				Затраты по воде		тыс. руб.				234.304		263.703		383.578		608.475		2930		3230		3561

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				3.551		5.201		8.152		9.338		10		10		10

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				8.529		16.645		25.000		28.000		40		40		40

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												130		130		130

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												100		100		100

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				1.161		1.164		1.164				2400		2400		2400

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		квадра		996.956		1026.331		1000.648		955.979		1009.800		1009.800		1009.800

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч												1,786.00		1,786.00		1,786.00

				Затраты по  ЭЭ														2,470.90		3,153.60		3,153.60

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				3355.3		3200.9		3136.7		3,500.00		3,667.90		3,667.90		3,667.90

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				2089110.44		2,309,865.47		2,648,096.24		2,754,155.60		2,264,206.90		2,559,594.60		2,893,518.48

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.														0.0		0.0

				Затраты по воде		тыс. руб.														0.0		0.0

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						12,188.20		11,369.90		10,005.90		10,476.50		12,798.7		12,798.7		12,798.7

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				252,637.01		267,647.45		262,354.70		308532.93				0.0		0.0

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк																0.0		0.0

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч														0.0		0.0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				2,071.50		1,922.50		1,960.00		2100		1,787.5		1,787.5		1,787.5

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.														0.0		0.0

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				6,242.30		5,029.50		5,100.00		5200		3,844		3,844		3,844

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета																0		0

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч														0		0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч														0		0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч														0		0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч														0		0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				851		5427		11203		11400		1,100		1,100		1,100

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				0		0		0		0				0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал				499694		495183		499500		500900		484,000.00		484,000.00		484,000.00

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал				149665		180645		215000		300000		130,000		130,000		130,000

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.														0		0

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				1349		6958		7000		7000		6,800		6,800		6,800

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.														0		0

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				41		1403		1500		1600		995		995		995

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.														0.00		0.00

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.				2,322,385		2,524,776		2,550,000		2600000		1,890,000		1,890,000		1,890,000

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.														0.00		0.00

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.				659,171		629,133		680,000		750000		495,000.00		495,000.00		495,000.00

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				314.4		326.6		346.3		350.2		0.00		0.00		0.00

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.151		0.152		0.152		0.153		0.15		0.15		0.15

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч														0.00		0.00

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				446020		482236		483168		481231		486,762.00		486,762.00		486,762.00

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.												1,814,889.00		1,814,889.00		1,814,889.00

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												77,808,664.00		77,808,664.00		77,808,664.00

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		таможня		198.5		233.0		233.0		233.0		0.00149		0.00149		0.00149

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				0.086		0.13		0.11		0.11		0.1		0.1		0.1

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				146.08304		220.8232		186.8504		186.8504		169.8		169.8		169.8

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						0.116		0		0		0

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				14.86192

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				0.086		0.13		0.11		0.11		0.1		0.1		0.1

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				0.116		0		0		0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал				0		0		0		0

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				0		0		0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.				0		0		0		0

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.				0		0		0		0

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч				0		0		0		0

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.1564		0.1616		0.1616		0.1616		0.2		0.2		0.2

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				61		61		61		61		61		61		61

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		нлмк		8,045.89		8,652.40		10,070.12		10,874.01		46.67		46.67		46.67

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				92,253.0		120,370.1		128,535.5		119,970.0		119,970.0		119,970.0		119,970.0

				Затраты по  ЭЭ						258,308.4		396,017.6		516,712.7		554,261.4		594,538.71		637,742.91		684,086.69

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				242.13		330.82		290.66		312.18		312.18		312.18		312.18

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				154,091.53		222,906.52		224,154.09		290,327.40		376,035.96		487,046.84		630,829.63

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				368.92		480.76		458.05		458.05		458.05		458.05		458.05

				Затраты по воде		тыс. руб.				1,556.84		2,168.23		2,386.44		2,533.02		2,688.60		2,853.74		3,029.02

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						468.76		540.88		490.00		540.00		540.00		540.00		540.00

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				11,990.88		15,577.34		16,027.90		18,727.20		21,881.10		25,566.16		29,871.83

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				92,253.0		120,370.1		128,535.5		119,970.0		119,970.0		119,970.0		119,970.0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				242.1		330.8		290.7		312.2		312.2		312.2		312.2

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				364.01		475.84		453.13		453.13		453.1		453.1		453.1

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				468.76		540.88		490.00		540.00		540.0		540.0		540.0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал				0.14		0.14		0.16		0.17		0.17		0.17		0.17

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч				17,826,000		20,338,000		95,393,477		101,147,882		101,147,882		101,147,882		101,147,882

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал				476,069		458,086.70		561,941.99		815,538.60		815,539		815,539		815,539

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.				2,272,604		2,075,682		1,785,397		2,454,293		2,454,293		2,454,293		2,454,293

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч				1,997,172		2,514,556		2,681,012		2,797,333		2,797,333		2,797,333		2,797,333

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		Эксергия		0		0		0		0		0.16		0.16		0.16

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				8.83		8.71		8.71		8.71		11		11		11

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				7144.53		8674.55		9810.94		11086.09		16290.4		18734		21544.1460000982

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего						39.5		40.23		40.23		40.23

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.				955.11		972.7614		959.4855		959.4855

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч												0.16		0.16		0.16

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		ОАО "Завод Железобетон" (передача - не учитываем)		6.65		6.99		6.86		6.66		9.1		8.39		0.00

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч												0		0		0

				Затраты по  ЭЭ																		0

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал														0		0

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.														0		0

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.														0		0

				Затраты по воде		тыс. руб.														0		0

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего														0		0		0

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.												0		0		0

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк														0		0		0

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч												0		0		0

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал												0		0		0

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.												0		0		0

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.												0		0		0

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета														0		0		0

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч												0		0		0

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч												0		0		0

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч												0		0		0

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч												0		0		0

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал												0		0		0

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал												0		0		0

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал												0		0		0

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал												0		0		0

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												0		0		0

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												0		0		0

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч												0		0		0

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0		0		0

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												0		0		0

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												0		0		0

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.												0		0		0

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												0		0		0

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		корзинка-6		1645.64		1699.92		1656.08		1667.21		2035.6		2035.6		2035.6

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч				6444.82		5128.52		4941.28		5504.87

				Затраты по  ЭЭ						19669.66		19677.31		26031.55		29000.65

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				2.93		3.25		3.16		3.11		3.2		3.5		3.83

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				2918.02		3884.04		4359.63		4934.23		15700.90		18055.00		20762.06

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				6444.82		5128.52		4941.28		5504.87

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				2.93		3.25		3.16		3.11		3.2		3.2		3.2

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0.3		0.3		0.3

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												290		290		290

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		Гидромаш, Глобус-98, Липецкцемент, Силикатный, ЛЭСК.		12892.58		12338.38		12345.18		12345.18		2061.32		2061.32		124.33

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. кВтч				354139.00		274986.00		327110.00		360341.00		360341.00		360341.00		360341.00

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				12.87		12.87		13.08		12.87		12.86		12.86		12.86

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				8135.37		8135.37		8135.37		8135.37		14881.8		14881.8		14881.8

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.				8.10		8.10		8.10		8.10		6		6.5		7

				Затраты по воде		тыс. руб.				157.38		157.38		157.38		157.38		900		980		1067

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч				354,139.00		274,986.00		327,110.00		360341.00		360341.00		360341.00		360341.00

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал				10.65		10.65		10.65		10.65		12.9		12.9		12.9

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				8.10		8.10		8.10		8.10		43.8		50.3		57.3

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч				1,697,599.00		1,696,236.00		1,886,352.00		2074987		2074987		2074987		2074987

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч				1,697,599.00		1,696,236.00		1,886,352.00		2074987		2074987		2074987		2074987

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч				1206488		1337755		1534240		2207334		2207334		2207334		2207334

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч								116661		636330		636330		636330		636330

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.												800		800		800

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.												800		800		800

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал												0.158		0.158		0.158

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал												208		208		208

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч												287700		287700		287700

		п.2		Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)		тыс. т.у.т.		стагдок		9.34		10.51		11.32		11.97		2.10		2.10		2.10

		п.3		Объем отпускаемой электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории г. Липецк, всего
(передача эл.эн. сторон. потреб. по сетям ОАО "ЛГЭК")		тыс. кВтч

				Затраты по  ЭЭ

		п.4		Объем отпускаемой тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории г. Липецк, всего		тыс. Гкал				0.077		0.081		0.076		0.076		13.18		13.18		13.2

				Затраты по ТЭ		тыс. руб.				93.93		117.69		126.18		145.11		25165		25165		25203

		п.5		Объем отпускаемой холодной воды на территории г. Липецк, всего		тыс. куб. м.

				Затраты по воде		тыс. руб.

				Объем отпускаемой горячей воды на территории г. Липецк, всего

				Затраты по горячей воде		тыс. руб.

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк

		п.7		Объем отпускаемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. кВтч												6900		6950		7000.4

		п.8		Объем отпускаемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. Гкал

		п.9		Объем отпускаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.9.1.		Объем отпускаемой горячей  воды (ХОВ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

		п.45		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		кВтч

		п.46		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		кВтч

		п.47		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		кВтч

		п.48		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		кВтч

		п.50		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк		Гкал

		п.51		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал

		п.52		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		Гкал

		п.53		Объем ТЭ, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		Гкал

		п.54		Объем воды,отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.54.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк		куб. м.

		п.55		Объем холодной воды, отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.55.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		куб. м.

		п.56		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.56.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк		куб. м.

		п.57		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.57.1.		Объем  горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета		куб. м.

		п.73		Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями		т.у.т/кВтч

		п.74		Удельный расход топлива на выработку ТЭ/отпуск в сеть		т.у.т./Гкал

		п.75		Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		кВтч												207000		208500		208500

		п.76		Объем потерь ТЭ при ее передаче		Гкал

		п.77		Объем потерь воды при ее передаче		куб. м.

		п.78		Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды/ на водоснабжение		кВтч

		п.6.		Объем потребления природного газа г. Липецк		тыс. куб. м				3,333,045.55		3,471,404.28		3,476,565.36		3,478,374.90		3965713.9		4019514.6		4019514.6

		п.10		Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				3,259,329.98		3,417,455.32		3,421,989.54		3,426,629.01		3950293.5		4017369.6		4017369.6

		п.11		Средневзвешенный тариф на ЭЭ		руб./кВтч		п3.1./п.3		1.76		2.28		2.59		2.92		3.70		4.10		0.00		0.00

		п.12		Средневзвешенный тариф на ТЭ		руб./Гкал		п4.1./п.4		659.63		761.69		889.92		920.62		845.39		957.80		1,086.92		0.00

		п.13		Средневзвешенный тариф на воду		руб./куб. м.		п5.1./п.5		9.29		10.65		12.09		13.89		14.41		14.43		14.44		0.00

		п.13.1.		Средневзвешенный тариф на горячую воду (ХОВ)		руб./куб. м.		п5а.1./п.5а		21.09		23.76		26.87		29.86		1.64		1.92		2.24		0.00

		п.14		Средневзвешенный тариф на природный газ по МО		руб./тыс. куб. м.				2,818.11		3,539.61		4,087.95		4,740.62		5399.05		6211.04		7111.64

		п.15		Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.

		п.16		Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО		т.у.т.

		п.17		Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		млрд. руб.						177,153.43		203,871.07		209,934.67		222,251.22		59,949.88		873,160.27		0.00

		п.18		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		млрд. руб.						85,843.50		44,264.75		92,428.45		101,394.48		18,988.59		0.00		0.00

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ) БУ						184,171.830		178,646.640		173,301.230		171,697.710		129,341.710		125,832.030		125832.0		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ТЭ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						Гкал/кв.м.				0.1986		0.1926		0.1869		0.1802		0.1743		0.1689		0.1689

				Площадь бюджетного учреждения						927,335.30		927,335.31		927,335.30		952,965.30		742,084.99		744,952.99		744,952.99		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.19		Расход ТЭ бюджетными учреждениями , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал				94,402.75		98,336.66		156,350.96		155,323.97		119,408.76		116,197.02		116,197.02		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.20		Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета		кв. м.				527,580.90		543,841.83		847,572.50		872,404.00		690,358.29		693,226.29		693,226.29		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.21		Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал				89,769.08		80,309.98		16,950.27		16,373.74		9,932.95		9,635.01		9,635.01		деп. здрав., образ., культ., соц. защита, дош. образ.,физ-ра, УРСО

		п.22		Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.				399,754.40		383,493.48		79,762.80		80,561.30		51,726.70		51,726.70		51,726.70		деп. здрав., образ., культ., соц. защита, дош. образ.,физ-ра, УРСО

				Объем потребленной холодной воды БУ		куб. м				1,674,161.98		1,623,937.19		1,575,219.17		1,585,493.94		1,264,572.91		1,232,208.50		1,232,208.50		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ХВ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				8.707		8.446		8.193		7.929		7.678		7.382		7.382

				Численность бюджетного учреждения		чел.				192267		192267		192267		199964		164696		166923		166923

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м				1,529,855.87		1,547,664.09		1,575,219.17		1585493.94		1264572.91		1232208.50		1232208.50		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				178,444.00		181,110.00		192,267		199964		164696		166923		166923		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м				144,306.11		76,273.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		деп. здрав., УРСО

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				13,823.00		11,157.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		деп. здрав., УРСО

				Объем потребленной электрической энергии БУ		кВтч				32,319,965.06		31,350,366.24		30,409,854.82		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30		23,845,309.30		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия ЭЭ БУ		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				168.309		163.260		158.362		153.829		148.378		142.262		142.262

				Численность бюджетного учреждения		чел.				192,027		192,027		192,027		199,704		165,388		167,615		167,615

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч				31712476.66		30,969,482.24		30,409,854.82		30720334.70		24540015.70		23845309.30		23845309.30		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				190,512		190,530		192,027		199704.00		165388.00		167615.00		167615.00		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч				607,488.40		380,884.00				0.00		0.00		0.00		0.00		деп. Здрав.,

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				1,515		1,497				0.00		0.00		0.00		0.00		деп. Здрав.,

				Объем потребленной горячей воды (ГВ) БУ		тыс.куб.м.				183,126.23		177,632.51		172,303.51		157245.56		115497.48		111942.24		111942.24		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Экономия		%						3%		6%		9%		12%		15%		15%

						куб.м. / чел.				1.289		1.251		1.213		1.170		1.135		1.098		1.098

				Численность бюджетного учреждения		чел.				142,015		142,015		142,015		134401		101717		101944		101944

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб.м.				53,002.73		57,432.22		172,292.74		156,417.11		114,693.88		111,162.75		111,162.75		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				77,503		73,258		141,908		133,751		101,067		101,294		101,294		деп. культ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО, ГО и ЧС

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.68		0.78		1.21		1.169		1.135		1.097		1.097

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.						0.10		0.43		-0.041		-0.034		-0.038		0.000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб.м.				130,123.50		120,200.29		10.77		828.45		803.60		779.49		779.49		деп. Здрав., образ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				64,512		68,757		107		650.00		650.00		650.00		650.00		деп. Здрав., образ., соц. Защита, дош. Образ., физ-ра, УРСО

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				2.017		1.748		0.101		1.275		1.236		1.199

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.						-0.269		-1.647		1.174		-0.039		-0.037		-1.199

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.966		2.241		0.083		1.091		1.089		1.093		0.000

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				28.94%		32.33%		99.99%		99.47%		99%		99%		99%

		п.31		Объем потребленного природного газа БУ		тыс.куб.м.				44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30		деп. здрав., культ., дош. образ., УРСО

				Экономия		%						3%		6%		9%		49%		50%		50%		0%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.				44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30		деп. здрав., культ., дош. образ., УРСО

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.				8,171,067		8,584,309		10,366,188		10,612,699		8,939,839		8,299,248		8,299,248

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.				359,109.20		425,388.40		539,184		542,235		444,633		484,650

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.				297		288		293		274		247		248		248		деп. здрав., образ., трансп., культ., соц. защита, дош. образов., физ-ра, УРСО

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.				0		1		152		233		240		248		248		деп. здрав., образ., дош. образ. , физ-ра, культ., УРСО

		п.38		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0		0		1		63		63		62		62		деп. культ., физ-ра, УРСО

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.				295		286		291		291		261		233		233		деп. здрав., образ., физ-ра, культ., УРСО

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.				0		0		1		24		24		23		23		физ-ра, культ., УРСО

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.										Х

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.										Х

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.				549,196.6		689,915.5		778,000.0		612,205.7		634146.7		659570.4		659570.4

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.				145,873.0		164,869.0		145,122.0		142,100.0		140,000.0		138,000.0		136,000.0

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч				166,853,210.11		197,858,358.09		205,886,022.48		261,147,080.43		265,495,706.19		265,495,706.19		265,495,706.19

		п.58		Объем воды, отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				7,196,862.19		7,703,898.94		8,194,640.97		4,722,171.96		4,920,120.00		4,902,363.00		4,902,363.00

		п.58.1.		Объем горячей воды (ХОВ), отпускаемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Липецк, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.

		п.59		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО		тыс. куб. м.				103,331.90		97,708.02		102,027.76		103,558.18		47989.3		51540.5		51540.5

		п.60		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета		тыс. куб. м.				49,535.26		46,839.29		48,910.08		49,643.73		28389.3		32136.6		32136.6

		п.61		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО		тыс. куб. м.				14,207.66		13,434.40		14,028.35		14,238.77		64503.3		64051.7		64051.7

		п.62		Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		тыс. куб. м.				5,200.00		4,916.99		5,134.38		5,211.39		28389.3		32136.6		32136.6

		п.63		Число жилых домов		ед.				3,275		3,107		3,111		3,199		3,199		3,199		3,199

		п.64		Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				6		24		36		42		30		39		16

		п.65		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				5,712,693.81		5,977,949.71		6,347,711.92		5,806,668.28		6,187,821.41		6,187,821.41		6,187,821.41

		п.66		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				2,650,622.30		2,452,057.49		2,133,484.09		1,657,594.65		1,669,484.54		1,669,484.54		1,669,484.54

		п.67		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				6,046,229.28		6,411,691.76		6,781,207.98		6,589,856.19		6,977,348.12		6,977,348.12		6,977,348.12

		п.68		Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				2,388,862.81		2,079,610.51		1,778,209.83		1,062,850.30		1,068,402.09		1,068,402.09		1,068,402.09

		п.69		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				7,969,446.89		8,110,068.09		8,157,278.78		7,262,813.25		7,655,857.17		7,655,857.17		7,655,857.17

		п.70		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				394,655.80		320,159.70		319,323.80		309,024.80		309,024.80		309,024.80		309,024.80

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		ООО ГУК "Центральная", ООО "ГУК Центральная 1", ООО ГУК "Центральная 2"		42,592,128.00		49,842,383.00		51,832,843.00		90,637,543.00		90,637,543.00		90,637,543.00		90,637,543.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				1,739,974.00		2,014,165.00		2,215,581.50		2,290,235.00		2,290,235.00		2,290,235.00		2,290,235.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				656		650		650		436		436.00		436.00		436.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		5		13		20		8.00		16.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				1,817,951.86		1,819,199.47		1,819,199.47		1,135,733.59		1,135,733.59		1,135,733.59		1,135,733.59

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				747,514.19		735,942.73		735,942.73		684,389.00		684,389.00		684,389.00		684,389.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				1,843,081.00		2,025,368.00		2,025,368.00		1,682,537.00		1,682,537.00		1,682,537.00		1,682,537.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				722,385.05		529,774.20		529,774.20		144,936.00		144,936.00		144,936.00		144,936.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,565,466.05		2,555,142.20		2,555,142.20		1,827,029.69		1,827,029.69		1,827,029.69		1,827,029.69

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		РСУ 2		8,759,600.00		11,826,075.00		11,826,075.00		12,299,118.00		12,299,118.00		12,299,118.00		12,299,118.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				324,104.00		378,774.00		378,774.00		393,924.96		591,873.00		574,116.00		574,116.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				90		90		90		90		90.00		90.00		90.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		0		0		0.00		0.00		0.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				209,780.60		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				228,141.56		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				209,780.60		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87		209,540.87

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				228,141.56		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22		228,204.22

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				437,922.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00		437,746.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Привокзальная		6,311,093.00		12,048,940.00		12,208,206.00		12,696,534.24		17,045,160.00		17,045,160.00		17,045,160.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб.м.				205,706.00		387,796.00		399,420.00		418,544.00		418,544.00		418,544.00		418,544.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				256		253		253		253		253.00		253.00		253.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		3		5		6.00		7.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с  использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				277,198.00		309,403.00		309,403.00		545,522.00		545,522.00		545,522.00		545,522.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				305,871.00		278,992.00		278,992.00				0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				522,124.00		523,759.00		523,759.00		626,077.00		626,077.00		626,077.00		626,077.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				60,945.00		64,635.00		64,635.00				0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных (общедомовых) приборов учета)		кв.м.				573,630.00		578,569.00		578,569.00		628,402.10		628,402.10		628,402.10		628,402.10

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв.м.				9,439.00		9,826.00		9,826.00				0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Матырская		13,271,206.00		14,836,414.00		15,031,522.00		14,933,968.00		14,933,968.00		14,933,968.00		14,933,968.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				472,814.00		552,020.00		570,617.00		561,318.00		561,318.00		561,318.00		561,318.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				446		431		420		408		408.00		408.00		408.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		1		2		2		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				426,587.50		447,267.80		449,650.61		453,539.70		453,539.70		453,539.70		453,539.70

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				222,159.10		197,385.30		189,629.50		178,478.97		178,478.97		178,478.97		178,478.97

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				429,310.70		453,559.60		479,376.70		494,550.90		494,550.90		494,550.90		494,550.90

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				223,606.80		194,993.70		162,807.90		141,682.70		141,682.70		141,682.70		141,682.70

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				513,765.90		588,241.20		578,867.30		575,867.80		575,867.80		575,867.80		575,867.80

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				92,047.30		17,164.20		16,328.30		13,442.80		13,442.80		13,442.80		13,442.80

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Сырская		5,608,742.00		6,128,412.00		8,200,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				154,725.00		165,440.00		382,174.00		410,000.00		410,000.00		410,000.00		410,000.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				142		142		134		133.00		133.00		133.00		133.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.								191,861.98		244,570.85		244,570.85		244,570.85		244,570.85

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				244,570.85		244,570.85		52,708.87				0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				14,414.00		90,010.44		91,196.74		257,212.62		257,212.62		257,212.62		257,212.62

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				242,798.62		167,202.18		166,015.88				0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				257,594.39		257,485.29		257,511.98		257,511.98		257,511.98		257,511.98		257,511.98

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Стахановская		13,351,660.00		13,278,360.00		12,671,767.20		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				1,774,704.54		1,420,210.84		1,369,563.60		248,000.00		248,000.00		248,000.00		248,000.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				30		30		30		30		30.00		30.00		30.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0		2		2		2		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				163,375.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				85,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				100,380.00		100,380.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				148,120.00		148,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00		248,500.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п. 49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		РСУ 3, ООО "УК "Комфорт-Л"		1,322.67		2,261.03		2,789.08		3,241,272.00		3,241,272.00		3,241,272.00		3,241,272.00

		п. 58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м				75.90		108.40		153.44		140,150.00		140,150.00		140,150.00		140,150.00

		п. 63		Число жилых домов		ед.				92.00		82.00		97.00		209		209		209		209

		п. 64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		1.00		1.00		1		0		0		0

		п. 65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				111,974.83		111,974.83		111,974.83		118,036.87		499190		499,190.00		499,190.00

		п. 66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				21,104.35		19,177.25		19,177.25		13,115.21		25005.1		25,005.10		25,005.10

		п. 67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				112,085.28		112,085.28		112,085.28		118,036.87		505528.8		505,528.80		505,528.80

		п. 68		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				20,993.90		19,066.80		19,066.80		13,115.21		18667		18,667.00		18,667.00

		п. 69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				129,224.98		131,152.08		131,152.08		131,152.08		524196		524,196.00		524,196.00

		п. 70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п. 49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		ССЭ		14,048.92		18,872.54		21,069.68		11,875,000.00		11,875,000.00		11,875,000.00		11,875,000.00

		п. 58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м				315.28		442.73		613.56		260,000.00		260,000.00		260,000.00		260,000.00

		п. 63		Число жилых домов		ед.				228.00		223.00		223.00		122.00		122.00		122.00		122.00

		п. 64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		4.00		4.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		п. 65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				503,252.26		503,252.26		503,252.26		314,013.00		314,013.00		314,013.00		314,013.00

		п. 66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				95,815.66		95,231.37		95,231.37		40,814.00		40,814.00		40,814.00		40,814.00

		п. 67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				498,970.96		498,970.96		498,970.96		328,108.00		328,108.00		328,108.00		328,108.00

		п. 68		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				100,096.96		99,512.66		99,512.66		26,719.00		26,719.00		26,719.00		26,719.00

		п. 69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м				598,359.42		597,775.12		597,775.12		351,706.00		351,706.00		351,706.00		351,706.00

		п. 70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м				708.50		708.50		708.50		3,121.00		3,121.00		3,121.00		3,121.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Капиталл				52,830.00		72,440.00		75,337.60		75,337.60		75,337.60		75,337.60

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.						1,787.00		2,516.00				0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.						2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				0.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.						2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20		2,539.20

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		Городок		1,293,755.00		3,042,371.00		3,042,371.00		3,164,065.84		3,164,065.84		3,164,065.84		3,164,065.84

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				46,815.00		104,147.00		104,147.00				0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				6.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.				6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				66,534.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00		71,824.00

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.												0.00		0.00		0.00

		п.49		Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кВтч		УК Городок,ТСЖ "Содружество, УК Новолипецкая, ТСЖ Желябова 14, ТСЖ Угловая 15, ЖЭУ треста Липецкстрой,  УК Глобус, УК Глобус-Л, ГУЖК Сокол,  УК Университетский, ук Октябрьская,  ТСЖ ул. Терешковой, ТСЖ пр. Победы, ГУК Правобережная, ГУК Левобережная, УК ", ТСЖ "Толстого 2", УК "Городище"		75,649,654.52		86,781,439.52		90,976,939.52		92,924,241.75		92,924,241.75		92,924,241.75		92,924,241.75

		п.58		Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		куб. м.				2,477,628.47		2,679,007.97		2,771,080.87		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.63		Число жилых домов		ед.				1,329.00		1,197.00		1,205.00		1,509.00		1,509.00		1,509.00		1,509.00

		п.64		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование		ед.						3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00

		п.65		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,136,039.76		2,254,448.28		2,429,965.70		2,462,848.20		2,462,848.20		2,462,848.20		2,462,848.20

		п.66		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				633,786.59		580,729.77		461,774.15		440,769.25		440,769.25		440,769.25		440,769.25

		п.67		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,249,548.74		2,323,654.41		2,518,047.23		2,550,929.73		2,550,929.73		2,550,929.73		2,550,929.73

		п.68		Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				641,774.92		628,101.75		508,193.17		508,193.17		508,193.17		508,193.17		508,193.17

		п.69		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)		кв. м.				2,578,450.15		2,641,094.00		2,697,651.90		2,730,534.40		2,730,534.40		2,730,534.40		2,730,534.40

		п.70		Площадь жилых домов на территории г. Липецк, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00		292,461.00

		п.71		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета		кв. м.				10,939,171.00		11,563,253.00		12,222,939.00		12,920,260.20		1,741,338.70		1,885,869.80		1,885,869.80

		п.72		Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)		кв. м.				436,619.00		401,398.00		377,621.00		360,628.00		339,845.20		313,303.30		313,303.30

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.																		департамент транспорта

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.																		департамент транспорта

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		N п.		Наименование показателей		Ед. изм.		Формула		Значения целевых показателей														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		А.1.		Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		кг у.т./ тыс. руб.		п2/п1		112.23		88.31		90.56		69.44		68.01		65.21		12.98

		*** п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,

		А.1., В.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,

		n - индекс года

		А.2.		Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального		%		(п7/п3) х 100%		87.20		97.19		97.28		97.33		79.15		79.04		78.94

		А.3.		Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО		%		(п8/п4) х 100%		53.07		57.56		58.92		58.78		50.55		50.55		50.54

		А.4.		Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО		%		(п9/п5) х 100%		69.62		72.23		72.39		73.40		71.34		72.07		72.80

		А.5.		Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО		%		(п10/п6) х 100%		97.788		98.446		98.430		98.512		99.611		99.947		99.947

		А.6.		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы		%		(п18/п17) х 100%				48.46		21.71		44.03		45.62		31.67

		А.7.		Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.		п15(n) - п15(n-1)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		А.8.		Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО		%		(п15/п16) х 100%

		Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		В.1.		Экономия ЭЭ в натуральном выражении		тыс. кВтч		[(А.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п3(t0)				371,583.15		336,630.72		664,717.51		686,931.72		730,428.08		1,541,790.45

		В.2.		Экономия ЭЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.1.*п11(t0)				653,986.34		592,470.07		1,169,902.82		1,208,999.83		1,285,553.42		2,713,551.19

		В.3.		Экономия ТЭ в натуральном выражении		тыс. Гкал		[(A.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п4(t0)				1,325.14		1,200.49		2,370.51		2,449.73		2,604.85		5,498.33

		В.4.		Экономия ТЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.3. х п12(2007)				874,102.10		791,879.22		1,563,659.51		1,615,915.40		1,718,237.21		3,626,863.42

		В.5.		Экономия воды в натуральном выражении		тыс. м. куб		[(A.1.(t0) - А.1.(n))/А.1.(t0)]*п5(t0)				11,815.81		10,704.37		21,137.06		21,843.44		23,226.56		49,026.72

		В.6.		Экономия воды в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.5.*п13(t0)				109,768.87		99,443.60		196,363.29		202,925.56		215,774.74		455,458.23

		В.7.		Экономия природного газа в натуральном выражении		тыс. куб. м.		[(A.1.(t0) -|А.1.(n))/А.1.(t0)]*п6(t0|				710,384.47		643,563.19		1,270,792.29		1,313,260.93		1,396,416.30		2,947,561.00

		В.8.		Экономия природного газа в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.7.*п14(t0)				2,001,941.58		1,813,631.86		3,581,232.46		3,700,913.76		3,935,254.74		8,306,551.13

		ГруппаС. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		п19/п20		0.179		0.181		0.184		0.178		0.173		0.168		0.168

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		п21/п22		0.225		0.209		0.213		0.203		0.192		0.186		0.186

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.		С.1.(n) - С.1.(n-1)				0.002		0.003		-0.006		-0.005		-0.005		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.		С.2.(n) - С.2.(n-1)				-0.016		0.004		-0.010		-0.011		-0.006		0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.257		1.155		1.158		1.140		1.110		1.107		1.107

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				8.573		8.545		8.193		7.929		7.678		7.382		7.382

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				10.440		6.836		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.						-0.028		-0.352		-0.264		-0.251		-0.296		0.000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.						-3.604		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.218		0.800		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						166.459		162.544		158.362		153.829		148.378		142.262		142.262

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.						400.982		254.432										0.000

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел						-3.91		-4.18		-4.53		-5.451		-6.116		0.000

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел						-146.55		-254.43		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.41		1.57		0.000		0.000		0.0		0.0		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				98.120%		98.785%		100.000%		100.000%		100%		100%		100%

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				51.26%		55.05%		90.22%		90.46%		92.32%		92.34%		92.343%

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				91.38%		95.30%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100%

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		С.21.		Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:

		С.21.1.		для фактических условий		%				4.395		4.955		5.201		5.109		4.974		5.840		0.000

		С.21.2.		для сопоставимых условий		%				4.395		5.206		6.599		6.636		5.180		4.675		0.000

		С.22.		Динамика расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):

		С.22.1.		для фактических условий		тыс. руб.						0.560		0.246		-0.092		-0.135		0.866		-5.840

		С.22.2.		для сопоставимых условий		тыс. руб.						0.811		1.393		0.037		-1.456		-0.505		-4.675

		С.23.		Доля расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		%

		С.24.		Динамика расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%				0%		0.347%		51.877%		85.036%		97.166%		100.000%		100.000%

		С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0		0		1		63		63		62		62

		С.27.		Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры		%								0.3%		8.2%		9.2%		9.9%		9.87

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%

		С29.		Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.		тыс. руб./чел.				3.765		4.185		5.361		4.308		4.530		4.779		4.850

		Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

																								20.12.2011г.

		№ п/п		Наименование показателей		Ед. изм.				Значения целевых показателей														Примечание

										2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

														план

		D.1.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО		%		(п46/п45) х 100%		90.292		91.586		91.424		91.470		435.545		99.040		19.967

		D.2.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п48/п47) х 100%		98.407		93.553		98.381		98.344		96.687		96.688		96.689

		D.3.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории М		%		(п49/п47) х 100%		35.153		41.893		41.824		54.355		55.173		55.017		54.862

		D.4.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)		%		(п51/п50) х 100%		2.940		1.820		1.211		1.183		3.497		3.497		3.497

		D.5.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п53/п52) х 100%		35.080		46.936		48.216		51.513		42.346		42.346		42.346

		D.6.		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)		%		(п55/п54) х 100%		5.942		8.672		7.778		7.466		31.094		31.094		31.094		0.000

		D.7.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО		%		(п57/п56) х 100%		48.367		51.488		51.488		51.488		54.909		54.909		54.909		0.000

		D.8.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирны		%		(п58/п56) х 100%		25.415		27.585		32.263		19.740		18.768		18.700		18.700

		D.9.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых дома		%		(п60/п59) х 100%		47.938		47.938		47.938		47.938		59.158		62.352		62.352

		D.10.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (испол		%		(п62/п61) х 100%		36.600		36.600		36.600		36.600		44.012		50.173		50.173

		D.11.		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)		шт.		п.64		6		24		36		42		30		39		16

		D.12.		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов		%		(п64/п63) х 100%		0.183		0.772		1.157		1.313		0.938		1.219		0.500

		D.13.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п51+п53)/п65		0.160		0.200		0.196		0.226		0.169		0.169		0.169

		D.14.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п50-п51+п52-п53)/п66		0.639		0.556		0.634		0.754		0.857		0.857		0.857

		D.15.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):																				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(n-1)				0.040		-0.004		0.030		-0.057		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(2009)				0.040		0.036		0.066		0.009		0.009		0.009		При стабилизации п. 47. и п. 49. на уровне 2007 г.

		D.16.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):																				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(n-1)				-0.083		0.078		0.120		0.103		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(2009)				-0.083		-0.005		0.115		0.218		0.218		0.218		При стабилизации п. 46. и п. 47. на уровне 2007г.

		D.17.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:

		D.17.1.		для фактических условий		-		D.14./D.13.		3.994		2.780		3.235		3.336		5.071		5.071		5.071

		D.17.2.		для сопоставимых условий		-		D.14./ D.13.(2009)		3.994		3.475		3.963		4.713		5.356		5.356		5.356

		D.18.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):		куб. м./кв. м.		(п55+п57)/п67		2.290		2.276		1.957		1.896		2.165		2.165		2.165

		D.19.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		куб. м./кв. м.		(п54-п55+п56-п57)/п68		7.109		7.585		8.210		13.029		12.536		12.536		12.536

		D.20.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти

		D.20.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(n-1)				-0.014		-0.319		-0.061		0.269		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.20.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(2009)				-0.014		-0.333		-0.394		-0.125		-0.125		-0.125		При стабилизации п. 51. и п. 53. на уровне 2007 г.

		D.21.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)

		D.21.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(n-1)				0.476		0.625		4.819		-0.493		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.21.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(2009)				0.476		1.101		5.920		5.427		5.427		5.427		При стабилизации п. 50. и п. 51. на уровне 2007 г.

		D.22.		Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет

		D.22.1.		для фактических условий		-		D.19./D.18.		3.104		3.333		4.195		6.872		5.790		5.790		5.790

		D.22.2.		для сопоставимых условий		-		D.19./D.18.    (2009)		3.104		3.312		3.585		5.690		5.474		5.474		5.474

		D.23.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п46+п48)/п69		63.519		59.514		64.415		70.612		67.470		67.661		67.852

		D.24.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п45-п46+п47-п48)/п70		29.821		106.820		37.055		37.929		-76.246		53.330		720.567		0.000

		D.25.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче

		D.25.1.		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(n-1)				-4.005		4.901		6.197		-3.142		0.191		0.191		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.25.2.		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(2009)				-4.005		0.896		7.093		3.951		4.142		4.333		При стабилизации п. 42. и п. 44. на уровне 2007 г.

		D.26.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):																				где п - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.26.1		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(n-1)				76.999		-69.765		0.874		-114.175		129.576		667.237

		D.26.2		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(2007)				76.999		7.234		8.108		-106.067		23.509		690.746		При стабилизации п. 41. и п. 42. на уровне 2007 г.

		D.27.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		D.27.1.		для фактических условий		-		D.24./D.23.		0.469		1.795		0.575		0.537		-1.130		0.788		10.620

		D.27.2.		для сопоставимых условий		-		D.24./D.23.   (2007)		0.469		1.682		0.583		0.597		-1.200		0.840		11.344

		D.28.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр		тыс. куб. м./кв. м.		(п60+п62)/п71		0.005		0.004		0.004		0.004		0.033		0.034		0.034		0.000

		D.29.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		тыс. куб. м./кв. м.		(п59-п60+п61-п62)/п72		0.144		0.148		0.164		0.175		0.164		0.164		0.164

		D.30.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на

		D.30.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(n-1)				-0.001		0.000		0.000		0.029		0.001		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.30.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(2009)				-0.001		-0.001		-0.001		0.028		0.029		0.029		При стабилизации п. 56., п. 58. на уровне 2007 г.

		D.31.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):

		D.31.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(n-1)				0.004		0.016		0.011		-0.011		0.000		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.31.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(2009)				0.004		0.020		0.031		0.020		0.020		0.020		При стабилизации п. 55., п. 56. на уровне 2007 г.

		D.32.		Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с исполь

		D.32.1.		для фактических условий		-		D.29./D.28.		28.800		37.000		41.000		43.750		4.970		4.824		4.824

		D.32.2.		для сопоставимых условий		-		D.29./D.28.       (2009)		28.800		29.600		32.800		35.000		32.800		32.800		32.800
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ЦЕЛЕВЫЕ (ИТОГ)

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		N п.		Наименование показателей		Ед. изм.		Формула		Значения целевых показателей														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		А.1.		Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		кг у.т./ тыс. руб.		п2/п1		112.23		88.31		90.56		69.44		68.01		65.21		12.98		0.00

		*** п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,

		А.1., В.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,

		n - индекс года

		А.2.		Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального		%		(п7/п3) х 100%		87.20		97.19		97.28		97.33		79.15		79.04		78.94		0.00

		А.3.		Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО		%		(п8/п4) х 100%		53.07		57.56		58.92		58.78		50.55		50.55		0.00

		А.4.		Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО		%		(п9/п5) х 100%		69.62		72.23		72.39		73.40		71.34		72.07		0.00

		А.5.		Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО		%		(п10/п6) х 100%		97.79		98.45		98.43		98.51		99.61		99.95		0.000

		А.6.		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы		%		(п18/п17) х 100%		0.00		48.46		21.71		44.03		45.62		31.67

		А.7.		Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.		п15(n) - п15(n-1)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		А.8.		Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО		%		(п15/п16) х 100%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы														Примечание (источник информации)

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		В.1.		Экономия ЭЭ в натуральном выражении		тыс. кВтч		[(А.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п3(t0)		0.00		371583.15		336630.72		664717.51		686931.72		730428.08		- 0

		В.2.		Экономия ЭЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.1.*п11(t0)		0.00		653986.34		592470.07		1169902.82		1208999.83		1285553.42		- 0

		В.3.		Экономия ТЭ в натуральном выражении		тыс. Гкал		[(A.1.(t0) - A.1.(n))/A.1.(t0)]*п4(t0)		0.00		1325.14		1200.49		2370.51		2449.73		2604.85		- 0

		В.4.		Экономия ТЭ в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.3. х п12(2007)		0.00		874102.10		791879.22		1563659.51		1615915.40		1718237.21		- 0

		В.5.		Экономия воды в натуральном выражении		тыс. м. куб		[(A.1.(t0) - А.1.(n))/А.1.(t0)]*п5(t0)		0.00		11815.81		10704.37		21137.06		21843.44		23226.56		- 0

		В.6.		Экономия воды в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.5.*п13(t0)		0.00		109768.87		99443.60		196363.29		202925.56		215774.74		- 0

		В.7.		Экономия природного газа в натуральном выражении		тыс. куб. м.		[(A.1.(t0) -|А.1.(n))/А.1.(t0)]*п6(t0|		0.00		710384.47		643563.19		1270792.29		1313260.93		1396416.30		- 0

		В.8.		Экономия природного газа в стоимостном выражении		тыс. руб.		В.7.*п14(t0)		0.00		2001941.58		1813631.86		3581232.46		3700913.76		3935254.74		- 0

		ГруппаС. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Формула		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

														план

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		п19/п20		0.18		0.18		0.18		0.18		0.17		0.17		0.000

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		п21/п22		0.23		0.21		0.21		0.20		0.19		0.19		0.000

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.		С.1.(n) - С.1.(n-1)		0.00		0.00		0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.		С.2.(n) - С.2.(n-1)		0.00		-0.02		0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.26		1.16		1.16		1.14		1.11		1.11		0.000

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				8.57		8.55		8.19		7.93		7.68		7.38		0.000

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				10.44		6.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.00		-0.03		-0.35		-0.26		-0.25		-0.30		0.000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.00		-3.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.22		0.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						166.46		162.54		158.36		153.83		148.38		142.26		0.000

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.						400.98		254.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				0.00		-3.91		-4.18		-4.53		-5.45		-6.12		0.000

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				0.00		-146.55		-254.43		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				2.41		1.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				0.98		0.99		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%				0.51		0.55		0.90		0.90		0.92		0.92		0.000%

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%				0.91		0.95		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%				1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0%

		С.21.		Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.21.1.		для фактических условий		%				4.40		4.96		5.20		5.11		4.97		5.84		0.000

		С.21.2.		для сопоставимых условий		%				4.40		5.21		6.60		6.64		5.18		4.68		0.000

		С.22.		Динамика расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.22.1.		для фактических условий		тыс. руб.				0.00		0.56		0.25		-0.09		-0.14		0.87		0.000

		С.22.2.		для сопоставимых условий		тыс. руб.				0.00		0.81		1.39		0.04		-1.46		-0.51		0.000

		С.23.		Доля расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		%				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.24.		Динамика расходов бюджета города Липецка на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%				0.00		0.00		0.52		0.85		0.97		1.00		0.000%

		С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.				0.00		0.00		1.00		63.00		63.00		62.00		0

		С.27.		Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры		%				0.00		0.00		0.00		0.08		0.09		0.10		- 0

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С29.		Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.		тыс. руб./чел.				3.77		4.19		5.36		4.31		4.53		4.78		0.000

		Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

																								20.12.2011г.

		№ п/п		Наименование показателей		Ед. изм.				Значения целевых показателей														Примечание

										2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год

														план

		D.1.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО		%		(п46/п45) х 100%		90.29		91.59		91.42		91.47		435.55		99.04		0.000

		D.2.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п48/п47) х 100%		98.41		93.55		98.38		98.34		96.69		96.69		0.000

		D.3.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории М		%		(п49/п47) х 100%		35.15		41.89		41.82		54.36		55.17		55.02		0.000

		D.4.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)		%		(п51/п50) х 100%		2.94		1.82		1.21		1.18		3.50		3.50		0.000

		D.5.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО		%		(п53/п52) х 100%		35.08		46.94		48.22		51.51		42.35		42.35		0.000

		D.6.		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)		%		(п55/п54) х 100%		5.94		8.67		7.78		7.47		31.09		31.09		0.000		0.000

		D.7.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО		%		(п57/п56) х 100%		48.37		51.49		51.49		51.49		54.91		54.91		0.000		0.000

		D.8.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирны		%		(п58/п56) х 100%		25.42		27.59		32.26		19.74		18.77		18.70		0.000

		D.9.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых дома		%		(п60/п59) х 100%		47.94		47.94		47.94		47.94		59.16		62.35		0.000

		D.10.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (испол		%		(п62/п61) х 100%		36.60		36.60		36.60		36.60		44.01		50.17		0.000

		D.11.		Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)		шт.		п.64		6.00		24.00		36.00		42.00		30.00		39.00		0

		D.12.		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов		%		(п64/п63) х 100%		0.18		0.77		1.16		1.31		0.94		1.22		0.000

		D.13.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п51+п53)/п65		0.16		0.20		0.20		0.23		0.17		0.17		0.000

		D.14.		Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м.		(п50-п51+п52-п53)/п66		0.64		0.56		0.63		0.75		0.86		0.86		0.000

		D.15.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(n-1)		0.00		0.04		0.00		0.03		-0.06		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.15.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.13.(n) - D.13.(2009)		0.00		0.04		0.04		0.07		0.01		0.01		0.000		При стабилизации п. 47. и п. 49. на уровне 2007 г.

		D.16.		Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.1.		для фактических условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(n-1)		0.00		-0.08		0.08		0.12		0.10		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.16.2.		для сопоставимых условий		Гкал/кв. м.		D.14.(n) - D.14.(2009)		0.00		-0.08		-0.01		0.12		0.22		0.22		0.000		При стабилизации п. 46. и п. 47. на уровне 2007г.

		D.17.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.17.1.		для фактических условий		-		D.14./D.13.		3.99		2.78		3.24		3.34		5.07		5.07		0.000

		D.17.2.		для сопоставимых условий		-		D.14./ D.13.(2009)		3.99		3.48		3.96		4.71		5.36		5.36		0.000

		D.18.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):		куб. м./кв. м.		(п55+п57)/п67		2.29		2.28		1.96		1.90		2.17		2.17		0.000

		D.19.		Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		куб. м./кв. м.		(п54-п55+п56-п57)/п68		7.11		7.59		8.21		13.03		12.54		12.54		0.000

		D.20.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.20.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(n-1)		0.00		-0.01		-0.32		-0.06		0.27		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.20.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.18.(n) - D.18.(2009)		0.00		-0.01		-0.33		-0.39		-0.13		-0.13		0.000		При стабилизации п. 51. и п. 53. на уровне 2007 г.

		D.21.		Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.21.1.		для фактических условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(n-1)		0.00		0.48		0.63		4.82		-0.49		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.21.2.		для сопоставимых условий		куб. м./кв. м.		D.19.(n) - D.19.(2009)		0.00		0.48		1.10		5.92		5.43		5.43		0.000		При стабилизации п. 50. и п. 51. на уровне 2007 г.

		D.22.		Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.22.1.		для фактических условий		-		D.19./D.18.		3.10		3.33		4.20		6.87		5.79		5.79		0.000

		D.22.2.		для сопоставимых условий		-		D.19./D.18.    (2009)		3.10		3.31		3.59		5.69		5.47		5.47		0.000

		D.23.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п46+п48)/п69		63.52		59.51		64.42		70.61		67.47		67.66		0.000

		D.24.		Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		кВтч/кв. м.		(п45-п46+п47-п48)/п70		29.82		106.82		37.06		37.93		-76.25		53.33		0.000		0.000

		D.25.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.25.1.		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(n-1)		0.00		-4.01		4.90		6.20		-3.14		0.19		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.25.2.		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.23.(n) - D.23.(2009)		0.00		-4.01		0.90		7.09		3.95		4.14		0.000		При стабилизации п. 42. и п. 44. на уровне 2007 г.

		D.26.		Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				где п - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.26.1		для фактических условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(n-1)		0.00		77.00		-69.77		0.87		-114.18		129.58		0.000

		D.26.2		для сопоставимых условий		кВтч/кв. м.		D.24.(n) - D.24.(2007)		0.00		77.00		7.23		8.11		-106.07		23.51		0.000		При стабилизации п. 41. и п. 42. на уровне 2007 г.

		D.27.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.27.1.		для фактических условий		-		D.24./D.23.		0.47		1.80		0.58		0.54		-1.13		0.79		0.000

		D.27.2.		для сопоставимых условий		-		D.24./D.23.   (2007)		0.47		1.68		0.58		0.60		-1.20		0.84		0.000

		D.28.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр		тыс. куб. м./кв. м.		(п60+п62)/п71		0.01		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.000		0.000

		D.29.		Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		тыс. куб. м./кв. м.		(п59-п60+п61-п62)/п72		0.14		0.15		0.16		0.18		0.16		0.16		0.000

		D.30.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.30.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(n-1)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.30.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.28.(n) - D.28.(2009)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.000		При стабилизации п. 56., п. 58. на уровне 2007 г.

		D.31.		Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.31.1.		для фактических условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(n-1)		0.00		0.00		0.02		0.01		-0.01		0.00		0.000		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

		D.31.2.		для сопоставимых условий		тыс. куб. м/кв. м		D.29.(n) - D.29.(2009)		0.00		0.00		0.02		0.03		0.02		0.02		0.000		При стабилизации п. 55., п. 56. на уровне 2007 г.

		D.32.		Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с исполь						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		D.32.1.		для фактических условий		-		D.29./D.28.		28.80		37.00		41.00		43.75		4.97		4.82		0.000

		D.32.2.		для сопоставимых условий		-		D.29./D.28.       (2009)		28.80		29.60		32.80		35.00		32.80		32.80		0.000





п.34

		

		N п.п.				Общие сведения		Единица измерения		Годы

										2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				ТЭ		Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ) БУ				184,171.83		178,646.64		173,301.23		171,697.71		129,341.71		125,832.03		125,832.000

						тариф средний		с 01.01.		1,155.51		1,191.07		1,267.86		1,272.33		1,272.33		1,425.01

						% роста тарифа		с 01.07.										1,425.01		1,596.01

												103%		106%		100%		112%		112%

						Затраты				212,812.39		212,780.65		219,721.70		218,456.15		174,439.28		190,070.54		0.000

						% роста затарат						100%		103%		99%		80%		109%

				ХВ		Объем потребленной холодной воды БУ		куб. м		1,674,161.98		1,623,937.19		1,575,219.17		1,585,493.94		1,264,572.91		1,232,208.50		1,232,208.50

						тариф средний		с 01.01.		12.86		12.54		14.28		14.71		14.71		16.48

						% роста тарифа		с 01.07.				98%		114%		103%		16.48		18.46

																		112%		112%

						затраты				21,529.723		20,364.172		22,494.130		23,322.616		19,721.01		21,526.68		0.000

						% роста затарат						95%		110%		104%		85%		109%

				ГВ		Объем потребленной горячей воды (ГВ) БУ		тыс.куб.м.		183,126.23		177,632.51		172,303.51		157,245.56		115,497.48		111,942.24		111,942.24

						тариф средний		с 01.01.		25.04		28.60		31.87		34.77		34.77		38.94

						% роста тарифа		с 01.07.				114%		111%		109%		38.94		43.61

																		112%		112%

						Затраты				4,585.48		5,080.29		5,491.31		5,467.43		4,256.66		4,620.42		0.000

						% роста затарат						111%		108%		100%		78%		109%

				ЭЭ		Объем потребленной электрической энергии БУ		кВтч		32,319,965.06		31,350,366.24		30,409,854.82		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30		23,845,309.30

						тариф средний		с 01.01.		3.74		4.86		5.71		5.76		5.76		6.45		7.26

						% роста тарифа		с 01.07.				130%		117%		101%		6.45		7.22

																		112%		112%

						Затраты				120,876.67		152,362.78		173,640.27		176,949.13		149,816.80		162,982.69		173,116.946

						% роста затарат						126%		114%		102%		85%		109%

		п.31		Газ		Объем потребленного природного газа БУ		тыс.куб.м.		44.98		43.63		42.32		41.06		23.00		22.30		22.30

						тариф средний		с 01.01.		3.29		4.09		4.72		4.87		4.87		5.60

						% роста тарифа		с 01.07.				124%		115%		103%		5.60		6.44

																		115%		115%

						Затраты				0.15		0.18		0.20		0.20		0.12		0.13		0.000

						% роста затарат						120%		111%		100%		60%		108%

						ИТОГО ЗАТРАТЫ				359,804.41		390,588.07		421,347.61		424,195.53		348,233.87		379,200.46		173,116.946

						% роста затрат						109%		108%		101%		82%		109%

		п.34				Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.		359109.20		425,388.40		539,184		542,235		444,633		484,650

												118%		127%		101%





свод

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				184171.8		178646.6		173301.2		171697.7		129341.7		125832.0

				Площадь бюджетного учреждения				927335.3		927335.31		927335.3		952965.3		742084.99		744952.99		БЕЗ здравоохранения

				ТЭ		Гкал/кв. м.		0.1986		0.1926		0.1869		0.1802		0.1743		0.1689

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		94402.75		98336.66		156350.96		155323.97		119408.76		116197.02

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		527580.90		543841.83		847572.50		872404.00		690358.29		693226.29

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.179		0.181		0.184		0.178		0.173		0.168

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.002		0.003		-0.006		-0.005		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		89769.08		80309.98		16950.27		16373.74		9932.95		9635.01

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		399754.40		383493.48		79762.80		80561.30		51726.70		51726.70

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.225		0.209		0.213

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016		0.004

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.257		1.155		1.158

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		51%		55%		90%		90%		92%		92%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		1674161.98		1623937.20		1575219.16		1585493.94		1264572.91		1232208.50

				Численность бюджетного учреждения		чел.		192267		192267		192267		199964		164696		166923

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		29061		29061		29061		29283		14913		14962

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		163206		163206		163206		170681		149783		151961

				ХВ		куб.м./чел		8.7075		8.4463		8.1929		7.9289		7.6782		7.3819

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1529855.87		1547664.10		1575219.16		1585493.94		1264572.91		1232208.50

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		178444		181110		192267		199964		164696		166923

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		25663.00		26755.00		29061.00		29283.00		14913.00		14962.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		152781.00		154355.00		163206.00		170681.00		149783.00		151961.00

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		8.573		8.545		8.193		7.929		7.678		7.382

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.028		-0.352		-0.264		-0.251		-0.296

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		144306.11		76273.10		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		13823		11157		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3398.00		2306.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		10425.00		8851.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		10.440		6.836

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-3.604				0.000		0.000		0.000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.218		0.800		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		91%		95%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32,319,965.10		31,350,366.20		30,409,854.80		30,720,334.70		24,540,015.70		23,845,309.30

				Численность бюджетного учреждения		чел.		192,027		192,027		192,027		199,704		165,388		167,615

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		29,227		29,227		29,227		29,427		14,983		15,032

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		162,800		162,800		162,800		170,277		150,405		152,583

				ЭЭ		кВтч/чел		168.3095		163.2602		158.3624		153.8293		148.3785		142.2624

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		31,712,476.7		30,969,482.2		30,409,854.8		30,720,334.7		24,540,015.7		23,845,309.3

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		190,512		190,530		192,027		199,704		165,388		167,615

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		29,010		29,095		29,227		29,427		14,983		15,032

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		161,502		161,435		162,800		170,277		150,405		152,583

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				166.459		162.544		158.362		153.829		148.378		142.262

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-3.915		-4.182		-4.533		-5.451		-6.116

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		607,488.40		380,884.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1,515.00		1,497.00		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		217.00		132.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1,298.00		1,365.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				401.0		254.4

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-146.6				0.0		0.0		0.0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.4		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		183126.23		177632.51		172303.50		157245.56		115497.48		111942.24

				Численность бюджетного учреждения		чел.		142015		142015		142015		134401		101717		101944

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		25297		25297		25297		23544		10857		10906

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		116718		116718		116718		110857		90860		91038

				ГВ		тыс.куб.м./чел		1.289485		1.250801		1.213277		1.169973		1.135479		1.098076

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		53,002.73		57,432.22		172,292.73		156,417.11		114,693.88		111,162.75

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		77,503.00		73,258.00		141,908.00		133,751.00		101,067.00		101,294.00

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		11,034.00		13,182.00		25,288.00		23,261.00		10,574.00		10,623.00

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		66,469.00		60,076.00		116,620.00		110,490.00		90,493.00		90,671.00

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.684		0.784		1.214		1.169		1.135		1.097

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.100		0.430		-0.045		-0.034		-0.038

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		130123.50		120200.29		10.77		828.45		803.60		779.49

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		64512		68757		107		650		650		650

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		14263		12115		9		283		283		283

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		50249		56642		98		367		367		367

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		2.017		1.748		0.101		1.275		1.236		1.199

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.269		-1.647		1.174		-0.039		-0.037

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.949		2.230		0.083		1.091		1.089		1.093

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		29%		32%		100%		99%		99%		99%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		44.99		43.64		42.33		41.06		39.50		38.30

				Экономия		%				3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		44.99		43.64		42.33		41.06		23.00		22.30

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		58%		58%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		297		288		293		274		247		248

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		1		135		233		240		248		1 некоммерческое, 1 частное (департамент здравоохранения)

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		46%		85%		97%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.		0		0		1		63		63		62

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		295		286		291		261		233		234

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.		0		0		1		24		24		23

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.3%		9.2%		10.3%		9.8%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.



к Методике расчета значений целевых



ФИЗ-РА раиса васил. 434559

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Департамент по физической культуре и спорту

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				9031.7		8760.7		8511.90		10125.700		9773.200		9480.000		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,     11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,   11 месяцев 2013, СДЮШОР-9 (аренда помещения)

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Площадь бюджетного учреждения				34781.4		34781.4		34781.4		42703.9		42703.9		42703.9

				ТЭ		Гкал/кв. м.		0.2597		0.2519		0.2447		0.2371		0.2289		0.2220

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		6419.2		6964.3		8044.2		9750.0		9408.8		9126.5

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		26476.7		28764.2		32228.3		40515.8		40515.8		40515.8

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.2424		0.2421		0.2496		0.2406		0.2322		0.2253

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.000		0.007		-0.009		-0.008		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		2612.5		1796.4		467.7		375.7		364.4		353.5

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		8304.7		6017.2		2553.1		2188.1		2188.1		2188.1

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.3146		0.2985		0.1832		0.1717		0.1665		0.1616

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016		-0.115		-0.012		-0.005		-0.005

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.2979		1.2330		0.7340		0.7136		0.7171		0.7173

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		71%		79%		95%		96%		96%		96%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		75399		73137.0		70942.9		77389.6		74913.1		72291.1		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения)

										3%		6%		-3%		1%		4%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		25030		25030		25030		28149		28149		28149

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		623		623		623		766		766		766

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		24407		24407		24407		27383		27383		27383

				XB				3.0123		2.9220		2.8343		2.7493		2.6613		2.5682

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		74241		72717.0		70942.9		77389.6		74913.1		72291.1

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		24195		24392		25030		28149		28149		28149

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		594		600		623		766		766		766

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		23601		23792		24407		27383		27383		27383

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.068		2.981		2.834		2.749		2.661		2.568

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.087		-0.147		-0.085		-0.088		-0.093

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		1158		420		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		835		638		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		29		23		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		806		615		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.387		0.658

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.729

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.452		0.221

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		3436138		3333054		3233062.0		3534109.0		3410415.0		3308103.0		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения),ДЮЦ Матырский

										3%		6%		-3%		1%		4%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		25417		25417		25417		28643		28643		28643

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		646		646		646		798		798		798

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		24771		24771		24771		27845		27845		27845

				ЭЭ				135.19		131.13		127.20		123.38		119.07		115.49

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		3436138		3333054		3233062		3534109		3410415		3308103

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		25417		25417		25417		28643		28643		28643

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		646		646		646		798		798		798

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		24771		24771		24771		27845		27845		27845

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				135.19		131.13		127.20		123.38		119.07		115.49

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-4.06		-3.93		-3.82		-4.31		-3.58

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		16872.5		16366.325		15875.333		15557.72		15013.257		14487.843		Вновь вводимые Плавательный бассейн декабрь-2011,11месяцев 2012г.и Манеж декабрь-2012,11 месяцев 2013,СДЮШОР-9 (аренда помещения),ДЮЦ Матырский

										3%		6%		8%		11%		14%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		20373		20373		20373		20551		20551		20551

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		397		397		397		575		575		575

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		19976		19976		19976		19976		19976		19976

				ГВ				0.82818		0.80333		0.77923		0.75703		0.73054		0.70497

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		9164.9		11363.025		15864.56		15,547.27		15,003.12		14,478.01

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		3561		4735		20266		20444		20444		20444

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		185		315		388		566		566		566

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		3376		4420		19878		19878		19878		19878

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		2.574		2.400		0.783		0.760		0.734		0.708

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.174		-1.617		-0.023		-0.026		-0.026

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		7707.6		5003.3		10.773		10.450		10.137		9.833

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16812		15638		107		107		107		107

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		212		82		9		9		9		9

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16600		15556		98		98		98		98

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.458		0.320		0.101		0.098		0.095		0.092

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.138		-0.219		-0.003		-0.003		-0.003

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.178		0.133		0.129		0.129		0.129		0.130

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		54%		69%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		27		27		29		23		23		23

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0		0		21		23		23

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		91%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.								51		51		51

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		27		27		29		22		22		22

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.								22		22		22

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.														департамент финансов (соц.защиты)

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.														департамент соц.защиты

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.														департамент транспорта

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.														департамент транспорта

				Руководитель

														подпись



churilinaaa:
по прошлому году, по отчету 8904, по ТЭРам 24805

к Методике расчета значений целевых



Образ Надежда александр 309623

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Депарамент образования

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				63299.2		61400.22		59558.21		57771.46		57394.92		55673.07

										3%		6%		9%		9%		12%

				Площадь бюджетного учреждения				410,846.80		410,846.80		410,846.80		411,419.60		425,126.00		425,126.00

				ТЭ				0.1541		0.1494		0.1450		0.1404		0.1350		0.1310

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		51,711.70		49,075.57		47,603.30		52,176.96		51,968.25		50,409.20

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		335,456.90		317,869.50		356,744.80		384,163.30		398,257.30		398,257.30

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.154		0.154		0.133		0.136		0.130		0.127

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.000		-0.021		0.003		-0.006		-0.003

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		11587.5		12324.65		11,954.91		5,594.50		5,426.67		5,263.87

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		75389.9		92977.3		54102		27256.3		26868.7		26868.7		учреждения дополнительного образования (S = 53955,3 )

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.154		0.133		0.221		0.205		0.202		0.196

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.021		0.088		-0.016		-0.003		-0.01

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.000		0.864		1.662		1.507		1.554		1.543

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		82%		80%		80%		90%		91%		91%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		352,080.40		341,517.99		331,272.45		330,941.18		330,941.18		329,286.47

										3%		6%		6%		6%		6%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		64,039		64,039		64,039		66,301		68,336		70,336

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5,548		5,548		5,548		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		58,491		58,491		58,491		60,965		63,000		65,000

				XB				5.4979		5.3330		5.1730		4.9915		4.8429		4.6816

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		345,810.40		337,917.99		331,272.45		330,941.18		330,941.18		329,286.47

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		61,850		61,528		64,039		66,301		68,336		70,336

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		5,453		5458		5548		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56,397		56070		58491		60,965		63,000		65,000

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		5.59		5.49		5.17		4.99		4.84		4.68

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.10		-0.32		-0.18		-0.15		-0.16

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		6270		3600				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		2189		2511				0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		95		90

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		2094		2421

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		2.864		1.434

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-1.430

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.512		0.261		0.000		0.000		0.000		0.000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		98%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		6,189,742.00		6,004,049.74		5,823,928.25		5,823,928.25		5,794,808.61		5,736,860.52

										3%		6%		6%		6%		7%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		64166		64166		64166		66301		68336		70336

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5579		5579		5579		5336		5336		5336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		58587		58587		58587		60965		63000		65000

				ЭЭ				96.46		93.57		90.76		87.84		84.80		81.56

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		6,154,891.00		5,981,844.74		5,823,928.25		5,823,928.25		5,794,808.61		5,736,860.52

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		64085		64085		64166		66301		68336		70336

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		5563		5563		5579		5,336		5,336		5,336

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		58522		58522		58587		60,965		63,000		65,000

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				96.043		93.342		90.763		87.841		84.799		81.564

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-2.701		-2.579		-2.922		-3.042		-3.235

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		34851		22205				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		81		81				0		0		0		школа № 22

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16		16

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		65		65

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				430.259		274.136

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-156.123

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		4.480		2.937

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		99%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		38,349.30		37,198.82		36,082.86		32,474.57		31,500.33		30,397.82

										3%		6%		15%		18%		21%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		50564		50564		50564		46836		47076		47076

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		4263		4263		4263		3686		3686		3686

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		46301		46301		46301		43150		43390		43390

				ГВ				0.75843		0.73568		0.71361		0.69337		0.66914		0.64572

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		35,903.70		31,543.82		36,082.86		32,474.57		31,500.33		30,397.82

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		48669		43578		50564		46836		47076		47076

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		4053		3825		4263		3686		3686		3686

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		44616		39753		46301		43150		43390		43390

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.738		0.724		0.714		0.693		0.669		0.646

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.014		-0.010		-0.021		-0.024		-0.023

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		2445.6		5655				- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1895		6986		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		210		438

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1685		6548

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.291		0.809

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.482

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.749		1.117

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		94%		85%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		95		86		86		75		76		76

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						11		53		76		76

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		13%		71%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.						1		11		11		11

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		95		86		86		64		64		64

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.						1		1		1		1

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		1.2%		1.6%		1.6%		1.6%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Зам.председателя департамента

														подпись



к Методике расчета значений целевых



Культура

																Приложение №2

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				9542.08		9255.82		8978.148		7636.0		7406.9		7184.7

										3%		6%		20%		22%		25%

				Площадь бюджетного учреждения				50288		50288		50288		44,428.60		44428.6		44428.6

				ТЭ				0.1897		0.1841		0.1785		0.1719		0.1667		0.1617

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		4043.8		4,403.01		8,977.79		4900.0		4753.0		4610.4

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		26270.4		26,270.40		48,863.30		27,629.40		27629.4		27629.4

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.154		0.168		0.184		0.177		0.172		0.167

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.014		0.016		-0.007		-0.005		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		5498.28		4852.81		0.358		2736.0		2653.9		2574.3

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		24017.6		24017.6		1424.7		16799.2		16799.2		16799.2

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.229		0.202		0.0003		0.163		0.158		0.153

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.027		-0.202		0.163		-0.005		-0.005

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.487		1.202		0.00163		0.921		0.919		0.916

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		42%		48%		100%		64%		64%		64%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		54052		52430.44		50857.5		49331.8		47605.2		46177.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		38044		38044		38044		38044		38044		38044

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		742		742		742		742		742		742

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		37302		37302		37302		37302		37302		37302

				XB				1.4207759436		1.3781526653		1.3368073809		1.2967038166		1.2513195248		1.2137787825

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		17589		15,904.34		50,857.53		49331.8		47605.2		46177.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		33941		33655		38044		38044		38044		38044

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		356		353		742		742		742		742

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		33585		33302		37302		37302		37302		37302

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.518		0.473		1.337		1.297		1.251		1.214

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.045		0.864		-0.040		-0.046		-0.037

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		36463		36526.1				0.0		0.0		0.0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4103		4389		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		386		389		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3717		4000		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		8.887		8.322

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.565

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		17.156		17.594

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		33%		30%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		1368561		1327504.17		1287679.04		1249048.7		1205332.0		1169172.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		38214		38214		38214		38214		38214		38214

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		752		752		752		752		752		752

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		37462		37462		37462		37462		37462		37462

				ЭЭ				35.81		34.74		33.70		32.69		31.54		30.60

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		1283048		1,232,064.17		1,287,679.04		1249048.7		1205332.0		1169172.0

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36996		36868		38214		38214		38214		38214

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		709		706		752		752		752		752

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36287		36162		37462		37462		37462		37462

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				34.681		33.418		33.697		32.686		31.542		30.595

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-1.263		0.279		-1.011		-1.144		-0.947

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		85513		95440				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1218		1346		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		43		46		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1175		1300		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				70.208		70.906

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				0.698

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.024		2.122

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		94%		93%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		3.51		3.40		3.30		3.20		3.10		3.01

										3%		6%		9%		12%		14%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		10640		10640		10640		10640		10640		10640

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		445		445		445		445		445		445

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		10195		10195		10195		10195		10195		10195

				ГВ				0.00033		0.00032		0.00031		0.00030		0.00029		0.00028

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		2.48		1.58		3.30		3.20		3.10		3.01

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5701		33		10640		10640		10640		10640

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		256		253		445		445		445		445

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5445		-220		10195		10195		10195		10195

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0004		0.0479		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0475		-0.0476		0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		1.031		1.822						0.000		0.000

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4939		10607		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		189		192

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		4750		10415

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0002		0.0002

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.50		0.00								0.00

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		71%		46%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		8.156		7.91		7.67		7.44		7.14		6.93

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		8.156		7.91		7.67		7.44		7.14		6.93

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		22		22		22		22		22		22

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								22		22		22

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		22		22		22		22		22		22

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Исполнитель

								подпись
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														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Департамент Дошкольного образования

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				41830		40575.1		39357.9		40668.5		40658.5		39640.5

										3%		6%		3%		3%		5%

				Площадь бюджетного учреждения				172237.3		172237.3		172237.3		183670.2		190109.1		192977.1

				ТЭ				0.2429		0.2356		0.2285		0.2214		0.2139		0.2054

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		8130		7,473.10		39,357.85		40,336.60		40,336.60		39,328.19

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		31496.1		31,319.00		172,237.30		182,725.50		189,164.40		192,032.40

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.258		0.239		0.229		0.221		0.213		0.205

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.019		-0.010		-0.008		-0.008		-0.008

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		33,700.00		33,102.00				331.90		321.94		312.28

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		140,741.20		140,918.30				944.70		944.70		944.70

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.239		0.235				0.351		0.341		0.331

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.004		-0.235		0.351		-0.010		-0.010

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				0.926		0.983		0.000		1.588		1.601		1.615

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		19%		18%		100%		99%		99%		99%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		295377		286515.69		277920.2		277920.2		275141.0		269638.2

										3%		6%		6%		7%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24579		24579		24579		25390		26079		26306

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5899		5899		5899		6086		6203		6252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18680		18680		18680		19491		19876		20054

				XB				12.017		11.657		11.307		10.946		10.550		10.250

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		294129		286,515.69		277,920.22		277,920.22		275,141.02		269,638.20

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		24498		24579		24579		25390		26079		26306

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		5878		5899		5899		5899		6203		6252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		18620		18680		18680		19491		19876		20054

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		12.006		11.657		11.307		10.946		10.550		10.250

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.349		-0.350		-0.361		-0.396		-0.300

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		1248				- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		81		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		21

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		60

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		15.407

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.283

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		6,953,934.00		6,745,315.98		6,542,956.50		6,542,956.50		6,477,526.94		6,347,976.40

										3%		6%		6%		7%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24,579		24,579		24,579		25,390		26,079		26,306

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5,899		5,899		5,899		6,086		6,203		6,252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18,680		18,680		18,680		19,491		19,876		20,054

				ЭЭ				282.92		274.43		266.20		257.70		248.38		241.31

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		6,953,934.00		6,745,315.98		6,542,956.50		6,542,956.50		6,477,526.94		6,347,976.40

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		24,579		24,579		24,579		25,390		26,079		26,306

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		5,899		5,899		5,899		5,899		6,203		6,252

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		18,680		18,680		18,680		19,491		19,876		20,054

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				282.922		274.434		266.201		257.698		248.381		241.313

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-8.488		-8.233		-8.503		-9.317		-7.068

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		120500		116885.0		113378.5		93248.0		92310.6		89541.3

										3%		6%		23%		23%		26%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		24669		24669		24669		20902		21402		21629

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		5989		5989		5989		5050		5165		5214

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		18680		18680		18680		15852		16237		16415

				ГВ				4.88467		4.73813		4.59599		4.46120		4.31318		4.13987

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		7260		13,925.50		113,378.45		93000		92070		89308

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		2322		2418		24669		20636		21136		21363

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		512		540		5989		4893		5008		5057

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		1810		1878		18680		15743		16128		16306

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.127		5.759		4.596		4.507		4.356		4.180

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				2.632		-1.163		-0.089		-0.151		-0.176

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		113240		102959.5				248.00		240.56		233.34

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		22347		22251		0		266		266		266

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5477		5449				157		157		157

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16870		16802				109		109		109

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.067		4.627				0.932		0.904		0.877

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.440				0.932				-0.027

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		1.620		0.803		0.000		0.207		0.208		0.210

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		6%		12%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		15.08		14.63		14.19		13.76		13.28		12.88

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		15.08		14.63		14.19		13.76		13.28		12.88

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		93		90		92		87		85		86

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						84		87		85		86

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		91%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		93		90		92		87		85		86

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Ведущий экономист														Н.И.Коротких
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Здравоохранение

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

						по ЛПУ города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				52972.2		51383.0		49841.5		49133.5

										3%		6%		7%

				Площадь бюджетного учреждения				226044.2		226044.2		226044.2		231025.36

				ТЭ				0.2343		0.2273		0.2205		0.2127

										3%		6%		9%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		23814.749		30,042.66		45,314.21		43,000.00

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		105512.5		136,640.23		204,361.20		202,578.36

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.226		0.220		0.222		0.212

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.006		0.002		-0.010

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		29157.50		21340.37		4527.30		6133.54						объекты находятся в жилых домах

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		120531.70		89403.97		21683.00		28447

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.242		0.239		0.209		0.216

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.003		-0.030		0.007

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				1.071		1.086		0.941		1.019

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		45%		58%		91%		88%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		868574.00		842516.80		817241.30		792724.10

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		37993		37993		37993		37993

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		14675		14675		14675		14675

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		23318		23318		23318		23318

				XB				22.8614218409		22.1755797121		21.510312426		20.8650040797

										3%		6%		9%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		780428.0		814357.8		817241.3		792724.1

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		32787		35467		37993		37993

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		12792		13566		14675		14675

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		19995		21901		23318		23318

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		23.803		22.961		21.510		20.865

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.842		-1.451		-0.645

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		88146.0		28159.0		0.0		0.0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5206		2526		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1883		1109		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		3323		1417		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		16.932		11.148

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-5.784

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.711		0.486

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		90%		97%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		12,629,454.00		12,250,570.40		11,883,053.30		11,526,561.70

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		37,041		37,041		37,041		37,041

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		14,749		14,749		14,749		14,749

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		22,292		22,292		22,292		22,292

				ЭЭ				340.96		330.73		320.81		311.18

										3%		6%		9%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		12,253,010.00		11993789.4		11883053.3		11,526,561.70

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		36,857		36,977		37,041		37,041

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		14,623		14685		14749		14,749

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		22,234		22292		22292		22,292

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				332.447		324.358		320.808		311.184

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-8.089		-3.550		-9.624

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		376444.0		256781.0		0.0		0.0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		184		64		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		126		64

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		58		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				2045.9		4012.2

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				1966.3

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		6.2		12.4

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		97%		98%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		150.61		146.11		141.70		137.45

										3%		6%		9%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		33424		33424		33424		33424

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		12802		12802		12802		12802

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		20622		20622		20622		20622

				ГВ				0.00451		0.00437		0.00424		0.00411

										3%		6%		9%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		56.45		80.9		141.7		137.45

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		17070		22325		33424		33424

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		5848		8080		12802		12802

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		11222		14245		20622		20622

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.003		0.004		0.004		0.004

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.001		0.000		0.000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		94.16		65.21

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		16354		11099		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		6954		4722

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		9400		6377

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.006		0.006

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		2.000		1.500

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		37%		55%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		18.83		18.27		17.72		17.19

										3%		6%		9%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		18.83		18.27		17.72		17.19

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		29		30		30		26

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0		28		26						1 некоммерческое, 1 частное

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		93%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.		0		0		0		0

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		27		28		28		26

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.				0		0		0

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.
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СОЦ.защита

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по учреждениям департамента социальной защиты населения администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				2200		2134		2069.98		2480.18		2405.77		2324.96

										3%		6%		-13%		-9%		-6%

				Площадь бюджетного учреждения				9973		9973		9973		12350.8		12350.8		12350.8

				ТЭ				0.2206		0.2140		0.2076		0.2008		0.1948		0.1882

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						2,069.98		1,780.18		1,726.77		1,666.33

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						9973		9296.6		9296.6		9296.6

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.2076		0.1915		0.1857		0.1792

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.2076		-0.0161		-0.0058		-0.0065

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		2200		2134				700.00		679.00		658.63

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		9973		9973				3054.2		3054.2		3054.2

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.221		0.214				0.229		0.222		0.216

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.007		-0.214		0.229		-0.007		-0.006

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета								0.000		1.196		1.195		1.205

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		72%		72%		72%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		9300		9021		8750.40		15700.00		15229.00		14695.99

										3%		6%		-69%		-64%		-58%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

				XB				6.0665362035		5.8845401174		5.7080234834		5.5320648344		5.3661028894		5.17829105

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1831		2440.0		8750.4		15,700.00		15,229.00		14,695.99

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		761		844		1533		2838		2838		2838

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		178		234		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		583		610		1008		2222		2222		2222

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		2.4060		2.8910		5.7080		5.5321		5.3661		5.1783

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.4850		2.8170		-0.1759		-0.1660		-0.1878

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		7469		6581				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		772		689		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		347		291

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		425		398

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		9.6749		9.5515

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.1234

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		4.0212		3.3039

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		20%		27%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		486510		471914.7		457757.3		820000.0		795400.0		767561.0

										3%		6%		-69%		-63%		-58%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

				ЭЭ				317.36		307.84		298.60		288.94		280.27		270.46

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		486510		471914.7		457757.3		820,000.00		795,400.00		767,561.00

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		1533		1533		1533		2838		2838		2838

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		525		525		525		616		616		616

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		1008		1008		1008		2222		2222		2222

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				317.3581		307.8374		298.6023		288.9359		280.2678		270.4584

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-9.5207		-9.2351		-9.6664		-8.6681		-9.8094

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		2070		2007.9		1947.7		1950.0		1883.0		1818.3

										3%		6%		6%		9%		12%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		1395		1395		1395		1439		1439		1439

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		451		451		451		377		377		377

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		944		944		944		1062		1062		1062

				ГВ				1.48387		1.43935		1.39620		1.35511		1.30855		1.26359

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						1,947.66		1,700.00		1,640.50		1,583.08

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		1395		1184		1184		1184

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		451		282		282		282

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		944		902		902		902

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								1.4358		1.3856		1.3371

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								1.4358		-0.0502		-0.0485

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		2070		2007.9				250.00		242.50		235.23

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		1395		1395		0		255		255		255

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		451		451				95		95		95

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		944		944				160		160		160

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		1.4839		1.4394				0.9804		0.9510		0.9225

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0445		-1.4394		0.9804		-0.0294		-0.0285

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-								0.683		0.686		0.690

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		87%		87%		87%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		8		9		9		9		9		9

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						9		9		9		9

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		8		9		9		9		9		9

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



АТИ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по МУ АТИ

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				74.2		71.974		69.81		67.72		65.35		63.39

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				810.3		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3

				ТЭ				0.0916		0.0888		0.0862		0.0836		0.0806		0.0782

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		74.2		71.974		69.81		67.72		65.35		63.39

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3		810.3

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0862		0.0836		0.0806		0.0782

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0862		-0.0026		-0.0030		-0.0024

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал								- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0		0		0		0		0		0

										0%		0%		0%		0%		0%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.						0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м								- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		15.4		14.938		14.49		14.1		13.6		13.1

										3%		6%		8%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		17		17		17		17		17		17

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		17		17		17		17		17		17

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				0.91		0.88		0.85		0.83		0.80		0.77

										3%		7%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		15.4		14.938		14.49		14.06		13.64		13.09

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		17		17		17		17		17		17

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		17		17		17		17		17		17

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				0.9059		0.8787		0.8524		0.8271		0.8024		0.7700

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-0.0272		-0.0263		-0.0253		-0.0247		-0.0324

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



УКС

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по МУ УКС г.Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0.088		0.085		0.0825		0.0796		0.0772		0.0749

										3%		6%		10%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				329.1		329.1		329.1		329.1		329.1		329.1

				ТЭ				0.000267		0.000258		0.000251		0.000242		0.000235		0.000228

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						0.0825		0.0796		0.0772		0.0749

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						329.1		329.1		329.1		329.1

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0002		0.0002		0.0002

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0003		-0.0001		0.0000		0.0000

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0.088		0.085				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		329.1		329.1

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.000		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0.1061		0.103		0.100		0.097		0.093		0.090

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0.0039296296		0.0038148148		0.0037037037		0.0035925926		0.0034444444		0.0033333333

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м				0.103		0.100		0.097		0.093		0.090

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		27		27		27		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0038		0.0037		0.0036		0.0034		0.0033

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0038		-0.0001		-0.0001		-0.0002		-0.0001

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		0.1061						- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0039

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		20.4		19.788		19.19		18.61		18.05		17.43

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				0.76		0.73		0.71		0.69		0.669		0.646

										4%		7%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч				19.788		19.19		18.61		18.05		17.43

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		0		27		27		27		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.						0.7329		0.7107		0.6893		0.6685		0.6456

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				0.7329		-0.0222		-0.0214		-0.0208		-0.0229

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		20.4				- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				0.7556

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

												0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



ЖКХ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

				по учреждениям департамента ЖКХ администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0.3134		0.3040		0.2949		0.2860		0.2770		0.2670

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				982.4		982.41		982.4		982.4		982.4		982.4

				ТЭ				0.000319		0.000309		0.000300		0.000291		0.000282		0.000272

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал				0.078628		0.29488		0.286		0.277		0.267

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.				108.3		982.4		982.4		982.4		982.4

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0003		0.0003		0.0003

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.0003		0.0000		0.0000		0.0000

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0.31344		0.22537				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		982.4		874.11

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.000		0.000

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				0.000

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		26%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0.468		0.454		0.440		0.427		0.414		0.400

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				0.0083571429		0.0081071429		0.0078571429		0.007625		0.0073928571		0.0071428571

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		0.468		0.4540		0.4404		0.4272		0.4144		0.3999

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0084		0.0081		0.0079		0.0076		0.0074		0.0071

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0003		-0.0002		-0.0003		-0.0002		-0.0003

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м								- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.0000		0.0000

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		61.26		59.42		57.64		55.6		54.0		52.3

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1.09		1.06		1.03		0.99		0.96		0.93

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		61.26		59.42		57.64		55.62		53.95		52.33

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		56		56		56		56		56		56

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0		0		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1.0939		1.0611		1.0293		0.9932		0.9634		0.9345

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-0.0328		-0.0318		-0.0361		-0.0298		-0.0289

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.								0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								0.0000		0.0000		0.0000

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.								- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0000		0.0000

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				0.0000

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.						1		1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Управление материально-технического обеспечения и эксплуатации зданий

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				3970.00		3850.90		3735.37		4802.10		4658.04		4518.30

										3%		6%		-21%		-17%		-14%

				Площадь бюджетного учреждения				14538.3		14538.3		14538.3		19365.3		19365.3		19365.3

				ТЭ				0.2731		0.2649		0.2569		0.2480		0.2405		0.2333

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						3735.37		4300.00		4171.00		4045.87

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						14538.30		17493.50		17493.50		17493.50

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.257		0.246		0.238		0.231

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.257		-0.011		-0.008		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		3970.00		3850.90				502.10		487.04		472.43

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		14538.30		14538.30				1871.80		1871.80		1871.80

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.273		0.265				0.268		0.260		0.252

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.008		-0.265		0.268		-0.008		-0.008

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						0.000		0.000		1.089		1.092		1.091

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		90%		90%		90%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		17308		16788.8		16285.1		19400.0		18721.0		18159.4

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				22.4779220779		21.8036363636		21.1494805195		20.5291005291		19.8105820106		19.2162962963

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		13756		15801.8		16,285.14		19,400.00		18,721.00		18,159.37

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		160		366		770		945		945		945

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		160		366		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.				0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		85.975		43.174		21.150		20.529		19.811		19.216

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-42.801		-22.024		-0.621		-0.718		-0.595

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		3552		987				- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		610		404		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		610		404

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.823		2.443

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-3.380

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		0.0677		0.0566

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		79%		94%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		1,053,410.0		1,021,807.7		991,153.5		1,180,000.0		1,138,700.0		1,104,539.0

										3%		6%		-12%		-8%		-5%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				ЭЭ				1368.06		1327.02		1287.21		1248.68		1204.97		1168.82

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		942750		1015349.7		991153.5		1180000.0		1138700.0		1104539.0

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		765		764		770		945		945		945

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		765		764		770		945		945		945

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1232.35		1328.99		1287.21		1248.68		1204.97		1168.82

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				96.64		-41.78		-38.53		-43.71		-36.15

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		110660		6458				- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5		6		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		5		6

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.				22132.000		1076.333

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел				-21055.667

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-		17.959		0.810

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		89%		99%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		4565.1		4428.2		4295.3		2320.0		2250.4		2173.2

										3%		6%		49%		51%		52%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		430		430		430

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		770		770		770		430		430		430

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				5.92870		5.75091		5.57831		5.39535		5.23349		5.05395

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						4,295.32		2,000.00		1,940.00		1,872.10

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		770		408		408		408

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.						770		408		408		408

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0		0.000		5.578		4.902		4.755		4.5885

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				0.000		0.000		-0.676		-0.147		-0.1665

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		4565.11		4428.16				320.00		310.40		301.09

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		770		770		0		22		22		22

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		770		770				22		22		22

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.		5.929		5.751				14.545		14.109		13.686

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.178		-5.751		14.545		-0.436		-0.423

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				0.000		0.000		2.967		2.967		2.983

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		86%		86%		86%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		2.92		2.83		2.75		2.67		2.58		2.49

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		2.92		2.83		2.75		2.67		2.58		2.49

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		16		17		18		24		24		24

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								7		17		24

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		29%		71%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.								1		1

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		16		17		18		24		24		24

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.								1		1

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		4.2%		4.2%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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Горсовет Ольга Анатол 239359

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				410		397.7		385.8		374.2		361.1		350.3

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				2039.5		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5

				ТЭ				0.2010		0.1950		0.1892		0.1835		0.1771		0.1718

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал				97.87		385.77		374.20		361.10		350.27		в 2010 приборы установлены, не работали

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.				501.9		2039.5		2039.5		2039.5		2039.5

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.				0.195		0.189		0.183		0.177		0.172

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.195		-0.006		-0.006		-0.006		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		410.00		299.83				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		2039.5		1537.6

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.201		0.195

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.006

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						1.0

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		25%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		1345		1304.65		1265.5		1227.5		1184.5		1149.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				38.4285714286		37.2757142857		36.1571428571		35.0714285714		33.8428571429		32.8285714286

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		1345		1304.65		1265.5		1227.5		1184.5		1149.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		38.429		37.276		36.157		35.071		33.843		32.829

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-1.153		-1.119		-1.086		-1.228		-1.014

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		109,790.00		106,496.30		103,301.41		100,202.37		96,695.29		93,794.43

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				3136.86		3042.75		2951.47		2862.92		2762.72		2679.84

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		109,790.00		106,496.30		103,301.41		100,202.37		96,695.29		93,794.43

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				3,136.86		3,042.75		2,951.47		2,862.92		2,762.72		2,679.84

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-94.11		-91.28		-88.55		-100.20		-82.88

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		250		242.5		235.20		228.14		220.16		213.56

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		35		35		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				7.14286		6.92857		6.72000		6.51829		6.29029		6.10171

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		250		163.1		235.2		228.14		220.16		213.56

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		24		35		35		35		35

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		35		24		35		35		35		35

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		7.143		6.796		6.720		6.518		6.290		6.102

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.347		-0.076		-0.202		-0.228		-0.188

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.				79.4				- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		11		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.				11

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.				7.218

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-				1.0620953502

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		67%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель
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к Методике расчета значений целевых



УГС

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы по МУ "УГС г.Липецка" (ул.Космонавтов, 42/3)

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				144		139.7		135.5		131.4		126.8		123.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				721		721		721		721		721		721

				ТЭ				0.1997		0.1938		0.1879		0.1822		0.1759		0.1706

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		144		139.7		135.5		131.4		126.8		123.0

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		721		721		721		721		721		721

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.200		0.194		0.188		0.182		0.176		0.171

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				-0.006		-0.006		-0.006		-0.006		-0.005

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		0		0

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		261		253.2		245.6		238.2		229.9		223.0

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70.0		70.0		70.0		70.0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70.0		70.0		70.0		70.0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0

				XB				3.7285714286		3.6171428571		3.5085714286		3.4028571429		3.2842857143		3.1857142857

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		261		253.2		245.6		238.2		229.9		223.0

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		3.729		3.617		3.509		3.403		3.284		3.186

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.112		-0.108		-0.106		-0.119		-0.098

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32497		31522.1		30576.4		29659		28621		27762

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				464.24		450.32		436.81		423.70		408.87		396.60

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		32497		31522.1		30576.4		29659.1		28621.0		27762.4

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				464.243		450.316		436.806		423.701		408.871		396.606

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-13.927		-13.510		-13.105		-14.830		-12.265

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0.196		0.19		0.184		0.178		0.172		0.167

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				0.00280		0.00271		0.00263		0.00254		0.00246		0.00239

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0.196		0.190		0.184		0.178		0.172		0.167

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		70		70		70		70		70		70

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0.0028		0.0027		0.0026		0.0025		0.0025		0.0024

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.0001		-0.0001		-0.0001		0.0000		-0.0001

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0		0		- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.		0		0				1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель										С.Б.Столповский

														подпись

				С.А.Черешнев 21 10 33



к Методике расчета значений целевых
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																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Управление по делам ГО и ЧС администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				563		546.11		529.7		383.000		371.500		358.500

										3%		6%		32%		34%		36%

				Площадь бюджетного учреждения				2471		2471		2471		1846		1846		1846		новое здание

				ТЭ				0.2278		0.2210		0.2144		0.2075		0.2012		0.1942

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал						529.7		383.0		371.5		358.5		объемы не меняем (сопоставимые условия), меняем численность

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.						2471.0		1846.0		1846.0		1846.0

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.						0.214		0.207		0.201		0.194

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.						0.214		-0.007		-0.006		-0.007

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		563		546.11		- 0		- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		2471		2471

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.228		0.221

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.007

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		314		304.6		295.5		282		273.5		263.9

										3%		6%		10%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ХВ				4.1867		4.0613		3.9400		3.8108		3.6959		3.5662

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		314		304.6		295.5		282.0		273.5		263.9

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		4.187		4.061		3.940		3.811		3.696		3.566

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.126		-0.121		-0.129		-0.115		-0.130

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						0.000		0.000		0.000		0.000

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		32380		31408.6		30466.3		29000.0		28130.0		27286.1		переезд в новое здание, большое количество новой техники и кондиционеры

										3%		6%		10%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				431.73		418.78		406.22		391.89		380.14		368.73

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		32380		31408.6		30466.3		29000.0		28130.0		27286.1

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				431.733		418.781		406.217		391.892		380.135		368.731

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-12.952		-12.564		-14.325		-11.757		-11.404

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		365		354.1		343.5		326.3		316.5		307

										3%		6%		11%		13%		16%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ				4.86667		4.72133		4.58000		4.40946		4.27703		4.14865

										3%		6%		9%		12%		15%

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		365		354.1		343.5		326.3		316.5		307.0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		75		75		75		74		74		74

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		4.867		4.721		4.580		4.409		4.277		4.149

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.146		-0.141		-0.171		-0.132		-0.128

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.		0				- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель

														подпись



к Методике расчета значений целевых



Архив инга анатольевна 239713

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		Архивное управление администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				135		131		127.1		123.30		119.00		114.80

										3%		6%		9%		12%		15%

				Площадь бюджетного учреждения				1273		1273		1273		1273		1273		1273

				ТЭ				0.1060		0.1029		0.0998		0.0969		0.0935		0.0902

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал		65.1		68.4		127.1		123.3		119.0		114.8

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.		837		837		1273		1273		1273		1273

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.		0.078		0.082		0.100		0.097		0.093		0.090

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.				0.004		0.018		-0.003		-0.004		-0.003

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал		69.9		62.6				- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.		436		436

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.		0.160		0.144

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.				-0.016

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета				2.051		1.756

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		48%		52%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		151		146.47		142.08		137.82		133		129.01

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		16		16		16		16		16		16

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		16		16		16		16		16		16

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				9.4375		9.154375		8.88		8.61375		8.3125		8.063125

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м		151		146.47		142.08		137.82		133.00		129.01

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		16		16		16		16		16		16

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.		16		16		16		16		16		16		прибор учета установлен в здании по пр.Мира

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		9.438		9.154		8.880		8.614		8.313		8.063

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.				-0.284		-0.274		-0.266		-0.301		-0.250

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		27452		26628.4		25829.5		25054.6		24177.7		23452.4

										3%		6%		9%		12%		15%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1016.74		986.24		956.65		927.95		895.47		868.61

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч		27452		26628.4		25829.5		25054.6		24177.7		23452.4

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		27		27		27		27		27		27		численность в 2 зданиях

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.		27		27		27		27		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.				1016.741		986.237		956.648		927.948		895.470		868.607

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел				-30.504		-29.589		-28.700		-32.478		-26.863

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.		0		0		0		0		0		0

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ГВ

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.		0

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.						- 0		- 0		- 0		- 0

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.														департамент финансов

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.														департамент финансов

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.														департамент финансов

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.		1		1		1		1		1		1		2 помещения

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.				1				1		1		1		в 1 помещении (пр.Мира) провели энергоаудит

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		0%		100%		0%		100%		100%		100%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.		1		1		1		1		1		1

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель

														подпись



к Методике расчета значений целевых



ДГТ

																Приложение

														к Методике расчета значений целевых

														показателей в области энергосбережения

														и повышения энергетической эффективности,

														в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

														приказом Министерства регионального развития РФ

														от 7 июня 2010 г. N 273

		Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной Программы

		департамент городского транпорта администрации города Липецка

		N п.п.		Общие сведения		Единица измерения		Годы												Примечание (источник информации)

								2009		2010 (факт)		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Объем потребленной тепловой энергии (ТЭ)				0		0		0		87.30		84.20		81.30

				Площадь бюджетного учреждения				0		0		0		362.1		362.1		362.1

				ТЭ				0.2637		0.2560		0.2486		0.2411		0.2325		0.2245

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.19		Объем потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		Гкал								87.3		84.2		81.3

		п.20		Площадь бюджетного учреждения, в котором расчеты за ТЭ осуществляются по приборам учета		кв. м.								362.1		362.1		362.1

		С.1.		Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		Гкал/кв. м.								0.241		0.233		0.225

		С.3		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.		Гкал/кв. м.								0.241		-0.008		-0.008

		п.21		Объем потребленной тепловой энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		Гкал								- 0		- 0		- 0

		п.22		Площадь бюджетного учреждения, в котором расходы ТЭ осуществляются с применением расчетных способов		кв. м.

		С.2.		Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов		Гкал/кв. м.

		C.4.		Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.		Гкал/кв. м.

		С.6.		Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

		С.18.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО		%		0%		0%		0%		100%		100%		100%

				Объем потребленной холодной воды		куб. м		0		0		0		201		201		194.97

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				XB				8.48885		8.24154		8.00154		7.73077		7.44444		7.22111

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.23		Объем потребленной холодной воды (ХВ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		куб. м								201.00		201.00		194.97

		п.24		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ХВ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.7.		Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								7.731		7.444		7.221

		С.9.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.								7.731		-0.287		-0.223

		п.25		Объем потребленной холодной воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		куб. м

		п.26		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.						- 0		- 0		- 0		- 0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ХВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

		С.8.		Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.10.		Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

		С.11.		Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.19.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%

				Объем потребленной электрической энергии		кВтч		0		0		0		39726.2		40123.5		38719.2

										0%		0%		0%		0%		0%

				Численность бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.		0		0		0		26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				ЭЭ				1685.820		1636.720		1589.050		1527.931		1486.056		1434.044

										3%		6%		9%		12%		15%

		п.27		Объем потребленной электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются по приборам учета		кВтч								39726.2		40123.5		38719.2

		п.28		Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27		численность в 2 зданиях

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.								26		27		27

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ЭЭ осуществляются по приборам учета		чел.

		С.12.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета на 1 чел.										1527.931		1486.056		1434.044

		C.14.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		кВтч/чел								1527.931		-41.875		-52.012

		п.29		Объем потребленной электрической энергии, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		кВтч				0		0		0		0		0

		п.30		Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

		С.13.		Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.								- 0		- 0		- 0		- 0

		С.15.		Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		кВтч/чел		0		0		0		0		0		0

		С.16.		Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-

		С.17.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО		%

				Объем потребленной горячей воды (ГВ)		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения		чел.

				сотрудников бюджетного учреждения		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		чел.		0		0		0		0		0		0

				Объем потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расчеты за ГВ осуществляются по приборам учета		чел.		0		0		0		0		0		0

				Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.		куб. м./чел.

				Объем потребленной горячей воды, расходы которой осуществляются с применением расчетных способов		тыс.куб.м.

				Численность бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.		0		0		0		0		0		0

				сотрудники бюджетного учреждения, в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				прочие (учащиеся, койко-место и т.д.), в котором расходы ГВ осуществляются с применением расчетных способов		чел.

				Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.		куб. м./чел.

				Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-						- 0		- 0		- 0		- 0

				Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО		%		0		0		0		0		0		0

		п.31		Объем потребленного природного газа		тыс.куб.м.

		п.32		Объем потребленного природного газа, расчеты за который осуществляются по приборам учета		тыс.куб.м.

		С.20.		Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа.		%

		п.33		Бюджет МО		тыс. руб.														департамент финансов

		п.34		Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений		тыс. руб.														департамент финансов

		п.35		Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		тыс. руб.						- 0		- 0		- 0		- 0		департамент финансов

		п.36		Общее количество бюджетных учреждений		ед.								1		1		1

		п.37		Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		ед.								1		1		1

		C.25.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%

		п.38                       С.26		Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками		ед.

		п.39		Общее количество муниципальных заказчиков		ед.

		п.40		Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)		ед.

		С.28.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		%

		п.41		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд		тыс. руб.								0		0		0

		п.42		Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности		тыс. руб.

		п.43		Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		тыс. руб.

		п.44		Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		чел.

		п.79		Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО		ед.

		п.80		Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ		ед.

				Руководитель



к Методике расчета значений целевых



Муниципальный продукт

		

		Валовый муниципальный продукт

		Составляющие муниципального продукта		2009				2010				2011				2011		2011								2012								2013				2014				2015

				год-факт				год-факт				год-прогноз				факт 9 месяцев		факт				4 квартал				факт 9 месяцев								год-прогноз				год-прогноз				год-прогноз

				млн.руб		%, темп к 2008		млн.руб		%, темп к 2009		млн.руб		%, темп к 2010		млн.руб		млн.руб		%, темп к 2010		4 квартал расчетный		доля 4 квартала		млн.руб		4 квартал расчетный		ИТОГО ОЖИДАЕМЫЙ 2012 год		%, темп к 2011		млн.руб		%, темп к 2012		млн.руб		%, темп к 2013		млн.руб		%, темп к 2014

		Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		4,076.00		129%		924.56		23%						657.60		1,018.10		110%		360.50		35.4%		765.92		419.71		1,185.63		116%

		Добыча полезных ископаемых		1,417.00		83%		1,323.48		93%						1,202.60		1,697.30		128%		494.70		29.1%		882.82		362.34		1,245.16		73%

		Обрабатывающие производства		179,093.00		69%		238,656.14		133%						210,129.30		289,022.60		121%		78,893.30		27.3%		238,196.41		89,446.52		327,642.93		113%

		Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		16,344.00		108%		16,623.60		102%						14,599.10		20,171.80		121%		5,572.70		27.6%		14,441.43		5,505.30		19,946.73		99%

		Строительство		9,095.00		74%		9,467.13		104%						6,430.60		9,973.80		105%		3,543.20		35.5%		5,367.90		2,954.43		8,322.33		83%

		Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов  личного пользования		549.00		85%		373.04		68%						364.30		495.40		133%		131.10		26.5%		287.19		103.54		390.73		79%

		Гостиницы и рестораны		627.00		96%		659.69		68%						478.30		683.90		104%		205.60		30.1%		287.19		123.67		410.86		60%

		Транспорт и связь		8,312.00		108%		9,207.14		111%						7,181.20		9,601.90		104%		2,420.70		25.2%		6,768.54		2,280.31		9,048.85		94%

		Итого муниципальный продукт		219,513.00		74.9%		277,234.78		126.3%		284,720.12		102.7%		241,043.00		332,664.80		120.0%		91,621.80		27.5%		266,997.40		101,195.8		368,193.2		111%		381,816.35		103.7%		398,234.45		104.3%		416,155.00		104.5%

		1. Темп роста МВП на период с 2011г. По 2012г. принят по данным закона Липецкой области от 05.12.2008 № 195-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы"

		2. Темп роста МВП на  2013г. принят на уровне 2012 года.

		3. Темп роста МВП на  2013г.- 2015г принят на основании прогноза соц.-эк развития на 2013 и плановый период 2014-2015





тепло

				Отчёт о фактическом потреблении тепловой энергии бюджетными учреждениями города Липецка

		№ п/п		Наименование бюджетного учреждения		Общая площадь бюджетного учреждения в 2011 году, кв. м

						Всего		отапливаемая				не отапливаемая		Фактическое потребление тепловой энергии за год, тыс.Гкал

								по приборам учёта		расчётным способом

														Всего		по приборам учёта		расчётным способом

				по департаменту образования:		412864.90		386494.10		25962.90		407.90		66.14		60.32		5.82

				по департаменту дошкольного образования:		197529.00		134836.00		48834.20		13858.80		41.26		28.77		12.50

				по  здравоохранению		251413.7000		203053.2300		28447.4700		19913.0000		49.939		44.866		5.074

				по культуре		45560.50		27629.40		16799.20		1131.90		8.682		5.946		2.736

				по соц защите:		13440.10		9296.60		3054.20		1089.30		2.502		1.784		0.718

				по департаменту по физической культуре и спорту		41113.00		32228.30		2188.10		6696.60		9.216		8.447		0.770

				МКУ УРО		14538.30		12648.70		1889.60		0.00		2.440		2.007		0.433

				Департамент ЖКХ администрации г. Липецка		1033.90		982.40				51.50		0.202		0.202		0.000

				МУ "Управление главного смотрителя г. Липецка"		721.00		721.00		0.00		0.00		0.140		0.140		0.000

				МУ "АТИ г. Липецка"		810.30		397.00		0.00		413.30		0.074		0.074		0.000

				МУ Управление капитального ремонта		345.00				345.00				0.071		0.000		0.071

				Департамент городского транспорта		433.20				333.60		99.60		0.09		0.08		0.02

				Липецкий городской Совет депутатов		2039.50		2039.50						0.37		0.37		0.00

				ГО и ЧС		1649.00		1649.00						0.29		0.29		0.00

				Архив		1273.00		837.00		436.00		0.00		0.11		0.05		0.06

				ВСЕГО по городу		984764.40		812812.23		128290.27		43661.90		181.536		153.343		28.193





электро

				Отчёт о фактическом потреблении электрической энергии бюджетными учреждениями города Липецка

		№ п/п		Наименование бюджетного учреждения		Общая площадь бюджетного учреждения в 2010 году, кв. м		Численность бюджетного учреждения в 2011 году, чел.

								Всего						штатное расписание		прочие (учащиеся, койко-место и т.д.)		Фактическое потребление электрической энергии за год, тыс.кВт*ч

								ИТОГО		в том числе

										по приборам учёта		расчётным способом						Всего		по приборам учёта		расчётным способом

				Департамент образования		413203.40		65581.00		65581.00		0.00		5548.00		60033.00		6444.65		6394.88		49.77

				Департамент дошкольного образования		197529.00		25577.65		25577.65		0.00		5976.90		19115.00		6582.60		6582.60		0.00

				Департамент здравоохранения		251581.30		40273.25		40273.25		0.00		14663.25		25610.00		12075.150		11938.239		136.911

				Культура		45374.30		9824.25		9824.25		0.00		740.25		9084.00		1029.203		1029.203		0.000

				Департамент соц.защиты		13440.10		2575.00		2575.00		0.00		563.00		2012.00		599.853		599.853		0.000

				Департамент по физической культуре и спорту		42844.50		25980.00		25980.00		0.00		664.00		24805.00		3444.54		3444.54		0.00

				Администрация г.Липецка (МУ "УМТО и ЭЗ")		15458.20		770.00		764.00		6.00		770.00		0.00		952.282		946.190		6.093

				Департамент ЖКХ администрации г. Липецка		1033.90		72.00		72				72				79.770		79.770		0.000

				МУ УГС		721.00		75.00		75				75				45.840		45.840		0.000

				МУ "АТИ г. Липецка"		810.30		17.00		17.00				17.00				18.225		18.225		0.000

				МУ Управление капитального ремонта		345		29.00		29.00				29.00				23.237		23.237		0.000

				Департамент городского транспорта		433.20		19.00		19.00				19.00				40.148		40.148		0.000

				Липецкий городской Совет депутатов		2039.50		34.50		34.5				34.5				112.825		112.825		0.000

				Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка		1649.000		75.00		75.000				75				33.130		33.130		0.000

				Архивное управление		1273.00		27.00		27.00		0.00		27.00		0.00		19.990		19.590		0.400

				ИТОГО по городу		987735.70		170929.65		170923.65		6.00		29273.90		140659.00		31501.446		31308.270		193.177






