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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

30.09.2013




           




№ 2274
г. Липецк

Об утверждении муниципальной 

программы «Энергоэффективность и 
энергосбережение города Липецка

на 2014-2016 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации города Липецка от 31 июля 2013 года № 1795 «О порядке разработки, реализации и оценки муниципальных программ города Липецка», постановлением администрации города Липецка от 31 июля 2013 года  № 1796 «Об утверждении перечня муниципальных программ  города Липецка» администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014-2016 годы» (приложение).
2.   Департаменту финансов администрации города Липецка (Мигита В.А.) обеспечить финансирование муниципальной программы «Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014-2016 годы» в утвержденном объеме.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка - председателя департамента жилищно-коммунального хозяйства  Корвякова Н.Ф.
Глава города Липецка                                                                            М.В. Гулевский   
Приложение к постановлению

администрации города Липецка

от   30.09.2013  №     2274            .
Муниципальная программа 

«Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка 

на 2014 - 2016 годы»

1.ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка 
на 2014 - 2016 годы»

	Ответственный исполнитель 
	Администрация города Липецка

	
	

	Соисполнители 
	Департамент образования администрации города Липецка;
Департамент культуры администрации города Липецка;
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;
Департамент социальной защиты населения 

администрации города Липецка;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Липецка;
Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка;
Департамент экономического развития администрации города Липецка;
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка

	
	

	Сроки  

реализации 
	2014-2016 годы

	
	

	Подпрограммы
	1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 – 2016 годы»;

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 – 2016 годы»;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях на 2014 – 2016 годы».


	Цели
	Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

	
	

	Целевые индикаторы
	Целевой индикатор 1:

Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием город Липецк к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами, кг у.т./тыс.руб.;

Целевые индикаторы 2,3,4,5: 
Доля объема энергоресурса, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме данного энергоресурса, потребляемого на территории города Липецка, %;

Целевой индикатор 6: 

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, %;

Целевые индикаторы 7,9,11,13:

Экономия энергоресурсов в натуральном выражении, тыс.кВтч, тыс.Гкал, тыс. куб.м.;

Целевые индикаторы 8,10,12,14:

Экономия энергоресурсов в стоимостном выражении, тыс.руб.



	Задачи
	Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования:

1. В жилищном фонде;

2. В муниципальных учреждениях; 

3. В муниципальных предприятиях.

	
	

	Показатели задач 
	Показатели задачи 1 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (Группа D);
Показатели задачи 2 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях (Группа С);
Показатели задачи 3 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных предприятиях.

	
	

	Объёмы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Объем финансирования на период  реализации

муниципальной Программы составит –74 808,000 тыс. руб.;

в том числе по годам:

2014 год –  24 936,000 тыс. руб.;

2015 год –  24 936,000 тыс. руб.;

2016 год –  24 936,000 тыс. руб.

	
	

	Ожидаемые конечные результаты
	Эффективное использование энергоресурсов в жилищном фонде города Липецка, обеспечение комфортных условий проживания в многоквартирных домах.

Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных муниципальными учреждениями электрической и тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды в течение реализации          

Программы не менее 6,2% от объема, фактически

	
	потребленного ими в 2012 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением:

2013 год – 3%;

2014 год – 3%;

2015 год – 0,1%;

2016 год – 0,1%.

Экономия расходов бюджета города Липецка на энергоснабжение муниципальных учреждений.

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных предприятиях города Липецка.

Снижение энергоемкости оказываемых услуг.


2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

При существующем уровне энергоемкости социальной сферы муниципального образования дальнейшее изменение стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Липецке рассматриваются в качестве приоритетов развития экономики. С 2009 года в городе реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Липецка.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, в жилищном фонде, а также в муниципальных предприятиях является необходимым условием развития энергосистемы города.

Повышение энергетической эффективности зданий и сооружений включает в себя два подхода в зависимости от того, сооружается новое здание или модернизируется уже существующее.

Стратегия повышения энергоэффективности для новых зданий:

- выбор строительных материалов и значений показателей несущих конструкций зданий, удовлетворяющих по показателям энергоэффективности современным требованиям;

- применение современных систем вентиляции, автоматического регулирования подачи воздуха для стабилизации параметров воздушного потока;

- термоизоляция окон с использованием тройного и т.д. остекления для больших оконных поверхностей;

- приборный учет и регулирование потребления всех используемых энергетических ресурсов;

- программирование подачи тепла для всех общественных зданий и сооружений.

Стратегия повышения энергоэффективности для существующих зданий и сооружений:

- организация приборного учета потребления энергоресурсов;

- проведение энергетического обследования с целью выбора мер оптимизации процессов потребления энергоресурсов;

- теплоизоляция ограждающих конструкций;

- модернизация  систем вентиляции;

- модернизация систем отопления, водоснабжения, 

- установка энергоэффективных светильников в местах общего пользования и наружного освещения.

С целью получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определения показателей энергетической эффективности, определения  потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности,  необходимо проведение энергетического обследования зданий и сооружений (энергоаудит) и составление энергетических паспортов, в которых будут отражены  типовые, общедоступные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На сегодняшний день все муниципальные учреждения и муниципальные предприятия города Липецка провели обязательный энергоаудит, что позволило:

- определить основные энергосберегающие мероприятия;

- определить учреждения, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- установить более точные объемы энергопотребления.

Общими проблемами в сфере энергосбережения являются:

- несоответствие оснащенности жилищного хозяйства и объектов социальной сферы современному научно-техническому уровню;

- высокие затраты энергоресурсов на оказание муниципальных услуг;

- ограниченность бюджетных средств для совершенствования муниципальных схем и систем энергоснабжения;

- дефицит специалистов, имеющих необходимые профессиональные навыки и профильную подготовку в сфере эффективного и рационального использования энергии;

- отсутствие знаний в сфере энергосбережения, как у потребителей, так и производителей энергоресурсов.

Применение программного подхода позволяет:

- привлечь частные инвестиции в энергосбережение;

- снизить расходы бюджета на энергоресурсы.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

В соответствии с требованиями нормативных актов обозначена основная цель Муниципальной программы - развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде, в муниципальных учреждениях и в муниципальных предприятиях.

Конечным результатом реализации Программы должно стать:

- эффективное использование энергоресурсов в жилищном фонде города Липецка, обеспечение комфортных условий проживания в многоквартирных домах;

- снижение в сопоставимых условиях объема потребленных муниципальными учреждениями электрической и тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды в течение реализации Программы не менее 6,2% от объема, фактически потребленного ими в 2012 году каждого из указанных ресурсов;

- экономия расходов бюджета города Липецка на энергоснабжение муниципальных учреждений;

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных предприятиях города Липецка;

- снижение энергоемкости оказываемых услуг.
4. Сроки реализации муниципальной программы.
Срок реализации муниципальной программы 2014 – 2016 годы.
5. Подпрограммы муниципальной программы
Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы» включает в себя подпрограммы, которые представляют собой комплекс энергосберегающих мероприятий, направленных на решение конкретных задач в жилищном фонде города Липецка в муниципальных учреждениях и в муниципальных предприятиях.

Перечень подпрограмм муниципальной программы 
«Энергоэффективность и энергосбережение 
города Липецка на 2014 - 2016 годы»

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Ответственный исполнитель

 (соисполнитель)
	Наименование решаемых в рамках подпрограммы задач муниципальной программы

	1
	2
	3
	4

	1
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

жилищном фонде на 2014 – 2016 годы» 
	Администрация города Липецка;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде.



	2
	Подпрограмма 2

«Энергосбережение и повышение энергетической 
	Администрация города Липецка; 

Департамент образования администрации города 
	Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в 

	1
	2
	3
	4

	
	эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 – 2016 годы»
	Липецка;

Департамент культуры администрации города Липецка;

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;

Департамент социальной защиты населения администрации города Липецка;

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка;

Департамент экономического развития администрации города Липецка;

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка
	муниципальных учреждениях.

	3
	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях на 2014 – 2016 годы» 


	Администрация города Липецка;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;

Департамент социальной защиты населения администрации города Липецка;

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных предприятиях.


Основные мероприятия муниципальной программы «Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы»

	№
 п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки испол-нения
	Общий объем финанси-

рования, тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 – 2016 годы» 
	398 161,544

	1.
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 – 2016 годы»
	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016гг. 
	141 470,054

	1.1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде 
	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	141 470,054

	2.
	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 – 2016 годы»
	Администрация города Липецка;

Департамент образования администрации города Липецка;

Департамент культуры администрации города Липецка;

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;

Департамент социальной защиты населения 
	2014-2016гг.
	165 501,000

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	администрации города Липецка;

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка;

Департамент экономического развития администрации города Липецка;

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка
	
	

	2.1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях образования города Липецка
	Администрация города Липецка; Департамент образования администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	30 000,000

	2.2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях культуры города Липецка
	Администрация города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	1 200,000

	2.3.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Липецка
	Администрация города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	4 800,000

	1
	2
	3
	4
	5

	2.4.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях социальной защиты населения администрации города Липецка
	Администрация города Липецка;

Департамент социальной защиты населения администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	300,000

	2.5.
	Мероприятия по повышению энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка
	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	13 500,000

	2.6.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка
	Администрация города Липецка; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	108,000

	2.7.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МБУ «Технопарк-Липецк»
	Администрация города Липецка, Департамент экономического развития администрации города Липецка
	2014 г.
	114 393,000

	2.8.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка»
	Администрация города Липецка 
	2014-2016гг.
	1 200,000

	1
	2
	3
	4
	5

	3.
	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях на 2014 – 2016 годы»
	Администрация города Липецка;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка; Департамент транспорта, 

дорог и благоустройства администрации города Липецка; Департамент социальной защиты населения администрации 

города Липецка
	2014-2016гг. 
	91 190,490

	3.1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Регистрационно-вычислительный центр города Липецка»
	Администрация города Липецка;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014г.
	147,000

	3.2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУ СПАТ 

по уборке города Липецка
	Администрация города Липецка; 

Департамент транспорта, 

дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	850,000

	3.3.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Зеленхоз»
	Администрация города Липецка; 

Департамент транспорта, 

дорог и благоустройства администрации города Липецка 
	2014г.
	350,000

	1
	2
	3
	4
	5

	3.4.
	Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности в МУП ритуальных услуг города Липецка
	Администрация города Липецка;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	666,700

	3.5.
	Мероприятия по энергосбережению

 и повышению энергоэффективности в МУП «Второе ГЖУ»
	Администрация города Липецка; 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	900,000

	3.6.
	Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности в МУП «Банно-прачечное хозяйство»
	Администрация города Липецка; 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	710,000

	3.7.
	Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности в МУП «Липецкая станция аэрации»
	Администрация города Липецка;  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	525,000

	3.8.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Аварийно-диспетчерская служба» городского хозяйства города Липецка
	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	333,000

	1
	2
	3
	4
	5

	3.9.
	Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности в  МУП «Липецкпассажиртранс»
	Администрация города Липецка; 

Департамент транспорта, 

дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	82 200,300

	3.10.
	Мероприятия по энергосбережению

и повышению

энергоэффективности в МКП «Липецкгорсвет»
	Администрация города Липецка; 

Департамент транспорта, 

дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	2 457,900

	3.11.
	Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности в МУП «Родничок»
	Администрация города Липецка; 

Департамент социальной защиты населения администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	59,000

	3.12.
	Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности в МК «Ремонтно-строительное дорожное предприятие»
	Администрация города Липецка, 

Департамент транспорта, 

дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	1 991,590


6. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий

муниципальной программы 

«Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы»

	№ п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Код бюджетной классификации
	Расходы, (тыс.руб.)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение города
Липецка на 2014 - 2016 годы»
	
	
	
	398 161,544
	202 365,993
	114 587,798
	81 207,753

	2.
	Подпрограмма  1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 – 2016 годы»
	Администрация города Липецка;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	141 470,054
	60 377,153
	49 544,948
	31 547,953

	2.1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде 
	Администрация города Липецка;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0501
	1512310
	24 000,000

117 470,054
	8 000,000

52 377,153
	8 000,000

41 544,948
	8 000,000

23 547,953


	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	3.
	Подпрограмма  2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014-2016 годы»
	Администрация города Липецка;

Департамент образования администрации города Липецка;
Департамент культуры администрации города Липецка;

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;
Департамент социальной защиты населения администрации города Липецка;

Департамент транспорта,
	 
	 
	
	165 501,000
	131 429,000
	16 936,000
	17 136,000

	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	
	
	дорог и благоустройства администрации города Липецка;
Департамент экономического развития администрации города Липецка
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка;
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях образования города Липецка
	Администрация города Липецка;

Департамент образования администрации города Липецка
	620

620
	0701

0702
	1522311

1522311
	15 000,000

15 000,000
	5 000,000

5 000,000
	5 000,000

5 000,000
	5 000,000

5 000,000


	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	3.2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях культуры города Липецка
	Администрация города Липецка;

Департамент культуры администрации города Липецка
	622
	0702
	1522312
	1 200,000
	400,000
	400,000
	400,000

	3.3.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности

в муниципальных учреждениях  физической культуры и спорта города Липецка
	Администрация города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	621

621
	0702

1101
	1522313

1522313
	3 300,000

1 500,000
	1 100,000

500,000
	1 100,000

500,000
	1 100,000

500,000

	3.4.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях социальной защиты населения администрации города Липецка
	Администрация города Липецка;

Департамент социальной защиты населения администрации города Липецка
	 
	 
	
	300,000
	100,000
	0,000 
	200,000


	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	3.5.
	Мероприятия по повышению энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка
	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благо-

устройства администрации города Липецка
	612
	0503
	1522314
	13 500,000
	4 500,000
	4 500,000
	4 500,000

	3.6.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка
	Администрация города Липецка;

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка
	616
	0309
	1522315
	108,000
	36,000
	36,000
	36,000

	3.7.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МБУ «Технопарк-Липецк»
	Администрация города Липецка; Департамент экономического развития администрации города Липецка
	
	
	1522316
	114 393,000
	114 393,000
	0,000 
	0,000 


	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	3.8.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка»
	Администрация города Липецка 
	602
	0113
	1522317
	1 200,000
	400,000
	400,000
	400,000

	4.
	Подпрограмма  3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях на 2014 – 2016 годы»
	Администрация города Липецка;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка; Департамент социальной защиты населения администрации
города Липецка
	
	 
	 
	91 190,490
	10 559,840
	48 106,850
	32 523,800


	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	4.1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Регистрационно-вычислительный центр города Липецка»
	Администрация  города Липецка;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	147,000
	147,000
	0,000
	0,000

	4.2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУ СПАТ по уборке города Липецка
	Администрация города Липецка; 

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	850,000
	515,000
	215,000
	120,000

	4.3.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Зеленхоз»
	Администрация города Липецка, 

Департамент транспорта; дорог и благоустройства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	350,000
	350,000
	0,000
	0,000


	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	4.4.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП ритуальных услуг города Липецка
	Администрация  города Липецка;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	666,700
	137,600
	150,200
	378,900

	4.5.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Второе ГЖУ»
	Администрация  города Липецка;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	900,000
	250,000
	150,000
	500,000

	4.6.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Банно-прачечное хозяйство»
	Администрация  города Липецка;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	710,000
	190,000
	220,000
	300,000


	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	4.7.
	 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Липецкая станция аэрации»
	Администрация  города Липецка;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	525,000
	300,000
	180,000
	45,000

	4.8.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Аварийно-диспетчерская служба» городского хозяйства города Липецка
	Администрация  города Липецка;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	333,000
	30,000
	201,500
	101,500

	4.9.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в  МУП «Липецкпассажир-транс»
	Администрация города Липецка; 

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	82 200,300
	7 405,300
	45 872,900
	28 922,100


	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	4.10.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКП «Липецкгорсвет»
	Администрация города Липецка; 

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	2 457,900
	819,300
	819,300
	819,300

	4.11.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Родничок»
	Администрация города Липецка;
Департамент социальной защиты

населения администрации города Липецка
	 
	 
	 
	59,000
	35,000
	12,000
	12,000

	4.12.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МК «Ремонтно-строительное дорожное предприятие»
	Администрация города Липецка;
Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	1 991,590
	380,640
	285,950
	1 325,000


6.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Липецка
«Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы» 

за счет средств бюджета города
	№ п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Код бюджетной классификации
	Расходы, (тыс.руб.)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальная

Программа «Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы»
	
	
	
	74 808,000
	24 936,000
	24 936,000
	24 936,000

	2.
	Подпрограмма  1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014-2016 годы»
	Администрация  города Липецка;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	 
	 
	 
	24 000,000
	8 000,000
	8 000,000
	8 000,000

	2.1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде 
	Администрация  города Липецка;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0501
	1512310
	24 000,000
	8 000,000
	8 000,000
	8 000,000


	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	3.
	Подпрограмма  2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014-2016 годы»
	Администрация  города Липецка;

Департамент образования администрации города Липецка;
Департамент культуры администрации города Липецка;

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;
Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка;


	 
	 
	
	50 808,000
	16 936,000
	16 936,000
	16 936,000


	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	
	
	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка;
Департамент экономического развития администрации города Липецка
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях образования города Липецка
	Администрация  города Липецка;

Департамент образования администрации города Липецка
	620

620
	0701

0702
	1522311

1522311
	15 000,000

15 000,000
	5 000,000

5 000,000
	5 000,000

5 000,000
	5 000,000

5 000,000


	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	3.2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях культуры города Липецка
	Администрация  города Липецка;

Департамент культуры администрации города Липецка
	622
	0702
	1522312
	1 200,000
	400,000
	400,000
	400,000

	3.3.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Липецка
	Администрация  города Липецка;

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	621

621
	0702

1101
	1522313

1522313
	3 300,000

1 500,000
	1 100,000

500,000
	1 100,000

500,000
	1 100,000

500,000

	3.4.
	Мероприятия по повышению энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка
	Администрация  города Липецка;

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	612
	0503
	1522314
	13 500,000
	4 500,000
	4 500,000
	4 500,000


	1
	2
	3
	 4
	5 
	6 
	7
	8
	9
	10

	3.5.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка
	Администрация  города Липецка;

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка
	616
	0309
	1522315
	108,000
	36,000
	36,000
	36,000

	3.6.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка»
	Администрация  города Липецка;


	602
	0113
	1522317
	1 200,000
	400,000
	400,000
	400,000


Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке в ходе реализации Программы.

6.2. Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию 

муниципальной программы 

 «Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы»

	№ п/п
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы»


	Всего
	398 161,544
	202 365,993
	114 587,798
	81 207,753

	
	
	областной бюджет
	201 273,000
	153 033,000
	30 720,000
	17 520,000

	
	
	бюджет города Липецка
	74 808,000
	24 936,000
	24 936,000
	24 936,000

	
	
	средства внебюджетных источников всего
	122 080,544
	24 396,993
	58 931,798
	38 751,753

	
	
	в том числе:
	

	
	
	средства муниципальных предприятий 
	91 190,490
	10 559,840
	48 106,850
	32 523,800

	
	
	средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах
	30 590,054
	13 737,153
	10 824,948
	6 027,953

	
	
	иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ
	300,000
	100,000
	0,000
	200,000


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Липецка
на 2014 – 2016 годы»
	Всего
	141 470,054
	60 377,153
	49 544,948
	31 547,953

	
	
	областной бюджет
	86 880,000
	38 640,000
	30 720,000
	17 520,000

	
	
	бюджет города Липецка
	24 000,000
	8 000,000
	8 000,000
	8 000,000

	
	
	средства внебюджетных источников всего
	30 590,054
	13 737,153
	10 824,948
	6 027,953

	
	
	в том числе:
	

	
	
	средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах
	30 590,054
	13 737,153
	10 824,948
	6 027,953

	1.2.
	Подпрограмма 2
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях города Липецка на 2014 – 2016 годы»
	Всего
	165 501,000
	131 429,000
	16 936,000
	17 136,000

	
	
	областной бюджет
	114 393,000
	114 393,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет города Липецка
	50 808,000
	16 936,000
	16 936,000
	16 936,000

	
	
	средства внебюджетных источников всего
	300,000
	100,000
	0,000
	200,000

	
	
	в том числе:
	

	
	
	иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ
	300,000
	100,000
	0,000
	200,000


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.3.
	Подпрограмма 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования  город Липецк на 2014 – 2016 годы»
	Всего
	91 190,490
	10 559,840
	48 106,850
	32 523,800

	
	
	средства внебюджетных источников всего
	91 190,490
	10 559,840
	48 106,850
	32 523,800

	
	
	в том числе:
	

	
	
	средства муниципальных предприятий
	91 190,490
	10 559,840
	48 106,850
	32 523,800



7. Государственное регулирование 

реализации муниципальной программы.

Государственное регулирование реализации муниципальной программы не предусматривается.

8. Управление рисками реализации муниципальной программы.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

1. Социальные риски, обусловленные:

- недостаточной активностью муниципальных учреждений, муниципальных предприятий и населения в решении задач по энергосбережению;

- возможным дефицитом высококвалифицированных кадров отрасли энергетики для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Финансово-экономические риски, связанные с:

- увеличением темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

- сокращением финансирования и невыполнение соисполнителями мероприятий муниципальной программы;

- возможным снижением уровня инвестиционной активности учреждений города;

- несоответствием объемов запланированных средств на ресурсное обеспечение муниципальной программы;

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Операционные риски, связанные с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлениям реализации муниципальной программы.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы является минимизация указанных рисков. 

Основными мерами правового регулирования и управления рисками, направленными на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы, являются:

- повышение  квалификации и ответственности основных исполнителей программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- согласованность действий ответственного исполнителя и соисполнителей программы на всех этапах реализации программы;

- информационная и пропагандистская работа по формированию стереотипов поведения и мотиваций, нацеленных на рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и жилищном фонде города Липецка;

- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач программы;

- своевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также устанавливающих и пересматривающих обязательные требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и передачи энергии, зданий и сооружений, а также товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд, и требования к учету производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, проведению энергетических обследований и энергетической паспортизации объектов, положений, вводящих в действие механизмы стимулирования потребителей к эффективному использованию энергетических ресурсов;

- информирование организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, их руководителей, должностных лиц, а также физических лиц, виновных в нарушении законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о дисциплинарной, гражданской и административной ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

9. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы  

«Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы»

	№                  п/п
	Наименование 
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов 
(показателей задач)
	Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)

	
	
	
	
	2 года, предшествующие реализации муниципальной программы
	годы реализации муниципальной программы
	

	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Цель: Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Целевые индикаторы: 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Группа А)
	Администрация города Липецка
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Целевой индикатор 1:

Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием город Липецк к отгруженным товарам 
	Администрация города Липецка
	кг у.т./ тыс. руб.
	16,68
	16,14
	15,59
	14,99
	14,39
	Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами
	
	
	
	
	
	
	
	энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденная приказом Минрегиона РФ 
от 07.06.2010
№ 273  (ред. от 26.08.2011)

	1.1.2.
	Целевой индикатор 2: Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории города Липецка
	Администрация города Липецка
	%
	97,00
	99,00
	100,00
	100,00
	100,00
	

	1.1.3.
	Целевой индикатор 3: 

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, 
	Администрация города Липецка
	%
	59,00
	99,00
	100,00
	100,00
	100,00
	-//-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	потребляемой на территории города Липецка
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Целевой индикатор 4: Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории города Липецка
	Администрация города Липецка
	%
	73,00
	98,00
	100,00
	100,00
	100,00
	-//-

	1.1.5.
	Целевой индикатор 5: Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Липецка
	Администрация города Липецка
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	100,00
	-//-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.6.
	Целевой индикатор 6: 

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной
программы
	Администрация города Липецка
	%
	0,00
	0,00
	11,00
	47,00
	42,00
	-//-

	1.2.
	Целевые индикаторы: Целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию энергетических ресурсов

(Группа В)
	Администрация города Липецка
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Целевой индикатор 7: 

Экономия электроэнергии в натуральном выражении
	Администрация города Липецка
	тыс. кВтч
	-
	57 926
	116 924
	181 287
	245 649
	-//-

	1.2.2.
	Целевой индикатор 8: 

Экономия электроэнергии в стоимостном выражении
	Администрация города Липецка
	тыс. руб.
	-
	169 144
	341 420
	529 358
	717 295
	-//-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.2.3.
	Целевой индикатор 9: 

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
	Администрация города Липецка
	тыс. Гкал
	-
	207
	418
	649
	879
	-//-

	1.2.4.
	Целевой индикатор 10: 

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
	Администрация города Липецка
	тыс. руб.
	-
	190 991
	385 518
	597 730
	809952
	-//-

	1.2.5.
	Целевой индикатор11: 

Экономия воды в натуральном выражении
	Администрация города Липецка
	тыс.

куб. м.
	-
	1 511
	3 050
	4 729
	6 408
	-//-

	1.2.6.
	Целевой индикатор 12: 

Экономия воды в стоимостном выражении
	Администрация города Липецка
	тыс. руб.
	-
	20 990
	42 369
	65 692
	89 015
	-//-

	1.2.7.
	Целевой индикатор 13: 

Экономия природного газа в натуральном выражении
	Администрация города Липецка
	тыс.

куб. м.
	-
	122 090
	246 442
	382 098
	517 755
	-//-

	1.2.8.
	Целевой индикатор 14: 

Экономия природного газа в стоимостном выражении
	Администрация города Липецка
	тыс. руб.
	-
	578 785
	1 168 289
	1 811 385
	2 454 480
	-//-

	2.
	Задача 1: Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.1.
	Показатели задачи 1: Целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищном фонде
(Группа D)
	Администрация города Липецка
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Показатель задач 1 
задачи 1:

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Липецка
	Администрация города Липецка
	%
	98,00
	99,00
	100,00
	100,00
	100,00
	-//-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.1.2.
	Показатель задач 2 
задачи 1:

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой 
осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Липецка
	Администрация города Липецка
	%
	52,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	-//-

	2.1.3.
	Показатель задач 3 
задачи 1:

Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в
	Администрация города Липецка
	%
	52,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	-//-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	многоквартирных домах на территории города Липецка
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	Показатель задач 4 
задачи 1:

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории города Липецка
	Администрация города Липецка
	%
	37,00
	37,00
	37,00
	40,00
	100,00
	-//-

	3.
	Задача 2: Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных учреждениях
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1.
	Показатели задачи 2: Показатели в области энергосбережения и повышения  энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 
(Группа С)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Показатель задач 1 
задачи 2:

Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Администрация города Липецка
	Гкал/

кв. м.
	0,2070
	0,1880
	0,1823
	0,1821
	0,1819
	-//-

	3.1.2.
	Показатель задач 2 
задачи 2:

Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	Администрация города Липецка
	куб.м/ чел.
	5,440
	5,296
	5,131
	5,126
	5,121
	-//-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1.3.
	Показатель задач 3 
задачи 2:

Удельный расход электроэнергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	Администрация города Липецка
	кВтч/чел
	151,50
	147,129
	142,715
	142,572
	142,429
	-//-

	3.1.4.
	Показатель задач 4 
задачи 2:

Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории города Липецка
	Администрация города Липецка
	%
	99,90
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	-//-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1.5.
	Показатель задач 5 
задачи 2:

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории города Липецка
	Администрация города Липецка
	%
	93,40
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	-//-

	3.1.6.
	Показатель задач 6 
задачи 2:

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории города Липецка
	Администрация города Липецка
	%
	98,50
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	-//-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1.7.
	Показатель задач 7 
задачи 2:

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого

(используемого) муниципальными учреждениями на территории города Липецка
	Администрация города Липецка
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	-//-

	3.1.8.
	Показатель задач 8 
задачи 2:

Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими 
ресурсами муниципальных учреждений
	Администрация города Липецка
	
	
	
	
	
	
	

	
	для фактических условий
	Администрация города Липецка
	%
	5,12
	5,72
	7,29
	7,64
	8,55
	-//-

	
	для сопоставимых условий
	Администрация города Липецка
	%
	5,12
	5,28
	5,75
	6,21
	6,96
	-//-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1.9.
	Показатель задач 9 
задачи 2:

Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета города Липецка, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	Администрация города Липецка
	%
	99,60
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	-//-

	3.1.10
	Показатель задач 10 задачи 2:

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
	Администрация города Липецка
	ед.
	11
	11
	11
	11
	11
	-//-

	3.1.11
	Показатель задач 11 задачи 2:

Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
	Администрация города Липецка
	%
	3,80
	5,10
	5,10
	5,10
	5,10
	-//-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1.12
	Показатель задач 12 задачи 2:

Отношение экономии электрической энергии в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
	Администрация города Липецка
	руб./руб.
	-
	-
	0,02
	0,04
	0,05
	Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225

(ред. от 22.07.2013)

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»



	3.1.13
	Показатель задач 13 задачи 2:

Отношение экономии тепловой энергии в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и

	Администрация города Липецка
	руб./руб.
	-
	-
	0,05
	0,09
	0,12
	-//-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.14
	Показатель задач 14 задачи 2:

Экономия муниципальными учреждениями города Липецка всех энергетических ресурсов в сопоставимых условиях
	Администрация города Липецка
	%
	3,00
	3,00
	3,00
	0,10
	0,10
	Федеральный закон от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	4.
	Задача 3: Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных предприятиях
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Показатель задач  
задачи 3:

Доля муниципальных предприятий, в отношении 

	Администрация города Липецка
	%
	67%
	92%
	92%
	92%
	100%
	-//-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	которых проведено обязательное энергетическое обследование
	
	
	
	
	
	
	
	


В.В. Колобанова

Приложение № 1

к муниципальной программе
«Энергоэффективность и                энергосбережение города Липецка 

на 2014 – 2016 годы» 

Подпрограмма 1

«Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности 

в жилищном фонде на 2014 – 2016 годы»
I. ПАСПОРТ
Подпрограммы 1

«Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности 

в жилищном фонде на 2014 – 2016 годы»
муниципальной программы 

«Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка
на 2014 – 2016 годы»
	Соисполнители 
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	
	

	Сроки
реализации 
	2014-2016 годы

	
	

	Задачи в рамках муниципальной программы 
	Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде города Липецка

	
	

	Объёмы финансирования за счет средств  бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Объем финансирования на период  реализации Подпрограммы 1

составит – 24 000,000  тыс. руб.;

в том числе по годам:
2014 год – 8 000,000 тыс. руб.; 
2015 год – 8 000,000 тыс. руб.;

2016 год – 8 000,000 тыс. руб.

	
	

	Ожидаемые

результаты реализации

	Эффективное использование энергоресурсов в жилищном фонде города Липецка, обеспечение комфортных условий проживания в многоквартирных домах.


2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1.
Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. 

Основной задачей в сфере содержания жилищного фонда является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности.

Основными проблемами энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде города являются:

- высокий уровень морально-технического износа объектов жилищного фонда и его сохраняющийся рост, превышение темпов старения жилищного фонда над темпами модернизации, ведущее к росту рисков аварийности и значительным потерям энергоносителей;

- малая информированность горожан о выгодности и престижности реализации энергосберегающих мероприятий;

- энергосберегающие мероприятия в жилищном фонде города реализуются только в рамках проведения капитального ремонта;

- отсутствие рынка энергосервисных услуг;

- неполная оснащенность домов приборами учета.

Ряд мероприятий по энергосбережению реализован в жилищном фонде. Так в 2012 году установлено 2325 единиц энергоэффективных источников света в местах  общего пользования многоквартирных домов и  1304 единиц в местах наружного освещения. 

За 2011 – 2012 годы:

- проведено утепление фасадов 20 многоквартирных жилых домов с применением новых энергосберегающих технологий;

- проведено 52 энергетических обследования  зданий многоквартирных домов при проведении капитального ремонта;

- 32 вновь построенных жилых зданий и введенных в эксплуатацию было построено с учетом соответствия  требуемому классу энергетической эффективности, в том числе:

2 многоквартирных дома – классу А;

26 многоквартирных домов – классу В;

4 многоквартирных дома – классу С. 
Проекты вновь строящихся домов проходят экспертизу на соответствие требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Потенциал экономии энергии в жилищном фонде высок. Решение комплекса обозначенных выше проблем, приводящих на сегодняшний день к низкому уровню энергоэффективности жилых домов, планируется путем реализации Подпрограммы и предполагает экономию потребляемых энергоресурсов за счет проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и улучшения теплозащитных характеристик жилых домов; поэтапной замены ламп накаливания на энергоэффективные световые устройства, включая оснащение ими мест общего пользования многоквартирных домов и жилых помещений; переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации Подпрограммы 1, 
задачи и ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 1.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

В сфере реализации Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 – 2016 годы» основной задачей является внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде города Липецка.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать эффективное использование энергоресурсов в жилищном фонде города Липецка, обеспечение комфортных условий проживания в многоквартирных домах.

4. Сроки реализации Подпрограммы 1.
Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2016 годы.

5. Основные мероприятия Подпрограммы 1.

	№ п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Общий объем финансирова-ния, тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 – 2016 годы»
	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального 
	2014-2016гг.
	141 470,054

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	хозяйства администрации города Липецка
	
	

	1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде
	Администрация города Липецка;

Департамент жилищно-коммунального 
	2014-2016гг.
	141 470,054


6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1.
Общий объем финансирования на период  реализации Подпрограммы составит 141 470,054 тыс.руб., в том числе по источникам ресурсного обеспечения:

областной бюджет – 86 880,000 тыс.руб.;

бюджет города Липецка – 24 000,000 тыс. руб.;

средства внебюджетных источников – 30 590,054 тыс.руб.

в том числе:

- средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах – 30 590,054 тыс. руб.;

в том числе по годам:

2014 год – 60377,153 тыс. руб.:

областной бюджет – 38 640,000 тыс.руб.;

бюджет города Липецка – 8000,000 тыс. руб.;

средства внебюджетных источников – 13 737,153 тыс.руб.

в том числе

- средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах – 13 737,153 тыс. руб.;

2015 год – 49 544,948 тыс. руб.:

областной бюджет – 30 720,000 тыс.руб.;

бюджет города Липецка – 8 000,000 тыс. руб.;

средства внебюджетных источников – 10 824,948 тыс.руб.

в том числе

- средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах – 10 824,948 тыс. руб.;

2016 год – 31 547,953 тыс. руб.:

областной бюджет – 17 520,000 тыс.руб.;

бюджет города Липецка – 8 000,000 тыс. руб.;

средства внебюджетных источников – 6 027,953 тыс.руб.

в том числе

- средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах – 6 027,953 тыс. руб.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке в ходе реализации Подпрограммы 1.

7. Управление рисками реализации Подпрограммы 1. 

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы являются:

- недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;

- неразвитость рынка энергосервисных услуг;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Подпрограммы;

- мониторинг выполнения Подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

В.В. Колобанова

Приложение № 2

к муниципальной программе

          «Энергоэффективность и                энергосбережение города Липецка

на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма 2
«Энергосбережение и повышение энергетической

 эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 – 2016 годы»

I. ПАСПОРТ

Подпрограммы 2
«Энергосбережение и повышение энергетической

 эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 – 2016 годы»

муниципальной программы 

«Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка

на 2014-2016 годы»

	Соисполнители 
	Департамент образования администрации 

города Липецка;
Департамент культуры администрации 

города Липецка;
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;
Департамент социальной защиты населения администрации города Липецка;
Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка;
Департамент экономического развития администрации города Липецка;
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка;

	
	

	Сроки

реализации 
	2014-2016 годы

	
	

	Задачи в рамках муниципальной программы
	Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных учреждениях 

	
	

	Объёмы финансирования за счет средств бюджета города Липецка


	Объем финансирования на период  реализации Подпрограммы 2
составит - 50 808,000  тыс. руб.;

в том числе по годам:

2014 год – 16 936,000 тыс. руб.;

2015 год – 16 936,000 тыс. руб.;

2016 год – 16 936,000 тыс. руб.

	
	

	Ожидаемые

результаты реализации


	Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных муниципальными учреждениями электрической и тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды в течение реализации Подпрограммы 2 не менее 6,2% от объема, фактически потребленного ими в 2012 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением:



	
	2013 год – 3%;

2014 год – 3%;

2015 год – 0,1%;

2016 год – 0,1%.

Экономия расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений.


2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2.
В ситуации, когда энергоресурсы составляют значительную часть затрат  бюджета города Липецка, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности.

В городе Липецке существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, детских садов, учреждений культуры, физкультуры и спорта, а также административных зданиях.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях является необходимым условием развития энергосистемы города. На сегодняшний день в городе Липецке насчитывается 217 муниципальных учреждений. Все  они  провели обязательный энергоаудит, что позволило:

- определить основные энергосберегающие мероприятия;

- определить учреждения, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- установить более точные объемы энергопотребления.

На начало 2013 года в области энергосбережения:

- в совокупности всеми муниципальными учреждениями города Липецка достигнута плановая величина экономии энергоресурсов к базе 2009 года в сопоставимых условиях в размере  9%;

- выполнено энергетическое обследование зданий муниципальных учреждений, требующих проведение энергоаудита;

- заключены энергосервисные договора по 11 муниципальным учреждениям образования, с суммарным объемом планируемой экономии энергетических  ресурсов в год:   тепловой энергии – 1,6688 тыс.Гкал;

                     электрической энергии  – 158,378 тыс.кВт.

Механизм реализации данной Подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

3. Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации Подпрограммы 2,
 задачи и ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 2.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

В сфере реализации Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014-2016 годы» основной задачей является внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных учреждениях.
Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать снижение объема потребленных муниципальными учреждениями энергоресурсов и, как следствие, снижение расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений.
4. Сроки реализации Подпрограммы 2.

Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2016 годы.

5. Основные мероприятия Подпрограммы 2.

	№ п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Общий объем финансирования, тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014-2016 годы»
	Администрация города Липецка;

Департамент образования администрации города Липецка;

Департамент культуры администрации города Липецка;

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;

Департамент социальной защиты населения администрации города Липецка;

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка;

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка;

Департамент

	2014-2016гг.
	16 5501,000

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	экономического развития администрации города Липецка
	
	

	1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях образования города Липецка
	Администрация города Липецка;

Департамент образования администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	30 000,000

	2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях культуры города Липецка
	Администрация города Липецка;

Департамент культуры администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	1 200,000

	3.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Липецка
	Администрация города Липецка;

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	4 800,000

	4.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях социальной защиты населения администрации города Липецка
	Администрация города Липецка;

Департамент социальной защиты населения администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	300,000

	5.
	Мероприятия по повышению энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка
	Администрация города Липецка;

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	13 500,000

	1
	2
	3
	4
	5

	6.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в управлении по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка
	Администрация города Липецка;

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	108,000

	7.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МБУ «Технопарк-Липецк»
	Администрация города Липецка;

Департамент экономического развития администрации города Липецка
	2014 г.
	114 393,000

	8.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка»
	Администрация города Липецка 
	2014-2016гг.
	1 200,000


6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2.
Общий объем финансирования на период  реализации Подпрограммы составит 165 501,000 тыс. руб.

в том числе по источникам ресурсного обеспечения:

областной бюджет – 114 393,000 тыс.руб.;

бюджет города Липецка – 50 808,000  тыс. руб.;

средства внебюджетных источников – 300,000 тыс.руб.;

в том числе:

-иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ – 300,000 тыс.руб.

в том числе по годам:

2014 год – 131 429,000 тыс. руб.:

областной бюджет – 114 393,000 тыс.руб.;

бюджет города Липецка – 16 936,000 тыс. руб.;

средства внебюджетных источников – 100,000 тыс.руб.; 

в том числе:

-иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ – 100,000 тыс.руб.

2015 год – 16 936,000 тыс. руб.:

бюджет города Липецка – 16 936,000 тыс. руб.;

2016 год – 17 136,000 тыс. руб.:

бюджет города Липецка – 16 936,000 тыс. руб.;

средства внебюджетных источников – 200,000 тыс.руб.

в том числе:

-иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ – 200,000 тыс.руб.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке в ходе реализации Подпрограммы.

7. Управление рисками реализации Подпрограммы 2. 

Основные риски, связанные с реализацией Подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

Настоящая Подпрограмма не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы в связи с большими капитальными затратами на мероприятия такого рода, но позволяет выполнить первый этап решения проблемы: создать условия для перевода муниципальных учреждений на энергосберегающий путь развития путем заключения энергосервисных договоров и привлечения частных инвесторов.

В.В. Колобанова

Приложение № 3

к муниципальной программе
         «Энергоэффективность и                энергосбережение города Липецка
на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных предприятиях на 2014 – 2016 годы»
I. ПАСПОРТ

Подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности

в муниципальных предприятиях на 2014 – 2016 годы»
муниципальной программы «Энергоэффективность и энергосбережение
города Липецка на 2014 – 2016 годы»

	Соисполнители 
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городаЛипецка;

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка;

Департамент социальной защиты населения администрации города Липецка

	
	

	Сроки
реализации 
	2014-2016 годы

	
	

	Задачи в рамках муниципальной программы
	Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных предприятиях.

	
	

	Объёмы финансирования за счет средств  бюджета города Липецка
	Финансирование за счет средств бюджета города Липецка не предусмотрено.

	
	

	Ожидаемые

результаты реализации

	Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Снижение энергоемкости оказываемых услуг.


2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
В городе Липецке в последние годы имеет место устойчивая тенденция повышения стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на предприятиях, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий и технологических процессов, а также необходимость в снижении себестоимости и повышении конкурентоспособности оказываемых услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в муниципальных унитарных предприятиях города Липецка.

Соисполнителями данной Подпрограммы являются 12 муниципальных предприятий. Все они  провели обязательный энергоаудит, что позволило:

- определить основные энергосберегающие мероприятия;

- определить объекты, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- снизить объемы потребления энергоресурсов.
3. Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации Подпрограммы 3,
 задачи и ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 3.
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

В сфере реализации Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях на 2014-2016 годы» основной задачей является внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных предприятиях.
Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, а также снижение энергоемкости оказываемых услуг.
4. Сроки реализации Подпрограммы 3.
Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2016 годы.
5. Основные мероприятия Подпрограммы 3.

	№ п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Общий объем финансирования, тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях 

на 2014 – 2016 годы»
	Администрация города Липецка;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка;

Департамент социальной защиты населения администрации города Липецка
	2014-

2016гг.
	91 190,490

	1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Регистрационно-вычислительный центр города Липецка»
	Администрация города Липецка;
Департамент

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014г.
	147,000

	2. 
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУ СПАТ по уборке города Липецка
	Администрация города Липецка, 

департамент транспорта, 

дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	850,000

	1
	2
	3
	4
	5

	3.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Зеленхоз»
	Администрация города Липецка, 

департамент транспорта, 

дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014г.
	350,000

	4.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП ритуальных услуг города Липецка
	Администрация города Липецка;

Департамент

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	666,700

	5.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Второе ГЖУ»
	Администрация города Липецка;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	900,000

	6.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Банно-прачечное хозяйство»
	Администрация города Липецка;

Департамент

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка 
	2014-2016гг.
	710,000

	7.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Липецкая станция аэрации»
	Администрация города Липецка;
Департамент

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	525,000

	1
	2
	3
	4
	5

	8.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Аварийно-

диспетчерская служба» городского хозяйства города Липецка
	Администрация города Липецка;

Департамент

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	333,000

	9.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Липецкпассажир-транс»
	Администрация города Липецка;
Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	82 200,300

	10.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
в МКП «Липецкгорсвет»
	Администрация города Липецка;
Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016гг.
	2 457,900

	11.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП «Родничок»
	Администрация города Липецка;

Департамент социальной защиты населения 
	2014-2016гг.
	59,000

	12.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МК «Ремонтно-строительное дорожное предприятие»
	Администрация города Липецка;
департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016гг.

 

 
	1 991,590


6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3.
Общий объем финансирования на период  реализации Подпрограммы составит 91 190,490 тыс. руб.

в том числе по источникам ресурсного обеспечения:

средства внебюджетных источников – 91 190,490 тыс.руб.,

в том числе:
- средства муниципальных предприятий - 91 190,490 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 10 559,840 тыс. руб.:

средства внебюджетных источников – 10 559,840 тыс.руб.,

в том числе:

- средства муниципальных предприятий - 10 559,840 тыс.руб.,

2015 год – 48 106,850 тыс. руб.:

средства внебюджетных источников – 48 106,850 тыс.руб.,

в том числе:

- средства муниципальных предприятий - 48 106,850 тыс.руб.,

2016 год – 32 523,800 тыс. руб.:

средства внебюджетных источников – 32 523,800 тыс.руб.,

в том числе:

- средства муниципальных предприятий – 32 523,800 тыс.руб.
Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке в ходе реализации Подпрограммы.

7. Управление рисками реализации Подпрограммы 3. 

Основные риски, связанные с реализацией Подпрограммы, определяются следующими факторами: 

- недостаточное финансирование программных мероприятий;

- неразвитость механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 
 - сложность изменения технологических процессов с применением энергосберегающих технологий.

Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться путем привлечения частного инвестирования, а также использования энергосервисных контрактов.

В.В. Колобанова
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