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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2022											№ 331
г. Липецк


Об утверждении муниципальной
программы города Липецка «Мой двор»



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013 № 1795 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка», постановлением администрации города Липецка от 14.07.2016 № 1241 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Липецка», администрация города


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Утвердить муниципальную программу города Липецка «Мой двор» (приложение).



И.о. главы города Липецка                                                                       В.Н.Негробов











[bookmark: sub_1001]                                         Приложение                                                                                 
                                                                            к постановлению администрации 
                                              города Липецка
                               		от 01.03.2022  №331



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
«Мой двор»

1. П А С П О РТ
 муниципальной программы города Липецка
«Мой двор»


	Ответственный исполнитель
	Департамент развития территории администрации города Липецка

	Соисполнители
	-

	Сроки реализации
	2022 - 2024 годы

	Подпрограмма
	«Повышение уровня благоустройства территорий города Липецка»

	Цель
	Системное повышение качества и комфорта дворовых пространств и территорий города 

	Целевой индикатор
	Удовлетворенность населения уровнем благоустройства территорий города Липецка

	Задачи
	1. Повышение комфортности проживания жителей путем благоустройства территорий города Липецка
2. Вовлечение населения в процесс благоустройства и содержания дворовых территорий многоквартирных домов
3. Снижение числа контейнерных площадок, находящихся в неудовлетворительном  санитарном состоянии

	Показатели задач
	Показатель 1 задачи 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
Показатель 1 задачи 2. Доля жителей многоквартирных домов, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов
Показатель 1 задачи 3. Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год

	Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Общий объем финансирования программы в 2022 - 2024 годах из бюджета города Липецка составляет 464 873,6 тыс. руб., в том числе:
464 873,6 тыс. руб., из них:
- 2022 год – 162 463,6 тыс. руб.
- 2023 год – 151 205,0 тыс. руб.
- 2024 год – 151 205,0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий программы являются прогнозными и уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год

	Ожидаемые конечные результаты
	1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Липецке
2. Максимальное вовлечение населения в процесс благоустройства дворовых территорий города
3. Приведение контейнерных площадок в надлежащее санитарное состояние.



2. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Сегодня горожанину важно, как организовано общественное и дворовое пространство, где он проживает, как обеспечено освещение территории, обустроены парковочные места и пешеходные коммуникации, организовано озеленение, его интересует качество уборки территории, содержание игрового и спортивного оборудования, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. 
Большая часть дворовых территорий города Липецка не отвечает современным требованиям благоустройства и растущим потребностям населения. Имеет место высокий физический износ асфальтобетонного покрытия и контейнерных площадок, имеется дефицит парковочных мест. На некоторых территориях отсутствуют сети наружного освещения, имеет место недостаточное количество современного игрового, спортивного оборудования, скамеек, а также иного оборудования для досуга и отдыха граждан.
Дворовые территории, как элементы городской среды, должны соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.
На сегодняшний день в городе Липецке имеются незанятые территории, которые можно использовать для оснащения детским и спортивным оборудованием, имеются проблемы с недостаточным обустройством пешеходных коммуникаций, обеспечивающими переходные связи передвижения на территории города. 
            Отсутствие в городе Липецке на свободных территориях,  оборудованных детских игровых и спортивных площадок, открытых плоскостных сооружений отрицательно сказывается как на физическом и психологическом развитии подрастающего поколения, так и в целом на уровне благоустроенности и внешнемоблике города.
            Кроме того, современная городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.
Право граждан на создание комфортной городской среды регламентирована Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятым решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 № 204 «О Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года».
Обеспечение создания комфортных условий для здорового активного отдыха жителей и развития детей, повышение уровня благоустройства территорий являются одними из приоритетных направлений социально-экономического развития города Липецка.
  В городе Липецке большинство контейнерных площадок находится в неудовлетворительном состоянии. Подавляющая часть контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов старого типа. Возникла необходимость установки новых антивандальных контейнерных площадок. 
  Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определены полномочия органов местного самоуправления в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.
С целью повышения эффективности программ благоустройства территорий города Липецка, совершенствования механизмов вовлечения жителей в решение вопросов местного значения принято решение по объединению существующих программ и проектов благоустройства.
После проведения работ по благоустройству дворовой территории объекты благоустройства будут передаваться в состав общего имущества многоквартирного дома.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые 
конечные результаты

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации программы являются:
- создание благоприятных условий для проживания в городе Липецке;
- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств; 
- создание механизмов вовлечения жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Липецка;
- повышение гражданской активности и ответственности населения, в том числе у представителей молодого поколения;
- формирование у жителей ответственного отношения к благоустройству и содержанию двора, микрорайона, города;
 - снижение социальной напряженности.
Решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016                     № 204  «О Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года» определены важнейшие стратегические направления развития города Липецка, в их числе -  создание комфортной городской среды.
Основной целью муниципальной программы является системное повышение качества и комфорта дворовых пространств и территорий города.
    Для реализации программы «Мой двор» предусмотрено решение ряда задач:
1. Повышение комфортности проживания жителей путем благоустройства территорий города Липецка;
2. Вовлечение населения в процесс благоустройства и содержания дворовых территорий многоквартирных домов;
          3. Снижение числа контейнерных площадок, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии.
	Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы муниципальной программы являются:
1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Липецке
2. Максимальное вовлечение населения в процесс благоустройства дворовых территорий города
3. Приведение контейнерных площадок в надлежащее санитарное состояние. 

4. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2022 - 2024 годы.

Раздел 5. Подпрограммы муниципальной программы
 
Перечень подпрограмм муниципальной программы города Липецка
«Мой двор»

	№
п/п
	Наименование подпрограммы
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Наименование решаемых в рамках подпрограммы задач муниципальной программы

	1
	2
	3
	4

	1
	«Повышение уровня благоустройства территорий города Липецка»
	Департамент развития территории администрации города Липецка


	1. Повышение комфортности проживания жителей путем благоустройства территорий города Липецка
2. Вовлечение населения в процесс благоустройства и содержания дворовых территорий многоквартирных домов 
3. Снижение числа контейнерных площадок, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии





13


Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка
«Мой двор»

	№
п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Муниципальная программа города Липецка «Мой двор»
	Департамент развития территории администрации города Липецка

	2022-2024 г.
	162 463,6
	151 205,0
	151 205,0

	2
	Подпрограмма 
«Повышение уровня благоустройства территорий города Липецка»
	Департамент развития территории администрации города Липецка

	2022-2024 г.
	162 463,6
	151 205,0
	151 205,0

	3
	Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка 
	Департамент развития территории администрации города Липецка

	2022-2024 гг.
	50 393,3
	31 462,5
	31 462,5

	4
	Основное мероприятие 2. Взаимодействие органов территориального общественного самоуправления со структурными подразделениями администрации города Липецка 
	Департамент развития территории администрации города Липецка

	2022-2024 гг.
	86 862,0
	98 106,4
	98 106,4

	5
	Основное мероприятие 3. 
Модернизация контейнерных площадок
	Департамент развития территории администрации города Липецка

	2022-2024гг.
	20 000,0
	16 344, 44
	16 344,44

	6
	Основное мероприятие 4
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 
(Проектирование, создание, обустройство, ремонт пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), детских и спортивных площадок. Приобретение элементов малых архитектурных форм, элементов уличного освещения, игрового (спортивного) оборудования)


	Департамент развития территории администрации города Липецка

	2022-2024 гг.
	5 208,3
	5 291,7
	5 291,7









6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного
обеспечения на реализацию муниципальной программы города
Липецка «Мой двор»

	№
п/п
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Муниципальная программа города Липецка «Мой двор»
	Всего
	287 463,6
	295 792,7
	295 792,7

	2. 
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	3. 
	
	областной бюджет
	125 000,0
	144 587,7
	144 587,7

	4. 
	
	бюджет города
	162 463,6
	151 205,0
	151 205,0

	5. 
	«Повышение уровня благоустройства территорий города Липецка»
	Всего
	287 463,6
	295 792,7
	295 792,7

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	125 000,0
	144 587,7
	144 587,7

	
	
	бюджет города
	162 463,6
	151 205,0
	151 205,0



7. Государственное регулирование реализации
муниципальной программы

Государственное регулирование реализации данной программы не предусмотрено.


8. Риски реализации муниципальной программы

При реализации мероприятий настоящей программы и для выполнения поставленных ею задач необходимо учитывать возможные риски. Существенными рисками являются финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на реализацию программы. Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей программы вследствие снижения финансирования.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

9. Целевые индикаторы и показатели задач 
муниципальной программы 

Сведения о целевых индикаторах и показателях задач
муниципальной программы города Липецка «Мой двор»

	№
п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов (показателей задач)
	Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)

	
	
	
	
	2 года, предшествующие реализации муниципальной программы
	Годы реализации муниципальной программы
	

	
	
	
	
	2020 (факт)
	2021 год (факт)
	2022 год (план)
	2023 год (план)
	2024 год (план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1
	
Цель: Системное повышение качества и комфорта дворовых пространств и территорий города 

	1.1
	Целевой индикатор 1 
Удовлетворенность населения уровнем благоустройства территорий города Липецка 
	Департамент развития территории администрации города Липецка
	%
	нет данных
	нет данных
	70
	73
	76
	Социологические исследования

	2
	Задача 1 Повышение комфортности проживания жителей путем благоустройства территорий города Липецка


	2.1
	Показатель 1 задачи 1
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 


	Департамент развития территории администрации города Липецка


	%
	8
	13
	19
	25
	31
	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках программы/ от общего количества дворовых территорий города Липецка х100

	3
	Задача 2. Вовлечение населения в процессы благоустройства и содержания дворовых территорий многоквартирных домов


	3.1
	Показатель 1 задачи 2. Доля жителей многоквартирных домов, принявших участие в благоустройстве дворовых территории многоквартирных домов

	Департамент развития территории администрации города Липецка




	%
	6
	8
	20
	40
	60
	Количество жителей, принявших участие в обсуждении и реализации проектов по благоустройству дворов МКД (данные мониторинга)/общее количество жителей, дворовая территория которых благоустроена в рамках программы x 100%

	4
	
Задача 3 Снижение числа контейнерных площадок, находящихся в неудовлетворительном  санитарном состоянии 

	4.1
	Показатель 1 задачи 3.
Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год
	Департамент развития территории администрации города Липецка

	      %
	100
	100
	100
	100
	100
	Количество контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год / количество контейнерных площадок, модернизация которых фактически выполнена x 100% (данные ведомственной отчетности)




Ю.М. Сосновский
                                         Приложение                                                                                 
                                                                    к муниципальной программе
                                                                    города Липецка «Мой двор»


1. П А С П О Р Т 
Подпрограммы «Повышение уровня благоустройства
 территорий города Липецка» 
муниципальной программы города Липецка «Мой двор»

	Соисполнители
	-

	Сроки реализации
	2022 - 2024 годы


	Задачи в рамках муниципальной программы
	1. Повышение комфортности проживания жителей путем благоустройства территорий города Липецка
2. Вовлечение населения в процесс благоустройства и содержания дворовых территорий многоквартирных домов
3. Снижение числа контейнерных площадок, находящихся в неудовлетворительном  санитарном состоянии

	Показатели задач 
	Показатель 1 задачи 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
Показатель 1 задачи 2. Доля жителей многоквар-тирных домов, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов
Показатель 1 задачи 3. Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год

	[bookmark: sub_1104]Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам
	Общий объем финансирования составляет                464 873,6 тыс. руб., из них:
- 2022 год – 162 463,6 тыс. руб.
- 2023 год – 151 205,0 тыс. руб.
- 2024 год – 151 205,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации
	1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Липецке
2. Максимальное вовлечение населения в процесс благоустройства дворовых территорий города
3. Приведение контейнерных площадок в надлежащее санитарное состояние.


[bookmark: sub_1200]
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Перед органами местного самоуправления стоит достаточно много проблем, касающихся содержания объектов внешнего благоустройства, требующих безотлагательного решения. Свободные  территории в микрорайонах города чаще всего занимают незаконные временные металлические сооружения и стоянки автотранспорта, в то время как жителям необходимо проводить свой досуг в местах, приспособленных для правильного физического развития, оздоровления, воспитания подрастающего поколения, а также для проведения досуга взрослого населения.
           Подпрограммой запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять детей младшего возраста, способствовать привитию навыков здорового образа жизни. В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники, в том числе энергосберегающие.    
Для обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».         
Реализация Подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения города Липецка, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Основными проблемами в сфере благоустройства на территории города Липецка являются:
- отсутствие нового или чрезвычайная изношенность детского игрового и спортивного оборудования;
- отсутствие или высокая степень износа асфальтового покрытия пешеходных дорожек и тротуаров;
- несоответствие уровня освещения территорий требованиям национальных стандартов;
- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений, разрушение травяного покрытия газонов;
- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;
- наличие неразграниченных неиспользуемых территорий в микрорайонах города, требующих благоустройства;
- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха, ограниченность доступа и передвижения.
Важнейшими направлениями реализации Подпрограммы являются выполнение работ по проектированию, созданию, обустройству, ремонту (за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства) пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи передвижения на территории города, скверов, мест отдыха, открытых плоскостных сооружений, велодорожек, не относящихся к элементам обустройства автомобильных дорог, детских и спортивных площадок.
            Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень благоустройства на территориях города Липецка и создать условия для комфортного проживания граждан, культурно-досуговой деятельности и занятий спортом.

[bookmark: sub_1300]3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики определены следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
   Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
   Закон Липецкой области от 25.12.2006 № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»;
Решение Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 № 204                       «О Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года»;
Решение Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 790                      «О Положении «О создании, развитии и сохранении системы озеленения территории города Липецка»;
Решение Липецкого городского Совета депутатов от 26.11.2019 № 1019                     «О Правилах благоустройства территорий города Липецка».
Результатом качественной организации процесса благоустройства является создание благоприятных условий для проживания населения, улучшение эстетического облика территорий, создание благоприятной экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки, сохранение исторического и культурного наследия.
Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства территорий города Липецка» направлена на выполнение задач:
1. Повышение комфортности проживания жителей путем благоустройства территорий города Липецка;
2. Вовлечение населения в процесс благоустройства и содержания дворовых территорий многоквартирных домов;
3. Снижение числа контейнерных площадок, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии. 
 	Вовлечение граждан в решение вопросов развития территорий планируется посредством следующих этапов: 
1. Информирование жителей о возможности и способах участия в  муниципальной программе «Мой двор».
2. Выявление активных жителей (заинтересованных лиц) на территории дворов многоквартирных домов.
3. Сбор и анализ полученной информации и предложений от жителей по проектам благоустройства территорий. 
4.  Проведение социологических исследований  в рамках планируемой к благоустройству территории.
5. Подготовка дизайн-проектов на основании поступивших предложений заинтересованных лиц (с учетом размещения инженерных коммуникаций). Подготовку дизайн-проектов обеспечивает привлеченная проектная организация. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства территории исходя из перечня работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
6. Проведение обсуждений с жителями дизайн-проектов благоустройства.
7. Утверждение на собраниях жителей проектов благоустройства дворовых территорий, с составлением протокола общего собрания собственников жилья с решением о включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по благоустройству, в целях последующего содержания указанных объектов.
8. Привлечение граждан к непосредственному участию в реализации проектов благоустройства дворовых территорий путем финансового участия. 
9. Привлечение жителей к проведению общественного контроля за ходом реализации благоустройства дворов и общественных территорий с целью соответствия реализации утвержденному проекту.
10. Открытие объекта с участием жителей, представителей администрации города и Липецкого городского Совета депутатов.
Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы муниципальной программы являются:
[bookmark: sub_1400]1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Липецке
2. Максимальное вовлечение населения в процесс благоустройства дворовых территорий города
3. Приведение контейнерных площадок в надлежащее санитарное состояние. 
4. Сроки реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2022 - 2024 годы.

5. Основные мероприятия Подпрограммы

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка.
Основное мероприятие 2. Взаимодействие органов территориального общественного самоуправления со структурными подразделениями администрации города Липецка.
Основное мероприятие 3. Модернизация контейнерных площадок.
Основное мероприятие 4 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Проектирование, создание, обустройство, ремонт пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), детских и спортивных площадок. Приобретение элементов малых архитектурных форм, элементов уличного освещения, игрового (спортивного) оборудования).
Адресный перечень территорий города Липецка, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству приводится в приложении к Подпрограмме «Повышение уровня благоустройства территорий города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Мой двор».

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Липецка.
Общий объем финансирования составляет 464 873,6 тыс. руб., в том числе:
- 2022 год – 162 463,6 тыс. руб.
- 2023 год – 151 205,0 тыс. руб.
- 2024 год – 151 205,0 тыс. руб.
Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня работ по благоустройству должна составлять не менее 1% от стоимости работ по благоустройству дворовой территории.
Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.





























Ю.М. Сосновский




        				Приложение 
 				к подпрограмме «Повышение уровня
 				благоустройства территорий города Липецка»
 					муниципальной программы города Липецка 
   					«Мой двор»

Адресный перечень территорий города Липецка, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

	№ п/п
	                                   Адрес

	2022 год

	1. 
	г. Липецк, ул. Горького, 11/2

	2. 
	г. Липецк, ул. Толстого, 46

	3. 
	г. Липецк, ул. Плеханова, 3

	4. 
	г. Липецк, ул. Советская, 28

	5. 
	г. Липецк, ул. Советская, 68

	6. 
	г. Липецк, ул. М. Ключи, 2

	7. 
	г. Липецк, ул. Октябрьская, 1

	8. 
	г. Липецк, ул. Фрунзе, 32

	9. 
	г. Липецк, ул. Гагарина, 45-47

	10. 
	г. Липецк, ул. Гагарина, 55/1, 55/2, 55/3

	11. 
	г. Липецк, ул. Липовская, 2, 4, 4/2

	12. 
	г. Липецк, ул. Гагарина, 79

	13. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов, 14

	14. 
	г. Липецк, ул. Циолковского, 43

	15. 
	г. Липецк, ул. В. Терешковой, 25а

	16. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов, 18,20

	17. 
	г. Липецк, ул. В. Терешковой, 19

	18. 
	г. Липецк, ул. Циолковского, 17

	19. 
	г. Липецк, ул. Циолковского, 19

	20. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов, 7/1-7/4

	21. 
	г. Липецк, ул. Гагарина, 123

	22. 
	г. Липецк, ул. Циолковского, 4/2, 4/3

	23. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов, 46/3, 46/2, 46/1, 48/1, 48/2

	24. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов, 13

	25. 
	г. Липецк, ул. Гагарина, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3

	26. 
	г. Липецк, ул. Звездная, 1

	27. 
	г. Липецк, ул. Московская, 21, 27

	28. 
	г. Липецк, ул. Я. Берзина, 4

	29. 
	г. Липецк, ул. Филипченко, 12

	30. 
	г. Липецк, ул. Звездная, 13/2

	31. 
	г. Липецк, ул. Вермишева, 11, 13

	32. 
	г. Липецк, ул. Звездная, 13

	33. 
	г. Липецк, ул. Московская, 47

	34. 
	г. Липецк, ул. Московская, 57

	35. 
	г. Липецк, ул. Московская, 41

	36. 
	г. Липецк, ул. Московская, 59

	37. 
	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, 24/2

	38. 
	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, 1

	39. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов,86/2

	40. 
	г. Липецк, ул. Полиграфическая, 4, 10, 12

	41. 
	г. Липецк, ул. Замятина, 4а

	42. 
	г. Липецк, ул. Артёмова, 5, 7

	43. 
	г. Липецк, ул. Белянского, 16, 18

	44. 
	г. Липецк, ул. Металлистов, 4а, 4б, 4в, 4г

	45. 
	г. Липецк, ул. Детская, 2б

	46. 
	г. Липецк, ул. Энергостроителей 15,21

	47. 
	г. Липецк, ул. Центральная 8,9

	48. 
	г. Липецк, ул. Архангельская 18,22

	49. 
	г. Липецк, ул. Невского,1, ул.Адм. Макарова,26

	50. 
	г. Липецк, ул. Крупской 3,5

	51. 
	г. Липецк, ул. Горького, 11/2ул. Буденного (Желтые Пески) 1а, ул. Курчатова 186, ул. Баумана 317а, 325

	52. 
	г. Липецк, ул. Ушинского д.9,11,13,15

	53. 
	г. Липецк, ул.40 лет Октября д.43,45,47

	54. 
	г. Липецк, ул. Плеханова д.35,35а, ул. Желябова 17

	55. 
	г. Липецк, ул.30 лет Октября д.2, 6, ул. Гагарина, 10, ул. Горняцкая, 1, ул. 4-ая Пятилетка, 6

	56. 
	г. Липецк, ул. Плеханова д.59,Пролетарская д.13 

	57. 
	г. Липецк, ул. Тельмана д.92

	58. 
	г. Липецк, ул. Угловая д.15

	59. 
	г. Липецк, ул. Пришвина, 1, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21

	60. 
	г. Липецк, ул. Горняцкая, д.2 ул. Гагарина, д.8 ул. Горняцкая, д.4 ул. Шкатова, д.1 ул. Шкатова, д.7 ул. 4 Пятилетки, д.8

	61. 
	г. Липецк, ул. Ф. Энгельса д.1/1,1/2,3/1,,3/2,7а.

	62. 
	г. Липецк, ул. Пархоменко д.30.(ИБ).

	63. 
	г. Липецк, ул. Ильича,16, ул. Ильича, 18

	64. 
	г. Липецк, ул. Жуковского, 22а, 30а, 30

	65. 
	г. Липецк, ул. Меркулова д.13, ул. Меркулова д.15, ул. Меркулова д.17, ул. Меркулова д.19, Меркулова 31 

	66. 
	г. Липецк, ул. Меркулова, 37, 39, 41
проспект 60 лет СССР, 15, 17, 19, 21

	67. 
	г. Липецк. Ул. Достоевского, 71,74

	68. 
	г. Липецк, ул. Доватора,2, 4,4а

	69. 
	г. Липецк, пр. Победы, 118, 120

	70. 
	г. Липецк, ул. Шуминского, 7, 10

	71. 
	г. Липецк, ул. Кривенкова, 3,Шубина, 17, 19

	72. 
	г. Липецк, ул. Стаханова, 18, 20, 20а, 22

	73. 
	г. Липецк, пр. Победы, 106,108, ул. Водопьянова, 1, 5

	74. 
	г. Липецк, ул. П. Смородина, 18, 20, 22

	75. 
	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 19

	76. 
	г. Липецк, ул. Индустриальная, 2

	77. 
	г. Липецк, ул. Неделина, 31

	78. 
	г. Липецк, ул. Мичурина, 16, 16а

	79. 
	г. Липецк, ул. Неделина 11, 13

	80. 
	г. Липецк, ул. Союзная, 3

	81. 
	г. Липецк, пр. Победы, д.25

	82. 
	г. Липецк, ул. Мистюкова, д.3 ул. Шерстобитова, д.10 ул. Шерстобитого, д.8

	83. 
	г. Липецк,ул. Катукова ,20

	84. 
	г. Липецк, пр. Строителей, 4,6,6/1

	2023 год

	1. 
	г. Липецк, ул. Фрунзе, 30,32

	2. 
	г. Липецк, ул. Фрунзе, 15

	3. 
	г. Липецк, ул. Октябрьская, 67

	4. 
	г. Липецк, ул. М. Горького, 6

	5. 
	г. Липецк, Военный городок №1, 14, 15, 16

	6. 
	г. Липецк, ул. В. Терешковой, 37, 37/1

	7. 
	г. Липецк, Военный городок №1, 163

	8. 
	г. Липецк, ул. Гагарина, 63, 63а

	9. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов, 9

	10. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов, 38

	11. 
	г. Липецк, ул. Гагарина, 117, 119/1, 119/2, 115/1, 115/2

	12. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов, 29, 29/3, 29/4

	13. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов, 22-24

	14. 
	г. Липецк, ул. Циолковского, 14/1, 14/2

	15. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов, 64/1, 64/2, 66, 68

	16. 
	г. Липецк, ул. Филипченко, 5

	17. 
	г. Липецк, ул. Вермишева, 4а, 3, 2

	18. 
	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, 17, 19

	19. 
	г. Липецк, ул. Московская, 141, 143, 151, 153

	20. 
	г. Липецк, ул. Московская, 85, 91, 93

	21. 
	г. Липецк, ул. Артемова, 5а

	22. 
	г. Липецк, ул. Хренникова, 6, 8

	23. 
	г. Липецк, пер. Малый, 32 – частный сектор

	24. 
	г. Липецк, ул. Моршанская 2,6,6а

	25. 
	г. Липецк, ул. Энергостроителей 1,2,3,4,5,14

	26. 
	г. Липецк, ул. Светлова, 31, ул. Ярославская,19

	27. 
	г. Липецк, ул. Физкультурная 1,2,3,4

	28. 
	г. Липецк, ул. Энергостроителей, 7,10,11

	29. 
	г. Липецк, ул.Центральная, 8,9

	30. 
	г. Липецк, ул.Центральная, 11,14

	31. 
	г. Липецк, ул.Центральная, 15,12

	32. 
	г. Липецк, ул.Центральная, 16,10

	33. 
	г. Липецк, ул.Центральная, 17,18

	34. 
	г. Липецк, ул.Архангельская, 18, 22, 24

	35. 
	г. Липецк, ул.Асфальтная, 111а, 113

	36. 
	г. Липецк, ул. Физкультурная, 12, 11

	37. 
	г. Липецк, ул. Физкультурная, 10, 8

	38. 
	г. Липецк, ул. Российская, 2, 3, 4, 5, 6, 7

	39. 
	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, 12, 14,19а

	40. 
	ул. Энергостроителей, 16, ул. Энергостроителей,17

	41. 
	г. Липецк, ул. Энергостроителей, 17а, 17б

	42. 
	г. Липецк, пл. Мира, 1, 1а

	43. 
	г. Липецк, Осенний проезд, 8, 10

	44. 
	г. Липецк, 123ул. Баумана 333/8, 333/8а, ул. Буденного (Желтые Пески) 1а

	45. 
	г. Липецк, ул. Тамбовская д.1

	46. 
	г. Липецк, ул. Студеновская д.3,5,9,11,15,19,17,17а,21,23.

	47. 
	г. Липецк, ул. Опытная, 11, 11а, 11Б, 13, 15, 17.


	48. 
	г. Липецк, пл. Константиновой,1.

	49. 
	г. Липецк, ул. Шкатова д.4, ул.4 пятилетки,10

	50. 
	г. Липецк, ул. 4 пятилетки, 7
Ул. Ушинского, д.6,6а,6б

	51. 
	г. Липецк, ул. Качалова, 1,3,5  ,

	52. 
	г. Липецк, ул. Желябова, 12,12а, 14а; ул. Плеханова, 37/6, 47

	53. 
	г. Липецк, ул.  Жуковского, 23, 25, 27

	54. 
	г. Липецк, ул.  Жуковского, 26, 28

	55. 
	г. Липецк, ул. Жуковского 8, Кондарева 4, Юбилейная 7, 9

	56. 
	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 7/1, пр. Сиреневый, 4, пр. Сиреневый, 6

	57. 
	г. Липецк, ул.  Мичурина, 26,26а

	58. 
	г. Липецк, ул.  50 лет НЛМК, 17а,21а

	59. 
	г. Липецк, ул. 60 лет СССР, 31, 33, 35

	60. 
	г. Липецк, ул. Мичурина 28 а,б,в,г

	61. 
	г. Липецк, ул. Мичурина 34,36,38

	62. 
	г. Липецк, ул. Стаханова 45, 47

	63. 
	г. Липецк, ул. Ю.Натуралистов, 7а, 5/2

	64. 
	г. Липецк, ул. 15 мкр, 3

	65. 
	г. Липецк, ул. Доватора, 7,9

	66. 
	г. Липецк, ул. Студгородок, 15

	67. 
	г. Липецк, ул. Свиридова, 13

	68. 
	г. Липецк, ул. Свиридова, 2,4

	69. 
	г. Липецк, ул. Коцаря, 12,10а

	70. 
	г. Липецк, ул. Студгородок, 25

	71. 
	г. Липецк, ул. Папина, 6,8

	72. 
	г. Липецк, ул. Студенческий городок, 11А, 12, 12А

	73. 
	г. Липецк, ул. Политехническая, 7

	74. 
	г. Липецк, ул. Замятина, 4а

	75. 
	г. Липецк, Горького, 3

	76. 
	г. Липецк, ул. Циолковского, 24

	77. 
	г. Липецк, ул. Гагарина, 71,73,75,73/2

	78. 
	г. Липецк, ул. Терешковой, 25

	79. 
	г. Липецк, ул. 9 микрорайон,17

	80. 
	г. Липецк, ул. 9 микрорайон,19

	81. 
	г. Липецк, ул. 9 микрорайон,21

	82. 
	г. Липецк, ул. 9 мкрорайон,1

	83. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов,86/2

	84. 
	г. Липецк, ул. Московская,57

	85. 
	г. Липецк, ул. Московская, 41

	86. 
	г. Липецк, ул. Военный городок №1, 20; ул. Космонавтов, 3

	87. 
	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д.5а

	2024 год

	1. 
	г. Липецк, Пр. Мира, 25, 27,29

	2. 
	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 28, 28а, 30, ул. Невского, 1а

	3. 
	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 26, ул. Невского, 1

	4. 
	г. Липецк, ул. Невского, 3а, пр. Мира, 21, 25а

	5. 
	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 12, 14

	6. 
	г. Липецк, ул. Суворова, 9, 9а

	7. 
	г. Липецк, ул. 9 Мая, 5, ул. М. Расковой, 2а

	8. 
	г. Липецк, пр. Мира, 38, 40,42,44, ул. 9 Мая, 2

	9. 
	г. Липецк, ул. Прокатная, 12,14,16

	10. 
	г. Липецк, ул. М. Расковой, 15,17, ул. Фестивальная, 1,2,4

	11. 
	г. Липецк, ул. Крупской, 3,5, ул. Парковая, 9,11а

	12. 
	г. Липецк, ул. Крупской, 12, ул. Крупской, 14
ул. Невского, 12, ул. Парковая, 7

	13. 
	г. Липецк, ул. Суворова, 1, ул. Суворова, 3, ул. Невского, 10

	14. 
	г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, 10,12

	15. 
	г. Липецк, ул. Парковая, 10, ул. Крупской, 7

	16. 
	г. Липецк, ул. Островского, 13,15

	17. 
	г. Липецк, ул. Леваневского, 1, ул. Островского, 2,4

	18. 
	г. Липецк, л. Баумана 333/19, ул. Буденного (Желтые Пески) 1а.

	19. 
	г. Липецк, ул. Ушинского д.2,6б.

	20. 
	г. Липецк, ул. Гагарина д.17,19,21.ул. Плеханова д.63а,65.

	21. 
	г. Липецк, ул. Агрономическая, 6, 7, 14, 15, 16

	22. 
	г. Липецк, ул.40 лет октября, д.6, ул. Смыслова  д.1 ,д.3, ул. Ушинского, д.3, пл. Константиновой, д. 4,5,6,7.

	23. 
	г. Липецк, ул. Елецкая, д. 10,д.10а,10/2.

	24. 
	г. Липецк, ул. Тельмана, 2,4,6; ул. Гагарина, 34,36 и 

	25. 
	г. Липецк, ул. Пролетарская, 12,14; ул. Плеханова, 61,63а; ул. Гагарина, 21, 23.

	26. 
	г. Липецк, ул. Депутатская 51а, 55, 81, 83, 94

	27. 
	г. Липецк, ул. Ильича, 36а, 38а, 46 а

	28. 
	г. Липецк, ул. Индустриальная 10

	29. 
	г. Липецк, пр.Победы, 51

	30. 
	г. Липецк, ул. Гоголя, 38

	31. 
	г. Липецк, ул. Катукова 4,6,8,10

	32. 
	г. Липецк, ул. Меркулова, 37,39,41, 60 лет СССР 15,17,19,21

	33. 
	г. Липецк, ул. 15 мкр., 6

	34. 
	г. Липецк, ул. Катукова, 32, 32а, 36а

	35. 
	г. Липецк, ул. Б-р Шубина, 6, 8а, 8

	36. 
	г. Липецк, ул. Папина, 37, 31а

	37. 
	г. Липецк, ул. Стаханова, 40

	38. 
	г. Липецк, ул. Стаханова, 44

	39. 
	г. Липецк, ул. Коцаря, 3

	40. 
	г. Липецк, ул. Шерстобитова, 2, 4, 6, Белана 8,10

	41. 
	г. Липецк, ул. Водопьянова, 25,29,31

	42. 
	г. Липецк, ул. Водопьянова, 37,39, 41

	43. 
	г. Липецк, ул. Смургиса, 4, 6

	44. 
	г. Липецк, ул. Индустриальная, 10

	45. 
	г. Липецк, ул. Депутатская, 81

	46. 
	г. Липецк, ул. Советская, 33, 27

	47. 
	г. Липецк, ул. Горького, 11

	48. 
	г. Липецк, ул. Кривенкова 35,37

	49. 
	г. Липецк, ул.Белана, 2

	50. 
	г. Липецк, ул. Мистюкова, 4,6

	51. 
	г. Липецк, ул. Кривенкова, 23,21

	52. 
	г. Липецк, ул. Артемова, 1а

	53. 
	г. Липецк, ул. Хренникова, 3

	54. 
	г. Липецк, ул. Октябрьская, 3

	55. 
	г. Липецк, ул. Коммунальная, 10

	56. 
	г. Липецк, ул. Коммунальная, 14

	57. 
	г. Липецк, ул. Горького, 1

	58. 
	г. Липецк, ул. Неделина, 20

	59. 
	г. Липецк, ул. Московская, 139,145,147

	60. 
	г. Липецк, ул. Московская, 129

	61. 
	г. Липецк, ул. Московская, 135

	62. 
	г. Липецк, ул. Космонавтов, 9

	63. 
	г. Липецк, ул. Липовская, 5/2

	64. 
	г. Липецк, ул. Игнатьева, 30, 32, ул. Липовская, 5

	65. 
	г. Липецк, ул. Семашко, 25

	66. 
	г. Липецк, ул. Семашко, 25/2

	67. 
	г. Липецк, ул. Липовская, 3

	68. 
	г. Липецк, ул. 9 Микрорайон, 8

	69. 
	г. Липецк, ул. Авиационная, 33

	70. 
	г. Липецк, ул. Бескрайняя, 20

	71. 
	г. Липецк, ул. Фабрициуса, 21

	72. 
	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, 14б

	73. 
	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, 18

	74. 
	г. Липецк, ул. Московская, 61а-д

	75. 
	г. Липецк, ул. Московская, 67

	76. 
	г. Липецк, Черноземная,32
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