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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

13.02.2012


г. Липецк


№169

О внесении изменений в
постановление администрации города Липецка
от 30.09.2009 № 535
В связи с корректировкой программных мероприятий, администрация  города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести  в  постановление  администрации  города  Липецка от 30.09.2009 № 535 "Об утверждении городской целевой программы "Водоснабжение частного сектора города Липецка на 2010-2012 годы" (в редакции постановлений от 30.09.2010 № 2305/1,  от 30.11.2010 № 2616, от 03.06.2011 № 666,  от 08.07.2011  № 819, от 30.09.2011 № 1274) следующие изменения:
В приложении к постановлению:
1. В позиции   "Объемы финансирования по источникам и срокам" раздела I "Паспорт городской целевой программы" цифры "62970" заменить цифрами "62985", цифры "50000" заменить цифрами "50015".
2. В разделе V "Система программных мероприятий" таблицу изложить в следующей редакции:
	"
	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Источники финансирования
	Объем

финансирования,
тыс. руб.
	

	
	1.
	Строительство водопровода по ул. Римского-Корсакова
	2010 год
	Городской бюджет
	2840
	

	
	2.
	Строительство водопровода по ул. Римского-Корсакова (окончание работ)
	2011 год
	Городской бюджет
	130
	

	
	3.
	Строительство водопровода Балашовского лесничества
	2011 год
	Городской бюджет
	5555
	

	4.
	Проектирование водопровода в поселке Ленинский лесхоз
	2011 год
	Городской бюджет
	1650
	

	5.
	Проектирование водопроводов ул. Шоссейная, Брусничная
	2011 год
	Городской бюджет
	350
	

	6.
	Проектирование водопроводов пер. Курчатова, ул. Третьякова
	2011 год
	Городской бюджет
	1000
	

	7.
	Проектно-изыскательские работы по обеспечению водоснабжения поселка Северный Рудник

Северный Рудник
	2011 год
	Городской бюджет
	1445
	

	8.
	Строительство водопровода Балашовского лесничества
	2012 год
	Городской бюджет
	15
	

	9.
	Строительство водопровода по ул. Подсобное хозяйство
	2012 год
	Городской бюджет
	10500
	

	10.
	Строительство водопровода по ул. Учительская, ул. 1 Мая

 в с. Сселки
	2012 год
	Городской бюджет
	16000
	

	11.
	Строительство водопровода по ул. Шоссейная, Брусничная
	2012 год
	Городской бюджет
	5000
	

	12.
	Строительство водопровода по  ул. Булавина
	2012 год
	Городской бюджет
	14000
	

	13.
	Строительство водопроводов по пер. Курчатова, ул. Третьякова
	2012 год
	Городской бюджет
	4500
	

	
	Итого:
	
	
	62985
	".


3. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу изложить в следующей редакции: 

	"


	Источник

финансирования
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	Всего
	

	
	Бюджет города Липецка,

тыс. руб.
	2840
	10130
	50015
	62985
	"


Глава города Липецка                                                                            М.В. Гулевский
