



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

[image: ]13.12.2019											№ 2432
г.Липецк


О внесении изменений в постановление 
администрации города Липецка 
[bookmark: _GoBack]от 30.03.2018 № 458



В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов                      от 26.11.2019 № 1012 «О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и в целях достижения установленных показателей национального проекта «Жилье и городская среда», администрация города


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 30.03.2018            № 458 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» (в редакции постановлений от 24.12.2018 № 2421, от 28.03.2019 № 573, от 07.06.2019           № 1048, от 20.09.2019 № 1869)  следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» цифры «181919,1» заменить цифрами «175140,0», цифры «110500,3» заменить цифрами «103721,2».
1.2. Абзац пятый раздела 2. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«На территории города Липецка расположено 88 общественных территорий общей площадью 692,0 га. Из них лишь 34,5 га общественных территорий благоустроено. При этом требуется к благоустройству еще 657,4 га (95,0 %) общественных территорий.».
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1.3. В разделе 5. «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу 5.2 «Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» изложить в следующей редакции:
«5.2. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»
	
№
п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

	Всего
	2018 - 2024
	71418,8
	103721,2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2018 - 2024
	56310,0
	50320,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2018 - 2024
	15108,8
	53401,2
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка»

	Всего
	2018 - 2024
	71418,8
	103721,2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2018 - 2024
	56310,0
	50320,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2018 - 2024
	15108,8
	53401,2
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	 Основное мероприятие 1
«Благоустройство общественных территорий»
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2018 - 2024
	56310,0
	320,0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	 Основное мероприятие 2
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2018 - 2024
	15108,8
	40901,2
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2019 - 2024
	0
	50000,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2019 - 2024
	0
	12500,0
	0
	0
	0
	0
	0».






1.4. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы 
города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» 

	№ п/п
	Наименование
	Источник ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»
	Всего
	321266,6
	353721,2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	134460,0
	237500,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	115387,8
	12500,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет города
	71418,8
	103721,2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка»

	Всего
	321266,6
	353721,2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	134460,0
	237500,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	115387,8
	12500,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет города
	71418,8
	103721,2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0».




1.5. В разделе 9. «Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы» в таблице «Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«

	2.3.
	Показатель 3 задачи: доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	%
	-
	1,8
	5,3
	19,7
	59,0
	86,4
	94,5
	97,8
	100,0
	С = Cb / Cp*100, где:
С - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;
Cb - количество площадей благоустроенных общественных территорий;
Cp – общее количество площадей общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в программу».








	

2. В приложении № 1 к муниципальной программе города Липецка «Формирование современной городской  среды  города Липецка»:
2.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства территории города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» цифры «181919,1» заменить цифрами «175140,0», цифры «110500,3» заменить цифрами «103721,2».
2.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «181919,1» заменить цифрами «175140,0», цифры «110500,3» заменить цифрами «103721,2».
3. Приложение № 1 к подпрограмме «Организация благоустройства территории города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
 					к подпрограмме «Организация благоустройства 
 					территории города Липецка» муниципальной 
 					программы города Липецка «Формирование 
 				современной городской среды города Липецка»

1. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству
	№ п/п
	Наименование

	2018 год

	1.
	Городище

	2.
	Сквер у стадиона «Металлург» по ул. Ворошилова

	3.
	Театральная площадь 

	4.
	Сквер у Комсомольского пруда 

	5.
	Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 2 этап. Благоустройство площади Петра Великого.

	2019 год

	1. 
	Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке

	2. 
	Сквер у Комсомольского пруда. 2 этап

	3. 
	Комплексное благоустройство территории Каменного лога от Липецкого городища до ул. М. Горького в г. Липецке (разработка проектной документации)

	4. 
	Площадь Соборная (разработка проектной документации)

	5. 
	Городище. 2 этап

	6. 
	Театральная площадь. 2 этап

	7. 
	Сквер с Липецким Бюветом (за счет внебюджетных источников)

	8. 
	Территория парка «НЛМК». 1 очередь (за счет внебюджетных источников)

	9. 
	Комплексное благоустройство парка «Быханов сад» (в том числе за счет внебюджетных источников)

	10. 
	Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 1 очередь  (в том числе за счет внебюджетных источников)           

	2020 год

	1. 
	Историческая часть Нижнего парка в районе пл. Петра Великого, 1

	2. 
	Фестивальная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 52

	3. 
	Зона аттракционов в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 68 (в том числе за счет  внебюджетных  источников)

	4. 
	Детский пляж в районе изгиба русла р. Воронеж, район ул. Маяковского (в том числе за счет внебюджетных источников)

	5. 
	Центральный городской пляж, район ул. К. Маркса, 30 (в том числе за счет внебюджетных источников)

	6. 
	Пешеходная зона в районе ул. К. Маркса, 30

	7. 
	Прибрежная зона реки Воронеж в районе ул. К.Маркса, 31 (за счет внебюджетных источников)

	8. 
	Спортивная зона в районе Петровского моста (за счет внебюджетных источников)

	9. 
	Центральная набережная (в том числе за счет внебюджетных источников)

	10. 
	Набережная реки Воронеж. Велодорожка в районе ул. Неделина - Петровского моста, ул. Маяковского

	11. 
	Центр новых видов спорта в районе ул.50 лет НЛМК, 8 (в том числе за счет внебюджетных источников)

	12. 
	Сквер в районе ул. Кузнечная, 4б

	13. 
	Сквер в районе Христорождественского собора пл. Ленина-Соборная, 5

	14. 
	Площадь Соборная

	15. 
	Молодёжно-патриотический парк в районе пр.60 лет СССР, 34а (в том числе за счет внебюджетных источников)  

	16. 
	Парк Победы. Семейно-развлекательная зона 

	17. 
	Благоустройство бульвара по ул. Белана в границах 27 и 28 мкр. в районе ул.Э.Белана, 2-10

	18. 
	Благоустройство бульвара по ул. Белана в границах 26 и 29 мкр. в районе ул.Э.Белана, 15-18

	19. 
	Сквер в районе  пл. Победы, 5а (за счет внебюджетных источников)

	20. 
	Сквер в районе ул. Ульяны Громовой, 2а (за счет внебюджетных источников)

	21. 
	Ярмарочная площадь в районе ул. Петра Смородина, 13 (за счет внебюджетных источников)

	22. 
	Ярмарочная площадь в районе ул. Меркулова, 14 а (за счет внебюджетных источников)

	23. 
	Ярмарочная площадь в районе пл. Мира (за счет внебюджетных источников)

	24. 
	Ярмарочная площадь у ДК «Тракторостроителей» в районе ул. Коммунистической (за счет внебюджетных источников)

	25. 
	Пешеходная зона в районе сквера им. 65-летия Победы (за счет внебюджетных источников)

	26. 
	Благоустройство площади в районе ул. Терешковой, 13 (за счет внебюджетных источников)

	27. 
	Фонтан в районе ул. Терешковой, 13 (за счет внебюджетных источников)

	28. 
	Детская зона в районе ул. Терешковой, 13б (за счет внебюджетных источников)

	29. 
	Спортивная зона в районе ул. Терешковой, 13 (за счет внебюджетных источников)

	30. 
	Комплексное благоустройство территории Каменного лога в районе микрорайона «Елецкий» в г. Липецке (за счет внебюджетных источников)

	31. 
	Территория парка «НЛМК» в районе ул. Адмирала Макарова, 20 Б. 2 очередь (за счет внебюджетных источников)

	32. 
	Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 2 очередь  (за счет внебюджетных источников)           

	33. 
	Сквер Франценюка в районе пр. Мира, 13 Б (за счет внебюджетных источников)           

	34. 
	Территория парка «Молодежный». Зона барбекю (в том числе за счет внебюджетных источников)           

	35. 
	Детская зона в Верхнем парке (в том числе за счет внебюджетных источников)

	36. 
	Благоустройство зоны памятника детям, погибшим в годы ВОв в районе ул.Ленина, 34а

	37. 
	Благоустройство  зоны памятника Ленину в районе ул.Ленина, 34а 

	38. 
	Территория парка «Молодежный». Пешеходная зона 

	39. 
	Кольцо площади Победы

	40. 
	Мини-сквер в районе пл. Победы, 3 

	41. 
	Пешеходная зона в районе пл. Победы, 3а 

	42. 
	Сквер в районе пр. Победы, 6

	43. 
	Сквер в районе пр. Победы, 10

	44. 
	Площадь Героев. Патриотическая часть 

	45. 
	Бульвар по ул. Водопьянова. Территория мини-рынка в районе остановки «Дом художника» (за счет внебюджетных источников)

	46. 
	Сквер по ул. Филипченко

	47. 
	Пешеходная зона ул. Зегеля

	48. 
	Бульвар  по ул. Космонавтов, 100-108

	49. 
	Пешеходная зона в районе ул. Студеновская, 184 (в том числе за счет внебюджетных источников)

	50. 
	Пешеходная зона в районе пл. Заводская, 9а (в том числе за счет внебюджетных источников)

	51. 
	Пешеходная зона в районе дома пл. Заводская, 1 (в том числе за счет внебюджетных источников)

	52. 
	Комплексное благоустройство территории Каменного Лога. Рекреационная зона в районе 15 микрорайона

	53. 
	Реконструкция площади Привокзальной в районе ул. Гагарина, 97-103/1 (в том числе за счет внебюджетных источников)

	2021 год

	1. 
	Площадь Соборная. Парадная лестница Петровского спуска с каскадом фонтанов

	2. 
	Комплексное благоустройство территории Каменного лога от Липецкого городища до ул. М.Горького в г. Липецке. Пешеходная зона по ул. Большие Ключи в районе домов №№ 15-35

	3. 
	Комплексное благоустройство территории Каменного лога от Липецкого городища до ул. М.Горького в г. Липецке. Пешеходная зона по ул. Каменный Лог  в районе домов №№ 20-27

	4. 
	Парк Авиаторов в районе микрорайона «Елецкий» (в том числе за счет внебюджетных источников)

	5. 
	пр. Победы. Реконструкция сквера им. 65-летия Победы. 2 очередь

	6. 
	Комплексное благоустройство территории Каменного Лога. Участок от ул. Циолковского до существующего спортивно-рекреационного комплекса между 15-м и 11-м микрорайонами

	7. 
	Комплексное благоустройство территории Каменного Лога. Участок от ул. Берзина до ул. Полиграфическая в районе Парка Победы

	8. 
	Сквер по ул. Осипенко

	9. 
	Бульвар им. Коцаря С.Л. с пешеходной дорожкой между МАОУ СШ №30 и ДОУ №30

	10. 
	Детский сквер по ул. Мистюкова А.П.

	11. 
	Сквер Газина

	2022 год

	1. 
	Сквер по ул. Циолковского в районе центральной городской библиотеки

	2. 
	Сквер за ГДМ «Октябрь» 

	3. 
	Сквер по ул. П.Смородина в районе дома № 11

	4. 
	Березовая аллея

	5. 
	Комплексное благоустройство территории Каменного Лога участок от                             ул. Полиграфическая до ул. Московская (19-й микрорайон) 

	6. 
	Микропарк «Волна» на пл. Мира,1

	7. 
	Сквер у ДК Строителей по ул. Крупской

	8. 
	Сквер у школы № 38 по пр. Мира,10

	9. 
	Сквер им. Павлова по ул. Желябова,4

	10. 
	Бульвар Э.Белана в районе водозабора №5 по Воронежскому шоссе (за счет внебюджетных источников)

	2023 год

	1. 
	Сквер 9 микрорайона от ул. Вермишева до ул. Московская вдоль местного проезда

	2. 
	Сквер по ул. Звездная

	3. 
	Сквер 8 микрорайона

	4. 
	Сквер по ул. Механизаторов

	5. 
	Бульвар по пр. 60 лет СССР. Участок от ул. П. Смородина до ул. Стаханова

	6. 
	Бульвар по ул. Меркулова в районе дома № 10а

	7. 
	Бульвар по ул. Неделина

	8. 
	Сквер в районе пруда на ул. Ильича

	9. 
	Сквер им. Франценюка в районе ул. Адм. Макарова, 20б

	10. 
	Сквер им. 9 Мая по пр. Мира. Участок от пл. Франценюка до пл. Металлургов

	11. 
	Сквер Смыслова

	12. 
	Сквер на пл. Горскова (ул. Ушинского, 9б)

	13. 
	Сквер в пос. Желтые Пески

	2024 год

	1. 
	Сквер им. Маркова по ул. Космонавтов, 54а

	2. 
	Сквер в пос. Сырский Рудник

	3. 
	Сквер по ул. Полиграфическая (ул. Московская, 83)

	4. 
	Сквер у ДК «Матыра»

	5. 
	Сквер по пер. Виноградный в пос. Матырский

	6. 
	Сквер по ул. Спиртзаводская

	7. 
	Сквер по ул. Шкатова

	8. 
	Бульвар по ул. Горняцкая



2. Условие о проведении мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
Для обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
3. Порядок формирования адресного перечня общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству
1. Формирование адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, осуществляется на основании ежегодного проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом администрации Липецкой области:
- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году;
- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;
	- с учетом обеспечения синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории города Липецка мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- с учетом физического состояния общественных территорий определенного по результатам инвентаризации общественных территорий, в порядке, установленном правовым актом администрации Липецкой области.
Без проведения голосования по отбору общественных территорий в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, могут быть включены территории, благоустройство которых будет осуществлено за счет внебюджетных источников.
2. Администрация города Липецка вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Липецка  при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий Межведомственной комиссией по контролю и координации мероприятий государственной программы Липецкой области и муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды (далее – Межведомственная комиссия).
 4. Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
5. Мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
(далее - цифровизация городского хозяйства)

	№ п.п.
	Наименование
	Единица измерения
	Показатель

	1
	Установка систем постоянного видеонаблюдения на общественных территориях за период действия Подпрограммы, всего:
	ед.
	2

	
	в том числе:
	
	

	1.1.
	Городище
	
	1

	1.2.
	Территория Нижнего парка в г. Липецке
	
	1



6. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2018 году
6.1. Городище
- обустройство склона с его укреплением геоматами с посевом трав, посадкой деревьев и кустарников;
- устройство экотротуаров с покрытием «Каменный ковер»;
- устройство тротуаров из бетонной плитки вдоль водоотводного канала;
- устройство велосипедной дорожки с акриловым покрытием и установкой велопарковок;
- устройство подъезда и площадки из бетонной плитки и каменной крошки для работы экскаватора при очистке накопителей;
- установка сцены-подиума на металлическом каркасе с обшивкой доской и универсального светодиодного экрана с системой озвучивания и возможностью снятия видеосигнала с камер и передачи изображения на большой экран;
- прокладка кабеля с установкой шкафов электроснабжения и управления наружным освещением;
- укладка рулонного газона «Спортивный»;
- устройство подъезда к сцене укрепленного газонной решеткой с заполнением растительным грунтом и засевом травы;
- демонтаж существующего участка автодороги по улице Кузнечной с устройством нового участка автодороги, парковочной площадки с наружным освещением;
- снос существующих деревьев и кустарников с их частичной пересадкой;
- устройство травяных газонов с посадкой декоративных деревьев, кустарников и растений;
- установка декоративных светильников для подсветки деревьев и кустарников;
- устройство дождевой канализации с дождеприемным лотком;
- установка опор освещения на территории Городища;
- демонтаж существующих опор освещения и установка новых по ул. Плеханова с прокладкой питающего кабеля и восстановлением существующего нарушенного тротуарного покрытия;
- установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, приствольные решетки);
- выполнение работ по технологическому присоединению объекта к инженерным сетям;
- приобретение малых архитектурных форм (6 детских комплексов, 2-х каруселей, 2-х качелей, песочницы);
- выполнение работ по организации точки доступа для предоставления интернета по волоконно-оптической линии связи;
- выполнение работ по организации точки доступа для предоставления услуги видеонаблюдения по волоконно-оптической линии связи;
- лабораторные испытания тротуарной плитки;
- оценка воздействия на водные биоресурсы и расчет ущерба рыбному хозяйству;
- услуги по искусственному воспроизводству и выпуску водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации;
- выполнение кадастровых работ по объекту с подготовкой соответствующей документации.
6.2. Сквер у стадиона «Металлург» по ул. Ворошилова
- выполнение работ по устройству плиточного покрытия с установкой гранитных бордюров в сквере у стадиона «Металлург» по ул. Ворошилова;
- устройство плиточного покрытия на площади у входной группы стадиона «Металлург» в районе касс и доски почета по ул. Первомайской с установкой гранитных бордюров;
- установка сцены-подиума и сцены-подиума с тремя флагштоками на площади у входной группы стадиона «Металлург» по ул. Первомайской;
- устройство пешеходных тротуаров с установкой гранитных бордюров по левой и правой сторонам по ул. Первомайской в границах забора стадиона «Металлург»;
- устройство подпорных стен в виде цветочниц вокруг существующих деревьев с устройством на них деревянных настилов для сидения в сквере по ул. Ворошилова;
- установка опор освещения и малых архитектурных форм (скамьи, вазоны, урны и болларды) в сквере по ул. Ворошилова;
- установка опор освещения, модулей для сидения и урн по ул. Первомайской в границах забора стадиона «Металлург»;
- выполнение работ по посадке цветов в цветочницы, деревьев и кустарников в сквере по ул. Ворошилова и по ул. Первомайской в границах забора стадиона «Металлург»;
- устройство дождевой канализации с дождеприемным лотком в сквере по ул. Ворошилова;
- лабораторные испытания тротуарной плитки;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации;
- выполнение кадастровых работ по объекту с подготовкой соответствующей документации.
6.3. Театральная площадь
- выполнение работ по устройству плиточного покрытия из натурального гранита на площади у центрального входа в здание Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого, а также в торцах здания в районе касс со стороны ул. Советской и со стороны кафе по ул. Льва Толстого и на всех площадках лестничного спуска;
- укладка тротуарных плит в районе памятника Митрофану Клюеву и тротуарной плитки в основной зоне тротуара со стороны ул. Советской;
- укладка тротуарной плитки пешеходного тротуара на спуске по ул. Льва Толстого;
- восстановление асфальтобетонного покрытия со стороны ул. Льва Толстого;
- демонтаж существующих гранитных ступеней лестничного спуска и ступеней спуска в районе помещений касс со стороны ул. Советской с последующей их очисткой, шлифовкой и укладкой на вновь уложенное бетонное основание;
- выполнение работ по ремонту подпорных стен со стороны ул. Советской, ул. Льва Толстого и лестничного спуска;
- выполнение работ по посадке деревьев, декоративных кустарников, досева трав в газоны;
- приобретение малых архитектурных форм (скамьи, урны, приствольные решетки);
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации;
- выполнение кадастровых работ по объекту с подготовкой соответствующей документации.
6.4. Сквер у Комсомольского пруда
- замена плиточного покрытия;
- устройство экотротуаров;
- устройство детской площадки с установкой песочницы с крышей, качелей, сетки «Пирамида», качалки на пружине «самолет» и качалки на пружине «мотоцикл»;
- устройство площадки воркаута с резиновым покрытием с установкой спортивного оборудования (тренажеров);
- устройство спортплощадки с резиновым покрытием с установкой спортивного оборудования (теннисных столов);
- устройство пристани (деревянного настила);
- устройство подпорных железобетонных стен с их окраской;
- прокладка сетей торшерного и ландшафтного освещения;
- монтаж торшерных и ландшафтных светильников;
- прокладка сетей наружного освещения;
- монтаж опор наружного освещения;
- приобретение малых архитектурных форм (скамьи, урны);
- озеленение территории сквера с устройством газонов, заполнением их грунтом, посевом травы и посадкой декоративных кустарников;
- выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния моста через р. Липовка по ул. Советской;
- выполнение работ по восстановлению памятника русским символистам с подключением к сетям наружного освещения;
- выполнение работ по расчистке канала в районе моста через р. Липовка по ул. Советской;
- устройство монолитного перекрытия канала через р. Липовка по ул. Советской;
- ремонт швов между существующими гранитными блоками чаши Комсомольского пруда;
- лабораторные испытания тротуарной плитки;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации;
- выполнение кадастровых работ по объекту с подготовкой соответствующей документации.
6.5. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке.                 2 этап. Благоустройство площади Петра Великого
Благоустройство внутриплощадочной территории:
- замена тротуарной плитки;
- перепланировка площади (увеличение тротуарной части);
- замена бортовых камней;
- прокладка сетей торшерного освещения;
- демонтаж опор освещения, ремонт и монтаж существующих опор освещения (торшеров);
- установка малых архитектурных форм (скамьи и урны);
- озеленение газонов с высадкой декоративных кустарников.
Внеплощадочное благоустройство территории:
- устройство плиточного покрытия с установкой бортового камня;
- прокладка сетей наружного освещения;
- монтаж опор наружного освещения.
- лабораторные испытания тротуарной плитки;
- выполнение работ по восстановлению фасонных элементов облицовки чаши фонтана;
- выполнение работ по ремонту существующей облицовки амфитеатра вокруг памятника Петру I;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации;
- выполнение кадастровых работ по объекту с подготовкой соответствующей документации.

7. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2019 году
7.1. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке
- благоустройство входной зоны исторического входа, входной зоны со стороны Арбитражного суда Липецкой области и со стороны главного входа в парк, установка стенда входной группы, установка объемной надписи «НИЖНИЙ ПАРК»;
- демонтаж существующего дорожного покрытия, опор наружного освещения, киосков, павильонов, аттракционов и малых архитектурных форм;
- планировка территории;

- устройство пешеходных тротуаров с плиточным покрытием, экотротуаров, покрытия из гранитных плит, проездов с асфальтобетонным покрытием, велосипедных дорожек с асфальтобетонным покрытием, площадок с песчаным покрытием, площадок с резиновым покрытием; 
- устройство лестничных спусков и подпорных стенок;
- установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, сцена, подиумы, качели, качели с подсветкой, скамьи с подсветкой, велопарковки, навигационные стенды);
- установка пункта охраны и туалетного модуля;
- устройство газонов, геопластики;
- устройство сетей наружного освещения на территории парка и вдоль проезжей части;
- устройство наружного освещения пешеходных дорожек и деревьев с установкой ландшафтных светильников;
- установка шахматного уголка;
- устройство сетей связи, видеонаблюдения и установка звукового оборудования;
- выполнение гидрогеологических изысканий, необходимых для выполнения проектных работ по водопонижению территории Нижнего парка в г. Липецке;
- корректировка проектно-сметной документации, в части выполнения проектных работ по водопонижению территории Нижнего парка в г. Липецке;
- выполнение комплекса строительно-монтажных работ по водопонижению территории Нижнего парка в г. Липецке;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации;
- выполнение кадастровых работ по объекту с подготовкой соответствующей документации;
- выполнение работ по экспертизе достоверности определения сметной стоимости.
7.2. Сквер у Комсомольского пруда. 2 этап
- устройство плиточного покрытия, пешеходных тротуаров, газонов с озеленением вокруг административного здания со стороны ул. Советской и ул. Скороходова с установкой опор наружного освещения на данном участке;
- установка малых архитектурных форм (скамьи и урны);
- выполнение работ по устройству подпорной стены;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации;
- выполнение кадастровых работ по объекту с подготовкой соответствующей документации.

7.3. Комплексное благоустройство территории Каменного лога от Липецкого городища до ул. М. Горького в г. Липецке (разработка проектной документации)
Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ:
- выполнение работ по экспертизе (получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства).
7.4. Площадь Соборная (разработка проектной документации)
Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ:
- выполнение работ по экспертизе (получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства).
7.5. Городище. 2 этап
- приобретение и установка малых архитектурных форм для детской площадки;
- выполнение работ по устройству водоотвода в районе святого источника;
- выполнение работ по устройству пешеходного тротуара в районе моста через водоотводной канал.
7.6. Театральная площадь. 2 этап
- выполнение работ по благоустройству территории за зданием Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого с реконструкцией автодороги по ул. Ворошилова и ул. Льва Толстого (замена асфальтобетонного покрытия с ремонтом дождевой канализации, устройство парковок и стоянки для автомобилей, устройство пешеходных тротуаров в плиточном покрытии), устройству площадки тихого отдыха с озеленением и установкой малых архитектурных форм;
- установка малых архитектурных форм на территории Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого и лестничного спуска;
- установка опор освещения на территории Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, на лестничном спуске и установка ландшафтной подсветки в газонах вокруг деревьев на склонах;
- устройство дорожки - экотротуара в газонах склона с установкой ландшафтных светильников;
- ремонт подпорных стен;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации;
- выполнение кадастровых работ по объекту с подготовкой соответствующей документации.

8. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2020 году
8.1. Историческая часть Нижнего парка в районе пл. Петра Великого, 1
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.2. Фестивальная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 52
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.3. Зона аттракционов в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 68 
(в том числе за счет  внебюджетных  источников)
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.4. Детский пляж в районе изгиба русла р. Воронеж, район                                 ул. Маяковского (в том числе за счет внебюджетных источников)
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.5. Центральный городской пляж, район ул. К. Маркса, 30 
(в том числе за счет внебюджетных источников)
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.6. Пешеходная зона в районе ул. К. Маркса, 30
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.7. Центральная набережная
(в том числе за счет внебюджетных источников)
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.8. Набережная реки Воронеж. Велодорожка в районе ул. Неделина - Петровского моста, ул. Маяковского
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.9. Центр новых видов спорта в районе ул.50 лет НЛМК, 8 
(в том числе за счет внебюджетных источников)
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.


8.10. Сквер в районе ул.Кузнечная, 4б
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.11. Сквер в районе Христорождественского собора 
пл. Ленина-Соборная, 5
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.12. Площадь Соборная
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.13. Молодёжно-патриотический парк в районе пр.60 лет СССР, 34а 
(в том числе за счет внебюджетных источников)
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.14. Парк Победы. Семейно-развлекательная зона
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.15. Благоустройство бульвара по ул. Белана в границах 27 и 28 мкр. 
в районе ул.Э.Белана, 2-10
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.16. Благоустройство бульвара по ул. Белана в границах 26 и 29 мкр. 
в районе ул.Э.Белана, 15-18
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.17. Территория парка «Молодежный». Зона барбекю 
(в том числе за счет внебюджетных источников)
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.18. Детская зона в Верхнем парке 
(в том числе за счет внебюджетных источников)
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.19. Благоустройство зоны памятника детям, погибшим в годы ВОв 
в районе ул.Ленина, 34а
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.20. Благоустройство  зоны памятника Ленину в районе ул.Ленина, 34а
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.21. Территория парка «Молодежный». Пешеходная зона 
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.22. Кольцо площади Победы
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.23. Мини-сквер в районе пл. Победы, 3 
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.24. Пешеходная зона в районе пл. Победы, 3а 
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.25. Сквер в районе пр. Победы, 6
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.26. Сквер в районе пр. Победы, 10
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.27. Площадь Героев. Патриотическая часть 
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.28. Сквер по ул. Филипченко
- разработка проектной документации с проведением государственной экспертизы сметной стоимости, включая разработку концепции.
8.29. Пешеходная зона ул. Зегеля
- устройство плиточного покрытия.
8.30. Бульвар  по ул. Космонавтов, 100-108
- установка малых архитектурных форм.
8.31. Пешеходная зона в районе ул. Студеновская, 184 
(в том числе за счет внебюджетных источников)
- установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство плиточного покрытия.
8.32. Пешеходная зона в районе пл. Заводская, 9а 
(в том числе за счет внебюджетных источников)
- установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство плиточного покрытия.
8.33. Пешеходная зона в районе дома пл. Заводская, 1 
(в том числе за счет внебюджетных источников)
- установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство плиточного покрытия.
8.34. Комплексное благоустройство территории Каменного Лога. 
Рекреационная зона в районе 15 микрорайона
- установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек.
8.35. Реконструкция площади Привокзальная в районе ул. Гагарина, 97-103/1 
(в том числе за счет внебюджетных источников)
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение;
- устройство плиточного покрытия.».


Глава города Липецка								Е.Ю.Уваркина
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