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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

27.09.2012


                                   





№ 1915





            г. Липецк
Об утверждении городской целевой

программы «Капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности

города Липецка на 2013 год»


В соответствии с Уставом города Липецка, постановлением администрации города Липецка от 05.03.2010  № 604 «О Порядке разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке и Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


1. Утвердить городскую целевую программу «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Липецка на 2013 год» (приложение).


2. Департаменту финансов администрации города Липецка (Н.Н. Фомина) при формировании бюджета на 2013 год предусмотреть средства, необходимые для реализации городской целевой программы «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Липецка на 2013 год».


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка С.Н. Трошкина.
Глава города Липецка 







М.В. Гулевский
           Приложение к постановлению

                       
                                  администрации города Липецка

   от 27.09.2012 № 1915

I. ПАСПОРТ

городской целевой программы «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Липецка на 2013 год».

	Наименование Программы


	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Липецка на 2013 год

	Заказчик городской Программы
	Администрация города Липецка

	Разработчик Программы
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	Исполнитель Программы
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	Основная цель  Программы
	Создание безопасных и комфортных условий пребывания для жителей города в объектах муниципальной собственности

	Объемы  финансирования с разбивкой по срокам реализации
	Общий объем финансирования программы в 2013 году составляет 19918,0 тыс. руб.



	Перечень целевых индикаторов


	 Удельный вес объектов муниципальной собственности, нуждающихся в капитальном ремонте.



	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	Увеличение количества капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности


II. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы.

Несмотря на проводимый текущий ремонт объектов муниципальной собственности, отдельные здания и сооружения не соответствуют техническим регламентам и санитарным требованиям и нуждаются в проведении капитального ремонта. 

Данную проблему предполагается решать с помощью мероприятий городской целевой программы «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Липецка на 2013 год».

 .
III. Цели и  задачи   программы

Основной целью Программы является создание безопасных и комфортных условий пребывания для жителей города в объектах муниципальной собственности. Программа предусматривает решение следующих задач:

- улучшение технического и санитарно-гигиенического состояния объектов муниципальной собственности.

IV. Система программных мероприятий городской целевой программы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Сроки исполнения 
	Объем финансирования  

 тыс. руб.

	
	
	
	
	2013



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Проведение капитального ремонта объекта муниципальной собственности ЗАГС, расположенного по адресу: ул. Ленина, 28
	Департамент градострои-тельства и архитектуры

администрации

г. Липецка
	2013
	5918,0

	2.


	Проведение капитального ремонта объекта муниципальной собственности МУ «Дом культуры «Рудничный», расположенного по адресу: ул. Ударников, 13 
	Департамент градострои-тельства и архитектуры

администрации

г. Липецка
	2013
	14000,0



	
	Итого 
	
	
	19918,0




V. Объемы и сроки финансирования программы


Общий объём бюджетного финансирования  составляет 19918,0 тыс. руб. 


Ассигнования, утверждённые в бюджете города Липецка на реализацию Программы,  доводятся департаментом финансов администрации города Липецка до распорядителя бюджетных средств – Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

VI. Управление программой и контроль за ходом её реализации
Выделенные ассигнования используются на реализацию программных мероприятий.

Определение объектов для проведения капитального ремонта зданий осуществляется с учётом оценки технического состояния зданий, сооружений, предписаний Управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Для проведения капитального ремонта зданий и инженерных сетей готовится проектно-сметная документация, в дальнейшем проводится размещение заказа на проведение капитального ремонта с определением подрядчика  в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Липецка № 604 от 05.03.2010 «О порядке разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке и порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке».

VII. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы.


Увеличение количества капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности.

VIII. Целевые индикаторы городской целевой программы

«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

 города Липецка на 2013 год»
	№

п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	
	2011
	2012
	Год плановой реализации программы

	
	
	
	
	
	2013

план

	1
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, нуждающихся в капитальном ремонте
	%
	49,01


	48,98


	48,94




Е.А. Губанов

