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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

06.07.2012_________                                      





№ 1153_







г. Липецк
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 30.09.2011
№ 1275
В связи с корректировкой программных мероприятий, администрация  города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести  в  постановление  администрации  города  Липецка от 30.09.2011 № 1275 "Об утверждении городской целевой программы "Развитие коммунальной инфраструктуры города Липецка в сфере водоотведения на 2012-2014 годы"  следующие изменения:

В приложении к постановлению:

1. В разделе IV "Система программных мероприятий"  таблицу изложить в следующей редакции:


	№

п/п
	Наименование

объекта
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Исполнитель
	Дата начала и окончания работ
	Виды работ
	Стоимость работ,  млн. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Система канализования пос. Северный Рудник 
	км
	3,1
	Департамент градострои-тельства и архитектуры
	2012
	ПИР
	3,6
	
	

	
	
	
	
	
	2013


	ПИР

СМР
	
	2,0*
34,5*
	

	
	
	
	
	
	2014
	СМР
	
	
	5*

	2.
	Канализование

жилых домов по ул. Сафонова и Энтузиастов
 г. Липецка 
	км
	2,35
	
	2012
	ПИР
	3.0
	
	

	
	
	
	
	
	2013
	ПИР
CМР
	
	0,3
*

1,7*
	

	
	
	
	
	
	2014
	СМР
	
	
	34,5*

	
	Итого
	
	
	
	
	
	6,6
	38,5*
	39,5*


И.о. главы города Липецка 





                   В.А. Мигита
"











