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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

17.12.2013 


                                 




№ 2932






г. Липецк

В связи с корректировкой программных мероприятий администрация города   
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление администрации города Липецка от 24.09.2012 
№ 1871 «Об утверждении городской целевой программы «Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания)  жилищного фонда города Липецка на 2013 – 2015 годы» (в редакции постановлений от 25.01.2013 № 122, от 27.03.2013 № 796, от 08.05.2013 № 1147, от 19.07.2013 № 1709, от 13.08.2013 № 1885) следующие изменения:

1. В приложении к постановлению:


Раздел VIII «Система целевых индикаторов Программы» изложить в следующей редакции:
«VIII. Система целевых индикаторов Программы

	Наименование показателей
	Ед. 

изм.
	       Значение целевого индикатора        

	
	
	2011

год

(факт)
	2012 год

(оценка)
	 Годы плановой реализации 

 Программы         

	
	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Количество           

расселяемых домов       

<*> Общее количество    

расселяемых домов не    

совпадает с суммарным погодам, т.к. из части    

домов переселение       

граждан осуществляется  

поэтапно
	шт. 
	20
	16
	28
	4
	5

	2. Количество           

переселяемых граждан    
	чел.
	476
	397
	453
	93
	100

	3. Общая площадь        

расселяемых жилых       

помещений               
	м2
	5375
	4465,8
	6961
	1198
	1261

	4. Доля площади         

расселенных домов от    

площади общего          

количества домов        

города Липецка,         

признанных                    аварийными на

момент разработки       

Программы (34036 м2)    

(нарастающим итогом)    
	%
	-
	-
	20,5%
	24%
	28%»


2. Приложения 1, 2, 3, 5 к городской целевой Программе «Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).
Глава города Липецка                                                                              М.В. Гулевский








Приложение к постановлению

 







администрации города Липецка

 







от 17.12.2013 №2932
 







Приложение 1

 







к  городской целевой программе

 







"Переселение граждан из  аварийного

 







(непригодного для проживания)

 







жилищного фонда города Липецка

 







на 2013-2015 годы"

Перечень домов (жилых помещений), мероприятия по переселению из которых, финансируются за счёт средств бюджета города Липецка в 2013 году

	№   п/п
	Адрес дома (жилого помещения), признанного аварийным (непригодным для проживания)
	Число зарегистрированных граждан, чел.
	Общая площадь помещений, м2
	Количество расселяемых помещений, ед.
	Стоимость переселения граждан, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	улица
	дом №
	номера расселяемых квартир
	
	
	
	

	1
	ул. Папина
	2
	3
	3
	76,10
	1
	857 456 

	2
	ул. Подсобное хозяйство треста "Липецкстрой"  
	1
	1
	2
	56,40
	1
	635 486 

	3
	ул. Подсобное хозяйство треста "Липецкстрой"  
	4
	1, 2, 3, 4
	11
	212,40
	4
	2 393 215 

	4
	ул. Новотепличная,            (дом связи)
	б/н
	2,3
	11
	111,60
	2
	1 257 452 

	5
	ул. Волгоградская
	9
	5, 6, 8
	8
	182,40
	3
	1 622 262 

	6
	ул. З. Космодемьянской
	211
	4
	4
	28,40
	1
	319 997 

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	39  
	667,30
	12  
	7 085 868 










Приложение 2

 







к городской целевой программе

 







Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда

 







города Липецка на 2013-2015 годы

Перечень многоквартирных домов, расселение которых начато в 2012 году и завершается в 2013 году, мероприятия по переселению из которых финансируются  за счёт средств фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Липецкой области и бюджета г. Липецка"
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным
	Документ, подтверждающий признание дома аварийным
	Планируемая дата окончания переселения
	Планируемая дата сноса МКД
	Число жителей всего, чел.
	Число жителей планируемых к переселению, чел.
	Огбщая площадь жилых помещений МКД
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Количество расселяемых жилых помещений
	Стоимость переселения граждан, руб.
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего по программе софинансирования
	в том числе 
	За счёт средств местного бюджета на оплату дополнительной стоимости и дополнительных метров
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта РФ
	за счёт средств местного бюджета на софинансирование
	
	

	
	улица
	дом №
	номер
	дата
	
	
	
	
	
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	
	
	
	
	

	1
	ул. Ударников
	27
	12
	23.04.2008
	2012 г.
	2013 г.
	14
	4
	192,40
	52,70
	52,70
	0,00
	1
	1
	0
	-
	-
	-
	-
	2152853,90 
	2152853,90 

	2
	ул. Ударников
	27
	12
	23.04.2008
	2012 г.
	2013 г.
	-
	0
	0,00
	1,10
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	30470
	19003
	2293
	9174
	0,00 
	30 470,00 

	3
	проезд Потапова 
	10
	11
	23.04.2008
	2012 г.
	2013 г.
	122
	19
	1213,20
	189,80
	26,80
	163,00
	7
	1
	6
	5257460
	3278552
	395782
	1583126
	9116846,10 
	14374306,10 

	4
	ул. Архангельская (кв. № 10) *
	1
	б/н
	16.06.2006
	2013 г.
	2014 г.
	39
	2
	600,50
	53,30
	53,30
	0,00
	1
	1
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	175
	25
	2006,10
	296,90
	132,80
	163,00
	9
	3
	6
	5287930
	3297555
	398075
	1592300
	11269700,00 
	16557630,00


*Переселение жителей из квартиры, расположенной по адресу: г.Липецк, ул.Архангельская, д.1 кв.10 осуществляется в квартиру,
расположенную по адресу: г.Липецк, ул.Свиридова, д.21, кв.43, приобретенную в 2012 году в рамках городской целевой программы

«Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка на 2009-2012 годы»

 











Приложение 3

 












к городской целевой программе

 












"Переселение граждан из аварийного  (непригодного для

 












проживания) жилищного фонда города Липецка

 












на 2013-2015 годы"

Перечень многоквартирных домов, расселение которых начато в 2013 году и завершается в 2014 году,  мероприятия по переселению из которых финансируются в 2013 году за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

областного бюджета  и бюджета города Липецка

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным
	Документ, подтверждающий признание дома аварийным
	Планируемая дата окончания переселения
	Планируемая дата сноса МКД
	Число жителей всего, чел.
	Число жителей планируемых к переселению, чел.
	Огбщая площадь жилых помещений МКД
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Количество расселяемых жилых помещений
	Стоимость переселения граждан, руб.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего по программе софинансирования
	в том числе 
	За счёт средств местного бюджета на оплату дополнительной стоимости и дополнительных метров
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта РФ
	за счёт средств местного бюджета на софинансирование
	
	

	
	улица
	дом №
	Номера расселяемых квартир
	номер
	дата
	
	
	
	
	
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	
	
	
	
	

	1
	ул. К. Шаталовой 
	12
	8
	б/н
	11.12.2007
	2014г.
	2015 г.
	45
	3
	593,20
	52,50
	52,50
	0,00
	1
	1
	0
	1498875
	684 927
	0
	813 948
	22 200  
	1 521 075

	2
	ул. Архангельская
	1
	5
	б/н
	16.06.2006
	2014 г.
	2015 г.
	39
	2
	600,50
	36,10
	36,10
	0,00
	1
	1
	0
	1 030 655
	470 969
	0
	559 686
	22 200  
	1 052 855  

	3
	ул. Архангельская
	3
	2, 3, 4, 5, 7, 8, 12
	б/н
	16.06.2006
	2014г.
	2015г.
	43
	23
	618,50
	362,00
	321,20
	40,80
	7
	6
	1
	10335100
	4 722 737
	0
	5 612 363
	133 200
	10 468 300  

	4
	ул. М. Расковой
	12
	1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8
	11
	11.12.2007
	2014 г.
	2015 г.
	25
	20
	418,00
	357,00
	247,80
	109,20
	8
	5
	3
	10192350
	4 657506  
	0
	5 534 844  
	133 200  
	10 325 550  

	5
	ул. Молодёжная
	5
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
	30
	30.09.2010
	2014 г.
	2015 г.
	46
	46
	643,60
	643,60
	568,10
	75,50
	16
	14
	2
	18374780  
	8 396 557  
	0
	9 978 223  
	244 200  
	18 618 980  

	6
	проезд Потапова
	7
	1, 3, 6, 8
	31
	27.10.2010
	2014 г.
	2015 г.
	24
	7
	380,10
	217,20
	217,20
	0,00
	4
	4
	0
	6 201 060  
	2 833 642  
	0
	3 367 418  
	88 800  
	6 289 860  

	7
	проезд Потапова
	9
	1, 3, 6, 7, 8
	40
	17.11.2010
	2014 г.
	2015 г.
	23
	17
	390,70
	262,00
	151,60
	110,40
	5
	3
	2
	7 480 100 
	3 418 114  
	0
	4 061 986  
	88 800  
	7 568 900  

	8
	ул. Папина
	2
	1, 4, 10, 11, (14;15), 16, 18, 19, 20, 21
	6
	19.04.2011
	2014 г.
	2015 г.
	30
	22
	286,90
	230,80
	138,20
	92,60
	10
	5
	5
	6 589 340  
	3 011 071  
	0
	3 578 269  
	88 800  
	6 678 140  

	9
	ул. Новотепличная,            (дом связи)
	б/н
	1, 4
	2
	12.02.2010
	2014 г.
	2015 г.
	16
	5
	218,20
	88,80
	47,40
	41,40
	2
	1
	1
	2 535 240  
	1 158 506  
	0
	1 376 734  
	44 400  
	2 579 640  

	10
	ул. Волгоградская
	9
	1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 7, 9, 9 "а", 10, 11, 12
	10
	19.04.2011
	2014 г.
	2015 г.
	47
	35
	978,20
	797,05
	573,50
	223,55
	14
	11
	3
	22755778  
	10398502  
	0
	12357276  
	288 600  
	23 044 378  

	11
	пер. Попова
	2
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 "а", 19, 20, 21, 22
	13
	29.06.2011
	2014 г.
	2015 г.
	55
	55
	554,80
	554,80
	209,20
	345,60
	23
	8
	15
	15839540  
	7 238 051  
	0
	8 601 489  
	199 800  
	16 039 340  

	12
	ул. Молодёжная
	9
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
	18
	04.08.2011
	2014 г.
	2015 г.
	38
	38
	672,70
	672,70
	553,20
	119,50
	16
	13
	3
	19205 585  
	8 776 202  
	0
	10429 383  
	244 200  
	19 449 785  

	13
	проезд Боевой
	11
	2, 3, 3, 4, 6, 7, 8
	3
	28.02.2008
	2014 г.
	2015 г.
	36
	25
	385,50
	282,00
	101,20
	180,80
	7
	3
	4
	8 051 100
	3 714 780
	1418552
	2 917 768
	111 000  
	8 162 100  

	14
	ул. Спиртзаводская
	9
	2, 2
	1
	12.02.2010
	2014 г.
	2015 г.
	24
	2
	378,50
	54,90
	40,50
	14,40
	2
	1
	1
	1 567 395  
	716 238  
	 
	851 157  
	22 200  
	1 589 595  

	15
	ул. 40 лет Октября
	7
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
	1
	11.12.2007
	2014 г.
	2015 г.
	26
	22
	248,70
	203,90
	61,10
	142,80
	7
	2
	5
	5 650 045  
	2 581 850  
	0
	3 068 195  
	66 600  
	5 716 645  

	16
	проспект Мира
	36
	16, 16
	8
	11.12.2007
	2014 г.
	2015 г.
	50
	6
	894,00
	55,80
	0,00
	55,80
	2
	0
	2
	1 593 090  
	727 980  
	0
	865 110  
	22 200  
	1 615 290  

	17
	ул. Астраханская
	2
	4, 4
	22
	11.08.2010
	2014 г.
	2015 г.
	25
	5
	391,10
	54,70
	23,70
	31,00
	2
	1
	1
	1 561 685  
	713 629  
	0
	848 056  
	22 200  
	1 583 885  

	18
	ул. 3 Сентября
	12
	10, 10
	11
	21.05.2010
	2014 г.
	2015 г.
	66
	3
	952,80
	59,70
	0,00
	59,70
	2
	0
	2
	1 704 435  
	778 860  
	0
	925 575  
	22 200  
	1 726 635  

	19
	ул. Молодёжная
	17
	1
	10
	21.05.2010
	2014 г.
	2015 г.
	47
	2
	508,30
	29,50
	29,50
	0,00
	1
	1
	0
	842 225  
	384 864  
	0
	457 361  
	0  
	842 225  

	20
	ул. Привокзальная
	1
	5
	29
	30.09.2010
	2014 г.
	2015 г.
	13
	3
	182,40
	68,10
	68,10
	0,00
	1
	1
	0
	1 944 255  
	888 449  
	0
	1 055 806  
	22 200  
	1 966 455  

	21
	ул. Северный Рудник
	4
	1, 4, 9, 12
	33
	17.11.2010
	2014 г.
	2015 г.
	50
	15
	674,70
	263,70
	133,00
	130,70
	4
	2
	2
	7 528 635  
	3 440 292  
	0
	4 088 343  
	88 800  
	7 617 435  

	22
	ул. Северный Рудник
	7
	1, 2, 4, 5, 8, 11, 
12
	34
	17.11.2010
	2014 г.
	2015 г.
	35
	22
	682,00
	452,70
	325,10
	127,60
	7
	5
	2
	12924 585  
	5 906 031  
	0
	7 018 554  
	177 600  
	13 102 185  

	23
	ул. Северный Рудник
	9
	8, 9, 12
	36
	17.11.2010
	2014 г.
	2015 г.
	35
	11
	656,00
	196,80
	0,00
	196,80
	3
	0
	3
	5 618 640  
	2 567 499  
	0
	3 051 141  
	66 600  
	5 685 240  

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	838
	389
	12309,40
	5996,35
	3898,20
	2098,15
	145
	88
	57
	171 024 493  
	78 187 256  
	1418552
	91 418 685  
	2 220 000  
	173 244 493  


 














Приложение 5

 














к городской целевой программе

 














"Переселение граждан из  аварийного

 














(непригодного для проживания)

 














жилищного фонда города Липецка

 














на 2013-2015 годы"

Перечень домов , мероприятия по переселению из которых, финансируются за счёт средств бюджета города в 2015 году

	№      п/п
	Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным
	Документ, подтверждающий признание дома аварийным
	Планируемая дата окончания переселения
	Планируемая дата сноса МКД
	Число жителей всего, чел.
	Число жителей планируемых к переселению, чел.
	Огбщая площадь жилых помещений МКД
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Количество расселяемых жилых помещений
	Стоимость переселения граждан, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	улица
	дом №
	Номера расселяемых квартир
	номер
	дата
	
	
	
	
	
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	частная 
собственность
	муниципальная собственность
	

	1
	ул. 40 лет Октября
	7
	7
	1
	11.12.2007
	2015
	2016
	26
	4
	248,70
	44,80
	0,00
	44,80
	1
	0
	1
	1775908

	2
	проезд Боевой
	11
	1, 5
	3
	28.02.2008
	2015
	2016
	36
	11
	385,50
	103,50
	103,50
	0,00
	2
	0
	2
	4102658

	3
	проезд Боевой
	17
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	20
	10.06.2009
	2015
	2016
	28
	28
	392,90
	392,90
	187,30
	205,60
	8
	4
	4
	15573896

	4
	ул. Спиртзаводская
	9
	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	1
	12.02.2010
	2015
	2016
	24
	22
	378,50
	309,20
	269,00
	40,20
	7
	2
	0
	12256195

	5
	ул. Северный Рудник
	4
	2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
	33
	17.11.2010
	2015
	2016
	50
	35
	674,70
	411,00
	353,30
	57,70
	8
	7
	1
	16291343

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164
	100
	2080,30
	1261,40
	913,10
	348,30
	26
	13
	8
	50000000


Корвяков Н.Ф.
О внесении изменений в


постановление администрации


города Липецка от 24.09.2012 № 1871












































