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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


15.03.2022											№ 403
г. Липецк


О внесении изменений в постановление 
администрации города Липецка 
от 14.10.2016 № 1857


В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 08.02.2022 № 55 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года № 588 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» в целях реализации проектов по развитию территорий, администрация города



П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 14.10.2016            № 1857 «Об утверждении муниципальной  программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» (в редакции постановлений        от 06.12.2016 № 2196, от 03.04.2017 № 500, от 26.05.2017 № 860, от 15.08.2017     № 1472, от 04.09.2017 № 1728, от 29.12.2017 № 2640, от 19.02.2018 № 224,       от 19.04.2018 № 616, от 31.05.2018 № 872, от 24.09.2018 № 1711, от 23.10.2018     № 1926, от 29.12.2018 № 2521, от 25.03.2019 № 481, от  21.05.2019 № 883,        от 09.10.2019 № 1988, от 08.11.2019 № 2205, от 30.12.2019 № 2589,                    от 29.01.2020 № 66, от 13.05.2020 № 628, от 09.09.2020 № 1495, от 19.10.2020  № 1872, от 29.12.2020 № 2511, от 24.02.2021 № 234, от 19.05.2021 № 887,         от 27.12.2021 № 2967, от 30.12.2021 № 3053, от 15.02.2022 № 244), следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»:

1.1.1. В позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «1231935,0» заменить цифрами «1231934,9», цифры «126271,0» заменить цифрами «126270,9»;
1.1.2. Позицию «Показатели задачи» дополнить строками следующего содержания:
«- количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры, реализованных в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории, в целях обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект
- количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию»; 
	1.2. В разделе 5. «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу «Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» изложить в следующей редакции:
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«Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»
	№
п/п
	Наименование подпрограммы
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	

Муниципальная программа «Градостроитель
ная деятельность на территории города Липецка»
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024
	168311,9
	151753,0
	148097,5
	167474,2
	203119,3
	130467,0
	121761,7
	126270,9

	
	
	департамент развития территории администрации города Липецка 
	2021
	
	
	
	
	14679,4
	0
	0
	0

	[bookmark: sub_50210]1
	


Подпрограмма 1 «Развитие территории города Липецка»
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024
	153811,9
	139753,0
	148097,5
	145877,1
	127283,8
	122218,8
	121761,7
	82586,1

	
	
	департамент развития территории администрации города Липецка
	2021
	
	
	
	
	14679,4
	0
	0
	0

	1.1
	Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 «Организация разработки градостроитель
ной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ»
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024
	16700,0
	19430,0
	11204,4
	9632,4
	12957,7
	11108,7
	4121,6
	8631,3

	1.2




	Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 «Содержание муниципального геофонда» 
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024
	360,0
	360,0
	300,0
	306,0
	306,0
	306,0
	186,0
	185,6

	[bookmark: sub_50213]1.3
	
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 «Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка»
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024
	136751,9
	119963,0
	135836,6
	135417,6
	113784,1
	110804,1
	117454,1
	73769,2

	
	
	департамент развития территории администрации города Липецка
	2021
	
	
	
	
	14679,4
	0
	0
	0

	[bookmark: sub_50211]1.4
	Региональный проект «Жилье» (подготовка и внесение изменений в документацию по планировке территорий городских округов на условиях софинансирова
ния с областным бюджетом)
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2019 - 2021
	0
	0
	756,5
	521,0
	236,0
	0
	0
	0

	[bookmark: sub_5022]2
	Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой»
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024
	14500,0
	12000,0
	0
	21597,1
	75835,5
	8248,2
	0
	43684,8

	[bookmark: sub_50221]2.1
	Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматриваю
щих строительство жилья»
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	
2017 - 2024
	14500,0
	12000,0
	0
	2295,3
	75835,5
	8248,2
	0
	0

	2.1.1
	Жилой район «Елецкий» в Советском округе г. Липецка. Среднеэтажная застройка. Наружные инженерные сети 
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	8248,2
	0
	0

	2.1.2
	Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области 
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2022-2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Региональный проект «Жилье» 
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2020-2024
	0
	0
	0
	19301,8
	0
	0
	0
	43684,8

	2.2.1
	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2020
	0
	0
	0
	19301,8
	0
	0
	0
	0

	2.2.2
	Стимулирование программ развития жилищного строительства
в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий  

	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	43684,8


   »;

1.3. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»

	№ п/п
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»
	Всего
	787755,5
	1049171,1
	154944,3
	796250,4
	219922,4
	1075137,0
	1066669,7
	1174706,9

	
	
	федеральный бюджет
	407371,0
	612136,6
	0
	611225,0
	0
	0
	0
	1006074,9

	
	
	областной бюджет
	212072,6
	285281,5
	6846,8
	17551,2
	2123,7
	944670,0
	944908,0
	42361,1

	
	
	бюджет города
	168311,9
	151753,0
	148097,5
	167474,2
	217798,7
	130467,0
	121761,7
	126270,9

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие территории города Липецка»
	Всего
	155296,9
	141190,2
	154906,1
	150560,4
	144086,9
	122218,8
	121761,7
	82586,1

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	1485,0
	1437,2
	6808,6
	4683,3
	2123,7
	0
	0
	0

	
	
	бюджет города
	153811,9
	139753,0
	148097,5
	145877,1
	141963,2
	122218,8
	121761,7
	82586,1

	2
	Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой»
	Всего
	632458,6
	907980,9
	38,2
	645690,0
	75835,5
	952918,2
	944908,0
	1092120,8

	
	
	федеральный бюджет
	407371,0
	612136,6
	0
	611225,0
	0
	0
	0
	1006074,9

	
	
	областной бюджет
	210587,6
	283844,3
	38,2
	12867,9
	0
	944670,0
	944908,0
	42361,1

	
	
	бюджет города
	14500,0
	12000,0
	0
	21597,1
	75835,5
	8248,2
	0
	
43684,8


»;

 
1.4. Раздел 9 «Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«9. Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы
Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»
«
	 №
п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Ед. изме
рения
	2 года, предшествующие реализации муниципаль
ной программы
	Значения целевых индикаторов (показателей задач)
	Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)

	
	
	
	
	годы реализации муниципальной программы
	

	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Цель: Создание комфортной городской среды путем реализации современной политики в градостроительстве

	2
	Целевой индикатор 1:
Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	73,0
	74,0
	75,0
	74,0
	78,0
	91,0
	82,0
	83,0
	84,0
	85,0
	Социологическое исследование

	[bookmark: sub_9013]3
	Целевой индикатор 2:
Ввод нового жилья на 1 жителя
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	кв. м./чел.
	1,08
	1,081
	1,082
	0,79
	0,66
	1,31
	1,10
	1,11
	1,12
	1,13
	кв. м введенных в эксплуатацию / количество жителей (данные департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка)

	4
	Целевой индикатор 3:
Объем жилищного строительства
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	тыс. 
кв. м
	0
	0
	0
	0
	336
	665
	555
	560
	565
	570
	Объем жилищного строительства

	[bookmark: sub_9015]5
	Задача: Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка

	6
	Показатель 1 задачи:
Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог)
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	45,5
	48,3
	59,8
	61,9
	64,0
	65,1
	65,1
	65,1
	65,1
	65,1
	Площадь территории разработанных проектов планировки / Площадь территории требуемых проектов планировки х 100 % (данные департамента градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка)

	7
	Показатель 2 задачи:
Удельный вес материалов муниципального геофонда М 1:500 в общем объеме территории города Липецка (нарастающий итог)
	департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	74,0
	74,5
	75,0
	75,5
	76,0
	76,5
	76,8
	78,5
	78,5
	78,5
	Количество существующей топографичес
кой съемки М 1:500 / Количество требуемой х 100% (данные департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка)

	[bookmark: sub_9018]8
	Показатель 3 задачи: количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	шт.
	0
	0
	1
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	Количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры

	9
	Показатель 4 задачи:
Доля градостроительных документов, размещенных в единой информационной системе обеспечения градострои
тельной деятельности, в общем количестве градострои
тельных документов
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	Количество градостроительных документов, размещенных в единой информационной системе обеспечения градостроительной деятельности / Общее количество градостроительных документов х 100 % (данные департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка)

	10
	Показатель 5 задачи:
Количество выданных разрешений на строительство
	департамент градострои
тельства и архитектуры администрации города Липецка
	шт.
	0
	0
	0
	0
	262
	279
	151
	154
	157
	160
	Количество выданных разрешений на строительство

	11
	Показатель 6 задачи:
Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры, реализованных в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории, в целях обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект
	департамент градострои
тельства и архитектуры администрации города Липецка
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	Определяется как сумма введенных в эксплуатацию за отчётный год объектов инфраструктуры в рамках реализации инфраструктур
ных проектов 

	12
	Показатель 7 задачи:
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию
	департамент градострои
тельства и архитектуры администрации города Липецка
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	Определяется как сумма объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, за отчетный год


           ».
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2. В приложении 1 к муниципальной программе города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»:
2.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие территории города Липецка» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «1099754,2» заменить цифрами «1056069,3», цифры «126271,0» заменить цифрами «82586,1»;
	2.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» цифры «1099754,2» заменить цифрами «1056069,3», цифры «126271,0» заменить цифрами «82586,1». 
	3. В приложении 2 к муниципальной программе города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»:
	3.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:
«
	Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Общий объем финансирования составляет 175865,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 14500,0 тыс. рублей,
2018 год – 12000,0 тыс. рублей,
2019 год – 0 тыс. рублей,
2020 год – 21597,1 тыс. рублей,
2021 год – 75835,5 тыс. рублей,
2022 год – 8248,2 тыс. рублей,
2023 год – 0 тыс. рублей,
2024 год – 43684,8 тыс. рублей»;




3.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться из бюджета города Липецка. 
Общий объем финансирования из бюджета города составляет – 175865,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 14500,0 тыс. рублей,
2018 год – 12000,0 тыс. рублей,
2019 год – 0 тыс. рублей,
2020 год – 21597,1 тыс. рублей, 
2021 год – 75835,5 тыс. рублей,
2022 год – 8248,2 тыс. рублей,
2023 год – 0 тыс. рублей,
2024 год – 43684,8 тыс. рублей».
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