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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

03.12.2012                                      





             № 2586






г. Липецк
О внесении изменений 
в постановление  администрации 
города Липецка   
от 30.09.2011 № 1272
В связи с корректировкой программных мероприятий, администрация города   
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление администрации города Липецка от 30.09.2011               № 1272 «Об утверждении городской целевой программы «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения города Липецка» на 2012-2014 годы» (в редакции постановлений от 10.11.2011 № 1503, от 13.11.2012 № 2340) следующие изменения:

1. В приложении к постановлению:

1.1. В разделе I «Паспорт программы «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения города Липецка» на 2012 - 2014 годы» в позиции «Объемы финансирования с разбивкой по срокам реализации» цифры «40000,0» заменить цифрами «36400,0», цифры «5000,0» заменить цифрами «1400,0».
1.2. Таблицу раздела IV «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения
	Объем финансирования, 
тыс. руб.

	1.
	Разработка проектно-сметной документации:
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2012 год
	1400,00

	
	
	
	2013 год
	3100,0

	
	
	
	2014 год
	4288,14


	
	- на строительство сетей наружного освещения

(перечень адресов в приложении №1)
	
	2012 год
	55,0

	
	
	
	2013 год
	2600,0

	
	
	
	2014 год
	445,0

	
	- на реконструкцию сетей наружного освещения

(перечень адресов в приложении №2)
	
	2012 год
	1345,0

	
	
	
	2013 год
	500,0

	
	
	
	2014 год
	3843,14

	2.
	Выполнение строительно-монтажных работ сетей наружного освещения (перечень адресов в приложении         № 1)
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2012 год
	0,0

	
	
	
	2013 год
	10660,0

	
	
	
	2014 год
	6675,0

	3.
	Выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения

(перечень адресов в приложении №2)
	
	2012 год
	0

	
	
	
	2013 год
	6240,0

	
	
	
	2014 год
	4036,86

	
	Всего по годам
	
	2012 год
	1400,00

	
	
	
	2013 год
	20000,0

	
	
	
	2014 год
	15000,0

	
	Итого по Программе:
	
	
	36400,00


1.3. В разделе V «Объемы и сроки финансирования»:
а) в абзаце втором цифры «40000,0» заменить цифрами «36400,0»;
б) в абзаце третьем цифры «5000,0» заменить цифрами «1400,0».

2. В таблице приложения № 1 к городской целевой программе «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения города Липецка» на 2012-2014 годы»:
а) подраздел «2012 год» изложить в следующей редакции:
	«2012 год

	1.
	Сети наружного освещения в районе Опытной станции
(ул. Отрадная)
	0,32
	55,00
	0,00
	55,00

	
	Итого на 2012 год:
	
	55,00
	0,00
	55,00


б) в строке «Всего»  цифры «6145,0» заменить цифрами «3100,0», цифры «23480,00» заменить цифрами «20435,00».
3. В таблице приложении № 2 к городской целевой программе «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения города Липецка» на 2012-2014 годы»:

а) подраздел «2012 год» изложить в следующей редакции:

	2012 год

	1.
	Октябрьский мост
	8,2
	1336,60
	0,0
	1336,60

	2.
	Проезд от ул.     
З. Космодемьянской
до ЖБИ
	1,6
	    8,40
	0,0
	     8,40

	
	Итого на 2012 год
	      
	1345,00
	0,0
	1345,00


б) в строке «Всего» цифры «6243,14» заменить цифрами «5688,14», цифры «16520,00» заменить цифрами «15965,00».
Глава города Липецка                                                                            М.В. Гулевский
