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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.03.2020											№ 412
г.Липецк


О внесении изменений
в постановление администрации
города Липецка от 14.10.2016 № 1856



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.12.2019 № 1034 «О бюджете города Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с корректировкой программных мероприятий, администрация города


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 14.10.2016
№ 1856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» (в редакции постановлений от 27.02.2017 № 253, от 19.03.2018 № 370, от 21.06.2018 № 1022, от 29.12.2018     № 2550, от 27.03.2019 № 494/1, от 30.04.2019 № 794, от 07.06.2019 № 1049, от 05.11.2019 № 2186, от 31.12.2019 № 2631) следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «2 172 693,93» заменить цифрами «2 197 713,56», цифры       «366 077,36» заменить цифрами «425 451,59», в строке «2021 год» цифры «130 631,50» заменить цифрами «112 254,20», в строке «2022 год» цифры «130 631,50» заменить цифрами «114 654,20».
1.2. В разделе V. «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу «Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции:

1

3


«Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

	№
п/п
	Наименование подпрограммы
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	565 855,58
	194 257,64
	233 946,12
	393067,47
	108 660,00
	111 060,00
	121 573,50
	121 573,50

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	43 834,43
	119 864,28
	98 475,69
	28 367,92
	0,00
	0,00
	 6 000,00
	6 000,00

	
	
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	2 850,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 350,00
	1 938,00
	1 938,00
	1 938,00
	1 938,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	491,00
	1 221,00
	2 575,30
	476,00
	476,00
	476,00
	333,00
	333,00

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	882,40
	3 387,60
	1 611,90
	918,30
	918,30
	918,30
	552,00
	552,00

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	173,76
	86,32
	137,3
	145,90
	145,90
	145,90
	119,00
	119,00

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	39,54
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	
	
	Управление Правобережным округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	36,00
	19,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00

	
	
	Управление Советским округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	14,00
	15,00
	20,00
	20,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	
	
	Управление Левобережным округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	40,00
	12,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00

	
	
	Управление Октябрьским округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	0,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	
	
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2017 - 2021 годы
	7 763,70
	919,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация города Липецка
	2018 - 2019 годы
	0,00
	90,00
	611,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Подпрограмма 1
«Жилищное хозяйство»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	344 634,51
	189 770,11
	231 619,62
	388 947,07
	74 810,00
	74 810,00
	121 573,50
	121 573,50

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	0,00
	0,00
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	2 850,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 350,00
	1 938,00
	1 938,00
	1 938,00
	1 938,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	491,00
	491,00
	475,30
	476,00
	476,00
	476,00
	333,00
	333,00

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	882,40
	917,60
	921,90
	918,30
	918,30
	918,30
	552,00
	552,00

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	173,76
	86,32
	137,3
	145,90
	145,90
	145,90
	119,00
	119,00

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	39,54
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	
	
	Управление Правобережным округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	36,00
	19,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00

	
	
	Управление Октябрьским округом администрации города Липецка
	2018 - 2024 годы
	0,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	
	
	Управление Советским округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	14,00
	15,00
	20,00
	20,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	
	
	Управление Левобережным округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	40,00
	12,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	172 181,29
	0,00
	36 340,4
	83 782,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	0,00
	0,00
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Основное мероприятие 2 «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	70 282,80
	72 710,80
	62 638,00
	29 140,00
	7 083,00
	6 370,20
	57 114,00
	57 114,00

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	39,54
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	
	
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	2 850,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 350,00
	1 938,00
	1 938,00
	1 938,00
	1 938,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	491,00
	491,00
	475,30
	476,00
	476,00
	476,00
	333,00
	333,00

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	173,76
	86,32
	137,30
	145,90
	145,90
	145,90
	119,00
	119,00

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	882,40
	917,60
	921,90
	918,30
	918,30
	918,30
	552,00
	552,00

	1.1.3.
	Основное мероприятие 3 «Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	17 661,00
	18 754,43
	20 573,20
	20 264,00
	20 214,00
	20 214,00
	17 978,50
	17 978,50

	1.1.4.
	Основное мероприятие 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	28 161,10
	31 283,30
	24 712,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Основное мероприятие 5
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	3 824,67
	6 814,45
	13 414,12
	8 137,40
	3 172,00
	3 172,00
	3 136,00
	3 136,00

	
	«Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.
	Основное мероприятие 6 «Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	2 264,00
	2 154,60
	1 500,60
	1 308,60
	0,00
	0,00
	800,00
	800,00

	
	
	Управление Правобережным округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	36,00
	19,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00

	
	
	Управление Советским округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	14,00
	15,00
	20,00
	20,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	
	
	Управление Октябрьским округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	0,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	
	
	Управление Левобережным округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	40,00
	12,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00

	1.1.7.
	Основное мероприятие 7
«Снос расселенных аварийных домов города Липецка»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	4 915,00
	14 387,35
	2 930,10
	6 047,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.8.
	Основное мероприятие 8 «Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	43 544,65
	42 665,18
	44 035,60
	44 511,00
	44 341,00
	44 341,00
	42 545,00
	42 545,00

	1.1.9.
	Основное мероприятие 9 «Модернизация контейнерных площадок»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	2017 - 2024 годы
	1 800,00
	1 000,00
	25 475,00
	1 940,00
	0,00
	712,80
	0,00
	0,00

	1.1.10
	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2020-2022 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	193 815,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Подпрограмма 2
«Коммунальное хозяйство»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	2017 - 2024 годы
	220 231,91
	1 000,00
	2 080,00
	3 988,40
	27 600,00
	30 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	42 467,48
	114 361,60
	93 081,80
	19 649,92
	0,00
	0,00
	6 000,00
	6 000,00

	1.2.1.
	Основное мероприятие 1 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ» 
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	42 467,48
	114 361,60
	93 081,80
	19 649,92
	0,00
	0,00
	6 000,00
	6 000,00

	
	
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 
годы
	219 231,91
	0,00
	1 060,00
	1 990,90
	27 600,00
	30 000,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.
	Основное мероприятие 2 «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	1 000,00
	1 000,00
	1 020,00
	1 997,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Подпрограмма 3 «Энергосбереже
ние и повышение энергетической эффективности»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	2017 - 2024 годы
	989,16
	3 487,53
	246,50
	132,00
	6 250,00
	6 250,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка

	2017 - 2021 годы
	7 763,70
	919,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	2017 - 2022 годы
	1 366,96
	5 502,68
	4 693,89
	8 718,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация города Липецка
	2018 -2019 годы
	0,00
	90,00
	611,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка

	2018 -2021 годы
	0,00
	2 470,00
	690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

	2018 -2021 годы
	0,00
	730,00
	2 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.
	Основное мероприятие 1 «Мероприятие по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабже ния»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	2017 - 2024 годы
	989,16
	3 487,53
	246,50
	132,00
	6 250,00
	6 250,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

города Липецка
	2017 - 2021 годы
	7 763,70
	919,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	2017 - 2022 годы
	1 366,96
	5 502,68
	4 693,89
	8 718,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация города Липецка
	2018 -2019 годы
	0,00
	90,00
	611,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка

	2018 -2021 годы
	0,00
	2 470,00
	690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

	2018 -2021 годы
	0,00
	730,00
	2 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00».



1.3. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции:

«Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	N п/п
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	Всего
	849 018,15
	421 059,49
	931 909,53
	503 285,16
	176 210,37
	200 377,39
	155 434,28
	155 434,28

	
	
	федеральный бюджет
	119 104,41
	4 114,46
	422 250,48
	17 528,93
	16 911,20
	15 403,33
	17 802,78
	17 802,78

	
	
	областной бюджет
	107 933,32
	94 668,19
	169 825,74
	60 304,64
	47 044,97
	70 319,86
	7 000,00
	7 000,00

	
	
	бюджет города
	621 980,42
	322 276,84
	339 833,31
	425 451,59
	112 254,20
	114 654,20
	130 631,50
	130 631,50

	1.1.
	Подпрограмма 1
	Всего
	543 455,49
	208 324,83
	561 920,69
	431 796,84
	117 360,37
	139 127,39
	149 434,28
	149 434,28

	
	«Жилищное хозяйство»
	федеральный бюджет
	119 104,41
	4 114,46
	273 901,78
	17 528,93
	16 911,20
	15 403,33
	17 802,78
	17 802,78

	
	
	областной бюджет
	75 189,88
	10 494,34
	51 688,79
	21 304,64
	22 044,97
	45 319,86
	7 000,00
	7 000,00

	
	
	бюджет города
	349 161,21
	193 716,03
	236 330,12
	392 963,27
	78 404,20
	78 404,20
	124 631,50
	124 631,50

	1.2.
	Подпрограмма 2
	Всего
	262 699,39
	115 361,60
	304 589,11
	37 638,32
	27 600,00
	30,000,00
	6 000,00
	6 000,00

	
	«Коммунальное хозяйство»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	148 348,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	61 078,61
	14 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	262 699,39
	115 361,60
	95 161,80
	23 638,32
	27 600,00
	30 000,00
	6 000,00
	6 000,00

	1.3.
	Подпрограмма 3
	Всего
	42 863,26
	97 373,07
	65 399,73
	33 850,00
	31 250,00
	31 250,00
	0,00
	0,00

	
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	областной бюджет
	32 743,44
	84 173,85
	57 058,34
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	10 119,82
	13 199,22
	8 341,39
	8 850,00
	6 250,00
	6 250,00
	0,00
	0,00».


1.4.  В разделе IX. «Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы» таблицу «Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

	N
п/п
	Наименование
	Ответственный  
исполнитель
(соисполнитель)
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов (показателей задач)
	Методика формирования
целевых индикаторов (показателей задач)

	
	
	
	
	2 года, предшествующие реализации муниципальной программы
	Годы реализации муниципальной программы
	

	
	
	
	
	2015 год (факт)
	2016 год (оценка)
	2017 год (план)
	2018 год
(план)
	2019
 год (план)
	2020 год (план)
	2021 год (план)
	2022 
год 
(план)
	2023 год (план)
	2024 год (план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Цель - Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, стабильного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, кардинальное повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан

	1.1.
	Целевой индикатор 1
Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	19,00
	10,00
	19,00
	23,00
	26,50
	27,00
	27,50
	28,00
	28,50
	29,00
	Социологические исследования, проводимые отделом взаимодействия со СМИ администрации города Липецка

	2.
	Задача 1 - Обновление жилищного фонда

	2.1.
	Показатель 1 Задачи 1
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	5,00
	21,37
	12,90
	30,30
	38,50
	53,90
	67,10
	77,50
	88,80
	100,00
	(Количество отремонтированных домов) / (количество домов, требующих капитального ремонта) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	2.2.
	Показатель 2 Задачи 1
Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	1,48
	1,71
	3,30
	9,30
	22,0
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	(Количество приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд) / (количество требуемых жилых помещений для муниципальных нужд) (данные ведомственной отчетности)

	2.3.
	Показатель 3 Задачи 1
Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	65,40
	87,70
	13,10
	13,00
	12,3
	12,17
	19,66
	30,75
	60,61
	89,91
	(Расселяемая площадь жилых помещений в текущем году) / (площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	2.4.
	Показатель 4 Задачи 1
Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	57,47
	63,22
	9,26
	46,3
	29,55
	28,98
	28,98
	28,98
	28,98
	28,98
	(Количество снесенных аварийных домов) / (количество домов, подлежащих сносу) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	2.5.
	Показатель 5 Задачи 1
Удельный вес общей площади ветхих и аварийных домов во всем жилищном фонде
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	Нет данных
	Нет данных
	0,85
	0,82
	0,86
	0,83
	0,83
	0,81
	0,70
	0,59
	Общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом) / общая площадь жилищного фонда (нарастающим итогом) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	2.6.
	Показатель 6 Задачи 1
Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	Нет данных
	Нет данных
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	(Количество контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год / количество контейнерных площадок, модернизация которых фактически выполнена) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	3.
	Задача 2 - Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	Показатель 1 Задачи 2
Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водопроводом
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	95,10
	95,10
	95,00
	95,10
	95,20
	95,30
	95,40
	95,40
	95,40
	95,40
	Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Липецкой области

	3.2.
	Показатель 2 Задачи 2
Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водоотведением (канализацией)
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	94,10
	94,10
	94,10
	94,20
	94,40
	94,40
	94,50
	94,50
	94,50
	94,50
	Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Липецкой области, статистического сборника "Жилищный фонд Липецкой области"

	4.
	Задача 3 - Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием

	4.1.
	Показатель Задачи 3
Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	46,10
	57,90
	46,20
	27,3
	15,20
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	(Количество принятых в муниципальную собственность инженерных сетей) / (общее количество выявленных бесхозяйных сетей) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	5.
	Задача 4 - Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности

	5.1.
	Показатель 1 Задачи 4
Оснащенность муниципальных квартир приборами учета
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	Нет данных
	Нет данных
	46,00
	46,40
	46,50
	46,40
	46,40
	46,40
	46,40
	46,40
	(Кол-во муниципальных квартир, оснащенных индивид. приборами учета) / (общее кол-во муниципальных квартир в городе) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	5.2.
	Показатель 2 Задачи 4
Доля многоквартирных домов, вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, вновь построенных и капитально отремонтированных
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	Нет данных
	7,90
	11,30
	14,60
	17,90
	21,20
	24,60
	27,90
	31,20
	34,50
	(Количество многоквартирных домов, вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности) / (общее количество многоквартирных домов, планируемых вновь построить и капитально отремонтировать за период с 2011 по 2035 год) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	5.3.
	Показатель 3 Задачи 4
Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	Тыс. кВт
	Нет данных
	Нет данных
	347,63
	595,10
	396,28
	347,7
	396,28
	396,28
	396,28
	396,28
	Данные ведомственной отчетности

	5.4.
	Показатель 4 Задачи 4
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	Тыс. Гкал
	Нет данных
	Нет данных
	1,62
	6,38
	3,58
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	Данные ведомственной отчетности

	5.5.
	Показатель 5 Задачи 4
Экономия газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	Тыс. куб. м
	Нет данных
	Нет данных
	4,19
	145,2
	139,2
	176,26
	266,87
	321,46
	321,46
	321,46
	Данные ведомственной отчетности                       


.»





	2. В приложении №1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:
2.1. В разделе I. «Паспорт подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «1 624 180,63» заменить цифрами «1 578 242,03», цифры «346 447,27» заменить цифрами «392 963,27», в строке «2021 год» цифры «124 631,50» заменить цифрами «78 404,20», в строке «2022 год» цифры «124 631,50» заменить цифрами «78 404,20».
2.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» цифры «1 624 180,63» заменить цифрами «1 578 242,03», цифры «346 447,27» заменить цифрами «392 963,27», в строке «2021 год» цифры «124 631,50» заменить цифрами «78 404,20», в строке «2022 год» цифры «124 631,50» заменить цифрами «78 404,20».
  3. Приложения № 1, 3 к подпрограмме 1 «Жилищное хозяйство» изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).
4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:
4.1. В разделе I. «Паспорт подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «514 352,88» заменить цифрами «566 461,11», цифры «17 130,09» заменить цифрами «23 638,32», в строке   «2021 год» цифры «6 000,00» заменить цифрами «27 600,00», в строке «2022 год» цифры «6 000,00» заменить цифрами «30 000,00».
4.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» цифры «514 352,88» заменить цифрами «566 461,11», цифры «17 130,09» заменить цифрами «23 638,32», в строке   «2021 год» цифры «6 000,00» заменить цифрами «27 600,00», в строке «2022 год» цифры «6 000,00» заменить цифрами «30 000,00».
5. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:
5.1. В разделе I. «Паспорт подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «34 160,43» заменить цифрами «53 010,43», цифры «2 500,00» заменить цифрами «8 850,00», в строке   «2021 год» цифры «0,00» заменить цифрами «6 250,00», в строке «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами                   «6 250,00».
5.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» цифры «34 160,43» заменить цифрами «53 010,43», цифры «2 500,00» заменить цифрами «8 850,00», в строке   «2021 год» цифры «0,00» заменить цифрами «6 250,00», в строке «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами  «6 250,00».


Глава города Липецка                                                                          Е.Ю.Уваркина

														Приложение № 1
														к постановлению администрации
														города Липецка
														от 23.03.2020 № 412

														«Приложение № 1 к подпрограмме 1
														«Жилищное хозяйство»
	ПЕРЕЧЕНЬ  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ  РАССЕЛЕНИЮ В 2017 -2024 ГГ.

	№ п/п
	Адрес
МКД
	№ расселяемых квартир
	Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным
	Планируемая дата  окончания
переселения
	Планируемая дата сноса МКД
	Число жителей всего
	Число жителей планируемых
 к переселению
	Общая площадь жилых
помещений МКД
	Количество расселяемых жилых
помещений
	Расселяемая площадь жилых
помещений
	Стоимость переселения граждан
	за счёт средств местного бюджета на оплату дополнительной стоимости и дополнительных метров
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего 
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частная
собственность
	муниципальная
собственность
	
	частная
собственность
	муниципальная
собственность
	
	за счет средств
Фонда
	за счёт средств бюджета субъекта РФ
	за счёт средств местного бюджета на софинансирование
	
	

	
	
	
	Номер
	Дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	чел.
	чел.
	кв.м
	ед.
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	 
	руб.

	Перечень аварийных домов (жилых помещений),   расселение которых начато в 2016 году и завершается в 2017 году

	1
	 ул Фабричная д.5
	1, 1, 2, 2, 3,  4, 5, 5 "а", 6, 7, 8
	7
	19.04.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	29
	29
	378,90
	11
	3
	8
	378,9
	108,3
	270,6
	13 150 664,04
	5 222 820,38
	3 967 233,97
	3 960 609,69
	3 433 359,28
	16 584 023,32

	2
	 ул Фабричная д.4
	1, 1, 2, 2, 3,  3, 4, 4"а", 5, 6, 7, 8
	7
	19.04.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	23
	23
	403,30
	12
	7
	5
	456,65
	276,7
	179,95
	14 340 738,36
	5 693 196,48
	4 323 380,68
	4 324 161,20
	5 052 738,44
	19 393 476,80

	3
	 ул Северный рудник д.11
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12
	9
	19.04.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	43
	43
	668,20
	13
	5
	8
	668,2
	215,3
	452,9
	20 647 339,51
	8 163 888,46
	6 241 725,53
	6 241 725,52
	8 731 782,15
	29 379 121,66

	4
	 ул Ильича д.11
	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
	11
	29.06.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	53
	53
	853,20
	18
	14
	4
	804,0
	650,9
	153,1
	23 706 640,82
	9 383 485,53
	7 169 808,01
	7 153 347,28
	8 337 347,18
	32 043 988,00

	5
	 ул Волгоградская д.13
	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
	12
	29.06.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	54
	54
	990,80
	18
	14
	4
	908,4
	677,1
	231,3
	26 589 669,80
	10 510 436,27
	8 039 616,74
	8 039 616,79
	10 997 142,60
	37 586 812,40

	6
	 ул З.Космодемьянской д.202
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	22
	04.08.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	28
	28
	369,10
	8
	6
	2
	369,1
	284,1
	85
	11 305 165,95
	4 445 952,18
	3 429 606,80
	3 429 606,97
	5 703 874,62
	17 009 040,57

	7
	 ул 6 Гвардейской Дивизии д.23
	1, 2, 3, 5, 6, 7,  9, 10, 11, 12, 13,  14, 15, 16
	49
	07.09.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	33
	33
	522,00
	14
	14
	0
	459,1
	459,1
	0
	12 711 987,62
	5 040 529,71
	3 836 242,60
	3 835 215,31
	6 192 209,03
	18 904 196,65

	8
	 ж/д_будка 265 км д.3
	1, 3
	52
	07.09.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	4
	4
	133,80
	2
	0
	2
	133,8
	0
	133,8
	3 937 635,26
	1 558 957,94
	1 188 703,11
	1 189 974,21
	845 714,74
	4 783 350,00

	9
	 ул Ленинградская д.16
	1,2,3,3, 4,5,6,7,7,7,8
	50
	07.06.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	23
	23
	504,60
	11
	8
	3
	504,6
	333,0
	171,6
	15 374 106,71
	6 078 869,98
	4 647 618,37
	4 647 618,36
	8 201 807,43
	23 575 914,14

	10
	 ул Волгоградская д.16
	1,2,3,3,4,5,6,7,8, 8, 9,10,11,12,13,14,15,15,16,17,18
	51
	07.09.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	52
	52
	991,10
	21
	21
	0
	932,8
	932,8
	0
	28 392 234,53
	11 205 770,90
	8 593 231,67
	8 593 231,96
	14 758 699,36
	43 150 933,89

	11
	 ул Ленинградская д.5
	1,2,2,3,4,5,6,7,8
	55
	19.10.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	26
	26
	494,40
	9
	6
	3
	494,4
	309,3
	185,1
	15 025 778,98
	5 925 772,37
	4 550 003,21
	4 550 003,40
	9 016 355,93
	24 042 134,91

	12
	 ул Гагарина д.93
	1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 10,  12,13,14,14,15,16,17, 18,18,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32
	57
	19.10.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	84
	84
	1789,90
	36
	34
	2
	1 661,10
	1 467,80
	193,3
	49 893 936,25
	19 708 598,61
	15 089 539,04
	15 095 798,60
	24 430 281,61
	74 324 217,86

	13
	 ул МПС д.3
	1, 3, 4
	64
	30.11.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	7
	7
	214,30
	3
	3
	0
	127,0
	127,0
	0
	3 854 814,50
	1 524 180,66
	1 165 316,92
	1 165 316,92
	1 897 317,04
	5 752 131,54

	14
	 ул Астраханская д.8
	1,2,3,4,5,5,5,6,7,8
	65
	30.11.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	33
	33
	387,90
	10
	7
	3
	387,9
	313,3
	74,6
	12 138 763,49
	4 799 626,17
	3 669 568,66
	3 669 568,66
	7 375 967,32
	19 514 730,81

	15
	 ул Крупской д.8
	1,2,3,4,5,6,7,7,7,8,8,9,10,10,11,12
	66
	30.11.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	33
	33
	724,40
	16
	13
	3
	724,4
	601,2
	123,2
	21 665 084,93
	8 591 609,94
	6 528 322,82
	6 545 152,17
	10 197 523,47
	31 862 608,40

	16
	 ул К.Шаталовой д.4
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,      12,13,14,15,16
	67
	30.11.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	42
	42
	594,20
	16
	11
	5
	594,0
	401,8
	192,2
	17 734 619,92
	6 980 386,87
	5 377 116,38
	5 377 116,67
	7 125 067,40
	24 859 687,32

	17
	 ул К.Шаталовой д.6
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16
	68
	20.12.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	43
	43
	620,40
	15
	9
	6
	563,7
	347,1
	216,6
	16 823 664,29
	6 667 208,59
	5 078 227,84
	5 078 227,86
	9 713 394,58
	26 537 058,87

	18
	 ул. Октябрьская д.50  
	4, 5, 7, 8
	б/н
	16.06.2006
	30.08.2017
	31.12.2017
	15
	15
	540,00
	4
	0
	4
	177,7
	0
	177,7
	5 913 289,20
	2 338 094,62
	1 787 597,29
	1 787 597,29
	2 834 088,46
	8 747 377,66

	19
	 проезд Потапова д.7 
	1, 7
	31
	07.10.2010
	30.08.2017
	31.12.2017
	4
	4
	339,70
	2
	2
	0
	94,5
	94,5
	0
	2 756 040,59
	1 089 729,17
	833 155,71
	833 155,71
	971 410,39
	3 727 450,98

	20
	 ул. Северный рудник д.16
	1
	38
	17.11.2010
	30.12.2016
	31.12.2017
	3
	3
	694,90
	1
	1
	0
	40,9
	40,9
	0
	1 478 184,77
	584 469,28
	446 857,75
	446 857,74
	368 971,90
	1 847 156,67

	21
	 ул. Механизаторов д.21 кор.а
	1
	8
	21.05.2010
	30.12.2016
	31.12.2017
	5
	5
	279,60
	1
	1
	0
	32,0
	32,0
	0
	879 162,53
	348 881,33
	265 654,29
	264 626,91
	239 537,47
	1 118 700,00

	22
	ул. Ленинградская д.14
	2, 7
	1
	19.04.2011
	30.12.2016
	31.12.2017
	9
	9
	508,70
	2
	2
	0
	129,3
	129,3
	0
	3 788 171,56
	1 497 830,25
	1 145 170,65
	1 145 170,66
	2 008 784,94
	5 796 956,50

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	646
	646
	13 003,40
	243
	181
	62
	10 642,45
	7 801,50
	2 840,95
	322 107 693,61
	127 360 295,69
	97 373 698,04
	97 373 699,88
	148 433 375,34
	470 541 068,95

	Перечень аварийных домов (жилых помещений),   расселение которых осуществляется в 2017 году только за счёт бюджета города Липецка

	23
	ул. З. Космодемьянской, д.211
	4
	37
	18.06.2012
	30.08.2017
	31.12.2017
	4
	4
	163,20
	1
	0
	1
	33,90
	0,00
	33,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	ул. Полевой участок, д. 1
	2
	б/н
	31.05.2002
	30.08.2017
	31.12.2017
	3
	3
	25,90
	1
	0
	1
	64,20
	0,00
	64,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	ул. Бачурина, д.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	33,90
	0,00
	33,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	7
	189,10
	3
	0
	3
	132,00
	0,00
	132,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	653
	653
	13 192,5
	246
	181
	65
	10 774,45
	7 801,5
	2 972,95
	322 107 693,61
	127 360 295,69
	97 373 698,04
	97 373 699,88
	148 433 375,34
	470 541 068,95

	Перечень аварийных домов (жилых помещений),   расселение которых начато в 2018 году

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Перечень аварийных домов (жилых помещений),   расселение которых начато в 2019 году и завершается в 2020 году

	1
	ул. Осипенко, д. 16
	 
	208
	20.02.2012
	31.12.2019
	31.12.2022
	57
	57
	     1 050,10   
	19
	19
	0
	     1 050,10   
	     1 050,10   
	0
	         34 740 768,07   
	        33 003 729,67   
	         1 737 038,40   
	0
	         5 418 189,40   
	40 158 957,47

	2
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 18
	 
	208
	20.02.2012
	31.12.2019
	31.12.2022
	36
	36
	        529,50   
	16
	10
	6
	        529,50   
	        337,40   
	        192,10   
	         17 517 604,70   
	        16 641 724,46   
	            875 880,23   
	0
	         6 493 214,00   
	24 010 818,70

	3
	ул. Ударников, д. 10
	 
	449
	19.04.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	12
	12
	        241,10   
	4
	1
	3
	        241,10   
	         67,40   
	        173,70   
	           7 976 382,42   
	         7 577 563,30   
	            398 819,12   
	0
	         2 582 193,40   
	10 558 575,82

	4
	ул. Молодежная, д. 13
	 
	669
	23.05.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	43
	43
	        649,00   
	16
	8
	8
	        649,00   
	        294,00   
	        355,00   
	         21 471 058,45   
	        20 397 505,53   
	         1 073 552,92   
	0
	         8 476 910,40   
	29 947 968,85

	5
	ул. Ильича, д. 7
	 
	669
	23.05.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	55
	55
	        972,80   
	19
	14
	5
	        972,80   
	        682,00   
	        290,80   
	         32 183 429,37   
	        30 574 257,90   
	         1 609 171,47   
	0
	         7 650 683,20   
	39 834 112,57

	6
	ул. Студеновская, д. 59
	 
	1199
	12.07.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	25
	25
	        387,00   
	8
	8
	0
	        387,00   
	        387,00   
	0
	         12 803 235,16   
	        12 163 073,40   
	            640 161,76   
	0
	         3 363 578,00   
	16 166 813,16

	7
	ул. З.Космодемьянской, д. 206
	 
	1199
	12.07.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	23
	23
	        422,60   
	8
	6
	2
	        422,60   
	        334,80   
	          87,80   
	         13 981 000,46   
	        13 281 950,44   
	            699 050,02   
	0
	         3 458 554,40   
	17 439 554,86

	8
	ул. З.Космодемьянской, д. 208
	 
	1669
	29.08.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	24
	24
	        360,10   
	8
	3
	5
	        360,10   
	        144,20   
	        215,90   
	         11 913 294,53   
	        11 317 629,80   
	            595 664,73   
	0
	         4 872 629,40   
	16 785 923,93

	9
	ул. Ильича, д. 5
	 
	1764
	06.09.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	51
	51
	        958,20   
	20
	18
	2
	        958,20   
	        856,10   
	        102,10   
	         31 700 413,26   
	        30 115 392,60   
	         1 585 020,66   
	0
	         7 204 180,80   
	38 904 594,06

	10
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 16
	 
	1764
	06.09.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	17
	17
	        253,50   
	8
	3
	5
	        253,50   
	         92,90   
	        160,60   
	           8 386 615,28   
	         7 967 284,52   
	            419 330,76   
	0
	         4 472 329,00   
	12 858 944,28

	11
	ул. Студеновская, д. 55
	 
	1764
	06.09.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	19
	19
	        289,60   
	7
	4
	3
	        289,60   
	        161,90   
	        127,70   
	           9 580 922,23   
	         9 101 876,12   
	            479 046,11   
	0
	         4 167 902,40   
	13 748 824,63

	12
	ул. К.Шаталовой, д. 2
	 
	2110
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	36
	36
	        552,00   
	16
	11
	5
	        552,00   
	        382,70   
	        169,30   
	         18 261 978,84   
	        17 348 879,90   
	            913 098,94   
	0
	         5 758 336,40   
	24 020 315,24

	13
	ул. Спиртзаводская, д. 10
	 
	2110
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	17
	17
	        338,00   
	8
	5
	3
	        338,00   
	        238,00   
	        100,00   
	         11 182 153,71   
	        10 623 046,02   
	            559 107,69   
	0
	         3 394 991,60   
	14 577 145,31

	14
	пр-кт. Мира, д. 32
	 
	2110
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	51
	51
	        822,60   
	16
	11
	5
	        822,60   
	        568,80   
	        253,80   
	         27 214 318,46   
	        25 853 602,54   
	         1 360 715,92   
	0
	         6 796 654,40   
	34 010 972,86

	15
	ул. Солидарности, д. 11
	 
	2109
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	3
	1
	        158,20   
	1
	1
	0
	          47,60   
	         47,60   
	0
	           1 574 764,84   
	         1 496 026,60   
	             78 738,24   
	0
	            239 954,40   
	1 814 719,24

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	469
	467
	    7 984,30   
	174
	122
	52
	    7 873,70   
	   5 644,90   
	    2 228,80   
	    260 487 939,80   
	   247 463 542,81   
	    13 024 396,99   
	0
	     74 350 301,20   
	   334 838 241,00   

	Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2020 году и завершить в 2021 году

	1
	ул. Солидарности, д. 11
	 
	2109
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	          3   
	        2   
	        158,20   
	         2   
	       2   
	0
	        110,60   
	        110,60   
	0
	           4 142 854,80   
	         2 956 961,71   
	       1 061 607,460   
	      124 285,630   
	668 003,66
	4 810 858,46

	2
	ул. Авиационная, д. 36
	 
	2758
	19.12.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	        26   
	      26   
	        291,40   
	         8   
	       4   
	        4   
	        291,40   
	        145,80   
	        145,60   
	         10 915 261,20   
	         7 790 765,30   
	       2 797 038,060   
	      327 457,840   
	1 760 002,41
	12 675 263,61

	3
	ул. К.Шаталовой, д. 10а
	 
	40
	16.01.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        30   
	      30   
	        587,40   
	       16   
	     12   
	        4   
	        587,40   
	        446,70   
	        140,70   
	         22 002 829,20   
	        15 704 514,55   
	       5 638 229,770   
	      660 084,880   
	3 547 787,98
	25 550 617,18

	4
	ул. З.Космодемьянской, д. 210
	 
	40
	16.01.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        43   
	      43   
	        376,90   
	       10   
	       4   
	        6   
	        376,90   
	        145,60   
	        231,30   
	         14 117 920,20   
	        10 076 662,47   
	       3 617 720,120   
	      423 537,610   
	2 276 406,69
	16 394 326,89

	5
	ул. Б.Хмельницкого, д. 6
	 
	606
	13.03.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        21   
	      21   
	        268,20   
	         8   
	       6   
	        2   
	        268,20   
	        201,60   
	          66,60   
	         10 046 235,60   
	         7 170 498,47   
	       2 574 350,060   
	      301 387,070   
	1 619 878,68
	11 666 114,28

	6
	ул. Северный рудник, д. 2
	 
	963
	16.04.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        65   
	      65   
	        664,70   
	       20   
	       2   
	       18   
	        664,70   
	         72,30   
	        592,40   
	         24 898 332,60   
	        17 771 179,47   
	       6 380 203,150   
	      746 949,980   
	4 014 665,77
	28 912 998,37

	7
	ул. К.Шаталовой, д. 2а
	 
	963
	16.04.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        41   
	      41   
	        643,40   
	       17   
	     16   
	        1   
	        643,40   
	        598,40   
	          45,00   
	         24 100 477,20   
	        17 201 710,35   
	       6 175 752,530   
	      723 014,320   
	3 886 017,68
	27 986 494,88

	8
	ул. Трубная, д. 56
	 
	1228
	23.05.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        20   
	      20   
	        271,70   
	         8   
	       7   
	        1   
	        271,70   
	        235,90   
	          35,80   
	         10 177 338,60   
	         7 264 073,21   
	       2 607 945,230   
	      305 320,160   
	1 641 018,04
	11 818 356,64

	9
	ул. Прокатная, д. 28
	 
	1228
	23.05.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        45   
	      45   
	     1 028,70   
	       19   
	     16   
	        3   
	     1 028,70   
	        864,38   
	        164,32   
	         38 533 044,60   
	        27 502 952,19   
	       9 874 101,070   
	    1 155 991,340   
	6 213 158,83
	44 746 203,43

	10
	ул. Волгоградская, д. 11
	 
	1421
	11.06.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        50   
	      50   
	        951,10   
	       25   
	     24   
	        1   
	        951,10   
	        894,00   
	          57,10   
	         35 626 303,80   
	        25 428 266,58   
	       9 129 248,110   
	    1 068 789,110   
	5 744 469,10
	41 370 772,90

	11
	ул. З.Космодемьянской, д. 204
	 
	1421
	11.06.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        23   
	      23   
	        376,90   
	         8   
	       6   
	        2   
	        376,90   
	        275,00   
	        101,90   
	         14 117 920,20   
	        10 076 662,47   
	       3 617 720,120   
	      423 537,610   
	2 276 406,69
	16 394 326,89

	12
	ул. Северный рудник, д. 12
	 
	1421
	11.06.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        40   
	      40   
	        565,10   
	       17   
	       2   
	       15   
	        565,10   
	         75,70   
	        489,40   
	         21 167 515,80   
	        15 108 309,79   
	       5 424 180,540   
	      635 025,470   
	3 413 100,08
	24 580 615,88

	13
	ул. Пестеля, д. 34
	 
	1903
	14.08.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        15   
	      15   
	        253,30   
	         6   
	       3   
	        3   
	        253,30   
	        142,50   
	        110,80   
	           9 488 111,40   
	         6 772 137,44   
	       2 431 330,620   
	      284 643,340   
	1 529 885,42
	11 017 996,82

	 
	ИТОГО:
	 
	х
	х
	х
	х
	422
	421
	6 437,00
	164
	104
	60
	6 389,40
	4 208,48
	2 180,92
	239 334 145,20
	170 824 694,00
	61 329 426,84
	7 180 024,36
	38 590 801,04
	277 924 946,24

	 
	Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2021 году и завершить в 2022 году

	1
	ул. З.Космодемьянской, д. 212
	 
	2503
	01.11.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        25   
	      25   
	        406,60   
	         8   
	       8   
	0
	        406,60   
	        406,60   
	0
	         14 773 510,12   
	         8 961 414,80   
	         5 812 095,32   
	0,00
	0,00
	14 773 510,12

	2
	ул. Астраханская, д. 21
	 
	2503
	01.11.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        39   
	      39   
	        610,39   
	       13   
	       9   
	        4   
	        610,39   
	        408,49   
	        201,90   
	         22 178 068,96   
	        13 452 921,74   
	         8 725 147,22   
	0,00
	0,00
	22 178 068,96

	3
	ул. Волгоградская, д. 14
	 
	2625
	18.11.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	        54   
	      54   
	        945,10   
	       19   
	     15   
	        4   
	        945,10   
	        759,22   
	        185,88   
	         34 339 509,13   
	        20 829 889,64   
	       13 509 619,49   
	0,00
	0,00
	34 339 509,13

	4
	ул. 40 лет Октября, д. 11
	 
	3067
	27.12.2013
	31.12.2022
	31.12.2023
	        34   
	      34   
	        633,60   
	       12   
	     12   
	0
	        633,60   
	        633,60   
	0
	         23 021 387,14   
	        13 964 467,33   
	         9 056 919,81   
	0,00
	0,00
	23 021 387,14

	5
	ул. Фурманова, д. 36
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        11   
	      11   
	        266,20   
	         8   
	       5   
	        3   
	        266,20   
	        164,40   
	        101,80   
	           9 672 180,01   
	         5 867 015,79   
	         3 805 164,22   
	0,00
	0,00
	9 672 180,01

	6
	ул. Молодежная, д. 15
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        29   
	      29   
	        530,20   
	       16   
	     14   
	        2   
	        530,20   
	        460,30   
	          69,90   
	         19 264 424,65   
	        11 685 543,84   
	         7 578 880,81   
	0,00
	0,00
	19 264 424,65

	7
	ул. Ленинградская, д. 12
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        26   
	      26   
	        369,50   
	       10   
	       8   
	        2   
	        369,50   
	        290,17   
	          79,33   
	         13 425 509,07   
	         8 143 735,29   
	         5 281 773,78   
	0,00
	0,00
	13 425 509,07

	8
	ул. МПС, д. 1
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        53   
	      53   
	        720,20   
	       19   
	       3   
	       16   
	        720,20   
	        130,30   
	        589,90   
	         26 167 934,05   
	        15 873 120,85   
	       10 294 813,20   
	0,00
	0,00
	26 167 934,05

	9
	пер. Луначарского, д. 5
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        14   
	      14   
	        265,40   
	         6   
	       6   
	0
	        265,40   
	        265,40   
	0
	           9 643 112,60   
	         5 849 383,89   
	         3 793 728,71   
	0,00
	0,00
	9 643 112,60

	10
	ул. Радиаторная, д. 11
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        11   
	      11   
	        159,80   
	         6   
	       4   
	        2   
	        159,80   
	        107,00   
	          52,80   
	           5 806 214,75   
	         3 521 972,66   
	         2 284 242,09   
	0,00
	0,00
	5 806 214,75

	11
	ул. Газина, д. 1
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        64   
	      64   
	        782,30   
	       34   
	     24   
	       10   
	        782,30   
	        574,40   
	        207,90   
	         28 424 291,60   
	        17 241 797,34   
	       11 182 494,26   
	0,00
	0,00
	28 424 291,60

	12
	ул. Силикатная, д. 20
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        22   
	      22   
	        627,00   
	       12   
	     12   
	0
	        627,00   
	        627,00   
	0
	         22 781 581,02   
	        13 819 004,13   
	         8 962 576,89   
	0,00
	0,00
	22 781 581,02

	13
	ул. Силикатная, д. 18
	 
	802
	11.04.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        31   
	      31   
	        372,40   
	         9   
	       8   
	        1   
	        372,40   
	        332,53   
	          39,87   
	         13 530 878,42   
	         8 207 650,94   
	         5 323 227,48   
	0,00
	0,00
	13 530 878,42

	14
	ул. М.Расковой, д. 14
	 
	802
	11.04.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        40   
	      40   
	        720,69   
	       16   
	     14   
	        2   
	        720,69   
	        578,19   
	        142,50   
	         26 185 737,84   
	        15 883 920,39   
	       10 301 817,45   
	0,00
	0,00
	26 185 737,84

	15
	ул. Архангельская, д. 11
	 
	1010
	08.05.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        25   
	      25   
	        432,00   
	         8   
	       7   
	        1   
	        432,00   
	        365,60   
	          66,40   
	         15 696 400,32   
	         9 521 227,73   
	         6 175 172,59   
	0,00
	0,00
	15 696 400,32

	16
	ул. Северный рудник, д. 18
	 
	1010
	08.05.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        37   
	      37   
	        661,39   
	       13   
	       9   
	        4   
	        661,39   
	        435,99   
	        225,40   
	         24 031 116,22   
	        14 576 955,57   
	         9 454 160,65   
	0,00
	0,00
	24 031 116,22

	17
	ул. Прокатная, д. 29
	 
	1010
	08.05.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        31   
	      31   
	        620,90   
	       12   
	     11   
	        1   
	        620,90   
	        576,40   
	          44,50   
	         22 559 942,03   
	        13 684 560,87   
	         8 875 381,16   
	0,00
	0,00
	22 559 942,03

	 
	ИТОГО
	 
	х
	х
	х
	х
	546,0
	546,0
	9 123,67
	221,0
	169,0
	52,0
	9 123,67
	7 115,59
	2 008,08
	331 501 797,93
	201 084 582,80
	130 417 215,13
	0,00
	0,00
	331 501 797,93

	
	Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2022 году и завершить в 2023 году

	1
	ул. Интернациональная, д. 66
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        23   
	      23   
	        493,60   
	       10   
	       7   
	        3   
	        493,60   
	        406,74   
	          86,86   
	         17 934 590,74   
	        17 564 805,36   
	            369 785,38   
	0,00
	0,00
	17 934 590,74

	2
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 7
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        26   
	      26   
	        492,30   
	       12   
	       9   
	        3   
	        492,30   
	        369,40   
	        122,90   
	         17 887 356,20   
	        17 518 544,73   
	            368 811,47   
	0,00
	0,00
	17 887 356,20

	3
	ул. Молодежная, д. 1
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        42   
	      42   
	        534,00   
	       16   
	     14   
	        2   
	        534,00   
	        462,80   
	          71,20   
	         19 402 494,84   
	        19 002 443,40   
	            400 051,44   
	0,00
	0,00
	19 402 494,84

	4
	ул. Молодежная, д. 3
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        32   
	      32   
	        526,30   
	       16   
	     15   
	        1   
	        526,30   
	        486,60   
	          39,70   
	         19 122 721,04   
	        18 728 438,13   
	            394 282,91   
	0,00
	0,00
	19 122 721,04

	5
	ул. Молодежная, д. 6
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	        43   
	      43   
	        516,40   
	       16   
	     15   
	        1   
	        516,40   
	        486,80   
	          29,60   
	         18 763 011,86   
	        18 376 145,64   
	            386 866,22   
	0,00
	0,00
	18 763 011,86

	6
	ул. Коммунистическая, д. 5
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	      106   
	     106   
	     2 466,05   
	       39   
	     35   
	        4   
	     2 466,05   
	     2 304,07   
	        161,98   
	         89 602 101,87   
	        87 754 635,86   
	         1 847 466,01   
	0,00
	0,00
	89 602 101,87

	7
	ул. Фестивальная, д. 10, к. а
	 
	1951
	03.09.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        21   
	      21   
	        382,10   
	         8   
	       7   
	        1   
	        382,10   
	        335,80   
	          46,30   
	         13 883 320,75   
	        13 597 066,71   
	            286 254,04   
	0,00
	0,00
	13 883 320,75

	8
	ул. Бачурина, д. 4
	 
	1951
	03.09.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        30   
	      30   
	        511,40   
	       12   
	     12   
	0
	        511,40   
	        511,40   
	0
	         18 581 340,56   
	        18 198 220,14   
	            383 120,42   
	0,00
	0,00
	18 581 340,56

	9
	ул. Осипенко, д. 1
	 
	1951
	03.09.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        54   
	      54   
	        814,37   
	       17   
	     12   
	        5   
	        814,37   
	        588,09   
	        226,28   
	         29 589 531,32   
	        28 979 437,89   
	            610 093,43   
	0,00
	0,00
	29 589 531,32

	10
	ул. Краснознаменная, д. 19
	 
	1951
	03.09.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        30   
	      30   
	        524,20   
	       16   
	     15   
	        1   
	        524,20   
	        494,10   
	          30,10   
	         19 046 419,09   
	        18 653 709,42   
	            392 709,67   
	0,00
	0,00
	19 046 419,09

	11
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 9
	 
	2205
	09.10.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        31   
	      31   
	        609,00   
	       14   
	       9   
	        5   
	        609,00   
	        413,00   
	        196,00   
	         22 127 564,34   
	        21 671 325,90   
	            456 238,44   
	0,00
	0,00
	22 127 564,34

	12
	ул. Б.Хмельницкого, д. 1
	 
	2469
	10.11.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        49   
	      49   
	        532,19   
	       17   
	     15   
	        2   
	        532,19   
	        471,69   
	          60,50   
	         19 336 729,83   
	        18 938 034,37   
	            398 695,46   
	0,00
	0,00
	19 336 729,83

	13
	ул. Студеновская, д. 61
	 
	2469
	10.11.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        22   
	      22   
	        394,30   
	         8   
	       5   
	        3   
	        394,30   
	        250,50   
	        143,80   
	         14 326 598,72   
	        14 031 204,93   
	            295 393,79   
	0,00
	0,00
	14 326 598,72

	14
	ул. И.Франко, д. 8
	 
	2469
	10.11.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        75   
	      75   
	        611,40   
	       33   
	     23   
	       10   
	        611,40   
	        421,00   
	        190,40   
	         22 214 766,56   
	        21 756 730,14   
	            458 036,42   
	0,00
	0,00
	22 214 766,56

	15
	пр-кт. Мира, д. 40
	 
	2469
	10.11.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        38   
	      38   
	        901,90   
	       17   
	     15   
	        2   
	        901,90   
	        112,70   
	        789,20   
	         32 769 869,08   
	        32 094 201,69   
	            675 667,39   
	0,00
	0,00
	32 769 869,08

	16
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 24
	 
	2855
	17.12.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        33   
	      33   
	        518,80   
	       16   
	     16   
	0
	        518,80   
	        518,80   
	0
	         18 850 214,09   
	        18 461 549,88   
	            388 664,21   
	0,00
	0,00
	18 850 214,09

	17
	ул. Коммунистическая, д. 6
	 
	2855
	17.12.2014
	31.12.2023
	31.12.2024
	        78   
	      78   
	     1 623,69   
	       35   
	     35   
	0
	     1 623,69   
	     1 623,69   
	0
	         58 995 574,62   
	        57 779 171,02   
	         1 216 403,60   
	0,00
	0,00
	58 995 574,62

	18
	ул. Ильича, д. 9
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        37   
	      37   
	        586,10   
	       10   
	       8   
	        2   
	        586,10   
	        405,10   
	        181,00   
	         21 295 509,79   
	        20 856 427,11   
	            439 082,68   
	0,00
	0,00
	21 295 509,79

	19
	ул. И.Франко, д. 2
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        32   
	      32   
	        737,60   
	       13   
	     11   
	        2   
	        737,60   
	        616,10   
	        121,50   
	         26 800 150,18   
	        26 247 569,76   
	            552 580,42   
	0,00
	0,00
	26 800 150,18

	20
	ул. Волгоградская, д. 10
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        32   
	      32   
	        613,30   
	       14   
	     13   
	        1   
	        613,30   
	        553,50   
	          59,80   
	         22 283 801,66   
	        21 824 341,83   
	            459 459,83   
	0,00
	0,00
	22 283 801,66

	21
	ул. Волгоградская, д. 12
	 
	1074
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        33   
	      33   
	        591,40   
	       12   
	     11   
	        1   
	        591,40   
	        545,30   
	          46,10   
	         21 488 081,36   
	        21 045 028,14   
	            443 053,22   
	0,00
	0,00
	21 488 081,36

	22
	ул. Спиртзаводская, д. 11
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        35   
	      35   
	        715,50   
	       14   
	     12   
	        2   
	        715,50   
	        622,90   
	          92,60   
	         25 997 163,03   
	        25 461 139,05   
	            536 023,98   
	0,00
	0,00
	25 997 163,03

	23
	ул. Спиртзаводская, д. 1
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        33   
	      33   
	        616,50   
	       14   
	     10   
	        4   
	        616,50   
	        371,30   
	        245,20   
	         22 400 071,29   
	        21 938 214,15   
	            461 857,14   
	0,00
	0,00
	22 400 071,29

	24
	ул. Спиртзаводская, д. 12
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        15   
	      15   
	        311,30   
	         8   
	       5   
	        3   
	        311,30   
	        205,60   
	        105,70   
	         11 310 855,14   
	        11 077 641,63   
	            233 213,51   
	0,00
	0,00
	11 310 855,14

	25
	ул. Спиртзаводская, д. 7
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        21   
	      21   
	        367,00   
	         8   
	       6   
	        2   
	        367,00   
	        274,60   
	          92,40   
	         13 334 673,42   
	        13 059 731,70   
	            274 941,72   
	0,00
	0,00
	13 334 673,42

	26
	ул. Молодежная, д. 7
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        41   
	      41   
	        521,20   
	       16   
	     13   
	        3   
	        521,20   
	        403,90   
	        117,30   
	         18 937 416,31   
	        18 546 954,12   
	            390 462,19   
	0,00
	0,00
	18 937 416,31

	27
	пр-кт. Мира, д. 34
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        50   
	      50   
	        843,49   
	       17   
	     12   
	        5   
	        843,49   
	        266,20   
	        577,29   
	         30 647 584,97   
	        30 015 676,00   
	            631 908,97   
	0,00
	0,00
	30 647 584,97

	28
	пр-кт. Мира, д. 42
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        39   
	      39   
	        832,50   
	       17   
	     14   
	        3   
	        832,50   
	        698,68   
	        133,82   
	         30 248 271,45   
	        29 624 595,75   
	            623 675,70   
	0,00
	0,00
	30 248 271,45

	29
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 20
	 
	522
	19.03.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        26   
	      26   
	        527,00   
	       16   
	     12   
	        4   
	        527,00   
	        395,10   
	        131,90   
	         19 148 155,02   
	        18 753 347,70   
	            394 807,32   
	0,00
	0,00
	19 148 155,02

	30
	ул. Краснознаменная, д. 15
	 
	522
	19.03.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        32   
	      32   
	        511,80   
	       16   
	     11   
	        5   
	        511,80   
	        353,30   
	        158,50   
	         18 595 874,27   
	        18 212 454,18   
	            383 420,09   
	0,00
	0,00
	18 595 874,27

	31
	ул. Молодежная, д. 23
	 
	522
	19.03.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        30   
	      30   
	        515,20   
	       16   
	     15   
	        1   
	        515,20   
	        485,40   
	          29,80   
	         18 719 410,75   
	        18 333 443,52   
	            385 967,23   
	0,00
	0,00
	18 719 410,75

	32
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 8
	 
	705
	20.04.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	        24   
	      24   
	        513,20   
	       12   
	     11   
	        1   
	        513,20   
	        466,70   
	          46,50   
	         18 646 742,23   
	        18 262 273,32   
	            384 468,91   
	0,00
	0,00
	18 646 742,23

	 
	ИТОГО:
	 
	х
	х
	х
	х
	1 213
	1 213
	21 255,09
	505
	423
	82
	21 255,09
	16 920,86
	4 334,23
	772 287 966,38
	756 364 503,17
	15 923 463,21
	0,00
	0,00
	772 287 966,38

	
	Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2023 году и завершить в 2024 году

	1
	ул. К.Шаталовой, д. 3
	 
	1072
	19.06.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	34
	34
	666,20
	16
	12
	4
	666,20
	526
	140,2
	         24 954 519,60   
	        23 706 793,62   
	         1 247 725,98   
	0,00
	0,00
	24 954 519,60

	2
	ул. Молодежная, д. 11
	 
	1072
	19.06.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	22
	22
	518,50
	16
	15
	1
	518,50
	486,4
	32,1
	         19 421 973,00   
	        18 450 874,35   
	            971 098,65   
	0,00
	0,00
	19 421 973,00

	3
	ул. Молодежная, д. 22
	 
	1373
	30.07.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	33
	33
	591,30
	15
	15
	0
	591,30
	591,3
	0
	         22 148 915,40   
	        21 041 469,63   
	         1 107 445,77   
	0,00
	0,00
	22 148 915,40

	4
	ул. Амурская, д. 5
	 
	1373
	30.07.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	30
	30
	636,90
	13
	12
	1
	636,90
	591,8
	45,1
	         23 857 000,20   
	        22 664 150,19   
	         1 192 850,01   
	0,00
	0,00
	23 857 000,20

	5
	ул. 3 Сентября, д. 4
	 
	1373
	30.07.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	170
	170
	3 457,60
	69
	61
	8
	3 457,60
	3089
	368,6
	       129 514 780,80   
	      123 039 041,76   
	         6 475 739,04   
	0,00
	0,00
	129 514 780,80

	6
	ул. И.Франко, д. 4
	 
	1373
	30.07.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	37
	37
	644,80
	12
	12
	0
	644,80
	644,8
	0
	         24 152 918,40   
	        22 945 272,48   
	         1 207 645,92   
	0,00
	0,00
	24 152 918,40

	7
	ул. Бачурина, д. 6
	 
	1453
	14.08.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	29
	29
	512,70
	12
	9
	3
	512,70
	386
	126,7
	         19 204 716,60   
	        18 244 480,77   
	            960 235,83   
	0,00
	0,00
	19 204 716,60

	8
	ул. Коммунистическая, д. 1
	 
	1453
	14.08.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	115
	115
	2 452,59
	38
	35
	3
	2 452,59
	2224,39
	228,2
	         91 869 116,22   
	        87 275 660,41   
	         4 593 455,81   
	0,00
	0,00
	91 869 116,22

	9
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 10
	 
	1739
	29.09.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	37
	37
	714,40
	16
	12
	4
	714,40
	509,2
	205,2
	         26 759 995,20   
	        25 421 995,44   
	         1 337 999,76   
	0,00
	0,00
	26 759 995,20

	10
	ул. Б.Хмельницкого, д. 10
	 
	1739
	29.09.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	50
	50
	602,00
	18
	11
	7
	602,00
	354
	248
	         22 549 716,00   
	        21 422 230,20   
	         1 127 485,80   
	0,00
	0,00
	22 549 716,00

	11
	ул. Гагарина, д. 86
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	28
	28
	372,10
	8
	4
	4
	372,10
	186,9
	185,2
	         13 938 121,80   
	        13 241 215,71   
	            696 906,09   
	0,00
	0,00
	13 938 121,80

	12
	ул. Студеновская, д. 31
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	68
	68
	1 199,87
	27
	23
	4
	1 199,87
	991,87
	208
	         44 944 730,46   
	        42 697 493,94   
	         2 247 236,52   
	0,00
	0,00
	44 944 730,46

	13
	ул. Студеновская, д. 41
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	24
	24
	455,38
	10
	10
	0
	455,38
	455,38
	0
	         17 057 624,04   
	        16 204 742,84   
	            852 881,20   
	0,00
	0,00
	17 057 624,04

	14
	ул. Студеновская, д. 63
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	15
	15
	272,00
	8
	7
	1
	272,00
	234
	38
	         10 188 576,00   
	         9 679 147,20   
	            509 428,80   
	0,00
	0,00
	10 188 576,00

	15
	ул. Ильича, д. 6
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	178
	178
	3 526,39
	64
	55
	9
	3 526,39
	2969,14
	557,25
	       132 091 516,62   
	      125 486 940,79   
	         6 604 575,83   
	0,00
	0,00
	132 091 516,62

	16
	ул. Краснознаменная, д. 21
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	39
	39
	518,30
	16
	13
	3
	518,30
	418,2
	100,1
	         19 414 481,40   
	        18 443 757,33   
	            970 724,07   
	0,00
	0,00
	19 414 481,40

	17
	ул. Молодежная, д. 19
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	35
	35
	514,70
	16
	13
	3
	514,70
	416,4
	98,3
	         19 279 632,60   
	        18 315 650,97   
	            963 981,63   
	0,00
	0,00
	19 279 632,60

	18
	ул. Молодежная, д. 2
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	26
	26
	535,80
	16
	15
	1
	535,80
	496,1
	39,7
	         20 069 996,40   
	        19 066 496,58   
	         1 003 499,82   
	0,00
	0,00
	20 069 996,40

	19
	ул. З.Космодемьянской, д. 200
	 
	2474
	29.12.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	24
	24
	371,70
	8
	7
	1
	371,70
	326,4
	45,3
	         13 923 138,60   
	        13 226 981,67   
	            696 156,93   
	0,00
	0,00
	13 923 138,60

	20
	ул. Фабричная, д. 6
	 
	2413
	24.12.2015
	31.12.2024
	31.12.2025
	24
	24
	408,50
	8
	6
	2
	408,50
	301,4
	107,1
	         15 301 593,00   
	        14 536 513,35   
	            765 079,65   
	0,00
	0,00
	15 301 593,00

	21
	ул. Бачурина, д. 1
	 
	244
	20.02.2016
	31.12.2024
	31.12.2026
	103
	103
	1 772,20
	37
	32
	5
	1 772,20
	1535,4
	236,8
	         66 383 067,60   
	        63 063 914,22   
	         3 319 153,38   
	0,00
	0,00
	66 383 067,60

	22
	ул. Молодежная, д. 25
	 
	244
	20.02.2016
	31.12.2024
	31.12.2026
	12
	12
	251,80
	8
	7
	1
	251,80
	222,4
	29,4
	           9 431 924,40   
	         8 960 328,18   
	            471 596,22   
	0,00
	0,00
	9 431 924,40

	23
	ул. Юношеская, д. 3
	 
	244
	20.02.2016
	31.12.2024
	31.12.2026
	16
	16
	402,10
	9
	7
	2
	402,10
	327,3
	74,8
	         15 061 861,80   
	        14 308 768,71   
	            753 093,09   
	0,00
	0,00
	15 061 861,80

	24
	ул. Осипенко, д. 21
	 
	796
	11.05.2016
	31.12.2024
	31.12.2026
	49
	49
	1 032,00
	18
	17
	1
	1 032,00
	966,7
	65,3
	         38 656 656,00   
	        36 723 823,20   
	         1 932 832,80   
	0,00
	0,00
	38 656 656,00

	 
	ИТОГО:
	 
	х
	х
	х
	х
	1 198
	1 198
	22 429,83
	478
	410
	68
	22 429,83
	19 250,48
	3 179,35
	840 176 572,14
	798 167 743,54
	42 008 828,60
	0,00  
	0,00
	840 176 572,14

	
	Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2024 году и завершить в 2025 году

	1
	ул. Студеновская, д. 47
	 
	880
	24.05.2016
	31.12.2024
	31.12.2026
	        31   
	      31   
	        466,10   
	11
	9
	2
	466,10
	366,2
	99,9
	         17 459 173,80   
	        16 586 215,11   
	            872 958,69   
	0,00
	0,00
	17 459 173,80

	2
	ул. С.Кондарева, д. 21
	 
	988
	09.06.2016
	31.12.2024
	31.12.2026
	        31   
	      31   
	        633,10   
	16
	16
	0
	633,10
	633,1
	0
	         23 714 659,80   
	        22 528 926,81   
	         1 185 732,99   
	0,00
	0,00
	23 714 659,80

	3
	ул. Качалова, д. 2
	 
	988
	09.06.2016
	31.12.2024
	31.12.2026
	        35   
	      35   
	        404,10   
	12
	11
	1
	404,10
	389,87
	14,23
	         15 136 777,80   
	        14 379 938,91   
	            756 838,89   
	0,00
	0,00
	15 136 777,80

	4
	ул. Молодежная, д. 4
	 
	988
	09.06.2016
	31.12.2024
	31.12.2026
	        36   
	      36   
	        533,40   
	16
	13
	3
	533,40
	441,1
	92,3
	         19 980 097,20   
	        18 981 092,34   
	            999 004,86   
	0,00
	0,00
	19 980 097,20

	5
	ул. Интернациональная, д. 47
	 
	1198
	08.07.2016
	31.12.2024
	31.12.2026
	        20   
	      20   
	        397,79   
	10
	9
	1
	397,79
	352,39
	45,4
	         14 900 417,82   
	        14 155 396,93   
	            745 020,89   
	0,00
	0,00
	14 900 417,82

	6
	ул. Суворова, д. 13
	 
	1198
	08.07.2016
	31.12.2024
	31.12.2026
	        17   
	      17   
	        370,69   
	9
	8
	1
	370,69
	329,69
	41
	         13 885 306,02   
	        13 191 040,72   
	            694 265,30   
	0,00
	0,00
	13 885 306,02

	7
	ул. Газина, д. 9
	 
	1662
	16.09.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        69   
	      69   
	        946,40   
	38
	37
	1
	946,40
	924,8
	21,6
	         35 450 251,20   
	        33 677 738,64   
	         1 772 512,56   
	0,00
	0,00
	35 450 251,20

	8
	пер. Попова, д. 3
	 
	1662
	16.09.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        27   
	      27   
	        391,50   
	8
	6
	2
	391,50
	291,6
	99,9
	         14 664 807,00   
	        13 931 566,65   
	            733 240,35   
	0,00
	0,00
	14 664 807,00

	9
	ул. Скороходова, д. 1
	 
	1662
	16.09.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        25   
	      25   
	        361,69   
	13
	5
	8
	361,69
	160,5
	201,19
	         13 548 184,02   
	        12 870 774,82   
	            677 409,20   
	0,00
	0,00
	13 548 184,02

	10
	ул. Юношеская, д. 5
	 
	1919
	27.10.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        22   
	      22   
	        389,80   
	8
	7
	1
	389,80
	342,6
	47,2
	         14 601 128,40   
	        13 871 071,98   
	            730 056,42   
	0,00
	0,00
	14 601 128,40

	11
	ул. Юношеская, д. 7
	 
	1919
	27.10.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        36   
	      36   
	        392,20   
	9
	5
	4
	392,20
	229,38
	162,82
	         14 691 027,60   
	        13 956 476,22   
	            734 551,38   
	0,00
	0,00
	14 691 027,60

	12
	ул. Юношеская, д. 1
	 
	2106
	23.11.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        18   
	      18   
	        409,00   
	9
	8
	1
	409,00
	360,4
	48,6
	         15 320 322,00   
	        14 554 305,90   
	            766 016,10   
	0,00
	0,00
	15 320 322,00

	13
	ул. Юношеская, д. 10
	 
	2106
	23.11.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        24   
	      24   
	        449,00   
	8
	8
	0
	449,00
	449
	0
	         16 818 642,00   
	        15 977 709,90   
	            840 932,10   
	0,00
	0,00
	16 818 642,00

	14
	ул. Юношеская, д. 2
	 
	2106
	23.11.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        21   
	      21   
	        444,00   
	10
	6
	4
	444,00
	261,7
	182,3
	         16 631 352,00   
	        15 799 784,40   
	            831 567,60   
	0,00
	0,00
	16 631 352,00

	15
	ул. Юношеская, д. 4
	 
	2106
	23.11.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        28   
	      28   
	        399,00   
	8
	5
	3
	399,00
	250,5
	148,5
	         14 945 742,00   
	        14 198 454,90   
	            747 287,10   
	0,00
	0,00
	14 945 742,00

	16
	ул. Юношеская, д. 6
	 
	2106
	23.11.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        19   
	      19   
	        393,20   
	9
	7
	2
	393,20
	294,4
	98,8
	         14 728 485,60   
	        13 992 061,32   
	            736 424,28   
	0,00
	0,00
	14 728 485,60

	17
	ул. Юношеская, д. 8
	 
	2106
	23.11.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        12   
	      12   
	        399,30   
	8
	8
	0
	399,30
	399,3
	0
	         14 956 979,40   
	        14 209 130,43   
	            747 848,97   
	0,00
	0,00
	14 956 979,40

	18
	ул. Юношеская, д. 9
	 
	2106
	23.11.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        19   
	      19   
	        395,50   
	8
	7
	1
	395,50
	344,8
	50,7
	         14 814 639,00   
	        14 073 907,05   
	            740 731,95   
	0,00
	0,00
	14 814 639,00

	19
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 14
	 
	2106
	23.11.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        15   
	      15   
	        255,30   
	8
	7
	1
	255,30
	217,1
	38,2
	           9 563 027,40   
	         9 084 876,03   
	            478 151,37   
	0,00
	0,00
	9 563 027,40

	20
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 22
	 
	2480
	30.12.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        33   
	      33   
	        528,40   
	16
	15
	1
	528,40
	498,1
	30,3
	         19 792 807,20   
	        18 803 166,84   
	            989 640,36   
	0,00
	0,00
	19 792 807,20

	21
	пер. Курако, д. 3
	 
	2480
	30.12.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        36   
	      36   
	        646,40   
	12
	12
	0
	646,40
	646,4
	0
	         24 212 851,20   
	        23 002 208,64   
	         1 210 642,56   
	0,00
	0,00
	24 212 851,20

	22
	ул. Осипенко, д. 25
	 
	2480
	30.12.2016
	31.08.2025
	31.12.2026
	        61   
	      61   
	     1 044,40   
	20
	17
	3
	1 044,40
	895,02
	149,38
	         39 121 135,20   
	        37 165 078,44   
	         1 956 056,76   
	0,00
	0,00
	39 121 135,20

	 
	ИТОГО:
	 
	х
	х
	х
	х
	635
	635
	10 650,27
	266
	226
	40
	10 650,27
	9 077,95
	1 572,32
	398 937 813,66
	378 990 922,98
	19 946 890,68
	0,00  
	0,00
	398 937 813,66

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	5 136  
	5 133  
	91 072,66  
	2 054  
	1 635  
	419  
	88 496,41  
	70 019,76  
	18 476,65  
	3 164 833 928,72  
	2 680 256 284,99  
	380 023 919,49  
	104 553 724,24  
	261 374 477,58  
	3 426 208 406,30  











Кабанцова Ю.В.
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	ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ в 2017-2024ГГ.

	№
	Адрес аварийного дома
	Объём сносимого строения
	Стоимость проектных работ и работ по погашению технических паспортов, млн.руб.
	Планируемая стоимость сноса аварийного жилищного фонда, млн. руб.
	Планируемая стоимость сноса аварийного жилищного фонда, млн. руб.
	Примечание

	
	улица
	№ дома
	
	
	
	
	

	2017 год

	1
	проезд Боевой
	25,00
	2297,00
	0,010114
	0,4729003
	0,4830143
	 

	2
	пер. Попова
	2
	3078,00
	0,010114
	0,6225510
	0,6326650
	 

	
	
	
	
	
	0,0111390
	0,0111390
	устройство дополнительных опор под транзитный газопровод

	3
	ул. Новотепличная (дом связи)
	б/н
	1075,00
	0,010114
	0,2213182
	0,2314322
	 

	4
	пр-кт Мира
	36
	3889,00
	0,010114
	0,7904210
	0,8005350
	 

	
	
	
	
	
	0,0102360
	0,0102360
	устройство дополнительных опор под транзитный газопровод

	5
	ул. Нагорная
	3
	5916,60
	0,010114
	1,2180940
	1,2282080
	 

	6
	ул. Спиртзаводская
	9
	1622,0
	0,010114
	0,3553090
	0,3654230
	 

	7
	ул. Бачурина
	3
	2330,00
	0,010114
	0,4796942
	0,4898082
	 

	8
	ул. Северный Рудник
	7
	3169,00
	0,010114
	0,6524253
	0,6625393
	 

	 
	ИТОГО: 2017 год
	 
	23 376,60
	0,080912
	4,834088
	4,915000
	 

	2018  год

	1
	ул. Астраханская
	2
	1 813,00
	0,010114
	0,27772
	0,287834
	 

	2
	ул. Астраханская
	4
	2 457,00
	0,010114
	0,39508
	0,405194
	 

	3
	ул. Астраханская
	6
	2 009,00
	0,010114
	0,312694
	0,322808
	 

	4
	проезд Потапова
	7
	2 041,20
	0,010114
	0,305448
	0,315562
	 

	5
	проезд Потапова
	9
	2 205,00
	0,010114
	0,327737
	0,337851
	 

	6
	ул. 6 Гвардейской Дивизии
	15
	1 166,00
	0,010114
	0,216815
	0,226929
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	7
	ул. 3-е Сентября
	12
	4 494,00
	0,010114
	0,213971
	0,224085
	 

	8
	ул. Северный Рудник
	1
	4 551,00
	0,010114
	0,200457
	0,210571
	 

	9
	ул. Северный Рудник
	16
	3 101,00
	0,010114
	0,15713176
	0,16724576
	 

	10
	ул. Северный Рудник
	4
	3022
	0,010114
	0,325111
	0,335225
	 

	11
	ул. Северный Рудник
	9
	3135
	0,00937672
	0,352204
	0,36158072
	 

	12
	ул. Северный Рудник
	14
	3657
	0
	0,390133
	0,390133
	 

	13
	ул. Северный Рудник
	20
	3885
	0
	0,395552
	0,395552
	 

	14
	ул. 6 Гвардейской Дивизии
	21
	2264
	0
	0,459247
	0,459247
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	15
	ул. Сельскохозяйственная
	6
	1610
	0
	0,317298
	0,317298
	 

	16
	ул. Силикатная
	22
	3128
	0
	0,58450552
	0,58450552
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	17
	ул. Фурманова
	34
	927
	0
	0,157887
	0,157887
	 

	18
	Литаврина
	9
	1796
	0
	0,297144
	0,297144
	 

	19
	ул. Молодежная
	17
	2332
	0
	0,321698
	0,321698
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	20
	ул. Ленинградская
	16
	2 345,00
	0
	0,685428
	0,685428
	 

	21
	ул. Механизаторов
	21а
	1 376,00
	0
	0,409901
	0,409901
	 

	22
	ул. Ленинградская
	14
	2 338,00
	0
	0,682814
	0,682814
	 

	23
	ул. К. Шаталовой
	6
	2 656,00
	0
	0,786191
	0,786191
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	24
	ул. Волгоградская
	13
	4 725,00
	0
	1,38092
	1,38092
	 

	25
	ул. 6 Гвардейской Дивизии
	23
	2 426,00
	0
	0,630934
	0,630934
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	26
	ул. Северный Рудник
	11
	4 003,00
	0
	0,955414
	0,955414
	 

	27
	ул. К. Шаталовой
	4
	2 539,00
	0
	0,649094
	0,649094
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	28
	ул. Фабричная
	5
	2 097,00
	0
	0,300604
	0,300604
	 

	29
	ул. Фабричная
	4
	2 237,00
	0
	0,3006
	0,3006
	 

	30
	ул. Ленинградская
	5
	3 343,00
	0
	0,865614
	0,865614
	 

	31
	ул. З. Космодемьянской
	202
	1 783,00
	0
	0,552486
	0,552486
	 

	 
	ИТОГО: 2018 год
	 
	81 461,20
	0,11051672
	14,207833
	14,31835
	 

	2019 год

	1
	ул. Гагарина
	93
	8079,00
	0,000000
	1,3450020
	1,345002
	 

	2
	ул. Крупской
	8
	3119,00
	0,000000
	1,6849990
	1,684999
	 

	3
	ул. Астраханская
	8
	2582,00
	0,000000
	
	
	 

	4
	ул. 265 км МПС, д. 3
	3
	612,0
	0,000000
	0,2443390
	0,244339
	 

	5
	 ул Северный рудник 
	8
	3063,00
	0,010114
	0,752719
	0,762833
	Фактически снос не осуществлен 

	6
	ул. 40 лет Октября
	7
	3131,00
	0,010114
	0,752713
	0,762827
	Фактически снос не осуществлен 

	 
	ИТОГО: 2019 год
	 
	20 586,00
	0,02023
	4,779772
	4,800000
	 

	2020  год

	1
	ул. Краснознамённая
	2
	9284,00
	0,010114
	1,802985
	1,813099
	 

	2
	 ул Ильича 
	11
	4447,00
	0,010114
	1,532248
	1,542362
	 

	3
	 ул Северный рудник 
	8
	3063,00
	0,010114
	0,752719
	0,762833
	 

	4
	ул. 40 лет Октября
	7
	3131,00
	0,010114
	1,419348
	1,429462
	 

	 
	ИТОГО 2020 год:
	 
	19925,00
	0,040456
	5,507300
	5,547756
	 

	2021  год

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2022 год

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2023 год

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2024 год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего 2017-2024гг.:
	 
	145 348,8
	0,25211
	29,32899
	29,58111
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