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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

30.09.2013                                     






№ 2265






г. Липецк
Об утверждении муниципальной
программы «Жилищно –коммунальное

хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013 № 1795 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка», постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013 № 1796 «Об утверждении перечня муниципальных программ», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1..Утвердить муниципальную программу «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» (приложение).

2. Департаменту финансов администрации города Липецка (В.А. Мигита) обеспечить финансирование муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» в утвержденном объеме.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2014:

- постановление администрации города Липецка от 24.09.2012 № 1870 «Об утверждении городской целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка на 2013 - 2015 годы»;

- постановление администрации города Липецка от 08.05.2013 № 1146 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 24.09.2012 № 1870»;
- постановление администрации города Липецка от 10.07.2013 № 1647 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 24.09.2012 № 1870»;

- постановление администрации города Липецка от 12.08.2013 № 1862 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 24.09.2012 № 1870»;

- постановление администрации города Липецка от 24.09.2012 № 1871 «Об утверждении городской целевой программы «Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка на 2013 - 2015 годы»;
- постановление администрации города Липецка от 25.01.2013 № 122 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 24.09.2012 № 1871»;

- постановление администрации города Липецка от 27.03.2013 № 796 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 24.09.2012 № 1871;

- постановление администрации города Липецка от 08.05.2013 № 1147 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 24.09.2012 № 1871»;

- постановление администрации города Липецка от 19.07.2013 № 1709 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 24.09.2012 № 1871»;

- постановление администрации города Липецка от 13.08.2013 № 1885 «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 24.09.2012 № 1871».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка – председателя департамента жилищно - коммунального хозяйства Корвякова Н.Ф.
Глава города Липецка                                                                          М.В. Гулевский


   Приложение



   к постановлению администрации



   города Липецка



   от 30.09.2013 № 2265
Муниципальная программа

«Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»

I. Паспорт муниципальной программы

«Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»

	Ответственный исполнитель
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	Соисполнители
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	Сроки реализации
	2014 - 2016 годы

	Подпрограммы
	1. Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы

2. Коммунальное хозяйство на 2014-2016 годы

3. Градостроительная деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2014-2016 годы

	Цель
	Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно – коммунальных услуг для всех категорий граждан

	Целевые

индикаторы
	Целевой индикатор 1:

Количество обращений жителей многоквартирных домов в МУП «Аварийно – диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженерных сетях и конструктивных элементов жилых зданий.

Целевой индикатор 2:

Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно – коммунального хозяйства.

	Задачи
	Задача 1. Обновление жилищного фонда.

Задача 2. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача 3. Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием.

Задача 4. Освобождение земельных участков под новое строительство.

	Показатели задач
	Показатель задачи 1:

- доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта.

Показатель 1 задачи 2:

- удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом.

Показатель 2 задачи 2:

- удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией).

Показатель задачи 3:

- доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей.

Показатель задачи 4:

- доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса.

	Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Прогнозируемый объем финансирования программы составляет 791 522,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 260 574,0 тыс. руб.;

2015 год – 267 574,0 тыс. руб.;

2016 год – 263 374,0 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты


	1. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

2. Обеспечение жилищного фонда города объектами инфраструктуры.

3. Обеспечение нормального качества оценки сточных вод.

4. Включение в хозяйственный оборот освобожденных земельных участков.


II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы


Муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надёжности работы инфраструктуры жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания.


Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой жизнеобеспечения города.


По данным Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области на 1 января 2013 года число многоквартирных домов составляет 8426 единиц, в том числе объем, достигший степени износа от 31% до 65%, насчитывает 2726 единиц, от 66% до 70% более 270 единиц.


Состояние жилищного фонда в значительной степени зависит от объемов работ, выполняемых при капитальном ремонте. В период с 1992 по 2007 годы произошло более чем трехкратное снижение объема работ по капитальному ремонту многоквартирных домов при ежегодной потребности проведения капитального ремонта в размере в среднем 7% от объема жилищного фонда (порядка 857 тыс.кв.м в год).


Рост объемов капитального ремонта наблюдается с 2008 года, с началом реализации региональных адресных программ, финансируемых с учетом финансовой поддержки госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В течение пяти лет реализуется программа капитального ремонта жилищного фонда с участием муниципального, регионального и федерального бюджетов. Благодаря финансовой поддержке Фонда освоено 1,5 млрд. руб., выполнен капитальный ремонт общего имущества 362 многоквартирных домов. Муниципалитетом за этот период было направлено 427,5 млн. руб. В итоге, число жалоб от липчан на работу инженерных сетей и конструктивные элементы из года в год уменьшается.


Предприятиями коммунального комплекса многое делается для повышения надежности систем жизнеобеспечения и развития инженерной инфраструктуры. Однако, как и в других городах страны, в Липецке актуальным остается вопрос бесхозяйных сетей. На сегодня их выявлено более 50 километров - в основном водопроводные и канализационные. На их восстановление и регистрацию потребуется около 230 млн. руб.


В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих формированию комфортной и безопасной среды проживания населения:


- большой физический износ жилищного фонда;


- высокий процент износа действующих коммуникаций;


- наличие сверхнормативных потерь энергоресурсов в инженерных сетях; 


- наличие бесхозяйных сетей и объектов;


- недостаточность финансовых ресурсов;


- дефицит предложений жилья на «первичном рынке» и высокие цены такого жилья;


- отсутствие механизма, позволяющего привлекать средства внебюджетных источников.


При реализации поставленных в программе задач планируется осуществлять меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышения уровня достижения предусмотренной программой конечных результатов.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты муниципальной программы


Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи программы определены в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 26.04.2013 № 210, решением Липецкого городского Совета депутатов от 27.03.2012 № 421 
«О Программе социально-экономического развития города Липецка на 2012-2014 годы».


Программа соответствует подцели Стратегического плана развития города Липецка – улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.


Реализация программы предусматривает достижение цели: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно – коммунальных услуг для всех категорий граждан.


Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:


1. Обновление жилищного фонда.


2. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием.


4. Освобождение земельных участков под новое строительство.


Эффективность реализации программы оценивается по целевым индикаторам и показателям задач.


Конечными результатами программы являются: 

1. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

2. Обеспечение жилищного фонда города объектами инфраструктуры.

3. Обеспечение надлежащего содержания имущества, предназначенного для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

4. Включение в хозяйственный оборот освобожденных земельных участков.

IV. Cроки реализации муниципальной программы


Реализация программы рассчитана на период 2014 - 2016 годов.

V. Подпрограммы муниципальной программы

Перечень подпрограмм

муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)
	Наименование решаемых в рамках подпрограммы задач муниципальной программы

	1
	2
	3
	4

	1
	Подпрограмма 1

«Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка,

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	Обновление жилищного фонда

	2
	Подпрограмма 2

«Коммунальное хозяйство на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка,

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	1. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием.

	3
	Подпрограмма 3

«Градостроительная деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	Освобождение земельных участков под новое строительство


Основные мероприятия и ведомственные целевые программы

муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»

	№ п/п
	Наименование 
	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Общий объём финансирования, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»
	1043134,0

	1.1.
	Подпрограмма 1

«Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка,

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	708360,0

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1 

Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка,

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	395385,0

	1.1.2.
	Основное мероприятие 2

Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка, в том числе:
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	207833,0

	1.1.2.1.
	- капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов 
	
	
	70939,0

	1.1.2.2.
	- проведение работ по устранению разрушений несущих конструкций многоквартирных домов
	
	
	14326,0

	1.1.2.3.
	- комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов, средств собственников
	
	
	122568,0

	1.1.3.
	Основное мероприятие 3

Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилфонда до заселения и по задолженности, безнадежной к взысканию)
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	120,0

	1.1.4.
	Основное мероприятие 4

Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Липецка
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	45000,0

	1.1.5.
	Основное мероприятие 5

Финансовое обеспечение деятельности МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	52838,0

	1.1.6.
	Основное мероприятие 6

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ «Административно – техническая инспекция г. Липецка»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	714,0

	1.1.7.
	Основное мероприятие 7

Приобретение оборудования МУ «Административно – техническая инспекция г. Липецка»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014 год
	150,0

	1.1.8.
	Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	6320,0

	1.2.
	Подпрограмма 2

«Коммунальное хозяйство на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка,

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	303380,0

	
	Основное мероприятие 1
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	
	

	1.2.1.
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области коммунального хозяйства
	
	2014-2015 годы
	15550,0

	
	Основное мероприятие 2
	
	
	

	1.2.2.
	Возмещение затрат, образовавшихся в результате оплаты ресурсоснабжающим организациям непредъявленных населению объемов коммунальных услуг
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	280000,0


	
	Основное мероприятие 3
	
	
	

	1.2.3.
	Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за коммунальные услуги в жилых помещениях муниципального жилфонда до заселения и по задолженности, безнадежной к взысканию)
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	330,0

	1.2.4.
	Ведомственная целевая программа «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	7500,0

	1.3.
	Подпрограмма 3

«Градостроительная деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	31394,0

	1.3.1.
	Основное мероприятие 1

Снос расселенных аварийных домов города Липецка
	
	2014-2016 годы
	31394,0


VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»

за счет средств бюджета города

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальная  программа

«Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»
	613
	0500
	
	791522,0
	260574,0
	267574,0
	263374,0

	1.1.
	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка,

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	613
	0501
	0510000
	456748,0
	158303,0
	149085,0
	149360,0

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1 

Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0501
	0519070
	230000,0
	80000,0
	75000,0
	75000,0

	1.1.2.
	Основное мероприятие 2

Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка, в том числе:
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0501
	0519071
	121606,0
	42689,0
	39321,0
	39596,0

	1.1.2.1
	- капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов 
	
	613
	0501
	0519071
	70939,0
	24220,0
	22819,0
	23900,0

	1.1.2.2
	- проведение работ по устранению разрушений несущих конструкций многоквартирных домов
	
	613
	0501
	0519071
	14326,0
	1510,0
	6811,0
	6005,0

	1.1.2.3
	- комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов, средств собственников
	
	613
	0501
	0519071
	36341,0
	16959,0
	9691,0
	9691,0

	1.1.3.
	Основное мероприятие 3

Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилфонда до заселения и по задолженности, безнадежной к взысканию)
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0501
	0516072
	120,0
	40,0
	40,0
	40,0

	1.1.4.
	Основное мероприятие 4

Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Липецка
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0501
	0512073
	45000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0

	1.1.5.
	Основное мероприятие 5

Финансовое обеспечение деятельности МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0505
	0512075
	52838,0
	17746,0
	17546,0
	17546,0

	1.1.6
	Основное мероприятие 6

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ «Административно – техническая инспекция г. Липецка» 
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0505
	0512076
	714,0
	238,0
	238,0
	238,0

	1.1.7
	Основное мероприятие 7

Приобретение оборудования МУ«Административно- техническая инспекция г. Липецка»
	
	613
	0505
	0512077
	150,0
	150,0
	0,0
	0,0

	1.1.8
	Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0501
	0517074
	6320,0
	2440,0
	1940,0
	1940,0

	1.2.
	Подпрограмма 2

«Коммунальное хозяйство на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	613

611
	0502
	0520000
	303380,0
	93960,0
	106810,0
	102610,0

	1.2.1.
	Основное мероприятие 1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	611
	0502
	0524083
	15550,0
	11350,0
	4200,0
	0,0

	1.2.2.
	Основное мероприятие 2 Возмещение затрат, образовавшихся в результате оплаты ресурсоснабжающим организациям непредъявленных населению объемов коммунальных услуг
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка 
	613
	0502
	0526080
	280000,0
	80000,0
	100000,0
	100000,0

	1.2.3.
	Основное мероприятие 3

Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за коммунальные услуги в жилых помещениях муниципального жилфонда до заселения и по задолженности, безнадежной к взысканию)
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0502
	0526078
	330,0
	110,0
	110,0
	110,0

	1.2.4.
	Ведомственная целевая программа «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0502
	0527079
	7500,0
	2500,0
	2500,0
	2500,0

	1.3.
	Подпрограмма 3

«Градостроительная деятельность в сфере жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0501
	0530000
	31394,0
	8311,0
	11679,0
	11404,0

	1.3.1.
	Основное мероприятие 1

Снос расселенных аварийных домов города Липецка
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	613
	0501
	0532081
	31394,0
	8311,0
	11679,0
	11404,0


Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»

	№ п/п
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная  программа 

«Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы »
	Всего
	1043134,0
	315904,0
	384368,0
	342862,0

	
	
	федеральный бюджет
	113958,0
	28294,0
	52263,0
	33401,0

	
	
	областной бюджет
	122539,0
	16959,0
	59493,0
	46087,0

	
	
	бюджет города
	791522,0
	260574,0
	267574,0
	263374,0

	
	
	средства внебюджетных источников (средства собственников жилых помещений многоквартирных домов)
	15115,0
	10077,0
	5038,0
	0,0

	1.1.
	Подпрограмма 1

«Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы»
	Всего
	708360,0
	213633,0
	265879,0
	228848,0

	
	
	федеральный бюджет
	113958,0
	28294,0
	52263,0
	33401,0

	
	
	областной бюджет
	122539,0
	16959,0
	59493,0
	46087,0

	
	
	бюджет города
	456748,0
	158303,0
	149085,0
	149360,0

	
	
	средства внебюджетных источников (средства собственников жилых помещений многоквартирных домов)
	15115,0
	10077,0
	5038,0
	0,0

	1.2.
	Подпрограмма 2

«Коммунальное хозяйство на 2014-2016 годы»
	Всего
	303380,0
	93960,0
	106810,0
	102610,0

	
	
	бюджет города
	303380,0
	93960,0
	106810,0
	102610,0

	1.3.
	Подпрограмма 3

«Градостроительная деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2014-2016 годы»
	Всего
	31394,0
	8311,0
	11679,0
	11404,0

	
	
	бюджет города
	31394,0
	8311,0
	11679,0
	11404,0



Ресурсное обеспечение реализации программы запланировано с учетом действующих расходных обязательств, необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников программы, и подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Объем средств, необходимых для осуществления указанных мероприятий, определен исходя из затрат на реализацию каждого конкретного мероприятия программы в соответствии с предварительным сметным расчетом или в соответствии с аналогичными мероприятиями, реализовавшимися в прошлых периодах.

VII. Государственное регулирование реализации муниципальной программы.


Государственное регулирование реализации муниципальной программы не предусмотрено.

VIII. Управление рисками реализации муниципальной программы


При реализации мероприятий данной подпрограммы могут возникнуть следующие риски: финансовые, организационные, технологические.


1. Финансовые риски – уменьшение объёма запланированного финансирования или возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.


2. Организационные риски.


2.1. Отказ граждан от переселения в предоставляемое им жилое помещение.


2.2. Невозможность осуществить запланированные работы по проведению капитального ремонта в связи с непредставлением собственниками доступа в отдельные жилые и (или) нежилые помещения.


2.3. Слабая активность собственников помещений в вопросах управления жилищным фондом.


2.4. Нарушение сроков поставки материалов и оборудования, увеличения сроков выдачи и согласования исходно- разрешительной документации.


Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.


3. Технологические риски - невозможность выполнения запланированных мероприятий в связи с выявлением факторов техногенного характера (например, невозможность производства работ, поставки материалов и оборудования в связи с погодными условиями, со стихийными бедствиями; выявление действующих инженерных коммуникаций, не нанесенных на топографическую основу, изменение состава работ после разработки проектной документации).


Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотр сроков выполнения работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.


К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы относятся: планирование и прогнозирование.


Риск, связанный с нарушением конечных результатов программы, является типичным при выполнении программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности, формирования плана реализации программы, содержащего перечень мероприятий программы.


В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель, по согласованию с соисполнителем, вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.

IХ. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»

	№ п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель

(соисполнитель)
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов

(показателей задач)
	Методика формирования целевых индикаторов  (показателей задач)

	
	
	
	
	2 года, предшествующие реализации муниципальной программы
	годы реализации муниципальной программы
	

	
	
	
	
	2012 год

(факт)
	2013 год

(оценка)
	2014 год

(план)
	2015 год

(план)
	2016 год

(план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Цель – Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно – коммунальных услуг для всех категорий граждан

	1.1.
	Целевой индикатор 1

Количество обращений жителей многоквартирных домов в МУП «Аварийно – диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженерных сетях и конструктивных элементах жилых зданий
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	тыс. ед.
	59,91
	58,81
	57,63
	56,54
	56,30
	Показатель приводится в натуральных величинах на основании данных, предоставляемых в ежегодном отчете МУП «Аварийно – диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка

	1.2.
	Целевой индикатор 2

Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно – коммунального хозяйства
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	9
	9
	9
	9
	9
	Социологические исследования, проводимые управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка

	

	2.
	Задача 1  - Обновление жилищного фонда

	2.1.
	Показатель  Задачи 1

Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	1,17
	2,06
	2,42
	2,62
	2,66
	(Количество отремонтированных домов) / (количество домов, требующих капитального ремонта) * 100%

	3.
	Задача 2 – Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	Показатель 1 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	94,8
	94,8
	94,8
	94,8
	94,8
	(Общая площадь жилых помещений, оборудованных водопроводом ) / (площадь жилищного фонда города Липецка) * 100%

Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области»

	3.2.
	Показатель 2 Задачи 2

Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией)
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	93,8
	93,8
	93,8
	93,8
	93,8
	(Общая площадь жилых помещений, оборудованных водоотведением (канализацией) )

 / (площадь жилищного фонда города Липецка) * 100%

Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области»

	4.
	Задача 3 - Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием

	4.1.
	Показатель Задачи 3

Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	14,1
	28,2
	47,6
	67,4
	86,8
	(Количество принятых в муниципальную собственность инженерных сетей) / (общее количество выявленных бесхозяйных сетей) * 100%

	5.
	Задача 4 - Освобождение земельных участков под новое строительство

	5.1.
	Показатель  Задачи 4

Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	31,4
	42,9
	62,9
	81,4
	100
	(Количество снесенных аварийных домов) / (количество домов, подлежащих сносу) * 100%


Н.Ф. Корвяков

Приложение № 1

к муниципальной программе «Жилищно – 

коммунальное хозяйство города Липецка

на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы»

муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство

города Липецка на 2014-2016 годы»

I. Паспорт

подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы»

муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство

города Липецка на 2014-2016 годы»

	Соисполнители
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	Сроки реализации
	2014-2016 годы

	Задачи в рамках муниципальной программы
	Обновление жилищного фонда

	Объёмы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Прогнозируемый объём финансирования подпрограммы 1 составляет 456 748,0 тыс. руб., 

в том числе:

2014 год – 158 303,0 тыс. руб.;

2015 год – 149 085,0 тыс. руб.;

2016 год – 149 360,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации
	Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан


II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Сферой реализации подпрограммы «Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы» муниципальной программы города Липецка «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» является жилищный фонд города Липецка. 

Жилищный фонд города Липецка на конец 2012 года насчитывает более 236 тыс. квартир, в которых проживает более 508 тыс. человек, общая площадь жилищного фонда – 12244,6 тыс.кв.м. В среднем на одного жителя города Липецка приходится 24,1 кв.м общей площади.

В настоящее время в городе Липецке более 78% жилищного фонда эксплуатируется более 30 лет без проведения капитального ремонта. Учитывая то, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 - 20 лет, в этих домах капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 - 10 лет приводит к увеличению его стоимости в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние, и при продолжительных сроках их эксплуатации текущий ремонт превращается в аварийный.

 
Аварийный (непригодный для проживания) жилищный фонд создает угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, ухудшает внешний облик города, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры. Реализацию реконструктивных мероприятий на таких территориях сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервирования земель для строительства объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

На дату разработки данной подпрограммы в городе Липецке  признано аварийными (непригодными для проживания) 77 домов общей площадью более 37 тыс.кв.м. Большинство граждан, проживающих в непригодных для проживания помещениях и аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести, отремонтировать или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 26.04.2013 № 210, решением Липецкого городского Совета депутатов от 27.03.2012 № 421 
«О Программе социально-экономического развития города Липецка на 2012-2014 годы».
Подпрограмма соответствует подцели Стратегического плана развития города Липецка – улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.

Подпрограмма решает задачу муниципальной программы: обновление жилищного фонда.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.

IV. Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2014-2016 годы.

V. Основные мероприятия подпрограммы 1

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Сроки исполнения
	Объем финансирования, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка


	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка,

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2014 – 2016 годы
	230000,0

	2.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка 
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014 – 2016 годы 
	121606,0 

	
	В том числе:
	
	
	

	2.1.
	Капитальный ремонт фасадов многоквартирных жилых домов
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014 – 2016 годы 
	70939,0

	2.2.
	Работы по устранению разрушений несущих конструкций многоквартирных жилых домов
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014 – 2016 годы
	14326,0

	2.3.
	Комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета, бюджета города Липецка и средств собственников помещений
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014 – 2016 годы
	36341,0

	3.
	Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилфонда до заселения и по задолженности, безнадежной к взысканию)
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014 – 2016 годы
	120,0

	4.
	Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014 – 2016 годы
	45000,0

	5.
	Финансовое обеспечение деятельности МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014 – 2016 годы
	52838,0

	6.
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ «Административно-техническая инспекция г. Липецка»


	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014 – 2016 годы
	714,0

	7.
	Приобретение оборудования МУ «Административно-техническая инспекция г. Липецка»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014 год
	150,0

	8.
	Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014-2016 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014 – 2016 годы
	6320,0

	
	Всего по подпрограмме:
	
	
	456748,0


Адресный перечень мероприятий со сроками реализации приводится в приложениях №№ 1, 2, 3, 4 к подпрограмме 1.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Липецка.


Прогнозируемый объём финансирования подпрограммы составляет 
456 748,0 тыс. руб., в том числе:


2014 год – 158 303,0 тыс. руб.;


2015 год -  149 085,0 тыс. руб.;


2016 год – 149 360,0 тыс. руб.

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

VII. Управление рисками реализации подпрограммы 1

При реализации мероприятий данной подпрограммы могут возникнуть следующие риски: финансовые, организационные, технологические.

1. Финансовые риски – уменьшение объёма запланированного финансирования или возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

2. Организационные риски. 

2.1. Отказ граждан от переселения в предоставляемое им жилое помещение.

2.2. Не возможность осуществить запланированные работы по проведению капитального ремонта в связи с не предоставлением собственниками доступа в отдельные жилые и/или нежилые помещения.

2.3. Слабая активность собственников помещений в вопросах управления жилищным фондом.

Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

3. Технологические риски - не возможность выполнения запланированных мероприятий в связи с выявлением факторов техногенного характера (например – изменения состава работ после разработки проектной документации).

Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотр сроков выполнения работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

Н.Ф. Корвяков
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	I. Перечень  домов (жилых помещений), мероприятия по переселению из которых финансируются в 2014-2016 году   
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес
МКД
	Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным
	Планируемая дата  окончания
переселения
	Планируемая дата сноса МКД
	Число жителей всего
	Число жителей планируемых
 к переселению
	Общая площадь жилых
помещений МКД
	Количество расселяемых жилых
помещений
	Расселяемая площадь жилых
помещений
	Стоимость переселения граждан
	за счёт средств местного бюджета на оплату дополнительной стоимости и дополнительных метров
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего по программе софинансирования
	в том числе:
	
	


	
	
	Номер
	Дата
	
	
	
	
	
	
	частная
собственность
	муниципальная
собственность
	
	частная
собственность
	муниципальная
собственность
	
	за счет средств
Фонда
	за счёт средств бюджета субъекта РФ
	за счёт средств местного бюджета на софинансирование
	
	

	
	
	
	
	
	
	чел.
	чел.
	кв.м
	ед.
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	2014 год

	1
	ул. К. Шаталовой,12
	б/н
	11.12.
2007
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	45
	3
	593,20
	1
	1
	0
	52,50
	52,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	648 97 
	648 997 

	2
	ул. Архангельская,1
	б/н
	16.06.
2006
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	39
	2
	600,50
	1
	1
	0
	36,10
	36,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	446 263 
	446 263 

	3
	ул. Архангельская, 3
	б/н
	16.06.
2006
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	43
	23
	618,50
	7
	6
	1
	362,00
	321,20
	40,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4474 992 
	4 474 992 

	4
	ул. М. Расковой, 12
	11
	11.12.
2007
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	25
	20
	418,00
	8
	5
	3
	357,00
	247,80
	109,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 413183 
	4 413 183 

	5
	ул. Молодёжная, 5
	30
	30.09.
2010
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	46
	46
	643,60
	16
	14
	2
	643,60
	568,10
	75,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 956091 
	7 956 091 

	6
	проезд Потапова, 7
	31
	27.10.
2010
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	24
	7
	380,10
	4
	4
	0
	217,20
	217,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 684995 
	2 684 995 

	7
	проезд Потапова, 9
	40
	17.11.
2010
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	23
	17
	390,70
	5
	3
	2
	262,00
	151,60
	110,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 238806 
	3 238 806 

	8
	ул. Папина, 2
	6
	19.04.
2011
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	30
	22
	286,90
	10
	5
	5
	230,80
	138,20
	92,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 853116 
	2 853 116 

	9
	ул. Новотепличная, (дом связи), б/н
	2
	12.02.
2010
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	16
	9
	218,20
	3
	1
	2
	136,60
	47,40
	89,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 688630 
	1 688 630 

	10
	ул. Волгоградская,9
	10
	19.04.
2011
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	47
	35
	978,20
	14
	11
	3
	797,05
	573,50
	223,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 853018 
	9 853 018 

	11
	пер. Попова,2
	13
	29.06.
2011
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	55
	55
	554,80
	23
	8
	15
	554,80
	209,20
	345,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 858358 
	6 858 358 

	12
	ул. Молодёжная,9
	18
	04.08.
2011
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	38
	38
	672,70
	16
	13
	3
	672,70
	553,20
	119,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 315821 
	8 315 821 

	13
	проезд Боевой,11
	3
	28.02.
2008
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	36
	25
	385,50
	7
	3
	4
	282,00
	101,20
	180,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 486043 
	3 486 043 

	14
	ул. Спиртзаводская,9
	1
	12.02.
2010
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	24
	2
	378,50
	2
	1
	1
	54,90
	40,50
	14,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	678 666 
	678 666 

	15
	ул. 40 лет Октября,7
	1
	11.12.
2007
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	26
	20
	248,70
	6
	2
	4
	150,10
	61,10
	89,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 855515 
	1 855 515 

	16
	проспект Мира,36
	8
	11.12.
2007
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	50
	6
	894,00
	2
	0
	2
	55,80
	0,00
	55,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	689 792 
	689 792 

	17
	ул. Астраханская,2
	22
	11.08.
2010
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	25
	5
	391,10
	2
	1
	1
	54,70
	23,70
	31,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	676 194 
	676 194 

	18
	ул. 3 Сентября,12
	11
	21.05.
2010
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	66
	3
	952,80
	2
	0
	2
	59,70
	0,00
	59,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	738 003 
	738 003 

	19
	ул. Молодёжная,17
	10
	21.05
2010
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	47
	2
	508,30
	1
	1
	0
	29,50
	29,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	364 675 
	364 675 

	20
	ул. Привокзальная,1
	29
	30.09.
2010
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	13
	3
	182,40
	1
	1
	0
	68,10
	68,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	841 842 
	841 842 

	21
	ул. Северный Рудник,4
	33
	17.11.
2010
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	50
	15
	674,70
	4
	2
	2
	263,70
	133,00
	130,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 259821 
	3 259 821 

	22
	ул. Северный Рудник,7
	34
	17.11.
2010
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	35
	22
	682,00
	7
	5
	2
	452,70
	325,10
	127,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 596212 
	5 596 212 

	23
	ул. Северный Рудник,9
	36
	17.11.
2010
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	35
	11
	656,00
	3
	0
	3
	196,80
	0,00
	196,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 432813 
	2 432 813 

	24
	пер. Литаврина,9
	б/н
	16.06.
2006
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	19
	1
	412,60
	1
	1
	0
	48,30
	48,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	597 078 
	597 078 

	25
	ул. З. Космодемьянской
	37
	18.06.
2012
	4 кв. 2014
	1 кв 2015
	14
	4
	163,20
	1
	0
	1
	28,40
	0,00
	28,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	351 076 
	351 076 

	 
	Итого 2014 год:
	 
	 
	 
	 
	871 
	396 
	12885,20 
	147 
	89 
	58 
	6067,05 
	3946,50 
	2120,55 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75000000 
	75 000 000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2015 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 ул Нагорная д.3
	б/н
	16.06.
2006
	4 кв 2014
	1 кв 2015
	41
	40
	635,70
	11
	9
	2
	566,60
	479,30
	87,30
	16866048 
	4 486180 
	6 189934 
	6 189934 
	3 131802 
	19 997 850

	2
	 ул Октябрьская д.50
	б/н
	16.06.
2006
	4 кв 2014
	1 кв 2015
	45
	41
	521,50
	11
	4
	7
	460,00
	196,80
	263,20
	13692873 
	3 642151 
	5 025361 
	5 025361 
	2 542586 
	16 235 459

	3
	 проезд Потапова д.7
	31
	07.10.
2010
	4 кв 2014
	1 кв 2015
	24
	17
	380,10
	3
	2
	1
	122,50
	81,50
	41,00
	3646473 
	969 921 
	1 338276 
	1 338276 
	677 102 
	4 323 575

	4
	 проезд Потапова д.9
	40
	17.11.
2010
	4 кв 2014
	1 кв 2015
	23
	23
	390,70
	3
	3
	0
	128,70
	128,70
	0,00
	3831028 
	1 019010 
	1 406009 
	1 406009 
	711 371 
	4 542 399

	5
	 проезд Боевой д.11
	3
	28.02.
2008
	4 кв 2014
	1 кв 2015
	36
	11
	385,50
	2
	0
	2
	103,50
	0,00
	103,50
	3080896 
	819 484 
	1 130706 
	1 130 06 
	572 082 
	3 652 978

	6
	 проезд Боевой д.17
	20
	10.05.
2009
	4 кв 2014
	1 кв 2015
	28
	28
	392,90
	8
	4
	4
	392,90
	187,30
	205,60
	11695496 
	3 110870 
	4 292313 
	4 292313 
	2 171699 
	13 867 195

	7
	 ул Спиртзаводская д.9
	б/н
	10.05.
2009
	4 кв 2014
	1 кв 2015
	24
	22
	378,50
	7
	6
	1
	309,20
	269,00
	40,20
	9203993 
	2 448159 
	3 377917 
	3 377917 
	1 709060 
	10 913 053

	8
	 ул 40 лет Октября д.7
	б/н
	11.12.
2007
	4 кв 2014
	1 кв 2015
	26
	6
	248,70
	2
	0
	2
	98,60
	0,00
	98,60
	2935037 
	780 687 
	1 077175 
	1 077175 
	544 998 
	3 480 035

	9
	 пр-кт Мира д.36
	б/н
	11.12.
2007
	4 кв 2014
	1 кв 2015
	50
	5
	894,00
	15
	11
	4
	838,20
	618,20
	220,00
	24950796 
	6 636632 
	9 157082 
	9 157082 
	4 633033 
	29 583 829

	10
	 ул Б.Хмельницкого д.3
	б/н
	26.12.
2009
	4 кв 2014
	1 кв 2015
	24
	24
	320,50
	8
	7
	1
	320,50
	283,00
	37,50
	9540361 
	2 537629 
	3 501366 
	3 501366 
	1 771519 
	11 311 880

	11
	 ул Астраханская д.2
	22
	11.08.
2010
	4 кв 2014
	1 кв 2015
	25
	20
	391,10
	7
	5
	2
	336,40
	227,60
	108,80
	10013657 
	2 663521 
	3 675068 
	3 675068 
	1 859404 
	11 873 061

	12
	 ул 3 Сентября д.12
	11
	21.05.
2010
	4 кв 2014
	1 кв 2015
	66
	63
	952,80
	20
	10
	10
	881,60
	470,00
	411,60
	26 242689 
	6 980261 
	9 631214 
	9 631214 
	4 872922 
	31 115 611

	 
	ИТОГО 2015 год:
	 
	 
	 
	 
	412
	300
	5892
	97
	61
	36
	4558,7
	2941,4
	1617,3
	135 699347 
	36 094505 
	49 802421 
	49 802421 
	25 197579 
	160 896926

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2016 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 ул Молодежная (Тракторный) д.17
	10
	21.05.
2010
	4 кв 2015
	1 кв 2016
	47
	45
	508,30
	15
	9
	6
	478,80
	274,70
	204,10
	14252496 
	3 791004 
	5 230746 
	5 230746 
	3 281537 
	17 534 033 

	2
	 ул Привокзальная д.1
	29
	30.09.
2010
	4 кв 2015
	1 кв 2016
	13
	10
	182,40
	4
	4
	0
	114,30
	114,30
	0,00
	3 402381 
	904 995 
	1 248693 
	1 248693 
	783 374 
	4 185 755 

	3
	 ул Северный рудник д.4
	33
	17.11.
2010
	4 кв 2015
	1 кв 2016
	50
	35
	674,70
	8
	7
	1
	411,00
	353,30
	57,70
	12234285 
	3 254183 
	4 490051 
	4 490 51 
	2 816858 
	15 051 143 

	4
	 ул Северный рудник д.7
	34
	17.11.
2010
	4 кв 2015
	1 кв 2016
	35
	13
	682,00
	6
	6
	0
	229,30
	229,30
	0,00
	6 825599 
	1 815533 
	2 505033 
	2 505033 
	1 571546 
	8 397 145 

	5
	 ул Северный рудник д.9
	36
	17.11.
2010
	4 кв 2015
	1 кв 2016
	35
	24
	656,00
	10
	8
	2
	459,20
	357,60
	101,60
	13669059 
	3 635817 
	5 016 21 
	5 016621 
	3 147205 
	16 816 264 

	6
	 ул Бачурина д.3
	б/н
	26.12.
2009
	4 кв 2015
	1 кв 2016
	35
	35
	511,00
	12
	8
	4
	511,00
	336,00
	175,00
	15210996 
	4 045954 
	5 582521 
	5 582521 
	3 502225 
	18 713 221 

	7
	 ул Северный рудник д.5 (Дом Мастера)
	9
	21.05.
2010
	4 кв 2015
	1 кв 2016
	4
	4
	109,80
	2
	1
	1
	109,80
	50,20
	59,60
	3268430 
	869 366 
	1 199532 
	1 199532 
	752 533 
	4 020 963 

	8
	 ул 6 Гвардейской Дивизии д.13
	26
	30.09.
2010
	4 кв 2015
	1 кв 2016
	16
	16
	250,90
	8
	7
	1
	250,90
	213,20
	37,70
	7468570 
	1 986556 
	2 741007 
	2 741007 
	1 719586 
	9 188 156 

	9
	 ул 6 Гвардейской Дивизии д.15
	27
	30.09.
2010
	4 кв 2015
	1 кв 2016
	16
	16
	262,60
	8
	7
	1
	262,60
	232,50
	30,10
	7816845 
	2 079193 
	2 868826 
	2 868826 
	1 799774 
	9 616 619 

	10
	 ул 6 Гвардейской Дивизии д.21
	28
	30.09.
2010
	4 кв 2015
	1 кв 2016
	26
	26
	518,40
	16
	15
	1
	518,40
	489,40
	29,00
	15431274 
	4 104546 
	5 663364 
	5 663364 
	3 552943 
	18 984 217 

	11
	 ул Ленинградская д.14
	1
	19.04.
2011
	4 кв 2015
	1 кв 2016
	32
	32
	508,70
	9
	6
	3
	508,70
	381,70
	127,00
	15142531 
	4 027 11 
	5 557460 
	5 557460 
	3 486 62 
	18 628 993 

	12
	 ул Сельскохозяйственная д.6
	2
	19.04.
2011
	4 кв 2015
	1 кв 2016
	28
	28
	366,50
	8
	5
	3
	364,60
	221,60
	143,00
	10853089 
	2 886705 
	3 983192 
	3 983 92 
	2 498 09 
	13 351 998 

	 
	ИТОГО 2016 год:
	 
	 
	 
	 
	337
	284
	5231,3
	106
	83
	23
	4218,6
	3253,8
	964,8
	125575555 
	33 401 463 
	46 087 046 
	46 087 046 
	28 912 954 
	154 488 509 

	 
	ВСЕГО 2014-2016 годы:
	 
	 
	 
	 
	1620 
	980 
	24008,50 
	350 
	233 
	117 
	14844,35 
	10141,70 
	4702,65 
	261 274 902 
	69 495 968 
	95 889 467 
	95 889 467 
	129 110 532 
	390 385 434 

	II. Проектные работы будущих периодов (жилищное строительство) на 2014 год

	1
	Проектные работы будущих периодов (жилищное строительство) за счет средств местного бюджета 2014 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000 000,0 
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	Приложение № 2
к подпрограмме 1 "Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы"

	
	
	
	
	

	Перечень жилых домов города Липецка на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов на 2014-2016 годы

	 

	№ п/п
	Адрес
	Стоимость всего, тыс. руб
	в том числе

	
	
	
	Стоимость строительно-монтажных работ. тыс. руб.
	Стоимость работ по энергетическому обследованию и разработки проектно-сметной документации, тыс. руб.

	2014 год

	1
	пл. Мира, д.3
	852,812
	817,812
	35,00

	2
	пл.Мира, д. 4
	897,795
	862,795
	35,00

	3
	пл.Мира, д.5
	776,764
	741,764
	35,00

	4
	пр. Мира, д.1
	869,571
	834,571
	35,00

	5
	пр. Мира, д.2
	724,098
	689,098
	35,00

	6
	пр.Мира, д.3
	846,653
	811,653
	35,00

	7
	пр. Мира, д.4
	752,807
	717,807
	35,00

	8
	пр. Мира, д.4а
	581,432
	546,432
	35,00

	9
	пр. Мира, д.5
	896,744
	861,744
	35,00

	10
	пр.Мира, д.6
	895,812
	860,812
	35,00

	11
	пр.Мира, д.8
	939,758
	904,758
	35,00

	12
	пр.Мира, д.9
	840,567
	805,567
	35,00

	13
	пр.Мира, д.11
	1 203,034
	1 168,034
	35,00

	14
	пр.Мира, д.13
	1 037,212
	1 002,212
	35,00

	15
	пр.Мира, д.14
	825,682
	790,682
	35,00

	16
	пр.Мира, д.15
	829,106
	794,106
	35,00

	17
	пр.Мира, д.16
	816,021
	781,021
	35,00

	18
	пр.Мира, д.17
	700,677
	665,677
	35,00

	19
	пр.Мира, д.18
	816,868
	781,868
	35,00

	20
	пр.Мира, д.19
	919,770
	884,770
	35,00

	21
	пр.Мира, д.20
	931,395
	896,395
	35,00

	22
	пр. Мира, д.21
	715,808
	680,808
	35,00

	23
	пр.Мира д.24
	1 137,866
	1 102,866
	35,00

	24
	пр. Мира, д.25
	619,283
	584,283
	35,00

	25
	пр. Мира, д.26
	335,475
	300,475
	35,00

	26
	пр.Мира д.27
	714,503
	679,503
	35,00

	27
	пр.Мира д.29
	1 130,531
	1 095,531
	35,00

	28
	пр. Мира, д.30
	428,194
	393,194
	35,00

	29
	пр.Мира д.32
	227,965
	192,965
	35,00

	30
	пр. Мира, д.34
	382,096
	347,096
	35,00

	31
	пр. Мира, д.38
	573,796
	538,796
	35,00

	 
	ИТОГО: 2014 год
	24220,095
	23135,095
	1085,000

	2015 год

	1
	ул.Гагарина д.1
	688,33
	653,33
	35,00

	2
	ул.Гагарина д.2
	578,66
	543,66
	35,00

	3
	ул.Гагарина д.3
	279,82
	244,82
	35,00

	4
	ул.Гагарина д.4
	419,63
	384,63
	35,00

	5
	ул.Гагарина д.5
	309,10
	274,10
	35,00

	6
	ул.Гагарина д.6
	2 419,78
	2 384,78
	35,00

	7
	ул.Гагарина д.7
	339,30
	304,30
	35,00

	8
	ул.Гагарина д.9
	771,37
	736,37
	35,00

	9
	ул.Гагарина д.13
	948,57
	913,57
	35,00

	10
	ул.Гагарина д.15
	795,81
	760,81
	35,00

	11
	ул.Гагарина д.91
	751,40
	716,40
	35,00

	12
	ул. Коммунистическая, д. 16
	440,67
	405,67
	35,0

	13
	ул. Краснозаводская, д.З
	597,01
	562,01
	35,0

	14
	ул. Краснозаводская, д.4
	525,96
	490,96
	35,0

	15
	ул.Гагарина д.103/1
	628,20
	593,20
	35,00

	16
	ул. Студеновская д. 3
	1 331,39
	1 296,39
	35,00

	17
	ул. Студеновская д. 9 
	759,95
	724,95
	35,00

	18
	ул. Студеновская д.15 
	825,33
	790,33
	35,00

	19
	ул. Студеновская д. 19
	481,28
	446,28
	35,00

	20
	ул. Студеновская д. 21
	386,87
	351,87
	35,00

	21
	ул. Студеновская д. 29
	779,64
	744,64
	35,00

	22
	ул. Студеновская д. 31
	1 099,16
	1 064,16
	35,00

	23
	ул. Студеновская д. 33
	1 066,05
	1 031,05
	35,00

	24
	ул. Студеновская д. 35
	535,88
	500,88
	35,00

	25
	ул. Студеновская д. 37
	403,58
	368,58
	35,00

	26
	ул. Студеновская д. 39
	589,88
	554,88
	35,00

	27
	ул. Студеновская д. 43
	547,96
	512,96
	35,00

	28
	ул. Студеновская д. 61
	445,88
	410,88
	35,00

	29
	ул. Студеновская д. 63
	358,20
	323,20
	35,00

	30
	ул. Студеновская д. 65
	372,60
	337,60
	35,00

	31
	ул. Интернациональная д.71
	979,44
	944,44
	35,00

	32
	ул.Терешковой д.1/1
	685,80
	650,80
	35,00

	33
	ул.Терешковой д.2
	676,80
	641,80
	35,00

	 
	ИТОГО 2015 год:
	22 819,27
	21 664,27
	1 155,00

	2016 год

	1
	ул. Зегеля, д. 44
	315,24
	280,24
	35,0

	2
	ул. Зегеля, д. 27/1
	528,63
	493,63
	35,0

	3
	ул. Зегеля, д. 27/2
	527,45
	492,45
	35,0

	4
	ул. Желябова, 31а
	717,41
	682,41
	35,0

	5
	ул. Желябова, 16
	1089,91
	1054,91
	35,0

	6
	ул. Гагарина, д. 33
	1074,07
	1039,07
	35,0

	7
	ул. Гагарина, д. 31
	331,42
	296,42
	35,0

	8
	ул. Гагарина, д. 35
	660,20
	625,20
	35,0

	9
	ул. Гагарина, д. 43
	658,24
	623,24
	35,0

	10
	пл. Плеханова, д. 1а
	866,00
	831,00
	35,0

	11
	пл. Плеханова, д. 1б
	925,27
	890,27
	35,0

	12
	ул. Зегеля, д. 15
	903,06
	868,06
	35,0

	13
	ул. Зегеля, д. 1 
	2020,71
	1985,71
	35,0

	14
	ул. Зегеля, д. 2
	460,48
	425,48
	35,0

	15
	ул. Ленина, д. 7
	1020,98
	985,98
	35,0

	16
	ул. Ленина, д. 9
	1019,15
	984,15
	35,0

	17
	ул. Ленина, д. 13
	1013,33
	978,33
	35,0

	18
	ул. Ленина, д. 15
	1016,50
	981,50
	35,0

	19
	ул. Ленина, д. 29
	1047,35
	1012,35
	35,0

	20
	ул. Ленина, д. 31
	1013,28
	978,28
	35,0

	21
	ул. Ленина, д. 41
	1002,01
	967,01
	35,0

	22
	ул. Ленина, д. 43
	1015,34
	980,34
	35,0

	23
	пл. Ленина-Соборная, д. 3
	1459,02
	1424,02
	35,0

	24
	ул. Гагарина, д. 9
	366,24
	331,24
	35,0

	25
	ул. Гагарина, д. 1
	340,81
	305,81
	35,0

	26
	ул. Интернациональная, д. 11
	946,36
	911,36
	35,0

	27
	ул. Интернациональная, д. 16
	126,17
	91,17
	35,0

	28
	ул. Интернациональная, д. 20
	180,39
	145,39
	35,0

	29
	ул. Интернациональная, д. 22
	171,45
	136,45
	35,0

	30
	ул. Интернациональная, д. 24
	156,18
	121,18
	35,0

	31
	ул. Интернациональная, д. 26
	383,90
	348,90
	35,0

	32
	ул. Интернациональная, д. 29
	543,45
	508,45
	35,0

	 
	ИТОГО 2016 год:
	23900,00
	22780,00
	1120,00

	 
	ВСЕГО 2014 -2016 годы:
	70939,37
	67579,37
	3360,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Н.Ф. Корвяков
	
	
	

	
	
	
	Приложение № 3
к подпрограмме 1 "Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы"

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перечень  жилых домов г. Липецка 
на проведение работ по усилению несущих конструкций на 2014-2016 годы

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Общая площадь, м2
	Всего, тыс. руб.
	в том числе

	
	
	
	
	Стоимость проектных работ, тыс. руб.
	Стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2014 год

	1
	ул.Энгельса, д. 1/1
	2439,0
	100,00
	100,00
	0,00

	2
	ул.Космонавтов,д.10
	9694,0
	150,00
	150,00
	0,00

	3
	ул.Крылова, д.63 а
	5766,0
	500,00
	500,00
	0,00

	4
	ул. Интернациональная, д.29
	2495,0
	100,00
	100,00
	0,00

	5
	ул. Гагарина, д.41
	1991,8
	120,00
	120,00
	0,00

	6
	ул.Ленина,д.9
	3904,8
	120,00
	120,00
	0,00

	7
	ул. Ковалёва ,д.107а
	3637,4
	100,00
	100,00
	0,00

	8
	ул.Баумана, д.333/16
	3453,3
	120,00
	120,00
	0,00

	9
	ул. Хорошавина, д. 15
	7670,8
	100,00
	100,00
	0,00

	10
	ул. Невского, д. 11
	903,6
	100,00
	100,00
	0,00

	 
	ИТОГО 2014 год:
	41955,7
	1510,0
	1510,0
	0,0

	2015 год

	1
	ул. Невского, д. 11
	903,6
	510,702
	0,000
	510,702

	2
	ул.Энгельса,д. 1/1
	2439
	950,000
	0,000
	950,000

	3
	ул.Ленина,д.9
	3904,8
	2900,000
	0,000
	2900,000

	4
	ул.Баумана, 333/16
	3453,3
	2450,000
	0,000
	2450,000

	 
	ИТОГО 2015 год:
	3342,6
	6810,702
	 
	6810,702

	2016 год

	1
	ул. Интернациональная, д.29
	2495
	810,000
	0,00
	810,00

	2
	ул.Ковалёва, д107 а
	3637,4
	994,702
	0,00
	994,70

	3
	ул.Крылова, д.63 а
	5766
	3101,000
	0,00
	3101,00

	4
	ул. Гагарина, д.41
	1991,8
	1099,810
	0,00
	1099,81

	 
	ИТОГО 2016 год:
	6132,4
	6005,512
	0,00
	6005,51

	 
	ВСЕГО 2014-2016 год:
	 
	14326,214
	1510,00
	12816,21

	
	
	
	
	
	

	
	Н.Ф. Корвяков
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	№

п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Количество квартир
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы
	Вид ремонта
	ВСЕГО: 
	в том числе:
	местный бюджет как собственник

	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершение последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе жилых помещений,
 находящихся в собственности граждан
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 за счет средств Фонда
	за счет бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета 
	за счет  средств ТСЖ, других кооперативов, либо собственников помещений в МКД, 
из них:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	2014 год

	1
	ул. Стаханова, д. 35
	1988
	 
	панельный
	9
	5
	180
	15025,9
	10202,7
	8686,7
	484
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,   ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование в т.ч.
	15 189 751,0
	5 945 321,4
	3 563 530,8
	3 374 008,8
	2 306 890,0
	189 522,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения
	10 863 580,3
	4252043,2
	2548606,8
	2413062,3
	1649868,0
	135544,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	499 707,2
	195587,1
	117231,8
	110997,0
	75891,3
	6234,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	818 824,0
	320490,6
	192096,9
	181880,5
	124356,0
	10216,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	403 162,6
	157799,3
	94582,4
	89552,1
	61228,9
	5030,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	2 544 476,9
	995 917,1
	596 936,8
	565 189,5
	386 433,5
	31 747,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Энергетическое обследование
	60 000,0
	23484,2
	14076,1
	13327,4
	9112,3
	748,6

	2
	Терешковой,д.42
	1980
	 
	кирпич
	12
	1
	83
	5298
	3961,9
	3648,6
	169
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,   энергетическое обследование,в т.ч:
	7 828 191,0
	3 063 981,2
	1 836 501,4
	1 738 829,4
	1 188 879,0
	97 672,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	теплоснабжение 
	3 084 428,2
	1207255,9
	723609,9
	685125,6
	468436,7
	38484,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	холодное водоснабжение 
	733 243,2
	286993,9
	172019,6
	162870,9
	111358,7
	9148,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	горячее водоснабжение 
	1 439 930,0
	563593,6
	337809,0
	319843,1
	218684,3
	17966,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	водоотведение
	993 375,0
	388810,4
	233046,8
	220652,5
	150865,3
	12394,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	электроснабжение
	651 124,2
	254852,3
	152754,4
	144630,3
	98887,2
	8124,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	866 223,0
	339042,7
	203216,8
	192409,0
	131554,6
	10807,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	59 867,4
	23432,3
	14045,0
	13298,0
	9092,2
	747,0

	3
	пр. Сиреневый, д. 10
	1987
	 
	крупнопанельные
	9
	2
	72
	4828,20
	4105,50
	4105,50
	204
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,   ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование,в т.ч.:
	7 926 585,9
	3 102 493,3
	1 859 585,0
	1 760 685,3
	1 203 822,3
	98 899,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	2 388 220,3
	934757,8
	560278,9
	530481,1
	362702,6
	29797,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	668 222,9
	261544,8
	156765,8
	148428,4
	101484,0
	8337,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	996 057,7
	389860,4
	233676,1
	221248,3
	151272,8
	12427,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	905 287,5
	354332,7
	212381,4
	201086,1
	137487,4
	11295,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	637 913,7
	249 681,7
	149 655,2
	141 696,0
	96 880,9
	7 959,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	1 486 914,4
	581983,5
	348831,6
	330279,4
	225819,9
	18552,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада 
	789 410,7
	308978,1
	185196,5
	175347,1
	119889,0
	9849,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	54 558,7
	21354,4
	12799,5
	12118,8
	8285,9
	680,7

	4
	пл. Плеханова, д. 1б
	1981
	 
	кирпич
	9
	1
	48
	3731,1
	3545,1
	149,1
	105
	Ремонт систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного воджоснабжения, водоотведения, электроснабжения,   ремонт системы газоснабжения, установка общедомового прибора учета газа, ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, лифтового оборудования, энергетическое обследование, в т.ч.:
	8 680 110,5
	3 397 425,5
	2 036 362,6
	1 928 061,2
	1 318 261,2
	108 301,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система теплоснабжения
	2 125 643,1
	831984,1
	498678,0
	472156,4
	322824,6
	26521,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система горячего водоснабжения
	1 682 539,5
	658551,8
	394725,5
	373732,5
	255529,8
	20993,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система холодного водоснабжения
	584 592,1
	228811,4
	137145,9
	129852,0
	88782,9
	7293,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система водоотведения
	699 581,3
	273818,5
	164122,5
	155393,8
	106246,4
	8728,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система электроснабжения
	490 266,5
	191892,0
	115017,0
	108900,0
	74457,5
	6117,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система газоснабжения
	558 918,8
	218762,8
	131122,9
	124149,3
	84883,8
	6973,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установка общедомового прибора учета газа
	235 059,3
	92003,0
	55145,1
	52212,3
	35698,8
	2932,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ремонт крыши
	1 297 978,5
	508033,3
	304507,0
	288312,2
	197125,9
	16194,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ремонт фасада
	610 034,9
	238769,8
	143114,8
	135503,4
	92646,9
	7611,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ремонт подвальных помещений
	353 335,2
	138296,6
	82892,8
	78484,2
	53661,5
	4408,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Энергетическое обследование
	42 161,4
	16502,1
	9891,1
	9365,1
	6403,1
	526,0

	5
	ул. Космонавтов, д. 47
	1974
	 
	кирпичное
	5
	6
	92
	6415,00
	5998,30
	2401,80
	 
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,   ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование,в т.ч.:
	10 081 514,4
	3 945 939,8
	2 365 133,4
	2 239 346,7
	1 531 094,5
	125 786,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	3 692 174,4
	1445129,9
	866187,8
	820120,7
	560736,0
	46067,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	887 836,0
	347502,1
	208287,2
	197209,7
	134837,0
	11077,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	1 268 887,0
	496646,8
	297682,2
	281850,3
	192707,7
	15831,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	1 202 812,5
	470785,0
	282181,0
	267173,6
	182672,9
	15007,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	842 931,0
	329926,1
	197752,5
	187235,2
	128017,2
	10517,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши S=1909,1m2
	2 114 384,0
	827577,3
	496036,6
	469655,5
	321114,6
	26381,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	72 489,5
	28372,6
	17006,1
	16101,7
	11009,1
	904,4

	6
	ул. Звездная, д. 10/3
	1972
	 
	панельное
	5
	4
	60
	2978,00
	2699,80
	1834,00
	 
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,   ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование,в т.ч.:
	5 191 249,6
	2 031 873,2
	1 217 872,4
	1 153 101,3
	788 402,8
	64 771,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	1 738 258,6
	680360,5
	407797,2
	386109,0
	263991,9
	21688,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	412 155,2
	161319,0
	96692,0
	91549,6
	62594,6
	5142,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	589 048,4
	230555,6
	138191,3
	130841,8
	89459,7
	7349,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	558 375,0
	218549,9
	130995,3
	124028,5
	84801,2
	6966,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	391 309,2
	153159,8
	91801,5
	86919,2
	59428,7
	4882,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши S=756m2
	981 548,8
	384181,6
	230272,3
	218025,6
	149069,3
	12246,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада 
	486 903,0
	190575,5
	114227,9
	108152,9
	73946,7
	6075,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	33 651,4
	13171,3
	7894,7
	7474,8
	5110,7
	419,9

	7
	9 микрорайон д.24/2
	1976
	 
	крупнопанельные
	5
	4
	60
	3005,40
	2696,80
	2458,30
	126
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,   ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование,в т.ч.:
	5 213 467,4
	2 040 569,3
	1 223 084,7
	1 158 036,4
	791 777,0
	65 048,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	1 754 252,0
	686620,3
	411549,3
	389661,5
	266420,8
	21887,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	415 947,4
	162803,2
	97581,7
	92391,9
	63170,5
	5189,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	594 468,1
	232676,9
	139462,8
	132045,7
	90282,8
	7417,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	563 512,5
	220560,8
	132200,6
	125169,7
	85581,5
	7030,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	369 363,7
	144570,2
	86653,1
	82044,5
	56095,8
	4608,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	990 579,8
	387716,4
	232391,0
	220031,6
	150440,8
	12359,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада 
	491 382,9
	192329,0
	115278,9
	109148,0
	74627,0
	6131,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	33 961,0
	13292,5
	7967,3
	7543,6
	5157,7
	423,7

	8
	ул. 9 Мая д. 2
	1958
	 
	кирпичные
	5
	4
	52
	3433,10
	3016,90
	1873,52
	147
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,   ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование,в т.ч.:
	5 940 686,2
	2 325 205,3
	1 393 690,9
	1 319 569,2
	902 220,8
	74 121,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	1 938 936,3
	758906,4
	454876,4
	430684,4
	294469,1
	24192,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	500 686,9
	195970,6
	117461,7
	111214,6
	76040,1
	6247,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	679 067,2
	265789,3
	159309,8
	150837,1
	103130,9
	8472,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	643 706,3
	251948,9
	151014,1
	142982,6
	97760,6
	8031,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	421 928,0
	165144,1
	98984,7
	93720,3
	64078,8
	5264,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	1 131 549,8
	442892,5
	265462,7
	251344,4
	171850,1
	14118,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада 
	561 311,9
	219699,4
	131684,3
	124680,9
	85247,3
	7003,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	63 500,0
	24854,1
	14897,2
	14104,9
	9643,8
	792,3

	9
	Терешковой,д.18
	1976
	 
	кирпич
	12
	1
	83
	5029,4
	3665,9
	3279,9
	164
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, энергетическое обследование, всего в т.ч.
	6 237 670,8
	2 441 446,1
	1 463 363,8
	1 385 536,6
	947 324,3
	77 827,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	теплоснабжение
	2 935 660,8
	1149027,8
	688709,0
	652080,8
	445843,2
	36628,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	холодное водоснабжение
	696 069,0
	272443,8
	163298,5
	154613,6
	105713,0
	8684,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	горячее водоснабжение
	994 815,3
	389374,2
	233384,7
	220972,4
	151084,1
	12412,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	водоотведение
	943 012,5
	369098,4
	221231,7
	209465,7
	143216,7
	11765,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	электроснабжение
	618 113,3
	241931,7
	145010,0
	137297,8
	93873,8
	7712,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	50 000,0
	19570,2
	11730,1
	11106,2
	7593,6
	623,8

	 
	ВСЕГО 2014 год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49744,1
	39892,9
	28437,42
	1399
	 
	72 289 227,0
	28 294 255,0
	16 959 125,0
	16 057 175,0
	10 978 672,0
	901 950,0

	2015 год

	1
	Кондарева,4
	1972
	 
	крупнопанельн.
	5
	8
	119
	6232,8
	5679,8
	5063,5
	270
	Ремонт водоотведения, электроснабжения,   ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование в т.ч.
	5 058 054,8
	2 014 847,6
	1 207 667,5
	1 143 439,2
	692 100,5
	64 228,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	1 168 650,0
	465525,13
	279028,33
	264188,56
	159907,98
	14839,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	766 011,1
	305136,21
	182893,77
	173166,79
	104814,35
	9726,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	2 054 330,9
	818331,12
	490494,61
	464408,26
	281096,90
	26086,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	1 019 062,8
	405937,92
	243312,71
	230372,42
	139439,75
	12940,28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Энергетическое обследование
	50 000,0
	19917,22
	11938,06
	11303,15
	6841,57
	634,91

	2
	Краснознаменная, 27 
	1984
	 
	панель
	5
	7
	139
	8204,1
	7303,5
	6277,4
	361
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,   ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование в т.ч.
	14 184 945,9
	5 650 493,2
	3 386 815,4
	3 206 691,8
	1 940 945,5
	180 123,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения
	4 788 733,2
	1907564,84
	1143363,91
	1082555,52
	655248,90
	60808,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	1 135 447,4
	452299,08
	271100,85
	256682,69
	155364,82
	14418,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	1 622 771,0
	646421,66
	387454,83
	366848,52
	222045,97
	20606,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	1 538 268,8
	612760,68
	367278,97
	347745,69
	210483,41
	19533,28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	1 008 283,9
	401644,20
	240739,12
	227935,71
	137964,86
	12803,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	2 704 071,4
	1077151,57
	645627,46
	611290,56
	370001,78
	34336,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	1 341 370,4
	534327,31
	320267,26
	303234,24
	183541,54
	17033,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Энергетическое обследование
	46 000,0
	18323,84
	10983,02
	10398,90
	6294,24
	584,12

	3
	15 микрорайон,4/2
	1978
	 
	кирпичные
	12
	1
	83
	3991,90
	3849,50
	3334,30
	172
	Ремонт системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,   ремонт крыши энергетическое обследование,в т.ч:
	5 964 492,2
	2 375 921,8
	1 424 089,6
	1 348 351,2
	816 129,6
	75 738,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	1 169 800
	465983,23
	279302,91
	264448,53
	160065,33
	14854,38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	1 192 456
	475008,12
	284712,28
	269570,21
	163165,38
	15142,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	1 749 401,5
	696864,20
	417689,28
	395474,99
	239372,99
	22214,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	490 604,5
	195429,54
	117137,35
	110907,54
	67130,09
	6229,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши (S=450,0 м2 ; мягкая)
	1 315 730,2
	524113,72
	314145,40
	297437,96
	180033,17
	16707,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	46 500,0
	18523,01
	11102,40
	10511,93
	6362,66
	590,47

	4
	ул. Гагарина, д. 30
	1964
	 
	кирпич
	5
	4
	77
	3170,1
	2927,8
	548,6
	136
	Ремонт систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,   ремонт системы газоснабжения, установка общедомового прибора учета газа, ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, энергетическое обследование, в т.ч.:
	5 846 932,4
	2 329 092,5
	1 396 020,9
	1 321 775,3
	800 043,8
	74 245,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система теплоснабжения
	1 850 387,4
	737091,37
	441800,80
	418304,17
	253191,03
	23496,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система холодного водоснабжения
	438 741,8
	174770,34
	104754,55
	99183,31
	60033,65
	5571,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система водоотведения
	594 393,8
	236773,40
	141918,19
	134370,45
	81331,71
	7547,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система электроснабжения
	389 605,3
	155197,07
	93022,65
	88075,35
	53310,22
	4947,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система газоснабжения
	474 881,0
	189166,16
	113383,18
	107353,03
	64978,61
	6030,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установка общедомового прибора учета газоснабжения
	199 716,3
	79555,86
	47684,51
	45148,47
	27327,45
	2536,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ремонт крыши
	1 044 865,0
	416216,06
	249473,26
	236205,34
	142970,30
	13267,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ремонт фасада
	518 311,4
	206466,40
	123752,67
	117171,03
	70921,25
	6581,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ремонт подвальных помещений
	300 208,5
	119586,35
	71678,15
	67866,04
	41077,93
	3812,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Энергетическое обследование
	35 822,1
	14269,54
	8552,94
	8098,06
	4901,59
	454,88

	5
	ул. Плеханова, д. 65
	1968
	 
	панель
	5
	6
	86
	4248
	3953,6
	361,1
	175
	Ремонт системы теплоснабжения, установка общедомового прибора учета тепловой энергии, ремонт системы горячего водоснабжения, устанвка общедомового прибора учета горячей воды, ремонт систем холодного воджоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт системы газоснабжения, установка общедомового прибора учета газа, ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, энергетическое обследование, в т.ч.:
	9 533 936,6
	3 797 789,9
	2 276 334,6
	2 155 270,6
	1 304 541,6
	121 064,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система теплоснабжения
	2 479 557,6
	987717,78
	592022,27
	560536,30
	339281,25
	31485,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установка общедомового прибора учета тепловой энергии
	370 425,6
	147556,95
	88443,28
	83739,53
	50685,84
	4703,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система горячего водоснабжения
	840 254,4
	334710,60
	200620,19
	189950,45
	114973,16
	10669,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установка общедомового прибора учета горячей воды
	370 425,6
	147556,95
	88443,28
	83739,53
	50685,84
	4703,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система холодного водоснабжения
	587 923,2
	234195,89
	140373,28
	132907,70
	80446,33
	7465,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система водоотведения
	796 500,0
	317281,28
	190173,33
	180059,20
	108986,18
	10114,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система электроснабжения
	522 079,2
	207967,30
	124652,28
	118022,80
	71436,81
	6629,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система газоснабжения
	636 350,4
	253486,59
	151935,82
	143855,30
	87072,69
	8080,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установка общедомового прибора учета газа
	267 624,0
	106606,51
	63898,24
	60499,89
	36619,36
	3398,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ремонт крыши
	1 517 960,6
	604671,04
	362430,17
	343154,77
	207704,62
	19275,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ремонт фасада
	694 548,0
	276669,28
	165831,15
	157011,62
	95035,95
	8819,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ремонт подвальных помещений
	402 285,6
	160248,20
	96050,21
	90941,90
	55045,29
	5108,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Энергетическое обследование
	48 002,4
	19121,49
	11461,11
	10851,57
	6568,23
	609,55

	 
	ВСЕГО 2015 год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25846,9
	23714,2
	15584,9
	1114
	 
	40 588 362,0
	16168145
	9690928
	9175528
	5553761
	515400

	2016 год

	1
	ул. Филипченко, д. 10
	1969
	 
	панельное
	5
	6
	90
	4871,00
	4554,60
	3833,60
	227
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование,в т.ч.:
	9 690 928,00 
	-
	-
	9 690 928,00
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	2 843 202,70 
	-
	-
	2 843 202,70 
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	1 463 483,80 
	-
	-
	1 463 483,80
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	904 146,40 
	-
	-
	904 146,40
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	1 266 059,10 
	-
	-
	1 266 059,10
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	748 645,90 
	-
	-
	748 645,90 
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши S=1040m2
	1 605 481,60 
	-
	-
	1 605 481,60
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада 
	796 408,50 
	-
	-
	796 408,50 
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	63 500,00 
	-
	-
	63 500,00 
	-
	-

	 
	ВСЕГО 2016 год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4871
	4554,6
	3833,60
	227
	0
	9 690 928,00 
	 
	 
	9 690 928,0 
	 
	 

	 
	ВСЕГО 2014-2016 годы:
	80462
	68161,7
	47855,92
	2740
	 
	122 568516,95
	44462400,00
	26650053,00
	34923631,00
	16532433,00
	1417350,00   


Н.Ф.Корвяков
Приложение № 2

к муниципальной программе

«Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство 

города Липецка на 2014-2016 годы»

I. Паспорт

подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство 

города Липецка на 2014-2016 годы»

	Соисполнители
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	Сроки реализации
	2014 - 2016 годы

	Задачи в рамках муниципальной программы
	Задачи:

- проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

- закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием.

	Объёмы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Объём финансирования программы – 303 380,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 93 960,0 тыс. руб.

2015 год – 106 810,0 тыс. руб.

2016 год – 102 610,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации
	1. Обеспечение жилищного фонда города объектами инфраструктуры.

2. Обеспечение нормального качества очистки сточных вод.


II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2
Сферой реализации подпрограммы «Коммунальное хозяйство на 2014-2016 годы» муниципальной программы города Липецка «Жилищно – коммунальное хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы» являются объекты коммунальной инфраструктуры города Липецка.
Система жизнеобеспечения города не может развиваться без осуществления планомерного строительства коммунальных систем города и обеспечения надлежащей эксплуатации существующих объектов инженерной инфраструктуры.

В настоящее время в городе имеется ряд проблем в коммунальной сфере.

В городе Липецке около 150 улиц частного сектора не имеют централизованного водоснабжения или имеют полностью изношенные сети водопровода, требующие перекладки. У жителей этих улиц отсутствует возможность пользоваться водой надлежащего качества, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.2.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». Потери питьевой воды в изношенных коммуникациях превышают нормативные значения. С развитием индивидуального жилищного строительства число улиц, не имеющих централизованного водоснабжения, ежегодно увеличивается.

Наличие центральной канализации повышает комфортность проживания граждан. Кроме того, обустройство систем водоотведения является обязательным условием устройства внутридомового водопровода. В городе Липецке большое количество жилых и ряд многоквартирных домов канализованы в местные выгребы. Сточные воды зачастую выливаются на рельеф, загрязняя водоносный горизонт города Липецка.
Ежегодно в городе Липецке выявляются бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры. Данные бесхозяйные объекты создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций, устранение которых осложняется тем, что на объекты отсутствует техническая документация. Ущемляются права потребителей, присоединенных опосредованно через бесхозяйные инженерные сети к сетям сетевых организаций. 
Применение программно-целевых методов позволит обеспечить выполнение намеченных мероприятий подпрограммы.
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определены нормами ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым к вопросам местного значения городского округа относится организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

К организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в первую очередь относится обеспечение надлежащего содержания имущества, предназначенного для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, относящегося к муниципальному имуществу, и содействие надлежащему содержанию такого имущества иных форм собственности.

Подпрограмма соответствует подцели Стратегического плана развития города Липецка – улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.
В рамках данной подпрограммы предполагается решить следующие задачи:
- проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

- закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется увеличить протяженность инженерных сетей, разработать проектно – сметную документацию на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, закрепить право собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием. 

IV. Сроки реализации подпрограммы 2

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2016 годов.
V. Основные мероприятия и ведомственные целевые программы подпрограммы 2

	№ п/п
	Наименование


	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Общий объем

финансирования

(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области коммунального хозяйства
	Департамент градостроительства и архитектуры
	2014-2015
	15550,0

	2.
	Ведомственная целевая программа «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы» 
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка 
	2014-2016
	7500,0

	3.
	Возмещение затрат, образовавшихся в результате оплаты ресурсоснабжающим организациям непредъявленных населению объемов коммунальных услуг
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016
	280000,0

	4.
	Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за коммунальные услуги в жилых помещениях муниципального жилфонда до заселения и по задолженности, безнадежной к взысканию)
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014-2016
	330,0

	
	Всего по подпрограмме:
	
	
	303380,0


VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет бюджета города Липецка. Всего на весь период реализации мероприятий предусмотрено 303 380,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 93 960,0 тыс. руб.
2015 год – 106 810,0 тыс. руб.

2016 год – 102 610,0 тыс. руб.
Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год. 
VII. Управление рисками реализации подпрограммы 2

При реализации мероприятий данной подпрограммы могут возникнуть следующие риски: финансовые, организационные, технологические.

Финансовые риски – уменьшение объёма запланированного финансирования или возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

Организационные риски – нарушение сроков поставки материалов и оборудования, увеличение сроков выдачи и согласования исходно-разрешительной документации (формирование земельного участка, получение разрешения на строительство, согласование проектной документации и т.д.). Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

Технологические риски - невозможность производства работ, поставки материалов и оборудования в связи с погодными условиями, со стихийными бедствиями, авариями имеющим природный и техногенный характер; выявление действующих инженерных коммуникаций не нанесённых на генплан, выявление индивидуальных особенностей застраиваемой территории (локальные особенности грунта, выявление памятников архитектуры, захоронений, снарядов и т.д.). Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

Н.Ф. Корвяков
           Приложение № 3

           к муниципальной программе «Жилищно-

           коммунальное хозяйство города Липецка

           на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 3 «Градостроительная деятельность в сфере

жилищно – коммунального хозяйства на 2014-2016 годы»

муниципальной программы «Жилищно – коммунальное

хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»
I. Паспорт

подпрограммы 3 «Градостроительная деятельность в сфере

жилищно – коммунального хозяйства на 2014-2016 годы»

муниципальной программы «Жилищно – коммунальное

хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»
	Соисполнители
	 – 

	Сроки реализации
	2014-2016 годы

	Задачи в рамках муниципальной программы
	Освобождение земельных участков под новое строительство

	Объёмы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Объём финансирования программы – 31 394,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 8 311,0 тыс. руб.

2015 год – 11 679,0  тыс. руб.
2016 год – 11 404,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации
	Включение в хозяйственный оборот освободившихся земельных участков


II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Сферой реализации подпрограммы «Градостроительная деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2016 годы» муниципальной программы города Липецка «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» является жилищный фонд города Липецка
Система жизнеобеспечения города не может планомерно развиваться без осуществления плановой градостроительной деятельности.

В связи с уплотнённой застройкой в городе Липецке  возникает большая потребность для  отведения  земельных участков под строительство новых домов. 
Ветхие строения ухудшают внешний облик и благоустройство города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность города.
Одним из способов решения данной проблемы является снос расселённых аварийных домов.

Суммарная площадь аварийного жилищного фонда в городе Липецке составляет более 50,3 тыс.кв.м. По состоянию на 01.06.2013 существует необходимость в сносе порядка 70 расселённых домов, жители из которых выселены в соответствии с городскими целевыми программами «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка на 2008 год»; «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города  Липецка на 2009 - 2012 годы» или будут переселены в соответствии с новыми этапами программы переселения из аварийного жилья в 2013 году.

Наибольшая доля ветхого и аварийного жилищного фонда – это средне- и малоэтажные дома.
Развитие системы жизнеобеспечения города является необходимым условием для реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации о развитии застроенных территорий, включая снос, реконструкцию аварийного жилья в городе Липецке с условием предоставления гражданам, проживающим в аварийных домах, благоустроенных жилых помещений.
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определены с учетом норм статей 2, 14, 20, 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в которых установлены полномочия органов местного самоуправления по контролю за использованием и сохранностью жилищного фонда, установлен порядок предоставления гражданам другого жилого помещения в связи с признанием жилого дома аварийным и подлежащим сносу.

Подпрограмма соответствует подцели Стратегического плана развития города Липецка – улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.
В рамках данной подпрограммы предполагается решить следующую задачу муниципальной программы: освобождение земельных участков под новое строительство.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: Включение в хозяйственный оборот  освободившихся земельных участков.
IV. Сроки реализации подпрограммы 3


Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2016 годов.
V. Основные мероприятия подпрограммы 3

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Сроки исполнения
	Объем финансирования,
тыс. руб.

	1.
	Снос расселённых аварийных домов
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2014 -2016 годы
	31394,0


Адресные перечни мероприятий отражены в приложениях №№ 1, 2, 3 подпрограммы.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Источник финансирования подпрограммы – бюджет города Липецка.
На весь период реализации мероприятий подпрограммы требуется 31 394,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 8 311,0 тыс. руб.;
2015 год  - 11 679,0 тыс. руб.;
2016 год – 11 404,0 тыс. руб.
Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

VII. Управление рисками реализации подпрограммы 3


При реализации мероприятий данной подпрограммы могут возникнуть следующие риски: финансовые, организационные, технологические.


Финансовые риски – уменьшение объёма запланированного финансирования или возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.


Организационные риски – невозможность осуществить снос аварийного дома в связи с отказом жителей от переселения  в благоустроенные жилые помещения или в связи с невыполнением мероприятий по строительству или приобретению благоустроенных жилых помещений по различным причинам. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.


Технологические риски - невозможность осуществить снос аварийного дома в связи с причинами техногенного характера (например: близко расположенные жилые не расселённые дома, прохождение в доме действующих транзитных коммуникаций и т.д.). Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотр сроков выполнения работ по сносу аварийного дома. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

Н.Ф. Корвяков
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Приложение № 1
к подпрограмме 3 "Градостроительная деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2016 годы"

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Перечень многоквартирных домов подлежащих сносу в 2014 году

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Адрес аварийного дома
	Объём сносимого строения
	Стоимость проектных работ и работ по погашению технических паспортов, млн.руб.
	Планируемая стоимость сноса аварийного жилищного фонда, млн. руб.
	Планируемая стоимость сноса аварийного жилищного фонда, млн. руб.

	
	улица
	№ дома
	
	
	
	

	1
	ул. Ударников
	27
	866,00
	 
	 
	0,27900

	2
	ул. Ударников
	29
	1020,00
	 
	 
	0,33100

	3
	проезд Боевой
	2
	205,00
	 
	 
	0,05080

	4
	проезд Боевой
	4
	202,00
	 
	 
	0,05000

	5
	ул. Центральная
	2
	3101,00
	 
	 
	1,10021

	6
	ул. Совхозная
	9 "а"
	197,00
	 
	 
	0,04880

	7
	ул. 40 лет Октября
	9
	3207,00
	 
	 
	1,08800

	8
	ул. Газина
	3
	3919,00
	 
	 
	1,33000

	9
	ул. Подсобное хозяйство треста "Липецкстрой"
	1
	161,00
	 
	 
	0,02510

	10
	ул. Подсобное хозяйство треста "Липецкстрой"
	4
	139,65
	 
	 
	0,02500

	11
	ул. Шаталовой
	9
	2120,00
	 
	 
	0,63518

	12
	ул. Краснознамённая
	9
	2222,50
	 
	 
	0,67154

	13
	ул. 6 Гвардейской Дивизии
	17
	2273,00
	0,0400
	0,8064
	0,68946

	14
	проезд Потапова
	10
	5814,000
	 
	 
	1,98669

	 
	ИТОГО:
	 
	25447,150
	0,0400
	0,8064
	8,310780

	
	
	
	
	
	
	

	
	Н.Ф. Корвяков
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Приложение № 2
к подпрограмме 3 "Градостроительная деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2016 годы"

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Перечень многоквартирных домов подлежащих сносу в 2015 году

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Адрес аварийного дома
	Объём сносимого строения
	Стоимость проектных работ и работ по погашению технических паспортов, млн.руб.
	Планируемая стоимость сноса аварийного жилищного фонда, млн. руб.
	Планируемая стоимость сноса аварийного жилищного фонда, млн. руб.

	
	улица
	№ дома
	
	
	
	

	1
	ул. Космодемьянской
	218
	1689,00
	 
	 
	0,5992

	2
	ул. Космодемьянской
	220
	1654,00
	 
	 
	0,5868

	3
	проезд Боевой
	25
	2297,00
	 
	 
	0,8150

	4
	ул. Коммунистическая
	2
	7718
	 
	 
	2,8232

	5
	ул. З. Космодемьянской
	216
	1826,00
	0,0400
	0,7240
	0,7640

	6
	ул. Октябрьская
	48
	1850,00
	 
	 
	0,6767

	7
	ул. Космодемьянской
	214
	1675,00
	 
	 
	0,6127

	8
	ул. Шаталовой
	12
	2025
	 
	 
	0,7407

	9
	ул. Архангельская
	1
	2166,00
	 
	 
	0,7923

	10
	ул. Архангельская
	3
	2253,60
	 
	 
	0,8243

	11
	ул. Расковой
	12
	1683,00
	 
	 
	0,6149

	12
	ул. Молодёжная
	5
	2100,00
	 
	 
	0,7682

	13
	ул. Папина
	2
	2900,90
	 
	 
	1,0611

	 
	ИТОГО:
	 
	18479,500
	0,0400
	0,7240
	11,6791

	
	Н.Ф. Корвяков
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Приложение № 3
к подпрограмме 3 "Градостроительная деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2016 годы"

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Перечень многоквартирных домов подлежащих сносу в 2016 году

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Адрес аварийного дома
	Объём сносимого строения
	Стоимость проектных работ и работ по погашению технических паспортов, млн.руб.
	Планируемая стоимость сноса аварийного жилищного фонда, млн. руб.
	Планируемая стоимость сноса аварийного жилищного фонда, млн. руб.

	
	улица
	№ дома
	
	
	
	

	1
	ул. Новотепличная (дом связи)
	б/н
	955,00
	 
	 
	0,3493

	2
	ул. Волгоградская
	9
	4536,00
	 
	 
	1,6592

	3
	пер. Попова
	2
	3087,00
	 
	 
	1,1292

	4
	ул. Молодёжная
	9
	1916,00
	 
	 
	0,7009

	5
	проезд Потапова
	7
	1729,00
	 
	 
	0,6325

	6
	проезд Потапова
	9
	1763,00
	 
	 
	0,6449

	7
	проезд Боевой
	11
	1669,00
	 
	 
	0,6105

	8
	ул. Спиртзаводская
	9
	1350,00
	 
	 
	0,4938

	9
	 ул. 40 лет Октября 
	7
	1643,00
	 
	 
	0,6010

	10
	 пр-кт Мира
	36
	3889,00
	 
	 
	1,4226

	11
	 ул. Астраханская
	2
	1813,00
	 
	 
	0,6632

	12
	 ул. 3 Сентября
	12
	4494,00
	 
	 
	1,6439

	13
	 ул. Молодежная
	17
	2332,00
	 
	 
	0,8530

	 
	ИТОГО:
	 
	20682,000
	0,0000
	0,0000
	11,4040

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Н.Ф. Корвяков
	
	
	
	
	


Приложение №4


к подпрограмме «Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы»





Перечень многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов г.Липецка на 2014-2016 годы








