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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

30.09.2013










      № 2269
г. Липецк
Об утверждении муниципальной программы

города Липецка «Развитие транспорта и
дорожного хозяйства города Липецка
на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013 № 1795 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка», постановлением администрации города Липецка от 
31.07.2013 № 1796 «Об утверждении перечня муниципальных программ» администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


1. Утвердить муниципальную программу города Липецка «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка – председателя департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка 
Н.А. Новикова.
Глава города Липецка






             М.В. Гулевский
	Приложение

к постановлению администрации

города Липецка

от 30.09.2013 № 2269


Муниципальная программа
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»
1. ПАСПОРТ

муниципальной программы города Липецка

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»

	Ответственный исполнитель
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка

	Соисполнители
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент ЖКХ администрации города Липецка

	Сроки реализации
	2014-2016 годы

	Подпрограммы
	Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства 

города Липецка на 2014-2016 годы»

	Цели 
	Развитие и оптимизация маршрутной сети города и обеспечение надежности внутригородских перевозок, повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок.

	Целевые индикаторы
	Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения

	Задачи 
	Задача 1

Повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок

Задача 2

Приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями

	Показатели задач
	Показатель 1 задачи 1

Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов
Показатель 2 задачи 1

Обеспеченность населения транспортом общего пользования

Показатель 1 задачи 2

Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта
Показатель 2 задачи 2

Доля протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта

	Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам 
	
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	бюджет города
	1732291
	621601
	525425
	585265

	Ожидаемые конечные результаты
	Повышение уровня удобства и безопасности поездок на городском транспорте

Улучшение состояния улично-дорожной сети города


2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Социально-экономическое развитие любого города или региона страны невозможно без развития транспортной системы. Роль пассажирского транспорта в современном городе постоянно растёт: появляются новые жилые районы, повышается темп жизни, изменяются требования пассажиров к транспортному обслуживанию, надёжности и безопасности перевозок.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие города Липецка и условия жизни населения.
Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.
Для решения вопросов данного направления необходимо применить программно-целевой метод.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является организация транспортного обслуживания населения и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Липецк. 
Данная деятельность регламентирована:

- Федеральным Законом от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Приказом Минтранспорта РСФСР от 31.12.1981 года N 200 «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте»;

- Приказом Минтранспорта РФ от 08.01.1997 года N 2 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»;
- Законом Липецкой области от 22 декабря 2004 г. N 149-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения транспортом общего пользования в Липецкой области»;
- Уставом города Липецка.
Основной целью муниципальной программы является:

- развитие и оптимизация маршрутной сети города и обеспечение надежности внутригородских перевозок, повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок.

Задачи:
- повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок;
- приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие нормативным требованиям.
Ожидаемые конечные результаты реализации программных мероприятий:

- повышение уровня удобства и безопасности поездок на городском транспорте;

- улучшение состояния улично-дорожной сети города.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на три года (2014-2016 годы).

5. Подпрограммы муниципальной программы

Перечень подпрограмм

муниципальной программы города Липецка

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»

	№

п/п
	Наименование

подпрограммы
	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)
	Наименование решаемых в рамках подпрограммы задач

муниципальной программы

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014-2016 годы»
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент ЖКХ администрации города Липецка
	Повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок



	2
	Подпрограмма 2

«Развитие дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент ЖКХ администрации города Липецка
	Приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями



Н.А. Новиков

Основные мероприятия 

муниципальной программы города Липецка

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»

	№

п/п
	Наименование


	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Общий объем финансирования

(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Муниципальная программа 

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка,

департамент ЖКХ администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	2084564

	1.1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014-2016 годы»
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	1340273

	1.1.1
	Основное мероприятие 1 

подпрограммы 1

Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанные с перевозкой пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки 
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка


	2014-2016 годы
	1260000

	1.1.2
	Основное мероприятие 2 

подпрограммы 1

Субсидия из областного фонда софинансирования расходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения, городского округа, между поселениями в границах муниципального района, на садоводческих 

маршрутах
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка


	2014-2016 годы
	57273

	1.1.3
	Основное мероприятие 3 

подпрограммы 1
Развитие материально-технической базы (включая приобретение подвижного состава)
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка


	2014 год
	18000

	1.1.4
	Основное мероприятие 4 

подпрограммы 1
Обустройство остановочных пунктов
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка


	2014 год
	5000

	1.2
	Подпрограмма 2

«Развитие дорожного хозяйства 

города Липецка на 2014-2016 годы»
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка,
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка,

департамент ЖКХ администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	749291

	1.2.1
	Основное мероприятие 1 

подпрограммы 2 

Возмещение затрат по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	188559

	1.2.2
	Основное мероприятие 2 

подпрограммы 2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Липецк (включая разработку проектно-сметной документации)
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014 год
	3000

	1.2.3
	Основное мероприятие 3 подпрограммы 2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Липецка
	Департамент ЖКХ администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	303000

	1.2.4
	Основное мероприятие 4 подпрограммы 2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области дорожного хозяйства
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка


	2014-2015 годы
	8200

	1.2.5
	Основное мероприятие 5 подпрограммы 2

Строительство улиц и магистральных инженерных сетей, прилегающих к микрорайону 29 и общественно-торговому центру
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка


	2014 год
	18675

	1.2.6
	Основное мероприятие 6 подпрограммы 2

Строительство объекта «Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайонам 32-33 г. Липецка»
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка


	2016 год
	67000

	1.2.7
	Основное мероприятие 7 подпрограммы 2

 Капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	21000

	1.2.8
	Основное мероприятие 8 подпрограммы 2

Техническая инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оплата налоговых обязательств
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014 год
	74450

	1.2.9
	Основное мероприятие 9 подпрограммы 2

 Содержание и ремонт средств организации дорожного движения, разметка
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	55609

	1.2.10
	Основное мероприятие 10 подпрограммы 2

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ «Административно-техническая инспекция г. Липецка»
	Департамент ЖКХ администрации города Липецка
	2014-2016 годы
	9798


Н.А. Новиков

6. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы города Липецка

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»

за счет средств бюджета города

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 -2016годы»


	1732291
	621601
	525425
	585265

	1.1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014-2016 годы»
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	612

612

612
	0408

0408

0412
	0916200

0912201

0912202
	126000

18000

5000
	430000

18000

5000
	415000

-

-
	415000

-

-

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1 

подпрограммы 1

Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанные с перевозкой пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки 
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка


	612
	0408
	0916200
	1260000
	430000
	415000
	415000

	1.1.2
	Основное мероприятие 3 

подпрограммы 1
Развитие материально-технической базы (включая приобретение подвижного состава)
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка


	612
	0408
	0912201
	18000
	18000
	-
	-

	1.1.3
	Основное мероприятие 4 

подпрограммы 1
Обустройство остановочных пунктов
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	612
	0412
	0912202
	5000
	5000
	-
	-

	1.2
	Подпрограмма 2

«Развитие дорожного хозяйства 

города Липецка на 2014-2016 годы»
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка

(департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка,

департамент ЖКХ администрации города Липецка)
	612

612

613

611

611

611

612

612

612

613
	0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409
	0926203

0922204

0922205

0924206

0924207

0924208

0922209

0922210

0922211

0922212
	188559

3000

3000

8200

18675

67000

21000

74450

55609

9798
	82997

3000

1000

2200

18675

-

7000

25260

25203

3266
	53361

-

1000

6000

-

-

7000

24595

15203

3266
	52201

-

1000

-

-

67000

7000

24595

15203

3266

	1.2.1
	Основное мероприятие 1 

подпрограммы 2 

Возмещение затрат по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	612
	0409
	0926203
	188559
	82997
	53361
	52201

	1.2.2
	Основное мероприятие 2 

подпрограммы 2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Липецк (включая разработку проектно-сметной документации)
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	612
	0409
	0922204
	3000
	3000
	-
	-

	1.2.3
	Основное мероприятие 3 подпрограммы 2

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Липецка
	Департамент ЖКХ администрации города Липецка
	613
	0409
	0922205
	3000
	1000
	1000
	1000

	1.2.4
	Основное мероприятие 4 подпрограммы 2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области дорожного хозяйства
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка


	611
	0409
	0924206
	8200
	2200
	6000
	-

	1.2.5
	Основное мероприятие 5 подпрограммы 2

Строительство улиц и магистральных инженерных сетей, прилегающих к микрорайону 29 и общественно-торговому центру
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка


	611
	0409
	0924207
	18675
	18675
	-
	-

	1.2.6
	Основное мероприятие 6 подпрограммы 2

Строительство объекта «Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайонам 32-33 г. Липецка»
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка


	611
	0409
	0924208
	67000
	-
	-
	67000

	1.2.7
	Основное мероприятие 7 подпрограммы 2

Капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	612
	0409
	0922209
	21000
	7000
	7000
	7000

	1.2.8
	Основное мероприятие 8 подпрограммы 2
Техническая инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оплата налоговых обязательств
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	612
	0409
	0922210
	74450
	25260
	24595
	24595

	1.2.9
	Основное мероприятие 9 подпрограммы 2

Содержание и ремонт средств организации дорожного движения, разметка
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	612
	0409
	0922211
	55609
	25203
	15203
	15203

	1.2.10
	Основное мероприятие 10 подпрограммы 2

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг  (выполнение работ) МУ «Административно-техническая инспекция г. Липецка»
	Департамент ЖКХ администрации города Липецка
	613
	0409
	0922212
	9798
	3266
	3266
	3266


Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию

муниципальной программы города Липецка

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»

	№

п/п
	Наименование


	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»
	всего
	2084564
	740692
	644516
	704356

	
	
	областной бюджет
	352273
	119091
	119091
	119091

	
	
	бюджет города
	1732291
	621601
	525425
	585265

	1.1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014-2016 годы»
	всего
	1340273
	472091
	434091
	434091

	
	
	областной бюджет
	52273
	19091
	19091
	19091

	
	
	бюджет города
	1283000
	453000
	415000
	415000

	1.2
	Подпрограмма 2

«Развитие дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»
	всего
	749291
	268601
	210425
	270265

	
	
	областной бюджет
	300000
	100000
	100000
	100000

	
	
	бюджет города
	449291
	168601
	110425
	170265


7. Государственное регулирование реализации муниципальной программы
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной программы 
	№

п/п
	Наименование основных мероприятий


	Наименование мер государственного регулирования
	Объем выпадающих доходов бюджета города или увеличение обязательств города Липецка

(тыс.руб.)
	в том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальной программы

(тыс.руб.)

	
	
	
	
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанные с перевозкой пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки
	Субсидия
	1260000
	1260000
	430000
	415000
	415000

	2
	Возмещение затрат по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
	Субсидия
	188559
	188559
	82997
	53361
	52201


8. Управление рисками реализации муниципальной программы

	Возможные риски
	Способы их минимизации

	Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным
	Проведение ежеквартального мониторинга эффективности реализации мероприятий муниципальной программы

Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы от запланированных

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы


9. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы 

	№

п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель,

(соисполнитель)
	Единица

измерения
	Значения целевых индикаторов

(показателей задач)
	Методика формирования целевых индикаторов

(показателей задач)

	
	
	
	
	2 года,

предшествующие

реализации

муниципальной программы
	годы реализации муниципальной программ
	

	
	
	
	
	2012 год

(факт)
	2013 год

(оценка)
	2014 год

(план)
	2015 год

(план)
	2016

год

(план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Цель

Развитие и оптимизация маршрутной сети города и обеспечение надежности внутригородских перевозок, повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок.

	2
	Целевой индикатор
Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	%
	56,7*
	53,7
	47,5
	42,5
	37,5
	Iz = Ns/ Nr*100, где:

Iz – доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности дорог общего пользования местного;

Ns– протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

Nr – протяженность дорог общего пользования местного значения

	3
	Задача 1

Повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок

	4
	Показатель 1 задачи 1

Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	%
	37,6
	39,4
	39,8
	-
	-
	Io = Mf / Mp*100, где:
Io – доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов;
Mf – количество остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами;
Mp – общее количество остановочных пунктов

	5
	Показатель 2 задачи 1

Обеспеченность населения транспортом общего пользования
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	Ед./1000 жителей
	0,542
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	Iz = Nf / Np*100, где:

Iz – обеспеченность населения транспортом общего пользования на социально-значимых маршрутах;

Nf – количество транспортных средств, ед. ТС;

Np – численность населения города Липецка, тыс. человек

	6
	Задача 2

Приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие нормативным требованиям

	7
	Показатель 1 задачи 2

Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта
	 Департамент ЖКХ администрации города Липецка
	%
	29,4
	41,2
	52,9
	64,7
	76,5
	Dp = Pv / Po*100, где:
Dp – Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта;
Pv – дворовые территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы;
Po – общее количество дворовых территорий, требующих ремонта

	8
	Показатель 2 задачи 2

Доля протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта**
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
	%
	-
	5,3
	5,0
	5,0
	5,0
	Fd = Lr/ Ltr*100, где:

Fd – доля протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта;

Lr – доля протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения;

Ltr – общая протяженность дорог, требующих ремонта


* примечание: значение целевого индикатора скорректировано в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 22.08.2012 N 1620;

**примечание: значение показателя задачи рассчитывается ежегодно и корректируется с учетом непрогнозируемого изменения состояния дорожного покрытия в течение отчетного периода.
Н.А. Новиков

	Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»


1. ПАСПОРТ

Подпрограммы 1

«Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка

на 2014-2016 годы»

муниципальной программы города Липецка

 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»

	Соисполнители
	

	Сроки реализации
	2014-2016 годы

	Задача в рамках муниципальной программы
	Повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок

	Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам
	
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	бюджет города
	1283000
	453000
	415000
	415000

	Ожидаемые результаты реализации
	Повышение уровня удобства и безопасности поездок на городском транспорте


2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Социально-экономическое развитие любого города или региона страны невозможно без развития транспортной системы. Роль пассажирского транспорта в современном городе постоянно растёт: появляются новые жилые районы, повышается темп жизни, изменяются требования пассажиров к транспортному обслуживанию.
В настоящее время маршрутная сеть города представлена 83 маршрутами (72 автобусных: 15 сезонных, 26 муниципальных, 31 немуниципальных; 5 трамвайных, 6 троллейбусных). Ежедневно на линию выходят 645 единиц техники, из них 552 автобуса большой и средней вместимости, 58 троллейбусов и 35 трамваев, за движением которых осуществляется непрерывный контроль в режиме реального времени круглосуточной единой общегородской диспетчерской службой. 
Для сохранения транспортной сети города и повышения уровня обслуживания пассажиров ежегодно необходимо обновлять не менее 8-10 % подвижного состава. Обновление парка способствует повышению качества транспортного обслуживания и укреплению материально-технической базы муниципальных транспортных предприятий. Программное обновление подвижного состава создаст условия для стабильного пополнения и обновления парка муниципального пассажирского транспорта, замене устаревшего подвижного состава на транспортные средства, отвечающие современным требованиям и обеспечивающие необходимый уровень безопасности, а также благотворно скажется на качестве и комфортности перевозок пассажиров.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1.

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации данной подпрограммы является организация транспортного обслуживания населения города Липецка, которое определено следующими нормативными правовыми актами: 
- Федеральный Закон от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. От 22.08.2004 г.);

- Приказ Минтранспорта РСФСР от 31.12.1981 года N 200 «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте»;

- Приказ Минтранспорта РФ от 08.01.1997 года N 2 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»;
- Закон Липецкой области от 22 декабря 2004 г. N 149-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения транспортом общего пользования в Липецкой области»;
- Устав города Липецка.
Задача в рамках муниципальной программы: повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок.

Ожидаемый результат реализации: повышение уровня удобства и безопасности поездок на городском транспорте.

4. Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы рассчитана на три года (2014-2016 годы).

5. Основные мероприятия подпрограммы 1

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1

- Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанные с перевозкой пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки;
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1

- субсидия из областного фонда софинансирования расходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения, городского округа, между поселениями в границах муниципального района, на садоводческих маршрутах;
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1

- развитие материально-технической базы (включая приобретение подвижного состава);
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1
-  обустройство остановочных пунктов.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет – 12830000 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 453000 тыс. руб.,

2015 год – 415000 тыс. руб.,

2016 год – 415000 тыс. руб.
7. Управление рисками реализации подпрограммы 1

	Возможные риски
	Способы их минимизации

	Недополучение субсидий из областного бюджета
	Определение приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы


Н.А.Новиков

	Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы »


1. ПАСПОРТ

Подпрограммы 2

«Развитие дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»

муниципальной программы города Липецка

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»

	Соисполнители
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент ЖКХ администрации города Липецка

	Сроки реализации
	2014-2016 годы

	Задача в рамках муниципальной программы
	Приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями

	Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам
	
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	бюджет города
	449291
	168601
	110425
	170265

	Ожидаемые результаты реализации
	Улучшение состояния улично-дорожной сети города


2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие города Липецка и условия жизни населения.
Протяженность автомобильных дорог города Липецка составляет 528,9 км. В составе автомобильных дорог города Липецка имеются мосты и путепроводы, а также другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью.
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог города Липецка и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, обочин, по текущему ремонту покрытия дорог, дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Значительная степень износа автомобильных дорог и мостовых сооружений города Липецка сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории города Липецка растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2.

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации данной подпрограммы является содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Липецк, которое определено следующими нормативно-правовыми актами: 
- Федеральный Закон от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Приказ Минтранспорта РСФСР от 31.12.1981 года N 200 «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте»;

- Приказ Минтранспорта РФ от 08.01.1997 года N 2 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»;
- Закон Липецкой области от 22 декабря 2004 г. N 149-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения транспортом общего пользования в Липецкой области»;
- Устав города Липецка.
Задача в рамках муниципальной программы: приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие нормативным требованиям

Ожидаемые результаты реализации: улучшение состояния улично-дорожной сети города.
4. Сроки реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы рассчитана на три года (2014-2016 годы).

5. Основные мероприятия подпрограммы 2

Основное мероприятие 1подпрограммы 2 

- возмещение затрат по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Липецк (включая разработку проектно-сметной документации)

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2

 - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Липецка;
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2

 - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области дорожного хозяйства;
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2

- строительство улиц и магистральных инженерных сетей, прилегающих к микрорайону 29 и общественно-торговому центру;
Основное мероприятие 6 подпрограммы 2

- строительство объекта «Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающих к микрорайонам 32-33 г. Липецка»;
Основное мероприятие 7 подпрограммы 2

 -  капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения;
Основное мероприятие 8 подпрограммы 2

 - техническая инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оплата налоговых обязательств;
Основное мероприятие 9 подпрограммы 2

 - содержание и ремонт средств организации дорожного движения, разметка;
Основное мероприятие 10 подпрограммы 2

 - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ «Административно-техническая инспекция г. Липецка».

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет – 449291 тыс. руб., 
в том числе:

2014 год – 168601 тыс. руб.,

2015 год – 110425 тыс. руб.,

2016 год – 170265 тыс. руб.

7. Управление рисками реализации подпрограммы 2
	Возможные риски
	Способы их минимизации

	Изменение федерального законодательства в части вопросов дорожной деятельности
	Проведение регулярного мониторинга федерального законодательства и своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы

	Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий подпрограммы муниципальной программы
	Определение приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий
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