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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.04.2023											№ 1281
г. Липецк


О внесении изменений в постановление 
администрации города Липецка 
от 30.03.2018 № 458



В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 № 467 «О внесении изменений в Бюджет города Липецка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», администрация города 


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 30.03.2018    № 458 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» (в редакции постановлений от 24.12.2018 № 2421, от 28.03.2019 № 573, от 07.06.2019                 № 1048, от 20.09.2019 № 1869, от 13.12.2019 № 2432, от 23.03.2020 № 385,        от 17.06.2020 № 872, от 17.08.2020 № 1287/1, от 25.12.2020 № 2506,                    от 26.02.2021 № 244, от 30.06.2021 № 1225, от 01.10.2021 № 2026, от 28.12.2021 № 3027, от 25.01.2022 № 94, от 28.02.2022 № 330/1, от 17.08.2022 № 1908/1          от 30.09.2022 №2177, от 01.11.2022 № 2522, от 16.11.2022 № 2636, от 22.11.2022 № 2680, от 16.12.2022 № 3202, от 30.12.2022 № 3462, от 03.03.2023 № 635) следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1.	В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:


	[bookmark: sub_109]Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам«






	Общий объем финансирования составляет 451514,7 тыс. руб., из них: 
2018 год – 71418,8 тыс. руб.,
2019 год – 103721,2 тыс. руб.,
2020 год – 32523,4 тыс. руб.,
2021 год – 77776,8 тыс. руб.,
2022 год – 73357,8 тыс. руб.,
2023 год – 74783,5 тыс. руб.,
2024 год – 8966,6 тыс. руб.,
2025 год – 8966,6 тыс. руб.


                                                                                                                            »;

  1.2. В разделе 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты муниципальной программы»: 
а) абзац восьмой признать утратившим силу;
б) абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
1.3.	В разделе 5 «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу 5.2. «Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» изложить в следующей редакции:
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«5.2. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»«

	
№
п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)
	

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

	Всего
	2018–2025
	71418,8
	103721,2
	32523,4
	77776,8
	73357,8
	74783,5
	8966,6
	8966,6

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2018–2025
	56310,0
	50320,0
	8169,1
	66217,9
	69565,8
	7358,5
	8966,6
	8966,6

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2018–2021
	15108,8
	53401,2
	6843,2
	10728,8
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2020–2023
	0
	0
	1473,9
	830,1
	3042,0
	2425,0
	0
	0

	
	
	департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2020-2023
	0
	0
	16037,2
	0
	750,0
	65000,0
	0
	0

	1.1.
	Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка»

	Всего
	2018–2025
	71418,8
	103721,2
	32523,4
	77776,8
	73357,8
	74783,5 
	8966,6
	8966,6

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2018–2025
	56310,0
	50320,0
	8169,1
	66217,9
	69565,8
	7358,5
	8966,6
	8966,6

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2018–2021
	15108,8
	53401,2
	6843,2
	10728,8
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2020–2023
	0
	0
	1473,9
	830,1
	3042,0
	2425,0
	0
	0

	
	
	департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2020-2023
	0
	0
	16037,2
	0
	750,0
	65000,0
	0
	0

	1.1.1.
	 Основное мероприятие 1
«Благоустройство общественных территорий»
	Всего
	2018–2025
	56310,0
	320,0
	19032,8
	60664,0
	61161,8
	65795,5
	0
	0

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2018–2025
	56310,0
	320,0
	2995,6
	54572,8
	60411,8
	795,5
	0
	0

	
	
	департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2020-2023
	0
	0
	16037,2
	0
	750,0
	65000,0
	0
	0

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2021
	0
	0
	0
	6091,2
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	 Основное мероприятие 2
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2018–2021
	15108,8
	40901,2
	0

	4637,6
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	2019–2025
	0
	62500,0
	13490,6
	12475,2
	12196,0
	8988,0 
	8966,6
	8966,6

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2019–2025
	0
	50000,0
	5173,5
	11645,1
	9154,0
	6563,0
	8966,6
	8966,6

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2019–2020
	0
	12500,0
	6843,2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2020–2023
	0
	0
	1473,9
	830,1
	3042,0
	2425,0
	0
	0»;




1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы 
города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» «

	№ п/п
	Наименование
	Источник ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)
	

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»
	Всего
	321266,6
	353721,2
	267456,2
	498728,0
	366237,7
	289982,6
	224165,7
	74528,7

	
	
	федеральный бюджет
	134460,0
	237500,0
	204186,2
	234612,4
	188541,7
	149637,0
	149637,0
	0

	
	
	областной бюджет
	115387,8
	12500,0
	30746,6
	186338,8
	104338,2
	65562,1
	65562,1
	65562,1

	
	
	бюджет города
	71418,8
	103721,2
	32523,4
	77776,8
	73357,8
	74783,5
	8966,6
	8966,6

	
	
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка»

	Всего
	321266,6
	353721,2
	267456,2
	498728,0
	366237,7
	289982,6
	224165,7
	74528,7

	
	
	федеральный бюджет
	134460,0
	237500,0
	204186,2
	234612,4
	188541,7
	149637,0
	149637,0
	0

	
	
	областной бюджет
	115387,8
	12500,0
	30746,6
	186338,8
	104338,2
	65562,1
	65562,1
	65562,1

	
	
	бюджет города
	71418,8
	103721,2
	35523,4
	77776,8
	73357,8
	74783,5
	8966,6
	8966,6

	
	
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0».
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[bookmark: _GoBack]2. В приложении № 1 к муниципальной программе города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»: 
2.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства территории города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счёт средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:
«»;

	Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам
	Общий объем финансирования составляет     451514,7 тыс. руб., из них: 
2018 год – 71418,8 тыс. руб.,
2019 год – 103721,2 тыс. руб.,
2020 год – 32523,4 тыс. руб.,
2021 год – 77776,8 тыс. руб.,
2022 год – 73357,8 тыс. руб.,
2023 год – 74783,5 тыс. руб.,
2024 год – 8966,6 тыс. руб.,
2025 год – 8966,6 тыс. руб.


                                                                                                                            
  2.2. В разделе 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»: 
а) абзац восьмой признать утратившим силу;
б) абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
2.3. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета города Липецка. 
Общий объем финансирования составляет – 451514,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 71418,8 тыс. руб.,

2019 год – 103721,2 тыс. руб.,
2020 год – 32523,4 тыс. руб.,
2021 год – 77776,8 тыс. руб.,
2022 год – 73357,8 тыс. руб.,
2023 год – 74783,5 тыс. руб.,
2024 год – 8966,6 тыс. руб.,
2025 год – 8966,6 тыс. руб.».

3. В приложении № 1 к подпрограмме «Организация благоустройства территории города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»:
3.1. В разделе 1 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству»:


а) позицию «2023» изложить в следующей редакции:
«

	2023

	1.
	Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап

	2.
	Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6. 2 этап

	3.
	Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 58

	4.
	Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54а

	5.
	Зона выгула собак в районе ул. Космонавтов, 62/1

	6.
	Молодежный парк. 2 этап

	7.
	Зона народного фитнеса в парке Молодежный

	8.
	Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8

	9.
	Пешеходная зона в районе ул. Осипенко, 18

	10.
	Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 2 этап

	11.
	Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап

	12.
	Сквер Героев Чернобыля. 2 этап

	13.
	Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 34

	14.
	Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 8

	15.
	Сквер у Комсомольского пруда. 3 этап

	16.
	Сквер у Комсомольского пруда. 4 этап

	17.
	Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 13а

	18.
	Пешеходная зона в районе ул. Маяковского - ул. Салтыкова-Щедрина. 2 этап

	19.
	Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная. 2 этап

	20.
	Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26

	21.
	Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол

	22.
	Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128

	23.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А

	24.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А. 2 этап

	25.
	Площадь Клименкова

	26.
	Площадь Клименкова. 2 этап

	27.
	Площадь Клименкова. 3 этап

	28.
	Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ)

	29.
	Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап

	30.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап

	31.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 3 этап

	32.
	Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2

	33.
	Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 - 14

	34.
	Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 2 этап

	35.
	Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 3 этап

	36.
	Сквер Безопасности Дорожного Движения

	37.
	Сквер Безопасности Дорожного Движения. 2 этап

	38.
	Сквер Безопасности Дорожного Движения. 3 этап

	39.
	Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25

	40.
	Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 2 этап

	41.
	Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 3 этап

	42.
	Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1

	43.
	Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 2 этап

	44.
	Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 3 этап

	45.
	Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (Желтые пески)


	46.
	Детская игровая зона в районе Технологического переулка, 14а

	47.
	Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6

	48.
	Сквер Боевых действий по ул. Хренникова

	49.
	Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40 - 47


	50.
	Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7

	51.
	Пешеходная зона в районе пр. Победы, 134

	52.
	Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 3 этап

	53.
	Пешеходная зона в районе ул. Ушинского, 9 

	54.
	Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 3. 2 этап

	55.
	Пешеходная зона в районе ул. Индустриальная, 3

	56.
	Пешеходная зона в районе ул. 15 микрорайон, 19

	57.
	Пешеходная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 157

	58.
	Пешеходная зона в районе ул. Фрунзе, 12

	59.
	Пешеходная зона в районе ул. Октябрьская, 58

	60.
	Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября, 6

	61.
	Пешеходная зона в районе ул. Опытная, 11

	62.
	Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/1

	63.
	Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 5

	64.
	Сквер в районе ул. Интернациональная, 35б. 2 этап

	65.
	Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 18

	66.
	Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 49

	67.
	Пешеходная зона в районе ул. С.С.Бехтеева, 9

	68.
	Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 6

	69.
	Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 11

	70.
	Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6е

	71.
	Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б. 2 этап

	72.
	Пешеходная зона по ул. 8 марта, 24

	73.
	Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября

	74.
	Пешеходная зона в районе ул. Циолковского 2/2

	75.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина – ул. Интернациональная

	76.
	Сквер в районе ул. Космонавтов, 42/3

	77.
	Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 3

	78.
	Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 20

	79.
	Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 26

	80.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б

	81.
	Пешеходная зона в районе ул. Политехническая,16 

	82.
	Молодежно-патриотический парк в районе пр. 60 лет СССР, 34а. 3 этап

	83.
	Пешеходная зона в районе ул. Юношеская, 46 (за счет внебюджетных источников)

	84.
	Сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, 15 (за счет внебюджетных источников)

	85.
	Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21 (за счет внебюджетных источников)

	86.
	Воркаут зона на набережной реки Воронеж (за счет внебюджетных источников)

	87.
	Сквер в районе пр. Мира, 8 – 12 (за счет внебюджетных источников)»;




б) позицию «2024» изложить в следующей редакции:
«

	2024

	1.
	Парк Свободный Сокол

	2.
	Пешеходная зона в районе ул. Бунина, 9

	3.
	Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5

	4.
	Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 40

	5.
	Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6а

	6.
	Сквер в районе ул. Московская, 83

	7.
	Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап

	8.
	Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6. 2 этап

	9.
	Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 58

	10.
	Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54а

	11.
	Зона выгула собак в районе ул. Космонавтов, 62/1

	12.
	Молодежный парк. 2 этап

	13.
	Зона народного фитнеса в парке Молодежный

	14.
	Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8

	15.
	Пешеходная зона в районе ул. Осипенко, 18

	16.
	Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 2 этап

	17.
	Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап

	18.
	Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 34

	19.
	Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 8

	20.
	Пешеходная зона в районе ул. Маяковского - ул. Салтыкова-Щедрина. 2 этап

	21.
	Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная. 2 этап

	22.
	Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26

	23.
	Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол

	24.
	Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128

	25.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А. 2 этап

	26.
	Площадь Клименкова

	27.
	Площадь Клименкова. 2 этап

	28.
	Площадь Клименкова. 3 этап

	29.
	Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ)

	30.
	Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап

	31.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап

	32.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 3 этап

	33.
	Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2

	34.
	Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 - 14

	35.
	Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 2 этап

	36.
	Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 3 этап

	37.
	Сквер Безопасности Дорожного Движения

	38.
	Сквер Безопасности Дорожного Движения. 2 этап

	39.
	Сквер Безопасности Дорожного Движения. 3 этап

	40.
	Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25

	41.
	Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 2 этап

	42.
	Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 3 этап

	43.
	Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1

	44.
	Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 2 этап

	45.
	Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 3 этап

	46.
	Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (Желтые пески)

	47.
	Детская игровая зона в районе Технологического переулка, 14а

	48.
	Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6

	49.
	Сквер Боевых действий по ул. Хренникова

	50.
	Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40 - 47

	51.
	Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7

	52.
	Пешеходная зона в районе пр. Победы, 134

	53.
	Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 3 этап

	54.
	Пешеходная зона в районе ул. Ушинского, 9

	55.
	Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 3. 2 этап

	56.
	Пешеходная зона в районе ул. Индустриальная, 3

	57.
	Пешеходная зона в районе ул. 15 микрорайон, 19

	58.
	Пешеходная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 157

	59.
	Пешеходная зона в районе ул. Фрунзе, 12

	60.
	Пешеходная зона в районе ул. Октябрьская, 58

	61.
	Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября, 6

	62.
	Пешеходная зона в районе ул. Опытная, 11

	63.
	Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/1

	64.
	Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 5

	65.
	Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 18

	66.
	Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 49

	67.
	Пешеходная зона в районе ул. С.С.Бехтеева, 9

	68.
	Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 6

	69.
	Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 11

	70.
	Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6е

	71.
	Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б. 2 этап

	72.
	Пешеходная зона по ул. 8 марта, 24

	73.
	Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября

	74.
	Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/2

	75.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина – ул. Интернациональная

	76.
	Сквер в районе ул. Космонавтов, 42/3

	77.
	Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 3

	78.
	Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 20

	79.
	Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 26

	80.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б

	81.
	Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6а

	82.
	Сквер в районе ул. Московская, 83

	83.
	Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22

	84.
	Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 108

	85.
	Пешеходная зона в районе ул. Германа Титова, 8Г

	86.
	Сквер в районе ул. Московская, 75

	87.
	Сквер в районе памятника жителям села Сселки, погибшим в годы Великой Отечественной Войны

	88.
	Сквер в районе ДК Матыра

	89.
	Сквер в районе ул. Астраханская, 7

	90.
	Пляж района ЛТЗ

	91.
	Пешеходная зона в районе ул. Коммунистическая, 20

	92.
	Сквер в районе ДК Рудничный

	93.
	Пешеходная зона в районе ул. Студенческий городок, 17

	94.
	Катюшин сквер в районе пл. Торговая,4

	95.
	Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 7а 

	96.
	Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 9а

	97.
	Пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 16

	98.
	Пешеходная зона в районе ул. Юношеская, 46 (за счет внебюджетных источников)

	99.
	Сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, 15 (за счет внебюджетных источников)

	100.
	Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21 (за счет внебюджетных источников)

	101.
	Воркаут зона на набережной реки Воронеж (за счет внебюджетных источников)

	102.
	Сквер в районе пр. Мира, 8 – 12 (за счет внебюджетных источников)».




3.2. Раздел 11 «Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2023 году» изложить в следующей редакции:
«11. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2023 году
11.1. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.2. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- установка ограждения территории площадки для выгула собак;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.3. Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 58.:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.4. Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54а:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка спортивного оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.5. Зона выгула собак в районе ул. Космонавтов, 62/1:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- установка ограждения территории площадки для выгула собак;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.6. Молодежный парк. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.7. Зона народного фитнеса в парке Молодежный:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка спортивного оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.8. Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.9. Пешеходная зона в районе ул. Осипенко, 18:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.10. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- установка ограждения территории площадки для выгула собак;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.11. Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- установка ограждения;
- установка навигационных стендов и навигации;
-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.12. Сквер Героев Чернобыля. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- озеленение;
-приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.13. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 34:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.14. Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 8:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.15. Сквер у Комсомольского пруда. 3 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.16. Сквер у Комсомольского пруда. 4 этап:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение.
11.17. Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 13а:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.18. Пешеходная зона в районе ул. Маяковского - ул. Салтыкова-Щедрина. 2 этап:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.19. Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная. 2 этап:
- демонтажные работы;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.20. Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.21. Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.22. Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.23. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения.
11.24. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.25. Площадь Клименкова:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.26. Площадь Клименкова. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.27. Площадь Клименкова. 3 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.28. Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ):
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.29. Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.30. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.31. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 3 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.32. Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.33. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 - 14:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.34. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.35. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 3 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.36. Сквер Безопасности Дорожного Движения:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.37. Сквер Безопасности Дорожного Движения. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.38. Сквер Безопасности Дорожного Движения. 3 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.39. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.40. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 
2 этап:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.41. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 
3 этап:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.42. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.43. Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.44. Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 3 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.45. Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (Желтые пески):
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка спортивного оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.46. Детская игровая зона в районе Технологического переулка, 14а:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.47. Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.48. Сквер Боевых действий по ул. Хренникова:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.49. Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40 - 47:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.50. Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.51. Пешеходная зона в районе пр. Победы, 134:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.52. Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 3 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.53. Пешеходная зона в районе ул. Ушинского, 9:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.54. Пешеходная зона в районе Плеханова, 3. 2 этап:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
- устройство сетей наружного освещения;
- ремонт лестничного спуска;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.55. Пешеходная зона в районе ул. Индустриальная, 3:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
- устройство сетей наружного освещения;
- ремонт лестничного спуска;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.56. Пешеходная зона в районе ул. 15 микрорайон, 19:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
- устройство сетей наружного освещения;
- ремонт лестничного спуска;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.57. Пешеходная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 157:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
- устройство сетей наружного освещения;
- ремонт лестничного спуска;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.58. Пешеходная зона в районе ул. Фрунзе, 12:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
- устройство сетей наружного освещения;
- ремонт лестничного спуска;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.56. Пешеходная зона в районе ул. Октябрьская, 58:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
- устройство сетей наружного освещения;
- ремонт лестничного спуска;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.60. Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября, 6:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
- устройство сетей наружного освещения;
- ремонт лестничного спуска;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.61. Пешеходная зона в районе ул. Опытная, 11:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
- устройство сетей наружного освещения;
- ремонт лестничного спуска;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.62. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/1:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
- устройство сетей наружного освещения;
- ремонт лестничного спуска;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.63. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 5:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.64. Сквер в районе ул. Интернациональная, 35б. 2 этап:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство сетей наружного освещения.
11.65. Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 18:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.66. Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 49:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.67. Пешеходная зона в районе ул. С.С.Бехтеева, 9:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.68. Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 6:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.69. Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 11:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.70. Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6е:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.71. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б. 2 этап:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.72. Пешеходная зона по ул. 8 марта, 24:
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.73. Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- устройство лестничного спуска;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.74. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/2:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.75. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина – ул. Интернациональная:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.76. Сквер в районе ул. Космонавтов, 42/3:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.77. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 3:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.78. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 20:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.79. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 26:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.80. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б:
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.81. Пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 16
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- подготовительные работы;
- устройство покрытий;
-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений.
11.82. Молодежно-патриотический парк в районе пр. 60 лет СССР, 34а. 3 этап
- приобретение и установка малых архитектурных форм.»;

3.3. Раздел 12 «Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2024 году» изложить в следующей редакции:
«12. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2024 году
12.1. Парк Свободный Сокол:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.2. Пешеходная зона в районе ул. Бунина, 9:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.3. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.4. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 40:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.5. Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6а:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.6. Сквер в районе ул. Московская, 83:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.7. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.8. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.9. Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 58:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.10. Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54а:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.11. Зона выгула собак в районе ул. Космонавтов, 62/1:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.12. Молодежный парк. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.13. Зона народного фитнеса в парке Молодежный:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.14. Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.15. Пешеходная зона в районе ул. Осипенко 18:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.16. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.17. Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.18. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 34:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.19. Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 8:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.20. Пешеходная зона в районе ул. Маяковского - ул. Салтыкова-Щедрина. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.21. Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная.         2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.22. Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.23. Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.24. Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.25. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.26. Площадь Клименкова:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.27. Площадь Клименкова. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.28. Площадь Клименкова. 3 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.29. Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ):
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.30. Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.31. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.32. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 3 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.33. Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.34. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 - 14:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.35. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.36. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 3 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.37. Сквер Безопасности Дорожного Движения:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.38. Сквер Безопасности Дорожного Движения. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.39. Сквер Безопасности Дорожного Движения. 3 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.40. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.41. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.42. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 3 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.43. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.44. Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации. 
12.45. Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 3 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.46. Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (Желтые пески):
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.47. Детская игровая зона в районе Технологического переулка, 14а:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.48. Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.49. Сквер Боевых действий по ул. Хренникова:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.50. Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40 - 47:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.51. Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.52. Пешеходная зона в районе пр. Победы, 134:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.53. Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 3 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.54. Пешеходная зона в районе ул. Ушинского, 9:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.55. Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 3. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.56. Пешеходная зона в районе ул. Индустриальная, 3:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.57. Пешеходная зона в районе ул. 15 микрорайон, 19:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.58. Пешеходная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 157:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.59. Пешеходная зона в районе ул. Фрунзе, 12:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.60. Пешеходная зона в районе ул. Октябрьская, 58:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.61. Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября, 6:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.62. Пешеходная зона в районе ул. Опытная, 11:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.63. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/1:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.64. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 5:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.65. Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 18:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.66. Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 49:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.67. Пешеходная зона в районе ул. С.С.Бехтеева, 9:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.68. Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 6:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.69. Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 11:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.70. Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6е:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.71. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б. 2 этап:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.72. Пешеходная зона по ул. 8 марта, 24:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.73. Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.74. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского 2/2:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.75. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина – ул. Интернациональная:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.76. Сквер в районе ул. Космонавтов, 42/3:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.77. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 3:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.78. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 20:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.79. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 26:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.80. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б:
- разработка проектно-сметной документации.
12.81. Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6а:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.82. Пешеходная зона в районе ул. Московская, 83:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.83. Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.84. Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 108:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.85. Пешеходная зона в районе ул. Германа Титова, 8Г:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.86. Сквер в районе ул. Московская, 75:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.87. Сквер в районе памятника жителям села Сселки, погибшим в годы Великой Отечественной Войны:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.88. Сквер в районе ДК Матыра:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.89. Сквер в районе ул. Астраханская, 7:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.90. Пляж района ЛТЗ:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.91. Пешеходная зона в районе ул. Коммунистическая, 20:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.92. Сквер в районе ДК Рудничный:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.93. Пешеходная зона в районе ул. Студенческий городок, 17:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.94. Катюшин сквер в районе пл. Торговая,4:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.95. Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 7а:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.96. Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 9а:
- разработка проектно-сметной документации;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
12.97. Пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 16:
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации».
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