



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

[image: ]						
31.12.2019											№ 2630
г.Липецк

Об утверждении порядка организации и 
проведения работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа город Липецк



В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация города


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


1. Утвердить порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Липецк (приложение).
	2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка Власова К.В.  



Глава города Липецка							               Е.Ю.Уваркина










Приложение 
к постановлению
администрации города Липецка 
от 31.12.2019 № 2630


Порядок организации и проведения работ
 по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа город Липецк 

1. Общие положения

[bookmark: sub_1]1.1. Порядок организации и проведения работ по ремонту и  содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Липецк (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации».
1.2. Порядком регламентируется организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Липецк (далее – автомобильные дороги) в целях сохранности автомобильных дорог, создания комфортных и безопасных условий дорожного движения.
1.3. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог или их участков и работ по содержанию автомобильных дорог (далее – дорожные работы) заключаются в осуществлении комплекса следующих мероприятий:
- оценка технического состояния автомобильных дорог;
- планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- приемка и оценка качества работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Состав и вид работ определяется в соответствии с Классификацией работ  по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта  РФ от 16.11.2012 № 402     (далее – Классификация). 

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог

2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка (далее – Департамент) в соответствии с требованиями приказа Министерства транспорта РФ от 27.08.2009  № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».
2.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится не реже одного раза в год в целях:
- получения полной, объективной и достоверной информации об эксплуатационном состоянии автомобильных дорог;
- установления степени соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов, соответствие их нормативным требованиям.
2.3. При оценке технического состояния автомобильных дорог, используются результаты их визуального комиссионного обследования.
2.4. По результатам обследования:
1)  выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их эксплуатационному состоянию;
2) определяются виды и состав работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, объемы и очередность их выполнения с целью повышения их эксплуатационного состояния до требуемого уровня. 

3. Планирование работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог

3.1. По результатам оценки технического состояния  автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности Департаментом совместно с муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г. Липецка» формируется план работ по ремонту и содержанию  автомобильных дорог, сметные расчеты стоимости работ, дефектные ведомости по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
3.2. Утвержденные сметные расчеты, дефектные ведомости являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3.3. В соответствии с планом проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог Департамент осуществляет разработку муниципального задания для МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» или утверждает дефектные ведомости, сметные расчеты стоимости работ для размещения муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г. Липецка» муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг подрядными организациями.
3.4. При разработке проектов организации дорожного движения или дефектных ведомостей, сметных расчетов по ремонту или содержанию автомобильных дорог должны учитываться следующие приоритеты:
- проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена технических средств организации дорожного движения, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ремонт покрытий;
- проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений.

4. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог

4.1. Ремонт автомобильных дорог включает в себя осуществление комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.
4.2. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог планируется Департаментом и осуществляется МБУ «Управление благоустройства 
г. Липецка» под выделенные бюджетные ассигнования на основании утвержденного Департаментом муниципального задания. 
4.3. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией.
Мероприятия по ремонту горячей асфальтобетонной смесью проводятся  при постоянной температуре воздуха не ниже +5°С. Ремонт литой асфальтобетонной смесью проводится при температуре не ниже –10°С. 
4.4. В целях обеспечения безопасности дорожного движения производители работ по ремонту автомобильных дорог разрабатывают схему движения транспортных средств и согласовывают ее с Департаментом, государственной инспекцией безопасности дорожного движения.
В случае необходимости по обращению организации, выполняющей работы по ремонту автомобильной дороги, перед проведением работ Департамент принимает решение о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной дороге в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог

5.1. Содержание автомобильных дорог включает в себя осуществление комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
5.2. Периодичность, объемы и сроки проведения работ по содержанию автомобильных дорог определяются ежегодно утверждаемым Департаментом муниципальным заданием для МБУ «Управление благоустройства г. Липецка».
5.3. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией.

6. Приемка и оценка качества работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог
6.1. Приемка и оценка качества выполненных работ по ремонту и  содержанию автомобильных дорог, выполняемых в рамках муниципального задания, производится комиссией с целью определения соответствия выполненных работ нормативным требованиям. Состав комиссии утверждается распоряжением Департамента.
Приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог оформляется соответствующим актом выполненных работ ежемесячно.  
6.2. Приемку и оценку качества выполненных работ по ремонту  автомобильных дорог, выполняемых в соответствии с условиями муниципальных контрактов, осуществляет  муниципальный заказчик муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка».
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