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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2022											№ 333
г.Липецк


О внесении изменений
в постановление администрации
города Липецка от 14.10.2016 № 1856



В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 25.03.2019 N 159 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019 - 2023 годы», решением Липецкого городского Совета депутатов от 28.12.2021 № 273 «О бюджете города Липецка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация города


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 14.10.2016
[bookmark: _GoBack]№ 1856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» (в редакции постановлений от 27.02.2017 № 253, от 19.03.2018 № 370, от 21.06.2018 № 1022, от 29.12.2018               № 2550, от 27.03.2019 № 494/1, от 30.04.2019 № 794, от 07.06.2019 № 1049, от 05.11.2019 № 2186, от 31.12.2019 № 2631, от 23.03.2020 № 412, от 09.07.2020    № 986, от 30.12.2020 № 2588, от 02.02.2021 № 118, от 30.06.2021 № 1234, от 20.09.2021 № 1858, от 30.12.2021 № 3052) следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «2 624 040,81» заменить цифрами «3 247 354,1», цифры «248 950,55» заменить цифрами «806 784,05», цифры «90 268,27» заменить цифрами «162 971,95», цифры «130 631,50» заменить цифрами «123 407,61».
1.2. В разделе V. «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу «Сведения   об   основных   мероприятиях   и   (или)   ведомственных    целевых 
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программах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции: 

«Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

	№
п/п
	Наименование подпрограммы
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.


































	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»





























	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	565 855,58
	194 257,64
	233 946,12
	255 241,94
	376 208,30
	116 655,16
	113 522,31
	101 757,81

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	43 834,43
	119 864,28
	98 475,69
	89 808,99
	133 637,69
	668 479,08
	 27 799,84
	0,00

	
	
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	2 850,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 836,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	491,00
	1 221,00
	2 575,30
	621,08
	879,92
	715,30
	715,30
	715,30

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	882,40
	3 387,60
	1 611,90
	1 198,50
	1 421,30
	1 421,30
	1 421,30
	1 421,30

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	173,76
	86,32
	137,3
	190,77
	648,40
	224,30
	224,30
	224,30

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы


	
39,54



	
40,00



	
40,00



	
51,70



	
45,90



	
46,00



	
46,00



	
46,00




	
	
	Управление Правобережным округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	36,00
	19,00
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Советским округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	14,00
	15,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Левобережным округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	40,00
	12,00
	27,00
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Октябрьским округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	0,00
	15,00
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	7 763,70
	919,00
	0,00
	0,00
	102,36
	112,50
	112,50
	112,50

	
	
	Администрация города Липецка
	2018 - 2019 годы
	0,00
	90,00
	611,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент развития территории администрации города Липецка
	2021-2024 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 795,07
	16 430,40
	16 430,40
	16 430,40

	1.1.
	Подпрограмма 1
«Жилищное хозяйство»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	344 634,51
	189 770,11
	231 619,62
	250 268,06
	366 482,06
	107 815,40
	105 405,40
	93 325,49

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	0,00
	0,00
	700,00
	7 750,26
	105 304,84
	656 829,08
	27 799,84
	0,00

	
	
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	2 850,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 836,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	491,00
	491,00
	475,30
	621,08
	729,92
	715,30
	715,30
	715,30

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	882,40
	917,60
	921,90
	1 198,5
	1 421,30
	1 421,30
	1 421,30
	1 421,30

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	173,76
	86,32
	137,3
	190, 77
	224,40
	224,30
	224,30
	224,30

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	39,54
	40,00
	40,00
	51,70
	45,90
	46,00
	46,00
	46,00

	
	
	Управление Правобережным округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	36,00
	19,00
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Октябрьским округом администрации города Липецка
	2018 - 2024 годы
	0,00
	15,00
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Советским округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	14,00
	15,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Левобережным округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	40,00
	12,00
	27,00
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент развития территории администрации города Липецка
	2021-2024 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 795,07
	16 430,40
	16 430,40
	16 430,40

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	172 181,29
	0,00
	36 340,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	0,00
	0,00
	700,00
	0,00
	0,00
	1 290,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Основное мероприятие 2 «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	70 282,80
	72 710,80
	62 638,00
	22 723,00
	26 578,00
	 10 329,60
	22 979,69
	21 664,68

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	39,54
	40,00
	40,00
	51,70
	45,90
	46,00
	46,00
	46,00

	
	
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	2 850,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 836,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	491,00
	491,00
	475,30
	621,08
	729,92
	715,30
	715,30
	715,30

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	173,76
	86,32
	137,30
	190,77
	224,40
	224,30
	224,30
	224,30

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	882,40

	917,60

	921,90

	1 198,50

	1 421,30

	1 421,30

	1 421,30

	1 421,30


	1.1.3.
	Основное мероприятие 3 «Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	17 661,00
	18 754,43
	20 573,20
	20 315,30
	17 569,50
	17 106,20
	16 806,20
	16 806,20

	1.1.4.
	Основное мероприятие 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	28 161,10
	31 283,30
	24 712,60
	14 178,42
	36 988,96
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Основное мероприятие 5
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	3 824,67
	6 814,45
	13 414,12
	5 680,97
	6 070,15
	6 304,20
	6 304,20
	6 304,20

	
	«Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.
	Основное мероприятие 6 «Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	2 264,00
	2 154,60
	1 500,60
	1 308,60
	933,73
	960,60
	960,60
	960,60

	
	
	Управление Правобережным округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	36,00
	19,00
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Советским округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	14,00
	15,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Октябрьским округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	0,00
	15,00
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Левобережным округом администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	40,00
	12,00
	27,00
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент развития территории администрации города Липецка
	2021-2024 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	86,00
	85,96
	85,96
	85,96

	1.1.7.
	Основное мероприятие 7
«Снос расселенных аварийных домов города Липецка»

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	4 915,00
	14 387,35
	2 930,10
	7 525,70
	5 872,83
	3 880,00
	17 087,71
	6 322,81

	1.1.8.
	Основное мероприятие 8 «Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	43 544,65
	42 665,18
	44 035,60
	44 464,50
	42 963,30
	41 378,00
	41 267,00
	41 267,00

	1.1.9.
	Основное мероприятие 9 «Модернизация контейнерных площадок»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	2017 - 2024 годы
	1 800,00
	1 000,00
	25 475,00
	2 193,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент развития территории администрации города Липецка

	2021-2024 годы
	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	4 709,07
	16 344,44
	16 344,44
	16 344,44

	1.1.10
	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2020-2024 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	131 877,67
	229 505,59
	27 856,80
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2020-2024 годы

	0,00
	0,00
	0,00
	7 750,26
	105 304,84
	655 539,08
	27 799,84
	0,00

	1.2.
	Подпрограмма 2
«Коммунальное хозяйство»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	220 231,91
	1 000,00
	2 080,00
	4 841,88
	4 489,39
	5 555,56
	5 555,56
	6 222,22

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	42 467,48
	114 361,60
	93 081,80
	40 431,91
	16 682,94
	11 650,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.
	Основное мероприятие 1 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ» 
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	42 467,48
	114 361,60
	93 081,80
	40 431,91
	16 682,94
	11 650,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 
годы
	219 231,91
	0,00
	1 060,00
	3 500,00
	3 500,00
	1 555,56
	1 555,56
	2 222,22

	1.2.2.
	Основное мероприятие 2 «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	1 000,00
	1 000,00
	1 020,00
	1 341,88
	989,39
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	1.3.
	Подпрограмма 3 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	989,16
	3 487,53
	246,50
	132,00
	5 236,85
	3 284,21
	2 561,35
	2 210,10

	
	
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	7 763,70
	919,00
	0,00
	0,00
	102,36
	112,50
	112,50
	112,50

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	1 366,96
	5 502,68
	4 693,89
	41 626,82
	11 649,91
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация города Липецка
	2018 -2019 годы
	0,00
	90,00
	611,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2018 -2019 годы
	0,00
	2 470,00
	690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2018 -2024 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	424,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2018 -2024 годы
	0,00
	730,00
	2 100,00
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.
	Основное мероприятие 1 «Мероприятие по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабже -ния»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	989,16
	3 487,53
	246,50
	132,00
	5 236,85
	3 284,21
	2 561,35
	2 210,10

	
	
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
города Липецка
	2017 - 2024 годы
	7 763,70
	919,00
	0,00
	0,00
	102,36
	112,50
	112,50
	112,50

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2024 годы
	1 366,96
	5 502,68
	4 693,89
	41 626,82
	11 649,91
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация города Липецка
	2018 -2019 годы
	0,00
	90,00
	611,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2018 -2019 годы
	0,00
	2 470,00
	690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2018 -2024 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	424,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2018 -2024 годы
	0,00
	730,00
	2 100,00
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00


                                                                                                                                                                                                .».
1.3. В разделе VI. «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы»  таблицу  «Прогнозная  оценка  расходов по источникам  ресурсного  обеспечения  на  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие  жилищно - коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции:

«Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

	N п/п
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	Всего
	849 018,15
	421 059,49
	931 909,53
	1 191 180,52
	1 237 374,11
	1 410 179,23
	915 925,77
	214 703,91

	
	
	федеральный бюджет

	119 104,41
	4 114,46
	422 250,48
	705 178,06
	557 597,61
	362 555,04
	587 207,12
	12 396,30

	
	
	областной бюджет

	107 933,32
	94 668,19
	169 825,74
	136 477,48
	159 201,56
	240 840,14
	165 746,70
	78 900,00

	
	
	бюджет города

	621 980,42
	322 276,84
	339 833,31
	349 524,98
	520 574,94
	806 784,05
	162 971,95
	123 407,61

	1.1.
	Подпрограмма 1
	Всего

	543 455,49
	208 324,83
	561 920,69
	1 061 759,90
	1 120 369,13
	1 347 010,00
	871 635,12
	167 259,09

	
	«Жилищное хозяйство»
	федеральный бюджет

	119 104,41
	4 114,46
	273 901,78
	705 178,06
	557 597,61
	362 555,04
	587 207,12
	12 396,30

	
	
	областной бюджет

	75 189,88
	10 494,34
	51 688,79
	94 089,47
	80 932,03
	198 273,18
	129 685,45
	40 000,00

	
	
	бюджет города

	349 161,21
	193 716,03
	236 330,12
	262 492,37
	481 839,49
	786 181,78
	154 742,54
	114 862,79

	1.2.
	Подпрограмма 2
	Всего

	262 699,39
	115 361,60
	304 589,11
	59 273,79
	35 172,33
	31 205,56
	19 555,56
	26 222,22

	
	«Коммунальное хозяйство»
	федеральный бюджет

	0,00
	0,00
	148 348,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет

	0,00
	0,00
	61 078,61
	14 000,00
	14 000,00
	14 000,00
	14 000,00
	20 000,00

	
	
	бюджет города

	262 699,39
	115 361,60
	95 161,80
	45 273,79
	21 172,33
	17 205,56
	5 555,56
	6 222,22

	1.3.
	Подпрограмма 3
	Всего

	42 863,26
	97 373,07
	65 399,73
	70 146,83
	81 832,65
	31 963,67
	24 735,10
	19 122,60

	
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	областной бюджет
	32 743,44
	84 173,85
	57 058,34
	28 388,01
	64 269,53
	28 566,96
	22 061,25
	18 900,00

	
	
	бюджет города

	10 119,82
	13 199,22
	8 341,39
	41 758,82
	17 563,12
	3 396,71
	2 673,85
	2 322,60».



1.4.  В разделе IX. «Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы» таблицу «Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	N
п/п
	Наименование
	Ответственный  
исполнитель
(соисполнитель)
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов (показателей задач)
	Методика формирования
целевых индикаторов (показателей задач)

	
	
	
	
	2 года, предшествующие реализации муниципальной программы
	Годы реализации муниципальной программы
	

	
	
	
	
	2015 год (факт)
	2016 год (оценка)
	2017 год (план)
	2018 год
(план)
	2019
 год (план)
	2020 год (план)
	2021 год (план)
	2022 
год 
(план)
	2023 год (план)
	2024 год (план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Цель - Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, стабильного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, кардинальное повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан

	1.1.
	Целевой индикатор 1
Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	19,00
	10,00
	19,00
	23,00
	26,50
	23,3
	23,8
	30,5
	31,0
	31,5
	Социологические исследования, проводимые отделом взаимодействия со СМИ администрации города Липецка

	2.
	Задача 1 - Обновление жилищного фонда

	2.1.
	Показатель 1 Задачи 1
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	5,00
	21,37
	12,90
	30,30
	38,50
	51,2
	61,4
	78,7
	89,3
	100,00
	(Количество отремонтированных домов) / (количество домов, требующих капитального ремонта) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	2.2.
	Показатель 2 Задачи 1
Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	1,48
	1,71
	3,30
	9,30
	22,0
	32,0


	36,0


	40,0


	43,3


	46,7


	(Количество приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд) / (количество требуемых жилых помещений для муниципальных нужд) (данные ведомственной отчетности)

	2.3.
	Показатель 3 Задачи 1
Доля расселенной площади жилых помещений в аварийных домах от площади жилых помещений в домах, включенных в этапы региональной программы, (нарастающим итогом), %
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	65,40
	87,70
	13,10
	13,00
	12,3
	10,13
	30,09
	36,75
	100
	-
	(Расселяемая площадь жилых помещений в завершающем году этапа реализации региональной программы) / (площадь жилых помещений в МКД, включенных в этапы региональной программы) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	2.4.
	Показатель 4 Задачи 1
Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	57,47
	63,22
	9,26
	46,3
	29,55
	28,41
	31,82
	32,95
	39,77
	44,89
	(Количество снесенных аварийных домов) / (количество домов, подлежащих сносу) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	2.5.
	Показатель 5 Задачи 1
Удельный вес общей площади ветхих и аварийных домов во всем жилищном фонде
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	Нет данных
	Нет данных
	0,85
	0,82
	0,86
	0,83
	0,74
	0,69
	0,37
	0,43
	Общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом) / общая площадь жилищного фонда (нарастающим итогом) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	2.6.
	Показатель 6 Задачи 1
Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	Нет данных
	Нет данных
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	(Количество контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год / количество контейнерных площадок, модернизация которых фактически выполнена) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	
	
	Департамент развития территории администрации города Липецка
	%
	Нет данных
	Нет данных
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	

	3.
	Задача 2 - Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	Показатель 1 Задачи 2
Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водопроводом
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	95,10
	95,10
	95,00
	95,10
	95,20
	95,30
	95,30
	95,60
	95,60
	95,60
	Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Липецкой области

	3.2.
	Показатель 2 Задачи 2
Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водоотведением (канализацией)
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	94,10
	94,10
	94,10
	94,20
	94,40
	94,40
	94,40
	94,80
	94,80
	94,80
	Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Липецкой области, статистического сборника "Жилищный фонд Липецкой области"

	4.
	Задача 3 - Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием

	4.1.
	Показатель Задачи 3
Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	46,10
	57,90
	46,20
	27,3
	15,20
	15,6
	24,7
	30,4
	30,4
	30,4
	(Количество принятых в муниципальную собственность инженерных сетей) / (общее количество выявленных бесхозяйных сетей) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	5.
	Задача 4 - Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности

	5.1.
	Показатель 1 Задачи 4
Оснащенность муниципальных квартир приборами учета
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	Нет данных
	Нет данных
	46,00
	46,40
	46,50
	46,5
	46,6
	46,6
	46,7
	46,8
	(Кол-во муниципальных квартир, оснащенных индивид. приборами учета) / (общее кол-во муниципальных квартир в городе) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	5.2.
	Показатель 2 Задачи 4
Доля многоквартирных домов, вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, вновь построенных и капитально отремонтированных
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	Нет данных
	7,90
	11,30
	14,60
	17,90
	21,20
	24,60
	27,90
	31,20
	34,50
	(Количество многоквартирных домов, вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности) / (общее количество многоквартирных домов, планируемых вновь построить и капитально отремонтировать за период с 2011 по 2035 год) x 100% (данные ведомственной отчетности)

	5.3.
	Показатель 3 Задачи 4
Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	Тыс. кВт
	Нет данных
	Нет данных
	347,63
	595,10
	396,28
	396,28
	453,24
	450,16
	485,52
	485,52
	Данные ведомственной отчетности

	5.4.
	Показатель 4 Задачи 4
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	Тыс. Гкал
	Нет данных
	Нет данных
	1,62
	6,38
	3,58
	3,27
	3,29
	3,32
	3,37
	3,37
	Данные ведомственной отчетности

	5.5.
	Показатель 5 Задачи 4
Экономия газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	Тыс. куб. м
	Нет данных
	Нет данных
	4,19
	145,2
	139,2
	101,19
	246,39
	246,39
	263,39
	330,39
	Данные ведомственной отчетности                       


.»


	2. В приложении №1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:
2.1. В разделе I. «Паспорт подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «1 958 615,68» заменить цифрами «2 579 326,34», цифры «232 524,05» заменить цифрами «786 181,78», цифры «77 920,91» заменить цифрами «154 742,54», цифры «124 631,50» заменить цифрами «114 862,79».
2.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» цифры «1 958 615,68» заменить цифрами «2 579 326,34», цифры «232 524,05» заменить цифрами «786 181,78», цифры «77 920,91» заменить цифрами «154 742,54», цифры «124 631,50» заменить цифрами «114 862,79».
3. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Жилищное хозяйство» изложить в новой редакции (приложение № 1).
4. Приложение № 3 к подпрограмме 1 «Жилищное хозяйство» изложить в новой редакции (приложение № 2).
5. В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:
5.1. В разделе I. «Паспорт подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «559 418,91» заменить цифрами «568 652,25», цифры «10 250,00» заменить цифрами «17 205,56», цифры «3 500,00» заменить цифрами «5 555,56», цифры «6 000,00» заменить цифрами «6 222,22».
5.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» цифры «559 418,91» заменить цифрами «568 652,25», цифры «10 250,00» заменить цифрами «17 205,56», цифры «3 500,00» заменить цифрами «5 555,56», цифры     «6 000,00» заменить цифрами «6 222,22». 
6. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:
6.1. В разделе I. «Паспорт подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «106 006,23» заменить цифрами «99 375,53», цифры «6 176,50» заменить цифрами «3 396,71», цифры «8 847,36» заменить цифрами «2 673,85», цифры «0,00» заменить цифрами «2 322,60».
6.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» цифры «106 006,23» заменить цифрами «99 375,53», цифры «6 176,50» заменить цифрами «3 396,71», цифры «8 847,36» заменить цифрами «2 673,85», цифры «0,00» заменить цифрами «2 322,60».


Глава города Липецка                                                                          Е.Ю.Уваркина
 														Приложение N 1  
 														к постановлению администрации
 														города Липецка
 														от 02.03.2022 № 333

 														«Приложение № 1 
 														к подпрограмме 1 "Жилищное хозяйство"

ПЕРЕЧЕНЬ  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ  РАССЕЛЕНИЮ В 2017 -2024 ГГ.

	№ п/п
	Адрес
МКД
	№ расселяемых квартир
	Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным
	Планируемая дата  окончания
переселения
	Планируемая дата сноса МКД
	Число жителей всего
	Число жителей планируемых
 к переселению
	Общая площадь жилых
помещений МКД
	Количество расселяемых жилых
помещений
	Расселяемая площадь жилых
помещений
	Стоимость переселения граждан
	за счёт средств местного бюджета на оплату дополнительной стоимости и дополнительных метров
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего 
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частная
собственность
	муниципальная
собственность
	
	частная
собственность
	муниципальная
собственность
	
	за счет средств
Фонда
	за счёт средств бюджета субъекта РФ
	за счёт средств местного бюджета на софинансирование
	
	

	
	
	
	Номер
	Дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	чел.
	чел.
	кв.м
	ед.
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	 
	руб.

	Перечень аварийных домов (жилых помещений),   расселение которых начато в 2016 году и завершается в 2017 году

	1
	 ул Фабричная д.5
	1, 1, 2, 2, 3,  4, 5, 5 "а", 6, 7, 8
	7
	19.04.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	29
	29
	378,90
	11
	3
	8
	378,9
	108,3
	270,6
	13 150 664,04
	5 222 820,38
	3 967 233,97
	3 960 609,69
	3 433 359,28
	16 584 023,32

	2
	 ул Фабричная д.4
	1, 1, 2, 2, 3,  3, 4, 4"а", 5, 6, 7, 8
	7
	19.04.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	23
	23
	403,30
	12
	7
	5
	456,65
	276,7
	179,95
	14 340 738,36
	5 693 196,48
	4 323 380,68
	4 324 161,20
	5 052 738,44
	19 393 476,80

	3
	 ул Северный рудник д.11
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12
	9
	19.04.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	43
	43
	668,20
	13
	5
	8
	668,2
	215,3
	452,9
	20 647 339,51
	8 163 888,46
	6 241 725,53
	6 241 725,52
	8 731 782,15
	29 379 121,66

	4
	 ул Ильича д.11
	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
	11
	29.06.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	53
	53
	853,20
	18
	14
	4
	804,0
	650,9
	153,1
	23 706 640,82
	9 383 485,53
	7 169 808,01
	7 153 347,28
	8 337 347,18
	32 043 988,00

	5
	 ул Волгоградская д.13
	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
	12
	29.06.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	54
	54
	990,80
	18
	14
	4
	908,4
	677,1
	231,3
	26 589 669,80
	10 510 436,27
	8 039 616,74
	8 039 616,79
	10 997 142,60
	37 586 812,40

	6
	 ул З.Космодемьянской д.202
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	22
	04.08.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	28
	28
	369,10
	8
	6
	2
	369,1
	284,1
	85
	11 305 165,95
	4 445 952,18
	3 429 606,80
	3 429 606,97
	5 703 874,62
	17 009 040,57

	7
	 ул 6 Гвардейской Дивизии д.23
	1, 2, 3, 5, 6, 7,  9, 10, 11, 12, 13,  14, 15, 16
	49
	07.09.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	33
	33
	522,00
	14
	14
	0
	459,1
	459,1
	0
	12 711 987,62
	5 040 529,71
	3 836 242,60
	3 835 215,31
	6 192 209,03
	18 904 196,65

	8
	 ж/д_будка 265 км д.3
	1, 3
	52
	07.09.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	4
	4
	133,80
	2
	0
	2
	133,8
	0
	133,8
	3 937 635,26
	1 558 957,94
	1 188 703,11
	1 189 974,21
	845 714,74
	4 783 350,00

	9
	 ул Ленинградская д.16
	1,2,3,3, 4,5,6,7,7,7,8
	50
	07.06.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	23
	23
	504,60
	11
	8
	3
	504,6
	333,0
	171,6
	15 374 106,71
	6 078 869,98
	4 647 618,37
	4 647 618,36
	8 201 807,43
	23 575 914,14

	10
	 ул Волгоградская д.16
	1,2,3,3,4,5,6, 7, 8, 8, 9,10,11,12, 13,14,15,15,16,17,18
	51
	07.09.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	52
	52
	991,10
	21
	21
	0
	932,8
	932,8
	0
	28 392 234,53
	11 205 770,90
	8 593 231,67
	8 593 231,96
	14 758 699,36
	43 150 933,89

	11
	 ул Ленинградская д.5
	1,2,2,3,4,5,6,7,8
	55
	19.10.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	26
	26
	494,40
	9
	6
	3
	494,4
	309,3
	185,1
	15 025 778,98
	5 925 772,37
	4 550 003,21
	4 550 003,40
	9 016 355,93
	24 042 134,91

	12
	 ул Гагарина д.93
	1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 10,  12,13,14,14,15,16,17, 18,18,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32
	57
	19.10.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	84
	84
	1789,90
	36
	34
	2
	1 661,10
	1 467,80
	193,3
	49 893 936,25
	19 708 598,61
	15 089 539,04
	15 095 798,60
	24 430 281,61
	74 324 217,86

	13
	 ул МПС д.3
	1, 3, 4
	64
	30.11.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	7
	7
	214,30
	3
	3
	0
	127,0
	127,0
	0
	3 854 814,50
	1 524 180,66
	1 165 316,92
	1 165 316,92
	1 897 317,04
	5 752 131,54

	14
	 ул Астраханская д.8
	1,2,3,4,5,5,5,6,7,8
	65
	30.11.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	33
	33
	387,90
	10
	7
	3
	387,9
	313,3
	74,6
	12 138 763,49
	4 799 626,17
	3 669 568,66
	3 669 568,66
	7 375 967,32
	19 514 730,81

	15
	 ул Крупской д.8
	1,2,3,4,5,6,7,7,7,8,8,9,10,10,11,12
	66
	30.11.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	33
	33
	724,40
	16
	13
	3
	724,4
	601,2
	123,2
	21 665 084,93
	8 591 609,94
	6 528 322,82
	6 545 152,17
	10 197 523,47
	31 862 608,40

	16
	 ул К.Шаталовой д.4
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,      12,13,14,15,16
	67
	30.11.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	42
	42
	594,20
	16
	11
	5
	594,0
	401,8
	192,2
	17 734 619,92
	6 980 386,87
	5 377 116,38
	5 377 116,67
	7 125 067,40
	24 859 687,32

	17
	 ул К.Шаталовой д.6
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16
	68
	20.12.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	43
	43
	620,40
	15
	9
	6
	563,7
	347,1
	216,6
	16 823 664,29
	6 667 208,59
	5 078 227,84
	5 078 227,86
	9 713 394,58
	26 537 058,87

	18
	 ул. Октябрьская д.50  
	4, 5, 7, 8
	б/н
	16.06.2006
	30.08.2017
	31.12.2017
	15
	15
	540,00
	4
	0
	4
	177,7
	0
	177,7
	5 913 289,20
	2 338 094,62
	1 787 597,29
	1 787 597,29
	2 834 088,46
	8 747 377,66

	19
	 проезд Потапова д.7 
	1, 7
	31
	07.10.2010
	30.08.2017
	31.12.2017
	4
	4
	339,70
	2
	2
	0
	94,5
	94,5
	0
	2 756 040,59
	1 089 729,17
	833 155,71
	833 155,71
	971 410,39
	3 727 450,98

	20
	 ул. Северный рудник д.16
	1
	38
	17.11.2010
	30.12.2016
	31.12.2017
	3
	3
	694,90
	1
	1
	0
	40,9
	40,9
	0
	1 478 184,77
	584 469,28
	446 857,75
	446 857,74
	368 971,90
	1 847 156,67

	21
	 ул. Механизаторов д.21 кор.а
	1
	8
	21.05.2010
	30.12.2016
	31.12.2017
	5
	5
	279,60
	1
	1
	0
	32,0
	32,0
	0
	879 162,53
	348 881,33
	265 654,29
	264 626,91
	239 537,47
	1 118 700,00

	22
	ул. Ленинградская д.14
	2, 7
	1
	19.04.2011
	30.12.2016
	31.12.2017
	9
	9
	508,70
	2
	2
	0
	129,3
	129,3
	0
	3 788 171,56
	1 497 830,25
	1 145 170,65
	1 145 170,66
	2 008 784,94
	5 796 956,50

	ИТОГО 2016-2017
	 
	 
	 
	 
	 
	646
	646
	13 003,40
	243
	181
	62
	10 642,45
	7 801,50
	2 840,95
	322 107 693,61
	127 360 295,69
	97 373 698,04
	97 373 699,88
	148 433 375,34
	470 541 068,95

	Перечень аварийных домов (жилых помещений),   расселение которых осуществляется в 2017 году только за счёт бюджета города Липецка

	23
	ул. З. Космодемьянской, д.211
	4
	37
	18.06.2012
	30.08.2017
	31.12.2017
	4
	4
	163,20
	1
	0
	1
	33,90
	0,00
	33,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	ул. Полевой участок, д. 1
	2
	б/н
	31.05.2002
	30.08.2017
	31.12.2017
	3
	3
	25,90
	1
	0
	1
	64,20
	0,00
	64,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	ул. Бачурина, д.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	33,90
	0,00
	33,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО в 2017:
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	7
	189,10
	3
	0
	3
	132,00
	0,00
	132,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	653
	653
	13 192,5
	246
	181
	65
	10 774,45
	7 801,5
	2 972,95
	322 107 693,61
	127 360 295,69
	97 373 698,04
	97 373 699,88
	148 433 375,34
	470 541 068,95

	Перечень аварийных домов (жилых помещений),   расселение которых начато в 2018 году

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Перечень аварийных домов (жилых помещений),   расселение которых начато в 2019 году и завершается в 2020 году

	1
	ул. Осипенко, д. 16
	 
	208
	20.02.2012
	31.12.2019
	31.12.2022
	57
	57
	    1 050,10   
	19
	19
	0
	    1 050,10   
	    1 050,10   
	0
	34 740 768,07
	33 003 729,67
	1 737 038,40
	0,00
	5 418 189,40
	40 158 957,47

	2
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 18
	 
	208
	20.02.2012
	31.12.2019
	31.12.2022
	36
	36
	       529,50   
	16
	10
	6
	       529,50   
	       337,40   
	          192,10   
	17 517 604,70
	16 641 724,46
	875 880,23
	0,00
	6 493 214,00
	24 010 818,70

	3
	ул. Ударников, д. 10
	 
	449
	19.04.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	12
	12
	       241,10   
	4
	1
	3
	       241,10   
	         67,40   
	          173,70   
	7 976 382,42
	7 577 563,30
	398 819,12
	0,00
	2 582 193,40
	10 558 575,82

	4
	ул. Молодежная, д. 13
	 
	669
	23.05.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	43
	43
	       649,00   
	16
	8
	8
	       649,00   
	       294,00   
	          355,00   
	21 471 058,45
	20 397 505,53
	1 073 552,92
	0,00
	8 476 910,40
	29 947 968,85

	5
	ул. Ильича, д. 7
	 
	669
	23.05.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	55
	55
	       972,80   
	19
	14
	5
	       972,80   
	       682,00   
	          290,80   
	32 183 429,37
	30 574 257,90
	1 609 171,47
	0,00
	7 650 683,20
	39 834 112,57

	6
	ул. Студеновская, д. 59
	 
	1199
	12.07.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	25
	25
	       387,00   
	8
	8
	0
	       387,00   
	       387,00   
	0
	12 803 235,16
	12 163 073,40
	640 161,76
	0,00
	3 363 578,00
	16 166 813,16

	7
	ул. З.Космодемьянской, д. 206
	 
	1199
	12.07.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	23
	23
	       422,60   
	8
	6
	2
	       422,60   
	       334,80   
	            87,80   
	13 981 000,46
	13 281 950,44
	699 050,02
	0,00
	3 458 554,40
	17 439 554,86

	8
	ул. З.Космодемьянской, д. 208
	 
	1669
	29.08.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	24
	24
	       360,10   
	8
	3
	5
	       360,10   
	       144,20   
	          215,90   
	11 913 294,53
	11 317 629,80
	595 664,73
	0,00
	4 872 629,40
	16 785 923,93

	9
	ул. Ильича, д. 5
	 
	1764
	06.09.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	51
	51
	       958,20   
	20
	18
	2
	       958,20   
	       856,10   
	          102,10   
	31 700 413,26
	30 115 392,60
	1 585 020,66
	0,00
	7 204 180,80
	38 904 594,06

	10
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 16
	 
	1764
	06.09.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	17
	17
	       253,50   
	8
	3
	5
	       253,50   
	         92,90   
	          160,60   
	8 386 615,28
	7 967 284,52
	419 330,76
	0,00
	4 472 329,00
	12 858 944,28

	11
	ул. Студеновская, д. 55
	 
	1764
	06.09.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	19
	19
	       289,60   
	7
	4
	3
	       289,60   
	       161,90   
	          127,70   
	9 580 922,23
	9 101 876,12
	479 046,11
	0,00
	4 167 902,40
	13 748 824,63

	12
	ул. К.Шаталовой, д. 2
	 
	2110
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	36
	36
	       552,00   
	16
	11
	5
	       552,00   
	       382,70   
	          169,30   
	18 261 978,84
	17 348 879,90
	913 098,94
	0,00
	5 758 336,40
	24 020 315,24

	13
	ул. Спиртзаводская, д. 10
	 
	2110
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	17
	17
	       338,00   
	8
	5
	3
	       338,00   
	       238,00   
	          100,00   
	11 182 153,71
	10 623 046,02
	559 107,69
	0,00
	3 394 991,60
	14 577 145,31

	14
	пр-кт. Мира, д. 32
	 
	2110
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	51
	51
	       822,60   
	16
	11
	5
	       822,60   
	       568,80   
	          253,80   
	27 214 318,46
	25 853 602,54
	1 360 715,92
	0,00
	6 796 654,40
	34 010 972,86

	15
	ул. Солидарности, д. 11
	 
	2109
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	3
	1
	       158,20   
	1
	1
	0
	         47,60   
	         47,60   
	0
	1 574 764,84
	1 496 026,60
	78 738,24
	0,00
	239 954,40
	1 814 719,24

	 
	Итого (2019-2020гг):
	 
	 
	 
	 
	 
	469
	467
	    7 984,30   
	174
	122
	52
	    7 873,70   
	    5 644,90   
	       2 228,80   
	260 487 939,80
	247 463 542,81
	13 024 396,99
	0,00
	74 350 301,20
	334 838 241,00

	В 1 этапе (2019-2020 гг) планируется расселить 7 868,3 м2 на сумму 299 518 339,8 рублей, в том числе из средств:Фонда содействия реформированию ЖКХ - 247 463 542,81; бюджета Липецкой области- 13 024 396,99 руб; бюджета города Липецка- 39 030 400,00 руб. В 2019 году фактически расселены граждане из аварийного жилья общей площадью 2 013,9 м2. Затрачены средства 103 010 800,00, в том числе:   Фонд - 63 338 564,73 руб; область 3 333 608,67 руб.; бюджет г. Липецка 36 338 626,6 руб. В 2020 году планируется расселить 5 854,4 м2, на сумму : 196 507 539,8 руб., в том числе: Фонд - 184 124 978,08 руб., 
Область- 9 690 788,32 руб., бюджет г. Липецка- 123 402 785,2 руб.

	Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2020 году и завершить в 2021 году

	1
	г. Липецк, ул. Солидарности, д. 11
	 
	2109
	19.10.2012
	31.12.2021
	31.12.2023
	               3   
	                   2   
	       158,20   
	           2   
	          2   
	0
	       110,60   
	       110,60   
	0 
	4 142 854,80
	2 956 961,70
	1 061 607,46
	124 285,64
	451 020,67
	4 593 875,47

	2
	г. Липецк, ул. Авиационная, д. 36
	 
	2758
	19.12.2012
	31.12.2021
	31.12.2023
	             26   
	                 26   
	       291,40   
	           8   
	          4   
	                  4   
	       291,40   
	       145,80   
	          145,60   
	10 915 261,20
	7 790 765,30
	2 797 038,06
	327 457,84
	1 188 313,05
	12 103 574,25

	3
	г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 6
	 
	606
	13.03.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             21   
	                 21   
	       268,20   
	           8   
	          6   
	                  2   
	       268,20   
	       201,60   
	            66,60   
	10 046 235,60
	7 170 498,47
	2 574 350,06
	301 387,07
	1 093 704,74
	11 139 940,34

	4
	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 11
	 
	1421
	11.06.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             50   
	                 50   
	       951,10   
	         25   
	        24   
	                  1   
	       951,10   
	       894,00   
	            57,10   
	35 626 303,80
	25 428 266,58
	9 129 248,11
	1 068 789,11
	3 878 533,09
	39 504 836,89

	5
	г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 204
	 
	1421
	11.06.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             23   
	                 23   
	       376,90   
	           8   
	          6   
	                  2   
	       376,90   
	       275,00   
	          101,90   
	14 117 920,20
	10 076 662,47
	3 617 720,12
	423 537,61
	1 536 977,31
	15 654 897,51

	6
	г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 210
	 
	40
	16.01.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             43   
	                 43   
	       376,90   
	         10   
	          4   
	                  6   
	       376,90   
	       145,60   
	          231,30   
	14 117 920,20
	10 076 662,47
	3 617 720,12
	423 537,61
	1 536 977,31
	15 654 897,51

	7
	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 10а
	 
	40
	16.01.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             30   
	                 30   
	       587,40   
	         16   
	        12   
	                  4   
	       587,40   
	       446,70   
	          140,70   
	22 002 829,20
	15 704 514,55
	5 638 229,77
	660 084,88
	2 395 384,65
	24 398 213,85

	8
	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 2а
	 
	963
	16.04.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             41   
	                 41   
	       643,40   
	         17   
	        16   
	                  1   
	       643,40   
	       598,40   
	            45,00   
	24 100 477,20
	17 201 710,35
	6 175 752,53
	723 014,32
	2 623 749,55
	26 724 226,75

	9
	г. Липецк, ул. Пестеля, д. 34
	 
	1903
	14.08.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             15   
	                 15   
	       253,30   
	           6   
	          3   
	                  3   
	       253,30   
	       142,50   
	          110,80   
	9 488 111,40
	6 772 137,44
	2 431 330,62
	284 643,34
	1 032 943,36
	10 521 054,76

	10
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 28
	 
	1228
	23.05.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             45   
	                 45   
	    1 028,70   
	         19   
	        16   
	                  3   
	    1 028,70   
	       864,38   
	          164,32   
	38 533 044,60
	27 502 952,19
	9 874 101,07
	1 155 991,34
	4 194 981,59
	42 728 026,19

	11
	г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 12
	 
	1421
	11.06.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             40   
	                 40   
	       565,10   
	         17   
	          2   
	                15   
	       565,10   
	         75,70   
	          489,40   
	21 167 515,80
	15 108 309,79
	5 424 180,54
	635 025,47
	2 304 446,48
	23 471 962,28

	12
	г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 2
	 
	963
	16.04.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             65   
	                 65   
	       664,70   
	         20   
	          2   
	                18   
	       664,70   
	         72,30   
	          592,40   
	24 898 332,60
	17 771 179,47
	6 380 203,15
	746 949,98
	2 710 609,77
	27 608 942,37

	13
	г. Липецк, ул. Трубная, д. 56
	 
	1228
	23.05.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             20   
	                 20   
	       271,70   
	           8   
	          7   
	                  1   
	       271,70   
	       235,90   
	            35,80   
	10 177 338,60
	7 264 073,21
	2 607 945,23
	305 320,16
	1 107 977,54
	11 285 316,14

	14
	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 11
	 
	3067
	27.12.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             34   
	                 34   
	       633,60   
	         12   
	        12   
	0 
	       633,60   
	       633,60   
	0 
	23 733 388,80
	22 546 706,15
	474 680,99
	712 001,66
	2 583 785,69
	26 317 174,49

	15
	г. Липецк, ул. Астраханская, д. 21
	 
	2503
	01.11.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             39   
	                 39   
	       610,39   
	         13   
	          9   
	                  4   
	       610,39   
	       408,49   
	          201,90   
	22 863 988,62
	21 720 776,47
	457 292,49
	685 919,66
	2 489 136,60
	25 353 125,22

	16
	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 14
	 
	2625
	18.11.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             54   
	                 54   
	       945,10   
	         19   
	        15   
	                  4   
	       945,10   
	       759,22   
	          185,88   
	35 401 555,80
	33 631 458,32
	708 050,81
	1 062 046,67
	3 854 065,43
	39 255 621,23

	17
	г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 212
	 
	2503
	01.11.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	             25   
	                 25   
	       406,60   
	           8   
	          8   
	0 
	       406,60   
	       406,60   
	0 
	15 230 422,80
	14 468 893,19
	304 616,93
	456 912,68
	1 658 092,27
	16 888 515,07

	18
	г. Липецк, пер. Луначарского, д. 5
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             14   
	                 14   
	       265,40   
	           6   
	          6   
	0 
	       265,40   
	       265,40   
	0 
	9 941 353,20
	9 444 280,01
	198 832,59
	298 240,60
	1 082 286,49
	11 023 639,69

	19
	г. Липецк, ул. Архангельская, д. 11
	 
	1010
	08.05.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             25   
	                 25   
	       432,00   
	           8   
	          7   
	                  1   
	       432,00   
	       365,60   
	            66,40   
	16 181 856,00
	15 372 754,20
	323 646,12
	485 455,68
	1 761 672,06
	17 943 528,06

	20
	г. Липецк, ул. Газина, д. 1
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             64   
	                 64   
	       782,30   
	         34   
	        24   
	                10   
	       782,30   
	       574,40   
	          207,90   
	29 303 393,40
	27 838 207,43
	586 084,17
	879 101,80
	3 190 176,05
	32 493 569,45

	21
	г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 12
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             26   
	                 26   
	       369,50   
	         10   
	          8   
	                  2   
	       369,50   
	       290,17   
	            79,33   
	13 840 731,00
	13 148 686,75
	276 822,32
	415 221,93
	1 506 800,52
	15 347 531,52

	22
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 15
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             29   
	                 29   
	       530,20   
	         16   
	        14   
	                  2   
	       530,20   
	       460,30   
	            69,90   
	19 860 231,60
	18 867 208,97
	397 215,68
	595 806,95
	2 162 126,22
	22 022 357,82

	23
	г. Липецк, ул. МПС, д. 1
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             53   
	                 53   
	       720,20   
	         19   
	          3   
	                16   
	       720,20   
	       130,30   
	          589,90   
	26 977 251,60
	25 628 374,01
	539 560,04
	809 317,55
	2 936 935,69
	29 914 187,29

	24
	г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 14
	 
	802
	11.04.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             40   
	                 40   
	       720,69   
	         16   
	        14   
	                  2   
	       720,69   
	       578,19   
	          142,50   
	26 995 606,02
	25 645 810,70
	539 927,14
	809 868,18
	2 938 933,88
	29 934 539,90

	25
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 29
	 
	1010
	08.05.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             31   
	                 31   
	       620,90   
	         12   
	        11   
	                  1   
	       620,90   
	       576,40   
	            44,50   
	23 257 672,20
	22 094 775,65
	465 166,38
	697 730,17
	2 531 995,79
	25 789 667,99

	26
	г. Липецк, ул. Радиаторная, д. 11
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             11   
	                 11   
	       159,80   
	           6   
	          4   
	                  2   
	       159,80   
	       107,00   
	            52,80   
	5 985 788,40
	5 686 495,65
	119 719,10
	179 573,65
	651 655,54
	6 637 443,94

	27
	г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 18
	 
	1010
	08.05.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             37   
	                 37   
	       661,39   
	         13   
	          9   
	                  4   
	       661,39   
	       435,99   
	          225,40   
	24 774 346,62
	23 535 615,51
	495 500,71
	743 230,40
	2 697 111,77
	27 471 458,39

	28
	г. Липецк, ул. Силикатная, д. 18
	 
	802
	11.04.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             31   
	                 31   
	       372,40   
	           9   
	          8   
	                  1   
	       372,40   
	       332,53   
	            39,87   
	13 949 359,20
	13 251 883,48
	278 994,94
	418 480,78
	1 518 626,56
	15 467 985,76

	29
	г. Липецк, ул. Силикатная, д. 20
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             22   
	                 22   
	       627,00   
	         12   
	        12   
	0 
	       627,00   
	       627,00   
	0 
	23 486 166,00
	22 311 844,63
	469 736,39
	704 584,98
	2 556 871,25
	26 043 037,25

	30
	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 36
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	             11   
	                 11   
	       266,20   
	           8   
	          5   
	                  3   
	       266,20   
	       164,40   
	          101,80   
	9 971 319,60
	9 472 748,07
	199 431,94
	299 139,59
	1 085 548,88
	11 056 868,48

	 
	ИТОГО (2020-2021 гг):
	 
	 
	 
	 
	 
	           968   
	               967   
	15 560,67 
	       385   
	      273   
	              112   
	15 513,07
	11 324,07
	4 189,00
	581 088 576,06
	495 491 213,18
	68 164 705,58
	17 432 657,30
	63 261 439,80
	644 350 015,86

	 
	Перечень расселяемых помещений подлежит актуализации в процессе реализации мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Постановлением администрации Липецкой области от 27.08.2021 № 341 в постановление администрации Липецкой области от 25.03.2019 № 159 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2025 годы» (далее-Программа) внесены изменения, в соответствии с которыми в наименовании постановления цифры «2025» заменены цифрами «2023». 

	 
	Фактическое исполнение мероприятий по переселению граждан города Липецка в этапе 2020-2021 гг.

	1
	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 10а
	 
	40
	16.01.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	26
	26
	503,30
	14
	12
	2
	503,30
	446,70
	56,60
	25 874 931,04
	15 844 817,37
	2 517 061,31
	567 893,17
	2 785 945,14
	4 159 214,06

	2
	ул. К.Шаталовой, д. 2
	 
	2110
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2023
	3
	3
	29,20
	1
	1
	0
	29,20
	29,20
	0,00
	1 287 017,15
	950 750,16
	110 210,23
	32 813,21
	171 856,89
	21 386,66

	3
	г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 210
	 
	40
	16.01.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	43
	43
	376,90
	10
	4
	6
	376,90
	145,60
	231,30
	19 356 056,72
	11 809 072,65
	1 966 623,56
	426 052,44
	2 385 158,41
	2 769 149,66

	4
	г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 204
	 
	1421
	11.06.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	12
	12
	248,20
	5
	4
	1
	248,20
	189,50
	58,70
	12 766 938,34
	7 839 900,07
	1 207 993,83
	279 831,76
	934 321,44
	2 504 891,24

	5
	г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 212
	 
	2503
	01.11.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	25
	25
	406,60
	8
	8
	0
	406,60
	406,60
	0,00
	21 228 134,14
	13 201 913,47
	1 530 355,68
	455 637,21
	2 489 421,24
	3 550 806,54

	6
	г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 6
	 
	606
	13.03.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	19
	19
	238,00
	7
	5
	2
	238,00
	171,40
	66,60
	12 925 240,35
	7 415 436,79
	1 267 664,67
	268 549,54
	1 285 116,39
	2 688 472,97

	7
	г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 2
	 
	963
	16.04.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	66
	66
	665,90
	20
	2
	18
	665,90
	73,50
	592,40
	37 081 762,90
	21 004 345,03
	3 269 134,88
	750 726,16
	5 205 898,28
	6 851 658,56

	8
	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 2а
	 
	963
	16.04.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	32
	32
	523,80
	14
	13
	1
	523,80
	478,80
	45,00
	28 759 285,95
	15 824 190,76
	3 455 384,58
	596 275,53
	3 137 404,76
	5 746 030,32

	9
	г. Липецк, ул. Трубная, д. 56
	 
	1228
	23.05.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	18
	18
	234,50
	7
	6
	1
	234,50
	198,70
	35,80
	13 987 336,83
	7 437 610,15
	1 073 605,80
	263 233,49
	1 593 120,43
	3 619 766,96

	10
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 28
	 
	1228
	23.05.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	33
	33
	736,60
	14
	11
	3
	736,60
	572,28
	164,32
	40 943 726,13
	22 957 939,59
	3 707 027,59
	824 689,73
	4 164 917,36
	9 289 151,86

	11
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 29
	 
	1010
	08.05.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	26
	26
	525,20
	10
	10
	0
	525,20
	525,20
	0,00
	28 701 528,23
	17 037 513,75
	1 974 975,52
	588 015,14
	3 368 555,97
	5 732 467,85

	12
	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 11
	 
	1421
	11.06.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	47
	47
	896,80
	24
	23
	1
	896,80
	839,70
	57,10
	47 890 942,41
	28 086 392,44
	4 721 044,59
	1 014 663,02
	5 635 538,27
	8 433 304,09

	13
	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 14
	 
	2625
	18.11.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	52
	52
	819,70
	17
	13
	4
	819,70
	633,82
	185,88
	41 385 623,94
	26 625 345,33
	3 086 389,61
	918 919,66
	5 044 646,22
	5 710 323,12

	14
	г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 12
	 
	1421
	11.06.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	37
	37
	479,00
	15
	3
	12
	479,00
	120,20
	358,80
	27 646 661,10
	14 898 747,79
	2 634 104,56
	542 253,17
	3 944 370,80
	5 627 184,78

	15
	г. Липецк, ул. Астраханская, д. 21
	 
	2503
	01.11.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	29
	29
	478,13
	10
	7
	3
	478,13
	336,23
	141,90
	26 916 730,31
	15 119 297,59
	2 286 613,79
	538 327,14
	3 135 453,72
	5 837 038,07

	16
	г. Липецк, ул. Архангельская, д. 11
	 
	1010
	08.05.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	25
	25
	433,00
	8
	7
	1
	433,00
	366,60
	66,40
	25 476 633,29
	14 029 731,79
	1 626 315,75
	484 207,66
	2 853 666,21
	6 482 711,88

	17
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 15
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	21
	21
	459,90
	14
	12
	2
	459,90
	390,00
	69,90
	28 637 283,92
	14 294 805,03
	2 500 124,16
	519 430,79
	3 115 948,57
	8 206 975,36

	18
	г. Липецк, ул. Ильича, д. 5
	 
	1764
	06.09.2012
	31.12.2020
	31.12.2023
	15
	15
	330,60
	7
	7
	0
	330,60
	330,60
	0,00
	16 109 722,74
	9 525 924,30
	1 816 499,99
	350 796,63
	1 457 320,46
	2 959 181,36

	19
	г.Липецк, ул. Ильича, д. 7
	 
	669
	23.05.2012
	31.12.2020
	31.12.2023
	2
	2
	46,00
	1
	1
	0
	46,00
	46,00
	0,00
	1 882 787,71
	1 497 757,10
	173 618,86
	51 692,04
	126 028,39
	33 691,32

	20
	г.Липецк, ул. Молодёжная, д. 6
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	4
	4
	29,60
	1
	0
	1
	29,60
	0,00
	29,60
	1 416 307,88
	957 422,26
	110 983,65
	33 043,48
	114 711,76
	200 146,73

	21
	г.Липецк,  ул. Молодёжная, д.13
	 
	669
	23.05.2012
	31.12.2020
	31.12.2023
	1
	1
	29,80
	1
	1
	0
	29,80
	29,80
	0,00
	1 425 877,54
	963 891,33
	111 733,54
	33 266,75
	115 486,84
	201 499,08

	22
	г.Липецк,  ул. Молодёжная, д.7
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	5
	5
	38,70
	1
	0
	1
	38,70
	0,00
	38,70
	1 851 726,87
	1 251 764,91
	145 103,63
	43 202,12
	149 977,88
	261 678,33

	23
	г.Липецк,  ул. Молодёжная, д.2
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2025
	31.12.2027
	3
	3
	39,70
	1
	0
	1
	39,70
	0,00
	39,70
	1 899 575,11
	1 284 110,26
	148 853,08
	44 318,45
	153 853,28
	268 440,04

	24
	г.Липецк,  ул. Молодёжная, д.4
	 
	988
	09.06.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	9
	9
	61,50
	2
	0
	2
	61,50
	0,00
	61,50
	2 942 666,73
	1 989 238,81
	230 591,04
	68 654,53
	238 336,94
	415 845,41

	25
	г.Липецк,  ул. Фурманова, д. 36
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	11
	11
	277,10
	8
	6
	2
	277,10
	205,70
	71,40
	14 916 584,01
	8 989 012,19
	1 041 999,39
	310 237,47
	1 480 067,89
	3 095 267,07

	26
	г.Липецк, ул. Молодёжная, д.1
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	34
	34
	413,90
	13
	11
	2
	413,90
	342,70
	71,20
	26 884 678,45
	13 395 058,09
	1 552 744,89
	462 303,20
	3 458 252,57
	8 016 319,70

	27
	г.Липецк, ул. МПС, д. 1
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	39
	39
	529,70
	16
	3
	13
	529,70
	130,30
	399,40
	31 135 929,59
	16 518 871,26
	1 914 854,90
	570 115,26
	4 049 529,42
	8 082 558,75

	28
	г.Липецк, ул. Студёновская, д.55
	 
	1764
	06.09.2012
	31.12.2020
	31.12.2023
	2
	2
	39,30
	1
	1
	0
	39,30
	39,30
	0,00
	1 880 435,82
	1 271 172,12
	147 353,30
	43 871,92
	152 303,12
	265 735,36

	29
	г.Липецк, ул. Студёновская, д.59
	 
	1199
	12.07.2012
	31.12.2020
	31.12.2023
	12
	12
	150,80
	3
	3
	0
	150,80
	150,80
	0,00
	8 627 754,99
	4 806 708,20
	557 189,93
	165 893,75
	855 134,75
	2 242 828,36

	30
	г.Липецк, ул. Радиаторная, д.11
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	10
	10
	170,30
	5
	3
	2
	170,30
	82,80
	87,50
	8 536 399,55
	5 527 981,61
	640 799,39
	190 787,03
	1 082 975,76
	1 093 855,76

	31
	г.Липецк, ул. 40 лет Октября, д.11
	 
	3067
	27.12.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	36
	36
	633,60
	12
	12
	0
	633,60
	633,60
	0,00
	34 680 019,58
	20 518 785,07
	2 378 521,83
	708 164,15
	3 660 730,22
	7 413 818,31

	32
	г.Липецк, ул. Луначарского, д.5
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	11
	11
	176,10
	4
	4
	0
	176,10
	176,10
	0,00
	8 595 660,28
	5 716 521,58
	662 654,79
	197 294,13
	518 442,87
	1 500 746,91

	33
	г.Липецк, ул. Газина, д.1
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	64
	64
	804,40
	34
	27
	7
	804,40
	644,10
	160,30
	43 112 561,69
	26 176 195,35
	3 034 324,54
	903 418,14
	10 635 280,73
	2 363 342,93

	34
	г.Липецк,  ул. Коммунистическая, д.5
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	4
	4
	73,30
	3
	2
	1
	73,30
	51,72
	21,58
	5 136 088,01
	2 376 089,65
	275 434,49
	82 005,90
	1 102 081,81
	1 300 476,16

	35
	г.Липецк, ул. Пестеля, д.34
	 
	1903
	14.08.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	4
	4
	75,40
	2
	2
	0
	75,40
	75,40
	0,00
	3 968 624,56
	2 446 464,75
	283 592,32
	84 434,76
	404 374,09
	749 758,64

	36
	г.Липецк, ул. Северный Рудник, д.18
	 
	1010
	08.05.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	34
	34
	618,20
	12
	10
	2
	618,20
	494,70
	123,50
	33 151 814,34
	20 059 332,62
	2 325 262,48
	692 307,06
	3 734 194,64
	6 340 717,54

	37
	г.Липецк, ул. Силикатная, д.18
	 
	802
	11.04.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	31
	31
	372,90
	9
	8
	1
	372,90
	343,60
	29,30
	22 862 369,51
	12 074 284,56
	1 399 641,81
	416 719,38
	3 189 406,63
	5 782 317,13

	38
	г.Липецк, ул. Силикатная, д.20
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	20
	20
	525,90
	10
	10
	0
	525,90
	525,90
	0,00
	31 267 004,68
	17 008 076,91
	1 971 563,26
	586 999,17
	3 538 506,61
	8 161 858,73

	39
	г.Липецк, ул. М.Расковой, д.14
	 
	802
	11.04.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	39
	39
	678,60
	15
	14
	1
	678,60
	623,60
	55,00
	38 788 637,78
	21 998 449,34
	2 550 043,41
	759 231,69
	4 784 636,46
	8 696 276,88

	40
	г.Липецк, ул. Авиационная, д.36
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	26
	26
	291,40
	8
	4
	4
	291,40
	145,80
	145,60
	17 334 523,49
	9 438 917,49
	1 094 152,09
	325 765,04
	2 001 824,28
	4 473 864,59

	41
	г.Липецк, ул. Ленинградская, д. 12
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	27
	27
	369,50
	10
	8
	2
	369,50
	290,17
	79,33
	20 536 363,79
	11 981 007,52
	1 388 829,21
	413 500,11
	2 400 482,40
	4 352 544,55

	42
	г.Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д. 9
	 
	2205
	09.10.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	8
	8
	106,60
	3
	1
	2
	106,60
	40,30
	66,30
	6 548 018,93
	3 447 817,88
	399 668,41
	118 994,42
	677 693,58
	1 903 844,64

	43
	г.Липецк,  ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д. 14
	 
	2106
	23.11.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	2
	2
	38,20
	1
	0
	1
	38,20
	0,00
	38,20
	1 827 802,75
	1 235 592,24
	143 228,91
	42 643,95
	148 040,18
	258 297,47

	44
	г.Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д. 7
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	8
	8
	122,90
	3
	0
	3
	122,90
	0,00
	122,90
	6 200 310,19
	3 983 672,06
	461 784,22
	137 488,33
	572 912,50
	1 044 453,08

	45
	г.Липецк, ул. Осипенко, д. 16
	 
	208
	20.02.2012
	31.12.2020
	31.12.2023
	4
	4
	61,70
	1
	1
	0
	61,70
	61,70
	0,00
	4 057 033,98
	1 993 781,08
	231 117,58
	68 811,30
	486 732,60
	1 276 591,42

	46
	г.Липецк, пр. Мира, д. 32
	 
	2110
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2023
	1
	1
	53,20
	1
	1
	0
	53,20
	53,20
	0,00
	3 498 123,30
	1 719 111,08
	199 278,04
	59 331,62
	419 678,68
	1 100 723,88

	47
	г.Липецк, ул. Ударников, д.10
	 
	449
	19.04.2012
	31.12.2020
	31.12.2023
	1
	1
	67,40
	1
	0
	1
	67,40
	0,00
	67,40
	2 566 429,52
	2 188 027,77
	253 634,50
	75 515,33
	0,00
	49 251,92

	48
	г.Липецк, пр. Мира, д. 42
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	3
	3
	51,70
	1
	0
	1
	51,70
	0,00
	51,70
	2 473 753,98
	1 672 254,42
	193 846,45
	57 714,46
	200 358,04
	349 580,61

	49
	г.Липецк, ул. Юношеская, д.5
	 
	1919
	27.10.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	2
	2
	48,00
	1
	0
	1
	48,00
	0,00
	48,00
	2 296 715,49
	1 552 576,64
	179 973,49
	53 584,02
	186 019,07
	324 562,27

	50
	г.Липецк, ул.Молодёжная, д. 3
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	4
	4
	39,70
	1
	0
	1
	39,70
	0,00
	39,70
	2 691 000,00
	1 285 852,32
	149 055,02
	44 378,58
	110 500,00
	1 101 214,08

	51
	г.Липецк, ул. Юношеская, д.7
	 
	1919
	27.10.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	6
	6
	47,10
	1
	0
	1
	47,10
	0,00
	47,10
	2 253 652,08
	1 523 465,82
	176 598,99
	52 579,32
	182 531,22
	318 476,73

	52
	г.Липецк, ул. Коммунистическая, д.1
	 
	1453
	14.08.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	3
	3
	75,70
	1
	0
	1
	75,70
	0,00
	75,70
	4 977 592,74
	2 446 178,74
	283 559,16
	84 424,88
	597 174,36
	1 566 255,60

	53
	г.Липецк, ул. 3 Сентября, д.4
	 
	1373
	30.07.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	3
	3
	40,10
	1
	0
	1
	40,10
	0,00
	40,10
	2 635 262,83
	1 296 994,67
	150 346,63
	44 763,13
	232 621,99
	910 536,41

	54
	г.Липецк, ул. Осипенко, д.1
	 
	1951
	03.09.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	8
	8
	50,70
	1
	0
	1
	50,70
	0,00
	50,70
	3 177 463,42
	1 635 019,29
	189 530,18
	56 429,37
	398 994,00
	897 490,58

	 
	ИТОГО (2020-2021 гг):
	 
	 
	 
	 
	 
	1 010,00
	1 010,00
	15 634,03
	394,00
	281,00
	113,00
	15 634,03
	11 441,92
	4 192,11
	865 013 106,67
	498 131 191,05
	67 902 597,51
	17 506 199,69
	104 868 536,11
	176 604 582,31

	 
	Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2021 году и завершить в 2022 году

	1
	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 7
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	             18   
	                 18   
	369,40
	           9   
	          9   
	0
	369,40
	369,40
	0,00
	14 446 125,80
	12 484 523,11
	1 528 218,91
	433 383,77
	1 709 313,00
	16 155 438,80

	2
	г. Липецк, ул. Луначарского, д. 5
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	3
	3
	86,10
	2
	2
	0
	86,10
	86,10
	0,00
	3 367 112,70
	2 909 901,03
	356 198,29
	101 013,38
	398 407,82
	3 765 520,52

	3
	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 14
	 
	2625
	18.11.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	2
	2
	125,40
	2
	2
	0
	125,40
	125,40
	0,00
	4 904 017,80
	4 238 113,69
	518 783,57
	147 120,53
	580 259,48
	5 484 277,28

	4
	г. Липецк, ул. Силикатная, д. 20
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	1
	1
	51,20
	1
	1
	0
	51,20
	51,20
	0,00
	2 002 278,40
	1 730 394,11
	211 815,94
	60 068,35
	236 916,15
	2 239 194,55

	5
	г. Липецк, ул. Франко, д. 2
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	6
	6
	213,80
	3
	3
	0
	213,80
	213,80
	0,00
	8 361 076,60
	7 225 747,27
	884 497,03
	250 832,30
	989 310,02
	9 350 386,62

	6
	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 66
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	23
	23
	493,60
	10
	7
	3
	493,60
	406,74
	86,86
	19 303 215,20
	16 682 080,70
	2 042 038,05
	579 096,46
	2 284 019,76
	21 587 234,96

	7
	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 5
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	101
	101
	2392,71
	36
	33
	3
	2392,71
	2252,31
	140,40
	93 571 709,97
	80 865 845,43
	9 898 713,24
	2 807 151,30
	11 071 711,74
	104 643 421,71

	8
	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 40
	 
	2469
	10.11.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	2
	2
	55,80
	2
	2
	0
	55,80
	55,80
	0,00
	2 182 170,60
	1 885 859,20
	230 846,28
	65 465,12
	258 201,59
	2 440 372,19

	9
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 1
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	               8   
	                   8   
	120,10
	           3   
	          3   
	0
	120,10
	120,10
	0,00
	4 696 750,70
	4 058 990,87
	496 857,31
	140 902,52
	555 734,95
	5 252 485,65

	10
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 3
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	             28   
	                 28   
	486,60
	         15   
	        15   
	0
	486,60
	486,60
	0,00
	19 029 466,20
	16 445 503,38
	2 013 078,84
	570 883,99
	2 251 628,88
	21 281 095,08

	11
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 6
	 
	1718
	05.08.2014
	31.12.2022
	31.12.2024
	             39   
	                 39   
	486,80
	         15   
	        15   
	0
	486,80
	486,80
	0,00
	19 037 287,60
	16 452 262,73
	2 013 906,24
	571 118,63
	2 252 554,33
	21 289 841,93

	12
	г. Липецк, ул.Солидарости, д. 11
	 
	2109
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	               1   
	                   1   
	76,50
	           1   
	          1   
	0
	76,50
	76,50
	0,00
	2 991 685,50
	2 585 452,05
	316 482,88
	89 750,57
	353 986,04
	3 345 671,54

	 
	ИТОГО (2021-2022 год):
	 
	 
	 
	 
	 
	           232   
	               232   
	4958,01
	         99   
	        93   
	                  6   
	4958,01
	4730,75
	227,26
	193 892 897,07
	167 564 673,57
	20 511 436,59
	5 816 786,91
	22 942 043,75
	216 834 940,82

	Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2022 году и завершить в 2023 году
	 

	1
	Всего по дому: ул. 3 Сентября, д.4
	 
	1373
	30.07.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	48
	48
	799,92
	21
	18
	3
	799,92
	710,72
	89,20
	31 282 471,44
	25 836 751,06
	4 194 421,52
	1 251 298,86
	19 751 099,18
	51 033 570,62

	2
	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 10
	 
	1739
	29.09.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	14
	14
	294,20
	7
	7
	0
	294,20
	294,20
	0,00
	11 505 279,40
	9 502 415,45
	1 542 652,78
	460 211,18
	7 264 193,14
	18 769 472,54

	3
	г. Липецк, ул. Амурская, д. 5
	 
	1373
	30.07.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	17
	17
	448,66
	9
	8
	1
	448,66
	403,56
	45,10
	17 545 746,62
	14 491 345,05
	2 352 571,71
	701 829,86
	11 078 018,00
	28 623 764,62

	4
	г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 10
	 
	1739
	29.09.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	27
	27
	298,10
	10
	8
	2
	298,10
	235,80
	62,30
	11 657 796,70
	9 628 382,20
	1 563 102,63
	466 311,87
	7 360 489,38
	19 018 286,08

	5
	г. Липецк, ул. Бачурина, д. 1
	 
	244
	20.02.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	52
	52
	1007,10
	21
	19
	2
	1007,10
	911,90
	95,20
	39 384 659,70
	32 528 492,84
	5 280 780,47
	1 575 386,39
	24 866 651,64
	64 251 311,34

	6
	г. Липецк, ул. Астраханская, д. 21
	 
	2503
	01.11.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	7
	7
	72,27
	2
	2
	0
	72,27
	72,27
	0,00
	2 826 262,89
	2 334 260,93
	378 951,45
	113 050,52
	1 784 443,37
	4 610 706,26

	7
	г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 6
	 
	606
	13.03.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	2
	2
	30,20
	1
	1
	0
	30,20
	30,20
	0,00
	1 181 031,40
	975 434,90
	158 355,25
	47 241,26
	745 678,56
	1 926 709,96

	8
	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 10а
	 
	40
	16.01.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	1
	1
	31,70
	1
	1
	0
	31,70
	31,70
	0,00
	1 239 691,90
	1 023 883,65
	166 220,57
	49 587,68
	782 715,58
	2 022 407,48

	9
	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 2а
	 
	963
	16.04.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	7
	7
	80,20
	2
	2
	0
	80,20
	80,20
	0,00
	3 136 381,40
	2 590 393,33
	420 532,81
	125 455,26
	1 980 245,72
	5 116 627,12

	10
	Всего по дому: ул. М.Расковой, д.14
	 
	802
	11.04.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	1
	1
	21,50
	1
	1
	0
	21,50
	21,50
	0,00
	840 800,50
	694 432,13
	112 736,35
	33 632,02
	530 863,88
	1 371 664,38

	11
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 15
	 
	77
	27.01.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	8
	8
	70,30
	2
	2
	0
	70,30
	70,30
	0,00
	2 749 222,10
	2 270 631,56
	368 621,65
	109 968,88
	1 735 801,42
	4 485 023,52

	12
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 29
	 
	1010
	08.05.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	5
	5
	95,70
	2
	2
	0
	95,70
	95,70
	0,00
	3 742 539,90
	3 091 030,45
	501 807,86
	149 701,60
	2 362 961,53
	6 105 501,43

	13
	Всего по дому: ул. Силикатная, д.20
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	1
	1
	49,90
	1
	1
	0
	49,90
	49,90
	0,00
	1 951 439,30
	1 611 728,52
	261 653,21
	78 057,57
	1 232 098,02
	3 183 537,32

	14
	г. Липецк, ул. Трубная, д. 56
	 
	1228
	23.05.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	2
	2
	37,20
	1
	1
	0
	37,20
	37,20
	0,00
	1 454 780,40
	1 201 529,08
	195 060,11
	58 191,22
	918 517,96
	2 373 298,36

	15
	г. Липецк, ул. Газина, д. 9
	 
	1662
	16.09.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	46
	46
	583,00
	23
	22
	1
	583,00
	561,40
	21,60
	22 799 381,00
	18 830 415,38
	3 056 990,38
	911 975,24
	14 395 053,03
	37 194 434,03

	16
	г. Липецк, ул. И.Франко, д. 2
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	9
	9
	227,30
	4
	3
	1
	227,30
	181,60
	45,70
	8 889 021,10
	7 341 601,06
	1 191 859,20
	355 560,84
	5 612 342,29
	14 501 363,39

	17
	г. Липецк, ул. Ильича, д. 6
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	84
	84
	1594,31
	30
	25
	5
	1594,31
	1308,81
	285,50
	62 348 681,17
	51 494 887,72
	8 359 846,20
	2 493 947,25
	39 365 655,22
	101 714 336,39

	18
	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 3
	 
	1072
	19.06.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	26
	26
	401,20
	10
	6
	4
	401,20
	261,00
	140,20
	15 689 728,40
	12 958 426,50
	2 103 712,76
	627 589,14
	9 906 166,85
	25 595 895,25

	19
	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 6
	 
	2855
	17.12.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	45
	45
	912,39
	20
	20
	0
	912,39
	912,39
	0,00
	35 680 835,73
	29 469 438,57
	4 784 163,73
	1 427 233,43
	22 528 134,53
	58 208 970,26

	20
	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 40
	 
	2469
	10.11.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	19
	19
	393,10
	7
	6
	1
	393,10
	337,10
	56,00
	15 372 961,70
	12 696 803,23
	2 061 240,00
	614 918,47
	9 706 166,97
	25 079 128,67

	21
	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 21
	 
	796
	11.05.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	35
	35
	636,40
	11
	10
	1
	636,40
	571,10
	65,30
	24 887 694,80
	20 555 190,99
	3 336 996,02
	995 507,79
	15 713 570,75
	40 601 265,55

	22
	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 25
	 
	2480
	30.12.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	25
	25
	503,83
	9
	9
	0
	503,83
	503,83
	0,00
	19 703 279,81
	16 273 290,19
	2 641 858,43
	788 131,19
	12 440 239,40
	32 143 519,21

	23
	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 21
	 
	988
	09.06.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	18
	18
	355,80
	9
	9
	0
	355,80
	355,80
	0,00
	13 914 270,60
	11 492 044,24
	1 865 655,54
	556 570,82
	8 785 179,88
	22 699 450,48

	24
	Всего по дому: ул. Северный Рудник, д.18
	 
	1010
	08.05.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	2
	2
	42,90
	1
	1
	0
	42,90
	42,90
	0,00
	1 677 690,30
	1 385 634,34
	224 948,35
	67 107,61
	1 059 258,62
	2 736 948,92

	25
	г. Липецк, ул.Солидарости, д. 11
	 
	2109
	19.10.2012
	31.12.2020
	31.12.2022
	2
	2
	81,70
	2
	2
	0
	81,70
	81,70
	0,00
	3 195 041,90
	2 638 842,09
	428 398,14
	127 801,68
	2 017 282,73
	5 212 324,63

	26
	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 31
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2025
	31.12.2027
	34
	34
	491,22
	12
	12
	0
	491,22
	491,22
	0,00
	19 210 140,54
	15 865 997,67
	2 575 737,25
	768 405,62
	12 128 881,56
	31 339 022,10

	27
	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 41
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2025
	31.12.2027
	22
	22
	434,06
	9
	9
	0
	434,06
	434,06
	0,00
	16 974 784,42
	14 019 777,19
	2 276 015,86
	678 991,38
	10 717 524,39
	27 692 308,81

	28
	Всего по дому: ул. Студёновская, д.59
	 
	1199
	12.07.2012
	31.12.2020
	31.12.2023
	2
	2
	42,90
	1
	1
	0
	42,90
	42,90
	0,00
	1 677 690,30
	1 385 634,34
	224 948,35
	67 107,61
	1 059 258,62
	2 736 948,92

	29
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 2
	 
	2106
	23.11.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	12
	12
	194,90
	5
	5
	0
	194,90
	194,90
	0,00
	7 621 954,30
	6 295 107,99
	1 021 968,14
	304 878,17
	4 812 342,77
	12 434 297,07

	30
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 3
	 
	244
	20.02.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	9
	9
	201,10
	5
	5
	0
	201,10
	201,10
	0,00
	7 864 417,70
	6 495 362,83
	1 054 478,16
	314 576,71
	4 965 429,10
	12 829 846,80

	31
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 8
	 
	2106
	23.11.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	8
	8
	251,50
	5
	5
	0
	251,50
	251,50
	0,00
	9 835 410,50
	8 123 240,94
	1 318 753,14
	393 416,42
	6 209 872,79
	16 045 283,29

	32
	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 10
	 
	1739
	29.09.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	23
	23
	420,20
	9
	5
	4
	420,20
	215,00
	205,20
	16 432 761,40
	13 572 110,71
	2 203 340,24
	657 310,46
	10 375 302,37
	26 808 063,77

	33
	Всего по дому: ул. 3 Сентября, д.4
	 
	1373
	30.07.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	119
	119
	2617,58
	47
	43
	4
	2617,58
	2378,28
	239,30
	102 365 701,06
	84 545 658,13
	13 725 414,89
	4 094 628,04
	64 631 565,88
	166 997 266,94

	34
	Всего по дому: ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д. 14
	 
	2106
	23.11.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	13
	13
	217,10
	7
	7
	0
	217,10
	217,10
	0,00
	8 490 129,70
	7 012 149,53
	1 138 374,98
	339 605,19
	5 360 490,59
	13 850 620,29

	35
	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 20
	 
	522
	19.03.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	26
	26
	527,00
	16
	12
	4
	527,00
	395,10
	131,90
	20 609 389,00
	17 021 661,93
	2 763 351,51
	824 375,56
	13 012 337,82
	33 621 726,82

	36
	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 22
	 
	2480
	30.12.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	33
	33
	528,40
	16
	15
	1
	528,40
	498,10
	30,30
	20 664 138,80
	17 066 880,77
	2 770 692,48
	826 565,55
	13 046 905,70
	33 711 044,50

	37
	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 24
	 
	2855
	17.12.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	33
	33
	518,80
	16
	16
	0
	518,80
	518,80
	0,00
	20 288 711,60
	16 756 808,75
	2 720 354,39
	811 548,46
	12 809 868,80
	33 098 580,40

	38
	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 8
	 
	705
	20.04.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	24
	24
	513,20
	12
	11
	1
	513,20
	466,70
	46,50
	20 069 712,40
	16 575 933,40
	2 690 990,50
	802 788,50
	12 671 597,28
	32 741 309,68

	39
	Всего по дому: ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д. 9
	 
	2205
	09.10.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	23
	23
	502,40
	11
	9
	2
	502,40
	413,00
	89,40
	19 647 356,80
	16 227 102,38
	2 634 360,15
	785 894,27
	12 404 930,78
	32 052 287,58

	40
	г. Липецк, ул. Амурская, д. 5
	 
	1373
	30.07.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	13
	13
	188,24
	4
	4
	0
	188,24
	188,24
	0,00
	7 361 501,68
	6 079 995,52
	987 046,09
	294 460,07
	4 647 898,43
	12 009 400,11

	41
	г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 1
	 
	2469
	10.11.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	49
	49
	532,19
	17
	15
	2
	532,19
	471,69
	60,50
	20 812 354,33
	17 189 294,61
	2 790 565,54
	832 494,17
	13 140 485,89
	33 952 840,22

	42
	г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 10
	 
	1739
	29.09.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	23
	23
	303,90
	8
	3
	5
	303,90
	121,20
	182,70
	11 884 617,30
	9 815 717,38
	1 593 515,23
	475 384,69
	7 503 699,17
	19 388 316,47

	43
	г. Липецк, ул. Бачурина, д. 1
	 
	244
	20.02.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	51
	51
	765,10
	16
	14
	2
	765,10
	671,20
	93,90
	29 920 765,70
	24 712 094,01
	4 011 841,06
	1 196 830,63
	18 891 346,61
	48 812 112,31

	44
	г. Липецк, ул. Бачурина, д. 4
	 
	1951
	03.09.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	30
	30
	511,40
	12
	12
	0
	511,40
	511,40
	0,00
	19 999 319,80
	16 517 794,90
	2 681 552,11
	799 972,79
	12 627 152,86
	32 626 472,66

	45
	г. Липецк, ул. Бачурина, д. 6
	 
	1453
	14.08.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	29
	29
	512,70
	12
	9
	3
	512,70
	386,00
	126,70
	20 050 158,90
	16 559 783,82
	2 688 368,73
	802 006,36
	12 659 251,61
	32 709 410,51

	46
	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 10
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	32
	32
	613,30
	14
	13
	1
	613,30
	553,50
	59,80
	23 984 323,10
	19 809 080,19
	3 215 869,98
	959 372,92
	15 143 200,73
	39 127 523,83

	47
	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 12
	 
	1074
	27.01.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	33
	33
	591,40
	12
	11
	1
	591,40
	545,30
	46,10
	23 127 879,80
	19 101 728,40
	3 101 036,21
	925 115,19
	14 602 460,31
	37 730 340,11

	48
	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 86
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2025
	31.12.2027
	28
	28
	372,10
	8
	4
	4
	372,10
	186,90
	185,20
	14 551 714,70
	12 018 520,69
	1 951 125,42
	582 068,59
	9 187 648,77
	23 739 363,47

	49
	г. Липецк, ул. Газина, д. 9
	 
	1662
	16.09.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	23
	23
	363,40
	15
	15
	0
	363,40
	363,40
	0,00
	14 211 483,80
	11 737 517,92
	1 905 506,53
	568 459,35
	8 972 834,08
	23 184 317,88

	50
	г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 200
	 
	2474
	29.12.2015
	31.12.2025
	31.12.2027
	24
	24
	371,70
	8
	7
	1
	371,70
	326,40
	45,30
	14 536 071,90
	12 005 601,02
	1 949 028,00
	581 442,88
	9 177 772,23
	23 713 844,13

	51
	г. Липецк, ул. И.Франко, д. 2
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	17
	17
	296,50
	6
	5
	1
	296,50
	220,70
	75,80
	11 595 225,50
	9 576 703,53
	1 554 712,95
	463 809,02
	7 320 983,23
	18 916 208,73

	52
	г. Липецк, ул. И.Франко, д. 4
	 
	1373
	30.07.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	37
	37
	644,80
	12
	12
	0
	644,80
	644,80
	0,00
	25 216 193,60
	20 826 504,01
	3 381 041,85
	1 008 647,74
	15 920 978,03
	41 137 171,63

	53
	г. Липецк, ул. И.Франко, д. 8
	 
	2469
	10.11.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	75
	75
	611,40
	33
	23
	10
	611,40
	421,00
	190,40
	23 910 019,80
	19 747 711,77
	3 205 907,24
	956 400,79
	15 096 287,17
	39 006 306,97

	54
	г. Липецк, ул. Ильича, д. 6
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	94
	94
	1932,08
	34
	30
	4
	1932,08
	1660,33
	271,75
	75 557 852,56
	62 404 577,95
	10 130 960,51
	3 022 314,10
	47 705 650,18
	123 263 502,74

	55
	г. Липецк, ул. Ильича, д. 9
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	37
	37
	586,10
	10
	8
	2
	586,10
	405,10
	181,00
	22 920 612,70
	18 930 542,80
	3 073 245,39
	916 824,51
	14 471 596,19
	37 392 208,89

	56
	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 47
	 
	1198
	08.07.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	20
	20
	397,79
	10
	9
	1
	397,79
	352,39
	45,40
	15 556 373,53
	12 848 286,34
	2 085 832,25
	622 254,94
	9 821 969,37
	25 378 342,90

	57
	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 3
	 
	1072
	19.06.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	8
	8
	265,00
	6
	6
	0
	265,00
	265,00
	0,00
	10 363 355,00
	8 559 279,72
	1 389 541,08
	414 534,20
	6 543 205,92
	16 906 560,92

	58
	г. Липецк, ул. Качалова, д. 2
	 
	988
	09.06.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	35
	35
	404,10
	12
	11
	1
	404,10
	389,87
	14,23
	15 803 138,70
	13 052 094,09
	2 118 919,06
	632 125,55
	9 977 771,75
	25 780 910,45

	59
	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 1
	 
	1453
	14.08.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	112
	112
	2376,89
	37
	35
	2
	2376,89
	2224,39
	152,50
	92 953 037,23
	76 771 571,20
	12 463 344,54
	3 718 121,49
	58 688 606,51
	151 641 643,74

	60
	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 6
	 
	2855
	17.12.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	33
	33
	711,30
	15
	15
	0
	711,30
	711,30
	0,00
	27 816 809,10
	22 974 398,73
	3 729 738,01
	1 112 672,36
	17 562 952,35
	45 379 761,45

	61
	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 15
	 
	522
	19.03.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	32
	32
	511,80
	16
	11
	5
	511,80
	353,30
	158,50
	20 014 962,60
	16 530 714,56
	2 683 649,53
	800 598,50
	12 637 029,40
	32 651 992,00

	62
	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 19
	 
	1951
	03.09.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	30
	30
	524,20
	16
	15
	1
	524,20
	494,10
	30,10
	20 499 889,40
	16 931 224,26
	2 748 669,57
	819 995,58
	12 943 202,05
	33 443 091,45

	63
	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 21
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2025
	31.12.2027
	39
	39
	518,30
	16
	13
	3
	518,30
	418,20
	100,10
	20 269 158,10
	16 740 659,16
	2 717 732,62
	810 766,32
	12 797 523,13
	33 066 681,23

	64
	г. Липецк, пер. Курако, д. 3
	 
	2480
	30.12.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	36
	36
	646,40
	12
	12
	0
	646,40
	646,40
	0,00
	25 278 764,80
	20 878 182,68
	3 389 431,53
	1 011 150,59
	15 960 484,18
	41 239 248,98

	65
	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 34
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	50
	50
	843,49
	17
	12
	5
	843,49
	577,29
	266,20
	32 986 363,43
	27 244 025,85
	4 422 883,05
	1 319 454,54
	20 826 900,99
	53 813 264,42

	66
	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 40
	 
	2469
	10.11.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	17
	17
	453,00
	8
	7
	1
	453,00
	396,30
	56,70
	17 715 471,00
	14 631 523,44
	2 375 328,72
	708 618,84
	11 185 178,43
	28 900 649,43

	67
	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 42
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	36
	36
	780,80
	16
	13
	3
	780,80
	646,98
	133,82
	30 534 745,60
	25 219 190,96
	4 094 164,82
	1 221 389,82
	19 279 000,70
	49 813 746,30

	68
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 11
	 
	1072
	19.06.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	22
	22
	518,50
	16
	15
	1
	518,50
	486,40
	32,10
	20 276 979,50
	16 747 118,99
	2 718 781,33
	811 079,18
	12 802 461,40
	33 079 440,90

	69
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 19
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2025
	31.12.2027
	35
	35
	514,70
	16
	13
	3
	514,70
	416,40
	98,30
	20 128 372,90
	16 624 382,15
	2 698 855,83
	805 134,92
	12 708 634,30
	32 837 007,20

	70
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 2
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2025
	31.12.2027
	23
	23
	496,10
	15
	15
	0
	496,10
	496,10
	0,00
	19 400 982,70
	16 023 617,61
	2 601 325,78
	776 039,31
	12 249 375,31
	31 650 358,01

	71
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 22
	 
	1373
	30.07.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	33
	33
	591,30
	15
	15
	0
	591,30
	591,30
	0,00
	23 123 969,10
	19 098 498,48
	3 100 511,86
	924 958,76
	14 599 991,18
	37 723 960,28

	72
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 23
	 
	522
	19.03.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	30
	30
	515,20
	16
	15
	1
	515,20
	485,40
	29,80
	20 147 926,40
	16 640 531,74
	2 701 477,61
	805 917,06
	12 720 979,97
	32 868 906,37

	73
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 25
	 
	244
	20.02.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	12
	12
	251,80
	8
	7
	1
	251,80
	222,40
	29,40
	9 847 142,60
	8 132 930,69
	1 320 326,21
	393 885,70
	6 217 280,19
	16 064 422,79

	74
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 4
	 
	988
	09.06.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	27
	27
	471,90
	14
	13
	1
	471,90
	441,10
	30,80
	18 454 593,30
	15 241 977,73
	2 474 431,84
	738 183,73
	11 651 844,81
	30 106 438,11

	75
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 7
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	36
	36
	482,50
	15
	13
	2
	482,50
	403,90
	78,60
	18 869 127,50
	15 584 348,92
	2 530 013,48
	754 765,10
	11 913 573,05
	30 782 700,55

	76
	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 1
	 
	1951
	03.09.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	46
	46
	763,67
	16
	12
	4
	763,67
	588,09
	175,58
	29 864 842,69
	24 665 906,20
	4 004 342,79
	1 194 593,71
	18 856 037,99
	48 720 880,68

	77
	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 21
	 
	796
	11.05.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	14
	14
	395,60
	7
	7
	0
	395,60
	395,60
	0,00
	15 470 729,20
	12 777 551,16
	2 074 348,88
	618 829,17
	9 767 895,33
	25 238 624,53

	78
	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 25
	 
	2480
	30.12.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	36
	36
	540,57
	11
	8
	3
	540,57
	391,19
	149,38
	21 140 070,99
	17 459 961,65
	2 834 506,50
	845 602,84
	13 347 399,34
	34 487 470,33

	79
	г. Липецк, пер. Попова, д. 3
	 
	1662
	16.09.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	27
	27
	391,50
	8
	6
	2
	391,50
	291,60
	99,90
	15 310 390,50
	12 645 124,56
	2 052 850,32
	612 415,62
	9 666 660,82
	24 977 051,32

	80
	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 21
	 
	988
	09.06.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	13
	13
	277,30
	7
	7
	0
	277,30
	277,30
	0,00
	10 844 371,10
	8 956 559,49
	1 454 036,76
	433 774,84
	6 846 909,44
	17 691 280,54

	81
	г. Липецк, ул. Скороходова, д. 1
	 
	1662
	16.09.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	25
	25
	361,69
	13
	5
	8
	361,69
	160,50
	201,19
	14 144 610,83
	11 682 286,34
	1 896 540,05
	565 784,43
	8 930 611,89
	23 075 222,72

	82
	г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д. 1
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	33
	33
	616,50
	14
	10
	4
	616,50
	371,30
	245,20
	24 109 465,50
	19 912 437,53
	3 232 649,35
	964 378,62
	15 222 213,02
	39 331 678,52

	83
	г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д. 11
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	35
	35
	715,50
	14
	12
	2
	715,50
	622,90
	92,60
	27 981 058,50
	23 110 055,24
	3 751 760,92
	1 119 242,34
	17 666 655,99
	45 647 714,49

	84
	г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д. 12
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2023
	31.12.2025
	15
	15
	311,30
	8
	5
	3
	311,30
	205,60
	105,70
	12 174 009,10
	10 054 731,23
	1 632 317,51
	486 960,36
	7 686 415,11
	19 860 424,21

	85
	г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д. 7
	 
	107
	27.01.2015
	31.12.2024
	31.12.2026
	21
	21
	367,00
	8
	6
	2
	367,00
	274,60
	92,40
	14 352 269,00
	11 853 794,93
	1 924 383,31
	574 090,76
	9 061 722,92
	23 413 991,92

	86
	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 31
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2025
	31.12.2027
	34
	34
	708,65
	15
	11
	4
	708,65
	500,65
	208,00
	27 713 175,55
	22 888 805,93
	3 715 842,60
	1 108 527,02
	17 497 520,29
	45 210 695,84

	87
	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 41
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2025
	31.12.2027
	2
	2
	21,32
	1
	1
	0
	21,32
	21,32
	0,00
	833 761,24
	688 618,28
	111 792,51
	33 350,45
	526 419,43
	1 360 180,67

	88
	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 47
	 
	880
	24.05.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	31
	31
	466,10
	11
	9
	2
	466,10
	366,20
	99,90
	18 227 772,70
	15 054 642,55
	2 444 019,24
	729 110,91
	11 508 635,02
	29 736 407,72

	89
	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 61
	 
	2469
	10.11.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	22
	22
	394,30
	8
	5
	3
	394,30
	250,50
	143,80
	15 419 890,10
	12 735 562,24
	2 067 532,26
	616 795,60
	9 735 796,59
	25 155 686,69

	90
	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 63
	 
	2377
	21.12.2015
	31.12.2025
	31.12.2027
	15
	15
	272,00
	8
	7
	1
	272,00
	234,00
	38,00
	10 637 104,00
	8 785 373,90
	1 426 245,94
	425 484,16
	6 716 045,32
	17 353 149,32

	91
	г. Липецк, ул. Суворова, д. 13
	 
	1198
	08.07.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	17
	17
	370,69
	9
	8
	1
	370,69
	329,69
	41,00
	14 496 573,83
	11 972 978,86
	1 943 732,01
	579 862,95
	9 152 833,98
	23 649 407,81

	92
	г. Липецк, ул. Фабричная, д. 6
	 
	2413
	24.12.2015
	31.12.2025
	31.12.2027
	24
	24
	408,50
	8
	6
	2
	408,50
	301,40
	107,10
	15 975 209,50
	13 194 210,43
	2 141 990,69
	639 008,38
	10 086 413,66
	26 061 623,16

	93
	г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 10, к. а
	 
	1951
	03.09.2014
	31.12.2023
	31.12.2025
	21
	21
	382,10
	8
	7
	1
	382,10
	335,80
	46,30
	14 942 784,70
	12 341 512,38
	2 003 560,93
	597 711,39
	9 434 562,20
	24 377 346,90

	94
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 28
	 
	1228
	23.05.2013
	31.12.2021
	31.12.2023
	1
	1
	49,10
	1
	1
	0
	49,10
	49,10
	0,00
	1 920 153,70
	1 585 889,19
	257 458,37
	76 806,15
	1 212 344,95
	3 132 498,65

	95
	г. Липецк, ул. Радиаторная, д. 11
	 
	367
	26.02.2014
	31.12.2021
	31.12.2023
	1
	1
	35,10
	1
	1
	0
	35,10
	35,10
	0,00
	1 372 655,70
	1 133 700,82
	184 048,65
	54 906,23
	866 666,14
	2 239 321,84

	94
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 1
	 
	2106
	23.11.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	18
	18
	409,00
	9
	8
	1
	409,00
	360,40
	48,60
	15 994 763,00
	13 210 360,02
	2 144 612,46
	639 790,52
	10 098 759,33
	26 093 522,33

	95
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 10
	 
	2106
	23.11.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	24
	24
	449,00
	8
	8
	0
	449,00
	449,00
	0,00
	17 559 043,00
	14 502 326,77
	2 354 354,51
	702 361,72
	11 086 413,05
	28 645 456,05

	96
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 2
	 
	2106
	23.11.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	9
	9
	249,10
	5
	4
	1
	249,10
	196,80
	52,30
	9 741 553,70
	8 045 722,93
	1 306 168,62
	389 662,15
	6 150 613,57
	15 892 167,27

	97
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 3
	 
	244
	20.02.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	7
	7
	201,00
	4
	4
	0
	201,00
	201,00
	0,00
	7 860 507,00
	6 492 132,92
	1 053 953,80
	314 420,28
	4 962 959,96
	12 823 466,96

	98
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 4
	 
	2106
	23.11.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	28
	28
	399,00
	8
	5
	3
	399,00
	250,50
	148,50
	15 603 693,00
	12 887 368,33
	2 092 176,95
	624 147,72
	9 851 845,90
	25 455 538,90

	99
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 5
	 
	1919
	27.10.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	20
	20
	342,60
	7
	7
	0
	342,60
	342,60
	0,00
	13 398 058,20
	11 065 695,21
	1 796 440,66
	535 922,33
	8 459 254,15
	21 857 312,35

	100
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 6
	 
	2106
	23.11.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	19
	19
	393,20
	9
	7
	2
	393,20
	294,40
	98,80
	15 376 872,40
	12 700 033,15
	2 061 764,35
	615 074,90
	9 708 636,11
	25 085 508,51

	101
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 7
	 
	1919
	27.10.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	30
	30
	345,10
	8
	5
	3
	345,10
	229,38
	115,72
	13 495 825,70
	11 146 443,13
	1 809 549,54
	539 833,03
	8 520 982,50
	22 016 808,20

	102
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 8
	 
	2106
	23.11.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	4
	4
	147,80
	3
	3
	0
	147,80
	147,80
	0,00
	5 780 014,60
	4 773 817,14
	774 996,88
	231 200,58
	3 649 380,51
	9 429 395,11

	103
	г. Липецк, ул. Юношеская, д. 9
	 
	2106
	23.11.2016
	31.12.2025
	31.12.2027
	19
	19
	393,03
	8
	7
	1
	393,03
	344,80
	48,23
	15 370 224,21
	12 694 542,29
	2 060 872,95
	614 808,97
	9 704 438,58
	25 074 662,79

	 
	ИТОГО (2022-2023 год):
	 
	 
	 
	 
	 
	2 756
	2 756
	49 177,94
	1 140
	983
	157
	49 177,94
	42 395,34
	6 782,60
	1 923 201 699,58
	1 588 406 582,63
	257 867 048,97
	76 928 068,00
	1 214 269 389,66
	3 137 471 089,24

	 
	Всего 2019, 2020, 2021, 2022 ,2023
	 
	 
	 
	 
	 
	4 425
	4 422
	77 680,92
	1 798
	1 471
	327
	77 522,72
	64 095,06
	13 427,66
	2 958 671 112,51
	2 498 926 012,19
	359 567 588,13
	100 177 512,21
	1 374 823 174,41
	4 333 494 286,92

	 
	Всего 2017-2023гг.
	 
	 
	 
	 
	 
	        5 078   
	            5 075   
	       90 873   
	    2 044   
	   1 652   
	              392   
	       88 297   
	       71 897   
	          16 401   
	     3 280 778 806   
	     2 626 286 308   
	     456 941 286   
	      197 551 212   
	  1 523 256 550   
	   4 804 035 356   


Е.С.Лепекин
 														Приложение N 2  
 														к постановлению администрации
 														города Липецка
 														от 02.03.2022 № 333

 														«Приложение № 3 
 														к подпрограмме 1 "Жилищное хозяйство"
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ в 2017-2024 гг.
	[bookmark: RANGE!A1:H107]№
	Адрес аварийного дома
	Объём сносимого строения
	Стоимость проектных работ и работ по погашению технических паспортов, млн.руб.
	Планируемая стоимость строительно-монтажных работ по сносу аварийного жилищного фонда, млн. руб.
	Всего планируемая стоимость сноса аварийного жилищного фонда, млн. руб.
	Примечание

	
	улица
	№ дома
	
	
	
	
	

	2017 год

	1
	проезд Боевой
	25
	2297,0
	0,010114
	0,4729003
	0,4830143
	 

	2
	пер. Попова
	2
	3078,0
	0,010114
	0,6225510
	0,6326650
	 

	
	
	
	
	
	0,0111390
	0,0111390
	устройство дополнительных опор под транзитный газопровод

	3
	ул. Новотепличная (дом связи)
	б/н
	1075,0
	0,010114
	0,2213182
	0,2314322
	 

	4
	пр-кт Мира
	36
	3889,0
	0,010114
	0,7904210
	0,8005350
	 

	
	
	
	
	
	0,0102360
	0,0102360
	устройство дополнительных опор под транзитный газопровод

	5
	ул. Нагорная
	3
	5916,6
	0,010114
	1,2180940
	1,2282080
	 

	6
	ул. Спиртзаводская
	9
	1622,0
	0,010114
	0,3553090
	0,3654230
	 

	7
	ул. Бачурина
	3
	2330,0
	0,010114
	0,4796942
	0,4898082
	 

	8
	ул. Северный Рудник
	7
	3169,0
	0,010114
	0,6524253
	0,6625393
	 

	 
	ИТОГО: 2017 год
	 
	23 376,60
	0,080912
	4,8340880
	4,9150000
	 

	2018  год

	1
	ул. Астраханская
	2
	1 813,00
	0,010114
	0,27772
	0,287834
	 

	2
	ул. Астраханская
	4
	2 457,00
	0,010114
	0,39508
	0,405194
	 

	3
	ул. Астраханская
	6
	2 009,00
	0,010114
	0,312694
	0,322808
	 

	4
	проезд Потапова
	7
	2 041,20
	0,010114
	0,305448
	0,315562
	 

	5
	проезд Потапова
	9
	2 205,00
	0,010114
	0,327737
	0,337851
	 

	6
	ул. 6 Гвардейской Дивизии
	15
	1 166,00
	0,010114
	0,216815
	0,226929
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	7
	ул. 3-е Сентября
	12
	4 494,00
	0,010114
	0,213971
	0,224085
	 

	8
	ул. Северный Рудник
	1
	4 551,00
	0,010114
	0,200457
	0,210571
	 

	9
	ул. Северный Рудник
	16
	3 101,00
	0,010114
	0,15713176
	0,16724576
	 

	10
	ул. Северный Рудник
	4
	3022
	0,010114
	0,325111
	0,335225
	 

	11
	ул. Северный Рудник
	9
	3135
	0,00937672
	0,352204
	0,36158072
	 

	12
	ул. Северный Рудник
	14
	3657
	0
	0,390133
	0,390133
	 

	13
	ул. Северный Рудник
	20
	3885
	0
	0,395552
	0,395552
	 

	14
	ул. 6 Гвардейской Дивизии
	21
	2264
	0
	0,459247
	0,459247
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	15
	ул. Сельскохозяйственная
	6
	1 610,00
	0
	0,317298
	0,317298
	 

	16
	ул. Силикатная
	22
	3 128,00
	0
	0,58450552
	0,58450552
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	17
	ул. Фурманова
	34
	927
	0
	0,157887
	0,157887
	 

	18
	Литаврина
	9
	1796
	0
	0,297144
	0,297144
	 

	19
	ул. Молодежная
	17
	2332
	0
	0,321698
	0,321698
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	20
	ул. Ленинградская
	16
	2 345,00
	0
	0,685428
	0,685428
	 

	21
	ул. Механизаторов
	21а
	1 376,00
	0
	0,409901
	0,409901
	 

	22
	ул. Ленинградская
	14
	2 338,00
	0
	0,682814
	0,682814
	 

	23
	ул. К. Шаталовой
	6
	2 656,00
	0
	0,786191
	0,786191
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	24
	ул. Волгоградская
	13
	4 725,00
	0
	1,38092
	1,38092
	 

	25
	ул. 6 Гвардейской Дивизии
	23
	2 426,00
	0
	0,630934
	0,630934
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	26
	ул. Северный Рудник
	11
	4 003,00
	0
	0,955414
	0,955414
	 

	27
	ул. К. Шаталовой
	4
	2 539,00
	0
	0,649094
	0,649094
	с учетом установки опор для крепления газопровода

	28
	ул. Фабричная
	5
	2 097,00
	0
	0,300604
	0,300604
	 

	29
	ул. Фабричная
	4
	2 237,00
	0
	0,3006
	0,3006
	 

	30
	ул. Ленинградская
	5
	3 343,00
	0
	0,865614
	0,865614
	 

	31
	ул. З. Космодемьянской
	202
	1 783,00
	0
	0,552486
	0,552486
	 

	 
	ИТОГО: 2018 год
	 
	81 461,20
	0,11051672
	14,20783328
	14,31835
	 

	2019 год

	1
	ул. Гагарина
	93
	8079,0
	0,0000000
	1,3450020
	1,345002
	 

	2
	ул. Крупской
	8
	3119,00
	0,0000000
	1,6849990
	1,684999
	 

	3
	ул. Астраханская
	8
	2582,00
	0,0000000
	
	
	 

	4
	ул. 265 км МПС, д. 3
	3
	612,0
	0,0000000
	0,2443390
	0,244339
	 

	5
	 ул Северный рудник 
	8
	3063,00
	0,010114
	0,752719
	0,762833
	Фактически снос не осуществлен 

	6
	ул. 40 лет Октября
	7
	3131,00
	0,010114
	0,752713
	0,762827
	Фактически снос не осуществлен 

	 
	ИТОГО: 2019 год
	 
	20 586,00
	0,02023
	4,779772
	4,800000
	 

	2020  год

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2021  год

	1
	ул. 40 лет Октября
	7
	3131,0
	0,013333
	0,54630
	0,559633
	 

	2
	ул. 6-й Гвардейской Дивизии
	16
	1117,0
	0,013333
	0,42489
	0,438223
	 

	3
	ул. 6-й Гвардейской Дивизии
	18
	2322,0
	0,013333
	0,88326
	0,896593
	 

	4
	ул. З. Космодемьянской
	206
	2 290,00
	0,013333
	1,08172
	1,095053
	 

	5
	ул. З. Космодемьянской
	208
	2 183,00
	0,013333
	1,11924
	1,132573
	Фактически снос не осуществлен 

	6
	ул. 9-го Января
	5
	434,3
	0,013333
	0,77200
	0,785333
	 

	 
	ИТОГО 2021 год:
	 
	11477,3
	0,0799980
	4,82741
	4,907408
	 

	2022 год

	1
	ул. З. Космодемьянской
	208
	2 183,00
	0,010114
	0,599146
	0,609260
	 

	2
	ул. Северный Рудник
	8
	3063,0
	0,010114
	1,443003
	1,453117
	 

	3
	ул. Ильича
	5
	4 744,00
	0,010114
	0,957850
	0,967964
	 

	 
	ИТОГО 2022 год:
	 
	9 990,00
	0,03034  
	3,00000  
	3,03034  
	 

	2023 год

	1
	ул. Осипенко
	16
	5 127,00
	0,010114
	2,114580
	2,124694
	 

	2
	ул. Ударников 
	10
	1 327,00
	0,010114
	0,547308
	0,557422
	 

	3
	ул. Молодёжная  
	13
	2 571,00
	0,010114
	1,060383
	1,070497
	 

	4
	ул. Ильича
	7
	5 126,00
	0,010114
	2,114167
	2,124281
	 

	5
	ул. Студёновская
	59
	1 958,00
	0,010114
	0,807558
	0,817672
	 

	6
	ул. Студёновская 
	55
	1 888,00
	0,010114
	0,778687
	0,788801
	 

	7
	ул. Шаталовой
	2
	2 537,00
	0,010114
	1,046360
	1,056474
	 

	8
	ул. Спиртзаводская  
	10
	1 707,00
	0,010114
	0,704035
	0,714149
	 

	9
	пр. Мира
	32
	3 925,00
	0,010114
	1,143897
	1,154011
	 

	10
	 ул Ильича 
	11
	4239,0
	0,010114
	1,748333
	1,758447
	 

	11
	ул. Краснознаменная
	2
	9284,0
	0,010114
	3,829093
	3,839207
	 

	12
	ул. Трубная
	56
	759,64
	0,010114
	0,313306
	0,323420
	 

	 
	ИТОГО 2023 год:
	 
	40448,64
	0,121368
	16,20771
	16,329075
	 

	 
	 
	 
	 
	2024 год
	 
	 
	 

	1
	ул. З. Космодемьянской
	204
	1 055,60
	0,010114
	0,435372
	0,445486
	 

	2
	ул. Солидарности
	11
	442,96
	0,010114
	0,182694
	0,192808
	 

	3
	ул. Авиционная
	36
	815,92
	0,010114
	0,336518
	0,346632
	 

	4
	ул. Шаталовой
	10 "а"
	1 638,56
	0,010114
	0,675808
	0,685922
	 

	5
	ул. З Космодемьянской
	210
	1 055,32
	0,010114
	0,435256
	0,445370
	 

	6
	ул. Б. Хмельницкого  
	6
	749,84
	0,010114
	0,309264
	0,319378
	 

	7
	ул. Северный Рудный
	2
	1 862,56
	0,010114
	0,956532
	0,966646
	 

	8
	ул.  Шаталовой
	2 "а"
	1 800,40
	0,010114
	0,920964
	0,931078
	 

	9
	ул. Прокатная
	28
	2 886,24
	0,010114
	1,190401
	1,200515
	 

	 
	ИТОГО 2024 год:
	 
	12 307,40
	0,09103  
	5,44281  
	5,53384  
	 

	 
	Всего 2017-2024гг.:
	 
	199 647,1
	0,534395
	53,299623
	53,834013
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