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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

13.11.2012                                     




№ 2340






г. Липецк

В связи с корректировкой программных мероприятий, администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 30.09.2011                  № 1272 «Об утверждении городской целевой программы «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения города Липецка» на 2012-2014 годы» (в редакции постановления от 10.11.2011 № 1503) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1. В разделе I «Паспорт программы «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения города Липецка» на 2012-2014 годы» в позиции «Разработчик Программы» слова: «жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами: «транспорта, дорог и благоустройства».

2. В разделе IV «Система программных мероприятий» таблицу изложить в следующей редакции:

	«
	№

п/п
	Наименование
мероприятия
	Исполнители
	Срок
исполнения
	Объем финансирования, тыс. руб.
	

	
	1.
	Разработка проектно-сметной документации:
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2012 год
	5000,0
	

	
	
	
	
	2013 год
	3100,0
	

	
	
	
	
	2014 год
	4288,14
	

	
	
	 - на строительство сетей (перечень адресов в приложении №1)
	
	2012 год
	3100,0
	

	
	
	
	
	2013 год
	2600,0
	

	
	
	
	
	2014 год
	445,0
	

	
	
	 - на реконструкцию сетей (перечень адресов в приложении № 2)
	
	2012 год
	1900,0
	

	
	
	
	
	2013 год
	500,0
	

	
	
	
	
	2014 год
	3843,14
	

	
	2.
	Выполнение строительно-монтажных работ (перечень адресов в приложении № 1)
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2012 год
	0,0
	

	
	
	
	
	2013 год
	10660,0
	

	
	
	
	
	2014 год
	6675,0
	

	
	3.
	Выполнение работ по реконструкции сетей (перечень адресов в приложении № 2)
	
	2012 год
	0
	

	
	
	
	
	2013 год
	6240,0
	

	
	
	
	
	2014 год
	4036,86
	

	
	
	Всего по годам:
	
	2012 год
	5000,0
	

	
	
	
	
	2013 год
	20000,0
	

	
	
	
	
	2014 год
	15000,0
	

	
	
	ИТОГО по Программе:
	
	
	40000,0
	»



3. В разделе VIII «Система показателей целевой программы» таблицу изложить в следующей редакции:

	«
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора
	

	
	
	
	
	Год, пред-шествующий разработке программы (факт) 2010 год
	Текущий год разработки программы (оценка) 2011 год
	Годы плановой реализации программы
	

	
	
	
	
	
	
	2012 год (план)
	2013 год (план)
	2014 год (план)
	

	
	1
	Доля построенных сетей наружного освещения в общей протяженности сетей, запланированных к строительству в рамках Программы
	%
	0
	0
	0
	93,7
	6,3
	

	
	2
	Доля сетей наружного освещения, реконструкция которых выполнена, в общей протяженности сетей, запланированных к реконструкции в рамках Программы
	%
	0
	0
	0
	38,1
	61,9
	_»



4. Приложения № 1, 2 к городской целевой программе «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения города Липецка» на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции (прилагаются). 
Глава города Липецка                                                                            М.В. Гулевский
	Приложение № 1

	к городской целевой программе «Строительство и реконструкция

	сетей наружного освещения города Липецка»

	на 2012-2014 годы


 Перечень объектов 

на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения 

	№ п/п
	Адрес выполнения мероприятия
	Протяженность, 

км
	Стоимость работ, тыс. руб.

	
	
	
	Проектно-сметной документации
	Строительно-монтажных 

работ
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2012 год

	1.
	Сети наружного освещения в 

с. Сселки
	22,9
	2000,00
	0,00
	2000,00

	2.
	Сети наружного освещения 

с. Ж. Пески (ул. Ленина,                       ул. Советская)
	3,34
	1000,00
	0,00
	1000,00

	2.
	Сети наружного освещения в районе Опытной станции

 (ул. Отрадная)
	0,22
	100,00
	0,00
	100,00

	
	Итого на 2012 год:
	 
	3100,00
	0,00
	3100,00

	2013 год

	1.
	Сети наружного освещения в 

с. Сселки
	22,9
	2000,00
	7935,0
	9935,0

	2.
	Сети наружного освещения в районе Опытной станции

 (ул. Отрадная)
	0,22
	100,00
	725,00
	825,00

	3
	Сети наружного освещения                 с. Ж. Пески (ул. Ленина,                       ул. Советская)
	3,34
	500,0
	2000,0
	2500,0

	
	Итого на 2013 год:
	
	2600,0
	10660,0
	13260,00

	2014 год

	1.
	Сети наружного освещения 

пос. Дачный
	1,78
	445,0
	6675,00
	7120,00

	
	Итого на 2014 год
	
	445,00
	6675,00
	7120,00

	
	Всего:
	
	6145,0
	17335,00
	23480,00


С.Н. Давыдов
	Приложение № 2
 к городской целевой программе «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения города Липецка» на 2012-2014 годы


Перечень объектов

на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения 

	№ п/п
	Адрес выполнения мероприятия
	Протяженность,

 км
	Стоимость работ, тыс. руб.

	
	
	
	Проектно-сметной документации
	Работ по реконструкции
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2012 год

	1.
	Октябрьский мост
	9,2
	1650,00
	0,00
	1650,00

	2.
	Проезд от ул. З. Космодемьянской до ЖБИ
	1,6
	250,00
	0,00
	250,00

	
	Итого на 2012 год
	
	1900,00
	0,00
	1900,00

	2013 год

	1.
	Октябрьский мост
	9,2
	0,0
	5240,0
	5240,0

	2.
	Проезд от ул. З. Космодемьянской до ЖБИ
	1,6
	500,0
	1000,0
	1500,0

	 
	Итого на 2013 год
	
	500,0
	6240,0
	6740,00

	2014 год

	1.
	Улицы:
	
	
	
	

	
	1-я Крымская
	0,56
	122,84
	129,07
	251,91

	
	Даргомышского
	0,18
	38,39
	40,33
	78,72

	
	Депутатская
	1,12
	245,69
	258,14
	503,83

	
	Железнодорожная
	0,56
	122,84
	129,07
	251,91

	
	Н. Карьерная
	1,51
	330,14
	346,87
	677,01

	
	Киевская
	0,56
	122,84
	129,07
	251,91

	
	К. Маркса (в сторону пляжа)
	1,68
	369,51
	387,21
	756,72

	
	Орловская
	0,56
	122,84
	129,07
	251,91

	
	Урицкого
	1,76
	386,08
	405,64
	791,72

	
	Циолковского
	5,74
	1259,16
	1322,96
	2582,12

	
	Шкатова
	1,82
	399,24
	419,47
	818,71

	
	Щорса
	0,60
	131,62
	138,29
	269,91

	 
	4-й Пятилетки
	0,88
	191,95
	201,67
	393,62

	 
	Итого на 2014 год
	 
	3843,14
	4036,86
	7880,00

	 
	 Всего:
	 
	6243,14
	10276,86
	16520,00


С.Н. Давыдов
О внесении изменений


в постановление администрации


города Липецка от 30.09.2011 № 1272








