АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

№

S'9 9

г.Липецк

О внесении изменений в приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка от 29Л2.2023 № 575

В соответствии с пунктом 4.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка, утвержденного постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013 № 1795,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внести в приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка от 29.12.2023 № 575 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» на 2024 год» следующие изменения:

- приложение к приказу изложить в новой редакции (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя департамента Е.С.Бабич.

Заместитель главы администрации

города Липецка - председатель

департамента жилищно-коммунального хозяйства

П.А.Кузнецов

Согласовано:

Согласовано:

Утвержден приказом

департамента
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Липецка

/ТО

от "28" декабря 2024 года № ЧУ / 5.

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджетов всех уровней (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | Всего, в том числе: | 1 006 496,93340 |
|  |  |  |  |  | 0113,0510000000 | 4 642,15347 |
|  |  |  |  |  | 0501,0510000000 | 180 171,90701 |
|  |  |  |  |  | 0502,0520000000 | 691 934,91273 |
|  |  |  |  |  | 0502,0530000000 | 34 188,26663 |
|  |  |  |  |  | 0505,0510000000 | 73 718,07200 |
|  |  |  |  |  | 0701,0510000000 | 226,80500 |
|  |  |  |  |  | 0702, 0510000000 | 187,94000 |
|  |  |  |  |  | 0703, 0510000000 | 1 471,37876 |
|  |  |  |  |  | 0709, 0510000000 | 9,33800 |
|  |  |  |  |  | 0801,0510000000 | 741,67296 |
|  |  |  |  |  | 1003,0510000000 | 19 069,25740 |
|  |  |  |  |  | 1103,0510000000 | 135,22944 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 630,0113,0510000000 | 3 713,00000 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | ' Декабрь 2024 года | Всего, в том числе: | 166 194,39514 |
|  |  |  | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0501,0510000000 | 1 524,22587 |
|  |  |  | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0502, 0520000000 | 164 670,16927 |

Департамент экономического развития администрации г.Липецка

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

на 2024 год

(по состоянию на 28.12.2024)

Страница 1 из 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | Всего, в том числе: | 833 731,17410 |
|  |  |  |  |  | 613,0501,0510000000 | 178 647,68114 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка |  |  | 613,0502,0520000000 | 527 264,74346 |
|  |  |  |  |  | 613,0502, 0530000000 | 34 188,26663 |
|  |  |  |  |  | 613,0505, 0510000000 | 73 718,07200 |
|  |  |  |  |  | 613. 1003,0510000000 | 19 069,25740 |
|  |  |  |  |  | 613,0113,0510000000 | 843,15347 |
|  |  |  | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | Всего, в том числе: | 1 751,60000 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка |  |  | 620, 0701,0510000000 | 226,80500 |
|  |  |  |  |  | 620,0702,0510000000 | 187,94000 |
|  |  |  |  |  | 620, 0703,0510000000 | 1 327,51700 |
|  |  |  |  |  | 620, 0709, 0510000000 | 9,33800 |
|  |  | Департамент культуры и туризма | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | Всего, в том числе: | 741,67296 |
|  |  | администрации города Липецка |  |  | 622, 0801,0510000000 | 741,67296 |
|  |  | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | Всего, в том числе: | 279,09120 |
|  |  |  |  |  | 621,0703,0510000000 | 143,86176 |
|  |  |  |  |  | 621, 1103, 0510000000 | 135,22944 |
|  |  | Департамент развития территории города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 637,0113,0510000000 | 86,00000 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство» | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | Всего, в том числе: | 280 373,75404 |
|  |  |  |  |  | 0113,0510000000 | 4 642,15347 |
|  |  |  |  |  | 0501,0510000000 | 180 171,90701 |
|  |  |  |  |  | 0505,0510000000 | 73 718,07200 |
|  |  |  |  |  | 0701,0510000000 | 226,80500 |
|  |  |  |  |  | 0702, 0510000000 | 187,94000 |
|  |  |  |  |  | 0703,0510000000 | 1 471,37876 |
|  |  |  |  |  | 0709, 0510000000 | 9,33800 |
|  |  |  |  |  | 0801,0510000000 | 741,67296 |
|  |  |  |  |  | 1003,0510000000 | 19 069,25740 |
|  |  |  |  |  | 1103,0510000000 | 135,22944 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 630,0113,0510000000 | 3 713,00000 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0501,0510000000 | 1 524,22587 |

Страница 2 из 11

| 1 | 2 | 3 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 4 Январь 2024 года | 5 Декабрь 2024 года | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 272 278,16401 |
|  |  |  |  |  | 613,0501,0510000000 | 178 647,68114 |
|  |  |  |  |  | 613,0505, 0510000000 | 73 718,07200 |
|  |  |  |  |  | 613, 1003, 0510000000 | 19 069,25740 |
|  |  |  |  |  | 613,0113,0510000000 | 843,15347 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | Всего, в том числе: | 1 751,60000 |
|  |  |  |  |  | 620, 0701,0510000000 | 226,80500 |
|  |  |  |  |  | 620,0702, 0510000000 | 187,94000 |
|  |  |  |  |  | 620,0703, 0510000000 | 1 327,51700 |
|  |  |  |  |  | 620, 0709, 0510000000 | 9,33800 |
|  |  | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | Всего, в том числе: | 741,67296 |
|  |  |  |  |  | 622,0801,0510000000 | 741,67296 |
|  |  | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | Всего, в том числе: | 279,09120 |
|  |  |  |  |  | 621,0703,0510000000 | 143,86176 |
|  |  |  |  |  | 621, 1103,0510000000 | 135,22944 |
|  |  | Департамент развития территории города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 637,0113,0510000000 | 86,00000 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 "Обеспечение мероприятии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,613,0501,0510100000 | 86 378,43368 |
| 1.1.1. | Выплата выкупной стоимости гражданам в рамках Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2023 годах | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510120820 | 22 389,97800 |
| 1.1.2. | Выплата выкупной стоимости гражданам аварийного многоквартирного дома № 16 по ул. 9 микрорайон (дотация из областного бюджета) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510120820 | 6 587,50000 |
| 1.1.3. | Выплата выкупной стоимости гражданам в рамках Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2023 годах по решениям суда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510120820 | 9 058,43500 |
| 1.1.4. | Приобретение квартир для переселения граждан из аварийного многоквартирного дома № 16 по ул. 9 микрорайон | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510120820 | 48 341,00000 |
| 1.1.5. | Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком при осуществлении капитальных вложений (сервитут) | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0501,0510144440 | 1,52068 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 "Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов” |  | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 0510200000 | 38 287,08768 |
| 1.2.1. | Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 0510220730 | 38 287,08768 |

Страница 3 из 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 630,0113,0510220730 | 3 713,00000 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510220730 | 31 801,72352 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 620,0701,0702,0703,0709, 0510220730 | 1 751,60000 |
|  |  |  |  |  | 620, 0701,0510220730 | 226,80500 |
|  |  |  |  |  | 620,0702, 0510220730 | 187,94000 |
|  |  |  |  |  | 620, 0703,0510220730 | 1 327,51700 |
|  |  |  |  |  | 620, 0709, 0510220730 | 9,33800 |
|  |  | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 622,0801, 0510220730 | 741,67296 |
|  |  |  |  |  | 622, 0801,0510220730 | 741,67296 |
|  |  | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 621,0703,1103, 0510220730 | 279,09120 |
|  |  |  |  |  | 621,0703,0510220730 | 143,86176 |
|  |  |  |  |  | 621, 1103, 0510220730 | 135,22944 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 "Повышение эффективности управления, содержании и капитального ремонта жилищного фонда" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0505,0510300000 | 22 524,50000 |
| 1.3.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (МУ "Управление капитального ремонта" г. Липецка) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0505,0510308000 | 22 524 500,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510400000 | 36 507,84557 |
| 1.4.1. | Приобретение жилья по решению суда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510440860 | 36 507,84557 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 "Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами юрода Липецка" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613, 0501,0510500000 | 12 713,75999 |
| 1.5.1. | Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных случаях | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510599999 | 4 734,71261 |
| 1.5.2. | Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510599999 | 252,45200 |

Страница 4 из 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | Составление формы федерального статистического наблюдения № 1 — жилфонд «Сведения о жилищном фонде», формы Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ «Мониторинг использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510599999 | 150,00000 |
| 1.5.4. | Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510599999 | 2 030,40000 |
| 1.5.5. | Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах города Липецка с учетом потребности инвалидов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510599999 | 5 056,19538 |
| 1.5.6. | Изготовление электронных технических паспортов многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран, с целью внесения сведений в государственную информационную систему жилищно - коммунального хозяйства | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510599999 | 290,00000 |
| 1.5.7. | Возмещение затрат по замене бытового газоиспользующего оборудования в помещениях общего пользования многоквартирных домов и жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613, 0501,0510560780 | 200,00000 |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 "Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан" | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,637,0510600000 | 19 998,41087 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613, 1003,0113,0510600000 | 19 912,41087 |
|  |  |  | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613, 1003,0510600000 | 19 069,25740 |
|  |  |  | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0113, 0510600000 | 843,15347 |
|  |  | Департамент развития территории города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 637,0113,0510600000 | 86,00000 |
| 1.6.1. | Выплата рентных отношений | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0113,0510699999 | 558,29970 |
| 1.6.2. | Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0113, 0510699999 | 6,00000 |

Страница 5 из 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.3. | Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0113,0510699999 | 143,16277 |
| 1.6.4. | Организация похорон рентополучателя с учетом оставленных им письменных пожеланий о соблюдении религиозных обычаев и вероисповедения (средства городского бюджета) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0113,0510699999 | 135,69100 |
| 1.6.5. | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,1003,0510651760 | 6 107,50200 |
| 1.6.6. | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,1003,0510651340 | 3 181,20000 |
| 1.6.7. | Субвенция по оказанию государственной поддержки гражданам - участникам подпрограммы на приобретение или строительство жилья | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613, 1003,0510685010 | 9 780,55540 |
| 1.6.8. | Обеспечение твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми | Департамент развития территории города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 637,0113,0510699999 | 86,00000 |
| 1.7. | Основное мероприятие 7 "Снос расселенных аварийных домов города Липецка" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецк | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510700000 | 11 247,43906 |
| 1.7.1. | Снос расселенных аварийных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510799999 | 8 777,21606 |
| 1.7.2. | Выполнение проектных работ и работ по погашению инвентарных дел снесенных аварийных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510799999 | 433,40000 |
| 1.7.3. | Оценка выкупной стоимости жилых помещений в целях реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510799999 | 197,32300 |
| 1.7.4. | Оценка выкупной стоимости собственникам нежилых помещений, находящихся в расселенных аварийных домах, в целях изъятия для муниципальных нужд | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501,0510799999 | 101,50000 |

Страница 6 из 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.5. | Выплата выкупной стоимости собственникам нежилых помещений, находящихся в расселенных аварийных домах | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613, 0501,0510799999 | 1 738,00000 |
| 1.8. | Основное мероприятие 8 '’Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0505,0510800000 | 51 193,57200 |
| 1.8.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0505, 0510800110 | 51 193,57200 |
| 1.9. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 051F300000 | 1 522,70519 |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка за счет средств городского бюджета на дополнительные метры и разницу в цене (без условий софинансирования) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613, 0501, 051F300000 | 0,00000 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0501, 051F300000 | 1 522,70519 |
|  |  | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 051F36748S | 1 522,70519 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0501, 051F36748S | 0,00000 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0501, 051F36748S | 1 522,70519 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Коммунальное хозяйство" | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 0502,0520000000 | 691 934,91273 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 0520000000 | 527 264,74346 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0502, 0520000000 | 164 670,16927 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 "Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ" | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 0502,0520100000 | 99 134,93502 |

Страница 7 из 11

| 1 | 2 | 3 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 4 Январь 2024 года | 5 Декабрь 2024 года | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 611,0502, 0520100000 | 39 580,75030 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 0520100000 | 59 554,18472 |
| 2.1.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0502,0520140510 | 39 422,05496 |
| 2.1.1.1. | Строительство объекта "Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с.Желтые Пески в г. Липецке" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0502, 0520140510 | 39 422,05496 |
| 2.1.1.2. | Строительство объекта "Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые Пески в г. Липецке" (дотация) | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0502, 0520140510 | 0,00000 |
| 2.1.2. | Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0502, 0520144440 | 38,69534 |
| 2.1.3. | Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г.Липецка | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0502, 0520140510 | 120,00000 |
| 2.1.4. | Плата концедента в рамках реализации концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка (наусловиях софинансированш с областным бюджетом) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502,05201S6120 | 4 358,62600 |
|  | Плата концедента в рамках реализации концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка за счет средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502,05201S6120 | 39 227,63400 |
| 2.1.5. | Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502,0520106180 | 317,44396 |
|  | Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 05201S6180 | 1 565,04808 |
|  | Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ за счет средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 05201S6180 | 14 085,43268 |

Страница 8 из 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502,0520200000 | 2 060,55874 |
| 2.2.1. | Реализация направления расходов основного мероприятия "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 0520299999 | 2 060,55874 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 "Обеспечение надежного оказания услуг теплоснабжения потребителям" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502,0520300000 | 465 650,00000 |
| 2.3.1. | Субсидия на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с организацией теплоснабжения потребителей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502,0520362160 | 463 000,00000 |
| 2.3.2. | Субсидия на возмещение затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502,0520362170 | 2 650,00000 |
| 2.4. | Региональный проект "Чистая вода" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0502,052 F000000 | 125 089,41897 |
| 2.4.1. | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Исполкомовская), (федеральный бюджет) | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0502,052F552432 | 114 081,55138 |
| 2.4.2. | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Исполкомовская), (областной бюджет) | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0502,052F552432 | 6 004,29322 |
| 2.4.3. | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Исполкомовская), (городской бюджет) | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 611,0502,052F552432 | 5 003,57437 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0530000000 | 34 188,26663 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502,0530000000 | 34 188,26663 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 "Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения" | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502,0530100000 | 34 188,26663 |

Страница 9 из 11

| 1 | 2 | 3 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 4 Январь 2024 года | 5 Декабрь 2024 года | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 613,0502, 0530100000 | 34 188,26663 |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 0530120740 | 110,10000 |
| 3.1.2. | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 05301S6080 | 34 078,16663 |
| 3.1.2.1. | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 05301S6080 | 24 078,16663 |
|  | Реконструкция надземного трубопровода 2Д159 мм на участке теплотрассы от котельной до ТК-33-5 по ул. Баумана с применением современных теплоизоляционных материалов (на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 05301S6080 | 587,51930 |
|  | Реконструкция надземного трубопровода 2Д159 мм на участке теплотрассы от котельной до ТК-33-5 по ул. Баумана с применением современных теплоизоляционных материалов (за счет средств областного бюджета) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 05301S6080 | 5 287,67373 |
|  | Реконструкция надземного трубопровода 2Д159 мм на участке теплотрассы от ТК-10 до ТК-1 по ул. Молодежная, от дома № 2а до дома № 1а по ул. Кузьминская пос. Северный Рудник с применением современных теплоизоляционных материалов (на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 05301S6080 | 226,03761 |
|  | Реконструкция надземного трубопровода 2Д159 мм на участке теплотрассы от ТК-10 до ТК-1 по ул. Молодежная, от дома № 2а до дома № 1а по ул. Кузьминская пос. Северный Рудник с применением современных теплоизоляционных материалов (за счет средств областного бюджета) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 05301S6080 | 2 034,33845 |
|  | Реконструкция надземного трубопровода по ул. Ковалева, ул.Римского-Корсакова с применением современных теплоизоляционных материалов (на условиях софинансирования с областным бюджетом ) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613, 0502, 05301S6080 | 1 594,25975 |
|  | Реконструкция надземного трубопровода по ул. Ковалева, ул.Римского-Корсакова с применением современных теплоизоляционных материалов (за счет средств областного бюджета) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502, 05301S6080 | 14 348,33779 |

Страница 10 из 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.2. | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий | Всего: | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613,0502,0530120740 | 10 000,00000 |
|  | Реконструкция теплового комплекса СОК "Прометей" и строительство новой БМК | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | 613, 0502, 0530120740 | 10 000,00000 |

Согласовано:

Согласовано:

Департамент развития территории администрации города Липецка

Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка

Департамент образования администрации города Липецка

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Пьянова Татьяна Алексакндровна

+7(4742)22-95-57

Страница 11 из 11